Приложение

к распоряжению

администрации города Азова

от 23.04.2010  № 112

Долгосрочная целевая программа

«Реконструкция памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной 1941-1945 годов, в г. Азове в 2010-2012 годах»

ПАСПОРТ

Долгосрочной целевой программы

«Реконструкция памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной 1941-1945 годов, в г. Азове в 2010-2012 годах»

| Наименование Программы | – | Долгосрочная целевая программа «Реконструкция памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной 1941-1945 годов, в г. Азове в 2010-2012 годах». |
| --- | --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке программы Инициатор разработчик программы | – – | 04.02.2010 Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова. |
| Заказчик Программы | – | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова. |
| Разработчики Программы | – | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова, Муниципальное автономное учреждение г. Азова «Департамент жилищно-коммунального хозяйства». |
| Цель Программы | – | Сохранение памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной 1941-1945 годов и развитие современной исторической инфраструктуры города. |
| Задачи Программы | – | Проведение мероприятия по реконструкции памятных мест на территории г. Азова. |
| Сроки реализации Программы Этапы реализации Программы | – – | 2010-2012 годы 2010 год 2011 год 2012 год |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий | – | Программа не содержит подпрограмм. Мероприятия Программы: 2010 год: - Реконструкция сквера «Восток» по ул. Московской/пер. Волгоградскому в г. Азове. - Обустройство (реконструкция) площади Победы в г. Азове. - Строительство, реконструкция памятного знака на месте расстрела граждан в годы Великой Отечественной войны, расположенного по ул. Красногоровской, 30 в г. Азове. 2011 год: - Реконструкция памятника «Летчикам» по ул. Московской в г. Азове. - Реконструкция мемориала «Павшим за Родину». 2012 год: - Реконструкция памятника «Катер» на площади речного вокзала в г. Азове. - Реконструкция памятника А. Штанько. |
| Исполнители Программы и основных мероприятий | – | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова; Муниципальное автономное учреждение г. Азова «Департамент жилищно-коммунального хозяйства». |
| Объемы и источники финансирования | – | Общий объем финансирования Программы составляет: в 2010-2012 годах – 25 944,8 тыс.руб., в том числе: средства местного бюджета – 25 944,8 тыс.руб. Объем финансирования по годам: 2010 год – 25 944,8 тыс.руб., в том числе: средства местного бюджета – 25 944,8 тыс.руб.; Объем средств на 2011, 2012 годы будет определен при формировании проекта бюджета города Азова на 2011, 2012 годы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы Показатели социально экономической эффективности | – – | Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов: будет произведена реконструкция 7-ми объектов памятных мест. Ожидаемой эффективностью реализации программы является внешнее благоустройство города Азова, сохранение культурного наследия, увековечение памяти о подвиге защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны; увеличение посещаемости памятных мест, развитие и укрепление патриотических чувств. |
| Система организации управления и контроля за исполнением Программы | – | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация города Азова в соответствии с ее полномочиями. |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование ее решения

программными методами

Город Азов внес значительный вклад в Победу советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Наши земляки принимали участие во всех крупных сражениях войны. В городе бережно сохраняется память о солдатах, не вернувшихся с войны.

Организуется работа по сохранению памятников Великой Отечественной войны, приведению в порядок прилегающих к ним территорий. Общественные объединения проводят работу по поиску и увековечению памяти о земляках - участниках войны.

Однако многие мемориальные сооружения, построенные в 60-70-е годы прошлого века, сделаны из недолговечного материала, обветшали и требуют обновления, реконструкции и благоустройства прилегающих территорий. Необходимо сохранить объекты военной истории как основы патриотического воспитания граждан. Вид обветшалых памятников подрывает веру граждан в величие и могущество государства, что в конечном итоге приводит к потере уверенности в необходимости защиты своей страны, проявлению героизма. Возникает угроза утраты культурного наследия нашей Родины, увековечивающего Победу советского народа в Великой Отечественной войне.

В мае 2010 года исполнится 65 лет со дня окончания войны. Решение проблемы к этой знаменательной дате возможно в рамках реализации долгосрочной целевой программы, которая позволит направить финансовые ресурсы на реконструкцию и благоустройство территорий наиболее значимых памятников Великой Отечественной войны, расположенных в городе Азове.

Раздел 2. Цели и основные задачи Программы, сроки и этапы ее реализации

Основной целью Программы является сохранение памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной 1941-1945 годов и развитие современной исторической инфраструктуры города.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующую задачу: провести мероприятия по реконструкции памятных мест на территории г. Азова. Для этого необходимо выполнить:

- реконструкцию сквера «Восток» по ул. Московской/пер. Волгоградскому в г. Азове;

- обустройство (реконструкцию) площади  Победы  в г. Азове;

- строительство, реконструкцию памятного знака на месте расстрела граждан в годы Великой Отечественной  войны, расположенного по ул. Красногоровской, 30 в г. Азове;

- реконструкцию памятника «Летчикам» по ул. Московской в г. Азове;

- реконструкцию мемориала «Павшим за Родину»;

- реконструкцию памятника «Катер» на площади речного вокзала в г. Азове;

- реконструкцию памятника А. Штанько.

Срок реализации Программы – 2010-2012 годы.

Реализация программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.

Раздел 3. Система программных мероприятий

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  | Показатели результативности выполнения мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г. | 2011г. | 2012г. | всего | наименования показателя | ед. измерения | базовое значение | 2010 г. | 2011г. | 2012г. | целевое значение |
| Реконструкция сквера «Восток» по ул. Московской / пер. Волгоградскому в г. Азове | Управление ЖКХ г. Азова; МАУ г. Азова «Департамент ЖКХ» | 2010 год | 5536,9 |  |  | 5536,9 | количество реконструируемых объектов | шт. | - | 1 |  |  | 1 |
| Обустройство (реконструкция) площади Победы в г. Азове |  | 2010 год | 19868,0 |  |  | 19868,0 | количество реконструируемых объектов | шт. | - | 1 |  |  | 1 |
| Строительство, реконструкция памятного знака на месте расстрела граждан в годы Великой Отечественной войны, расположенного по ул.Красногоров-ской, 30 в г. Азове |  | 2010 год | 539,9 |  |  | 539,9 | количество реконструируемых объектов | шт. | - | 1 |  |  | 1 |
| Реконструкция памятника «Летчикам» по ул.Московской в г.Азове |  | 2011 год |  | * |  | * | количество реконструируемых объектов | шт. | - |  | 1 |  | 1 |
| Реконструкция мемориала «Павшим за Родину» в г.Азове |  | 2011 год |  | * |  | * | количество реконструируемых объектов | шт. | - |  | 1 |  | 1 |
| Реконструкция памятника «Катер» на площади речного вокзала в г.Азове |  | 2012 год |  |  | * | * | количество реконструируемых объектов | шт. | - |  |  | 1 | 1 |
| Реконструкция памятника А. Штанько. |  | 2012 год |  |  | * | * | количество реконструируемых объектов | шт. | - |  |  | 1 | 1 |
| Всего по Программе по источникам финансирования, в том числе: |  |  | 25944,8 | * | * | 25944,8 |  |  |  | 3 | 2 | 2 | 7 |
| местный бюджет |  |  | 25944,8 | * | * | 25944,8 |  |  |  | 3 | 2 | 2 | 7 |

* Объем средств на 2011, 2012 годы будет определен при формировании проекта бюджета города Азова на 2011, 2012 годы

Раздел 4. Механизм реализации Программы и ресурсное обеспечение

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик Программы – Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова.

Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования. Реализация Программы осуществляется МАУ г. Азова «Департамент ЖКХ». Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании предоставления субсидии МАУ г. Азова «Департамент ЖКХ» на исполнение муниципального задания.

Механизм реализации Программы включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию и контроль исполнения предусмотренных программой работ.

Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием средств осуществляется заместителем главы администрации – начальником Управления ЖКХ и экономическим отделом администрации города Азова. 	Информацию о ходе выполнения Программы за каждый квартал текущего финансового года и отчет о выполнении программы за прошедший финансовый год МАУ г. Азова «Департамент ЖКХ» предоставляет в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова, которое впоследствии предоставляет в экономический отдел администрации города Азова, согласованный с финансовым управлением администрацией г. Азова.

Раздел 5. Ожидаемые результаты и оценка эффективности

реализации Программы

Общественная эффективность Программы связана с учетом последствий реализации Программы для населения и хозяйствующих субъектов города в целом.

Последовательная реализация мероприятий Программы позволит провести реконструкцию и благоустройство значимых мест и памятников Великой Отечественной войны, расположенных на территории города Азова.

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

|  | - будут созданы условия для сохранения и развития культурного потенциала (наследия) города Азова; - по итогам Программы после завершения работ улучшится историческая инфраструктура города Азова, представляющая собой комплекс объектов историко-культурного наследия и создающая условия для доступа горожан к историческим и культурным ценностям; - будет обеспечено благоприятное зрительное восприятие памятников. |
| --- | --- |

Комплексный подход к решению вопросов по реконструкции памятников позволит более эффективно решить назревшие проблемы.

Контролируемость Программы (исполнение мероприятий по срокам, освоение финансовых средств) даст возможность оценивать эффективность ее реализации по годам.

Программа будет способствовать сохранению духовно - нравственных и патриотических ценностей, обеспечит увековечение памяти, связанных с 65-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Управляющий делами                                                       В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                                В.В. Жук