Приложение

к распоряжению

администрации города Азова

от 11.02.2010 № 27

Долгосрочная целевая программа

«Обустройство ветеранского кладбища в городе Азове на 2010 – 2012 годы»

ПАСПОРТ

Долгосрочной целевой программы

«Обустройство ветеранского кладбища в городе Азове на 2010 – 2012 годы»

| Наименование Программы | – | Долгосрочная целевая программа «Обустройство ветеранского кладбища в городе Азове на 2010 – 2012 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке программы Инициатор разработчик программы | – | 04.02.2010 Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова |
| Заказчик Программы | – | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова |
| Разработчики Программы | – | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова; Муниципальное автономное учреждение г. Азова «Департамент жилищно-коммунального хозяйства» |
| Цель Программы | – | Реализация механизма по созданию специальных участков для погребения ветеранов Великой Отечественной войны; Благоустройство территории кладбища |
| Задачи Программы | – | Создание благоприятных условий для посещения жителями города Азова мест захоронений |
| Сроки реализации Программы Этапы реализации Программы | – – | 2010 – 2012 годы 2010 год 2011 год 2012 год |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий | – | Программа не содержит подпрограмм. Мероприятия Программы: - строительство асфальтобетонного покрытия внутренней дороги ветеранского кладбища; - ограждение территории ветеранского кладбища; - привлечение внебюджетных ресурсов для обустройства мест захоронений и надлежащего их содержания: посадка деревьев, установка малых архитектурных форм (скамейки) |
| Исполнители Программы и основных мероприятий | – | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова; Муниципальное автономное учреждение г. Азова «Департамент жилищно-коммунального хозяйства»; МП «Ритуал» г. Азова |
| Объемы и источники финансирования | – | общий объем финансирования Программы составляет 905,3 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета - 799,5 тыс. руб.; внебюджетные средства – 105,8 тыс. руб. Объем финансирования по годам: 2010 год – 799,5 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета – 799,5 тыс. руб.; 2011 год – 19,8 тыс. руб., в том числе: внебюджетные средства – 19,8 тыс. руб.; 2012 год – 86,0 тыс. руб., в том числе: внебюджетные средства – 86,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | – | - площадь построенной дороги; - протяженность установленного ограждения; - количество посаженных деревьев; - количество установленных объектов малых архитектурных форм |
| Показатели социально-экономической эффективности | – | Создание нового ветеранского кладбища и обеспечение потребности населения в наличии мест захоронений для ветеранов ВОВ. Благоустройство данной территории кладбища. |
| Система организации управления и контроля за исполнением Программы | – | контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация города Азова в соответствии с ее полномочиями. |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование ее решения

программными методами

Проблема обустройства ветеранского кладбища является одной из социально значимой в сфере городского хозяйства, требующая каждодневного внимания и эффективного решения.

По своему назначению кладбище является общественным и находится в пределах городской черты. В 2009 году был выделен новый участок земли для захоронения граждан площадью 23,018 га.  В связи с недостаточностью мест для захоронений ветеранов ВОВ, принято решение о создании  нового ветеранского кладбища размером 70,0м х 70,0м.

Новое кладбище для ветеранов ВОВ требует  строительства  дороги и ограждения, а так же  благоустройства данной территории. В связи с этим и была разработана долгосрочная целевая программа «Обустройство ветеранского кладбища в городе Азове на 2010 – 2012 годы».  Выполнение данной программы позволит улучшить дальнейшую его эксплуатацию и культуру обслуживания посетителей.

Раздел 2. Цели и основные задачи Программы, сроки и этапы ее реализации.

Основная цель Программы – реализация механизма по созданию специальных участков для погребения ветеранов Великой Отечественной войны.

Для достижения основной цели необходимо выполнить следующую задачу: создать благоприятные условия для посещения жителями города Азова мест захоронений.

Для этого необходимо:

- построить асфальтобетонное покрытие внутренней дороги ветеранского кладбища;

- оградить территорию ветеранского кладбища;

- обустроить места захоронений: посадить деревья, установить малые архитектурные формы (скамейки).

Настоящая Программа рассчитана на реализацию в течение 2010 – 2012 годов.

Реализация программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.

Раздел 3. Система программных мероприятий

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  | Показатели результативности выполнения мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г. | 2011г. | 2012г. | всего | наименования показателя | ед. измерения | базовое значение | 2010 г. | 2011г. | 2012г. | целевое значение |
| строительство асфальтобетонного покрытия внутренней дороги ветеранского кладбища | Управление ЖКХ г. Азова; МАУ г. Азова «Департамент ЖКХ» МП «Ритуал» г. Азова | 2010 год | 243,3 |  |  | 243,3 | площадь построенной дороги | м2 | - | 200 | - | - | 200 |
| ограждение территории ветеранского кладбища |  | 2010 год | 556,2 |  |  | 556,2 | Протяжен- ность установлен-ного ограждения | м | - | 280 | - | - | 280 |
| установка малых архитектурных форм (скамейки) |  | 2011 год |  | 19,8 |  | 19,8 | количество установленных объектов МАФ | шт. | - | - | 12 | - | 12 |
| посадка деревьев |  | 2012 год |  |  | 86,0 | 86,0 | количество посаженных деревьев | шт. | - | - | - | 12 | 12 |
| Всего по Программе по источникам финансирования, в том числе: |  |  | 799,5 | 19,8 | 86,0 | 905,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | 799,5 |  |  | 799,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  | 19,8 | 86,0 | 105,8 |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 4. Механизм реализации Программы и ресурсное обеспечение.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик Программы – Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова.

Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования. Реализация Программы осуществляется МАУ г. Азова «Департамент ЖКХ» и МП «Ритуал» г. Азова. Использование финансовых ресурсов в 2010 году будет осуществляться на основании предоставления субсидии МАУ г. Азова «Департамент ЖКХ» на исполнение муниципального задания.

Механизм реализации программы включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию и контроль исполнения предусмотренных программой работ.

Контроль за ходом реализации программы и целевым использованием средств осуществляется заместителем главы администрации – начальником Управления ЖКХ и экономическим отделом администрации города Азова. 	Информацию о ходе выполнения Программы за каждый квартал текущего финансового года и отчет о выполнении программы за прошедший финансовый год МАУ г. Азова «Департамент ЖКХ» предоставляет в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова, которое впоследствии предоставляет в экономический отдел администрации города Азова, согласованный с финансовым управлением администрацией г. Азова.

Общий объем финансирования Программы составляет  905,3 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета – 799,5 тыс. руб.; внебюджетные средства –  105,8 тыс. руб.

Раздел 5. Ожидаемые результаты и оценка

эффективности реализации Программы

Выполнение Программы позволит реализовать механизм по созданию специальных участков для погребения ветеранов Великой Отечественной войны.

Реализация Программы позволит:

- удовлетворить потребность в новых местах захоронения для ветеранов Великой Отечественной войны;

- повысить уровень транспортной и пешеходной доступности кладбища;

- повысить качество услуг по содержанию мест погребения и соблюдения санитарных норм на территории кладбища.

Оценка эффективности реализации программы будет ежегодно производиться на основе системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Программой установлены показатели, включающие в себя целевые индикаторы и количественные показатели по основным направлениям ее реализации.

Для каждого из показателей программы установлено целевое значение. Оценка эффективности реализации Программы будет производиться путем сравнения текущих фактических значений показателей с их целевым  значением. Оценка будет производиться с точки зрения достижения либо недостижения целевых значений в текущем году. Результаты оценки представляются в табличной форме с указанием плановых и фактических значений индикаторов. При необходимости значения целевых показателей могут уточняться.

Результативность программного мероприятия будет оцениваться ежегодно исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели и степени приближения к этой цели.

Управляющий делами                                                   В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                             В.В. Жук