Приложение

к распоряжению

администрации города Азова

от 26.10.2010 № 401

Долгосрочная целевая программа

«Капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров

в городе Азове Ростовской области в 2010 – 2013 годах»

ПАСПОРТ

Долгосрочной целевой программы

«Капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров

в городе Азове Ростовской области в 2010 – 2013 годах»

| Наименование Программы | – | Долгосрочная целевая программа «Капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров в городе Азове Ростовской области в 2010 – 2013 годах» (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке программы Инициатор разработчик программы | – | 04.02.2010г. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова |
| Заказчик Программы | – | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова |
| Разработчики Программы | – | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова; Муниципальное автономное учреждение г. Азова «Департамент жилищно-коммунального хозяйства» |
| Цель Программы | – | развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |
| Задачи Программы | – | сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям внутригородских дорог и тротуаров за счет капитального ремонта; |
| Сроки реализации Программы Этапы реализации Программы | – | 2010 – 2013 годы 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий | – | Программа не содержит подпрограмм. Мероприятия Программы: - мероприятия по капитальному ремонту внутригородских дорог и тротуаров; - мероприятия по капитальному ремонту внутриквартальных проездов, подъездов, дворовых территорий и прилегающих тротуаров. |
| Исполнители Программы и основных мероприятий | – | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова; Муниципальное автономное учреждение г. Азова «Департамент жилищно-коммунального хозяйства» |
| Объемы и источники финансирования | – | общий объем финансирования Программы составляет: в 2010 – 2013 годах – 182 250,9 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета – 128 564,0 тыс. руб.; средства местного бюджета – 53 686,9 тыс. руб., в том числе на софинансирование ФСР – 33 559,6 тыс. руб. Объем финансирования по годам: 2010 год – 40 530,9 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 32 141,0 тыс. руб.; средства местного бюджета – 8 389,9 тыс. руб., в том числе на софинансирование ФСР – 8 389,9 тыс. руб.; 2011 год – 46 832,7 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета – 32 141,0 тыс. руб.; средства местного бюджета – 14 691,7 тыс. руб., в том числе на софинансирование ФСР – 8 389,9 тыс. руб.; 2012 год – 47 242,3 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета – 32 141,0 тыс. руб.; средства местного бюджета – 15 101,3 тыс. руб., в том числе на софинансирование ФСР – 8 389,9 тыс. руб.; 2013 год – 47 645,0 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета – 32 141,0 тыс. руб.; средства местного бюджета – 15 504,0 тыс. руб., в том числе на софинансирование ФСР – 8 389,9 тыс. руб.; Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2011 – 2013 годов, могут быть уточнены при формировании проектов областных законов об областном бюджете на 2011, 2012, 2013 годы и при формировании проектов бюджета города Азова на 2011, 2012, 2013 годы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы Показатели социально-экономической эффективности | – | реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов: - протяженность участков внутригородских дорог и тротуаров по городу Азову, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований (требования к порядку содержания внутригородских дорог и тротуаров) – 10,7 км; - сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям внутригородских дорог и тротуаров за счет капитального ремонта в общей протяженности внутригородских дорог и тротуаров на уровне - 49,8 %; - количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация; - площадь внутриквартальных проездов, подъездов, дворовых территорий и прилегающих тротуаров, на которых выполнен капитальный ремонт - снижение риска дорожно-транспортных происшествий, - повышение комфортности движения и улучшение удобства в пути следования, - повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения; - снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду |
| Система организации управления и контроля за исполнением Программы | – | контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация города Азова в соответствии с ее полномочиями. |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

1.1. Влияние развития сети автомобильных дорог

на экономику города Азова Ростовской области

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики города, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

- автомобильные дороги представляют собой материалоемкие,  трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

- в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех видов транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

- помимо высокой первоначальной стоимости строительства, капитальный ремонт автомобильных дорог также требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:

- удобство и комфортность передвижения;

- скорость движения;

- пропускная способность;

- безопасность движения;

- экономичность движения;

- долговечность;

- стоимость содержания;

-экологическая безопасность.

Оценка влияния дорожного хозяйства на экономику города  включает целый ряд более сложных проблем, чем оценка экономических затрат. Это определяется рядом причин. Во-первых, ряд положительных результатов, таких, как повышение комфорта и удобства поездок за счет улучшения качественных показателей сети дорог или экономия времени за счет увеличения средней скорости движения, не может быть выражен в денежном эквиваленте. Во-вторых, результат в форме снижения транспортных затрат, который касается большого количества граждан, трудно спрогнозировать. В-третьих, некоторые положительные результаты, связанные с совершенствованием сети автомобильных дорог, могут быть достигнуты в различных сферах экономики. Поэтому оценить их в количественных показателях представляется не всегда возможным.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

- снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;

- экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;

- снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

- повышение комфорта и удобства поездок.

Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения и т.д.

В целом улучшение «дорожных условий» приводит к:

- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

- снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

- сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

- улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

- повышению спроса на услуги дорожного сервиса;

- развитию туризма.

Таким образом, «дорожные условия» оказывают влияние на все важные показатели экономического развития города.

Развитие экономики города  во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня  состояния сети автомобильных дорог общего пользования.

1.2. Проблемы развития сети автомобильных дорог

общего пользования в городе Азове Ростовской области

В настоящее время протяженность муниципальных  автомобильных дорог общего пользования в городе Азове Ростовской области составляет 128,0 км, в том числе с усовершенствующим покрытием – 87,0 км.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

- капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по  капитальному ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Доля автомобильных дорог местного значения (общего пользования) в городе Азове Ростовской области, не отвечающих нормативным требованиям, в 2008 году составляла 50,2 процента.

Для улучшения показателей необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог.

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с пропускной способностью автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования.

Себестоимость грузоперевозок, осуществляемых по автомобильным дорогам, имеющих транспортно-эксплуатационные показатели, не соответствующие нормативным требованиям, повышается, а безопасность движения ухудшается.

Учитывая состояние внутридворовых территорий в настоящее время, одной из приоритетных задач является осуществление благоустройства и создание санитарного благополучия на данной территории. В   результате   проведенного обследования территории города определены участки округа, которые находятся в   крайне неудовлетворительном состоянии.   Полученная  информация позволила выявить  адреса  неудовлетворительного состояния асфальтного покрытия внутридворовых территорий. Руководствуясь полученной информацией, а также учитывая многочисленные жалобы жителей проживающих на территории муниципального образования на состояние благоустройства внутридворовых территорий, выделены участки территорий в наиболее неудовлетворительном состоянии, которые необходимо привести в ближайшее время в надлежащее состояние.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования в городе Азове Ростовской области позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли.

Раздел 2. Цели и основные задачи Программы, сроки и этапы ее реализации

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, внутригородских дорог и тротуаров за счет  капитального ремонта;

- увеличение площади внутриквартальных проездов, подъездов, дворовых территорий и прилегающих тротуаров, на которых выполнен капитальный ремонт;

- предоставление субсидий из областного бюджета бюджету города Азова за счет средств Фонда софинансирования расходов на капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров;

- выделение средств из бюджета города Азова на  капитальный ремонт внутриквартальных проездов, подъездов, дворовых территорий и прилегающих тротуаров.

Срок реализации Программы – 2010 – 2013 годы.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с капитальным ремонтом внутригородских дорог и тротуаров, носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей областного бюджета и бюджета города Азова, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа являются неувеличение показателя «Доля протяженности внутригородских  дорог и тротуаров, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности  внутригородских  дорог и тротуаров».

Раздел 3. Система программных мероприятий

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  | Показатели результативности выполнения мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | всего | Наименование показателя | ед. измерения | базовое значение | 2010 г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | целевое значение |
| 1. Мероприятия по капитальному ремонту внутригород-ских дорог и тротуаров всего, в том числе: 1.1.Капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров всего, в том числе: Областной бюджет Местный бюджет 1.2.Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дорог всего, в том числе: Местный бюджет | Управление ЖКХ г. Азова; МАУ г. Азова «Департамент ЖКХ» | 2010 – 2013 годы | 40530,9 32141,0 8389,9 - - | 40530,9 32141,0 8389,9 691,0 691,0 | 40530,9 32141,0 8389,9 735,9 735,9 | 40530,9 32141,0 8389,9 780,1 780,1 | 162123,6 128564,0 33559,6 2207,0 2207,0 | Протяженность участков внутригородских дорог и тротуаров по городу Азову, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований (требования к порядку содержания внутригородских дорог и тротуаров) | км | 1,95 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 10,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям внутригородских дорог и тротуаров за счет капитального ремонта в общей протяженности внутригородских дорог и тротуаров | процентов | 49,8* | 49,8* | 49,8* | 49,8* | 49,8* | 49,8* |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество объектов, на которые изготовлена проектно-сметная документация | шт. | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Всего по мероприятию 1, в том числе: |  |  | 40530,9 | 41221,9 | 41266,8 | 41311,0 | 164330,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  | 32141,0 | 32141,0 | 32141,0 | 32141,0 | 128564,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет, в том числе на софинансирование ФСР |  |  | 8389,9 8389,9 | 9080,9 8389,9 | 9125,8 8389,9 | 9170,0 8389,9 | 35766,6 33559,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Мероприятия по капитальному ремонту внутриквартальных проездов, подъездов, дворовых территорий и прилегающих тротуаров | Управление ЖКХ г. Азова; МАУ г. Азова «Департамент ЖКХ» | 2011- 2013 годы | - | 5610,8 | 5975,5 | 6334,0 | 17 920,3 | Площадь внутриквартальных проездов, подъездов, дворовых территорий и прилегающих тротуаров, на которых выполнен капитальный ремонт | тыс.кв.м | 3,8 | - | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 15,6 |
| Всего по мероприятию 2, в том числе: |  |  | - | 5610,8 | 5975,5 | 6334,0 | 17 920,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  | - | 5610,8 | 5975,5 | 6334,0 | 17 920,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе, в том числе: |  |  | 40530,9 | 46832,7 | 47242,3 | 47645,0 | 182250,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  | 32141,0 | 32141,0 | 32141,0 | 32141,0 | 128564,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет, в том числе на софинансирование ФСР |  |  | 8389,9 8389,9 | 14691,7 8389,9 | 15101,3 8389,9 | 15504,0 8389,9 | 53686,9 33559,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Сохранение показателя в условиях недофинансирования дорожных работ

Раздел 4. Механизм реализации Программы и ресурсное обеспечение

Управление реализацией Программы осуществляет Муниципальный  заказчик Программы – Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова.

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного бюджета и бюджета города Азова;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Муниципальный заказчик Программы выполняет свои функции во взаимодействии с муниципальным автономным учреждением г. Азова «Департамент жилищно-коммунального хозяйства».

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения  муниципальных контрактов на капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров в соответствии с перечнем объектов капитального ремонта, указанных в приложении к настоящей программе, путем размещения муниципального заказа в соответствии с действующим законодательством.

Стоимость работ по капитальному ремонту внутригородских дорог и тротуаров определяется на основании положительного заключения Государственной экспертизы. Объем финансирования предусматривается в соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 09.11.2007 № 437 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения». Стоимость работ по капитальному ремонту внутриквартальных проездов, подъездов, дворовых территорий и прилегающих тротуаров определяется на основании сметной документации, утвержденной заместителем главы администрации по курируемому направлению. Стоимость работ по изготовлению проектно-сметной документации определяется  на основании сметного расчета, утвержденного заместителем главы администрации по курируемому направлению.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией города Азова  Ростовской области.

Раздел 5. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне него.

«Транспортный эффект» заключается в получении прямых выгод, получаемых в результате улучшения «дорожных условий», для лиц, пользующихся автомобильными дорогами. «Транспортный эффект» включает в себя экономию затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение времени нахождения в пути, повышение эффективности использования транспортных средств, снижение риска дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения и улучшение удобства в пути следования. «Внетранспортный эффект» связан с влиянием совершенствования и развития сети автомобильных дорог муниципального значения на социально-экономическое развитие города и экологическую обстановку. К числу социально-экономических последствий развития сети автомобильных дорог муниципального значения относятся:

- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

- снижение транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

- снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Общественная эффективность Программы связана с совокупностью «транспортного эффекта» и «внетранспортного эффекта» с учетом последствий реализации Программы как для участников дорожного движения, так и для населения и хозяйствующих субъектов города в целом.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования.

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

- протяженность участков внутригородских дорог и тротуаров муниципального значения, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований – 10,7 км;

- площадь внутриквартальных проездов, подъездов, дворовых территорий и прилегающих тротуаров, на которых выполнен капитальный ремонт – 15,6 тыс. кв.м.

Это позволит решить следующие задачи Программы:

1. Сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям внутригородских дорог и тротуаров за счет  капитального ремонта на уровне 49,8 процентов от общей протяженности внутригородских дорог и тротуаров.

Управляющий делами                                               В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                        В.В. Жук

Приложение

к долгосрочной целевой программе «Капитальный ремонт  внутригородских дорог и тротуаров в городе Азове Ростовской области

в 2010 – 2013 годах»

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального ремонта на 2010 год

| № п/п | Наименование объекта | Объем финансирования всего (тыс. руб.) | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | областной бюджет | местный бюджет |
| 1. | А/д по ул. Красногоровская (от ул. Московской до ПК 10+45) в городе Азове (на участке ПК 2+30 – ПК 10+45) | 11 960,350 | 9 484,557 | 2 475,793 |
| 2. | А/д по ул. Измайлова (от ул. Привокзальная до ул. Московская) в городе Азове | 20 677,693 | 16 397,407 | 4 280,286 |
| 3. | А/д по пер. Маяковского (от ул. Московская до ул. Нагорная), пер. Малый (от ул. Нагорная до дома № 1 по пер. Малый) в городе Азове (на участках: автодорога – от ПК 0+68 до дома № 1 по пер. Малый; тротуар (право, лево) – от ул. Московская до дома № 1 по пер. Малый) | 7 892,857 | 6 259,036 | 1 633,821 |
|  | Всего | 40 530,900 | 32 141,000 | 8 389,900 |