АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2011                                          № 1190

О внесении изменений в постановление администрации города от 01.12.2010 № 2117

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, распоряжением мэра города от 29.12.2008 № 478 «Об утверждении «Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, порядка оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ» и необходимостью корректировки отдельных программных мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации города от 01.12.2010 № 2117 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Реконструкция и строительство системы наружного освещения с применением энергосберегающих технологий на территории города Азова в 2011-2014 годах» и изложить его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Направить настоящее постановление в Администрацию Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника Управления ЖКХ Рябоконя А.Н.

И.о. мэра города						А.И. Кравцов

Верно

Начальник общего отдела                                      В.В. Жук

Постановление вносит

заместитель главы администрации - начальник Управления ЖКХ

Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 08.07.2011 № 1190

Долгосрочная целевая программа

«Реконструкция и строительство системы наружного освещения с

применением энергосберегающих технологий на территории города

Азова в 2011-2014 годах»

ПАСПОРТ

Долгосрочной целевой программы

«Реконструкция и строительство системы наружного освещения с

применением энергосберегающих технологий на территории города

Азова в 2011-2014 годах»

| Наименование Программы |  | - Долгосрочная целевая программа «Реконструкция и строительство системы наружного освещения с применением энергосберегающих технологий на территории города Азова в 2011-2014 годах» |
| --- | --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы Инициатор разработки Программы |  | - 16.06.2010 - администрация города Азова |
| Заказчик Программы |  | - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова |
| Разработчики Программы |  | - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова; Муниципальное казенное учреждение г. Азова «Департамент жилищно-коммунального хозяйства» |
| Цель Программы Задачи Программы |  | - Увеличение доли фактически освещенных улиц в общей протяженности в целях улучшения благоустройства для проживания жителей города Азова - замена, пришедших в негодность сетей, морально и технически устаревшего оборудования; - максимальное увеличение зоны освещения, в том числе удаленных улиц и переулков города; - организация автоматического управления системами наружного освещения города; - внедрение современных, экологически безопасных осветительных приборов и источников света, обладающих более высокими технико-экономическими показателями |
| Сроки реализации Программы: |  | - 2011 – 2014 годы |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий Программы: |  | - Программа не содержит подпрограмм Мероприятия программы: - реконструкция и строительство систем наружного освещения |
| Исполнители Программы и основных мероприятий |  | - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова; Муниципальное казенное учреждение г. Азова «Департамент жилищно-коммунального хозяйства» (далее - МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ») |
| Объемы и источники финансирования |  | - Общий объем финансирования Программы составляет 73957,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2011г.- 12128,3 тыс. рублей; 2012г.- 17924,8 тыс. рублей; 2013г.- 25844,7 тыс. рублей; 2014г.- 18059,7 тыс. рублей Источник финансирования: бюджет города Азова. В течение реализации Программы объемы финансирования подлежат уточнению |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности |  | Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов: - экономия электроэнергии от применения энергосберегающих ламп составит – 2466,2 тыс. кВт/час (расчет ожидаемого экономического эффекта приведен в приложении № 1 к Программе); - освещенность улиц и площадей города составит 81% |
| Система организации управления и контроля за исполнением Программы |  | - контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация города Азова в соответствии с ее полномочиями; - организация управления Программы осуществляется Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Сети наружного освещения города Азова построены более 50 лет назад и работают сверх нормативного срока более 20-25 лет. Формирование целевой Программы обусловлено:

- неудовлетворительным техническим состоянием сетей наружного освещения, высоким уровнем их износа, высокой аварийностью;

- постоянной угрозой поражения электрическим током населения при обрывах проводов;

- большим наличием устаревших типов светильников с энергоемкими лампами накаливания 500, 250 Вт.;

- морально и физически устаревшими схемами управления  работы сетей наружного освещения;

- недостаточным освещением проезжей части дорог, согласно существующим нормам;

- недофинансированием из бюджета города средств на ремонтно-восстановительные работы и капитальный ремонт в течение ряда лет.

В связи с невозможностью решения вопроса в порядке текущей  деятельности на основании вышеизложенного и в целях обеспечения  освещенности улиц и проезжей части дорог города необходимо использование программно-целевого метода решения данной  проблемы.

Раздел 2. Цели и основные задачи Программы, сроки и этапы ее реализации

Основной целью Программы является увеличение доли фактически освещенных улиц в общей протяженности в целях улучшения благоустройства для жителей города Азова.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- заменить, пришедшие в негодность сети, морально и технически устаревшее оборудование;

- максимально увеличить зоны освещения, в том числе удаленных улиц и переулков города;

- организовать автоматическое управление системами наружного освещения города;

- внедрить современные, экологически безопасные осветительные приборы и источники света, обладающие более высокими технико-экономическими показателями.

Раздел 3. Система программных мероприятий

| Наименование мероприятия |  | Исполнитель | Сроки исполнения | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  | Показатели результативности выполнения мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | всего | наименования показателя | ед. измерения | базовое значе-ние | 2011 г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | целевое значе-ние |
| Строительство и реконструкция систем наружного освещения с применением энергосберегающих технологий на территории города Азова в 2011-2014 годах |  | Управление ЖКХ г. Азова; МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» | 2011 – 2014 годы | 12 128,3 | 17 924,8 | 25 844,7 | 18 059,7 | 73 957,5 | Экономия электроэнергии | Тыс. кВт/час | - | 390,4 | 646,7 | 790,4 | 638,7 | 2466,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освещенность улиц и площадей | % | 35 | 45 | 59 | 71 | 81 | 81 |
| Всего по Программе по источникам финансирования, в том числе: |  |  |  | 12 128,3 | 17 924,8 | 25 844,7 | 18 059,7 | 73 957,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет города |  |  |  | 12 128,3 | 17 924,8 | 25 844,7 | 18 059,7 | 73 957,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Данные по объектам и объемам реконструкции существующих линий и строительству новых линий указаны в приложении № 2 к Программе

Раздел 4. Механизм реализации Программы и ресурсное обеспечение

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик Программы – Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова.

Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования. Реализация Программы осуществляется МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ».

Механизм реализации Программы включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию и контроль исполнения предусмотренных Программой работ.

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией города Азова Ростовской области.

Информацию о ходе выполнения Программы за каждый квартал текущего финансового года и отчет о выполнении Программы за прошедший финансовый год, МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» предоставляет в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова, которое  впоследствии предоставляет отчет в экономический отдел администрации города Азова, согласованный с финансовым управлением администрации г. Азова в соответствии с главой 6 распоряжения мэра города от 29.12.2008 № 478 «Об утверждении «Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, порядка оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ».

Раздел 5. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации   Программы

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

- экономия электроэнергии за счет замены устаревших типов светильников с энергоемкими лампами 500 и 250 Вт, на энергосберегающие;

- реконструкция 65,3 км существующих и строительство новых систем наружного освещения города- 86,1 км;

- протяженность сетей уличного освещения возрастет до 151,4 км, при протяженности уличных дорог города – 186,6 км (освещенность улиц  составит 81 %);

- приведение в соответствии с нормативными актами уровня освещенности улиц, дорог, парков, площадей и скверов города;

-  обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания жителей и движения автотранспорта;

-  улучшение эстетического облика улиц, площадей, скверов;

- возможность полного учета потребляемой электроэнергии сетями наружного освещения;

- возможность контролировать и регулировать работу системы наружного освещения городской диспетчерской службой МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»;

- снижение криминогенной обстановки в вечернее и ночное время на территории города;

- обеспечение безопасности дорожного движения.

Заместитель главы администрации

по социальным вопросам                                            В.В. Парфенов

Верно

Начальник общего отдела                                           В.В. Жук

Приложение № 1 к долгосрочной целевой программе «Реконструкция и строительство системы наружного освещения с применением энергосберегающих технологий на территории города Азова в 2011-2014 годах»

Расчет ожидаемого экономического эффекта

| Наименование показателя | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т - время работы СНО (год) час | 3992 | 3992 | 3992 | 3992 | 3992 |
| К - количество светильников (в соответствии с Программой) шт. | 489 | 810 | 990 | 800 | 3089 |
| М1 - мощность светильника (до реконструкции) кВт | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| М2 - мощность светильника (после реконструкции) кВт | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| И1- итого = Т*К*М1 кВт/час | 683230,8 | 1131732,0 | 1383228,0 | 1117760,0 | 4315950,8 |
| И2- итого = Т*К*М2 кВт/час | 292813,2 | 485028,0 | 592812,0 | 479040,0 | 1849693,2 |
| Экономия = И1-И2 кВт/час | 390417,6 | 646704,0 | 790416,0 | 638720,0 | 2466257,6 |

Приложение к долгосрочной целевой программе «Реконструкция и строительство системы наружного освещения с применением энергосберегающих технологий на территории города Азова в 2011-2014 годах»

Перечень объектов, подлежащих реконструкции сетей наружного освещения в 2011-2014 годах

| № | ТП, РП |  | Наименование объекта | Количество опор | Количество светильников | Длина сетей (метр) | Стоимость работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Реконструкция сетей наружного освещения в г. Азове ( ул. Привокзальная, ул. Измайлова ул. Пирогова). Зона ТП № 2 Реконструкция сетей наружного освещения в г. Азове ( ул. Комсомольская,ул. Измайлова, ул.Кондаурова, пер. Красноармейский). Зона ТП № 21 Реконструкция сетей наружного освещения в г. Азове (ул. Мира, ул.Измайлова, ул.Ленина,ул. Ленинградская, пер. Красноармейский). Зона ТП № 44 |  | 27 | 115 | 3885 | 2722,700 |
| 2 |  | Реконструкция сетей наружного освещения в г. Азове (ул. Мира, пер. Коллонтаевский, ул. Комсомольская, ул. Пушкина, ул. Крымская, пер. О. Кошевого). Зона РП № 5 |  | - | 53 | 1350 | 1 269,300 |
| 3 |  | Реконструкция сетей наружного освещения в г. Азове (ул. Измайлова,ул. Ленина, ул.Ленинградская, ул.Толстого, пер. Социалистический). Зона ТП № 81 |  | 11 | 57 | 1820 | 1490,465 |
| 4 |  | Реконструкция сетей наружного освещения в г. Азове (ул. Азовская, ул.Зеленая). Зона ТП № 102 |  | - | 80 | 2900 | 1993,678 |
| 5 |  | Реконструкция сетей наружного освещения в г. Азове (ул. Ленина, ул. Ленинградская, ул.Толстого, пер.Тимирязева, пер Мичурина, пер.Павлова). Зона РП № 2 |  | 8 | 78 | 2950 | 2046,560 |
| 6 |  | Реконструкция сетей наружного освещения в г. Азове (ул. Григория Мирошниченко, ул.Луначарского, ул.Севастопольская, пер. Черноморский, пер.Некрасова). Зона РП № 3 |  | - | 106 | 3780 | 2605,597 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 12128,3 |
|  |  |  |  | 2012 год |  |  |  |
| 1 | ТП-4 | Реконструкция сетей наружного освещения по пер. Панфилова от ул. Кирова до ул. Песчаной, ул. Кирова от пер. Панфилова до пер. Котовского, пер. Котовского от ул. Кирова до ул. Ростовской, ул. Ростовская от пер. Панфилова до конца улицы, пер. Новый Реконструкция сетей наружного освещения по ул. Кирова от пер. Котовского до пер. Панфилова, ул. М. Горького от пер. Куникова до пер. Панфилова, ул. Заречная, пер. Котовского от ул. Кирова до ул. Конечной |  | 204 | 204 | 6155 | 4493,1 |
| 2 | РП-8 | Реконструкция сетей наружного освещения по ул. Московская от ул. Чехова до бульвара Петровского |  | 10 | 26 | 390 | 280,8 |
| 3 | ТП-6 | Реконструкция сетей наружного освещения по бульвару Петровский от ул. Мира до ул. Привокзальной, ул. Кондаурова от бульвара Петровского до ул. Измайлова |  | 43 | 43 | 110 | 803 |
| 4 | ТП-7 | Реконструкция сетей наружного освещения по ул. Кирова от пер. Куникова до ул. Васильева, ул. Васильева от ул. Кирова до ул. Украинской, ул. Украинская, ул. Андреевская Реконструкция сетей наружного освещения по ул. Украинская от пер. Куникова до ул. Васильева, ул. Куйбышева от пер. Куникова до ул. Васильева |  | 130 | 130 | 3885 | 4500,4 |
| 5 | ТП-10 | Реконструкция сетей наружного освещения по ул. Васильева от ул. Инзенской до ул. Кирова, ул. Макаровского от ул. Васильева до пер. Черноморского |  | 59 | 84 | 1780 | 1299,4 |
| 6 | ТП-11 | Реконструкция сетей наружного освещения по ул. Украинская от ул. Калинина до пер. Достоевского Реконструкция сетей наружного освещения ул. Киевская, пер. Кольцова, ул. Бондарная |  | 99 | 99 | 2970 | 2168,1 |
| 7 | ТП-12 | Реконструкция сетей наружного освещения по ул. Григория Мирошниченко от пер. Достоевского до ул. Калинина, ул. Калинина от ул. Кирова до ул. Чехова, пер. Урицкого от ул. Севастопольской до ул. Григория Мирошниченко, ул. Толстого от пер. Щорса до бул. Петровского, ул. Московская от пер. Щорса до пер. Шмидта, пер. Достоевского от ул. Григория Мирошниченко до ул. Севастопольской. |  | 108 | 108 | 3260 | 2379,8 |
| 8 | ТП-14 | Реконструкция сетей наружного освещения по спуску Пролетарский от ул. Энгельса до площади Азовского Осадного Движения, ул. Лермонтова от спуска Пролетарского до спуска А. Невского, ул. Петровская от ул. Лермонтова до ул. Ярославского, спуск А. Невского, пер. Шмидта |  | 90 | 90 | 2740 | 2000,2 |
| ИТОГО: 17924,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТП-38 |  | Реконструкция сетей наружного освещения по пер. Карьерный, пер. Дружный, ул. Нагорная, ул. Мичурина от ул. Нагорной до ул. Московской, ул. Красногоровская от пер. Книжного до ул. Азовской, ул. Первомайская от пер. Тимирязева до пер. Павлова, пер Тимирязева от ул. Красногоровской до ул. Московской, пер Рабочий, пер. Книжный Реконструкция сетей наружного освещения по пер. Садовый, пер. Дачный | 185 | 185 | 5575 | 4069,7 |
| 2 | ТП-19 |  | Реконструкция сетей наружного освещения по ул. Дзержинского от пл. Петровской до пер. Красноармейского, пер. Красноармейский от ул. Московской до ул. К. Либкнехта, ул. Береговая от пер. Речного до пер. Коллонтаевского, спуск Молокова, ул. Гоголя от пер. Красноармейского до ул. Измайлова, ул. Октябрьская от пер. Речного до пр. Зои Космодемьянской, пер. Коллонтаевский от ул. Дзержинской до ул. Октябрьской Реконструкция сетей наружного освещения по ул. Гоголя от пер. Социалистического до пр. Зои Космодемьянской, ул. Дзержинского от пер. Красноармейского до пер. Коллонтаевского, пр. Зои Космодемьянской от ул. Московской до ул. Береговой, ул. Береговая от пер. Социалистического до пер. Коллонтаевского, пер. Крупской, пер. Депутатский, пер. Морской, пер. Островского | 215 | 215 | 6450 | 4708,5 |
| 3 | ТП-26 |  | Реконструкция сетей наружного освещения по пер. Красноармейский от ул. Привокзальной до ул. Кондаурова, ул. Привокзальная от пр. Зои Космодемьянской до ул. Измайлова, пр. Зои Космодемьянской от ул.Привокзальной до ул. Кондаурова | 37 | 37 | 1125 | 1204,4 |
| 4 | ТП-34 |  | Реконструкция сетей наружного освещения по пер. Коллонтаевский от ул. Московской до ул. Ленина, пр. Зои Космодемьянской от ул. Ленина до ул. Московской, ул. Ленинградская от пр. Зои Космодемьянской до пер. Осипенко, ул. Ленина от пр. Зои Космодемьянской до пер.Осипенко Реконструкция сетей наружного освещения ул. Толстого от пр. Зои Космодемьянской до пер. Осипенко | 111 | 111 | 3350 | 2463,5 |
| 5 | ТП-130 |  | Реконструкция сетей наружного освещения по ул. Пушкина от пер. Маяковского до пер. Павлова Реконструкция сетей наружного освещения по пер. Тимирязева от ул. Железнодорожной до ул. Ленина, пер. Мичурина от ул. Железнодорожной до ул. Ленина, пер. Павлова от ул. Комсомольской до ул. Ленина, ул. Комсомольская от пер. Маяковского до пер. Павлова, ул. Мира от пер. Маяковского до пер. Павлова | 145 | 145 | 4350 | 5182,5 |
| 6 | ТП-36 |  | Реконструкция сетей наружного освещения по ул. Ульянова, пер. Музыкальный, пер. Академический, пер. Университетский, пер. Газетный | 65 | 65 | 1950 | 1423,5 |
| 7 | ТП-41 |  | Реконструкция сетей наружного освещения по ул. Оборонная, ул. Нагорная от ул. 8-й линии до пер. Маяковского, пер. Карьерный от ул. 8-й линии до пер. Маяковского Реконструкция сетей наружного освещения по ул.6-я линия, ул.7-я линия, ул.8-я линия, пер. Котова | 65 | 65 | 1950 | 1423,5 |
| 8 | ТП-47 |  | Реконструкция сетей наружного освещения по ул. Мира от пер.О. Кошевого до пер. Осипенко, пер.О. Кошевого от ул. Мира до ул. Кондаурова, ул. Крымская от пер. О. Кошевого до пер. Осипенко, ул. Кондаурова от пер. Коллонтаевского до пер. Маяковского, пер. Осипенко от ул. Кондаурова до ул. Привокзальной | 82 | 82 | 2480 | 1810,4 |
| 9 | ТП-69 |  | Реконструкция сетей наружного освещения пер. Седошенко от ул. Московской до ул. Береговой, пер. Кириченко от ул. Московской до пер. Карьерного, пер. Чеботарева | 57 | 57 | 1725 | 1259,2 |
| 10 | ТП-73 |  | Реконструкция сетей наружного освещения по пер. Павлова от ул. Московской до ул. Красногоровской Реконструкция сетей наружного освещения по ул. Матросова, пер. Пугачева, пер. Красный, ул. Ватутина, пер. Тихий, пер. Волгоградский, ул. Ленинградская от пер. Ст. Разина до пер. Павлова, ул. Толстого от пер. Ст. Разина до пер. Павлова | 105 | 105 | 3150 | 2299,5 |
| ИТОГО: 25844,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТП-101 |  | Реконструкция сетей наружного освещения по пер Короткий, ул. Матросова от пер. Короткого, ул. Солнечная | 93 | 93 | 2860 | 2100,0 |
| 2 | ТП-114 |  | Реконструкция сетей наружного освещения по пер. Маяковского от ул. Кондаурова до ул. Московской, ул. Мира от пер. Мичурина до пер. Димитрова, ул. Пушкина от пер. Маяковского до пер. Осипенко, ул. Ленина от пер. Маяковского до пер. Димитрова | 91 | 91 | 2750 | 2007,5 |
| 3 | ТП-07 |  | Реконструкция сетей наружного освещения по ул. Дружбы | 32 | 32 | 920 | 700,0 |
| 4 | ТП-125 |  | Реконструкция сетей наружного освещения по ул. Корнилова, ул. Нахимова, ул. Рахманинова, ул. Аверина, ул. Пришвина | 36 | 36 | 1000 | 1100,0 |
| 5 | ТП-110 |  | Реконструкция сетей наружного освещения по ул. Гагарина, ул. Кутузова, ул. Репина, ул. Чайковского, ул. Есенина, ул. Садовая, ул. Жукова, ул. Верещагина, ул. Цветаевой, ул. Васнецова | 95 | 95 | 1050 | 600,0 |
| 6 | ТП-115 |  | Реконструкция сетей наружного освещения по ул. Инзенская | 40 | 40 | 1300 | 700,0 |
| 7 | ТП-129 |  | Реконструкция сетей наружного освещения по ул. хутор Задонье | 43 | 43 | 1740 | 844,2 |
| 8 | КТП-5 |  | Реконструкция сетей наружного освещения по ул. Севастопольская Реконструкция сетей наружного освещения по пер. Куникова от ул. Песчаной до ул. Кирова, ул. Горького от пер. Панфилова до пер. Куникова | 36 | 36 | 1060 | 2200,0 |
| 9 | ТП-65 |  | Реконструкция сетей наружного освещения по пер. Осипенко от ул. Кондаурова до ул. Ленина, ул. Мира от пер. Осипенко до пер. Димитрова, ул. Комсомольская от пер. Осипенко до пер. Безымянного, пер. Безымянный от ул. Кондаурова до ул. Мира Реконструкция сетей наружного освещения по ул. Пушкина от пер. Кошевого до пер. Осипенко | 72 | 72 | 2250 | 3500,0 |
| 10 |  |  | Реконструкция сетей наружного освещения по Кагальницкому шоссе от пер. Литейного до выезда из города | 64 | 64 | 2200 | 4308,0 |
| ИТОГО: 18059,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 73957,5 |  |  |  |  |  |  |  |