АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.08.2012                                           № 1687

О внесении изменений в постановление администрации города от 01.12.2010 № 2117

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации города Азова от 07.11.2011 № 1955 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ» и необходимостью корректировки отдельных программных мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Внести в приложение к постановлению администрации города Азова от 01.12.2010 № 2117 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Реконструкция и строительство системы наружного освещения с применением энергосберегающих технологий на территории города Азова в 2011-2014 годах» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника Управления ЖКХ Рябоконя А.Н.

Мэр города			                                              С.Л. Бездольный

Верно

Начальник общего отдела                                          В.В. Жук

Постановление вносит

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова

Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 14.08.2012 № 1687

Изменения,

вносимые в приложение к постановлению администрации города Азова от 01.12.2010 № 2117 «Об утверждении долгосрочной целевой программы

«Реконструкция и строительство системы наружного освещения с

применением энергосберегающих технологий на территории города

Азова в 2011-2014 годах»

1. В разделе «Паспорт Долгосрочной целевой программы «Реконструкция и строительство системы наружного освещения с применением энергосберегающих технологий на территории города Азова в 2011-2014 годах»:

- подраздел «Объемы и источники финансирования» изложить в редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 69 117,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2011г. - 11 809,7 тыс. рублей; 2012г. - 13 403,3 тыс. рублей; 2013г. - 25 844,7 тыс. рублей; 2014г. - 18 059,7 тыс. рублей Источник финансирования: бюджет города Азова. В течение реализации Программы объемы финансирования подлежат уточнению»;

- подраздел «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности» изложить в редакции:

«Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

- экономия электроэнергии от применения энергосберегающих ламп составит – 2 161,2 тыс. кВт/час (расчет ожидаемого экономического эффекта приведен в приложении № 1 к Программе);

- освещенность улиц и площадей города составит 81%».

2. Раздел 3 «Система программных мероприятий» изложить в редакции:

«Раздел 3. Система программных мероприятий

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  | Показатели результативности выполнения мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | всего | наименования показателя | ед. измерения | базовое значе-ние | 2011 г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | целевое значе-ние |
| Строительство и реконструкция систем наружного освещения с применением энергосберегающих технологий на территории города Азова в 2011-2014 годах | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»; с 01.01.2012 года МБУ г. Азова «Чистый город» | 2011 – 2014 годы | 11 809,7 | 13 403,3 | 25 844,7 | 18 059,7 | 69 117,4 | Экономия электроэнергии | Тыс. кВт/час | - | 390,4 | 438,3 | 851,9 | 480,6 | 2161,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Освещенность улиц и площадей | % | 35 | 62,9 | 62,9 | 71 | 81 | 81 |
| Всего по Программе по источникам финансирования, в том числе: |  |  | 11 809,7 | 13 403,3 | 25 844,7 | 18 059,7 | 69 117,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет города |  |  | 11 809,7 | 13 403,3 | 25 844,7 | 18 059,7 | 69 117,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Приложение № 1 к долгосрочной целевой программе «Реконструкция и строительство системы наружного освещения с применением энергосберегающих технологий на территории города Азова в 2011-2014 годах» изложить в редакции:

«Расчет ожидаемого экономического эффекта

| Наименование показателя | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т - время работы СНО (год) час | 3992 | 3992 | 3992 | 3992 | 3992 |
| К - количество светильников (в соответствии с Программой) шт. | 489 | 549 | 1067 | 602 | 2707 |
| М1 - мощность светильника (до реконструкции) кВт | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| М2 - мощность светильника (после реконструкции) кВт | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| И1- итого = Т*К*М1 кВт/час | 683 230,8 | 767 062,8 | 1 490 812,4 | 841 114,4 | 3 782 220,4 |
| И2- итого = Т*К*М2 кВт/час | 292 813,2 | 328 741,2 | 638 919,6 | 360 477,6 | 1 620 951,6 |
| Экономия = И1-И2 кВт/час | 390 417,6 | 438 321,6 | 851 892,8 | 480 636,8 | 2 161 268,8» |

4. Приложение к долгосрочной целевой программе «Реконструкция и строительство системы наружного освещения с применением энергосберегающих технологий на территории города Азова в 2011-2014 годах» изложить в редакции:

«Приложение к долгосрочной целевой программе «Реконструкция и строительство системы наружного освещения с применением энергосберегающих технологий на территории города Азова в 2011-2014 годах»

Перечень объектов, подлежащих строительству и реконструкции в 2011 -2014 годах

| № | ТП-№ |  | Наименование объекта |  | Количество опор |  |  | Количество светильников |  | Длина сетей (метр) |  |  | Стоимость работ (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТП № 2 ТП № 21 ТП № 44 |  | Реконструкция сетей наружного освещения в г. Азове ( ул. Привокзальная, ул. Измайлова ул. Пирогова). Зона ТП № 2 Реконструкция сетей наружного освещения в г. Азове ( ул. Комсомольская, ул. Измайлова, ул.Кондаурова, пер. Красноармейский). Зона ТП № 21 Реконструкция сетей наружного освещения в г. Азове (ул. Мира, ул.Измайлова, ул.Ленина, ул. Ленинградская, пер. Красноармейский). Зона ТП № 44 | 27 |  |  | 115 |  |  |  | 3885 |  |  | 2722,700 |  |  |
| 2 | РП № 5 |  | Реконструкция сетей наружного освещения в г. Азове (ул. Мира, пер. Коллонтаевский, ул. Комсомольская, ул. Пушкина, ул. Крымская, пер. О. Кошевого). Зона РП № 5 | - |  |  | 53 |  |  |  | 1350 |  |  | 1 269,300 |  |  |
| 3 | ТП № 81 |  | Реконструкция сетей наружного освещения в г. Азове (ул. Измайлова, ул. Ленина, ул.Ленинградская, ул.Толстого, пер. Социалистический). Зона ТП № 81 | 11 |  |  | 57 |  |  |  | 1820 |  |  | 1490,465 |  |  |
| 4 | ТП № 102 |  | Реконструкция сетей наружного освещения в г. Азове (ул. Азовская, ул.Зеленая). Зона ТП № 102 | - |  |  | 80 |  |  |  | 2900 |  |  | 1993,678 |  |  |
| 5 | РП № 2 |  | Реконструкция сетей наружного освещения в г. Азове (ул. Ленина, ул. Ленинградская, ул.Толстого, пер.Тимирязева, пер Мичурина, пер.Павлова). Зона РП № 2 | 8 |  |  | 78 |  |  |  | 2950 |  |  | 2046,560 |  |  |
| 6 | РП № 3 |  | Реконструкция сетей наружного освещения в г. Азове (ул. Григория Мирошниченко, ул.Луначарского, ул.Севастопольская, пер. Черноморский, пер.Некрасова). Зона РП № 3 | - |  |  | 106 |  |  |  | 3780 |  |  | 2286,997 |  |  |
| ИТОГО: 11809,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТП-4 | Реконструкция сетей наружного освещения по пер. Панфилова от ул. Ростовской до ул. Песчаной, ул. Кирова от пер. Котовского до конца улицы, пер. Котовского, ул. Ростовской, ул. М. Горького, ул. Заречной, пер. Новый, пер. Куникова от ул. Кирова до ул. Щербакова, ул. Щербакова от пер. Куникова до пер. Панфилова, ул. Песчаная |  |  | 187 |  |  | 187 |  | 6330 |  |  | 4406,915 |  |  |  |
| 2 | ТП-7 | Реконструкция сетей наружного освещения по ул. Кирова от пер. Куникова до ул. Васильева, ул. Васильева от начала улицы до ул. Кирова, ул. Украинской от ул. Васильева до пер. Куникова, ул. Андреевской от пер. Достоевского до пер. Тургенева, ул. Куйбышева от пер. Куникова до ул. Васильева, пер. Кваши от ул. Куйбышева до ул. Васильева |  |  | 111 |  |  | 111 |  | 4200 |  |  | 2732,355 |  |  |  |
| 3 | ТП-10 | Реконструкция сетей наружного освещения по ул. Васильева от ул. Инзенской до ул. Кирова, ул. Макаровского от ул. Васильева до пер. Черноморского, ул. Луначарского от ул. Васильева до пер. Чкалова, ул. Г. Мирошниченко от ул. Васильева до Чкалова |  |  | 57 |  |  | 57 |  | 2100 |  |  | 1346,591 |  |  |  |
| 4 | ТП-130 | Реконструкция сетей наружного освещения по ул. Пушкина от пер. Маяковского до пер. Павлова, пер. Тимирязева от ул. Железнодорожной до ул. Ленина, пер. Павлова от ул. Комсомольской до ул. Ленина, ул. Комсомольской от пер. Маяковского до пер. Павлова, ул. Мира 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000от пер. Маяковского до пер. Павлова, ул. Мичурина от ул. Ленина до ул. Железнодорожной |  |  | 97 |  |  | 97 |  | 3710 |  |  | 2402,473 |  |  |  |
| 5 | ТП-114 | Реконструкция сетей наружного освещения по пер. Маяковского от ул. Кондаурова до ул. Московской, ул. Мира от пер. Маяковского до пер. Димитрова, ул. Пушкина от пер. Маяковского до пер. Осипенко, ул. Ленина от пер. Маяковского до пер. Димитрова, пер. Толстого от пер. Маяковского до пер. Димитрова, ул. Ленинградская от пер. Маяковского до пер. Димитрова |  |  | 74 |  |  | 74 |  | 2950 |  |  | 1886,416 |  |  |  |
| 6 | ТП-59 | Реконструкция сетей наружного освещения по пер. Черноморскому от ул. Инзенской до ул. Севастопольской |  |  | 22 |  |  | 23 |  | 750 |  |  | 628,550 |  |  |  |
| ИТОГО: 13403,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТП-38 |  | Реконструкция сетей наружного освещения по пер. Карьерный, пер. Дружный, ул. Нагорная, ул. Мичурина от ул. Нагорной до ул. Московской, ул. Красногоровская от пер. Книжного до ул. Азовской, ул. Первомайская от пер. Тимирязева до пер. Павлова, пер Тимирязева от ул. Красногоровской до ул. Московской, пер Рабочий, пер. Книжный Реконструкция сетей наружного освещения по пер. Садовый, пер. Дачный | 185 |  | 185 |  |  | 5575 |  |  | 4069,7 |  |  |  |  |
| 2 | ТП-19 |  | Реконструкция сетей наружного освещения по ул. Дзержинского от пл. Петровской до пер. Красноармейского, пер. Красноармейский от ул. Московской до ул. К. Либкнехта, ул. Береговая от пер. Речного до пер. Коллонтаевского, спуск Молокова, ул. Гоголя от пер. Красноармейского до ул. Измайлова, ул. Октябрьская от пер. Речного до пр. Зои Космодемьянской, пер. Коллонтаевский от ул. Дзержинской до ул. Октябрьской Реконструкция сетей наружного освещения по ул. Гоголя от пер. Социалистического до пр. Зои Космодемьянской, ул. Дзержинского от пер. Красноармейского до пер. Коллонтаевского, пр. Зои Космодемьянской от ул. Московской до ул. Береговой, ул. Береговая от пер. Социалистического до пер. Коллонтаевского, пер. Крупской, пер. Депутатский, пер. Морской, пер. Островского | 215 |  | 215 |  |  | 6450 |  |  | 4708,5 |  |  |  |  |
| 3 | ТП-26 |  | Реконструкция сетей наружного освещения по пер. Красноармейский от ул. Привокзальной до ул. Кондаурова, ул. Привокзальная от пр. Зои Космодемьянской до ул. Измайлова, пр. Зои Космодемьянской от ул.Привокзальной до ул. Кондаурова | 37 |  | 37 |  |  | 1125 |  |  | 1204,4 |  |  |  |  |
| 4 | ТП-34 |  | Реконструкция сетей наружного освещения по пер. Коллонтаевский от ул. Московской до ул. Ленина, пр. Зои Космодемьянской от ул. Ленина до ул. Московской, ул. Ленинградская от пр. Зои Космодемьянской до пер. Осипенко, ул. Ленина от пр. Зои Космодемьянской до пер.Осипенко Реконструкция сетей наружного освещения ул. Толстого от пр. Зои Космодемьянской до пер. Осипенко | 111 |  | 111 |  |  | 3350 |  |  | 2463,5 |  |  |  |  |
| 5 | ТП-12 |  | Реконструкция сетей наружного освещения по ул. Г. Мирошниченко от ул. Васильева до ул. Калинина, ул. Калинина от ул. Кирова до ул. Чехова, пер. Урицкого от ул. Севастопольской до ул. Кирова, пер. Достоевского от ул. Севастопольской до ул. Кирова, пер. Ломоносова от ул. Севастопольской до ул. Кирова, ул. Толстого от пер. Щорса до бульвара Петровский, ул. Московской от пер. Щорса до пер. Шмидта, пер. Щорса | 145 |  | 145 |  |  | 4350 |  |  | 5182,5 |  |  |  |  |
| 6 | ТП-36 |  | Реконструкция сетей наружного освещения по ул. Ульянова, пер. Музыкальный, пер. Академический, пер. Университетский, пер. Газетный | 65 |  | 65 |  |  | 1950 |  |  | 1423,5 |  |  |  |  |
| 7 | ТП-41 |  | Реконструкция сетей наружного освещения по ул. Оборонная, ул. Нагорная от ул. 8-й линии до пер. Маяковского, пер. Карьерный от ул. 8-й линии до пер. Маяковского Реконструкция сетей наружного освещения по ул.6-я линия, ул.7-я линия, ул.8-я линия, пер. Котова | 65 |  | 65 |  |  | 1950 |  |  | 1423,5 |  |  |  |  |
| 8 | ТП-47 |  | Реконструкция сетей наружного освещения по ул. Мира от пер.О. Кошевого до пер. Осипенко, пер.О. Кошевого от ул. Мира до ул. Кондаурова, ул. Крымская от пер. О. Кошевого до пер. Осипенко, ул. Кондаурова от пер. Коллонтаевского до пер. Маяковского, пер. Осипенко от ул. Кондаурова до ул. Привокзальной | 82 |  | 82 |  |  | 2480 |  |  | 1810,4 |  |  |  |  |
| 9 | ТП-69 |  | Реконструкция сетей наружного освещения пер. Седошенко от ул. Московской до ул. Береговой, пер. Кириченко от ул. Московской до пер. Карьерного, пер. Чеботарева | 57 |  | 57 |  |  | 1725 |  |  | 1259,2 |  |  |  |  |
| 10 | ТП-73 |  | Реконструкция сетей наружного освещения по пер. Павлова от ул. Московской до ул. Красногоровской Реконструкция сетей наружного освещения по ул. Матросова, пер. Пугачева, пер. Красный, ул. Ватутина, пер. Тихий, пер. Волгоградский, ул. Ленинградская от пер. Ст. Разина до пер. Павлова, ул. Толстого от пер. Ст. Разина до пер. Павлова | 105 |  | 105 |  |  | 3150 |  |  | 2299,5 |  |  |  |  |
| ИТОГО: 25844,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТП-101 |  | Реконструкция сетей наружного освещения по пер Короткий, ул. Матросова от пер. Короткого, ул. Солнечная | 93 |  |  | 93 |  |  |  | 2860 |  |  | 2100,0 |  |  |
| 2 | ТП-14 |  | Реконструкция сетей наружного освещения по спуску Пролетарский от ул. Энгельса до пл. Азовского Осадного Сидения, ул. Лермонтова от спуска Пролетарского до спуска А. Невского, ул. Петровской от ул. Лермонтова до ул. Ярославского, спуск А. Невского, пер. Шмидта, ул. Энгельса | 91 |  |  | 91 |  |  |  | 2750 |  |  | 2007,5 |  |  |
| 3 | ТП-07 |  | Реконструкция сетей наружного освещения по ул. Дружбы | 32 |  |  | 32 |  |  |  | 920 |  |  | 700,0 |  |  |
| 4 | ТП-125 |  | Реконструкция сетей наружного освещения по ул. Корнилова, ул. Нахимова, ул. Рахманинова, ул. Аверина, ул. Пришвина | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 1000 |  |  | 1100,0 |  |  |
| 5 | ТП-110 |  | Реконструкция сетей наружного освещения по ул. Гагарина, ул. Кутузова, ул. Репина, ул. Чайковского, ул. Есенина, ул. Садовая, ул. Жукова, ул. Верещагина, ул. Цветаевой, ул. Васнецова | 95 |  |  | 95 |  |  |  | 1050 |  |  | 600,0 |  |  |
| 6 | ТП-115 |  | Реконструкция сетей наружного освещения по ул. Инзенская | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 1300 |  |  | 700,0 |  |  |
| 7 | ТП-129 |  | Реконструкция сетей наружного освещения по ул. хутор Задонье | 43 |  |  | 43 |  |  |  | 1740 |  |  | 844,2 |  |  |
| 8 | КТП-5 |  | Реконструкция сетей наружного освещения по ул. Севастопольская Реконструкция сетей наружного освещения по пер. Куникова от ул. Песчаной до ул. Кирова, ул. Горького от пер. Панфилова до пер. Куникова | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 1060 |  |  | 2200,0 |  |  |
| 9 | ТП-65 |  | Реконструкция сетей наружного освещения по пер. Осипенко от ул. Кондаурова до ул. Ленина, ул. Мира от пер. Осипенко до пер. Димитрова, ул. Комсомольская от пер. Осипенко до пер. Безымянного, пер. Безымянный от ул. Кондаурова до ул. Мира Реконструкция сетей наружного освещения по ул. Пушкина от пер. Кошевого до пер. Осипенко | 72 |  |  | 72 |  |  |  | 2250 |  |  | 3500,0 |  |  |
| 10 |  |  | Реконструкция сетей наружного освещения по Кагальницкому шоссе от пер. Литейного до выезда из города | 64 |  |  | 64 |  |  |  | 2200 |  |  | 4308,0 |  |  |
| ИТОГО: 18059,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 69 117,4» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Управляющий делами                                                                                  В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                                                            В.В. Жук