АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2012                                        № 2402

О внесении изменений в постановление администрации города от 01.12.2010 № 2117

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации города Азова от 28.09.2012 № 1992 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ» и необходимостью корректировки отдельных программных мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Внести в приложение к постановлению администрации города Азова от 01.12.2010 № 2117 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Реконструкция и строительство системы наружного освещения с применением энергосберегающих технологий на территории города Азова в 2011-2014 годах» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника Управления ЖКХ Авдошина С.В.

Мэр города                                                                     С.Л. Бездольный

Верно

И.о. начальника общего отдела                                    М.А. Попова

Постановление вносит

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова

Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 23.11.2012 № 2402

Изменения,

вносимые в приложение к постановлению администрации города Азова от 01.12.2010 № 2117 «Об утверждении долгосрочной целевой программы

«Реконструкция и строительство системы наружного освещения с

применением энергосберегающих технологий на территории города

Азова в 2011-2014 годах»

1. В разделе «Паспорт Долгосрочной целевой программы «Реконструкция и строительство системы наружного освещения с применением энергосберегающих технологий на территории города Азова в 2011-2014 годах»:

- подраздел «Объемы и источники финансирования» изложить в редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 66 301,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2011г. - 11 809,7 тыс. рублей; 2012г. - 10 587,3 тыс. рублей; 2013г. - 25 844,7 тыс. рублей; 2014г. - 18 059,7 тыс. рублей Источник финансирования: бюджет города Азова. В течение реализации Программы объемы финансирования подлежат уточнению»;

- подраздел «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности» изложить в редакции:

«Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

- экономия электроэнергии от применения энергосберегающих ламп составит – 2 069,4 тыс. кВт/час (расчет ожидаемого экономического эффекта приведен в приложении № 1 к Программе);

- освещенность улиц и площадей города составит 81%».

2. Раздел 3 «Система программных мероприятий» изложить в редакции:

«Раздел 3. Система программных мероприятий

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  | Показатели результативности выполнения мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | всего | наименования показателя | ед. измерения | базовое значе-ние | 2011 г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | целевое значе-ние |
| Строительство и реконструкция систем наружного освещения с применением энергосберегающих технологий на территории города Азова в 2011-2014 годах | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»; с 01.01.2012 года МБУ г. Азова «Чистый город» | 2011 – 2014 годы | 11 809,7 | 10 587,3 | 25 844,7 | 18 059,7 | 66301,4 | Экономия электроэнергии | Тыс. кВт/час | - | 390,4 | 346,5 | 851,9 | 480,6 | 2069,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Освещенность улиц и площадей | % | 35 | 62,9 | 62,9 | 71 | 81 | 81 |
| Всего по Программе по источникам финансирования, в том числе: |  |  | 11 809,7 | 10 587,3 | 25 844,7 | 18 059,7 | 66301,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет города |  |  | 11 809,7 | 10 587,3 | 25 844,7 | 18 059,7 | 66301,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Приложение № 1 к долгосрочной целевой программе «Реконструкция и строительство системы наружного освещения с применением энергосберегающих технологий на территории города Азова в 2011-2014 годах» изложить в редакции:

«Расчет ожидаемого экономического эффекта

| Наименование показателя | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т - время работы СНО (год) час | 3992 | 3992 | 3992 | 3992 | 3992 |
| К - количество светильников (в соответствии с Программой) шт. | 489 | 434 | 1067 | 602 | 2707 |
| М1 - мощность светильника (до реконструкции) кВт | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| М2 - мощность светильника (после реконструкции) кВт | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| И1- итого = Т*К*М1 кВт/час | 683 230,8 | 606 384,8 | 1 490 812,4 | 841 114,4 | 3 621 542,4 |
| И2- итого = Т*К*М2 кВт/час | 292 813,2 | 259 879,2 | 638 919,6 | 360 477,6 | 1 552 089,6 |
| Экономия = И1-И2 кВт/час | 390 417,6 | 346 505,6 | 851 892,8 | 480 636,8 | 2 069 452,8» |

4. В приложении к долгосрочной целевой программе «Реконструкция и строительство системы наружного освещения с применением энергосберегающих технологий на территории города Азова в 2011-2014 годах»:

-  раздел «2012 год»  перечня объектов, подлежащих строительству и реконструкции в 2011 -2014 годах изложить в редакции:

| «№ | ТП-№ |  | Наименование объекта | Количество опор | Количество светильников | Длина сетей (метр) | Стоимость работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТП-4 | Реконструкция сетей наружного освещения в г. Азове (ул. Кирова от пер. Куникова до ж/д №268). Зона ТП-4 |  | 21 | 21 | 703 | 481,896 |
| 2 | ТП-4 | Реконструкция сетей наружного освещения в г. Азове (ул. Кирова от ж/д №268 до конца улицы, ул. Заречная от пер. Панфилова до конца улицы). Зона ТП-4 |  | 21 | 21 | 703 | 481,896 |
| 3 | ТП-7 | Реконструкция сетей наружного освещения в г. Азове (ул. Васильева от ул. Кирова до ул. Украинской, пер. Кваши от ул. Куйбышева до ул. Васильева). Зона ТП-7 |  | 19 | 19 | 836 | 469,026 |
| 4 | ТП-7 | Реконструкция сетей наружного освещения в г. Азове (ул. Кирова от ул. Васильева до ж/д №124). Зона ТП-7 |  | 19 | 19 | 741 | 452,937 |
| 5 | ТП-7 | Реконструкция сетей наружного освещения в г. Азове (ул. Кирова от ж/д №124 до пер. Куникова, ул. Украинская от ул. Васильева до ж/д №81). Зона ТП-7 |  | 19 | 19 | 625 | 450,587 |
| 6 | ТП-7 | Реконструкция сетей наружного освещения в г. Азове (ул. Украинская от ж/д №81 до пер. Куникова). Зона ТП-7 |  | 19 | 19 | 745 | 446,162 |
| 7 | ТП-7 | Реконструкция сетей наружного освещения в г. Азове (ул. Куйбышева от ул. Васильева до ж/д №87). Зона ТП-7 |  | 19 | 19 | 792 | 454,692 |
| 8 | ТП-7 | Реконструкция сетей наружного освещения в г. Азове (ул. Куйбышева от ж/д №87 до пер. Куникова, ул. Андреевская от пер. Тургенева до пер. Достоевского). Зона ТП-7 |  | 16 | 16 | 461 | 445,292 |
| 9 | ТП-10 | Реконструкция сетей наружного освещения в г. Азове (ул. Васильева от ул. Инзенской до ул. Луначарского). Зона ТП-10 |  | 20 | 20 | 692 | 428,500 |
| 10 | ТП-10 | Реконструкция сетей наружного освещения в г. Азове (ул. Васильева от ул. Луначарского до ул. Кирова, ул. Макаровского от ул. Васильева до пер. Черноморского). Зона ТП-10 |  | 20 | 20 | 779 | 439,956 |
| 11 | ТП-10 | Реконструкция сетей наружного освещения в г. Азове (ул. Луначарского от ул. Васильева до пер. Чкалова, ул. Г. Мирошниченко от ул. Васильева до пер. Чкалова). Зона ТП-10 |  | 17 | 17 | 629 | 471,404 |
| 12 | ТП-130 | Реконструкция сетей наружного освещения в г. Азове (ул. Пушкина от пер. Маяковского до пер. Павлова, ул. Мичурина от ул. Ленина до ул. Железнодорожной, пер. Тимирязева от ул. Железнодорожной до ул. Ленина, пер. Павлова от ул. Комсомольской до ул. Ленина, ул. Комсомольская от пер. Маяковского до пер. Павлова, ул. Мира от пер. Маяковского до пер. Павлова). Зона ТП-130 |  | 97 | 97 | 3710 | 2402,743 |
| 13 | ТП-114 | Реконструкция сетей наружного освещения в г. Азове (пер. Маяковского от ул. Кондаурова до ул. Московской, ул. Мира от пер. Маяковского до пер. Димитрова, ул. Пушкина от пер. Маяковского до пер. Осипенко, ул. Ленина от пер. Маяковского до пер. Димитрова, пер. Толстого от пер. Маяковского до пер. Димитрова, ул. Ленинградская от пер. Маяковского до пер. Димитрова). Зона ТП-114 |  | 74 | 74 | 2950 | 1886,416 |
| 14 | ТП-54 | Реконструкция сетей наружного освещения в г. Азове (ул. Калинина (от ул. Кирова до ж/д №5), пер. Фрунзе(от ул. Калинина до ж/д №11)). Зона ТП-54 |  | 18 | 18 | 550 | 483,112 |
| 15 | ТП-54 | Реконструкция сетей наружного освещения в г. Азове (ул. Суворова (от ул. Калинина до ж/д №35), ул. Андреевская (от ул. Калинина до пер. Достоевского)). Зона ТП-54 |  | 21 | 21 | 770 | 486,341 |
| 16 | ТП-54 | Реконструкция сетей наружного освещения в г. Азове (пер. Ломоносова (от ул. Кирова до ул. Киевской), пер. Урицкого (от ул. Кирова до ул. Андреевской)). Зона ТП-54иевской), пер. Урицкого (от ул. о ул. 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |  | 14 | 14 | 535 | 306,340 |
| ИТОГО: 10587,3 |  |  |  |  |  |  |  |

- раздел «ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:  65 343,3» изложить в редакции: «ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 66 301,4»

Управляющий делами                                                                                   В.А. Пшеничный

Верно

И.о. начальника общего отдела                                                                    М.А. Попова