АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2011                                         № 1588

О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 01.12.2010 № 2118

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, распоряжением мэра города от 29.12.2008 № 478 «Об утверждении «Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, порядка оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ» и в связи с изменением срока реализации долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров в городе Азове Ростовской области в 2010–2013 годах», утвержденной постановлением администрации города Азова от 01.12.2010 № 2118,  и необходимостью корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Внести изменения в постановление администрации города Азова от 01.12.2010 № 2118 «Об утверждении долгосрочной целевой программы  «Капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров в городе Азове Ростовской области в 2010– 2013 годах» следующего содержания:

1.1. В наименовании слова «2010–2013 годах» заменить словами «2010– 2014 годах».

1.2. В пункте 1 слова «2010–2013 годах» заменить словами «2010–2014 годах».

2. Приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Направить настоящее постановление в Администрацию Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника Управления ЖКХ Рябоконя А.Н.

Мэр города							         С.Л. Бездольный

Верно

Начальник общего отдела                                              В.В. Жук

Постановление вносит

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова

## Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 14.09.2011 № 1588

Долгосрочная целевая программа

«Капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров

в городе Азове Ростовской области в 2010–2014 годах»

ПАСПОРТ

Долгосрочной целевой программы

«Капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров

в городе Азове Ростовской области в 2010–2014 годах»

| Наименование Программы | – | Долгосрочная целевая программа «Капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров в городе Азове Ростовской области в 2010 – 2014 годах» (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке программы Инициатор разработчик программы | – | 04.02.2010 Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова |
| Заказчик Программы | – | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова |
| Разработчики Программы | – | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова; Муниципальное казенное учреждение г. Азова «Департамент жилищно-коммунального хозяйства» |
| Цель Программы | – | развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |
| Задачи Программы | – | сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям внутригородских дорог и тротуаров за счет капитального ремонта |
| Сроки реализации Программы Этапы реализации Программы | – | 2010– 2014 годы 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий | – | Программа не содержит подпрограмм. Мероприятия Программы: - мероприятия по капитальному ремонту внутригородских дорог и тротуаров; - мероприятия по капитальному ремонту внутриквартальных проездов, подъездов, дворовых территорий и прилегающих тротуаров. |
| Исполнители Программы и основных мероприятий | – | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова; Муниципальное казенное учреждение г. Азова «Департамент жилищно-коммунального хозяйства» |
| Объемы и источники финансирования | – | Общий объем финансирования Программы составляет: в 2010-2014 годах – 279 345,3 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета – 173 192,2 тыс. руб.; средства бюджета города – 104 645,5 тыс. руб., в том числе на софинансирование Фонда софинансирование расходов – 49 105,9 тыс. руб.; средства доли софинансирования собственников помещений многоквартирных домах - 1507,6 тыс. руб., в том числе: - расходы бюджета города на оплату доли участия муниципального образования «Город Азов», как собственника помещений в многоквартирных домах, в софинансировании капитального ремонта – 82,5 тыс. руб. Объем финансирования по годам: 2010 год – 40 530,9 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета – 32 141,0 тыс. руб.; средства бюджета города – 8 389,9 тыс. руб., в том числе на софинансирование Фонда софинансирования расходов – 8 389,9 тыс. руб.; 2011 год – 80 203,6 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета – 35 262,8 тыс. руб.; средства бюджета города – 44 430,5 тыс. руб., в том числе на софинансирование Фонда софинансирования расходов – 10 179,0 тыс. руб.; средства доли софинансирования собственников помещений многоквартирных домов - 510,3 тыс. руб., в том числе: - расходы бюджета города на оплату доли участия муниципального образования «Город Азов», как собственника помещений в многоквартирных домах, в софинансировании капитального ремонта – 25,5 тыс. руб.; 2012 год – 52 448,9 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета – 35 262,8 тыс. руб.; средства бюджета города – 16 872,5 тыс. руб., в том числе на софинансирование Фонда софинансирования расходов – 10 179,0 тыс. руб.; средства доли софинансирования собственников помещений многоквартирных домах - 313,6 тыс. руб., в том числе: - расходы бюджета города на оплату доли участия муниципального образования «Город Азов», как собственника помещений в многоквартирных домах, в софинансировании капитального ремонта – 17,9 тыс. руб.; 2013 год – 52 869,3 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета – 35 262,8 тыс. руб.; средства бюджета города – 17 274,1 тыс. руб., в том числе на софинансирование Фонда софинансирования расходов – 10 179,0 тыс. руб.; средства доли софинансирования собственников помещений многоквартирных домах - 332,4 тыс. руб., в том числе: - расходы бюджета города на оплату доли участия муниципального образования «Город Азов», как собственника помещений в многоквартирных домах, в софинансировании капитального ремонта – 19,0 тыс. руб.; 2014 год – 53 292,6 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета – 35 262,8 тыс. руб.; средства бюджета города – 17 678,5 тыс. руб., в том числе на софинансирование Фонда софинансирования расходов – 10 179,0 тыс. руб.; средства доли софинансирования собственников помещений многоквартирных домах - 351,3 тыс. руб., в том числе: - расходы бюджета города на оплату доли участия муниципального образования «Город Азов», как собственника помещений в многоквартирных домах, в софинансировании капитального ремонта – 20,1 тыс. руб. В течение реализации Программы объемы финансирования подлежат уточнению |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы Показатели социально-экономической эффективности | – | Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов: - протяженность участков внутригородских дорог и тротуаров по городу Азову, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований (требования к порядку содержания внутригородских дорог и тротуаров) – 12,8 км; - сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям внутригородских дорог и тротуаров за счет капитального ремонта в общей протяженности внутригородских дорог и тротуаров на уровне - 49,8 %; - количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация – 7 шт.; - протяженность внутриквартальных проездов, подъездов, дворовых территорий и прилегающих тротуаров, на которых выполнен капитальный ремонт – 1,5 км. - снижение риска дорожно-транспортных происшествий, - повышение комфортности движения и улучшение удобства в пути следования, - повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения; - снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду |
| Система организации управления и контроля за исполнением Программы | – | контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация города Азова в соответствии с ее полномочиями. |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

1.1. Влияние развития сети автомобильных дорог

на экономику города Азова Ростовской области

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики города, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

автомобильные дороги представляют собой материалоемкие,  трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех видов транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

помимо высокой первоначальной стоимости строительства, капитальный ремонт автомобильных дорог также требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:

удобство и комфортность передвижения;

скорость движения;

пропускная способность;

безопасность движения;

экономичность движения;

долговечность;

стоимость содержания;

экологическая безопасность.

Оценка влияния дорожного хозяйства на экономику города  включает целый ряд более сложных проблем, чем оценка экономических затрат. Это определяется рядом причин. Во-первых, ряд положительных результатов, таких, как повышение комфорта и удобства поездок за счет улучшения качественных показателей сети дорог или экономия времени за счет увеличения средней скорости движения, не может быть выражен в денежном эквиваленте. Во-вторых, результат в форме снижения транспортных затрат, который касается большого количества граждан, трудно спрогнозировать. В-третьих, некоторые положительные результаты, связанные с совершенствованием сети автомобильных дорог, могут быть достигнуты в различных сферах экономики. Поэтому оценить их в количественных показателях представляется не всегда возможным.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;

экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;

снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

повышение комфорта и удобства поездок.

Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения и т.д.

В целом улучшение «дорожных условий» приводит к:

сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

повышению спроса на услуги дорожного сервиса;

развитию туризма;

Таким образом, «дорожные условия» оказывают влияние на все важные показатели экономического развития города.

Развитие экономики города  во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня  состояния сети автомобильных дорог общего пользования.

1.2. Проблемы развития сети автомобильных дорог

общего пользования в городе Азове Ростовской области

В настоящее время протяженность муниципальных  автомобильных дорог местного значения,  определенная в результате проведения инвентаризации внутригородских автомобильных дорог в городе Азове Ростовской области в I   квартале 2011 года, составляет 162,765 км, в том числе с усовершенствующим покрытием – 87,0 км.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по  капитальному ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Доля автомобильных дорог местного значения (общего пользования) в городе Азове Ростовской области, не отвечающих нормативным требованиям, в 2010 году составляла 50,2 процента.

Для улучшения показателей необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог.

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с пропускной способностью автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования.

Себестоимость грузоперевозок, осуществляемых по автомобильным дорогам, имеющих транспортно-эксплуатационные показатели, не соответствующие нормативным требованиям, повышается, а безопасность движения ухудшается.

Учитывая состояние дворовых и прилегающих территорий в настоящее время, одной из приоритетных задач является осуществление благоустройства и создание санитарного благополучия на данной территории. В   результате   проведенного обследования территории города определены участки округа, которые находятся в   крайне неудовлетворительном состоянии.   Полученная  информация позволила выявить  адреса  неудовлетворительного состояния асфальтного покрытия дворовых и прилегающих территорий. Руководствуясь полученной информацией, а также учитывая многочисленные жалобы жителей проживающих на территории муниципального образования на состояние благоустройства дворовых и прилегающих территорий, выделены участки территорий в наиболее неудовлетворительном состоянии, которые необходимо привести в ближайшее время в надлежащее состояние.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования в городе Азове Ростовской области позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли.

Раздел 2. Цели и основные задачи Программы, сроки и этапы ее реализации.

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, внутригородских дорог и тротуаров за счет  капитального ремонта;

увеличение площади  внутриквартальных проездов, подъездов, дворовых территорий и прилегающих тротуаров, на которых выполнен капитальный ремонт;

предоставление субсидий из областного бюджета бюджету города Азова за счет средств Фонда софинансирования расходов на капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров;

выделение средств из бюджета города Азова на  капитальный ремонт внутриквартальных проездов, подъездов, дворовых территорий и прилегающих тротуаров.

Срок реализации Программы – 2010 – 2014 годы.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с капитальным ремонтом внутригородских дорог и тротуаров, носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей областного бюджета и бюджета города Азова, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа являются неувеличение показателя «Доля протяженности внутригородских  дорог и тротуаров, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутригородских  дорог и тротуаров».

Раздел 3. Система программных мероприятий

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Показатели результативности выполнения мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | всего | Наименование показателя | ед. измерения | базовое значение | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | целевое значение |
| 1. Мероприятия по капитальному ремонту внутригородских дорог и тротуаров всего, в том числе: | Управление ЖКХ г. Азова; МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» | 2010 – 2014 годы |  |  |  |  |  |  | Протяженность участков внутригородских дорог и тротуаров по городу Азову, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований (требования к порядку содержания внутригородских дорог и тротуаров) | км | 1,95 | 2,9 | 3,4 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 12,8 |
| 1.1.Капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров всего, в том числе: Областной бюджет Бюджет города, в том числе на софинансирование ФСР |  |  | 40530,9 32141,0 8389,9 8389,9 | 64322,1 35262,8 29059,3 10179,0 | 45441,8 35262,8 10179,0 10179,0 | 45441,8 35262,8 10179,0 10179,0 | 45441,8 35262,8 10179,0 10179,0 | 241178,4 173192,2 67986,2 49105,9 | Сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям внутригородских дорог и тротуаров за счет капитального ремонта в общей протяженности внутригородских дорог и тротуаров* | процентов | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 |
| 1.2.Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дорог всего, в том числе: Бюджет города |  |  | - - | 4 916,5 4 916,5 | 735,9 735,9 | 780,1 780,1 | 824,6 824,6 | 7257,1 7257,1 | Количество объектов, на которые изготовлена проектно-сметная документация | шт | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Всего по мероприятию 1, в том числе: |  |  | 40530,9 | 69238,6 | 46177,7 | 46221,9 | 46266,4 | 248435,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  | 32141,0 | 35262,8 | 35262,8 | 35262,8 | 35262,8 | 173192,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет города, в том числе на софинансирование ФСР |  |  | 8389,9 8389,9 | 33975,8 10179,0 | 10914,9 10179,0 | 10959,1 10179,0 | 11003,6 10179,0 | 75243,3 49105,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Мероприятия по капитальному ремонту внутриквартальных проездов, подъездов, дворовых территорий и прилегающих тротуаров всего, в том числе: | Управление ЖКХ г. Азова; МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» | 2010 – 2014 годы | - | 10965,0 | 6271,2 | 6647,4 | 7026,2 | 30909,8 | Протяженность участков внутриквартальных проездов, подъездов, дворовых территорий и прилегающих тротуаров по городу Азову, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований | км | 0,5 | - | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,5 |
| 2.1. Капитальный ремонт внутриквартальных проездов, подъездов, дворовых территорий и прилегающих тротуаров (за исключением территории, принадлежащей собственникам помещений в многоквартирных домах) |  |  | - | 784,7 | - | - | - | 784,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Субсидия управляющим организациям, ТСЖ либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, организациям по обслуживанию жилищного фонда на проведение капитального ремонта внутриквартальных проездов, тротуаров, дворовых территорий, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах, всего, в том числе: средства бюджета города средства доли софинансирования собственников помещений многоквартирных домах, в том числе: - расходы бюджета города на оплату доли участия муниципального образования «Город Азов», как собственника помещений в многоквартирных домах, в софинансировании капитального ремонта |  |  | - - - - | 10180,3 9670,0 510,3 25,5 | 6271,2 5957,6 313,6 17,9 | 6647,4 6315,0 332,4 19,0 | 7026,2 6674,9 351,3 20,1 | 30125,1 28617,5 1507,6 82,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию 2 в том числе: |  |  | - | 10965,0 | 6271,2 | 6647,4 | 7026,2 | 30909,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет города |  |  | - | 10454,7 | 5957,6 | 6315,0 | 6674,9 | 29402,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства собственников, в том числе: расходы бюджета города на оплату доли участия муниципального образования «Город Азов», как собственника помещений в многоквартирных домах, в софинансировании капитального ремонта |  |  | - - | 510,3 25,5 | 313,6 17,9 | 332,4 19,0 | 351,3 20,1 | 1507,6 82,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе, в том числе: |  |  | 40530,9 | 80203,6 | 52448,9 | 52869,3 | 53292,6 | 279345,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  | 32141,0 | 35262,8 | 35262,8 | 35262,8 | 35262,8 | 173192,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет города, в том числе на софинансирование ФСР |  |  | 8389,9 8389,9 | 44430,5 10179,0 | 16872,5 10179,0 | 17274,1 10179,0 | 17678,5 10179,0 | 104645,5 49105,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства собственников, в том числе: расходы бюджета города на оплату доли участия муниципального образования «Город Азов», как собственника помещений в многоквартирных домах, в софинансировании капитального ремонта |  |  | - - | 510,3 25,5 | 313,6 17,9 | 332,4 19,0 | 351,3 20,1 | 1507,6 82,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Сохранение показателя в условиях недофинансирования дорожных работ.

Раздел 4. Механизм реализации Программы и ресурсное обеспечение.

Управление реализацией Программы осуществляет Муниципальный  заказчик Программы –  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова.

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного бюджета и бюджета города Азова;

мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Муниципальный заказчик Программы выполняет свои функции во взаимодействии с муниципальным казенным учреждением г. Азова «Департамент жилищно-коммунального хозяйства».

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения  муниципальных контрактов на капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд (Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).

Стоимость работ по капитальному ремонту внутригородских дорог и тротуаров определяется на основании положительного заключения Государственной экспертизы. Объем финансирования предусматривается в соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 09.11.2007 № 437 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения». Стоимость работ по капитальному ремонту внутриквартальных проездов, подъездов, дворовых территорий и прилегающих тротуаров определяется на основании сметной документации, утвержденной заместителем главы администрации по курируемому направлению. Стоимость работ по изготовлению проектно-сметной документации определяется  на основании сметного расчета, утвержденного заместителем главы администрации по курируемому направлению.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией города Азова  Ростовской области.

Раздел 5. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне него.

«Транспортный эффект» заключается в получении прямых выгод, получаемых в результате улучшения «дорожных условий», для лиц, пользующихся автомобильными дорогами. «Транспортный эффект» включает в себя экономию затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение времени нахождения в пути, повышение эффективности использования транспортных средств, снижение риска дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения и улучшение удобства в пути следования. «Внетранспортный эффект» связан с влиянием совершенствования и развития сети автомобильных дорог муниципального значения на социально-экономическое развитие города и экологическую обстановку. К числу социально-экономических последствий развития сети автомобильных дорог муниципального значения относятся:

повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

снижение транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Общественная эффективность Программы связана с совокупностью «транспортного эффекта» и «внетранспортного эффекта» с учетом последствий реализации Программы как для участников дорожного движения, так и для населения и хозяйствующих субъектов города в целом.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования.

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

протяженность участков внутригородских дорог и тротуаров муниципального значения, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований – 12,8 км;

количество объектов, на которые разработана  проектно-сметная документация – 7 шт.;

площадь  внутриквартальных проездов, подъездов, дворовых территорий и прилегающих тротуаров, на которых выполнен капитальный ремонт – 1,5 км.

Это позволит решить следующие задачи Программы:

- Сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям внутригородских дорог и тротуаров за счет  капитального ремонта на уровне 49,8 процентов от общей протяженности внутригородских дорог и тротуаров.

Управляющий делами                                              В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                        В.В. Жук

Приложение

к долгосрочной целевой программе «Капитальный ремонт  внутригородских дорог и тротуаров в городе Азове Ростовской области

в 2010 – 2014 годах»

Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального ремонта на 2010 год

| № п/п | Наименование объекта | Объем финансирования всего (тыс. руб.) | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | областной бюджет | местный бюджет |
| 1. | А/д по ул. Красногоровская (от ул. Московской до ПК 10+45) в городе Азове (на участке ПК 2+30 – ПК 10+45) | 11 960,350 | 9 484,557 | 2 475,793 |
| 2. | А/д по ул. Измайлова (от ул. Привокзальная до ул. Московская) в городе Азове | 20 677,693 | 16 397,407 | 4 280,286 |
| 3. | А/д по пер. Маяковского (от ул. Московская до ул. Нагорная), пер. Малый (от ул. Нагорная до дома № 1 по пер. Малый) в городе Азове (на участках: автодорога – от ПК 0+68 до дома № 1 по пер. Малый; тротуар (право, лево) – от ул. Московская до дома № 1 по пер. Малый) | 7 892,857 | 6 259,036 | 1 633,821 |
|  | Всего | 40 530,900 | 32 141,000 | 8 389,900 |

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального ремонта

внутригородских дорог и тротуаров на 2011 год

| № п/п | Наименование объекта | Объем финансиро- вания, всего (тыс.руб.) | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | областной бюджет | бюджет города |
| - Перечень объектов капитального ремонта с участием средств Фонда софинансирования расходов |  |  |  |  |
| 1 | А/д по ул. Красногоровская (от ул. Московской до ПК10+45) в городе Азове (на участке от ПК 0+00 до ПК 2+30) | 3 156,161 | 2 449,181 | 706,980 |
| 2 | А/д по пер. Красноармейский (от ул. Московская до ул. Привокзальная) в городе Азове | 19 963,579 | 15 491,737 | 4 471,842 |
| 3 | А/д по ул. Васильева (от ул. Инзенская до ул. Г.Мирошниченко) в городе Азове | 16 772,673 | 13 015,594 | 3 757,079 |
| 4 | А/д по пер. Социалистический (от ул. Московская до ул. Октябрьская) в городе Азове | 3 675,611 | 2 852,274 | 823,337 |
| 5 | А/д по ул. Дзержинского (от Петровской площади до Алексеевских ворот) в городе Азове (на участке: ПК 0+00 до ПК 2+35) | 1 873,776 | 1 454,014 | 419,762 |
|  | Итого по разделу I | 45 441,800 | 35 262,800 | 10 179,000 |
| - Перечень объектов капитального ремонта за счет средств бюджета города |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт тротуара по ул. Мира от пер. Социалистического до АМЭС в г. Азове | 94,441 | - | 94,441 |
| 2 | Капитальный ремонт тротуара по ул. Андреевской в г. Азове | 149,859 | - | 149,859 |
| 3 | Капитальный ремонт внутригородской дороги по ул. Мира (от ул. Чехова до пер. Социалистического) в г. Азове | 6 965,000 | - | 6 965,000 |
| 4 | Капитальный ремонт из модульной плитки пл. Петровской (от ул. Московской до торгового дома «Азов») в г. Азове | 3 528,400 | - | 3 528,400 |
| 5 | Капитальный ремонт тротуара из тротуарной плитки по б.Петровскому на участке от ул. Мира до кафе «Манго» (вдоль городского парка) в г. Азове | 1 550,200 | - | 1 550,200 |
| 6 | Капитальный ремонт тротуара по б.Петровскому от кафе «Манго» до ул. Кондаурова (вдоль городского парка) в г. Азове | 840,200 | - | 840,200 |
| 7 | Капитальный ремонт тротуара по б.Петровскому от ул. Кондаурова до жилого дома б. Петровский,49 (вдоль ЦГБ) в г. Азове | 1 050,000 | - | 1 050,000 |
| 8 | Капитальный ремонт тротуара вдоль жилого дома по ул. Макаровского, 88 в г. Азове | 445,800 | - | 445,800 |
| 9 | Капитальный ремонт внутригородской автомобильной дороги по ул. Дзержинского (от Петровской площади до спуска Пролетарского) в г. Азове Ростовской области (на участке: автодорога - ПК 2+35 - ПК 3+80; въезды во дворы - от Петровской площади до спуска Пролетарского) | 1 926,200 | - | 1 926,200 |
| 10 | Капитальный ремонт внутригородской автомобильной дороги по ул. Дзержинского (от Петровской площади до спуска Пролетарского) в г. Азове Ростовской области (тротуар) | 2 330,200 |  | 2 330,200 |
|  | Итого по разделу II | 18 880,300 | - | 18 880,300 |
|  | Всего | 64 322,100 | 35 262,800 | 29 059,300 |

Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального ремонта

внутриквартальных проездов, подъездов, дворовых территорий

и прилегающих тротуаров, за исключением территории, принадлежащей собственникам помещений в многоквартирных домах,  на 2011 год

| № п/п | Наименование объекта | Объем финансиро- вания, всего (тыс.руб.) | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | Капитальный ремонт тротуара по внутриквартальному проезду пер.Соловьиный в г. Азове | 38,468 | - | 38,468 |
| 2 | Капитальный ремонт внутриквартальных проездов, подъездов, дворовых территорий и прилегающих тротуаров по ул. Победы, 4, ул. Победы, 4А, ул. Ст. Разина, 9 в г. Азове | 49,914 | - | 49,914 |
| 3 | Капитальный ремонт тротуарной дорожки по внутриквартальному проезду по пер. Черноморскому 77 в городе Азове | 34,918 | - | 34,918 |
| 4 | Капитальный внутриквартальных проездов, подъездов, дворовых территорий и прилегающих тротуаров по ул.Мира,33, ул. Мира,19/31, ул. Пушкина,24/40 в городе Азове | 661,400 | - | 661,400 |
|  | Всего | 784,700 | - | 784,700 |

Таблица 4

ПЕРЕЧЕНЬ

проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту дорог на 2011 год

| № п/п | Наименование объекта | Объем финансиро- вания, всего (тыс.руб.) | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги и тротуара по ул. Мира (от пер. Социалистического до пер. Маяковского) в городе Азове Ростовской области | 1 857,743 | - | 1 857,743 |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги и тротуара по ул. Мира (от пер. Маяковского до пер. Павлова) в городе Азове Ростовской области | 887,999 | - | 887,999 |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги и тротуара по пер. Павлова (от ул. Комсомольская до ул. Азовская) в городе Азове Ростовской области | 1 273,999 | - | 1 273,999 |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги и тротуара по ул. Красногоровская (от пер. Книжный до ул. Азовская) в городе Азове Ростовской области | 896,759 |  | 896,759 |
|  | Всего | 4 916, 500 | - | 4 916, 500 |

Таблица 5

Субсидия

управляющим организациям, ТСЖ либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, организациям по обслуживанию жилищного фонда на проведение капитального ремонта внутриквартальных проездов, тротуаров, дворовых территорий, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах,

на 2011 год

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Наименование управляющих организаций | Стоимость капитального ремонта согласно ПСД, всего | в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средства бюджета города | средства доли софинансирования собственников помещений в многоквартирных домах | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | на оплату доли участия муниципального образования «Город Азов», как собственника помещений в многоквартирных домах, в софинансировании капитального ремонта |
| 1 | ул.Васильева,92А | ООО «Управляющая организация ЖКХ- А» | 1056,437 | 1002,333 | 54,104 | 16,525 |
| 2 | пер. Коллонтаевский,127 | ООО «Домоуправление № 6» | 978,740 | 929,803 | 48,937 | 2,496 |
| 3 | ул.Крымская,22 | ООО «Домоуправление № 6» | 658,518 | 625,592 | 32,926 | 0,450 |
| 4 | ул.Мира,19/31 | ООО «Управляющая организация ЖКХ - Дом 2» | 2605,809 | 2475,518 | 130,291 | 1,187 |
| 5 | ул.Мира,33 | ООО «Управляющая организация ЖКХ- Дом 5» | 809,910 | 769,414 | 40,496 | 0,693 |
| 6 | ул.Московская,46/48 | ООО «Домоуправление №4» | 640,821 | 608,779 | 32,042 | 0,429 |
| 7 | ул.Московская,104/116 | ООО «Домоуправление №8» | 1208,220 | 1147,809 | 60,411 | 0,584 |
| 8 | ул.Пушкина,24/40 | ООО «Управляющая организация ЖКХ- Дом 5» | 914,948 | 869,200 | 45,748 | 2,696 |
| 9 | пер.Социалистический, 54/56 | ООО «Домоуправление №4» | 1306,897 | 1241,552 | 65,345 | 0,440 |
|  | Итого |  | 10180,300 | 9670,000 | 510,300 | 25,500 |

*  Размер софинансирования капитального ремонта за счет средств собственников  помещений в многоквартирных домах составляет не менее 5 % от общего объема затрат.