АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2011                                          № 1618

О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 30.11.2010 № 2082

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и распоряжением мэра города от 29.12.2008 № 478 «Об утверждении «Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, порядка оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», в связи с изменением срока реализации долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Азова Ростовской области на 2010-2013 годы», утвержденной постановлением администрации города Азова от 30.11.2010 № 2082, и необходимостью корректировки отдельных программных мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Внести в постановление администрации города Азова от 30.11.2010 № 2082 «Об утверждении долгосрочной целевой программы  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Азова Ростовской области на 2010-2013 годы» следующие изменения:

1.1. В наименовании, пункте 1 слова «на 2010-2013 годы» заменить словами «на 2010-2014 годы».

1.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Направить настоящее постановление в Администрацию Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника Управления ЖКХ Рябоконя А.Н.

Мэр города                                                                    С.Л. Бездольный

Верно

Начальник общего отдела                                           В.В. Жук

Постановление вносит

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова

Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 14.09.2011 № 1618

Долгосрочная целевая программа

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

города Азова Ростовской области на 2010-2014 годы»

ПАСПОРТ

Долгосрочной целевой программы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

города Азова Ростовской области на 2010-2014 годы»

| Наименование Программы | – | Долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Азова Ростовской области на 2010-2014 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке программы Инициатор разработки программы | – – | 02.07.2010 Администрация города Азова Ростовской области Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова |
| Заказчик Программы | – | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова |
| Разработчики Программы | – | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова |
| Цель Программы | – | повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации |
| Задачи Программы | – | модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры |
| Сроки реализации Программы Этапы реализации Программы | – – | 2010-2014 годы 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий | – | Программа не содержит подпрограмм Мероприятия Программы: - строительство, реконструкция муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства; - строительство, реконструкция муниципальных объектов теплоэнергетики; - капитальный ремонт муниципальных объектов теплоэнергетики; - изготовление проекта на расчетную схему газоснабжения г. Азова |
| Исполнители Программы и основных мероприятий | – | Администрация города Азова; Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова (далее – Управление ЖКХ г. Азова); Муниципальное казенное учреждение г. Азова «Департамент жилищно-коммунального хозяйства» (далее – МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ») |
| Объемы и источники финансирования | – | Общий объем финансирования Программы составляет: в 2010-2014 годах – 818 559,8 тыс.руб., в том числе: средства областного бюджета – 601 171,8 тыс.руб.; средства местного бюджета – 217 388,0 тыс.руб., в том числе на софинансирование Фонда софинансирования расходов – 187 640,2 тыс. руб. Объем финансирования по годам: 2010 год – 112 420,2 тыс.руб., в том числе: средства областного бюджета – 70 000,0 тыс. руб.; средства местного бюджета – 42 420,2 тыс. руб., в том числе на софинансирование Фонда софинансирования расходов – 18 272,4 тыс. руб.; 2011 год – 140 379,3 тыс.руб., в том числе: средства областного бюджета – 104 588,6 тыс. руб.; средства местного бюджета – 35 790,7 тыс. руб., в том числе на софинансирование Фонда софинансирования расходов – 30 190,7 тыс. руб.; 2012 год – 60 408,3 тыс.руб., в том числе: средства областного бюджета – 45 547,8 тыс. руб.; средства местного бюджета – 14 860,5 тыс. руб., в том числе на софинансирование Фонда софинансирования расходов – 14 860,5 тыс. руб.; 2013 год – 290 876,9 тыс.руб., в том числе: средства областного бюджета – 219 321,2 тыс. руб.; средства местного бюджета – 71 555,7 тыс. руб., в том числе на софинансирование Фонда софинансирования расходов – 71 555,7 тыс. руб.; 2014 год – 214 475,1 тыс.руб., в том числе: средства областного бюджета – 161 714,2 тыс. руб.; средства местного бюджета – 52 760,9 тыс. руб., в том числе на софинансирование Фонда софинансирования расходов – 52 760,9 тыс. руб. В течение реализации Программы объемы финансирования подлежат уточнению. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы Показатели социально-экономической эффективности | – | реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов: - снижение доли объектов коммунальной инфраструктуры, нуждающихся в ремонте; - улучшение экологической ситуации (снижение количества порывов); - сокращение числа подвальных (встроенных) котельных; - увеличение мощности 4-х базовых котельных; - разработанный и утвержденный проект на расчетную схему газоснабжения г. Азова - повышение качества предоставления коммунальных услуг; - повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения |
| Система организации управления и контроля за исполнением Программы | – | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация города Азова в соответствии с ее полномочиями. |

1.1. Система водоснабжения города.

Для обеспечения потребителей города Азова услугами водоснабжения используется комплекс очистных сооружений водопровода проектной мощностью 80 тыс. м3/сутки.

На площадке расположены три блока основных сооружений.

1-я очередь 1948-1964 годов постройки в составе 4-х осветлителей диаметром 8 м реконструирована в 2009 году в 4 тонкослойных отстойника диаметром 8 м производительностью 28 тыс. м3/сутки.

2-я очередь 1970-1975 годов постройки производительностью 33 тыс. м3/сутки в составе 3-х горизонтальных отстойников и 3-х скорых фильтров из работ исключена.

3-я очередь введена в эксплуатацию 1988 году. Блок основных сооружений включает микрофильтры, смесители, тонкослойные отстойники с встроенными камерами хлопьеобразования в количестве 4-х штук размером 9х9 м производительностью 52 тыс.м3/сутки, скорые фильтры, рассчитанные на производительность 80 тыс.м3/сутки. Очищенная и обеззараженная вода подается двумя насосными станциями 2-го подъема потребителям.

За время эксплуатации более 60 лет металлоконструкции и модули из асбестоцементных листов пришли в негодность, подающие и отводящие трубопроводы к отстойникам также нуждаются в замене. Отбор осадка осуществляется в ручном режиме, средства контроля за работой отстойников отсутствуют.

Причиной возникновения проблемы является высокий уровень износа объектов водопроводного хозяйства.

Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Актуальность проблемы вызвана увеличением объемов промышленного и гражданского строительства, вводом в эксплуатацию новых объектов завершенного строительства, увеличением объемов производства действующих предприятий.

Развитие строительства и промышленности города напрямую зависит от состояния объектов коммунальной инфраструктуры.

Реконструкция 3-й очереди тонкослойных отстойников позволит вывести существующий комплекс очистных сооружений водопровода на проектную мощность 81 тыс.м3/сутки и обеспечить потребителей города услугами водоснабжения в полном объеме.

1.2. Система водоотведения города.

Для очистки сточных вод используются очистные сооружения канализации производительностью 41 тыс.м3/сутки. Сточные воды собираются через городскую канализационную сеть и поступают по главному канализационному коллектору на очистные сооружения канализации.

Главный канализационный коллектор 1968-1969 годов постройки, общей протяженностью 6,8 км глубиной заложения 2,2 м – 8,0 м проходит через центральную часть города с исторической застройкой, пересекает транспортные магистрали, зеленые насаждения и подземные коммуникации.

За время эксплуатации более 40 лет железобетонные конструкции пришли в негодность и находятся в аварийном состоянии.

Причиной возникновения проблемы является высокий уровень износа объектов канализационного хозяйства.

Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Актуальность проблемы вызвана увеличением объемов промышленного и гражданского строительства, вводом в эксплуатацию новых объектов завершенного строительства, увеличением объемов производства действующих предприятий.

Развитие строительства и промышленности города напрямую зависит от состояния объектов коммунальной инфраструктуры.

Реконструкция главного канализационного коллектора позволит решить проблемы водоотведения от всех потребителей, в том числе с учетом ввода в эксплуатацию новых объектов завершенного строительства в полном объеме.

1.3. Система теплоснабжения города

Теплоснабжение города Азова осуществляется предприятием МУП «Теплоэнерго», в состав которого входит 32 газовых котельных, из которых 16 – встроенные (подвальные).

Согласно предписанию Нижне-Донского управления Ростехнадзора подвальные котельные подлежат выносу.

Работы по выносу подвальных котельных разбиты на 4 этапа.

Работы первого этапа:

В 2008 году выполнены работы по реконструкции тепловых сетей и переключению существующих потребителей от котельной АОМЗ на участке от ул. Васильева до ул. Кирова, что позволило закрыть две встроенные котельные по ул. Макаровского, 33 и ул. Кирова, 74/50.

Одновременно, в 2008 году разработана ПСД на реконструкцию котельной «Мурманец» по ул. Инзенской, 9 с увеличением мощности до 10 Гкал/час и реконструкцию тепловых сетей от нее, для закрытия подвальной котельной по пер. Черноморский, 64.

В 2008 году заключен контракт на разработку ПСД по реконструкции котельной по ул. Ленина, 83 с увеличением установленной мощности до 17,4 Гкал/час и тепловых сетей от нее, для закрытия пяти подвальных котельных по ул. Мира, 26, пр. З. Космодемьянской, 89, ул. Привокзальной, 39, ул. Привокзальной, 43, пер. Коллонтаевскому, 84.

Для завершения работ первого этапа необходима разработка ПСД на реконструкцию котельной по пер. Социалистическому, 61 с увеличением установленной мощности до 17,4 Гкал/час и реконструкцию тепловых сетей от нее, что позволит закрыть шесть подвальных котельных. Разработка ПСД на строительство блочно-модульной котельной по пр. Литейный, 9/22, для переключения указанного дома от котельной АОМЗ.

На втором этапе реализации программы предусматривается:

Реконструкция котельной по ул. Ленина, 83 с увеличением установленной мощности до 17,4 Гкал/час и тепловых сетей от нее, для закрытия пяти подвальных котельных.

Строительство блочно-модульной котельной по пр. Литейный, 9/22, для переключения указанного дома от котельной АОМЗ.

Разработка ПСД для строительства блочно-модульной котельной «Витотерм-22000» на пл. Победы, для переключения потребителей от котельной АОМЗ.

Разработка ПСД для строительства двух блочных котельных по пер. Западному, 4, и ул. Спуск Александра Невского, 14, что позволит закрыть подвальные котельные по данным адресам.

Третий этап программы предусматривает:

Строительство блочно-модульной котельной «Витотерм-22000» на пл. Победы, для переключения потребителей от котельной АОМЗ.

Строительство двух блочных котельных по пер. Западному, 4, и ул. Александра Невского, 14, для закрытия встроенных (подвальных) котельных по данным адресам.

Реконструкция котельной по пер. Социалистическому, 61 с увеличением установленной мощности до 17,4 Гкал/час и тепловых сетей от нее, для закрытия шести подвальных котельных на пл. Петровской, 3, ул. Мира, 39, Петровскому бульвару, 3, ул. Измайлова, 61, ул. Московской, 59, ул. Измайлова, 37/41.

Разработка ПСД на реконструкцию котельной по ул. Измайлова, 71 с увеличением установленной мощности до 11,6 Гкал/час и реконструкцию тепловых сетей от нее, что позволит закрыть две подвальные котельные по ул. Кондаурова, 20, ул. Пирогова, 10.

Причиной возникновения проблемы является нарушение требований строительных норм и правил (СНиП II-35-76*) в части размещения встроенных (подвальных) котельных в многоквартирных жилых домах, высокий уровень износа объектов теплоэнергетики.

Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Актуальность проблемы вызвана предписанием Нижне-Донского управления Ростехнадзора о выносе подвальных котельных для устранения нарушения требований норм.

Выполнение программы по модернизации и развитию системы теплоснабжения в 2010-2014 годах позволит увеличить мощность четырех базовых котельных с 15,5 Гкал/час до 70 Гкал/час, даст возможность закрыть все имеющиеся на сегодняшний день 16 подвальных котельных, перевести в режим консервации две нерентабельные котельные по ул. Измайлова, 56 и Петровскому бульвару, 20, позволит объединить теплоисточники центральной части города в единую сеть, что обеспечит бесперебойное теплоснабжение потребителей центральной части города.

1.4. Система газоснабжения города.

До 2008 года  реконструкция и развитие системы газоснабжения города осуществлялась на основании расчетной схемы, разработанной Институтом «Ленгипроинжпроект» в 1971 году и откорректированной в 1988 году, расчетный срок действия которой  истек. Данная схема не учитывала развития промышленной зоны города, поселков, дачных хозяйств, нового многоэтажного жилищного строительства и  т.д.    В соответствии с законодательством РФ развитие системы газоснабжения и выдача технических условий  должны осуществляться на основании  расчетных схем газоснабжения муниципального образования.

В связи с этим возникла необходимость разработки новой схемы, которая будет включать гидравлический расчет пропускной способности всех существующих сетей, а также технические характеристики газового оборудования, установленного на сетях (ГРП, ШРП). Результат разработки схемы обеспечит возможность развития газоснабжения города, как в существующей застройке, так и в перспективной, по всем категориям давления и группам потребителей. Срок действия схемы составит до 2025 года.

Раздел 2. Цели и основные задачи Программы, сроки и этапы ее реализации.

Основной целью Программы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Бюджетные средства направляются на выполнение инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов с высоким уровнем износа, а также со строительством новых объектов для замены объектов с высоким уровнем износа;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, включающее в себя разработку инвестиционных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

Срок реализации мероприятий Программы - с 2010 по 2014 годы.

Поскольку мероприятия Программы, связанные со строительством, реконструкцией объектов коммунальной инфраструктуры, носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей областного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является сокращение физического износа системы в целом.

Раздел 3. Система программных мероприятий.

| Наименование мероприятия | Исполнитель |  |  |  | Сроки исполнения |  |  | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Показатели результативности выполнения мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | всего | Наимено-вания показателя | ед. измере-ния |  |  | базовое значение |  |  | 2010 |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | целевое значение |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство, реконструкция муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства |  | Управление ЖКХ г. Азова |  | 2010 – 2014 годы |  |  | 88272,4 |  |  | 121914,8 | 39787,8 | 231195,2 | 154793,4 | 635963,6 | снижение доли объектов коммунальной инфраструктуры, нуждающихся в ремонте |  | % |  |  | 31,1 |  |  | 29,3 |  |  | 26,8 |  |  | 26,0 |  |  | 21,4 |  |  | 18,3 |  |  | 18,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улучшение экологической ситуации (снижение количества порывов) |  | Количество порывов |  |  | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| В том числе: областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 70000,0 | 94605,8 | 30000,0 | 174321,2 | 116714,2 | 485641,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет, в том числе: софинансирование ФСР |  |  |  |  |  |  |  |  | 18272,4 18272,4 | 27309,0 27309,0 | 9787,8 9787,8 | 56874,0 56874,0 | 38079,2 38079,2 | 150322,4 150322,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Строительство, реконструкция муниципальных объектов теплоэнергетики из них: предоставление бюджетных инвестиций для увеличение уставного фонда МУП г. Азова «Теплоэнерго» на реконструкцию тепловой трассы |  | Администрация города Азова Управление ЖКХ г. Азова |  | 2011 – 2014 годы |  |  | - - |  |  | 15964,5 3100,0 | 20620,5 - | 59681,7 - | 59681,7 - | 155948,4 3100,0 | сокращение числа подвальных (встроенных) котельных |  | Количество подвальных котельных |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение мощности 4-х базовых котельных |  | мВт |  |  | 15,5 |  |  | 15,5 |  |  | 15,5 |  |  | 15,5 |  |  | 21,9 |  |  | 21,9 |  |  |  | 21,9 |  |  |  |  |
| В том числе: областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 9982,8 | 15547,8 | 45000,0 | 45000,0 | 115530,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет, в том числе: софинансирование ФСР |  |  |  |  |  |  |  |  | - - | 5981,7 2881,7 | 5072,7 5072,7 | 14681,7 14681,7 | 14681,7 14861,7 | 40417,8 37317,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Капитальный ремонт муниципальных объектов теплоэнергетики |  |  | МАУ г. Азова «Департамент ЖКХ» |  |  | 2010 год |  |  | 24147,8 | - | - | - | - | 24147,8 | снижение доли объектов коммунальной инфраструктуры, нуждающихся в ремонте |  |  | км |  |  | 33,621 |  |  | 30,248 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 30,248 |  |  |  |
| В том числе Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 147,8 | - | - | - |  | 24147,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Изготовление проекта на расчётную схему газоснабжения г.Азова |  |  | МАУ г. Азова «Департамент ЖКХ» |  |  | 2011 год |  |  | - | 2500,0 | - | - | - | 2500,0 | Разработанный и утвержденный проект на расчетную схему газоснабжения города |  |  | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| В том числе Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 2500,0 | - | - | - | 2500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе по источникам финансирования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 112420,2 | 140379,3 | 60408,3 | 290876,9 | 214475,1 | 818559,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 70000,0 | 104588,6 | 45547,8 | 219321,2 | 161714,2 | 601171,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет, в том числе на софинансирование ФСР |  |  |  |  |  |  |  |  | 42420,2 18272,4 | 35790,7 30190,7 | 14860,5 14860,5 | 71555,7 71555,7 | 52760,9 52760,9 | 217388,0 187640,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 4. Механизм реализации Программы и ресурсное обеспечение.

Управление реализацией Программы осуществляет Муниципальный заказчик Программы – Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова.

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного бюджета и бюджета города Азова;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Муниципальный заказчик Программы выполняет свои функции во взаимодействии с МП «Азовводоканал» и МУП г. Азова «Теплоэнерго».

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов на строительство, реконструкцию муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры путем размещения муниципального заказа в соответствии с действующим законодательством.

Стоимость работ по строительству и реконструкции определяется на основании положительного заключения Государственной экспертизы проектов. Объем финансирования предусматривается в соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 09.11.2007 № 437 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией города Азова Ростовской области.

Раздел 5. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе следующих показателей:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества организаций коммунального комплекса.

Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить к 2014 году:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества и надежности коммунальных услуг;

- снижение экологической нагрузки, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки;

- повышение энергоэффективности объектов коммунальной инфраструктуры.

Перечень объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта в рамках мероприятий, запланированных к реализации в 2010 году, приведен в таблице 1 приложения к настоящей Программе.

Перечень объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта в рамках мероприятий, запланированных к реализации в 2011 году, приведен в таблице 2 приложения к настоящей Программе.

Перечень объектов проектирования в рамках мероприятий, запланированных к реализации в 2011 году, приведен в таблице 3 приложения к настоящей Программе.

Перечень объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта в рамках мероприятий, запланированных к реализации в 2012 году, приведен в таблице 4 приложения к настоящей Программе.

Управляющий делами                                                       В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                                 В.В. Жук

Приложение

к долгосрочной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Азова Ростовской области на 2010-2014 годы»

Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ, ЗАПЛАНИРОВАННЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ

В 2010 ГОДУ

| № п/п | Наименование объекта | Объем финансиро- вания, всего (тыс.руб.) | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | област-ной бюджет | местный бюджет |
| 1 | Реконструкция главного канализационного коллектора г. Азова, Ростовской области | 88 272,4 | 70 000,0 | 18 272,4 |
| 2 | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной Мира,39 (от ТК-5 до ТК-6) | 1 221,92 |  | 1 221,92 |
| 3 | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной ФГПУ АОМЗ (к жилым домам по адресам ул. Васильева, 83 и ул. Васильева,89) | 549,61 |  | 549,61 |
| 4 | Капитальный ремонт тепловых сетей «Дружба» (от котельной № 23, по пер. Степана Разина, 3Б от ТК-16 до ТК-17) | 445,71 |  | 445,71 |
| 5 | Капитальный ремонт тепловых сетей от ж/д б-р Петровский,3 (от ТК-3 до ТК-7) | 1 782,76 |  | 1 782,76 |
| 6 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной ФГПУ АОМЗ по ул. Васильева от пл. Победы до ТК-25 в г. Азове | 12 050,0 |  | 12 050,0 |
| 7 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной № 10 по ул. Мира, 39 (от ТК № 6 по пер. Красноармейскому к жилым домам, расположенным по ул. Мира, 43, 43«А») | 865,203 |  | 865,203 |
| 8 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной № 28 по ул. Привокзальная, 43 (от ТК-3, расположенного возле жилого дома по ул. Кондаурова, 34 до ТК-4, от ТК – 4 до ТК – 5, расположенного возле жилого дома по пер. Коллонтаевский, 139) | 1 325,849 |  | 1 325,849 |
| 9 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной № 24 по пер. Безымянный, 4 (по ул. Крымская от ТК- 1 до ТК- 7, расположенного возле жилого дома по пер. Осипенко, 47 «А», от ТК-7 до ТК-8, расположенного возле жилого дома по пер. Осипенко, 45) | 1 343,026 |  | 1 343,026 |
| 10 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной №18 по ул. Измайлова, 56 (от здания котельной до ТК-3 возле здания туб. диспансера) | 1 089,136 |  | 1 089,136 |
| 11 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной №3 по ул. Макаровского, 30 (по ул. Чехова от ТК-23, расположенного возле жилого дома по ул. Чехова, 20 до ТК-46, расположенного возле жилого дома по ул. Чехова, 8/10) | 683,030 |  | 683,030 |
| 12 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной № 3 по ул. Макаровского,30 (по ул. Ленина от ТК-24, расположенного возле жилого дома по ул. Чехова, 25 до ТК-25 расположенного возле жилого дома по ул. Чехова, 21) | 384,071 |  | 384,071 |
| 13 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной №3 по ул. Макаровского,30 (от ТК-1 расположенного возле котельной до ТК-3, расположенного возле жилого дома по ул. Севастопольская, 27) | 1 233,721 |  | 1 233,721 |
| 14 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной №2 по бул. Петровский,3 (от ТК-10 возле здания по адресу ул. Московская,42 до ввода в жилой дом по ул. Московская,25 и от ввода в жилого дом по ул. Московская,25 до ТК-12 расположенного во дворе по ул. Московская,25 и до ТК- 13, расположенного во дворе жилого дома по ул. Московская,31) | 663,297 |  | 663,297 |
| 15 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной №15 по пер. Коллонтаевский, 84 (от ТК-2, расположенного во дворе МДОУ № 16 по адресу ул. Кондаурова,23 до ТК-6, расположенного на въезде проходной ООО «Элид» по пер. Коллонтаевский, 84 к жилому дому по пер. Коллонтаевский,127) | 510,467 |  | 510,467 |
|  | Всего | 112 420,2 | 70 000,0 | 42 420,2 |

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ, ЗАПЛАНИРОВАННЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ

В 2011 ГОДУ

| № п/п | Наименование объекта | Объем финансиро- вания, всего (тыс.руб.) | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | Реконструкция главного канализационного коллектора г. Азова, Ростовской области | 121 914,8 | 94 605,8 | 27 309,0 |
| 2 | Реконструкция «Тепловых сетей от котельной №5 по ул. Инзенская,9 (Мурманец) с закрытием подвальной котельной №4 в г.Азове Ростовской области» | 12 864,5 | 9 982,8 | 2 881,7 |
| 3 | Реконструкция тепловой трассы по ул. Ленина от ТК-23 до ТК-27 | 3 100,0 | 0,0 | 3 100,0 |
|  | Всего | 137 879,3 | 104 588,6 | 33 290,7 |

Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ

ПРОЕКТИРОВАНИЯ В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ, ЗАПЛАНИРОВАННЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В 2011 ГОДУ

| № п/п | Наименование объекта | Объем финансиро- вания, всего (тыс.руб.) | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | Изготовление проекта на расчётную схему газоснабжения г. Азова | 2 500,0 |  | 2 500,0 |
|  | Всего | 2 500,0 |  | 2 500,0 |

Таблица 4

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ, ЗАПЛАНИРОВАННЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ

В 2012 ГОДУ

| № п/п | Наименование объекта | Объем финансиро- вания, всего (тыс.руб.) | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | Реконструкция главного канализационного коллектора г. Азова, Ростовской области | 26 525,2 | 20 000,0 | 6 525,2 |
| 2 | Строительство водовода от ВНС-2 до Юго-Восточной промзоны | 13 262,6 | 10 000,0 | 3 262,6 |
| 3 | Реконструкция «Тепловых сетей от котельной №5 по ул. Инзенская,9 (Мурманец) с закрытием подвальной котельной №4 в г.Азове Ростовской области» | 9 883,2 | 7 451,9 | 2431,3 |
| 4 | Реконструкция котельной №5 по ул. Инзенская, 9(Мурманец) с увеличением установленной мощности до 10Гкал/ч, с установкой блочной ХВО в г. Азове, Ростовской области | 10 737,3 | 8 095,9 | 2 641,4 |
|  | Всего | 60 408,3 | 45 547,8 | 14 860,5 |