АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2011                                        № 1979

Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове» на 2012-2014 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, распоряжением мэра города от 29.12.2008 № 478 «Об утверждении «Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, порядка оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», руководствуясь Бюджетным кодексом РФ и решением Азовской городской Думы от 29.04.2010 № 38 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Азов» с изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове» на 2012-2014 годы (далее - Программа) согласно приложению.

2. Экономическому отделу администрации города Азова, финансовому управлению администрации г. Азова и администрации города Азова при формировании проекта бюджета города Азова на 2012, 2013, 2014 годы и в течение финансового года корректировать размер выделяемых на реализацию Программы бюджетных ассигнований с учетом возможностей бюджета города Азова.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами администрации города Пшеничного В.А.

## Мэр города					  	                   С.Л. Бездольный

Верно

И.о. начальника общего отдела                                     Е.В. Медведева

Постановление вносит

сектор организационной и кадровой работы

Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 11.11.2011 № 1979

Муниципальная долгосрочная целевая программа

«Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове» на 2012-2014 годы

ПАСПОРТ

муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове»  на 2012-2014 годы

| Наименование Программы | - | муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове» на 2012-2014 годы |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - | распоряжение администрации города Азова от 06.09.2011 № 258 «О разработке проекта долгосрочной целевой программы «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове» на 2012-2014 годы |
| Инициатор Программы | - | администрация города Азова |
| Заказчик Программы | - | администрация города Азова |
| Разработчик Программы | - | сектор организационной и кадровой работы |
| Цели и задачи Программы | - | Цель программы: - - обеспечение поддержки социально-экономического развития муниципального образования путем боле глубоко использования информационных технологий; - - повышение эффективности управления муниципальным образованием; - проведение административной реформы, повышение качества муниципальных услуг. Задачи программы: - создание единого информационного пространства (далее - ЕИП) города; - - внедрение и развитие информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в администрации города Азова, развитие элементов «электронного правительства»; - - повышение эффективности муниципального управления за счет оптимизации расходов в сфере ИКТ; - - проведение мероприятий по выполнению требований по защите информации; - разработка технических заданий по созданию информационных систем и сетей телекоммуникаций. |
| Срок реализации Программы | - | 2012-2014 годы |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий | - | Программа не содержит подпрограмм. Основные мероприятия Программы: - - создание единой городской информационно-телекоммуникационной сети (далее - сети) для функционирования ЕИП; - обеспечение защиты, управление и развитие сети; - - создание вычислительного центра сети; - - создание корпоративного портала муниципального образования «Город Азов»; - - модернизация локальной вычислительной сети и АТС администрации города Азова; - - создание модулей для предоставления муниципальных услуг в электронном виде на корпоративном портале муниципального образования «Город Азов»; - - создание и развитие защищенной межведомственной системы электронного документооборота; - - подтверждение статуса документов с использованием электронной цифровой подписи; - - создание корпоративной почтового сервера администрации города Азова; - - централизованное приобретение программного обеспечения и компьютерной техники; - - формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей эффективное использование ИКТ в системах муниципального управления; - - проведение мероприятий по выполнению требований по защите информации; - - разработка технических заданий по созданию информационных систем и сетей телекоммуникаций. |
| Исполнители программы и основных мероприятий | - | - администрация города Азова; |
| Объемы и источники финансирования | - | Объем средств бюджета города Азова для финансирования Программы в 2012-2014 годах составляет: Всего – 4684,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год – 2000,0 тыс. рублей; 2013 год – 1642,0 тыс. рублей; 2014 год – 1042,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | - | В результате реализации Программы предполагается достижении следующих целевых показателей: 1. Количество дополнительных рабочих мест, подключенных к локальной вычислительной сети администрации города: 2012 год – 40 мест. 2. Количество вновь подключенных абонентов к АТС администрации города: 2012 год - 19 чел.; 3. Количество вновь созданных рабочих мест в системе электронного документооборота «ДЕЛО»: 2012 год – 10 мест; 4. Количество подключенных отраслевых (функциональных) органов к корпоративной сети администрации города: 2012 год – 6 ед.; 2013 год – 2 ед.; 2014 год – 2 ед. 6. Соотношение компьютеров со сроком эксплуатации до 3-х лет к общему числу компьютеров в администрации города: 2012 год – 33%; 2013 год – 35%; 2014 год – 40%. 7. Подготовка к аттестации локальной вычислительной сети и информационных систем администрации города на соответствие требованиям информационной безопасности: 2013 год – 100%. 8. Запуск защищенной почтовой службы - 2012 год – 100%. - 9. Проектно-сметная документация для создания комплексной системы «Безопасный город» - 2012 год – 1 шт. |
| Система организации управления и контроля за исполнением программы | - | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет управляющий делами администрации города, экономический отдел администрации города Азова в соответствии с полномочиями, установленными распоряжением мэра города от 28.12.2008 № 478. |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Информатизация - это глобальный процесс, связанный с кардинальным изменением структуры и характера мирового экономического и социального развития, с переходом к наукоемкому производству и новым видам информационного обмена.

Глобальной целью информатизации является обеспечение требуемого уровня информированности населения. Этот уровень определяется полнотой, точностью, достоверностью и своевременностью предоставления информации, необходимой каждому человеку в процессе выполнения им всех общественно значимых видов деятельности. Требования к уровню информированности вытекают из целей социально - экономического развития.

Особую роль в процессе информатизации играет информатизация сферы управления, так как она не только повышает эффективность управления на всех его уровнях, но и позволяет увеличить эффективность целенаправленной деятельности человека в других сферах.

Информатизация процессов управления на любом уровне территориальных, отраслевых и межотраслевых структур позволяет более полно учитывать как интересы региона, области, города, территорий, отдельных предприятий и отраслей, так и интересы страны в целом как единого народно - хозяйственного и социально - политического образования.

Основной целью информатизации управления является повышение его эффективности и оперативности за счет обеспечения возможности использования более полной, достоверной, точной и своевременной информации при выработке и принятии решений по управлению и осуществлению оперативного и всеохватывающего контроля за ходом выполнения решений и результатами управления.

В муниципальном образовании «Город Азов» имеются предпосылки для совершенствования работы органов местного самоуправления на основе широкого использования информационных и коммуникационных технологий.

В целом решены задачи, связанные с формированием в органах Администрации города современной базовой информационно-технологической инфраструктуры.

В основном удовлетворены потребности в вычислительной технике.

Обеспеченность вычислительной техникой администрации города составляет в количественном выражении 100 процентов, в качественном (компьютеры выпуска позже 2007 года) 30 процентов; отраслевых (функциональных) органов Администрации города в количественном выражении - 95 процентов в качественном  (компьютеры выпуска позже 2007 года) 26 процентов.

Формируются территориально распределенные компьютерные сети органов Администрации города: собственные локальные вычислительные одноранговые сети (далее - ЛВС) имеются во всех отраслевых органах.

В администрации города организовано два канала доступа в сеть Интернет (для обеспечения доступа в сеть Интернет пользователей ЛВС и резервный канал) по безлимитному тарифу с гарантированной скоростью 5 Мбит/с.

В администрации города имеется узел подключения к корпоративной сети телекоммуникационной связи Администрации Ростовской области с гарантированной скоростью 512Кбит/с.

Посредством корпоративной сети осуществляется работа в системе электронного документооборота и делопроизводства «Дело.

Осуществляется обмен данными в электронном виде между Администрацией Ростовской области и администрацией города Азова.

Для информирования населения о деятельности органов местного самоуправления создан официальный сайт www.gorodazov.ru на котором регулярно публикуется информация о деятельности администрации города Азова, других органов местного самоуправления, предприятий жизнеобеспечения муниципального образования, функционирует интернет-приемная граждан.

Осуществляются меры по информационной безопасности.

Таким образом, в администрации города Азова формируются элементы «электронного правительства».

Однако существуют проблемы, препятствующие росту эффективности использования информационных и коммуникационных технологий в деятельности органов местного самоуправления: отсутствует автоматизация части административных процедур по оказанию муниципальных услуг; имеются проблемы межведомственного характера, которые требуется решать на федеральном уровне; отсутствует соответствующая нормативно-правовая база, требуется подготовка и переподготовка специалистов в сфере ИКТ. Устранение проблем требует значительных ресурсов, скоординированного проведения организационных изменений и обеспечения согласованности действий органов государственной власти, органов местного самоуправления. С целью минимизации расходов, исключения дублирования мероприятий по информатизации, в соответствии с установленными приоритетами государственной политики, необходимо применять программно-целевой метод бюджетного планирования, обеспечивающий прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их использования с одновременным мониторингом и контролем за достижением намеченных целей и результатов, а также обеспечением качества внутриведомственных процедур бюджетного планирования и финансового менеджмента.

Использование программно-целевого метода и принятие отдельной программы позволит обеспечить концентрацию финансовых ресурсов, проводить единую техническую политику, повысить эффективность расходования бюджетных средств, обеспечить межведомственное взаимодействие в сфере ИКТ.

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы

2.1. Основными целями информатизации муниципального образования «Город Азов» являются:

- - обеспечение поддержки социально-экономического развития муниципального образования путем боле глубоко использования информационных технологий;

- - повышение эффективности управления муниципальным образованием;

- проведение административной реформы, повышение качества муниципальных услуг.

2.2. Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

- - подготовка технического задания на создание единой городской информационно-телекоммуникационной сети (далее - сети) для функционирования единого информационного пространства;

- - внедрение и развитие информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в администрации города Азова;

- - повышение эффективности муниципального управления за счет оптимизации расходов в сфере ИКТ;

- - формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей эффективное использование ИКТ в системах муниципального управления;

- - проведение мероприятий по выполнению требований по защите информации;

- разработка технических заданий по созданию информационных систем и сетей телекоммуникаций.

2.3. Реализацию Программы предполагается осуществить в течение трех лет: с 2012 по 2014 годы.

Раздел 3. Система программных мероприятий

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств городского бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Азовской городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год.

Реализация целей программы достигается решением пяти основных задач:

3.1. Создание единого информационного пространства (далее - ЕИП) города.

Мероприятия данной задачи направлены на создание ЕИП, а именно: подготовку технического задания на создание сети, вычислительного центра сети, управления и защиты сети - необходимой для реализации большинства задач предусмотренных в программе; модернизацию локальной вычислительной сети и автоматической телефонной станции администрации. Защищенная сеть соединит все отраслевые органы администрации и здание администрации, а вычислительный центр сети позволит реализовать развитие системы электронного документооборота, работу корпоративного портала, электронной почты администрации и других необходимых сервисов.

Данная задача способствует достижению следующих целей Программы:

- - обеспечение поддержки социально-экономического развития муниципального образования путем боле глубоко использования информационных технологий;

- - повышение эффективности управления муниципальным образованием.

3.2. Внедрение и развитие ИКТ в администрации города Азова

Мероприятия данной задачи включают в себя разработку и принятие нормативных правовых актов, порядка межведомственного взаимодействия в сфере развития и использования информационно-коммуникационных технологий.

Данная задача способствует достижению следующих целей Программы:

- - повышение эффективности управления муниципальным образованием.

- проведение административной реформы, повышение качества муниципальных услуг.

3.3. Повышение эффективности муниципального управления за счет оптимизации расходов в сфере ИКТ

Мероприятия данной задачи Программы включают в себя разработку единых требований к приобретаемым средствам вычислительной техники, периферийным устройствам и коммутирующему оборудованию, централизованную закупку программного и аппаратного обеспечения для администрации города.

Данная задача способствует достижению следующей цели Программы:

- - повышение эффективности управления муниципальным образованием.

3.4. Выполнение требований по защите информации

Мероприятия данной задачи  Программы рассчитаны совершенствование нормативно-правовой базы администрации города в части защиты информации, выполнение требований по технической защите информации.

Данная задача способствует достижению следующих целей Программы:

- - обеспечение поддержки социально-экономического развития муниципального образования путем боле глубоко использования информационных технологий.

3.5. Разработка технических заданий по созданию информационных систем и сетей телекоммуникаций

Данная задача Программы предполагает изучение инновационного опыта развития информационных технологий и систем, разработку технических заданий и реализацию перспективных проектов.

Данная задача способствует достижению следующих целей Программы:

- - обеспечение поддержки социально-экономического развития муниципального образования путем боле глубоко использования информационных технологий;

- - повышение эффективности управления муниципальным образованием.

СИСТЕМА

мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове»  на 2012-2014 годы

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнитель | Сроки исполнения |  | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  | Показатели результативности выполнения мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | всего | наименование показателя |  | ед. измерения | базовое значение | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | целевое значение |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Создание ЕИП города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка технического задания на разработку проектно-сметной документации для создания единой городской информационно-телекоммуникационной сети (оптические линии связи) | сектор организационной кадровой работы администрации города Азова |  | 2012 |  | - | - | - | - | Техническое задание | шт. |  | 0 | 1 | - | - | 1 |
| 1.2. | Подготовка технического задания на разработку проектно-сметной документации для создания вычислительного центра единой городской информационно-телекоммуникационной сети | сектор организационной кадровой работы администрации города Азова |  | 2012 |  | - | - | - | - | Техническое задание | шт. |  | 0 | 1 | - | - | 1 |
| 1.3. | Создание локальной вычислительной сети администрации города Азова | сектор организационной кадровой работы администрации города Азова |  | 2012 |  | - | 450 | - | 450 | Количество рабочих станций подключенных к локальной вычислительной сети администрации города Азова | шт. |  | 45 | - | 30 | - | 75 |
| 1.5. | Модернизация автоматической телефонной станции администрации города Азова | сектор организационной кадровой работы администрации города Азова |  | 2012 |  | 450 | - | - | 450 | Количество абонентов подключенных к АТС администрации города Азова | шт. |  | 31 | 10 | - | - | 41 |
| 2. Внедрение и развитие информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в администрации города Азова, развитие элементов «электронного правительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка проекта правового акта Администрации города о перечне муниципальных информационных систем | сектор организационной кадровой работы администрации города Азова |  | 2012 | - |  | - | - | - | Нормативно-правовой акт | шт. |  | 0 | 1 | - | - | 1 |
| 2.2. | Подготовка проекта правового акта администрации города об утверждении порядка организации информационного обмена между органами Администрации, учреждениями города | сектор организационной кадровой работы администрации города Азова |  | 2012 | - |  | - | - | - | Нормативно-правовой акт | шт. |  | 0 | 1 | - | - | 1 |
| 2.3. | Подготовка технического задания на создание корпоративного портала администрации города Азова | сектор организационной кадровой работы администрации города Азова |  | 2012 | - |  | - | - | - | Корпоративный портал администрации города Азова | шт. |  | 0 | 1 | - | - | 1 |
| 2.4. | Приобретение и установка компонентов межведомственной информационной системы делопроизводства и документооборота «Дело» (лицензии, техническая поддержка, электронная подпись) | сектор организационной кадровой работы администрации города Азова |  | 2012-2014 | 150 |  | - | - | 150 | Количество рабочих мест в системе электронного документооборота и делопроизводства «Дело» | шт. |  | 20 | 10 | - | - | 30 |
| 2.5. | Услуги по обучению пользователей, ввод в эксплуатацию, почасовое обслуживание информационной системе делопроизводства и документооборота «Дело» | сектор организационной кадровой работы администрации города Азова |  | 2012-2014 | 20 |  | 12 | 12 | 44 | Количество часов консультаций в год | час |  | 0 | 25 | 15 | 15 | 15 |
| 2.6. | Создание защищенного корпоративного почтового сервера администрации города Азова (приобретение оборудования) | сектор организационной кадровой работы администрации города Азова |  | 2012 | 100 |  | - | - | 100 | Защищенный почтовый корпоративный сервер администрации города | шт. |  | 0 | 1 | - | - | 1 |
| 2.7. | Подключение к корпоративной сети администрации города структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов, муниципальных бюджетных учреждений администрации города со скоростью не менее 512 Кбит/с (Азовская городская Дума, Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса г. Азова, МУЗ «ЦГБ» г.Азова, Отдела ЗАГС г.Азова, ОКиИ г.Азова, Департамента ЖКХ г.Азова, Управление ЖКХ г. Азова, УО г.Азова, УСЗН г.Азова, муниципального архива города Азова, комиссии по делам несовершеннолетних, приемная по обращениям граждан). | сектор организационной кадровой работы администрации города Азова |  | 2012 | - |  | - | - | - | Количество организаций подключенных к корпоративной сети администрации города | шт. |  | 11 | - | - | - | 11 |
| 2.8. | Подготовка проекта правового акта Администрации города о перечне муниципальных информационных систем | сектор организационной кадровой работы администрации города Азова |  | 2012 | - |  | - | - | - | принятие правового акта | шт. |  | 0 | 1 | - | - | 1 |
| 2.9. | Модернизация системы видеонаблюдения в здании администрации города | сектор организационной кадровой работы администрации города Азова |  | 2012-2013 | - |  | 100 | 140 | 240 | Количество установленных камер отвечающих современным требованиям | шт. |  | 18 | - | 4 | 5 | 27 |
| 3. Повышение эффективности муниципального управления за счет оптимизации расходов в сфере ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Инвентаризация программного и технического обеспечения (аппарат администрации города) | сектор организационной кадровой работы администрации города Азова |  | 2012-2014 | - |  | - | - | - | Количество проведенных инвентаризаций в год | шт. |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.2. | Инвентаризация программного и технического обеспечения (отраслевые (функциональные) органы администрации города) | сектор организационной кадровой работы администрации города Азова |  | 2012-2014 | - |  | - | - | - | Количество проведенных инвентаризаций в год | шт. |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.3. | Обновление средств вычислительной техники | сектор организационной кадровой работы администрации города Азова |  | 2012-2014 | - |  | 290 | 600 | 890 | Соотношение компьютеров со сроком эксплуатации от 1 до 3-х лет к общему числу компьютеров | % |  | 30 | - | 35 | 40 | 40 |
| 3.4. | Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение (аппарат администрации города, отраслевые (функциональные) органы администрации города) | сектор организационной кадровой работы администрации города Азова |  | 2012-2014 | 150 |  | 190 | 250 | 590 | Количество вновь приобретенных лицензий | шт. |  | 0 | 15 | 19 | 25 | 59 |
| 3.5. | Разработка стандартных требований на приобретаемую компьютерную техники | сектор организационной кадровой работы администрации города Азова |  | 2012 | - |  | - | - | - | Нормативно-правовой акт | шт. |  | 0 | 1 | - | - | 1 |
| 3.6. | Создание муниципального бюджетного учреждения «Центр обеспечения деятельности администрации города Азова» | сектор организационной кадровой работы администрации города Азова |  | 2012 | - |  | - | - | - | Бюджетное учреждение по информатизации | шт. |  | 0 | 1 | - | - | 1 |
| 4. Проведение мероприятий по выполнению требований по защите информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Приобретение и настройка программного обеспечения криптографической защиты информации для программно-аппаратных комплексов, необходимых для работы в корпоративной сети администрации города | сектор организационной кадровой работы администрации города Азова |  | 2012-2014 | 230 |  | 300 | 40 | 570 | Соотношение защищенных подключений к сети к общему количеству подключений к сети | % |  | 0 | 100 | 100 | - | 100 |
| 4.2. | Проведение работ по подготовке к аттестации и аттестация объектов информатизации на соответствие требованиям безопасности (аппарат администрации города) | сектор организационной кадровой работы администрации города Азова |  | 2013 | - |  | 300 | - | 300 | Проведенные работы по защите локальной вычислительной сети и информационных систем администрации в соответствие с требованиями информационной безопасности | шт. |  | 0 | - | 1 | - | 1 |
| 5. Разработка технических заданий по созданию информационных систем и сетей телекоммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработка проектно-сметной документации для создания комплексной системы «Безопасный город». | сектор организационной кадровой работы администрации города Азова |  | 2012 | 900 |  | - | - | 900 | Проектно-сметная документация | шт. |  | 0 | 1 | - | - | 1 |
| 5.2. | Подготовка технического задания на создание открытой части муниципальной геоиформационной системы (ГИС) (создание на технических средствах администрации города центральной базы данных - электронной карты города) | сектор организационной кадровой работы администрации города Азова |  | 2013 | - |  | - | - | - | Техническое задание | шт. |  | 0 | - | 1 | - | 1 |

Раздел 4. Механизм реализации Программы,
организация управления и контроль за ходом ее реализации

4.1. Руководителем Программы является мэр города Азова.

4.2. Заказчик Программы – администрация города Азова:

4.2.1. С учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет в установленном порядке целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей.

4.3. Руководитель сектора организационной и кадровой работы:

4.3.1 несет ответственность за реализацию комплекса закрепленных за ними мероприятий Программы, осуществляют управление исполнителями этих мероприятий, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию.

4.3.2. корректирует план реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы;

4.3.3. проводит мониторинг выполнения показателей Программы.

4.4. Информацию о ходе выполнения Программы за каждый квартал текущего финансового года и сводный отчет о выполнении Программы за прошедший год сектор организационной и кадровой работы представляет в экономический отдел администрации города Азова, согласованный с финансовым управлением администрации г. Азова в сроки, установленные  распоряжением мэра города от 28.12.2008 № 478.

4.5. Контроль за исполнением Программы осуществляется управляющим делами и заведующим сектором организационной и кадровой работы администрации города Азова в соответствии с настоящей Программой в пределах полномочий в соответствии с распоряжением мэра города от 28.12.2008 № 478.

4.6. Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета города Азова в объемах предусмотренных Программой.

Объем средств, необходимых для реализации программы  на 2012- 2014 годы составляет  4684,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2012 год –  2000,0 тыс. руб.;

2013 год –  1642,0 тыс. руб.;

2014 год –  1042,0 тыс. руб.

| № п\п | пункт Программы | наименование расходов | Расчеты по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
|  |  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
|  | Создание локальной вычислительной сети администрации города Азова | прокладка локальной вычислительной сети администрации города Азова, приобретение оборудования | - | 450,0 | - |
|  | Модернизация автоматической телефонной станции администрации города Азова | приобретение оборудования для АТС администрации города Азова, услуги по прокладке кабельной сети, настройке и вводу в эксплуатацию | 450,0 | - | - |
|  | Приобретение и установка компонентов межведомственной информационной системы делопроизводства и документооборота «Дело» (лицензии, техническая поддержка, электронная подпись) | приобретение программного обеспечения и USB носителей, услуги по внедрению, изготовление ключей электронной подписи и обновлению программного обеспечения, приобретение оборудования, лицензии на подключение к серверу баз данных | 150,0 | - | - |
|  | Услуги по обучению пользователей, ввод в эксплуатацию, почасовое обслуживание информационной системе делопроизводства и документооборота «Дело» | услуги по обучению пользователей, по вводу рабочих мест в эксплуатацию | 20,0 | 12,0 | 12,0 |
|  | Создание защищенного корпоративного почтового сервера администрации города Азова (приобретение оборудования, программного обеспечения, обучение) | приобретение оборудования и программного обеспечения, услуги по внедрению | 100,0 | - | - |
|  | Модернизация системы видеонаблюдения в здании администрации города | приобретение оборудования, услуги по монтажу оборудования | - | 100,0 | 140,0 |
|  | Обновление средств вычислительной техники | приобретение средств вычислительной техники | - | 290,0 | 600,0 |
|  | Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение (аппарат администрации города, отраслевые (функциональные) органы администрации города) | приобретение программного обеспечения | 150,0 | 190,0 | 250,0 |
|  | Приобретение и настройка программного обеспечения криптографической защиты информации для программно-аппаратных комплексов, средств защиты от несанкционированного доступа, необходимых для работы в корпоративной сети администрации города | приобретение оборудования, программного обеспечения, услуги по настройке | 230,0 | 300,0 | 40,0 |
|  | Проведение работ по подготовке к аттестации и аттестация объектов информатизации на соответствие требованиям безопасности (аппарат администрации города) | услуги по подготовке к аттестации и аттестация объектов информатизации на соответствие требованиям безопасности | - | 300,0 | - |
|  | Разработка проектно-сметной документации для создания комплексной системы «Безопасный город». | услуги по разработке проектно-сметной документации для создания комплексной системы «Безопасный город» | 900,0 | - | - |
| ИТОГО по годам: |  |  | 2000,0 | 1642,0 | 1042,0 |
| ВСЕГО: |  |  | 4684,0 |  |  |

Раздел 5. Оценка эффективности социально-экономических
последствий от реализации Программы

Оценка эффективности Программы базируется на достижении следующих целевых показателей:

1. Количество дополнительных рабочих мест, подключенных к локальной вычислительной сети администрации города:

2012 год – 40 мест.

2. Количество вновь подключенных абонентов к АТС администрации города:

2012 год  - 19 чел.;

3. Количество вновь созданных рабочих мест в системе электронного документооборота «ДЕЛО»:

2012 год – 12 мест;

4. Количество подключенных отраслевых (функциональных) органов к корпоративной сети администрации города:

2012 год – 6 ед.;

2013 год – 4 ед.;

2014 год – 2 ед.

6. Соотношение компьютеров со сроком эксплуатации до 3-х лет к общему числу компьютеров в администрации города:

2012 год – 33%;

2013 год – 35%;

2014 год – 40%.

7. Подготовка к аттестации локальной вычислительной сети и информационных систем администрации города на соответствие требованиям информационной безопасности:

2013 год – 100%.

8. Запуск защищенной почтовой службы

- 2012 год – 100%.

- 9. Проектно-сметная документация для создания комплексной системы «Безопасный город»

- 2012 год – 1 шт.

Оценка эффективности реализации Программы производится ее Разработчиком по завершении срока реализации Программы и за период с 2012 по 2014 год включительно.

Управляющий делами                                                  В.А. Пшеничный

Верно

И.о. начальника общего отдела                                  Е.В. Медведева