АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2011                                   № 1980

О Порядке принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ

- В целях приведения нормативных правовых актов администрации города Азова в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации положений Решения Азовской городской Думы V созыва от 29.04.2010 № 38 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «город Азов» и с целью обеспечения эффективного функционирования системы программно-целевого управления в муниципальном образовании «Город Азов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

  - Порядок принятия решения о разработке ведомственных целевых  программ, их формирования и реализации (приложение №1)

  - Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ (приложение № 2).

- Руководителям отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений  аппарата администрации города:

2.1. В процессе разработки и реализации ведомственных целевых программ, реализуемых начиная с 01.01.2009 года, руководствоваться требованиями настоящего постановления.

- 2.2. Обеспечивать подготовку и представление в экономический отдел администрации города информации о разрабатываемых и реализуемых муниципальных  ведомственных целевых программах и вопросах, требующих решения программно-целевыми методами, в соответствии с порядками, утвержденными настоящим постановлением.

- 3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям Ясько В.Л.

Мэр города                                                                 С.Л. Бездольный

Верно

И.о. начальника общего отдела                                Е.В. Медведева

Постановление  вносит

экономический отдел

Приложение № 1

к постановлению администрации города Азова

от 11.11.2011 № 1980

ПОРЯДОК

принятия решения о разработке ведомственных

целевых программ, их формирования и реализации

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением Администрации Ростовской области от 06.07.2009 № 322 «О Порядке принятия решения о разработке областных ведомственных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных ведомственных целевых программ», Решением Азовской городской Думы V созыва от 29.04.2010 № 38 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Азов» и определяет последовательность разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Город Азов», направленных на осуществление субъектами бюджетного планирования  (главными  распорядителями средств бюджета города Азова) государственной политики в установленных сферах деятельности, обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития города, повышения результативности расходов бюджета города Азова.

1. Общие положения

- 1.1. Муниципальные ведомственные целевые программы (далее ВЦП) - увязанные по ресурсам и срокам осуществления комплексы мероприятий, направленных на решение отдельных задач в рамках полномочий одного отраслевого (функционального) органа администрации, требующих  применения программно-целевого метода.

- ВЦП могут быть включены в муниципальные долгосрочные  целевые программы.

- ВЦП разрабатываются на срок, не превышающий трех лет.

1.1.1.В настоящем Порядке используются следующие понятия:

Муниципальный заказчик ВЦП (далее - Заказчик ВЦП) – структурное подразделение администрации города Азова, отраслевой (функциональный) орган администрации города,  ответственный за разработку, утверждение и реализацию ВЦП;

разработчик ВЦП – заказчик ВЦП,  на который возложена разработка ВЦП;

- исполнители ВЦП – заказчик ВЦП, муниципальное учреждение которые являются получателями бюджетных средств и имеют законодательно подтвержденное право на выполнение соответствующих полномочий;

- целевые показатели – количественные показатели, характеризующие степень достижения целей ВЦП.

- 1.2. Приоритетные цели и задачи, для решения которых принимаются ВЦП, определяются в соответствии с прогнозом социально-экономического развития территории на среднесрочную перспективу и мероприятиями стратегическом плана социально-экономического развития муниципального образования «Город Азов до 2020 года.

Не допускается внесение в ВЦП мероприятий, аналогичных предусмотренным в других муниципальных  долгосрочных целевых программах.

- 1.3. Разработка и реализация ВЦП включают в себя следующие этапы:

- отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке ВЦП;

- формирование проекта ВЦП, ее согласование и утверждение;

- управление реализацией ВЦП и  контроль за ходом ее выполнения.

- 2. Отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке ВЦП

- 2.1. Инициаторами разработки проекта ВЦП (далее – Инициатор) могут выступать: глава администрации (мэр) города Азова, отраслевые (функциональные) органы города Азова, Азовская городская Дума.

- 2.2. Отбор проблем для программной разработки  осуществляется субъектом бюджетного планирования, на который возложены координация и регулирование в соответствующей сфере деятельности, и определяется следующими факторами:

- - значимость и актуальность проблемы для муниципального образования «Город Азов»;

  - сопряженность проблемы с проблемами, решаемыми посредством областных целевых программ;

- - необходимость повышения эффективности деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации города Азова;

- - необходимость координации действий администрации города Азова и других участников ВЦП.

- 2.3. Заказчик ВЦП, до получения согласия мэра города на ее разработку направляет в экономический отдел администрации города для согласования наименования ведомственной целевой программы информацию, включающую описания факторов, приведенных в п.2.2.  настоящего раздела в объеме не более 3-х страниц.

- 2.4. По самостоятельным ВЦП  после получения согласия мэра города на разработку ВЦП субъект бюджетного планирования готовит проект распоряжения администрации города о разработке соответствующей программы в соответствии с Регламентом администрации города.

- В распоряжении администрации города устанавливаются:

- - наименование проекта ВЦП,

- - муниципальный заказчик,

- - сроки  разработки ВЦП,

2.5. Муниципальный заказчик осуществляет разработку ВЦП самостоятельно.

2.6. По ВЦП, входящим в состав муниципальной долгосрочной целевой программы, Заказчик ВЦП:

- согласовывает с муниципальным заказчиком муниципальной долгосрочной целевой программы сопряженность проблемы, решаемой посредством разрабатываемой ВЦП, с проблемами, решаемыми посредством  муниципальной долгосрочной целевой программы;

- представляет муниципальному заказчику муниципальной долгосрочной целевой программы обоснование на программную разработку проблемы, решаемой посредством разрабатываемой ВЦП;

- в сроки, определенные муниципальным заказчиком муниципальной долгосрочной целевой программы, представляет ему разработанную ВЦП;

- в сроки, определенные муниципальным заказчиком муниципальной долгосрочной целевой программы, представляет ему отчеты о финансировании программных мероприятий, а также статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации ВЦП.

- 2.7. Методическое руководство развитием программно-целевого управления осуществляет экономический отдел администрации города.

- 3. Формирование и утверждение ВЦП

- 3.1. Заказчик ВЦП, определенный распоряжением администрации города, несет ответственность за подготовку ВЦП, согласовывает с основными заинтересованными участниками ВЦП возможные сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования, организует согласование проекта ВЦП и представление его на рассмотрение коллегии администрации  города.

- 3.2. ВЦП состоит из паспорта (приложение № 1 к настоящему Порядку) и следующих разделов:

- первый раздел: содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

- второй раздел: основные цели и задачи, сроки и этапы реализации ВЦП, а также целевые показатели;

- третий раздел: система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение ВЦП, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования (приложение № 2 к настоящему Порядку);

- четвертый раздел: нормативное обеспечение (при необходимости);

- пятый раздел: механизм реализации ВЦП;

- шестой раздел: организация управления ВЦП и контроль за  ходом ее реализации;

- седьмой раздел: оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации ВЦП.

- 3.3. К содержанию разделов ВЦП предъявляются следующие требования.

- Первый раздел должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития города, целесообразности программного решения проблемы, а также обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, в том числе описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.

- Второй раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач ВЦП с указанием целевых показателей.

- Требования, предъявляемые к целям ВЦП:

- Специфичность (цели должны соответствовать компетенции заказчиков ВЦП);

- достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

- измеримость (достижение цели можно проверить, в том числе  и прежде всего с помощью учитываемых количественных показателей);

- релевантность (наличие четкой связи каждой цели с основной деятельностью структурного подразделения администрации города);

привязка к временному графику (должны быть установлены сроки достижения целей и этапы реализации ВЦП с определением соответствующих целей).

- В данном разделе следует дать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей ВЦП и обоснование сроков решения задач и реализации ВЦП с описанием основных этапов реализации и указанием прогнозируемых значений целевых показателей для каждого этапа, а также условия досрочного прекращения реализации ВЦП.

- Третий раздел должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач ВЦП и достижения поставленных целей, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указанием источников финансирования) и сроках. Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач ВЦП.

ВЦП не может включать объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта. В рамках решения задачи по повышению энергоэффективности программные мероприятия должны содержать также меры, направленные на создание условий для достижения лучших показателей энергоэффективности.

- Мероприятия ВЦП должны быть конкретными, направленными на получение конечного результата,  подлежащего оценке.

- В разделе следует дать обоснование ресурсного обеспечения ВЦП, необходимого для ее реализации, а также сроков и источников финансирования, включая сведения о распределении объемов и источников ее финансирования по годам. Кроме того, раздел должен включать в себя обоснование возможности привлечения, помимо средств бюджета города Азова, средств областного бюджета, федерального бюджета и  внебюджетных средств для реализации программных мероприятий, а также описание механизмов привлечения этих средств.

- В четвертом разделе (при необходимости) следует изложить перечень правовых актов, принятие которых необходимо для достижения целей реализации ВЦП.

- Основные требования к пятому и шестому разделам изложены в разделе 5 настоящего Порядка "Управление реализацией ВЦП и контроль за ходом ее выполнения".

- В седьмом разделе в количественном выражении описываются конечные результаты, которые должны быть достигнуты от реализации программных мероприятий, а также приводятся критерии оценки эффективности ВЦП, в том числе расходования бюджетных средств.

Раздел должен содержать описание социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации ВЦП, общую оценку вклада ВЦП в экономическое развитие, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности осуществляется по годам или этапам в течение всего срока реализации ВЦП.

Методика оценки эффективности ВЦП разрабатывается Заказчиком ВЦП с учетом специфики программы и является самостоятельным приложением к постановлению администрации города Азова, утверждающему ВЦП.

3.4. К проекту ВЦП, финансирование которой предусматривается за счет внебюджетных источников, должны быть приложены:

бизнес-планы коммерческих инвестиционных проектов, включаемых в состав проекта ВЦП;

соглашения о намерениях между Заказчиком ВЦП и организациями, подтверждающие финансирование ВЦП.

- 3.5. Заказчик ВЦП вносит  в установленном порядке  на рассмотрение коллегии администрации города  Азова проект ВЦП, отвечающий требованиям  пунктов 3.2.-3.4. настоящего раздела, с  распоряжением администрации города о разработке ВЦП. Допускается форма заочного голосования членов коллегии.

- 3.6. В случае наличия замечаний коллегии администрации города  Азова Заказчик ВЦП в двухнедельный срок осуществляет доработку  проекта программы.

- 3.7. ВЦП, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, утверждаются постановлением администрации города.

- 3.8. Экономический отдел администрации города осуществляет ведение перечня муниципальных программ, включающего ВЦП, и ежеквартально размещает его на официальном сайте администрации города Азова в сети Интернет.

4. Финансирование ВЦП

- 4.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию ВЦП утверждается решением Азовской городской Думы о бюджете города Азова в составе ведомственной структуры расходов бюджета города по соответствующей каждой ВЦП целевой статье расходов в соответствии с постановлением администрации города Азова, утвердившим ВЦП. Средства областного и федерального бюджетов, поступающие из областного бюджета  в  бюджет города Азова, и включенные в ВЦП, отражаются в соответствии с бюджетной классификацией расходов, установленной  главным администратором доходов  указанных средств.

4.2. ВЦП, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению администрацией города Азова не позднее одного месяца до дня внесения проекта о бюджете города Азова в Азовскую городскую Думу.

4.3. Источниками финансирования ВЦП являются средства бюджета города Азова, а также могут являться средства федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетные средства.

- 4.4. Финансирование ВЦП за счет средств бюджета города Азова осуществляется в объемах, утвержденных решением Азовской городской Думы о бюджете города Азова.

Средства федерального и областного бюджетов отражаются в ВЦП при условии отражения их в областном законе об областном бюджете, иных областных нормативных правовых актах.

- К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования ВЦП, относятся: взносы участников ВЦП, включая предприятия и организации всех форм собственности; кредиты банков, средства внебюджетных фондов, общественных организаций, физических лиц зарубежных инвесторов и другие поступления.

- Планируемое финансирование ВЦП из внебюджетных источников должно иметь документальное подтверждение участников ВЦП, обеспечивающих дополнительные источники финансирования.

- 4.5. При подготовке проекта решения Азовской городской Думы о бюджете города Азова учитываются объемы средств, утвержденные в ВЦП.

- По результатам оценки эффективности реализации ВЦП администрацией города Азова не позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта бюджета города Азова в Азовскую городскую Думу может быть принято решение о сокращении (увеличении) начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию соответствующей ВЦП или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия решения о сокращении бюджетных ассигнований или досрочном  прекращении реализации ВЦП и при наличии заключенных во исполнение соответствующей ВЦП муниципальных контрактов в бюджете города Азова предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств муниципального образования «Город Азов», вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

5. Управление реализацией ВЦП и контроль за ходом ее выполнения

5.1 Формы и методы организации управления реализацией ВЦП определяются Заказчиком ВЦП.

5.2. Руководитель субъекта бюджетного планирования, определенный заказчиком ВЦП, является руководителем ВЦП. Руководитель ВЦП несет персональную ответственность за текущее управление реализацией программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией ВЦП.

5.3. Реализация ВЦП осуществляется:

на основе муниципальных  контрактов (договоров), заключаемых Заказчиком ВЦП с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

на основе условий, порядка и правил, утвержденных федеральными,  областными  и муниципальными нормативными правовыми актами.

5.4.Заказчики ВЦП, с учетом выделяемых на  реализацию ВЦП финансовых средств, ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации ВЦП, состав  исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета города Азова в установленном порядке.

- 5.5. Заказчики ВЦП направляют:

в экономический отдел администрации города Азова - ежеквартально (за I – III кварталы соответственно) в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет, согласованный с финансовым управлением администрации города, по форме в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку, а также по запросу экономического отдела администрации города – статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации ВЦП, необходимую для выполнения возложенных на экономический отдел администрации функций;

ежегодно, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, – отчеты о ходе работ по ВЦП, а также об эффективности использования финансовых средств.

Отчет о ходе работ по ВЦП за год (далее – годовой отчет) должен содержать:

данные в соответствии с приложениями № 4 и № 5 к настоящему Порядку;

сведения о результатах реализации ВЦП за отчетный год (степень выполнения программных мероприятий);

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средствах (по источникам финансирования) с указанием причины их неосвоения;

оценку эффективности реализации ВЦП в соответствии с требованиями, определенными Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации ВЦП (приложение № 2 к настоящему постановлению);

сведения о соответствии фактических показателей реализации ВЦП показателям, установленным докладами о результатах и основных направлениях деятельности органов исполнительной власти;

информацию о степени достижения запланированных показателей программы.

Уточненный годовой отчет по ВЦП, согласованный финансовым управлением администрации города в части приложения № 4 к настоящему Порядку, представляется не позднее 20 марта года, следующего за отчетным периодом.

5.6. Экономический отдел администрации города, на основании согласованных финансовым управлением администрацией города годовых отчетов, готовит сводную аналитическую записку об эффективности реализации ВЦП в части уровня освоения ассигнований, предусмотренных на реализацию программ, степени достижения целевых показателей ВЦП и направляет на рассмотрение Комиссии администрации города Азова по оценке результативности деятельности главных распорядителей средств бюджета города Азова  (далее – Комиссия).

5.7. По результатам рассмотрения сводной аналитической записки Комиссия заслушивает Заказчиков ВЦП о причинах несоответствия результатов выполнения ВЦП целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных программами, и принимает решение о целесообразности дальнейшей реализации ВЦП,
в том числе о:

-  корректировке действующих ВЦП;

- приостановлении реализации действующих ВЦП с приостановлением финансирования из бюджета города Азова;

- прекращении реализации действующих ВЦП с исключением расходов на их реализацию.

5.8. В случае принятия Комиссией решения о корректировке, приостановлении либо прекращении реализации действующих ВЦП  Заказчик ВЦП вносит соответствующий проект постановления администрации города.

5.9. По ВЦП, срок реализации которой завершается в отчетном году, Заказчик ВЦП (главный распорядитель средств бюджета города) подготавливает и представляет отчет о выполнении ВЦП и об эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации на рассмотрение коллегии администрации города.

5.10. Заказчик ВЦП вносит проект постановления администрации города об утверждении отчета о реализации ВЦП за год, за весь период действия программы (с разбивкой по годам реализации) в соответствии с регламентом администрации города.

Отчет за весь период реализации ВЦП должен отвечать требованиям, определенным пунктом 5.5 настоящего раздела.

Отчеты о ходе реализации ВЦП по результатам за год, за весь период действия программы подлежат утверждению постановлением администрации города Азова не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении бюджета города в Азовскую городскую Думу.

Управляющий делами                                               В.А. Пшеничный

Верно

И.о. начальника общего отдела                                Е.В. Медведева

Приложение 1

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

## Паспорт ВЦП

| Наименование программы |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки ведомственной целевой программы | наименование, номер и дата распоряжения администрации города Азова |
| Муниципальный заказчик программы |  |
| Разработчик программы |  |
| Основная цель программы |  |
| Основные задачи программы |  |
| Сроки реализации программы |  |
| Структура программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий |  |
| - Исполнители программы |  |
| Объемы и источники финансирования программы, всего, в том числе по годам |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы (целевые показатели в количественно измеряемых показателях) |  |
| Система организации контроля за исполнением программы |  |

Приложение 2

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

СИСТЕМА

мероприятий ведомственной целевой программы

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Испол- нитель | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  | Показатели результативности выполнения программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | всего | наимено- вание показателя | ед. изм. | базовое зна- чение |  | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | целевое зна- чение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого в том числе: - федеральный бюджет - областной бюджет - бюджет города - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к Порядку принятия решения

о разработке ведомственных целевых программ,

их формирования и реализации

ОТЧЕТ 
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 
______________________________________________________________
(наименование ведомственной целевой программы)

по состоянию на «______» ___________ 20 ___ года

(представляется ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, нарастающим итогом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Источники финанси-рования | Объем ассигнований в соответствии с постанов-лением администрации города Азова об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие № 1 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие № 2 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| и т.д. по мероприятиям. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к Порядку принятия решения

о разработке ведомственных целевых программ,

их формирования и реализации

ОТЧЕТ
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 
_______________________________________________
(наименование ведомственной программы)

по состоянию на «______» ___________ 20 ___ года

(представляется по итогам года, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением администрации города Азова об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на _______ год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосво-енных средств и причины их неосвоения (по источникам финанси-рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | все-го | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | все-го | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по прог-рамме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по под- прог-рамме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к Порядку принятия решения

о разработке ведомственных целевых программ,

их формирования и реализации

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации программы | 2-й год реализации программы | 3-й год реализации программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Показатель результативности 1 |  |  |  |  |
| 2. | Показатель результативности 2 |  |  |  |  |
| 3. | Показатель результативности 3 |  |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению

администрации города Азова

от 11.11.2011 № 1980

ПОРЯДОК

проведения и критерии оценки эффективности

реализации  ведомственных  целевых программ

1. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации ВЦП определяют правила проведения ежегодной оценки эффективности мероприятий ВЦП.

2. Оценка эффективности ВЦП осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

3. Оценка эффективности реализации ВЦП осуществляется заказчиками ВЦП по годам и этапам в течение всего срока реализации программы.

4. Заказчик ВЦП представляет в экономический отдел администрации города  информацию об оценке эффективности реализации программы в составе ежегодного отчета о ходе работ по ВЦП по форме в соответствии с приложением к настоящему Порядку.

Заказчик ВЦП представляет также в экономический отдел администрации города  пояснительную записку, содержащую основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию ВЦП финансовых ресурсов.

5. Для проведения оценки эффективности реализации ВЦП заказчик ВЦП использует целевые показатели, содержащиеся в паспорте программы.

В процессе проведения оценки эффективности реализации ВЦП осуществляется сопоставление достигнутых показателей с целевыми показателями, содержащимися в паспорте программы.

6. Оценка эффективности реализации ВЦП должна содержать общую оценку вклада ВЦП в экономическое развитие города, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Общая оценка вклада ВЦП в экономическое развитие города должна содержать оценку социальных, экономических и (или) экологических последствий от реализации каждой ВЦП.

Оценка вклада ВЦП в экономическое развитие города производится по следующим направлениям:

степень достижения целей;

степень соответствия запланированному уровню затрат.

7. Бюджетная эффективность ВЦП определяется как изменение финансовых поступлений в бюджеты всех уровней вследствие реализации ведомственной целевой программы и изменение объема и состава расходных обязательств.

Оценка бюджетной эффективности проводится раздельно по всем уровням бюджетной системы.

8. Основные сведения о результатах реализации  ВЦП, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию программы финансовых ресурсов публикуются в средствах массовой информации.

Управляющий делами                                               В.А. Пшеничный

Верно

И.о. начальника общего отдела                                Е.В. Медведева

Приложение

к Порядку проведения

и критериям оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации ведомственных целевых программ 
за отчетный ____ финансовый год и за весь период реализации ____ годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реали-зации прог-раммы | 2-й год реали-зации прог-раммы | 3-й год реали-зации прог-раммы | 1-й год реали-зации прог-раммы | откло-нение от пла-нового значения (про-центов) | 2-й год реали-зации прог-раммы | откло-нение от плано-вого значения (процен-тов) | 3-й год реали-зации прог-раммы | откло-нение от плано-вого значения (про-центов) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатель результативности 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель Результативности 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель результативности 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по показателям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оценка эффективности ведомственной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель ___________________________ Ф.И.О.

(подпись)  Дата

Исполнитель  ___________________________ Ф.И.О.

(подпись) Дата

Телефон