АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2013                                          № 2066

О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 01.12.2010 № 2118

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации города Азова от 28.09.2012 № 1992 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ» и необходимостью корректировки отдельных программных мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Внести в приложение к постановлению администрации города Азова от 01.12.2010 № 2118 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Эксплуатация и развитие внутригородских дорог и тротуаров  в городе Азове Ростовской области в 2010-2014 годах», изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя главы администрации - начальника Управления ЖКХ Авдошина С.В.

Мэр города                                                                      С.Л. Бездольный

Верно

Начальник общего отдела                                             В.В. Жук

Постановление вносит

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова

## Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 07.20.2013 № 2066

Изменения,

вносимые в приложение к постановлению администрации города Азова от 01.12.2010 № 2118 «Об утверждении долгосрочной целевой программы

«Эксплуатация и развитие внутригородских дорог и тротуаров  в городе Азове Ростовской области в 2010-2014 годах»

- В разделе «Паспорт долгосрочной целевой программы «Эксплуатация и развитие внутригородских дорог и тротуаров  в городе Азове Ростовской области в 2010-2014 годах»:

| - подраздел «Объемы и источники финансирования» изложить в редакции: |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Объемы и источники финансирования | – | Общий объем финансирования Программы составляет: в 2010-2014 годах – 446 001,122 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета – 308 776,1 тыс. руб.; средства бюджета города – 136 438,6 тыс. руб., в том числе на софинансирование Фонда софинансирование расходов – 79 102,8 тыс. руб.; средства доли софинансирования собственников помещений в многоквартирных домах - 786,422 тыс. руб., в том числе: - расходы бюджета города на оплату доли участия муниципального образования «Город Азов», как собственника помещений в многоквартирных домах, в софинансировании капитального ремонта – 50,0 тыс. руб. Объем финансирования по годам: 2010 год – 40 530,9 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета – 32 141,0 тыс. руб.; средства бюджета города – 8 389,9 тыс. руб., в том числе на софинансирование Фонда софинансирования расходов – 8 389,9 тыс. руб.; 2011 год – 79 335,2 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета – 35 086,8 тыс. руб.; средства бюджета города – 43 738,1 тыс. руб., в том числе на софинансирование Фонда софинансирования расходов – 10 128,2 тыс. руб.; средства доли софинансирования собственников помещений в многоквартирных домах - 510,3 тыс. руб., в том числе: - расходы бюджета города на оплату доли участия муниципального образования «Город Азов», как собственника помещений в многоквартирных домах, в софинансировании капитального ремонта – 14,0 тыс. руб.; 2012 год – 102 044,622 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета – 67 898,8 тыс. руб.; средства бюджета города – 33 869,7 тыс. руб., в том числе на софинансирование Фонда софинансирования расходов – 16 204,7 тыс. руб.; средства доли софинансирования собственников помещений в многоквартирных домах - 276,122 тыс. руб., в том числе: - расходы бюджета города на оплату доли участия муниципального образования «Город Азов», как собственника помещений в многоквартирных домах, в софинансировании капитального ремонта – 36,0 тыс. руб.; 2013 год – 92 978,3 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета – 70 732,1 тыс. руб.; средства бюджета города – 22 246,2 тыс. руб., в том числе на софинансирование Фонда софинансирования расходов – 17 004,4 тыс. руб.; 2014 год – 131 112,1 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета – 102 917,4 тыс. руб.; средства бюджета города – 28 194,7 тыс. руб., в том числе на софинансирование Фонда софинансирования расходов – 27 375,6 тыс. руб.; В течение реализации Программы объемы финансирования подлежат уточнению». |

- Раздел 3 «Система программных мероприятий» изложить в следующей редакции»:

«Раздел 3. Система программных мероприятий

| Наименование мероприятия |  | Исполнитель |  |  |  |  | Сроки исполнения |  | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Показатели результативности выполнения мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | всего | Наименование показателя | ед. измерения | базовое значение | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | целевое значение |
| 1. Мероприятия по капитальному ремонту, включая разработку проектно-сметной документации, внутригородских дорог и тротуаров всего, в том числе: |  | Управление ЖКХ г. Азова; МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»; МБУ г. Азова «Чистый город» |  |  |  |  | 2010 – 2014 годы |  | 40530,9 | 68395,85 | 45 756,20 | 40 628,0 | 112 101,8 | 307 412,750 | Протяженность участков внутригородских дорог и тротуаров по городу Азову, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований (требования к порядку содержания внутригородских дорог и тротуаров) | км | 1,95 | 2,9 | 3,4 | 4,1 | 1,5 | 5,0 | 16,9 |
| 1.1.Капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров всего, в том числе: Областной бюджет Бюджет города, в том числе на софинансирование ФСР |  |  |  |  |  |  |  |  | 40530,9 32141,0 8389,9 8389,9 | 63637,65 35086,8 28550,85 10128,2 | 45756,2 27333,6 18422,6 8917,9 | 37724,2 28444,0 9280,2 9280,2 | 111282,7 83907,1 27375,6 27375,6 | 298931,65 206912,5 92019,15 64091,8 | Сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям внутригородских дорог и тротуаров за счет капитального ремонта в общей протяженности внутригородских дорог и тротуаров* | процентов | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 |
| 1.2.Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров всего, в том числе: Областной бюджет Бюджет города в том числе на софинансирование ФСР |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 4 758,2 0,0 4 758,2 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 2903,8 0,0 2903,8 0,0 | 819,1 0,0 819,1 0,0 | 8481,1 0,0 8481,1 0,0 | Количество объектов, на которые изготовлена проектно-сметная документация | шт. | 1 | - | 4 | - | 3 | 1 | 8 |
| Всего по мероприятию 1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 40530,9 | 68395,85 | 45756,2 | 40628,0 | 112101,8 | 307412,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 32141,0 | 35086,8 | 27333,6 | 28444,0 | 83907,1 | 206912,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет города, в том числе на софинансирование ФСР |  |  |  |  |  |  |  |  | 8389,9 8389,9 | 33309,05 10128,2 | 18422,6 8917,9 | 12184,0 9280,2 | 28194,7 27375,6 | 100500,25 64091,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов всего, в том числе: |  | Управление ЖКХ г. Азова; МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»; МБУ г. Азова «Чистый город» |  |  |  | 2010 – 2013 годы |  |  | 0,0 | 10939,35 | 20312,822 | 22598,9 | 0,0 | 53851,072 | Площадь участков дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт | Тыс.м2 | 4,3 | - | 11,4 | 16,4 | 16,1 | - | 43,9 |
| 2.1. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (за исключением территории, принадлежащей собственникам помещений в многоквартирных домах) всего, в том числе: Областной бюджет Бюджет города, в том числе на софинансирование ФСР |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 759,05 0,0 759,05 0,0 | 14575,0 10989,5 3585,5 3585,5 | 22198,9 16737,9 5461,0 5461,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 37532,95 27727,4 9805,550 9046,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Субсидия управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта внутриквартальных проездов, тротуаров, дворовых территорий, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах, всего, в том числе: средства бюджета города средства доли софинансирования собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе: - расходы бюджета города на оплату доли участия муниципального образования «Город Азов», как собственника помещений в многоквартирных домах, в софинансировании капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 10180,3 9670,0 510,3 14,0 | 5418,322 5142,2 276,122 36,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 15598,622 14812,2 786,422 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Изготовление технических паспортов с постановкой на кадастровый учет объектов муниципальной собственности (проезды к дворовым территориям многоквартирных домов), всего, в том числе: средства бюджета города |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 319,5 319,5 | 400,0 400,0 | 0,0 0,0 | 719,5 719,5 | Количество объектов | шт. | - | - | - | 28 | 20 | - | 48 |
| Всего по мероприятию 2 в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 10939,35 | 20312,822 | 22598,9 | 0,0 | 53851,072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 10989,5 | 16737,9 | 0,0 | 27727,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет города в том числе на софинансирование ФСР |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 0,0 | 10429,05 0,0 | 9047,2 3585,5 | 5861,0 5461,0 | 0,0 0,0 | 25337,25 9046,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства собственников, в том числе: расходы бюджета города на оплату доли участия муниципального образования «Город Азов», как собственника помещений в многоквартирных домах, в софинансировании капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 0,0 | 510,3 14,0 | 276,122 36,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 786,422 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по строительству, реконструкции включая разработку проектно-сметной документации внутригородских дорог и тротуаров |  |  |  | МБУ г. Азова «Чистый город» |  |  |  | 2012 год | 0,0 | 0,0 | 17333,7 | 9200,0 | 0,0 | 26533,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Строительство, реконструкция внутригородских дорог и тротуаров всего, в том числе: Областной бюджет Бюджет города, в том числе на софинансирование ФСР |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 17134,9 11344,4 5790,5 3701,3 | 9200,0 6936,8 2263,2 2263,2 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 26334,9 18281,2 8053,7 5964,5 | Протяженность вводимых в эксплуатацию участков дорог | км | - | - | - | 1,5 | 0,5 | - | 2,0 |
| 3.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию внутригородских дорог и тротуаров всего, в том числе: Областной бюджет Бюджет города, в том числе на софинансирование ФСР |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 198,8 0,0 198,8 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 198,8 0,0 198,8 0,0 | Количество объектов, на которые изготовлена проектно-сметная документа-ция | шт. | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Всего по мероприятию 3, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 17333,7 | 9200,0 | 0,0 | 26533,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 11344,4 | 6936,8 | 0,0 | 18281,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет города, в том числе на софинансирование ФСР |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 5989,3 3701,3 | 2263,2 2263,2 | 0,0 0,0 | 8252,5 5964,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования | МБУ г. Азова «Чистый город» |  |  |  | 2012 – 2014 годы |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 18570,7 | 20551,4 | 19010,3 | 58132,4 | Протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования | км | - | - | - | 156,595 | 156,595 | 156,595 | 156,595 |
| 4.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования всего, в том числе: Областной бюджет Бюджет города, в том числе на софинансирование ФСР |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 18570,7 18231,3 339,4 0,0 | 20551,4 18613,4 1938,0 0,0 | 19010,3 19010,3 0,0 0,0 | 58132,4 55855,0 2277,4 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию 4, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 18570,7 | 20551,4 | 19010,3 | 58132,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 18231,3 | 18613,4 | 19010,3 | 55855,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет города, в том числе на софинансирование ФСР |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 339,4 0,0 | 1938,0 0,0 | 0,0 0,0 | 2277,4 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Мероприятия по ремонту тротуаров |  |  | МБУ г. Азова «Чистый город» |  |  |  | 2012 год |  | 0,0 | 0,0 | 71,2 | 0,0 | 0,0 | 71,2 | Протяженность отремонтированных тротуаров | км | - | - | - | 0,01 | - | - | 0,01 |
| 5.1. Ремонт тротуаров всего, в том числе: Областной бюджет Бюджет города, в том числе на софинансирование ФСР |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 71,2 0,0 71,2 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 71,2 0,0 71,2 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию 5, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 71,2 | 0,0 | 0,0 | 71,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет города, в том числе на софинансирование ФСР |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 71,2 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 71,2 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 40530,9 | 79335,2 | 102044,622 | 92978,3 | 131112,1 | 446001,122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 32141,0 | 35086,8 | 67898,8 | 70732,1 | 102917,4 | 308776,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет города, в том числе на софинансирование ФСР |  |  |  |  |  |  |  |  | 8389,9 8389,9 | 43738,1 10128,2 | 33869,7 16204,7 | 22246,2 17004,4 | 28194,7 27375,6 | 136438,6 79102,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства собственников, в том числе: расходы бюджета города на оплату доли участия муниципального образования «Город Азов», как собственника помещений в многоквартирных домах, в софинансировании капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 0,0 | 510,3 14,0 | 276,122 36,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 786,422 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Сохранение показателя в условиях недофинансирования дорожных работ».

- В приложении к долгосрочной целевой программе «Эксплуатация и

развитие внутригородских дорог и тротуаров  в городе Азове Ростовской области в 2010-2014 годах» таблицу 11 изложить в следующей редакции:

«Таблица 11

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов ремонта проездов к дворовым территориям

многоквартирных домов на 2013 год

| № | Наименование | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ФСР | Местный бюджет |
| 1 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирных домов от ул. Ленина, 124 до пер. Димитрова, 34 | 189,780 | 143,094 | 46,686 |
| 2 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирных домов от ул. Привокзальная,19 до ул. Васильева,89 | 1 140,165 | 859,684 | 280,481 |
| 3 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирных домов от ул. Севастопольской к жилому дому по ул. Севастопольская,27 «а» | 829,248 | 625,253 | 203,995 |
| 4 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирных домов от ул. Измайлова, 61,59,57 до пер. Красноармейского 100,98, 96,94 | 2 794,798 | 2 107,277 | 687,521 |
| 5 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирных домов от пер. Черноморского к жилому дому по пер. Макаровского, 77«б» | 687,803 | 518,603 | 169,200 |
| 6 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирных домов по пр. З.Космодемьянской, 93,87,91, ул.Кондаурова,26,28 и пер. Коллонтаевскому, 90,92,94,96 | 3 010,394 | 2 269,837 | 740,557 |
| 7 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирных домов от ул. Красногоровской к жилому дому по ул. Красногоровская, 27 «а» | 355,626 | 268,142 | 87,484 |
| 8 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирных домов от ул. Ленина к жилому дому по ул. Ленина, 253 | 54,656 | 41,210 | 13,446 |
| 9 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирных домов от ул. Привокзальной к жилому дому по ул.Привокзальная, 8 | 166,947 | 125,878 | 41,069 |
| 10 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирных домов от ул. Измайлова к жилому дому по ул. Привокзальная,23 | 400,515 | 301,988 | 98,527 |
| 11 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирных домов от ул. Васильева к жилому дому по ул.Васильева,92 | 160,724 | 121,186 | 39,538 |
| 12 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирных домов от жилого дома по ул. Инзенская, 9 «а» к жилому дому по ул. Инзенская, 11 «д» | 972,383 | 733,177 | 239,206 |
| 13 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирных домов от ул. Кондаурова к жилому дому по ул. Кондаурова,8 | 108,568 | 81,860 | 26,708 |
| 14 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирных домов от ул. Кондаурова к жилому дому по ул.Кондаурова,12 | 108,568 | 81,860 | 26,708 |
| 15 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирных домов от ул. Ленинградской к жилому дому по ул. Московская, 92/100 | 461,803 | 348,199 | 113,604 |
| 16 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирных домов от пер. Красноармейского, 109 до ул.Кондаурова,16,20 | 1 322,234 | 996,964 | 325,270 |
| 17 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирных домов от пер. Панфилова к жилому дому по ул.Макаровского, 150 «А» | 395,178 | 297,964 | 97,214 |
| 18 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирных домов от пер. Черноморский к жилому дому по пер. Черноморский, 70 | 1 350,874 | 1 018,559 | 332,315 |
| 19 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирных домов от ул. Красногоровской к жилому дому по ул.Красногоровская, 23 | 465,197 | 350,758 | 114,439 |
| 20 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома по пл. Петровская,9 | 392,898 | 296,245 | 96,653 |
| 21 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома по ул. Макаровского, 29б | 454,344 | 342,575 | 111,769 |
| 22 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирных домов по ул. Пирогова,18,16, пр. З. Космодемьянской 89 | 552,015 | 416,219 | 135,796 |
| 23 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирных домов по ул. Московская, 141а, пер. Маяковского, 5, 3, ул. Первомайская 14,16,18,20 | 1 279,687 | 964,884 | 314,803 |
| 24 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома по ул. Кооперативная, 12 | 166,809 | 125,774 | 41,035 |
| 25 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома по ул. Макаровского,88 | 289,800 | 218,509 | 71,291 |
| 26 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома по ул. Севастопольская,111 | 491,250 | 370,402 | 120,848 |
| 27 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома по ул. Севастопольская,113б | 415,023 | 312,927 | 102,096 |
| 28 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома по ул. Инзенская, 9 | 211,067 | 159,144 | 51,923 |
| 29 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ленина, 122 | 467,653 | 352,610 | 115,043 |
| 30 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома по ул. Красногоровская, 39 | 519,402 | 391,629 | 127,773 |
| 31 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома по ул. Московская, 30 | 256,903 | 193,705 | 63,198 |
| 32 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома по ул. Севастопольская, 27 | 701,681 | 529,067 | 172,614 |
| 33 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома по пер. Ст. Разина, 5А | 725,035 | 546,676 | 178,359 |
| 34 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома по ул. Солнечная, 81 | 299,872 | 226,041 | 73,831 |
|  | Итого | 22 198,900 | 16 737,900 | 5 461,000» |

- В приложении к долгосрочной целевой программе «Эксплуатация и

развитие внутригородских дорог и тротуаров  в городе Азове Ростовской области в 2010-2014 годах» таблицу 12 изложить в следующей редакции:

«Таблица 12

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального ремонта, включая разработку проектно-сметной документации, внутригородских дорог и тротуаров на 2013 год

| № п/п | Наименование объекта | Объем финансиро- вания, всего (тыс. руб.) | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | областной бюджет | бюджет города |
| - Капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров с участием средств Фонда софинансирования расходов |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт а/д и тротуара по ул. Красногоровская (от пер. Книжный до ул. Азовская) | 20 828, 0 | 15 704,3 | 5 123,7 |
| 2 | Капитальный ремонт а/д и тротуара по пер. Павлова (от ул. Комсомольская до ул. Азовская) (участок ПК 0+00 – ПК 6+64) | 15 581,7 | 11 748,6 | 3 833,1 |
| 3 | Капитальный ремонт автомобильной дороги и тротуара по пер. Павлова (от ул. Комсомольская до ул. Азовская (участок от ПК 6)64 – ПК 7+78) | 1 314,5 | 991,1 | 323,4 |
|  | Итого по разделу I | 37 724,2 | 28 444,0 | 9 280,2 |
| - Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров за счет средств бюджета города |  |  |  |  |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги и тротуара по ул. Севастопольской (от ул. Мира до пер. Некрасова) | 1 209,370 | 0,0 | 1 209,370 |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги и тротуара по пер. Коллонтаевскому (от моста до ул. Ленина) | 992,136 | 0,0 | 992,136 |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги и тротуара по пер. Некрасова (от ул. Севастопольской до ул. Инзенской) | 702,294 | 0,0 | 702,294 |
|  | Итого | 2 903,8 | 0,0 | 2 903,8 |
|  | Всего | 40 628,0 | 28 444,0 | - 184,0» |

Заместитель главы администрации

по социальным вопросам                                                   А.В. Кляндин

Верно

Начальник общего отдела                                                   В.В. Жук