Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове»

отчетный период 9  мес. 2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 (Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Азове) |
| 1.1.2 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие. | Залесская Людмила Петровна | Экономия электроэнергии | 01.01.2016 | 01.07.2016 | 1,3 | 1,3 |  |
|  | Контрольное событие программы: Приобретение энергосберегающих ламп накаливания. |  |  | X |  | X | X | X |
| 1.1.3 | Повышение тепловой защиты зданий при капитальном ремонте, утепление зданий и строений, замена окон, дверей, установка доводчиков дверей | Волова Людмила Николаевна | Экономия тепловой энергии | 01.01.2016 | 01.07.2016 | 116,3 | 101,2 |  |
|  | Контрольное событие программы: Замена окон и дверей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Внедрение автоматизирован- ных систем учета потребления используемых ресурсов | Волова Людмила Николаевна | Экономия тепловой энергии | 01.01.2016 | 01.07.2016 | 130,8 | 130,8 |  |
|  | Контрольное событие программы: Установка узлов учета тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 248,4 | 233,3 |  |

Е.Ю. Скрябина

4-48-47