Подпрограмма

«Развитие благоустройства территории города Азова»

Паспорт подпрограммы

«Развитие благоустройства территории города Азова»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Развитие благоустройства территории города Азова» (далее – подпрограмма) |
| Ответственный исполнительподпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова (далее - Управление ЖКХ г. Азова) |
| Участники подпрограммы | Управление ЖКХ г. Азова;Администрация города Азова;Муниципальное бюджетное учреждение г. Азова «Чистый город» (далее – МБУ г. Азова «Чистый город»);Муниципальное казенное учреждение г. Азова «Департамент ЖКХ» (далее – МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»);Собственники помещений в многоквартирном доме, управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные и жилищно-строительные кооперативы (далее – заинтересованные лица) |
| Программно-целевые инструментыподпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | повышение уровня благоустройства территории города Азова, повышение уровня благоустройства территорий города Азова по озеленению, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей города; |
| Задачи подпрограммы | организация и проведение благоустройства дворовых и прилегающих территорий;обеспечение современного озеленения территории города;обеспечение освещения улиц города;обеспечение санитарного благополучия территории города;содержание в исправном состоянии объектов внешнего благоустройства.повышение уровня благоустройства дворовых территорий, общественных территорий и мест массового отдыха населения на территории города Азова. |
| Целевые индикаторы и показателиподпрограммы | - количество участников смотра-конкурса на звание «Территория образцового содержания»;- количество оборудованных детских площадок;- количество установленного оборудования на детских площадках;- площадь обслуживаемых зеленых насаждений;- объем потребляемой электроэнергии на освещение дорожно-уличной сети;- протяженность освещенных дорог общего пользования;- убираемая площадь территории города, за исключением дорог;- количество отловленных животных;- обработанная площадь при дезинсекции от комаров и клещей;- площадь минерализованной полосы;- объем вынимаемого грунта при очистке водоотводящих каналов;- количество отремонтированных объектов малых архитектурных форм;- количество обустроенных и отремонтированных контейнерных площадок;- убираемая площадь пляжа;- количество приобретенных бункеров (бункеров накопителей) для сбора твердых бытовых отходов;- количество приобретенных средств малой механизации и оборудования;- количество капитально отремонтированных объектов;- количество изготовленных и установленных информационных досок;- количество приобретенных биотуалетов;- количество приобретенной специализированной техники;- протяженность приобретенной праздничной иллюминации;- протяженность установленной праздничной иллюминации;- количество обслуживаемых контейнеров, предназначенных для сбора ртутьсодержащих отходов- доля благоустроенных объектов от общего количества объектов, требующих благоустройства на территории города Азова. |
| Этапы и сроки реализацииподпрограммы | срок реализации – 2014 - 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечениеподпрограммы | 484 741,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 58 010,6  тыс. рублей;2015 год – 75 908,4 тыс. рублей;2016 год – 68 051,9 тыс. рублей;2017 год – 78 969,5 тыс. рублей;2018 год – 67 270,3 тыс. рублей;2019 год – 68 265,6 тыс. рублей;2020 год – 68 265,6 тыс. рублей;в том числе:за счет средств областного бюджета – 4 054,0 тыс. рублей, в том числе:2014 год – 435,2 тыс. рублей;2015 год – 3 618,8 тыс. рублей;за счет средств бюджета города Азова – 480 420,9 тыс. рублей, в том числе:2014 год – 57 456,5 тыс. рублей;2015 год – 72 141,5 тыс. рублей;2016 год – 68 051,9 тыс. рублей;2017 год – 78 969,5 тыс. рублей;2018 год – 67 270,3 тыс. рублей;2019 год – 68 265,6 тыс. рублей;2020 год – 68 265,6 тыс. рублей;за счет средств внебюджетных источников (средства собственников помещений в многоквартирных домах) – 267,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 118,9 тыс. рублей;2015 год – 148,1 тыс. рублей 1.Формирование современной городской среды – 35 248,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, в том числе: - благоустройство общественных территорий – 11 741,5тыс. рублей; -благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов – 23 507,2тыс. рублей. 2.Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) – 30 372,6 тыс. руб. в том числе:- за счет средств областного бюджета – 5 467,1тыс. рублей; - за счет средств федерального бюджета – 24 905,5тыс. рублей.Подпрограмма финансируется из бюджета города в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию решением Азовской городской Думы о бюджете города |
| Ожидаемые результаты реализацииподпрограммы | В результате реализации подпрограммы прогнозируется:- обеспечить количество участников смотра-конкурса на звание «Территория образцового содержания» не менее 30 заявок;- обустроить не менее 14 детских игровых площадок с установкой нового оборудования;- сохранить уровень озеленения территории административного округа в пределах 13,7 га;- сохранить объем потребляемой электроэнергии на освещение дорожно-уличной сети на уровне 18,7 млн. кВт;- сохранить освещенность 115,055 км улично-дорожной сети города;- обеспечить уборку территории города, за исключением дорог, на площади 35,3 тыс. м2;- отловить 2,3 тыс. бродячих животных;- обеспечить обработку 51,5 га площади при дезинсекции комаров и клещей;- устроить минерализованную полосу площадью 16,8 га;- при очистке водоотводящих каналов обеспечить выемку не менее 2,68 тыс. м3 грунта;- содержать в исправном состоянии объекты внешнего благоустройства – 339 малых архитектурных форм;- обустроить и отремонтировать 17 контейнерных площадок;- обеспечить уборку территории городского пляжа площадью 17,928 га;- приобрести 4 бункера (бункера - накопителя) для сбора твердых бытовых отходов;- приобрести 34 единицы средств малой механизации и оборудования;- капитально отремонтировать лестницу к реке Азовке от ул. Октябрьской до ул. Береговой;- изготовить и установить 42 информационных доски;- приобрести 4 биотуалета;- приобрести 4 единицы специализированной техники;- отремонтировать причал Задонье;- приобрести 600 м праздничной иллюминации;- установить 1050 м праздничной иллюминации;- обеспечить обслуживание 2-х контейнеров, предназначенных для сбора ртутьсодержащих отходов. |

 - повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем благоустроенности территории проживания, увеличение фактически благоустроенной территории города.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Сферой реализации подпрограммы является организация эффективной деятельности в области благоустройства территорий города Азова.

Территория города Азова характеризуются средним уровнем благоустроенности, включая дворовые территории многоквартирных домов, общественные территории (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, иные территории) и места массового отдыха населения (парки¸ скверы), что ухудшает условия проживания населения города Азова.

Важнейшим аспектом в реализации вопроса улучшения уровня и качества жизни населения является создание органами местного самоуправления г. Азова условий комфортного и безопасного проживания граждан, благоустройство мест общего пользования на территории города.

Общее количество общественных территорий города Азова 13 ед. общей площадью 501 560 кв.м.

Общее количество мест массового отдыха населения на территории города Азова (парки, скверы) составляет 8 ед., общей площадью 273 172 кв.м., из них количество благоустроенных территорий мест массового отдыха населения на территории города Азова на 2017 год составляет 4 ед. (скверы) площадью 37 100 кв.м.

Таким образом, общее количество мест массового отдыха населения на территории города Азова, нуждающихся в благоустройстве по состоянию на 01.03.2017 года, составляет 4 ед. площадью 236 072 кв.м.

В области текущего содержания территории города можно выделить следующие направления:

- организация и проведение благоустройства дворовых и прилегающих территорий;

- обеспечение современного озеленения территории города;

- обеспечение освещения улиц города;

- обеспечение санитарного благополучия территории города;

- содержание в исправном состоянии объектов внешнего благоустройства.

Учитывая то, что в течение последних лет благоустройству территории города Азова уделяется большое внимание, город с каждым годом становится более чистым, зеленым, ухоженным, но проблемы в данной сфере решены не полностью.

Общее количество дворовых территорий города Азова (включая дворовые территории образованные группой многоквартирных домов) составляет 263 ед. общей площадью 1076913 кв.м., из них, благоустроенных дворовых территорий 155 ед. что составляет 58,9% от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов. Доля населения, проживающая в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями от общего числа жителей города Азова составляет 33%.

 Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации,

Учитывая состояние дворовых территорий в настоящее время, одной из приоритетных задач является осуществление благоустройства и создание санитарного благополучия на данной территории. В   результате   проведенного обследования территории города определены участки округа, которые находятся в   крайне неудовлетворительном состоянии.

В настоящее время, одной из приоритетных задач является осуществление обустройства детских игровых площадок, которое поможет решить проблему организации досуга детей. Для здорового образа жизни и физического развития детей, их занятости приобретение оборудования для детских игровых площадок и их обустройство является необходимым аспектом благоустройства дворовых территорий.

Особое направление планируемых мероприятий представляет собой система мер, направленная на поддержание и развитие инициативы жителей округа по благоустройству территории рядом с местом жительства. Это организация ежегодного проведения смотра-конкурса на звание «Территория образцового содержания» в соответствии с постановлением администрации города Азова от 18.12.2012 № 2585.

Несмотря на устойчивую положительную динамику по содержанию объектов озеленения города существует ряд проблем, требующих срочного решения.

Значительная часть зеленых насаждений города достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями*.* Постоянно увеличивается необходимость дополнительного покоса травы по улицам города, на которых ранее данный вид работ не осуществлялся или производился частично.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, устранения аварийной ситуации, для придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика, восстановления зеленого фонда путем планомерной замены аварийных и старовозрастных насаждений, требуется своевременное проведение работ по ремонту и содержанию зеленых насаждений на территории города.

Общая протяженность сетей наружного освещения городских улиц и площадей составляет 115,055 км. Количество светильников, находящихся на обслуживании 429 шт., воздушные линии протяженностью – 16,16 км.

Ремонт объектов благоустройства включает комплекс работ по ремонту сетей наружного обеспечения. Необходимо проведение замены вышедших из строя проводов, светильников, осветительного оборудования.

В настоящее время наиболее остро стоит вопрос обустройства наружного освещения на окраинных территориях города, дворовых территориях, а также территориях бюджетных учреждений, решению которого необходимо уделить дополнительное внимание.

В целях улучшения экологического состояния территории города производится очистка от заиления водоотводящих каналов в северо-западной жилой территории города Азова.

Для предупреждения заболеваний животных и людей инфекциями, в городе осуществляется отлов безнадзорных животных и дезинсекция территорий города против комаров и клещей.

В целях поддержания нормальной жизни современного города необходимо улучшать условия жизни граждан города, а также архитектурно-планировочного облика городского комплекса.

Для обеспечения этих целей проводится комплекс работ по содержанию малых архитектурных форм - мемориала «Павшим за Родину», лестницы спуска к р. Азовка, подвесного моста через р. Азовка, Стелы на въезде в г. Азов, памятника «Торпедный катер», центральной лестницы при смотровой площадке, скамеек, лавочек, вазонов, расположенных на площадях, в скверах и парках города и других объектов малых архитектурных форм; обустраиваются и ремонтируются контейнерные площадки; обеспечивается содержание пляжа.

По внешнему облику города оценивается его статус и социально-экономическое развитие. Поэтому вопрос содержания малых архитектурных форм на территории города в надлежащем состоянии является одним из важнейших и требует увеличения финансирования.

Подпрограмма направлена на обеспечение наилучших условий и повышение уровня качества жизни жителей города.

Реализация подпрограммы в полном объеме позволит:

обустроить детские игровые площадки с установкой нового оборудования;

увеличить (сохранить) уровень озеленения территории административного округа;

уменьшить количество аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу;

повысить освещенность улично-дорожной сети города;

содержать в исправном состоянии объекты внешнего благоустройства;

улучшить экологическое состояние территории города.

Социальная эффективность реализации подпрограммы будет заключаться в улучшении уровня качества жизни жителей города.

Экономическая эффективность реализации подпрограммы будет заключаться в обеспечении экономии электроэнергии по уличному освещению, снижения экономического ущерба от аварий сухостойных деревьев.

Экологическая эффективность реализации подпрограммы будет заключаться в снижении масштабов загрязнения природной среды.

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации подпрограммы, на которые ответственный исполнитель и участники не могут оказать непосредственного влияния.

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации подпрограммы:

- финансово-экономические риски;

- социальные риски.

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации подпрограммы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в подпрограмму, пересмотра целевых значений показателей и, возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий и даже задач подпрограммы. Сокращение финансирования негативным образом скажется на макроэкономических показателях подпрограммы, приведет к снижению прогнозируемого вклада подпрограммы в улучшение качества жизни населения, развития социальной сферы, экономики города Азова.

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях в силу наличия разнонаправленных социальных интересов социальных групп, а также в условиях излишнего администрирования.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы выступают следующие:

- мониторинг;

- открытость и подотчетность;

- информационное сопровождение;

 - возможность внесения в установленном порядке изменений в план реализации Подпрограммы в части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.

В рамках мониторинга достижение конкретных целей и решение задач подпрограммы отслеживается с использованием системы количественных показателей и качественного анализа. Обратная связь об уровне достижения контрольных значений индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных мероприятий.

Будет реализован комплекс работ по информационному сопровождению подпрограммы, размещению информации на официальных сайтах, в печати, что позволит обеспечить открытость и подотчетность реализации мероприятий подпрограммы.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов города Азова, повышение уровня благоустройства территорий города Азова по озеленению, повышение качества

и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей города.

 Основные задачи:

организация и проведение благоустройства дворовых и прилегающих территорий;

обеспечение современного озеленения территории города;

обеспечение освещения улиц города;

обеспечение санитарного благополучия территории города;

содержание в исправном состоянии объектов внешнего благоустройства;

ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета на данные цели;

 ремонт и благоустройство мест массового пребывания населения.

Показатели (индикаторы) подпрограммы:

- количество участников смотра-конкурса на звание «Территория образцового содержания»;

- количество оборудованных детских площадок;

- количество установленного оборудования на детских площадках;

- площадь обслуживаемых зеленых насаждений;

- объем потребляемой электроэнергии на освещение дорожно-уличной сети;

- протяженность освещенных дорог общего пользования;

- убираемая площадь территории города, за исключением дорог;

- количество отловленных животных;

- обработанная площадь при дезинсекции комаров и клещей;

- площадь минерализованной полосы;

- объем вынимаемого грунта при очистке водоотводящих каналов;

- количество отремонтированных объектов малых архитектурных форм;

-количество обустроенных и отремонтированных контейнерных площадок;

- убираемая площадь пляжа;

- количество приобретенных бункеров (бункеров-накопителей) для сбора твердых бытовых отходов;

- количество приобретенных средств малой механизации и оборудования;

- количество отремонтированных объектов;

- количество изготовленных и установленных информационных досок;

- количество приобретенных биотуалетов;

- количество приобретенной специализированной техники;

- протяженность приобретенной праздничной иллюминации;

- протяженность установленной праздничной иллюминации;

- количество обслуживаемых контейнеров, предназначенных для сбора ртутьсодержащих отходов;

- доля благоустроенных объектов от общего количества объектов, требующих благоустройства на территории города Азова.

Информация о значениях показателей (индикаторов) приводится в приложении № 3 к подпрограмме.

Подпрограмма будет реализовываться в период 2014 - 2020 годы. При реализации подпрограммы этапы не выделяются.

Реализация подпрограммы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения города Азова, позволит удовлетворить часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

В результате реализации подпрограммы к 2020 году прогнозируется:

- обеспечить количество участников смотра-конкурса на звание «Территория образцового содержания» не менее 30 заявок;

- обустроить не менее 14 детских игровых площадок с установкой нового оборудования;

- сохранить уровень озеленения территории административного округа в пределах 13,7 га;

- сохранить объем потребляемой электроэнергии на освещение дорожно-уличной сети на уровне 18,7 млн. кВт;

- сохранить освещенность 115,055 км улично-дорожной сети города;

- обеспечить уборку территории города, за исключением дорог, на площади 35,3 тыс. м2;

 - отловить 2,3 тыс. бродячих животных;

- обеспечить обработку 51,5 га площади при дезинсекции комаров и клещей;

- устроить минерализованную полосу площадью 16,8 га;

- при очистке водоотводящих каналов обеспечить выемку не менее 2,68 тыс. м3 грунта;

- содержать в исправном состоянии объекты внешнего благоустройства – 339 малых архитектурных форм;

- обустроить и отремонтировать 17 контейнерных площадок;

- обеспечить уборку территории городского пляжа площадью 17,928 га;

- приобрести 4 бункера (бункера - накопителя) для сбора твердых бытовых отходов;

- приобрести 34 единицы средств малой механизации и оборудования;

- капитально отремонтировать лестницу к реке Азовке от ул. Октябрьской до ул. Береговой;

- изготовить и установить 42 информационных доски;

- приобрести 4 биотуалета;

- приобрести 4 единицы специализированной техники;

- отремонтировать причал Задонье;

- приобрести 600 м праздничной иллюминации;

- установить 1050 м праздничной иллюминации;

- обеспечить обслуживание 2-х контейнеров, предназначенных для сбора ртутьсодержащих отходов.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Достижение целей и решения задач Подпрограммы обеспечивается путем выполнения основных мероприятий:

Основное мероприятие 3.1. Благоустройство территории города.

Данное мероприятие включает:

- работы по озеленению территорий города, в том числе, снос аварийных деревьев, посадку новых деревьев и кустарников, уходные работы за деревьями и кустарниками, выкос карантинной растительности, уходные работы за газонами, посадку цветников и уходные работы за ними;

- работы по уборке территории города, за исключением уборки дорог, в том числе уборку площадей, скверов, бульваров, мест отдыха жителей города, ликвидацию свалочных очагов;

- финансовую аренду (лизинг) специализированной техники в целях благоустройства города в части уборки территории города, за исключением автомобильных дорог;

- приобретение средств малой механизации и оборудования;

- приобретение специализированной техники;

- капитальный ремонт лестницы к реке Азовке от ул. Октябрьской до ул. Береговой;

- изготовление с установкой информационных досок;

- приобретение биотуалетов.

 Основное мероприятие 3.2. Организация освещения улиц города.

Данное мероприятие обеспечивает освещение улиц города в темное время суток, содержание и ремонт светильников, линий электропередач трансформаторных подстанций и других элементов сетей наружного освещения, а также приобретение, монтаж и подключение праздничной иллюминации.

Основное мероприятие 3.3. Прочие мероприятия по благоустройству территории города.

Данное мероприятие включает выполнение работ, оказание услуг:

 - по проведению в соответствии с постановлением администрации города Азова от 18.12.2012 № 2585 «Об учреждении ежегодных мероприятий по благоустройству города: «Городской смотр-конкурс на звание «Территория образцового содержания» и включает возможность привлечения жителей к решению проблем благоустройства города, одновременно повышая культуру поведения Азовчан на улицах, во дворах, прививая бережное отношение к элементам обустройства города;

- обустройство детских площадок и приобретение оборудования для детских площадок (с монтажом), что позволяет создать благоприятные условия для отдыха детей;

- субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на приобретение и установку детских игровых комплексов;

- отлов бродячих животных, включающих работы по отлову безнадзорных животных и уборку трупов погибших животных;

- барьерную обработку: дератизация и дезинсекция, включающую обработку скверов, парков, мест отдыха жителей города от клещей и комаров;

- устройство минерализованной полосы;

- очистку от заиления водоотводящих каналов в северо-западной зоне города Азова, включающую выемку грунта из водоотводящих каналов, позволяющих предотвратить затопление жилых домов в северо-западной территории города;

- текущий ремонт и содержание малых архитектурных форм - памятников, лавочек, скамеек, урн, информационных досок и других малых архитектурных форм города в целях совершенствования эстетического состояния территории города;

- обустройство и ремонт контейнерных площадок, включающих работы по ремонту существующих контейнерных площадок, установка ограждения, устройства основания вновь обустраиваемых контейнерных площадок;

- содержание пляжа, включающее водолазное обследование акватории пляжа, уборку его территории, содержание спортивных площадок и малых архитектурных форм на пляже, содержание зеленых насаждений, выкос сорной растительности и валка аварийных деревьев;

- ремонт причала Задонье;

- сбор и вывоз ртутьсодержащих отходов от населения, проживающего в частном секторе.

 Основное мероприятие 3.4. Развитие материальной базы города Азова в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение бункеров (бункеров-накопителей) для сбора твердых бытовых отходов.

Основное мероприятие 3.5. Финансовое обеспечение МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ».

Основное мероприятие 3.6. Организация оплачиваемых общественных работ в сфере благоустройства и озеленения.

Данное мероприятие включает организацию оплачиваемых общественных работ безработных и ищущих работу граждан в сфере благоустройства и озеленения.

Основное мероприятие 3.7. Мероприятия в области охраны окружающей среды.

Данное мероприятие включает сбор и вывоз ртутьсодержащих отходов от населения, проживающего в частном секторе.

Информация о мероприятиях подпрограммы отражена в приложении № 3 к муниципальной программе.

В рамках выполнения основных мероприятий подпрограммы будут решены задачи по организации и проведению благоустройства дворовых и прилегающих территорий, обеспечению современного озеленения территории города, обеспечению освещения улиц города, обеспечению санитарного благополучия территории города, содержанию в исправном состоянии объектов внешнего благоустройства.

В рамках подпрограммы предусматривается оказание МБУ г. Азова «Чистый город» муниципальных услуг юридическим и физическим лицам. Информация о сводных показателях муниципального задания на оказание муниципальных услуг отражена в приложении № 4 к муниципальной программе.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Источниками финансирования подпрограммы являются средства бюджета города Азова.

Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 2014 - 2020 годах составляет 484 741,9 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе:

за счет средств областного бюджета – 4 054,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города Азова – 480 420,9 тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников (средства собственников помещений в многоквартирных домах) – 267,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением подпрограммы за счет бюджета города Азова, устанавливается решением Азовской городской Думы о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.

Распределение бюджетных ассигнований между мероприятиями осуществляется с учетом целей и задач подпрограммы.

Информация о расходах бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы приведена в приложения № 5 к муниципальной программе.

Раздел 5. Мероприятия государственных программ (подпрограмм) в случае если средства на реализацию поступают межбюджетными трансфертами в бюджет города Азова.

 В рамках подпрограммы «Развитие благоустройства территории города Азова» предусмотрено предоставление субсидий бюджету города Азова из областного бюджета на реализацию подпрограммы «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Ростовской области» государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование». Размер субсидий из областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период по направлениям расходования средств отражается в приложении № 9 к муниципальной программе.

 Субсидии из областного бюджета предоставляются бюджету города Азова на следующие мероприятия:

 - развитие материальной базы города Азова в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение бункеров (бункеров-накопителей) для сбора твердых бытовых отходов.

Таблица № 1

Сводный перечень многоквартирных домов, в которых принято решение о приобретении и установке детских игровых комплексов на земельном участке, являющемся общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах в 2014 году

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Наименование УО, ТСЖ, ЖСК | Вид работ |  Стоимость работ всего,(тыс. руб.) | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства бюджета города  | Средства собственников |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | пер. Осипенко, 47 | ЖСК «Дон-2» | Приобретение и установка детских игровых комплексов | 264,020 | 224,417 | 39,603 |
| 2 | ул. Васильева, 89, 89 «А» | ООО «Управляющая организация ЖКХ-Дом4» | Приобретение и установка детских игровых комплексов | 264,020 | 224,417 | 39,603 |
| 3 | ул. Макаров-ского, 150, 150 «А», 150 «В» | ТСЖ «Восход» | Приобретение и установка детских игровых комплексов | 264,360 | 224,666 | 39,694 |
|  | Итого |  |  | 792,400 | 673,500 | 118,900 |

Таблица № 2

Сводный перечень многоквартирных домов, в которых принято решение о приобретении и установке детских игровых комплексов на земельном участке, являющемся общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах в 2015 году

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Наименование УО, ТСЖ, ЖСК | Вид работ | Стоимость работ всего,(тыс. руб.) | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства бюджета города  | Средства собственников |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | пл. Петровская, 9 | МП «УК – Жилсервис» | Приобретение и установка детских игровых комплексов | 345,8 | 293,9 | 51,9 |
| 2 | ул. Красногоровская, 33 | МП «УК – Жилсервис» | Приобретение и установка детских игровых комплексов | 345,8 | 293,9 | 51,9 |
| 3 | ул. Кирова, 78 | ТСЖ «Кирова, 78» | Приобретение и установка детских игровых комплексов | 293,9 | 249,6 | 44,3 |
|  | Итого |  |  | 985,5 | 837,4 | 148,1 |

Раздел 6. Правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома и территории общего пользования в подпрограмму осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города Азова, на которых планируется благоустройство в 2017 году в соответствии с порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Подпрограмму «Развитие благоустройства территории города Азова»

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования города Азова, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в подпрограмму «Развитие благоустройства территории города Азова» наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования муниципального образования «Город Азов».

В качестве возможных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования могут быть предложены для обсуждения и благоустройства следующие виды проектов и территорий:

- благоустройство парков/скверов/бульваров;

- освещение улицы/парка/сквера/бульвара;

- благоустройство набережной

- благоустройство места для купания (пляжа);

-реконструкция/строительство многофункционального общественного спортивного объекта (как правило стадион или детская спортивно-игровая площадка);

- устройство или реконструкция детской площадки;

- благоустройство территории возле общественного здания (как правило Дом культуры или библиотека);

- благоустройство кладбища;

- благоустройство территории вокруг памятника;

- установка памятников;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- реконструкция мостов/переездов внутри поселений;

- обустройство родников;

- очистка водоемов;

- благоустройство пустырей;

- благоустройство городских площадей (как правило центральных);

- благоустройство или организация муниципальных рынков;

- иные объекты.

Ответственный исполнитель обязан при наличии нескольких парков на территории города, нуждающихся в благоустройстве, не позднее 15 апреля 2017 года разработать, утвердить и опубликовать порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2017 году;

- не позднее 1 июня 2017 года с учетом результатов общественного обсуждения принять решение о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2017 году;

- обеспечить утверждение дизайн-проекта обустройства парка и перечня мероприятий по благоустройству парка, подлежащих реализации в 2017 году, с учетом результатов общественных обсуждений продолжительностью не менее 30 дней со дня объявления обсуждения, но не позднее 1 июля 2017 года;

обеспечить завершение мероприятий по благоустройству парка до конца 2017 года.

Отбор муниципальной территории общего пользования для включения подпрограмму осуществляется в конкурентных условиях, для чего используется принцип ранжирования заявок по сумме баллов, присваиваемых каждой заявке при ее оценке.

 К отбору для включения в подпрограмму допускаются наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования находящихся в городе Азове.

 К наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования относятся: парки, скверы, набережные.

Адресный перечень, включаемый в подпрограмму, формируется из числа многоквартирных домов, дворовая территория которых подлежит ремонту, путем их отбора на основе заявок на проведение ремонта дворовой территории многоквартирного дома.

Отбор дворовых территорий для включения в подпрограмму проводится в соответствии с порядком и срокам представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму «Развитие благоустройства территории города Азова», разработанному ответственным исполнителем Подпрограммы.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Азов», на которых планируется благоустройство в 2017 году и прошедших отбор утверждается в соответствии с приложением 4 к подпрограмме.

Дворовые территории, прошедшие отбор в соответствии с порядком и не вошедшие в подпрограмму на 2017 год в связи с превышением выделенных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных подпрограммой, включаются в муниципальную программу на 2018-2022 годы исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц.

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора заинтересованными лицами разрабатывается паспорт дворовой территории и дизайн-проект благоустройства дворовой территории (документация, содержащая описание проекта благоустройства дворовой территории в текстовой и графической форме, определяющая проектные решения по функциональному зонированию дворовой территории, благоустройству каждой из зон, а также включающая перечень и расчет стоимости работ, а при необходимости - рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями.

Локальный сметный расчет стоимости работ по благоустройству дворовой территории, должен быть составлен в соответствии с Методикой определения сметных норм, утвержденной Приказом Минстроя России от 29.12.2016 № 1028/пр. Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 (МДС 81-35.2004), базисно - индексным методом, с использованием территориальных сметных нормативов (ТЕР-2001) Ростовской области, утвержденных Постановлением Правительства Ростовской области от 06.09.2012 № 862 (в редакции 2014 года).

Перевод базисной стоимости работ в текущий уровень цен осуществляется путем применения индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ для Ростовской области по статьям затрат и индексом пересчета, действующим на данный период.

 Величина накладных расходов определяется по видам работ от фонда оплаты труда рабочих основного производства и рабочих обслуживающих механизмы согласно МДС 81-33.2004 (с изменениями и дополнениями).

 Величина сметной прибыли определяется по видам работ от фонда оплаты труда рабочих основного производства и рабочих обслуживающих механизмы согласно МДС 81-25.2001 (приложение 1 к письму Госстроя от 18.11.2004 № АП -5536/06).

 К работам по благоустройству дворовой территории относятся:

 - минимальный перечень (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещение дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора);

- дополнительный перечень работ (устройство пешеходных дорожек, оборудование детских и (или) спортивных площадок, оборудование автомобильных парковок, оборудование площадок для отдыха, оборудование площадок для выгула животных, устройство, информационных стендов, установка малых архитектурных форм, иные виды работ по согласованию с собственниками помещений в многоквартирных домах).

 При реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ, доля финансового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, не должна быть менее 5 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома.

 Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля над их расходованием осуществляется в соответствии с порядком разработанным ответственным исполнителем подпрограммы.

 Предложения граждан по включению дворовых территорий в подпрограмму, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем работы, при условии удовлетворительного технического состояния, не включаемого вида работ.

При предоставлении предложений граждан по включению дворовых территорий в подпрограмму, в рамках дополнительного перечня работ, предоставление предложений в рамках минимального перечня не является обязательным.

 В целях осуществления контроля и координации реализации подпрограммы на уровне муниципального образования создаётся общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией подпрограммы после ее утверждения в установленном порядке.

 Приложение № 1

 к подпрограмме

 «Развитие благоустройства территории

 города Азова»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей |
| 2016 год | 2017 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий  | Ед. | 155 |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 58,9 |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации)  | Проценты | 33,0 |  |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 9 |  |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 41,78 |  |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты | 83,3 |  |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц  | Проценты | 5 |  |
| 8  | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц  | Проценты |  |  |
| 9. | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 5 |  |
| 10.  | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты |  |  |

Приложение № 2 к подпрограмме

«Развитие благоустройства территории города Азова»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий подпрограммы «Развитие благоустройства территории города Азова»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель  | Срок  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)  | Основные направления реализации  | Связь с показателями подпрограммы  |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1  |
| 1. Основное мероприятие «Формирование современной городской среды»
	1. - благоустройство общественных территорий;

1.2. - благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов  | Управление ЖКХ администрации города Азова. | 01.04.2017г. | 30.10.2017г. |  Реализация запланированных мероприятий в 2017 году позволит удовлетворить часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, | ремонт | Доля благоустроенных дворовых территорий и общественных мест от общего количества объектов, требующих благоустройства на территории города Азова. |
| 2. Основное мероприятие «Содействие обустройству мест массового отдыха населения» (городских парков) | Управление ЖКХ администрации города Азова. | 01.04.2017г. | 30.12.2017г. |  Реализация запланированных мероприятий в 2017 году позволит удовлетворить часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии мест массового отдыха населения» (городских парков) | благоустройство | Доля благоустроенных мест массового отдыха населения от общего количества объектов, требующих благоустройства на территории города Азова. |
| … |   |   |   |   |   |   |

Приложение № 3 к подпрограмме

«Развитие благоустройства территории города Азова»

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Развитие благоустройства территории города Азова» на 2017 год**  |
|  |  |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник  | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)  |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |
| Подпрограмма «Развитие благоустройства территории города Азова» Муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» | всего в том числе: |  |   |   |   |   |          |
| (наименование ответственного исполнителя) |  |   |   |   |   |          |
| (наименование соисполнителя) |  |   |   |   |   |          |
| (наименование государственного (муниципального) заказчика-координатора) |  |   |   |   |   |          |
| (наименование участника) |  |   |   |   |   |          |

Приложение № 4 к подпрограмме

«Развитие благоустройства территории города Азова»

Адресный перечень, дворовых территорий многоквартирных домов подлежит ремонту в 2017 году.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома (группы домов) | Площадь дворовой территории (кв.м.) | Стоимость ремонта (тыс. рублей) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |