Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Азова

«Информационное общество в городе Азове» за 1 полугодие 2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на 01.07.2017, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на 01.07.2017 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове, обеспечение деятельности МКУ «ЦОД» г. Азова» | МКУ «ЦОД» г. Азова (Барановский С.А.) |  |  |  | 17663,9 | 7522,4 | 7057,5 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Организация деятельности центрального офиса МКУ «ЦОД» г. Азова, с целью обеспечения деятельности аппарата администрации и отраслевых (функциональных) органов администрации города | МКУ «ЦОД» г. Азова (Барановский С.А.) | По состоянию на 01.07.2017 МКУ «ЦОД» г. Азова: содержалось и эксплуатировалось автотранспортных средств – 9; обслуживалось эксплуатируемых нежилых помещений 2953,7 кв. м; обслуживалось территории, прилежащей к зданию администрации 3580,0 кв. м.; обеспечивалось сотрудников администрации расходными материалами и канцелярской продукцией - 88 человек; внедрено и сопровождалось прикладного и системного программного обеспечения 85 единиц; внесено изменений, размещено файлов и опубликовано статей на сайте администрации - 1020; обслуживалось вычислительной техники, сетевого и периферийного оборудования 148 единиц. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 17663,9 | 7522,4 | 7057,5 |
|  | Контрольное событие 1.1 содержать сеть и программно-аппаратный комплекс администрации в бесперебойном рабочем состоянии |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение | МКУ «ЦОД» г. Азова (Барановский С.А.) | Реализована потребность в программном обеспечении МКУ «ЦОД» г. Азова, аппарата администрации и отраслевых (функциональных) органов администрации города Азова | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
|  | Контрольное событие 1.2 приобрести пакеты программного обеспечения и обеспечить лицензированием программного обеспечения |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Приобретение абонентского оборудования для организации второй студии системы видеоконференцсвязи с Правительством Ростовской области | МКУ «ЦОД» г. Азова (Барановский С.А.) | Осуществлена видеоконференцсвязь с Правительством Ростовской области в соответствии с современными стандартами качества | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
|  | Контрольное событие 1.3 организовать вторую студию для проведения ВКС |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4 Проведение работ по аудиту и созданию подсистемы обеспечения информационной безопасности информационных систем персональных данных для администрации города Азова, Финансового управления администрации г. Азова, Управления ЖКХ г. Азова и МКУ «ЦОД» г. Азова | МКУ «ЦОД» г. Азова (Барановский С.А.) | Обеспечена защита информации, используемой при выполнении функций и полномочий администрацией города Азова, в том числе организация защиты персональных данных |  |  | - | - | - |
|  | Контрольное событие 1.4 осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности в администрации |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 Разработка и внедрение программно-аналитического комплекса «Информационная система обеспечения градостроительной деятельности (ИС ОГД) города Азова» | МКУ «ЦОД» г. Азова (Барановский С.А.) | Проведена работа по формированию достоверной и актуальной информации о территории города Азова, регламентах её использования, объектах недвижимости, транспортной и инженерной инфраструктуре |  |  | - | - | - |
|  | Контрольное событие 1.5. Внедрение и обслуживание информационной системы в области градостроительной деятельности |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Азове» | МАУ МФЦ г. Азова (Куц А.С.) |  |  |  | 11711,9 | 5517,5 | 1013,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | МАУ МФЦ г. Азова (Куц А.С.) | По состоянию на 1 июля 2017 года МАУ МФЦ г. Азова оказано 21317 услуг, оказано консультаций 4161. Количество заявителей удовлетворённых качеством предоставляемых услуг на базе МАУ МФЦ г. Азова составляет 99% | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 11711,9 | 5517,5 | 1013,0 |
|  | Контрольное событие 2.1 Обеспечение бесперебойного функционирования МАУ «МФЦ» г. Азова по оказанию государственных и муниципальных услуг населению города |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Регулярное освещение деятельности муниципального автономного учреждения города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в СМИ и в сети Интернет | МАУ МФЦ г. Азова (Куц А.С.) | В 1 полугодии 2017 года вышло 2 репортажа о работе МАУ МФЦ г. Азова на телевидении (Дон-ТР, ТК АНТА), 1 статья в газете «Азовская неделя», 34 публикации на портале сети МФЦ Ростовской области. |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Ведение и наполнение информационных стендов | МАУ МФЦ г. Азова (Куц А.С.) | В помещениях МАУ МФЦ г. Азова расположены 7 информационных стендов с информацией о графике работы МФЦ, порядке и сроках предоставления услуг, информации о привлекаемых учреждениях (организациях) в предоставлении услуг; порядке и сроках обжалования действий должностных лиц, ответственности должностных лиц. | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.3 Информирование населения города о порядке и схеме работы учреждений МФЦ, а также правах и обязанностей потребителей услуг |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 Развитие МАУ МФЦ г. Азова |  | Переаттестация МАУ МФЦ г. Азова в соответствии с требованиями законодательства в сфере защиты информации; приобретение МФУ (принтер/сканер/копир/) для МАУ МФЦ г. Азова; перевод МАУ МФЦ г. Азова в отдельную защищённую корпоративную информационную сеть | 01.03.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.4 Организовано техническое обслуживание и развитие единой сети МФЦ в г. Азове, внедрение системы непрерывного обучения работников МФЦ, обеспечение финансирования мероприятий по организации предоставления услуг на базе МФЦ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | Х | Х | 29375,8 | 13039,9 | 8070,5 |

Управляющий делами администрации                                                         В.А. Пшеничный