АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2011                                         № 2117

О внесении изменений в постановление администрации города от 01.12.2010 № 2117

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, распоряжением мэра города от 29.12.2008 № 478 «Об утверждении «Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, порядка оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ» и необходимостью корректировки отдельных программных мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Внести в приложение к постановлению администрации города Азова от 01.12.2010 № 2117 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Реконструкция и строительство системы наружного освещения с применением энергосберегающих технологий на территории города Азова в 2011-2014 годах» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника Управления ЖКХ Рябоконя А.Н.

Мэр города                                                                   С.Л. Бездольный

Верно

И.о. начальника общего отдела                                  Е.В. Медведева

Постановление вносит

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова

Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 22.11.2011 № 2117

Изменения,

вносимые в приложение к постановлению администрации города Азова от 01.12.2010 № 2117 «Об утверждении долгосрочной целевой программы

«Реконструкция и строительство системы наружного освещения с

применением энергосберегающих технологий на территории города

Азова в 2011-2014 годах»

1. В разделе «Паспорт Долгосрочной целевой программы «Реконструкция и строительство системы наружного освещения с применением энергосберегающих технологий на территории города Азова в 2011-2014 годах»:

- подраздел «Объемы и источники финансирования» изложить в редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 73 638,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2011г. - 11 809,7 тыс. рублей; 2012г. - 17 924,8 тыс. рублей; 2013г. - 25 844,7 тыс. рублей; 2014г. - 18 059,7 тыс. рублей Источник финансирования: бюджет города Азова. В течение реализации Программы объемы финансирования подлежат уточнению»

2. Раздел 3 «Система программных мероприятий» изложить в редакции:

«Раздел 3. Система программных мероприятий

| Наименование мероприятия |  | Исполнитель |  | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  | Показатели результативности выполнения мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | всего | наименования показателя | ед. измерения | базовое значе-ние | 2011 г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | целевое значе-ние |
| Строительство и реконструкция систем наружного освещения с применением энергосберегающих технологий на территории города Азова в 2011-2014 годах | Управление ЖКХ г. Азова; МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» |  | 2011 – 2014 годы | 11 809,7 | 17 924,8 | 25 844,7 | 18 059,7 | 73 638,9 | Экономия электроэнергии | Тыс. кВт/час | - | 390,4 | 646,7 | 790,4 | 638,7 | 2466,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освещенность улиц и площадей | % | 35 | 45 | 59 | 71 | 81 | 81 |
| Всего по Программе по источникам финансирования, в том числе: |  |  |  | 11 809,7 | 17 924,8 | 25 844,7 | 18 059,7 | 73 638,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет города |  |  |  | 11 809,7 | 17 924,8 | 25 844,7 | 18 059,7 | 73 638,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. В таблице «Перечень объектов, подлежащих реконструкции сетей наружного освещения в 2011-2014 годах» в приложении к долгосрочной целевой программе «Реконструкция и строительство системы наружного освещения с применением энергосберегающих технологий на территории города Азова в 2011-2014 годах»:

- раздел «2011 год» изложить в редакции:

| «№ | ТП, РП |  | Наименование объекта | Количество опор | Количество светильников | Длина сетей (метр) | Стоимость работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТП № 2 ТП № 21 ТП № 44 | Реконструкция сетей наружного освещения в г. Азове ( ул. Привокзальная, ул. Измайлова ул. Пирогова). Зона ТП № 2 Реконструкция сетей наружного освещения в г. Азове ( ул. Комсомольская, ул. Измайлова, ул.Кондаурова, пер. Красноармейский). Зона ТП № 21 Реконструкция сетей наружного освещения в г. Азове (ул. Мира, ул.Измайлова, ул.Ленина, ул. Ленинградская, пер. Красноармейский). Зона ТП № 44 |  | 27 | 115 | 3885 | 2722,700 |
| 2 | РП № 5 | Реконструкция сетей наружного освещения в г. Азове (ул. Мира, пер. Коллонтаевский, ул. Комсомольская, ул. Пушкина, ул. Крымская, пер. О. Кошевого). Зона РП № 5 |  | - | 53 | 1350 | 1 269,300 |
| 3 | ТП № 81 | Реконструкция сетей наружного освещения в г. Азове (ул. Измайлова, ул. Ленина, ул.Ленинградская, ул.Толстого, пер. Социалистический). Зона ТП № 81 |  | 11 | 57 | 1820 | 1490,465 |
| 4 | ТП № 102 | Реконструкция сетей наружного освещения в г. Азове (ул. Азовская, ул.Зеленая). Зона ТП № 102 |  | - | 80 | 2900 | 1993,678 |
| 5 | РП № 2 | Реконструкция сетей наружного освещения в г. Азове (ул. Ленина, ул. Ленинградская, ул.Толстого, пер.Тимирязева, пер Мичурина, пер.Павлова). Зона РП № 2 |  | 8 | 78 | 2950 | 2046,560 |
| 6 | РП № 3 | Реконструкция сетей наружного освещения в г. Азове (ул. Григория Мирошниченко, ул.Луначарского, ул.Севастопольская, пер. Черноморский, пер.Некрасова). Зона РП № 3 |  | - | 106 | 3780 | 2286,997 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 11809,700» |

- В строке «Итого по программе» цифры «73 957,5» заменить цифрами «73 638,9».

Управляющий делами                                                                      В.А. Пшеничный

Верно

И.о. начальника общего отдела                                                       Е.В. Медведева