АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2011                                         № 2434

О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 01.12.2010 № 2118

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации города Азова от 07.11.2011 № 1955 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ» и необходимостью корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Азова от 01.12.2010 № 2118 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров  в городе Азове Ростовской области в 2010-2014 годах», изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника Управления ЖКХ Рябоконя А.Н.

И.о. мэра города                                                        А.И. Кравцов

Верно

Начальник общего отдела                                         В.В. Жук

Постановление вносит

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова

## Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 30.12.2011 № 2434

Долгосрочная целевая программа

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров  в городе Азове Ростовской области в 2010-2014 годах»

ПАСПОРТ

Долгосрочной целевой программы

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров  в городе Азове Ростовской области в 2010-2014 годах»

| Наименование программы | – | Долгосрочная целевая программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров в городе Азове Ростовской области в 2010-2014 годах» (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке программы Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик - координатор) программы | – | 04.02.2010 г. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова |
| Разработчики программы | – | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова (далее – Управление ЖКХ г. Азова); Муниципальное казенное учреждение г. Азова «Департамент жилищно-коммунального хозяйства» (далее – МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»); Муниципальное бюджетное учреждение г. Азова «Чистый город» (далее – МБУ г. Азова «Чистый город») |
| Основные цели программы | – | развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, повышение уровня благоустройства города |
| Основные задачи программы | – | поддержание внутригородских дорог и тротуаров на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и тротуаров; сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям внутригородских дорог и тротуаров за счет капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог; сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям внутригородских дорог и тротуаров за счет строительства (реконструкции) автомобильных дорог; благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов путем проведения капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним |
| Сроки реализации программы | – | 2010 – 2014 годы |
| Структура программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий |  | Паспорт долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров в городе Азове Ростовской области в 2010-2014 годах». Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые показатели. Раздел 3. Система программных мероприятий. Раздел 4. Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль за ходом ее реализации. Раздел 5. Оценка эффективности социально-экономических, экологических последствий от реализации Программы. Раздел 6. Нормативное обеспечение. Программа не содержит подпрограмм. Мероприятия Программы: - мероприятия по капитальному ремонту внутригородских дорог и тротуаров; - мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; - мероприятия по строительству, реконструкции включая разработку ПСД внутригородских дорог и тротуаров; - мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования |
| Исполнители программы | – | Управление ЖКХ г. Азова; МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ; МБУ г. Азова «Чистый город» |
| Объемы и источники финансирования | – | Общий объем финансирования Программы составляет: в 2010-2014 годах – 429 705,5 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета – 308 989,7 тыс. руб.; средства бюджета города – 120 205,5 тыс. руб., в том числе на софинансирование Фонда софинансирование расходов – 79 172,3 тыс. руб.; средства доли софинансирования собственников помещений многоквартирных домах - 510,3 тыс. руб., в том числе: - расходы бюджета города на оплату доли участия муниципального образования «Город Азов», как собственника помещений в многоквартирных домах, в софинансировании капитального ремонта – 14,0 тыс. руб. Объем финансирования по годам: 2010 год – 40 530,9 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета – 32 141,0 тыс. руб.; средства бюджета города – 8 389,9 тыс. руб., в том числе на софинансирование Фонда софинансирования расходов – 8 389,9 тыс. руб.; 2011 год – 79 335,2 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета – 35 086,8 тыс. руб.; средства бюджета города – 43 738,1 тыс. руб., в том числе на софинансирование Фонда софинансирования расходов – 10 128,2 тыс. руб.; средства доли софинансирования собственников помещений многоквартирных домах - 510,3 тыс. руб., в том числе: - расходы бюджета города на оплату доли участия муниципального образования «Город Азов», как собственника помещений в многоквартирных домах, в софинансировании капитального ремонта – 14,0 тыс. руб.; 2012 год – 58 584,9 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета – 44 266,5 тыс. руб.; средства бюджета города – 14 318,4 тыс. руб., в том числе на софинансирование Фонда софинансирования расходов – 8 494,3 тыс. руб.; 2013 год – 120 142,4 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета – 94 578,0 тыс. руб.; средства бюджета города – 25 564,4 тыс. руб., в том числе на софинансирование Фонда софинансирования расходов – 24 784,3 тыс. руб.; 2014 год – 131 112,1 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета – 102 917,4 тыс. руб.; средства бюджета города – 28 194,7 тыс. руб., в том числе на софинансирование Фонда софинансирования расходов – 27 375,6 тыс. руб.; В течение реализации Программы объемы финансирования подлежат уточнению |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы (целевые показатели) |  | Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов: - протяженность участков внутригородских дорог и тротуаров по городу Азову, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований (требования к порядку содержания внутригородских дорог и тротуаров) – 16,8 км; - сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям внутригородских дорог и тротуаров за счет капитального ремонта в общей протяженности внутригородских дорог и тротуаров на уровне - 49,8 %; - количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация – 9 шт.; - площадь участков дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт – 35,6 тыс.м2; - протяженность вводимых в эксплуатацию участков дорог – 11,2 км; - протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования – показатель будет определен после утверждения перечня автомобильных дорог общего пользования, подлежащих ремонту и содержанию |
| Система организации контроля за исполнением программы | – | контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация города Азова в соответствии с ее полномочиями |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

1.1. Влияние развития сети автомобильных дорог

на экономику города Азова Ростовской области

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики города, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

автомобильные дороги представляют собой материалоемкие,  трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех видов транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

помимо высокой первоначальной стоимости строительства, капитальный ремонт автомобильных дорог также требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:

удобство и комфортность передвижения;

скорость движения;

пропускная способность;

безопасность движения;

экономичность движения;

долговечность;

стоимость содержания;

экологическая безопасность.

Оценка влияния дорожного хозяйства на экономику города  включает целый ряд более сложных проблем, чем оценка экономических затрат. Это определяется рядом причин. Во-первых, ряд положительных результатов, таких, как повышение комфорта и удобства поездок за счет улучшения качественных показателей сети дорог или экономия времени за счет увеличения средней скорости движения, не может быть выражен в денежном эквиваленте. Во-вторых, результат в форме снижения транспортных затрат, который касается большого количества граждан, трудно спрогнозировать. В-третьих, некоторые положительные результаты, связанные с совершенствованием сети автомобильных дорог, могут быть достигнуты в различных сферах экономики. Поэтому оценить их в количественных показателях представляется не всегда возможным.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;

экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;

снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

повышение комфорта и удобства поездок.

Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения и т.д.

В целом улучшение «дорожных условий» приводит к:

сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

повышению спроса на услуги дорожного сервиса;

развитию туризма;

Таким образом, «дорожные условия» оказывают влияние на все важные показатели экономического развития города.

Развитие экономики города во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня состояния сети автомобильных дорог общего пользования.

1.2. Проблемы развития сети автомобильных дорог

общего пользования в городе Азове Ростовской области

В настоящее время протяженность муниципальных  автомобильных дорог местного значения,  определенная в результате проведения инвентаризации внутригородских автомобильных дорог в городе Азове Ростовской области в I   квартале 2011 года, составляет 162,765 км, в том числе с усовершенствующим покрытием – 85,450 км.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

ремонт автомобильной дороги – комплекс работ восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по  содержанию, капитальному ремонту, ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Доля автомобильных дорог местного значения (общего пользования) в городе Азове Ростовской области, не отвечающих нормативным требованиям, в 2010 году составляла 50,2 процента.

Для улучшения показателей необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог.

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с пропускной способностью автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования.

Себестоимость грузоперевозок, осуществляемых по автомобильным дорогам, имеющих транспортно-эксплуатационные показатели, не соответствующие нормативным требованиям, повышается, а безопасность движения ухудшается.

Учитывая состояние дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним в настоящее время, одной из приоритетных задач является осуществление благоустройства и создание санитарного благополучия на данных территорий. В   результате   проведенного обследования территории города определены участки округа, которые находятся в   крайне неудовлетворительном состоянии.   Полученная  информация позволила выявить  адреса  неудовлетворительного состояния асфальтного покрытия дворовых и прилегающих территорий. Руководствуясь полученной информацией, а также учитывая многочисленные жалобы жителей проживающих на территории муниципального образования на состояние благоустройства дворовых и прилегающих территорий, выделены участки территорий в наиболее неудовлетворительном состоянии, которые необходимо привести в ближайшее время в надлежащее состояние.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования в городе Азове Ростовской области позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли.

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые показатели

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, повышение уровня благоустройства города.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

поддержание внутригородских дорог и тротуаров на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и тротуаров; сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям внутригородских дорог и тротуаров за счет капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог; сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям внутригородских дорог и тротуаров за счет строительства (реконструкции) автомобильных дорог; благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов путем проведения капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

предоставление субсидий из областного бюджета бюджету города Азова за счет средств Фонда софинансирования расходов на строительство, капитальный ремонт, ремонт, содержание  внутригородских дорог и тротуаров;

предоставление субсидий из областного бюджета бюджету города Азова за счет средств Фонда софинансирования расходов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

выделение средств из бюджета города Азова на  капитальный ремонт, ремонт  и содержание  внутригородских дорог и тротуаров,  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Срок реализации Программы – 2010 – 2014 годы.

Поскольку мероприятия Программы, связанные со строительством, капитальным ремонтом, ремонтом  и содержанием внутригородских дорог и тротуаров, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,  носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей областного бюджета и бюджета города Азова, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа являются неувеличение показателя «Доля протяженности внутригородских  дорог и тротуаров, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности  внутригородских  дорог и тротуаров».

Целевые показатели

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Показатели по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Азове Ростовской области, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог муниципального значения | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Раздел 3. Система программных мероприятий

| Наименование мероприятия |  | Исполнитель |  |  | Сроки исполнения |  | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Показатели результативности выполнения мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | всего | Наименование показателя | ед. измерения | базовое значение | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | целевое значение |
| 1. Мероприятия по капитальному ремонту внутригородских дорог и тротуаров всего, в том числе: |  | Управление ЖКХ г. Азова; МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»; МБУ г. Азова «Чистый город» |  |  | 2010 – 2014 годы |  | 40530,9 | 68395,85 | 3324,1 | 83310,4 | 112101,8 | 307663,05 | Протяженность участков внутригородских дорог и тротуаров по городу Азову, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований (требования к порядку содержания внутригородских дорог и тротуаров) | км | 1,95 | 2,9 | 3,4 | 1,8 | 3,5 | 5,2 | 16,8 |
| 1.1.Капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров *** всего, в том числе: Областной бюджет Бюджет города, в том числе на софинансирование ФСР |  |  |  |  |  |  | 40530,9 32141,0 8389,9 8389,9 | 63637,65 35086,8 28550,85 10128,2 | 2700,0 0,0 2700,0 0,0 | 82530,3 62227,8 20302,5 20302,5 | 111282,7 83907,1 27375,6 27375,6 | 300681,55 213362,7 87318,85 66196,2 | Сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям внутригородских дорог и тротуаров за счет капитального ремонта в общей протяженности внутригородских дорог и тротуаров* | процентов | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 |
| 1.2.Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дорог *** всего, в том числе: Бюджет города |  |  |  |  |  |  | 0,0 0,0 | 4 758,2 4 758,2 | 624,1 624,1 | 780,1 780,1 | 819,1 819,1 | 6981,5 6981,5 | Количество объектов, на которые изготовлена проектно-сметная документация | шт | 1 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Всего по мероприятию 1, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 40530,9 | 68395,85 | 3324,1 | 83310,4 | 112101,8 | 307663,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 32141,0 | 35086,8 | 0,0 | 62227,8 | 83907,1 | 213362,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет города, в том числе на софинансирование ФСР |  |  |  |  |  |  | 8389,9 8389,9 | 33309,05 10128,2 | 3324,1 0,0 | 21082,6 20302,5 | 28194,7 27375,6 | 94300,35 66196,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов всего, в том числе: |  | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»; МБУ г. Азова «Чистый город» |  |  | 2010 – 2014 годы |  | 0,0 | 10939,35 | 14575,0 | 18218,6 | 0,0 | 43732,95 | Площадь участков дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт | Тыс.м2 | 4,3 | - | 11,4 | 11,1 | 13,1 | - | 35,6 |
| 2.1. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (за исключением территории, принадлежащей собственникам помещений в многоквартирных домах)*** всего, в том числе: Областной бюджет Бюджет города, в том числе на софинансирование ФСР |  |  |  |  |  |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 759,05 0,0 759,05 0,0 | 14575,0 10989,5 3585,5 3585,5 | 18218,6 13736,8 4481,8 4481,8 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 33552,65 24726,3 8826,35 8826,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Субсидия управляющим организациям, ТСЖ либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, организациям по обслуживанию жилищного фонда на проведение капитального ремонта внутриквартальных проездов, тротуаров, дворовых территорий, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах, всего, в том числе: средства бюджета города средства доли софинансирования собственников помещений многоквартирных домах, в том числе: - расходы бюджета города на оплату доли участия муниципального образования «Город Азов», как собственника помещений в многоквартирных домах, в софинансировании капитального ремонта |  |  |  |  |  |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 10180,3 9670,0 510,3 14,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 10180,3 9670,0 510,3 14,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию 2 в том числе: |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 10939,35 | 14575,0 | 18218,6 | 0,0 | 43732,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 10989,5 | 13736,8 | 0,0 | 24726,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет города в том числе на софинансирование ФСР |  |  |  |  |  |  | 0,0 0,0 | 10429,05 0,0 | 3585,5 3585,5 | 4481,8 4481,8 | 0,0 0,0 | 18496,35 8067,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства собственников, в том числе: расходы бюджета города на оплату доли участия муниципального образования «Город Азов», как собственника помещений в многоквартирных домах, в софинансировании капитального ремонта |  |  |  |  |  |  | 0,0 0,0 | 510,3 14,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 510,3 14,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по строительству, реконструкции включая разработку ПСД внутригородских дорог и тротуаров |  |  | Управление ЖКХ г. Азова; МБУ г. Азова «Чистый город» |  |  | 2012 год | 0,0 | 0,0 | 22454,5 | 0,0 | 0,0 | 22454,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Строительство, реконструкция внутригородских дорог и тротуаров всего, в том числе: Областной бюджет Бюджет города, в том числе на софинансирование ФСР |  |  |  |  |  |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 22355,2 15045,7 7309,5 4908,8 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 22355,2 15045,7 7309,5 4908,8 | Протяженность вводимых в эксплуатацию участков дорог | км | - | - | - | 11,2 | - | - | 11,2 |
| 3.2. Разработка ПСД на строительство, реконструкцию внутригородских дорог и тротуаров *** всего, в том числе: Областной бюджет Бюджет города, в том числе на софинансирование ФСР |  |  |  |  |  |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 99,3 0,0 99,3 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 99,3 0,0 99,3 0,0 | Количество объектов, на которые изготовлена проектно-сметная документация | шт | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Всего по мероприятию 3, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 22454,5 | 0,0 | 0,0 | 22454,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 15045,7 | 0,0 | 0,0 | 15045,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет города, в том числе на софинансирование ФСР |  |  |  |  |  |  | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 7408,8 4908,8 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 7408,8 4908,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования | Управление ЖКХ г. Азова; МБУ г. Азова «Чистый город» |  |  | 2012 – 2014 годы |  |  | 0,0 | 0,0 | 18231,3 | 18613,4 | 19010,3 | 55855,0 | Протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования | - | - | - | ** | ** | ** | ** | ** |
| 4.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования *** всего, в том числе: Областной бюджет Бюджет города, в том числе на софинансирование ФСР |  |  |  |  |  |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 18231,3 18231,3 0,0 0,0 | 18613,4 18613,4 0,0 0,0 | 19010,3 19010,3 0,0 0,0 | 55855,0 55855,0 0,0 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию 4, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 18231,3 | 18613,4 | 19010,3 | 55855,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 18231,3 | 18613,4 | 19010,3 | 55855,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет города, в том числе на софинансирование ФСР |  |  |  |  |  |  | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 40530,9 | 79335,2 | 58584,9 | 120142,4 | 131112,1 | 429705,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 32141,0 | 35086,6 | 44266,5 | 94578,0 | 102917,4 | 308989,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет города, в том числе на софинансирование ФСР |  |  |  |  |  |  | 8389,9 8389,9 | 43738,1 10128,2 | 14318,4 8494,3 | 25564,4 24784,3 | 28194,7 27375,6 | 120205,5 79172,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства собственников, в том числе: расходы бюджета города на оплату доли участия муниципального образования «Город Азов», как собственника помещений в многоквартирных домах, в софинансировании капитального ремонта |  |  |  |  |  |  | 0,0 0,0 | 510,3 14,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 510,3 14,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Сохранение показателя в условиях недофинансирования дорожных работ

** Показатель будет определен после утверждения перечня автомобильных дорог общего пользования, подлежащих ремонту и содержанию

*** С 2012 года в рамках финансового обеспечения выполнения муниципального задания МБУ г. Азова «Чистый город»

Раздел 4. Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Управление реализацией Программы осуществляет Муниципальный  заказчик Программы –  Управление ЖКХ г. Азова.

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного бюджета и бюджета города Азова;

мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Муниципальный заказчик Программы выполняет свои функции во взаимодействии с МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ», а с 01.01.2012 г. с МБУ г. Азова «Чистый город».

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения  муниципальных контрактов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание внутригородских дорог и тротуаров в соответствии с действующим законодательством.

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией города Азова  Ростовской области.

Исполнитель программы МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ», а с 01.01.2012 г. МБУ г. Азова «Чистый город» ежеквартально и ежегодно предоставляет в Управление ЖКХ г. Азова отчеты об исполнении Программы по форме и в сроки установленные постановлением администрации города Азова с последующим предоставлением в экономический отдел администрации города Азова.

Раздел 5. Оценка эффективности социально-экономических, экологических последствий от реализации Программы

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне него.

«Транспортный эффект» заключается в получении прямых выгод, получаемых в результате улучшения «дорожных условий», для лиц, пользующихся автомобильными дорогами. «Транспортный эффект» включает в себя экономию затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение времени нахождения в пути, повышение эффективности использования транспортных средств, снижение риска дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения и улучшение удобства в пути следования. «Внетранспортный эффект» связан с влиянием совершенствования и развития сети автомобильных дорог муниципального значения на социально-экономическое развитие города и экологическую обстановку. К числу социально-экономических последствий развития сети автомобильных дорог муниципального значения относятся:

повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

снижение транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Общественная эффективность Программы связана с совокупностью «транспортного эффекта» и «внетранспортного эффекта» с учетом последствий реализации Программы как для участников дорожного движения, так и для населения и хозяйствующих субъектов города в целом.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования.

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

- протяженность участков внутригородских дорог и тротуаров по городу Азову, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований (требования к порядку содержания внутригородских дорог и тротуаров) – 16,8 км;

- сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям внутригородских дорог и тротуаров за счет  капитального ремонта в общей протяженности  внутригородских  дорог и тротуаров на уровне – 49,8 %;

- количества объектов, на которых разработана  проектно-сметная документация -9 шт.;

- площадь дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, на которых выполнен капитальный ремонт, ремонт – 35,6 тыс.м2;

- протяженность вводимых в эксплуатацию участков дорог – 11,2 км;

- протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования – показатель будет определен после утверждения перечня автомобильных дорог общего пользования, подлежащих ремонту и содержанию.

Это позволит решить следующие задачи Программы:

поддержание внутригородских дорог и тротуаров на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и тротуаров;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям внутригородских дорог и тротуаров за счет капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям внутригородских дорог и тротуаров за счет строительства (реконструкции) автомобильных дорог;

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов путем проведения капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

6. Нормативное обеспечение

Для достижения цели Программы принято постановление администрации города Азова от 13.10.2010 № 1959 «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правилах расчета размера ассигнований бюджета города Азова на указанные цели».

Приложение

к долгосрочной целевой программе «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров  в городе Азове Ростовской области в 2010-2014 годах»

Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального ремонта на 2010 год

| № п/п | Наименование объекта | Объем финансирования всего (тыс. руб.) | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | областной бюджет | местный бюджет |
| 1. | А/д по ул. Красногоровская (от ул. Московской до ПК 10+45) в городе Азове (на участке ПК 2+30 – ПК 10+45) | 11 960,350 | 9 484,557 | 2 475,793 |
| 2. | А/д по ул. Измайлова (от ул. Привокзальная до ул. Московская) в городе Азове | 20 677,693 | 16 397,407 | 4 280,286 |
| 3. | А/д по пер. Маяковского (от ул. Московская до ул. Нагорная), пер. Малый (от ул. Нагорная до дома № 1 по пер. Малый) в городе Азове (на участках: автодорога – от ПК 0+68 до дома № 1 по пер. Малый; тротуар (право, лево) – от ул. Московская до дома № 1 по пер. Малый) | 7 892,857 | 6 259,036 | 1 633,821 |
|  | Всего | 40 530,900 | 32 141,000 | 8 389,900 |

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального ремонта

внутригородских дорог и тротуаров на 2011 год

| № п/п | Наименование объекта | Объем финансиро- вания, всего (тыс.руб.) | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | областной бюджет | бюджет города |
| - Перечень объектов капитального ремонта с участием средств Фонда софинансирования расходов |  |  |  |  |
| 1 | А/д по ул. Красногоровская (от ул. Московской до ПК10+45) в городе Азове (на участке от ПК 0+00 до ПК 2+30) | 3 140,38019 | 2 436,935 | 703,44519 |
| 2 | А/д по пер. Красноармейский (от ул. Московская до ул. Привокзальная) в городе Азове | 19 863,76110 | 15 414,279 | 4 449,48210 |
| 3 | А/д по ул. Васильева (от ул. Инзенская до ул. Г.Мирошниченко) в городе Азове | 16 688,80963 | 12 950,516 | 3 738,29363 |
| 4 | А/д по пер. Социалистический (от ул. Московская до ул. Октябрьская) в городе Азове | 3 657,23294 | 2 838,012 | 819,22094 |
| 5 | А/д по ул. Дзержинского (от Петровской площади до спуска Пролетарского) в городе Азове (на участке: ПК 0+00 до ПК 2+35) | 1 864,81614 | 1 447,058 | 417,75814 |
|  | Итого по разделу I | 42 215,000 | 35 086,800 | 10 128,200 |
| - Перечень объектов капитального ремонта за счет средств бюджета города |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт тротуара по ул. Мира от пер. Социалистического до АМЭС в г. Азове | 94,441 | - | 94,441 |
| 2 | Капитальный ремонт тротуара по ул. Андреевской в г. Азове | 149,859 | - | 149,859 |
| 3 | Капитальный ремонт внутригородской дороги по ул. Мира (от ул. Чехова до пер. Социалистического) в г. Азове | 6 964,997 | - | 6 964,997 |
| 4 | Капитальный ремонт из модульной плитки пл. Петровской (от ул. Московской до торгового дома «Азов») в г. Азове | 3 528,335 | - | 3 528,335 |
| 5 | Капитальный ремонт тротуара из тротуарной плитки по б.Петровскому на участке от ул. Мира до кафе «Манго» (вдоль городского парка) в г. Азове | 1 543,819 | - | 1 543,819 |
| 6 | Капитальный ремонт тротуара по б.Петровскому от кафе «Манго» до ул. Кондаурова (вдоль городского парка) в г. Азове | 840,188 | - | 840,188 |
| 7 | Капитальный ремонт тротуара по б.Петровскому от ул. Кондаурова до жилого дома б. Петровский,49 (вдоль ЦГБ) в г. Азове | 1 049,962 | - | 1 049,962 |
| 8 | Капитальный ремонт тротуара вдоль жилого дома по ул. Макаровского, 88 в г. Азове | 445,796 | - | 445,796 |
| 9 | Капитальный ремонт внутригородской автомобильной дороги по ул. Дзержинского (от Петровской площади до спуска Пролетарского) в г. Азове Ростовской области (на участке: автодорога - ПК 2+35 - ПК 3+80; въезды во дворы - от Петровской площади до спуска Пролетарского) | 1 890,597 | - | 1 890,597 |
| 10 | Капитальный ремонт внутригородской автомобильной дороги по ул. Дзержинского (от Петровской площади до спуска Пролетарского) в г. Азове Ростовской области (тротуар) | 1 914,656 |  | 1 914,656 |
|  | Итого по разделу II | 18 422,650 | - | 18 422,650 |
|  | Всего | 63 637,650 | 35 086,800 | 28 550,850 |

Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального ремонта

внутриквартальных проездов, подъездов, дворовых территорий

и прилегающих тротуаров, за исключением территории, принадлежащей собственникам помещений в многоквартирных домах,  на 2011 год

| № п/п | Наименование объекта | Объем финансиро- вания, всего (тыс.руб.) | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | Капитальный ремонт тротуара по внутриквартальному проезду пер.Соловьиный в г. Азове | 38,468 | - | 38,468 |
| 2 | Капитальный ремонт внутриквартальных проездов, подъездов, дворовых территорий и прилегающих тротуаров по ул. Победы, 4, ул. Победы, 4А, ул. Ст. Разина, 9 в г. Азове | 49,914 | - | 49,914 |
| 3 | Капитальный ремонт тротуарной дорожки по внутриквартальному проезду по пер. Черноморскому 77 в городе Азове | 34,918 | - | 34,918 |
| 4 | Капитальный ремонт внутриквартальных проездов, подъездов, дворовых территорий и прилегающих тротуаров по ул.Мира,33, ул. Мира,19/31, ул. Пушкина,24/40 в городе Азове | 635,750 | - | 635,750 |
|  | Всего | 759,050 | - | 759,050 |

Таблица 4

ПЕРЕЧЕНЬ

проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту дорог на 2011 год

| № п/п | Наименование объекта | Объем финансиро- вания, всего (тыс.руб.) | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги и тротуара по ул. Мира (от пер. Социалистического до пер. Маяковского) в городе Азове Ростовской области | 1 699,443 | - | 1 699,443 |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги и тротуара по ул. Мира (от пер. Маяковского до пер. Павлова) в городе Азове Ростовской области | 887,999 | - | 887,999 |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги и тротуара по пер. Павлова (от ул. Комсомольская до ул. Азовская) в городе Азове Ростовской области | 1 273,999 | - | 1 273,999 |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги и тротуара по ул. Красногоровская (от пер. Книжный до ул. Азовская) в городе Азове Ростовской области | 896,759 | - | 896,759 |
|  | Всего | 4 758,200 | - | 4 758,200 |

Таблица 5

Субсидия

управляющим организациям, ТСЖ либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, организациям по обслуживанию жилищного фонда на проведение капитального ремонта внутриквартальных проездов, тротуаров, дворовых территорий, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах,

на 2011 год

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Наименование управляющих организаций | Стоимость капитального ремонта согласно ПСД, всего | в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средства бюджета города | средства доли софинансирования собственников помещений в многоквартирных домах | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | на оплату доли участия муниципального образования «Город Азов», как собственника помещений в многоквартирных домах, в софинансировании капитального ремонта |
| 1 | ул.Васильева,92А | ООО «Управляющая организация ЖКХ- А» | 1056,437 | 1002,333 | 54,104 | 5,025 |
| 2 | пер. Коллонтаевский,127 | ООО «Домоуправление № 6» | 978,740 | 929,803 | 48,937 | 2,496 |
| 3 | ул.Крымская,22 | ООО «Домоуправление № 6» | 658,518 | 625,592 | 32,926 | 0,450 |
| 4 | ул.Мира,19/31 | ООО «Управляющая организация ЖКХ- Дом 2» | 2605,809 | 2475,518 | 130,291 | 1,187 |
| 5 | ул.Мира,33 | ООО «Управляющая организация ЖКХ- Дом 5» | 809,910 | 769,414 | 40,496 | 0,693 |
| 6 | ул.Московская,46/48 | ООО «Домоуправление №4» | 640,821 | 608,779 | 32,042 | 0,429 |
| 7 | ул.Московская,104/116 | ООО «Домоуправление №8» | 1208,220 | 1147,809 | 60,411 | 0,584 |
| 8 | ул.Пушкина,24/40 | ООО «Управляющая организация ЖКХ- Дом 5» | 914,948 | 869,200 | 45,748 | 2,696 |
| 9 | пер.Социалистический, 54/56 | ООО «Домоуправление №4» | 1306,897 | 1241,552 | 65,345 | 0,440 |
|  | Итого |  | 10180,300 | 9670,000 | 510,300 | 14,000 |

*  Размер софинансирования капитального ремонта за счет средств собственников  помещений в многоквартирных домах составляет не менее 5 % от общего объема затрат.

Управляющий делами                                                                  В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                                             В.В. Жук