АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.08.2010                                       № 308

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Азова Ростовской области в 2011-2013 годах»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации и распоряжением мэра города от 29.12.2008 № 478 «Об утверждении «Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, порядка оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ»:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Азова Ростовской области в 2011-2013 годах» (далее - Программа) согласно приложению.

2. Экономическому отделу администрации города Азова, финансовому управлению администрации города и главным распорядителям бюджетных средств при формировании проекта бюджета города Азова на 2011, 2012, 2013 годы корректировать размер выделяемых на реализацию Программы бюджетных ассигнований с учетом возможности областного бюджета, бюджета города Азова и внебюджетных средств.

3. Направить настоящее распоряжение в Администрацию Ростовской области для включения в регистр нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Кравцова А.И.

Мэр города                                                                  С.Л. Бездольный

Верно

Начальник общего отдела                                          В.В. Жук

Распоряжение вносят

заместитель главы администрации - начальник Управления ЖКХ;

заместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям

Приложение

к распоряжению

администрации города Азова

от 31.08.2010№ 308

Долгосрочная целевая программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Азова Ростовской области в 2011-2013 годах»

ПАСПОРТ

Долгосрочной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Азова Ростовской области в 2011-2013 годах»

| Наименование Программы | - Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Азова Ростовской области в 2011-2013 годах» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы | - 19.03.2010 |
| Инициатор разработки Программы | - Администрация города Азова |
| Заказчик Программы | - отдел промышленности и инвестиций администрации г. Азова |
| Разработчики Программы | - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова; Муниципальное автономное учреждение г. Азова «Департамент ЖКХ»; Муниципальное унитарное предприятие г. Азова «Теплоэнерго»; Муниципальное предприятие «Азовводоканал»; Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая организация Домоуправление 1»; Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая организация Домоуправление 2»; Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая организация Домоуправление 3»; ООО «Домоуправление 4»; ООО «Домоуправление 5»; ООО «Домоуправление 6»; ООО «Домоуправление 7»; ООО «Домоуправление 8»; Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница»; Отдел культуры и искусства администрации г. Азова Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации города Азова; Управление образования администрации г. Азова; Управление социальной защиты населения администрации г. Азова |
| Цели и задачи Программы | - снижение расходов городского бюджета за счет рационального использования энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования; - сокращение потерь энергетических ресурсов и воды; - снижение удельных показателей потребления тепловой, электрической энергии и воды; - повышение энергетической эффективности при производстве, передаче, потреблении и использовании энергетических ресурсов и воды объектами города; - расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте жилищного фонда, объектов коммунального комплекса и объектов бюджетной сферы; - проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов; - обеспечение учета всего объема потребления энергетических ресурсов и воды; - выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, теплоснабжение) и воды, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества, признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества; - проведение информационно-разъяснительной работы по стимулированию энергосбережения и повышению энергетической эффективности на территории города Азова |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2011-2013 годы 2011, 2012, 2013 годы |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий | - Программа не содержит подпрограмм. Мероприятия программы: -замена и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения; - ремонт технологического оборудования, замена аварийных участков тепловых сетей; -прекращение закупки для муниципальных нужд электрических ламп накаливания любой мощности, используемых в целях освещения; -модернизация осветительной системы на основе современных энергосберегающих светильников; - обеспечение учета всего объема потребления энергетических ресурсов и воды; -составление энергетического паспорта по результатам энергетического обследования; - сокращение бюджетных средств на энергоресурсы |
| Исполнители программы и основных мероприятий | Муниципальное автономное учреждение г. Азова «Департамент ЖКХ»; Муниципальное унитарное предприятие г. Азова «Теплоэнерго»; Муниципальное предприятие «Азовводоканал»; Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая организация Домоуправление 1»; Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая организация Домоуправление 2»; Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая организация Домоуправление 3»; ООО «Домоуправление 4»; ООО «Домоуправление 5»; ООО «Домоуправление 6»; ООО «Домоуправление 7»; ООО «Домоуправление 8»; Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница»; Отдел культуры и искусства администрации г. Азова; Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации города Азова; Управление образования администрации г. Азова; Управление социальной защиты населения администрации г. Азова |
| Объемы и источники финансирования | - Общий объем финансирования Программы составляет – 366314,81 тыс. рублей, в том числе: - Жилищно-коммунальный комплекс - 217981,21 тыс. рублей, в том числе: 2011 год – 111752,0 тыс. рублей; 2012 год – 69196,81 тыс. рублей; 2013 – 37032, 4 тыс. рублей средства областного бюджета - тыс. рублей; средства местного бюджета – 4359,63 тыс. рублей; другие источники – 213621,58 тыс. рублей. 2011 год- 111752,0 тыс. рублей; в том числе: средства областного бюджета – тыс. рублей; средства местного бюджета – 2235,04 тыс. рублей; другие источники – 109516,96 тыс. рублей. 2012 год- 69196,81 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – тыс. рублей; средства местного бюджета – 1383,94 тыс.рублей; другие источники – 67812,87 тыс. рублей. 2013 год- 37032,0 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – тыс. рублей; средства местного бюджета – 740,65 тыс. рублей; другие источники- 36291,75 тыс. рублей. -Объекты бюджетной сферы – 148333,6 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - тыс. рублей; средства областного бюджета - тыс. рублей; средства местного бюджета – 2966,66 тыс. рублей; другие источники – 145366,94 тыс. рублей. Объем финансирования по годам: 2011 год – 51574,3 тыс. рублей: средства федерального бюджета - тыс. рублей; средства областного бюджета - тыс. рублей; средства местного бюджета – 1031,48 тыс. рублей; другие источники – 50542,82 тыс. рублей. 2012 год - 48472,7 тыс. рублей: средства федерального бюджета - тыс. рублей; средства областного бюджета - тыс. рублей; средства местного бюджета – 969,45 тыс. рублей; другие источники – 47503,24 тыс. рублей; 2013 год - 48286,6 тыс. рублей: средства федерального бюджета - тыс. рублей; средства областного бюджета - тыс. рублей; средства местного бюджета – 965,73 тыс. рублей; другие источники - 47320,86 тыс. рублей. 2011 год – 51574,3 тыс. рублей: Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» - 21000,0 тыс. рублей; Отдел культуры и искусства администрации г. Азова – 981,9 тыс. рублей; Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации г. Азова – 72,0 тыс. рублей: Управление образования администрации г. Азова – 28472,0 тыс. рублей; Управление социальной защиты населения администрации г. Азова – 1048,4; 2012 год – 48472,7 тыс. рублей: Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» - 16900,0 тыс. рублей; Отдел культуры и искусства администрации г. Азова – 1037,8, тыс. рублей; Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации г. Азова – 16,0 тыс. рублей: Управление образования администрации г. Азова – 30510,0 тыс. рублей; Управление социальной защиты населения администрации г. Азова – 8,9; 2013 год – 48286,6 тыс. рублей: Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» - 14800,0 тыс. рублей; Отдел культуры и искусства администрации г. Азова – 971,2 тыс. рублей; Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации г. Азова – 16,0 тыс. рублей: Управление образования администрации г. Азова – 32490,0 тыс. рублей; Управление социальной защиты населения администрации г. Азова – 9,4; Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы и показатели социально-экономической эффективности | - Объекты жилищно-коммунального комплекса: Электроэнергия – 634,3 тыс. кВт*ч: 2011 год - 128,1 тыс. кВт*ч; 2012 год – 327,1 тыс. кВт*ч; 2013 г- 179,1 тыс. кВт*ч. Вода – 194,963 тыс. куб. м: 2011 год - 59,503 тыс. куб. м; 2012 год – 63,64 тыс. куб. м; 2013 год – 71,82 тыс. куб.м. Топливо (газ) – 338,32 тыс. т. у. т.: 2011 год – 32,42 тыс. т. у. т.; 2012 год – 248,2 тыс. т. у. т.; 2013 год – 57,7 тыс. т. у. т. Тепловая энергия - 4,8 тыс. Гкал: 2011 год – 1,6 тыс. Гкал; 2012 год – 1,6 тыс. Гкал; 2013 год – 1,6 тыс. Гкал. Сумма экономии по энергоресурсам – 14912,92 тыс. рублей: 2011 год – 3780,37 тыс. рублей; 2012 год – 5939,63 тыс. рублей; 2013 год – 5192,92 тыс. рублей. Электроэнергия- 216143 тыс. рублей; 2011 год - 380,1 тыс. рублей; 2012 год - 1130,33 тыс. рублей; 2013 год – 651,0 тыс. рублей. Вода – 3970,98 тыс. рублей: 2011 год – 1096,74 тыс. рублей; 2012 год – 1318,62 тыс. рублей; 2013 год – 1555,62 тыс. рублей. Топливо (газ)- 1363,03 тыс. рублей: 2011 год – 117,53 тыс. рублей; 2012 год – 999,2 тыс. рублей; 2013 год – 246,3 тыс. рублей. Тепловая энергия- 7418,0 тыс. рублей: 2011 год - 2186,0 тыс. рублей; 2012 год – 2492,9 тыс. рублей; 2013 год – 2740,0 тыс. рублей. |
|  | Объекты бюджетной сферы Электроэнергия - 326,9 тыс. кВт*ч, в том числе: 2011 год – 111,5 тыс. кВт.*ч: МУЗ «Центральная городская больница»-37,6 тыс. кВт*ч; Отдел культуры и искусства администрации г. Азова -10,9 тыс. кВт*ч; Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации г. Азова – 14,4 тыс. кВт*ч; Управление образования администрации г. Азова- 46,6 тыс. кВт.*ч Управление социальной защиты населения администрации г, Азова – 2,0 тыс. кВт.*ч. 2012 год -109,0 тыс. кВт.*ч: МУЗ «Центральная городская больница» -36,9 тыс. кВт*; Отдел культуры и искусства администрации г. Азова -10,9 тыс. кВт*; Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации г. Азова – 13,9 тыс. кВт*ч; Управление образования администрации г. Азова- 45,3 тыс. кВт.*ч; Управление социальной защиты населения администрации г, Азова – 2,0 тыс. кВт.*ч. 2013 год – 106,4 тыс. кВт.*ч: МУЗ «Центральная городская больница» -36,2 тыс. кВт*ч; Отдел культуры и искусства администрации г. Азова -10,9 тыс. кВт*ч; Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации г. Азова – 13,5 тыс. кВт*ч; Управление образования администрации г. Азова- 43,9тыс. кВт.*ч; Управление социальной защиты населения администрации г, Азова – 1,9 тыс. кВт.*ч. Тепловая энергия – 2148,4 Гкал, в том числе: 2011 год – 652,7 Гкал: МУЗ «Центральная городская больница» -307,8 Гкал; Отдел культуры и искусства администрации г. Азова – 34,1 Гкал; Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации г. Азова – 19,6 Гкал; Управление образования администрации г. Азова-285,5 Гкал; Управление социальной защиты населения администрации г. Азова – 5,7 Гкал. 2012 год – 718,2 Гкал: МУЗ «Центральная городская больница» – 382,5 Гкал; Отдел культуры и искусства администрации г. Азова – 34,1 Гкал; Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации г. Азова – 19,0 Гкал; Управление образования администрации г. Азова – 276,9 Гкал; Управление социальной защиты населения администрации г. Азова – 5,7 Гкал. 2013 год – 777,5 Гкал: МУЗ «Центральная городская больница» – 450,8 Гкал; Отдел культуры и искусства администрации г. Азова – 34,1 Гкал; Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации г. Азова – 18,4 Гкал; Управление образования администрации г. Азова – 268,6 Гкал; Управление социальной защиты населения администрации г. Азова – 5,6 Гкал. Вода – 35,826 тыс. куб. м., в том числе: 2011 год – 12,42 тыс. куб. м: МУЗ «Центральная городская больница» – 9,7 тыс. куб. м.; Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации г. Азова –0,114 тыс. куб. м; Управление образования администрации г. Азова – 2,491 тыс. куб. м; Управление социальной защиты населения администрации г. Азова – 0,115 тыс. куб. м. 2012 год – 11,942 тыс. куб. м: МУЗ «Центральная городская больница» – 9,3 тыс. куб. м.; Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации г. Азова –0,111 тыс. куб. м; Управление образования администрации г. Азова – 2,416 тыс. куб. м; Управление социальной защиты населения администрации г. Азова – 0,115 тыс. куб. м. 2013 год – 11,466 тыс. куб. м: МУЗ «Центральная городская больница» – 8,9 тыс. куб. м.; Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации г. Азова –0,108 тыс. куб. м; Управление образования администрации г. Азова – 2,344 тыс. куб. м; Управление социальной защиты населения администрации г. Азова – 0,114 тыс. куб. м. Сумма экономии энергоресурсов: 2011 год: МУЗ «Центральная городская больница» – 788,5 тыс. рублей; Отдел культуры и искусства администрации г. Азова – 87,1 тыс. рулей; Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации г. Азова – 80,1 тыс. рулей; Управление образования администрации г. Азова – -27733 тыс. рублей; Управление социальной защиты населения администрации г. Азова –20,0 тыс. рублей. 2012 год: МУЗ «Центральная городская больница» – 947,4 тыс. рублей; Отдел культуры и искусства администрации г. Азова – 87,1 тыс. рублей; Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации г. Азова – 77,3 тыс. рублей; Управление образования администрации г. Азова – -29747 тыс. рублей; Управление социальной защиты населения администрации г. Азова –21.2 тыс. рублей. 2013 год: МУЗ «Центральная городская больница» – 1111,4 тыс. рублей; Отдел культуры и искусства администрации г. Азова – 87,1 тыс. рублей; Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации г. Азова – 75,1 тыс. рублей; Управление образования администрации г. Азова – -31712 тыс. рублей; Управление социальной защиты населения администрации г. Азова –21,8 тыс. рублей |
| Система организации управления и контроля за исполнением Программы | - контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация города Азова в соответствии с ее полномочиями |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Для города Азова характерны основные проблемы в области использования энергетических ресурсов и воды:

- потери в тепловых и водопроводных сетях при передаче;

- высокие удельные затраты на единицу продукции;

- наличие бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов и воды;

- не полная оснащенность учреждений бюджетной сферы приборами учета, жилищного фонда общедомовыми приборами учета, используемых энергетических ресурсов и воды, в том числе недостаточное информирование потребителей о требованиях по оснащению приборами учета;

- не достаточно высокая энергетическая эффективность в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, систем коммунальной инфраструктуры, учреждений бюджетной сферы;

- модернизация существующего оборудования котельных и оборудования объектов водопроводно-канализационного хозяйства, замена оборудования с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий;

- снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при производстве тепловой энергии и на объектах водопроводно-канализационного хозяйства;

- замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы;

- замена уличных сетей водопровода и вводов в жилые дома;

- оснащение объектов водопроводно-канализационного хозяйства и котельных города приборами и автоматизированными системами учета воды, электро - и теплоэнергии, газа.

Вместе с тем в городе имеются значительные резервы экономии энергетических ресурсов практически во всех сферах жизнедеятельности города, также существуют резервы и в конечном потреблении энергоресурсов. Это касается основных затрат энергоресурсов на отопление жилых домов, учреждений бюджетной сферы, горячее и холодное водоснабжение населения города, освещение.

Решение вышеперечисленного возможно в рамках реализации долгосрочной целевой программы, которая позволит системно направлять средства на решение вопросов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории города Азова Ростовской области.

Конечными целями реализации программных мероприятий в области энергосбережения:

- эффективное использование и экономия энергетических ресурсов;

- экономия бюджетных средств.

Реализация предусмотренных мероприятий будет проведена, в первую очередь, на основе внедрения экономичных энергосберегающих технологий.

Выполнение программных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда, систем коммунальной инфраструктуры, мероприятий в учреждениях бюджетной сферы качественно повысит энергетическую эффективность экономики города Азова.

Развитие энергосбережения в городе Азове даст возможность с наименьшими затратами высвободить энергетические мощности для обеспечения темпов роста экономики города, позволит снизить для населения возрастающие расходы на коммунальные платежи, таким образом энергосбережение имеет еще и социальную значимость.

Раздел 2. Цели и основные задачи Программы, сроки и этапы ее реализации

Главной целью разработки и реализации Программы является создание организационных, правовых, экономических, научно-технических технологических условий, обеспечивающих повышение эффективности использования энергоресурсов в городском хозяйстве, создание предпосылок для превращения энергосбережения в привлекательную сферу бизнеса, активное вовлечение потребителей в энерго- ресурсосбережение при одновременном повышении уровня жизни населения и улучшения социально-бытовых условий.

Программа реализуется поэтапно в течение 2011-2013 годов, этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является получение суммарной экономии тепловой энергии, электрической энергии, воды, сокращение потребляемой мощности.

Раздел 3.Система мероприятий долгосрочной целевой программы

Объекты ЖКХ

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  | Показатели результативности выполнения мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011г. | 2012г. | 2013 г. | всего | наименования показателя |  | ед. измерения |  | базовое значение | 2011г. | 2012г. | 2013 г. | целевое значение |
| Проведение обязательного энергетического обследования | МП «Азовводоканал» | 2010-2012гг. | 85,0 | 1792.2 |  | 1877.2 | Энергетический паспорт |  | шт. |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Реконструкция КНС-4 | МП «Азовводоканал» | 2011-2012гг. | 33955.22 | 33955.23 |  | 67910.45 | Объект |  | шт. |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие | МП «Азовводоканал» | 2012г. |  | 2153.98 |  | 2153.98 | Лампа энергосберегающая |  | шт. |  |  |  | 5854 |  | 5854 |
| Замена приточных вентиляторов мощностью 45кВт на тепловентиляторы | МП «Азовводоканал» | 2012г. |  | 108.0 |  | 108.0 | Вентилятор |  | шт. |  |  |  | 4 |  | 4 |
| Режимно-наладочные испытания котла ДКВР 2,5/13 котельная №2 | МП «Азовводоканал» | 2012г. |  | 56.0 |  | 56.0 | Котел |  | шт. |  |  |  | 2 |  | 2 |
| Капремонт дымососа ДН-9 котла №1 | МП «Азовводоканал» | 2011г. | 8.4 |  |  | 8.4 | Котел |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Капремонт вентилятора ВДН-8 котла №1 | МП «Азовводоканал» | 2011г. | 6.8 |  |  | 6.8 | Котел |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Реконструкция водопроводных сетей микрорайона Красногоровка | МП «Азовводоканал» | 2012г. |  | 5017.1 |  | 5017.1 | Инженерные сети |  | км. |  |  |  | 3 |  | 3 |
| Реконструкция уличных сетей пос.Ясный , Солнечный | МП «Азовводоканал» | 2013г. |  |  | 13936.4 | 13936.4 | Инженерные сети |  | км. |  |  |  |  | 6.2 | 6.2 |
| Замена водопроводных сетей с истекшим сроком эксплуатации на ПЭ | МП «Азовводоканал» | 2011г. | 1493.68 |  |  | 1493.68 | Инженерные сети |  | км. |  |  | 1.062 |  |  | 1.062 |
| Капремонт тепловой сети к зданию БОС а | МП «Азовводоканал» | 2011г. | 49.7 |  |  | 49.7 | Инженерные сети |  | км. |  |  | 0.07 |  |  | 0.07 |
| Установка приборов учета воды (объекты МП «Азовводоканал») | МП «Азовводоканал» | 2012г. |  | 48.5 |  | 48.5 | Прибор учета |  | шт. |  |  |  | 3 |  | 3 |
| Установка прибора учета тепловой энергии котельная № 1 | МП «Азовводоканал» | 2012г. |  | 350.0 |  | 350.0 | Прибор учета |  | шт. |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Установка приборов учета воды (Потребитель) | МП «Азовводоканал» | 2011г. | 36932.0 |  |  | 36932.0 | Прибор учета |  | шт. |  |  | 1548 |  |  | 1548 |
| Установка прибора учета тепловой энергии (Потребитель) а | МП «Азовводоканал» | 2012г. |  | 220.0 |  | 220.0 | Прибор учета |  | шт. |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Замена насосов на котельных | МУП г.Азова "Теплоэнерго" | 2011г. 2013г. |  | 1300.0 | 1300.0 | 2600.0 | Насос |  | шт. |  |  | 2 | 3 | 3 | 8 |
| Замена электроламп на энергосберегающие (Котельные) | МУП г.Азова "Теплоэнерго" | 2011 г. | 1.3 |  |  | 1.3 | Эл .лампы энергосберегающие |  | шт. |  |  | 305 |  |  | 305 |
| Капремонт тепловых сетей | МУП г.Азова "Теплоэнерго" | 2011-2013гг. | 309.8 | 320.0 | 320.0 | 949.8 | Инженерные сети |  | тр.км. |  |  | 0.82 | 0.8 | 0.8 | 2.42 |
| Изоляция тепловых сетей | МУП г.Азова "Теплоэнерго" | 2011-2013г. | 50.0 | 50.0 | 70.0 | 170.0 | Изоляция |  | М2 |  |  | 500 | 500 | 700 | 1700 |
| Установка приборов учета газа | МУП г.Азова "Теплоэнерго" | 2011 г. | 1060.0 |  |  | 1060.0 | Прибор учета |  | шт. |  |  | 27 |  |  | 27 |
| Установка приборов учета тепловой энергии у Потребителей | МУП г.Азова "Теплоэнерго" | 2011 г. | 6100.0 |  |  | 6100.0 | Прибор учета |  | шт. |  |  | 70 |  |  | 70 |
| Установка приборов учета тепловой энергии в котельных | МУП г.Азова "Теплоэнерго" | 2011-2013г. | 1040.0 | 800.0 | 800.0 | 2640.0 | Прибор учета |  | шт. |  |  | 6 | 4 | 4 | 14 |
| Ремонт ХВО на котельных | МУП г.Азова "Теплоэнерго" | 2011г. | 76.8 |  |  | 76.8 | Объект |  | шт. |  |  | 10 |  |  | 10 |
| Капремонт подпиточных насосов | МУП г.Азова "Теплоэнерго" | 2011г. | 4.3 |  |  | 4.3 | Насос |  | шт. |  |  | 6 |  |  | 6 |
| Замена теплообменников в котельных | МУП г.Азова "Теплоэнерго" | 2012-2013гг. |  | 273.0 | 382.0 | 655.0 | Теплообменник |  | шт. |  |  |  | 5 | 7 | 12 |
| Капремонт котлов | МУП г.Азова "Теплоэнерго" | 2012-2013гг. |  | 300.0 | 300.0 | 600.0 | Котел |  | шт. |  |  |  | 3 | 3 | 6 |
| Установка автоматики управления сетевыми насосами | МУП г.Азова "Теплоэнерго" | 2012-2013гг. |  | 450.0 | 1200.0 | 1650.0 | Комплект автоматики |  | шт. |  |  |  | 1 | 3 | 4 |
| Замена теплообменников у Потребителей | МУП г.Азова "Теплоэнерго" | 2012-2013гг. |  | 600.0 | 600.0 | 1200.0 0 | Теплообменник |  | шт. |  |  |  | 2 | 2 | 4 |
| Режимная наладка тепловой сети | МУП г.Азова "Теплоэнерго" | 2012-2013гг. |  | 1400.0 | 1400.0 | 2800.0 | Тепловая сеть |  | шт. |  |  |  | 7 | 7 | 14 |
| Очистка поверхностей нагрева котла | МУП г.Азова "Теплоэнерго" | 2012-2013гг. |  | 100.0 | 100.0 | 200.0 | Котел |  | шт. |  |  |  | 2 | 2 | 4 |
| Ремонт тепловых сетей с применением труб в ППУ | МУП г.Азова "Теплоэнерго" | 2012г. |  | 1500.0 |  | 1500.0 | Тепловая сеть |  | тр.км. |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону | МУП «УО Домоуправление» | 2011-2013гг. | 2394.0 | 2394.0 | 2394.0 | 7182.0 |  | МКД |  | шт. |  | 30 | 60 | 30 | 120 |
| Капремонт инженерных сетей | МУП «УО Домоуправление» | 2011-2013гг. | 3430.0 | 3430.0 | 3430.0 | 10290.0 |  | Инженерные сети |  | км. |  | 12 | 10 | 20 | 42 |
| Установка приборов учета | МУП «УО Домоуправление» | 2011г. | 14130.0 |  |  | 14130.0 |  | Прибор учета |  | шт. |  | 130 |  |  | 130 |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие | МУП «УО Домоуправление» | 2011-2012гг. | 225.0 | 225.0 |  | 450.0 |  | Лампа энергосберегающая |  | шт. |  | 1500 | 1500 |  | 3000 |
| Проведение энергетического обследования жилых домов | МУП «УО Домоуправление» | 2011-2013гг. | 10400.0 | 10400.0 | 10800.0 | 31600.0 |  | Энергетический паспорт МКД |  | шт. |  | 52 | 52 | 54 | 158 |
| Оформление тех. паспортов на бесхозные инженерные сети | МАУ г.Азова «Департамент ЖКХ» | 2012г. |  | 1500.0 |  | 1500.0 |  | Технический паспорт |  | шт. |  |  | 63 |  | 63 |
| Всего по Программе и по источникам финансирования, в том числе: |  |  | 111752.0 | 69196.81 | 37032.4 | 217981.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  | 2235.04 | 1383.94 | 740.65 | 4359.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  | 109516.96 | 67812.87 | 36291.75 | 213621.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Объекты бюджетной сферы

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  | Показатели результативности выполнения мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011г. | 2012г. | 2013 г. | всего | Наименование показателя | ед. измерения | базовое значение | 2011 г. | 2012г. | 2013г. | целевое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Теплоизоляция фасадов зданий | МУЗ ЦГБ; МУЗ ГБ №1 г.Азова, МУЗ «Родильный дом» г. Азова | 2011-2013 годы | 12300,0 | 8200,0 | 8100,0 | 28600,0 | Экономия тепловой энергии | Гкал | - | 167,9 | 217,1 | 260,6 | 645,6 |
| Замена и установка счетчиков тепловой энергии и оборудование радиаторов отопления термодатчиками |  | 2011-2013 годы | 4500,0 | 1200,0 | 1200,0 | 6900,0 | Экономия тепловой энергии | Гкал | - | 111,9 | 109,7 | 107,5 | 329,1 |
| Снижение потерь тепла: -замена оконных рам |  | 2011-2013 годы | 4000,0 | 4000,0 | 2000,0 | 10000,0 | Экономия тепловой энергии | Гкал | - | 28,0 | 55,7 | 82,7 | 166,4 |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы, оборудованные датчиками выключения |  | 2011-2013 годы | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 | Экономия электрической энергии | тыс. кВт.ч | - | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 5.4 |
| Замена имеющихся кондиционеров на энергосберегающие |  | 2011-2013 годы | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 9000,0 | Экономия электрической энергии | тыс. кВт.ч - | - | 35,8 | 35,1 | 34,4 | 105,3 |
| Установка кранов с автоматической запорной арматурой |  | 2011-2013 годы | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 3600,0 | Экономия воды | тыс. куб. м | - | 9,7 | 9.3 | 8,9 | 27,9 |
| Всего |  |  | 21000,0 | 16900,0 | 14800,0 | 52700,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка приборов учета тепловой энергии | Отдел культуры и искусства администрации г. Азова | 2011-2013 годы | 4,0 | 140,0 | 840,0 | 984,0 | Экономия тепловой энергии | Гкал | - | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 102,3 |
| Установка энергосберегающего оборудования: -энергосберегаю- щих ламп, светильников; -светодиодных прожекторов на сцену ГДК; -выключателей-автоматов |  | 2011-2013 годы | 47,9 24,0 20,0 3,9 | 47,8 27,8 20,0 | 31,2 31,2 | 126,9 83,0 40,0 3,9 | Экономия электрической энергии | тыс. кВт.ч | - | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 32,7 |
| Проведение энергетического обследования и оформление энергетических паспортов |  |  | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена участков инженерных сетей: -системы топления; - электропроводки |  | 2011-2012 годы | 465,0 40,0 425,0 | 580,0 580,0 - |  | 1045,0 620,0 425,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потерь тепла: -замена входной двери; -замена оконных рам |  | 2011-2012 годы | 241,0 30,0 211,0 | 150,0 - 150,0 | - | 391,0 30,0 361,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сантехнического оборудования |  | 2011-2012 годы | 24,0 | 20,0 | - | 44,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 981,9 | 1037,8 | 971,2 | 2990,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка приборов учета тепловой энергии и воды | Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации г. Азова | 2011 год | 15,0 | - | - | 15,0 | Экономия тепловой энергии и воды | Гкал тыс. куб. м | - - | 19,6 0,114 | 19,0 0,111 | 18,4 0,108 | 57,0 0,333 |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы |  | 2011-2013 годы | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 17,0 | Экономия электрической энергии | тыс. кВт. ч. | - | 14,4 | 13,9 | 13,5 | 41,8 |
| Замена участков инженерных сетей: -отопления; -электропроводки |  | 2011-2013 годы | 23,0 18,0 5,0 | 5,0 5,0 - | 5,0 5,0 - | 33,0 28,0 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потерь тепла: -замена входной двери |  | 2011-2013 годы | 23,0 |  |  | 23,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сантехнического оборудования |  | 2011-2013 годы | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 16,0 | Экономия воды | тыс. куб. м | - | 0,114 | 0,111 | 0,108 | 0,333 |
| Итого |  |  | 72,0 | 16,0 | 16,0 | 104,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов ежегодно на 3% к уровню 2009 года | Управление образования администрации г. Азова | 2011-2013 годы | 738,79 | 763,13 | 777,63 | 2279,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Снижение объема потребления теплоэнергии |  | 2011-2013 годы | 441,9 | 456,44 | 461,27 | 1359,61 | Экономия тепловой энергии | Гкал | 9811,5 | 285,5 | 276,9 | 268.6 | 831,0 |
| 1.1.1. Оснащение образовательных учреждений приборами учета тепловой энергии | Управление образования администрации г. Азова | 2011-2013 годы | 972,0 | 1050,0 | 1150,0 | 3173,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.Мероприятия по снижению потерь энергоресурсов: - ремонт системы отопления |  | 2011-2013 годы | 2000,0 | 2160,0 | 3340,0 | 7500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.Снижение потерь тепла: замена деревянных оконных и дверных блоков на металлопластиковые |  | 2011-2013 годы | 18000,0 | 18500,0 | 19000,0 | 55500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Снижение объемов потребления электроэнергии |  | 2011-2013 годы | 215,5 | 223,1 | 229,18 | 667,78 | Экономия электрической энергии | тыс. кВт.ч | 1603,8 | 46,6 | 45,3 | 43,9 | 135,8 |
| 1.2.1.Прекращение закупки для муниципальных нужд электрических ламп накаливания любой мощности используемых для освещения |  | 2011-2013 годы | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.Ремонт и замена электрических систем |  | 2011-2013 годы | 2500,0 | 3800,0 | 4000,0 | 10300,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.Сокращение потерь воды |  | 2011-2013 годы | 43,38 | 44,81 | 46,08 | 134,27 | Экономия воды | тыс. куб. м | 85,604 | 2,491 | 2,416 | 2,344 | 7,251 |
| 1.3.1.Ремонт системы водоснабжения и канализации |  | 2011-2013 годы | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 15000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.Снижение объемов потребления газа |  | 2011-2013 годы | 38,01 | 38,77 | 41,10 | 117,89 | Экономия газа | тыс. куб. м | 242,8 | 6,8 | 6,64 | 27,84 | 41,28 |
| Итого |  |  | 28472,0 | 30510,0 | 32490,0 | 91472,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов ежегодно на 3% к уровню 2009 года | Управление социальной защиты населения администрации г. Азова | 2011-2013 годы | 1048,4 | 8,9 | 9,4 | 1066,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Снижение объемов потребления электроэнергии |  | 2011-2013 г.ды | 8,3 | 8,9 | 9,4 | 26,6 | Экономия электроэнергии | тыс. кВт ч. | 64,9 1,9 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 5,9 |
| 1.1.1.Прекращение закупки для муниципальных нужд электрических ламп накаливания любой мощности |  | 2011-2013 годы. | 8,3 | 8,9 | 9,4 | 26,6 | Экономия электроэнергиии |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Снижение объемов потребления тепловой энергии |  | 2011-2013 годы | 840,1 | 0,0 | 0,0 | 840,1 | Экономия тепловой энергии | Гкал | 187,7 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 17,0 |
| 1.2.1. Замена радиаторов отопления и установка терморегуляторов на каждый радиатор |  | 2011 год | 840,1 | - | - | 840,1 | - | - |  |  |  |  |  |
| 1.3 Сокращение потерь воды |  | 2011-2013 годы | - | - | - | - | Экономия воды | тыс.м. куб. | - | 0,115 | 0,115 | 0,114 | 0,344 |
| 2. .Проведение энергетического обследования и составление энергетического паспорта |  | 2011 год | 200,0 | - | - | 200,0 |  | кол. | - | 1 | - | - | 1 |
| Итого |  |  | 1048,4 | 8,9 | 9,4 | 1066,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе по источникам финансирования, в том числе: |  |  | 51574,3 | 48472,7 | 48286,6 | 148333,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | 1031,48 | 969,45 | 965,73 | 2966,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| другие источники |  |  | 50542,82 | 47503,24 | 47320,86 | 145366,94 |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 4. Механизм реализации Программы и ресурсное обеспечение

Текущее управление Программой и оперативный контроль за ходом ее выполнения, включая подготовку необходимых распорядительных документов в целях исполнения Программы, осуществляют Главные распорядители бюджетных средств.

Главные распорядители бюджетных средств Программы выполняют следующие основные задачи;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного бюджета и бюджета города Азова;

- мониторинг выполнения показателей Программы.

Главные распорядители бюджетных средств направляют в отдел промышленности и инвестиций администрации города Азова ежеквартальный отчет об исполнении Программы (до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).

Информацию о ходе выполнения Программы за каждый квартал текущего финансового года и сводный отчет о выполнении Программы за прошедший год отдел промышленности и инвестиций администрации представляет в экономический отдел администрации города Азова, согласованный с финансовым управлением администрации г. Азова.

Раздел 5. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации Программы

Программа предусматривает сосредоточить усилия на наиболее значимых для города Азова объектах: жилищный фонд, социальная сфера, муниципальные предприятия

Выполнение программных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда, систем коммунальной инфраструктуры, мероприятий в учреждениях бюджетной сферы качественно позволит:

- повысить эффективность использования энергетических ресурсов;

- создать условий для перевода бюджетной сферы и предприятий жилищно - коммунального комплекса на энергосберегающий путь развития;

- улучшить качество предоставляемых услуг;

- повысить уровень и улучшить социальные условия жизни населения города.

Кроме этого выполнение программных мероприятий даст возможность сократить потери энергетических ресурсов при их передаче и покупке, сократить расходы бюджетных средств на обеспечение энергетическими ресурсами учреждений бюджетной сферы.

Оценка эффективности реализации Программы базируется на достижении показателей результативности и полученным экономическим эффектом от реализации программных мероприятий.

Управляющий делами					В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                     В.В. Жук