АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.09.2010                                          № 340

О внесении изменений в распоряжение администрации города от 31.08.2010 № 308

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»:

1. Внести изменения в приложение к распоряжению администрации города от 31.08.2010 № 308 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Азова Ростовской области в 2011-2013 годах» (далее – Программа), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Направить настоящее распоряжение в Администрацию Ростовской области для включения в регистр нормативных правовых актов Ростовской области.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Кравцова А.И.

И.о. мэра города                                                           А.И. Кравцов

Верно

Начальник общего отдела                                           В.В. Жук

Распоряжение вносят

заместитель главы администрации - начальник Управления ЖКХ;

заместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям

Приложение

к распоряжению

администрации города Азова

от 27.09.2010 № 340

Долгосрочная целевая программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Азова Ростовской области в 2011-2013 годах»

ПАСПОРТ

Долгосрочной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Азова Ростовской области в 2011-2013 годах»

| Наименование Программы | - Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Азова Ростовской области в 2011-2013 годах» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы | - 19.03.2010 |
| Инициатор разработки Программы | - администрация города Азова |
| Заказчик Программы | - отдел промышленности и инвестиций администрации г. Азова |
| Разработчики Программы | - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова; - Муниципальное автономное учреждение г. Азова «Департамент ЖКХ»; - Муниципальное унитарное предприятие г. Азова «Теплоэнерго»; - Муниципальное предприятие «Азовводоканал»; - Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая организация Домоуправление 1»; - Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая организация Домоуправление 2»; - Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая организация Домоуправление 3»; - ООО «Домоуправление 4»; - ООО «Домоуправление 5»; - ООО «Домоуправление 6»; - ООО «Домоуправление 7»; - ООО «Домоуправление 8»; - Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница»; - отдел культуры и искусства администрации г. Азова; - Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации города Азова; - Управление образования администрации г. Азова; - Управление социальной защиты населения администрации г. Азова |
| Цели и задачи Программы | - снижение расходов городского бюджета за счет рационального использования энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования; - осуществление в бюджетной сфере 100 % расчетов за все потребляемые энергетические ресурсов на основе приборов учета; - обеспечение в бюджетной сфере 100% замены ламп накаливания на энергосберегающие лампы; - сокращение потерь энергетических ресурсов и воды; - сокращение по отношению к 2009 году доли расходов на коммунальные платежи; - снижение удельных показателей потребления тепловой, электрической энергии и воды; - повышение энергетической эффективности при производстве, передаче, потреблении и использовании энергетических ресурсов и воды объектами города; - расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте жилищного фонда, объектов коммунального комплекса и объектов бюджетной сферы; - проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов; - обеспечение учета всего объема потребления энергетических ресурсов и воды; - выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, теплоснабжение) и воды, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества, признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества; - проведение информационно-разъяснительной работы по стимулированию энергосбережения и повышению энергетической эффективности на территории города Азова |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2011-2013 годы 2011, 2012, 2013 годы |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий | - Программа не содержит подпрограмм. Мероприятия программы: -замена и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения; - ремонт технологического оборудования, замена аварийных участков тепловых сетей; - прекращение закупки для муниципальных нужд электрических ламп накаливания любой мощности, используемых в целях освещения; - модернизация осветительной системы на основе современных энергосберегающих светильников; - сокращение бюджетных средств на энергоресурсы |
| Исполнители программы и основных мероприятий | - Муниципальное автономное учреждение г. Азова «Департамент ЖКХ»; - Муниципальное унитарное предприятие г. Азова «Теплоэнерго»; - Муниципальное предприятие «Азовводоканал»; Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая организация Домоуправление 1»; - Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая организация Домоуправление 2»; - Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая организация Домоуправление 3»; - ООО «Домоуправление 4»; - ООО «Домоуправление 5»; - ООО «Домоуправление 6»; - ООО «Домоуправление 7»; - ООО «Домоуправление 8»; - Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница»; - отдел культуры и искусства администрации г. Азова; - Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации города Азова; - Управление образования администрации г. Азова; - Управление социальной защиты населения администрации г. Азова |
| Объемы и источники финансирования | - Общий объем финансирования Программы составляет – 366314,81 тыс. рублей, в том числе: - Жилищно-коммунальный комплекс - 217981,21 тыс. рублей, в том числе: 2011 год – 111752,0 тыс. рублей; 2012 год – 69196,81 тыс. рублей; 2013 – 37032, 4 тыс. рублей средства областного бюджета - тыс. рублей; средства местного бюджета – 4359,63 тыс. рублей; другие источники – 213621,58 тыс. рублей. 2011 год- 111752,0 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – тыс. рублей; средства местного бюджета – 2235,04 тыс. рублей; другие источники – 109516,96 тыс. рублей. 2012 год- 69196,81 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – тыс. рублей; средства местного бюджета – 1383,94 тыс. рублей; другие источники – 67812,87 тыс. рублей. 2013 год- 37032,4 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – тыс. рублей; средства местного бюджета – 740,65 тыс. рублей; другие источники- 36291,75 тыс. рублей. - Объекты бюджетной сферы – 148333,6 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - тыс. рублей; средства областного бюджета - тыс. рублей; средства местного бюджета – 2966,66 тыс. рублей; другие источники – 145366,94 тыс. рублей. Объем финансирования по годам: 2011 год – 51574,3 тыс. рублей: средства федерального бюджета - тыс. рублей; средства областного бюджета - тыс. рублей; средства местного бюджета – 1031,48 тыс. рублей; другие источники – 50542,82 тыс. рублей. 2012 год - 48472,7 тыс. рублей: средства федерального бюджета - тыс. рублей; средства областного бюджета - тыс. рублей; средства местного бюджета – 969,45 тыс. рублей; другие источники – 47503,24 тыс. рублей, 2013 год - 48286,6 тыс. рублей: средства федерального бюджета - тыс. рублей; средства областного бюджета - тыс. рублей; средства местного бюджета – 965,73 тыс. рублей; другие источники - 47320,86 тыс. рублей. 2011 год – 51574,3 тыс. рублей: Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» - 21000,0 тыс. рублей; Отдел культуры и искусства администрации г. Азова – 981,9 тыс. рублей; Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации г. Азова – 72,0 тыс. рублей: Управление образования администрации г. Азова – 28472,0 тыс. рублей; Управление социальной защиты населения администрации г. Азова – 1048,4 тыс. рублей; 2012 год – 48472,7 тыс. рублей: Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» - 16900,0 тыс. рублей; Отдел культуры и искусства администрации г. Азова – 1037,8, тыс. рублей; Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации г. Азова – 16,0 тыс. рублей: Управление образования администрации г. Азова – 30510,0 тыс. рублей; Управление социальной защиты населения администрации г. Азова – 8,9; 2013 год – 48286,6 тыс. рублей: Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» - 14800,0 тыс. рублей; Отдел культуры и искусства администрации г. Азова – 971,2 тыс. рублей; Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации г. Азова – 16,0 тыс. рублей; Управление образования администрации г. Азова – 32490,0 тыс. рублей; Управление социальной защиты населения администрации г. Азова – 9,4. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы и показатели социально-экономической эффективности | - Объекты жилищно-коммунального комплекса: Электроэнергия – 634,3 тыс. кВт*ч: 2011 год - 128,1 тыс. кВт*ч; 2012 год – 327,1 тыс. кВт*ч; 2013 г- 179,1 тыс. кВт*ч. Вода – 194,963 тыс. куб. м: 2011 год - 59,503 тыс. куб. м; 2012 год – 63,64 тыс. куб. м; 2013 год – 71,82 тыс. куб.м. Топливо (газ) – 338,32 тыс. т. у. т.: 2011 год – 32,42 тыс. т. у. т.; 2012 год – 248,2 тыс. т. у. т.; 2013 год – 57,7 тыс. т. у. т. Тепловая энергия - 4,8 тыс. Гкал: 2011 год – 1,6 тыс. Гкал; 2012 год – 1,6 тыс. Гкал; 2013 год – 1,6 тыс. Гкал. Сумма экономии по энергоресурсам – 14912,92 тыс. рублей: 2011 год – 3780,37 тыс. рублей; 2012 год – 5939,63 тыс. рублей; 2013 год – 5192,92 тыс. рублей. Электроэнергия- 2161,43 тыс. рублей: 2011 год - 380,1 тыс. рублей; 2012 год - 1130,33 тыс. рублей; 2013 год – 651,0 тыс. рублей. Вода – 3970,98 тыс. рублей: 2011 год – 1096,74 тыс. рублей; 2012 год – 1318,62 тыс. рублей; 2013 год – 1555,62 тыс. рублей. Топливо (газ)- 1363,03 тыс. рублей: 2011 год – 117,53 тыс. рублей; 2012 год – 999,2 тыс. рублей; 2013 год – 246,3 тыс. рублей. Тепловая энергия- 7418,9 тыс. рублей: 2011 год - 2186,0 тыс. рублей; 2012 год – 2492,9 тыс. рублей; 2013 год – 2740,0 тыс. рублей. |
|  | Объекты бюджетной сферы Электроэнергия - 285,7 тыс. кВт*ч, в том числе: 2011 год – 111,5 тыс. кВт.*ч: МУЗ «Центральная городская больница»-37,6 тыс. кВт*ч; Отдел культуры и искусства администрации г. Азова -10,9 тыс. кВт*ч; Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации г. Азова – 14,4 тыс. кВт*ч; Управление образования администрации г. Азова- 46,6 тыс. кВт.*ч; Управление социальной защиты населения администрации г, Азова – 2,0 тыс. кВт.*ч. 2012 год -88,2 тыс. кВт.*ч: МУЗ «Центральная городская больница» -16,1 тыс. кВт*; Отдел культуры и искусства администрации г. Азова -10,9 тыс. кВт*; Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации г. Азова – 13,9 тыс. кВт*ч; Управление образования администрации г. Азова- 45,3 тыс. кВт.*ч; Управление социальной защиты населения администрации г, Азова – 2,0 тыс. кВт.*ч. 2013 год – 86,0 тыс. кВт.*ч: МУЗ «Центральная городская больница» -15,8 тыс. кВт*ч; Отдел культуры и искусства администрации г. Азова -10,9 тыс. кВт*ч; Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации г. Азова – 13,5 тыс. кВт*ч; Управление образования администрации г. Азова- 43,9тыс. кВт.*ч; Управление социальной защиты населения администрации г, Азова – 1,9 тыс. кВт.*ч. Тепловая энергия – 1359,8 Гкал, в том числе: 2011 год – 652,7 Гкал: МУЗ «Центральная городская больница» -307,8 Гкал; Отдел культуры и искусства администрации г. Азова – 34,1 Гкал; Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации г. Азова – 19,6 Гкал; Управление образования администрации г. Азова-285,5 Гкал; Управление социальной защиты населения администрации г. Азова – 5,7 Гкал. 2012 год – 369,3 Гкал: МУЗ «Центральная городская больница» – 33,6Гкал; Отдел культуры и искусства администрации г. Азова – 34,1 Гкал; Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации г. Азова – 19,0 Гкал; Управление образования администрации г. Азова – 276,9 Гкал; Управление социальной защиты населения администрации г. Азова – 5,7 Гкал. 2013 год – 337,8 Гкал: МУЗ «Центральная городская больница» – 11,1 Гкал; Отдел культуры и искусства администрации г. Азова – 34,1 Гкал; Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации г. Азова – 18,4 Гкал; Управление образования администрации г. Азова – 268,6 Гкал; Управление социальной защиты населения администрации г. Азова – 5,6 Гкал. Вода – 16,828 тыс. куб. м., в том числе: 2011 год – 6,32 тыс. куб. м: МУЗ «Центральная городская больница» – 3,6 тыс. куб. м.; Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации г. Азова –0,114 тыс. куб. м; Управление образования администрации г. Азова – 2,491 тыс. куб. м; Управление социальной защиты населения администрации г. Азова – 0,115 тыс. куб. м. 2012 год – 5,842 тыс. куб. м: МУЗ «Центральная городская больница» – 2,2 тыс. куб. м.; Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации г. Азова –0,111 тыс. куб. м; Управление образования администрации г. Азова – 2,416 тыс. куб. м; Управление социальной защиты населения администрации г. Азова – 0,115 тыс. куб. м. 2013 год – 4,666 тыс. куб. м: МУЗ «Центральная городская больница» – 2,1 тыс. куб. м.; Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации г. Азова –0,108 тыс. куб. м; Управление образования администрации г. Азова – 2,344 тыс. куб. м; Управление социальной защиты населения администрации г. Азова – 0,114 тыс. куб. м. Сумма экономии энергоресурсов: 2011 год: МУЗ «Центральная городская больница» – 788,5 тыс. рублей; Отдел культуры и искусства администрации г. Азова – 87,1 тыс. рублей; Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации г. Азова – 80,1 тыс. рублей; Управление образования администрации г. Азова – - 27733,0 тыс. рублей; Управление социальной защиты населения администрации г. Азова –20,0 тыс. рублей. 2012 год: МУЗ «Центральная городская больница» – 947,4 тыс. рублей; Отдел культуры и искусства администрации г. Азова – 87,1 тыс. рублей; Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации г. Азова – 77,3 тыс. рублей; Управление образования администрации г. Азова – - 29747,0 тыс. рублей; Управление социальной защиты населения администрации г. Азова –21.2 тыс. рублей. 2013 год: МУЗ «Центральная городская больница» – 1111,4 тыс. рублей; Отдел культуры и искусства администрации г. Азова – 87,1 тыс. рублей; Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации г. Азова – 75,1 тыс. рублей; Управление образования администрации г. Азова – - 31712,0 тыс. рублей; Управление социальной защиты населения администрации г. Азова –21,8 тыс. рублей |
| Система организации управления и контроля за исполнением Программы | - контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация города Азова в соответствии с ее полномочиями |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Для города Азова характерны основные проблемы в области использования энергетических ресурсов и воды:

- потери в тепловых и водопроводных сетях при передаче;

- высокие удельные затраты на единицу продукции;

- наличие бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов и воды;

- не полная оснащенность учреждений бюджетной сферы приборами учета, жилищного фонда общедомовыми приборами учета, используемых энергетических ресурсов и воды, в том числе недостаточное информирование потребителей о требованиях по оснащению приборами учета;

- не достаточно высокая энергетическая эффективность в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, систем коммунальной инфраструктуры, учреждений бюджетной сферы;

- модернизация существующего оборудования котельных и оборудования объектов водопроводно-канализационного хозяйства, замена оборудования с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий;

- снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при производстве тепловой энергии и на объектах водопроводно-канализационного хозяйства;

- замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы;

- замена уличных сетей водопровода и вводов в жилые дома;

- оснащение объектов водопроводно-канализационного хозяйства и котельных города приборами и автоматизированными системами учета воды, электро - и теплоэнергии, газа.

Вместе с тем в городе имеются значительные резервы экономии энергетических ресурсов практически во всех сферах жизнедеятельности города, также существуют резервы и в конечном потреблении энергоресурсов. Это касается основных затрат энергоресурсов на отопление жилых домов, учреждений бюджетной сферы, горячее и холодное водоснабжение населения города, освещение.

Решение вышеперечисленного возможно в рамках реализации долгосрочной целевой программы, которая позволит системно направлять средства на решение вопросов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории города Азова Ростовской области.

Конечными целями реализации программных мероприятий в области энергосбережения:

- эффективное использование и экономия энергетических ресурсов;

- экономия бюджетных средств.

Реализация предусмотренных мероприятий будет проведена, в первую очередь, на основе внедрения экономичных энергосберегающих технологий.

Выполнение программных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда, систем коммунальной инфраструктуры, мероприятий в учреждениях бюджетной сферы качественно повысит энергетическую эффективность экономики города Азова.

Развитие энергосбережения в городе Азове даст возможность с наименьшими затратами высвободить энергетические мощности для обеспечения темпов роста экономики города, позволит снизить для населения возрастающие расходы на коммунальные платежи, таким образом энергосбережение имеет еще и социальную значимость.

Раздел 2. Цели и основные задачи Программы, сроки и этапы ее реализации

Главной целью разработки и реализации Программы является создание организационных, правовых, экономических, научно-технических технологических условий, обеспечивающих повышение эффективности использования энергоресурсов в городском хозяйстве, создание предпосылок для превращения энергосбережения в привлекательную сферу бизнеса, активное вовлечение потребителей в энерго- ресурсосбережение при одновременном повышении уровня жизни населения и улучшения социально-бытовых условий.

Программа реализуется поэтапно в течение 2011-2013 годов, этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является получение суммарной экономии тепловой энергии, электрической энергии, воды, сокращение потребляемой мощности.

Раздел 3. Система программных мероприятий

Основными принципами реализации Программы являются:

поэтапность реализации;

консолидация действий администрации города Азова, предприятий жилищно-коммунального хозяйства, организаций бюджетной сферы;

привлечение для реализации программных мероприятий на территории города всех источников финансирования.

Основными сферами по внедрению энергосбережения на территории города Азова являются:

1. Энергосбережение в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Программные мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства города направлены на снижение затрат на производство, подачу и потребление топливно-энергетических ресурсов.

Основными задачами в жилищно-коммунальном хозяйстве являются:

- снижение удельных показателей потребления энергоресурсов;

- сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды;

- организация приборного учета потребления энергетических ресурсов.

В городе разработана муниципальная адресная программа «Поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям г. Азова в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов в 2009-2011 годах».

Мероприятия Программы предусматривают 100 % оснащение к 2012 году многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета.

В городе Азове разработана муниципальная адресная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории г. Азова в 2010 году.

При проведении капитального ремонта жилых домов важное место отводится вопросам энергосбережения, а именно:

- использование современных оконных конструкций;

- организация общедомового учета энергоресурсов;

- замена трубопроводов теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения;

- ремонт фасадов жилых домов;

- модернизация тепловых пунктов.

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. При этом, проблема перехода к устойчивому функционированию и развитию теплоснабжения, как важнейшей составляющей коммунальной инфраструктуры, является одной из основных.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса города  характеризуется невысоким качеством предоставляемых коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды. Причиной этого является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и ее технологическая отсталость.

В городе проводится целенаправленная и последовательная работа по повышению эффективности работы коммунальной инфраструктуры.

В городе Азове действуют 47 котельных всех форм собственности, из них 37 котельных находятся в муниципальной собственности.

Теплоснабжение жилищного фонда осуществляется в основном муниципальным унитарным предприятием г. Азова «Теплоэнерго». В составе предприятия находится 32 котельных.

Все котельные работают по закрытой схеме теплоснабжения, 16 котельных расположены в подвальных помещениях и подлежат закрытию. Всего к тепловым сетям подключено 720 абонентов, из них около 50% имеют приборы учета тепловой энергии.

Системы теплоснабжения города двухтрубные, котельные работают по температурному графику 95/70 0С. Основной вид топлива – природный газ. Продолжительность отопительного периода в среднем 171 сутки.

Ежегодно на котельных проводятся работы по реконструкции и модернизации котельного оборудования, производится замена теплотрасс. Общая протяженность тепловых сетей – 49,24 тр.км.

Состояние тепловых сетей удовлетворительное, около 70 % требуют ремонта и замены. Всего на балансе 77 водоподогревателей, процент износа примерно составляет – 70.	Котельное оборудование морально и физически устарело, требует замены. Суммарная установленная мощность котельных – 134,9 МВт., присоединенная нагрузка – 85,7 МВт.

Основные мероприятия по реализации Программы: проведение мероприятий по сокращению потерь при передаче тепловой энергии, замена насосов на котельных, установка автоматики управления сетевыми насосами, режимная наладка тепловой сети, очистка поверхности нагрева котлов, замена теплообменников и другие.

Внедрение энергосберегающих мероприятий позволит снизить удельные показатели энергоемкости и энергопотребления к 2013 году на 10 процентов.

Важное место в Программе  отводится вопросу экономии воды.

В городе Азове в сфере водоснабжения и водоотведения работает муниципальное предприятие «Азовводоканал». Для обеспечения услугами водоснабжения используется 358,9 км водопроводных сетей, из них требует замены 33,4% от общей протяженности сетей.

Установленная производственная мощность водозабора 120 тыс. куб. м./сутки. Комплекс очистных сооружений водопровода пущен в эксплуатацию в 1988 году.

Протяженность сетей канализации составляет – 161,5 км. Установленная мощность канализационных насосных станций – 25,0 тыс. куб.м./сутки. Протяженность сетей, нуждающихся в замене – 50,3 км, что составляет 31,2 % от общей протяженности сетей.

Ежегодно в городе выполняются работы по капитальному ремонту сетей, разработана долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Азова Ростовской области на 2010-2013 годы», которая предусматривает модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Выполнение данной программы приведет к повышению энергосбережения на объектах теплоэнергетики и водопроводно-канализационного хозяйства.

Программой предусмотрено выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, теплоснабжение) и воды, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества, признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

2. Энергосбережение в бюджетной сфере

Целью Программы является снижение расходов муниципального образование «Город Азов» на энергоснабжение организаций бюджетной сферы за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования.

Основными мерами, направленными на энергосбережение на объектах бюджетной сферы, должны стать мероприятия по снижению тепловых потерь, снижению потребления электроэнергии и воды.

К числу основных технических мероприятий по повышению энергетической эффективности на объектах бюджетной сферы относятся: теплоизоляция фасадов зданий, промывка системы отопления, замена ламп накаливания на энергосберегающие, замена оконных и дверных конструкций, 100 процентное оснащение приборами учетов.

Сокращение затрат на энергоресурсы потребителями бюджетной сферы целесообразно осуществлять по следующим направлениям:

- рациональное энергопотребление;

- отказ от неэффективного энергооборудования;

- оснащение современными средствами учета потребления энергоресурсов;

- предусмотрение при строительстве и капитальном ремонте объектов бюджетной сферы требований по использованию энергоэффективного оборудования и оснащению приборами учета.

Предполагается, что при выполнении программных мероприятий, снижение объема потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов до 3 процентов ежегодно от объема, фактически потребленного в 2009 году.

Объекты жилищно коммунального хозяйства

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  | Показатели результативности выполнения мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011г. | 2012г. | 2013 г. | всего | наименования показателя |  | ед. измерения |  | базовое значение | 2011г. | 2012г. | 2013 г. | целевое значение |
| Проведение обязательного энергетического обследования | МП «Азовводоканал» | 2011-2012гг. | 85,0 | 1792,2 |  | 1877,2 | Энергетический паспорт |  | шт. |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Реконструкция КНС-4 | МП «Азовводоканал» | 2011-2012гг. | 33955,22 | 33955,23 |  | 67910,45 | Объект |  | шт. |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие | МП «Азовводоканал» | 2012г. |  | 2153,98 |  | 2153,98 | Лампа энергосберегающая |  | шт. |  |  |  | 5854 |  | 5854 |
| Замена приточных вентиляторов мощностью 45кВт на тепловентиляторы | МП «Азовводоканал» | 2012г. |  | 108,0 |  | 108,0 | Вентилятор |  | шт. |  |  |  | 4 |  | 4 |
| Режимно-наладочные испытания котла ДКВР 2,5/13 котельная №2 | МП «Азовводоканал» | 2012г. |  | 56,0 |  | 56,0 | Котел |  | шт. |  |  |  | 2 |  | 2 |
| Капремонт дымососа ДН-9 котла №1 | МП «Азовводоканал» | 2011г. | 8,4 |  |  | 8,4 | Котел |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Капремонт вентилятора ВДН-8 котла №1 | МП «Азовводоканал» | 2011г. | 6,8 |  |  | 6,8 | Котел |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Реконструкция водопроводных сетей микрорайона Красногоровка | МП «Азовводоканал» | 2012г. |  | 5017,1 |  | 5017,1 | Инженерные сети |  | км. |  |  |  | 3 |  | 3 |
| Реконструкция уличных сетей пос.Ясный , Солнечный | МП «Азовводоканал» | 2013г. |  |  | 13936,4 | 13936,4 | Инженерные сети |  | км. |  |  |  |  | 6,2 | 6,2 |
| Замена водопроводных сетей с истекшим сроком эксплуатации на ПЭ | МП «Азовводоканал» | 2011г. | 1493, 68 |  |  | 1493,68 | Инженерные сети |  | км. |  |  | 1,062 |  |  | 1,062 |
| Капремонт тепловой сети к зданию БОС а | МП «Азовводоканал» | 2011г. | 49,7 |  |  | 49,7 | Инженерные сети |  | км. |  |  | 0,07 |  |  | 0,07 |
| Установка приборов учета воды (объекты МП «Азовводоканал») | МП «Азовводоканал» | 2012г. |  | 48,5 |  | 48,5 | Прибор учета |  | шт. |  |  |  | 3 |  | 3 |
| Установка прибора учета тепловой энергии котельная № 1 | МП «Азовводоканал» | 2012г. |  | 350,0 |  | 350,0 | Прибор учета |  | шт. |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Установка приборов учета воды (Потребитель) | МП «Азовводоканал» | 2011г. | 36932,0 |  |  | 36932,0 | Прибор учета |  | шт. |  |  | 1548 |  |  | 1548 |
| Установка прибора учета тепловой энергии (Потребитель) а | МП «Азовводоканал» | 2012г. |  | 220,0 |  | 220,0 | Прибор учета |  | шт. |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Замена насосов на котельных | МУП г.Азова "Теплоэнерго" | 2011г. 2013г. |  | 1300,0 | 1300,0 | 2600,0 | Насос |  | шт. |  |  | 2 | 3 | 3 | 8 |
| Замена электроламп на энергосберегающие (Котельные) | МУП г.Азова "Теплоэнерго" | 2011 г. | 1,3 |  |  | 1,3 | Эл .лампы энергосберегающие |  | шт. |  |  | 305 |  |  | 305 |
| Капремонт тепловых сетей | МУП г.Азова "Теплоэнерго" | 2011-2013гг. | 309,8 | 320,0 | 320,0 | 949,8 | Инженерные сети |  | тр.км. |  |  | 0,82 | 0,8 | 0,8 | 2,42 |
| Изоляция тепловых сетей | МУП г.Азова "Теплоэнерго" | 2011-2013г. | 50,0 | 50,0 | 70,0 | 170,0 | Изоляция |  | М2 |  |  | 500 | 500 | 700 | 1700 |
| Установка приборов учета газа | МУП г.Азова "Теплоэнерго" | 2011 г. | 1060,0 |  |  | 1060,0 | Прибор учета |  | шт. |  |  | 27 |  |  | 27 |
| Установка приборов учета тепловой энергии у Потребителей | МУП г.Азова "Теплоэнерго" | 2011 г. | 6100,0 |  |  | 6100,0 | Прибор учета |  | шт. |  |  | 70 |  |  | 70 |
| Установка приборов учета тепловой энергии в котельных | МУП г.Азова "Теплоэнерго" | 2011-2013г. | 1040,0 | 800,0 | 800,0 | 2640,0 | Прибор учета |  | шт. |  |  | 6 | 4 | 4 | 14 |
| Ремонт ХВО на котельных | МУП г.Азова "Теплоэнерго" | 2011г. | 76,8 |  |  | 76,8 | Объект |  | шт. |  |  | 10 |  |  | 10 |
| Капремонт подпиточных насосов | МУП г.Азова "Теплоэнерго" | 2011г. | 4,3 |  |  | 4,3 | Насос |  | шт. |  |  | 6 |  |  | 6 |
| Замена теплообменников в котельных | МУП г.Азова "Теплоэнерго" | 2012-2013гг. |  | 273,0 | 382,0 | 655,0 | Теплообменник |  | шт. |  |  |  | 5 | 7 | 12 |
| Капремонт котлов | МУП г.Азова "Теплоэнерго" | 2012-2013гг. |  | 300,0 | 300,0 | 600,0 | Котел |  | шт. |  |  |  | 3 | 3 | 6 |
| Установка автоматики управления сетевыми насосами | МУП г.Азова "Теплоэнерго" | 2012-2013гг. |  | 450,0 | 1200,0 | 1650,0 | Комплект автоматики |  | шт. |  |  |  | 1 | 3 | 4 |
| Замена теплообменников у Потребителей | МУП г.Азова "Теплоэнерго" | 2012-2013гг. |  | 600,0 | 600,0 | 1200,0 | Теплообменник |  | шт. |  |  |  | 2 | 2 | 4 |
| Режимная наладка тепловой сети | МУП г.Азова "Теплоэнерго" | 2012-2013гг. |  | 1400,0 | 1400,0 | 2800,0 | Тепловая сеть |  | шт. |  |  |  | 7 | 7 | 14 |
| Очистка поверхностей нагрева котла | МУП г.Азова "Теплоэнерго" | 2012-2013гг. |  | 100,0 | 100,0 | 200,0 | Котел |  | шт. |  |  |  | 2 | 2 | 4 |
| Ремонт тепловых сетей с применением труб в ППУ | МУП г.Азова "Теплоэнерго" | 2012г. |  | 1500,0 |  | 1500,0 | Тепловая сеть |  | тр.км. |  |  |  | 0,5 |  | 0,5 |
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону | МУП «УО Домоуправление» | 2011-2013гг. | 2394,0 | 2394,0 | 2394,0 | 7182,0 |  | МКД |  | шт. |  | 30 | 60 | 30 | 120 |
| Капремонт инженерных сетей | МУП «УО Домоуправление» | 2011-2013гг. | 3430,0 | 3430,0 | 3430,0 | 10290,0 |  | Инженерные сети |  | км. |  | 12 | 10 | 20 | 42 |
| Установка приборов учета | МУП «УО Домоуправление» | 2011г. | 14130,0 |  |  | 14130,0 |  | Прибор учета |  | шт. |  | 130 |  |  | 130 |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие | МУП «УО Домоуправление» | 2011-2012гг. | 225,0 | 225,0 |  | 450,0 |  | Лампа энергосберегающая |  | шт. |  | 1500 | 1500 |  | 3000 |
| Проведение энергетического обследования жилых домов | МУП «УО Домоуправление» | 2011-2013гг. | 10400,0 | 10400,0 | 10800,0 | 31600,0 |  | Энергетический паспорт МКД |  | шт. |  | 52 | 52 | 54 | 158 |
| Оформление тех. паспортов на бесхозные инженерные сети | МАУ г.Азова «Департамент ЖКХ» | 2012г. |  | 1500,0 |  | 1500,0 |  | Технический паспорт |  | шт. |  |  | 63 |  | 63 |
| Всего по Программе и по источникам финансирования, в том числе: |  |  | 111752,0 | 69196,81 | 37032,4 | 217981,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  | 2235,04 | 1383,94 | 740,65 | 4359,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  | 109516,96 | 67812,87 | 36291,75 | 213621,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Объекты бюджетной сферы

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  | Показатели результативности выполнения мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011г. | 2012г. | 2013 г. | всего | Наименование показателя | ед. измерения | базовое значение | 2011 г. | 2012г. | 2013г. | целевое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Теплоизоляция фасадов зданий | МУЗ ЦГБ; МУЗ ГБ №1 г.Азова, МУЗ «Родильный дом» г. Азова | 2011-2013 годы | 12300,0 | 8200,0 | 8100,0 | 28600,0 | Экономия тепловой энергии | Гкал | - | 167,9 | 11,2 | 11,1 | 190,2 |
| Замена и установка счетчиков тепловой энергии и оборудование радиаторов отопления термодатчиками |  | 2011-2013 годы | 4500,0 | 1200,0 | 1200,0 | 6900,0 | Экономия тепловой энергии | Гкал | - | 111,9 | 11,2 | 11,1 | 134,2 |
| Снижение потерь тепла: -замена оконных рам |  | 2011-2013 годы | 4000,0 | 4000,0 | 2000,0 | 10000,0 | Экономия тепловой энергии | Гкал | - | 28,0 | 11,2 | 11,1 | 50,3 |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы, оборудованные датчиками выключения |  | 2011-2013 годы | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 | Экономия электрической энергии | тыс. кВт.ч | - | 1,8 | 0,8 | 0,7 | 3,3 |
| Замена имеющихся кондиционеров на энергосберегающие |  | 2011-2013 годы | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 9000,0 | Экономия электрической энергии | тыс. кВт.ч - | - | 35,8 | 15,3 | 15,1 | 69,2 |
| Установка кранов с автоматической запорной арматурой |  | 2011-2013 годы | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 3600,0 | Экономия воды | тыс. куб. м | - | 3,6 | 2,2 | 2,1 | 7,9 |
| Всего |  |  | 21000,0 | 16900,0 | 14800,0 | 52700,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка приборов учета тепловой энергии | Отдел культуры и искусства администрации г. Азова | 2011-2013 годы | 4,0 | 140,0 | 840,0 | 984,0 | Экономия тепловой энергии | Гкал | - | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 102,3 |
| Установка энергосберегающего оборудования: -энергосберегаю- щих ламп, светильников; -светодиодных прожекторов на сцену ГДК; -выключателей-автоматов |  | 2011-2013 годы | 47,9 24,0 20,0 3,9 | 47,8 27,8 20,0 | 31,2 31,2 | 126,9 83,0 40,0 3,9 | Экономия электрической энергии | тыс. кВт.ч | - | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 32,7 |
| Проведение энергетического обследования и оформление энергетических паспортов |  |  | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена участков инженерных сетей: -системы топления; - электропроводки |  | 2011-2012 годы | 465,0 40,0 425,0 | 580,0 580,0 - |  | 1045,0 620,0 425,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потерь тепла: -замена входной двери; -замена оконных рам |  | 2011-2012 годы | 241,0 30,0 211,0 | 150,0 - 150,0 | - | 391,0 30,0 361,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сантехнического оборудования |  | 2011-2012 годы | 24,0 | 20,0 | - | 44,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 981,9 | 1037,8 | 971,2 | 2990,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка приборов учета тепловой энергии и воды | Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации г. Азова | 2011 год | 15,0 | - | - | 15,0 | Экономия тепловой энергии и воды | Гкал тыс. куб. м | - - | 19,6 0,114 | 19,0 0,111 | 18,4 0,108 | 57,0 0,333 |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы |  | 2011-2013 годы | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 17,0 | Экономия электрической энергии | тыс. кВт. ч. | - | 14,4 | 13,9 | 13,5 | 41,8 |
| Замена участков инженерных сетей: -отопления; -электропроводки |  | 2011-2013 годы | 23,0 18,0 5,0 | 5,0 5,0 - | 5,0 5,0 - | 33,0 28,0 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потерь тепла: -замена входной двери |  | 2011-2013 годы | 23,0 |  |  | 23,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сантехнического оборудования |  | 2011-2013 годы | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 16,0 | Экономия воды | тыс. куб. м | - | 0,114 | 0,111 | 0,108 | 0,333 |
| Итого |  |  | 72,0 | 16,0 | 16,0 | 104,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов ежегодно на 3% к уровню 2009 года | Управление образования администрации г. Азова | 2011-2013 годы | 738,79 | 763,13 | 777,63 | 2279,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Снижение объема потребления теплоэнергии |  | 2011-2013 годы | 441,9 | 456,44 | 461,27 | 1359,61 | Экономия тепловой энергии | Гкал | 9811,5 | 285,5 | 276,9 | 268.6 | 831,0 |
| 1.1.1. Оснащение образовательных учреждений приборами учета тепловой энергии | Управление образования администрации г. Азова | 2011-2013 годы | 972,0 | 1050,0 | 1150,0 | 3173,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.Мероприятия по снижению потерь энергоресурсов: - ремонт системы отопления |  | 2011-2013 годы | 2000,0 | 2160,0 | 3340,0 | 7500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.Снижение потерь тепла: замена деревянных оконных и дверных блоков на металлопластиковые |  | 2011-2013 годы | 18000,0 | 18500,0 | 19000,0 | 55500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Снижение объемов потребления электроэнергии |  | 2011-2013 годы | 215,5 | 223,1 | 229,18 | 667,78 | Экономия электрической энергии | тыс. кВт.ч | 1603,8 | 46,6 | 45,3 | 43,9 | 135,8 |
| 1.2.1.Прекращение закупки для муниципальных нужд электрических ламп накаливания любой мощности используемых для освещения |  | 2011-2013 годы | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.Ремонт и замена электрических систем |  | 2011-2013 годы | 2500,0 | 3800,0 | 4000,0 | 10300,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.Сокращение потерь воды |  | 2011-2013 годы | 43,38 | 44,81 | 46,08 | 134,27 | Экономия воды | тыс. куб. м | 85,604 | 2,491 | 2,416 | 2,344 | 7,251 |
| 1.3.1.Ремонт системы водоснабжения и канализации |  | 2011-2013 годы | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 15000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.Снижение объемов потребления газа |  | 2011-2013 годы | 38,01 | 38,77 | 41,10 | 117,89 | Экономия газа | тыс. куб. м | 242,8 | 6,8 | 6,64 | 27,84 | 41,28 |
| Итого |  |  | 28472,0 | 30510,0 | 32490,0 | 91472,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов ежегодно на 3% к уровню 2009 года | Управление социальной защиты населения администрации г. Азова | 2011-2013 годы | 1048,4 | 8,9 | 9,4 | 1066,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Снижение объемов потребления электроэнергии |  | 2011-2013 г.ды | 8,3 | 8,9 | 9,4 | 26,6 | Экономия электроэнергии | тыс. кВт ч. | 64,9 1,9 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 5,9 |
| 1.1.1.Прекращение закупки для муниципальных нужд электрических ламп накаливания любой мощности |  | 2011-2013 годы. | 8,3 | 8,9 | 9,4 | 26,6 | Экономия электроэнергиии |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Снижение объемов потребления тепловой энергии |  | 2011-2013 годы | 840,1 | 0,0 | 0,0 | 840,1 | Экономия тепловой энергии | Гкал | 187,7 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 17,0 |
| 1.2.1. Замена радиаторов отопления и установка терморегуляторов на каждый радиатор |  | 2011 год | 840,1 | - | - | 840,1 | - | - |  |  |  |  |  |
| 1.3 Сокращение потерь воды |  | 2011-2013 годы | - | - | - | - | Экономия воды | тыс.м. куб. | - | 0,115 | 0,115 | 0,114 | 0,344 |
| 2. .Проведение энергетического обследования и составление энергетического паспорта |  | 2011 год | 200,0 | - | - | 200,0 |  | кол. | - | 1 | - | - | 1 |
| Итого |  |  | 1048,4 | 8,9 | 9,4 | 1066,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе по источникам финансирования, в том числе: |  |  | 51574,3 | 48472,7 | 48286,6 | 148333,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | 1031,48 | 969,45 | 965,73 | 2966,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| другие источники |  |  | 50542,82 | 47503,24 | 47320,86 | 145366,94 |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 4. Механизм реализации Программы и ресурсное обеспечение

Текущее управление Программой и оперативный контроль за ходом ее выполнения, включая подготовку необходимых распорядительных документов в целях исполнения Программы, осуществляют Главные распорядители бюджетных средств.

Главные распорядители бюджетных средств Программы выполняют следующие основные задачи;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного бюджета и бюджета города Азова;

- мониторинг выполнения показателей Программы.

Главные распорядители бюджетных средств направляют в отдел промышленности и инвестиций администрации города Азова ежеквартальный отчет об исполнении Программы (до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).

Информацию о ходе выполнения Программы за каждый квартал текущего финансового года и сводный отчет о выполнении Программы за прошедший год отдел промышленности и инвестиций администрации представляет в экономический отдел администрации города Азова, согласованный с финансовым управлением администрации г. Азова.

Раздел 5. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации Программы

Программа предусматривает сосредоточить усилия на наиболее значимых для города Азова объектах: жилищный фонд, социальная сфера, муниципальные предприятия

Выполнение программных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда, систем коммунальной инфраструктуры, мероприятий в учреждениях бюджетной сферы качественно позволит:

- повысить эффективность использования энергетических ресурсов;

- создать условий для перевода бюджетной сферы и предприятий жилищно - коммунального комплекса на энергосберегающий путь развития;

- улучшить качество предоставляемых услуг;

- повысить уровень и улучшить социальные условия жизни населения города.

Кроме этого выполнение программных мероприятий даст возможность сократить потери энергетических ресурсов при их передаче и покупке, сократить расходы бюджетных средств на обеспечение энергетическими ресурсами учреждений бюджетной сферы.

Оценка эффективности реализации Программы базируется на достижении целевых показателей, показателей результативности и полученным экономическим эффектом от реализации программных мероприятий.

Расчет целевых показателей программы

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Расчетная формула | Значение целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  | Пояснения к расчету |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.1 | Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг у.т./тыс.руб. | п.2/п.1. | 20,4 | 25,41 | 25,34 | 24,58 |  | 23,84 |  | 23,12 |  |  |  |
| А.2 | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | % | (п.7/п.3)*100% | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| А.3 | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | (п.8/п.4)*100% | 18,82 | 35,1 | 72,45 | 90,65 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| А.4 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | (п.9/п.5)*100% | 100 | 100 | 76,2 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| А.5 | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | (п.10/п.6)*100% | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| А.6 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | (п.18/п.17)*100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.7 | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т. у. т. | п.15.(n+1) - п.15.(n) | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |
| А.8 | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | % | (п.15./п.16.)*100% | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.1 | Экономия ЭЭ в натуральном выражении | тыс.кВтч | [(А.1.(2007) – А.1.(n))/ А.1.(2007)] ∙п.3.(2007) | 0 | 381,7 | 417,9 |  | 450,2 |  | 650 |  | 683,2 |  |  |
| В.2 | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | В.1.*п.11.(2007) | 0 | 374,1 | 409,5 |  | 468,0 |  | 669,5 |  | 702,8 |  |  |
| В.3 | Экономия ТЭ в натуральном выражении | тыс.Гкал | [(А.1.(2007) – А.1.(n))/ А.1.(2007)] ∙п.4.(2007) | 0 | -6,7 | 7,5 |  | 25,56 |  | 1,6 |  | 1,6 |  |  |
| В.4 | Экономия ТЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | В.3.*п.12.(2007) | 0 | -4956,4 | 5548,2 |  | 9258,1 |  | 2492 |  | 2740 |  |  |
| В.5 | Экономия воды в натуральном выражении | тыс.м.куб | [(А.1.(2007) – А.1.(n))/ А.1.(2007)] ∙п.5.(2007) | 0 | -1,4 | 2,4 |  | 7,4 |  | 7,5 |  | 7,52 |  |  |
| В.6 | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс.руб. | В.5.*п.13.(2007) | 0 | -10,3 | 17,6 |  | 191,7 |  | 218,4 |  | 228,5 |  |  |
| В.7 | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс.куб.м. | [(А.1.(2007) – А.1.(n))/ А.1.(2007)] ∙п.6.(2007) | 0 | -712,7 | 576,8 |  | 598,9 |  | 801,1 |  | 834,7 |  |  |
| В.8 | Экономия природного газа в стоимостном выражении | руб. | В.7.*п.14.(2007) | 0 | -1299993,3 | 1052106,3 |  | 1092417,6 |  | 1461238,4 |  | 1522526,2 |  |  |
| Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1 | Уд .расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/кв.м. | п.19./п.20. | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,13 |  | 0,12 |  | 0,12 |  |  |  |
| С.2 | Уд .расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/кв.м. | п.21./п.22. | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,09 |  | 0,08 |  | 0,08 |  |  |  |
| С.3 | Изменение уд .расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. | Гкал/кв.м. | С.1.(n+1) - C.1.(n) | 0,01 | -0,01 | 0,00 | -0,01 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | где n →2020г. |  |
| С.4 | Изменение уд. расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м. | Гкал/кв.м. | С.2.(n+1) - C.2.(n) | 0,01 | 0,00 | -0,05 | -0,01 |  | 0,00 |  |  |  | где n →2020г. |  |
| С.6 | Изменение отношения уд. расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд .расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.2./С.1. | 1,00 | 1,00 | 1,08 | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  |  |  |
| С.7 | Уд .расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | п.23./п.24. | 9,5 | 9,7 | 10,7 | 10,4 |  | 10,0 |  | 9,7 |  |  |  |
| С.8 | Уд. расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | п.25/п.26. | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |
| С.9 | Изменение уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | С.7.(n+1) - C.7.(n) | 0,20 | 1,0 | -0,3 | -0,4 |  | -0,3 |  |  |  | где n →2020г. |  |
| С.10 | Изменение уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | С.8.(n+1) - C.8.(n) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | где n →2020г. |  |
| С.11 | Изменение отношения уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.12./С.11. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| С.12 | Уд расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВтч/чел | п.27./п.28. | 139,07 | 145,95 | 155,15 | 150,5 |  | 146,0 |  | 142,0 |  |  |  |
| С.13 | Уд. расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | кВтч/чел | п.29./п.30. | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |
| С.14 | Изменение уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВтч/чел | С.12.(n+1) - C.12.(n) | 6,88 | 9,20 | -4,75 | -4,5 |  | -4,0 |  |  |  | где n →2020г. |  |
| С.15 | Изменение уд .расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | кВтч/чел | С.13.(n+1) - C.13.(n) | - | - | - | - |  | - |  | - |  | где n →2020г. |  |
| С.16 | Изменение отношения уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.17./С.16. | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
| С.17 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | (п.27./п.27.+п.29.)*100% | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| С.18 | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | п.19./(п.19.+п.21.)*100% | 77,30 | 77,78 | 76,19 | 97,61 |  | 97,69 |  | 97,77 |  |  |  |
| С.19 | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО | % | п.23./(п.23.+п.25.)*100% | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| С.20 | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО | - | (п.32./п.31.)*100% | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| С.21 | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.21.1 | для фактических условий | % | п.34.(n)/ п.33.(n) | 2,21 | 2,65 | 2,50 | 4,90 |  | 5,47 |  | 5,64 |  | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |  |
| С.21.2 | для сопоставимых условий | % | п.34.(n) / п.33.(2007) | 2,21 | 2,84 | 3,60 | 5,36 |  | 6,16 |  | 6,54 |  | При стабилизации п.29. на уровне 2007г. |  |
| С.22 | Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.22.1 | для фактических условий | тыс.руб. | С.21.1.(n+1) - C.21.1.(n) | 0,44 | -0,15 | 2,40 | 0,57 |  | 0,17 |  |  |  | где n →2020г. |  |
| С.22.2 | для сопоставимых условий | тыс.руб. | С.21.2.(n+1) - C.21.2.(n) | 0,63 | 0,76 | 1,76 | 0,80 |  | 0,38 |  |  |  | где n →2020г. |  |
| С.23 | Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | (п.35./п.33.)*100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| С.24 | Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс.руб. | С.23.(n+1) - C.23.(n) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | где n →2020г. |  |
| С.25 | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | п.37./п.36. | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| С.26 | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками | шт. | п.38. | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |
| С.27 | Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | % | п.40/п.39. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| С.28 | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | % | п.42/п.41. | 0 | 0 | 0 | 0,09 |  | 0,07 |  | 0,06 |  |  |  |
| С.29 | Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. | тыс.руб./ чел. | п.43/п.44. | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.1 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | (п.46./п.45.)*100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.2 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (обще домовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | (п.48./п.47.)*100% | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| D.3 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | (п.49./п.47.)*100% | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| D.4 | Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД) | % | (п.51./п.50.)*100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.5 | Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (обще домовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | (п.53./п.54.)*100% |  |  | 93,6 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| D.6 | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | (п.55./п.54.)*100% | 92 | 90 | 92 | 95 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| D.7 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (обще домовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | (п.57./п.56.)*100% | 3 | 33 | 69,2 | 97,5 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| D.8 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | (п.58./п.56.)*100% | 70 | 71 | 77,5 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| D.9 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | (п.60./п.59.)*100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.10 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО | % | (п.62./п.61.)*100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.11 | Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО | шт. | п.63. | 0 | 0 | 0 | 52 |  | 52 |  | 54 |  |  |  |
| D.12 | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | (п.64./п.63.)*100% | - | - |  | 11,5 |  | 11,5 |  | 11,8 |  |  |  |
| D.13 | Уд .расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (обще домовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | (п.51.+п.53.)/п.65. | - | - | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.14 | Уд. расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | (п.50.-п.51)./п.66. | - | 0,15 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.15 | Изменение уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (обще домовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.15.1 | для фактических условий | Гкал/кв.м. | D.13.(n+1) - D.13.(n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.15.2 | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м. | D.13.(n+1) - D.13.(2007) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.16 | Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.16.1 | для фактических условий | Гкал/кв.м. | D.14.(n+1) - D.14.(n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.16.2 | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м. | D.14.(n+1) - D.14.(2007) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.17 | Изменение отношения уд .расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд .расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.17.1 | для фактических условий | - | D.14./D.13. | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.17.2 | для сопоставимых условий | - | D.14./D.13.(2007) | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.18 | Уд .расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (обще домовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м./кв.м. | (п.55+п.57.)/п.67. | - | - | 2,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.19 | Уд. расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | куб.м./кв.м. | (п.54-п.55.)/п.69. |  |  | 2,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.20 | Изменение уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (обще домовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.20.1 | для фактических условий | куб.м./кв.м. | D.18.(n+1) - D.18.(n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.20.2 | для сопоставимых условий | куб.м./кв.м. | D.18.(n+1) - D.18.(2007) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.21 | Изменение уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.21.1 | для фактических условий | куб.м./кв.м. | D.19.(n+1) - D.19.(n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.21.2 | для сопоставимых условий | куб.м./кв.м. | D.19.(n+1) - D.19.(2007) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.22 | Изменение отношения уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.22.1 | для фактических условий | - | D.19./D.18. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.22.2 | для сопоставимых условий | - | D.19./D.18.(2007) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.23 | Уд. расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (обще домовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч/кв.м. | (п.46+п.50.)/п.69. | 38,63 | 38,66 | 38,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.24 | Уд .расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч/кв.м. | (п.45-п.46.)/п.70. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.25 | Изменение уд. расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (обще домовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.25.1 | для фактических условий | кВтч/кв.м. | D.23.(n+1) - D.23.(n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.25.2 | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м. | D.23.(n+1) - D.23.(2007) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.26. | Изменение уд. расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.26.1 | для фактических условий | кВтч/кв.м. | D.24.(n+1) - D.24.(n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.26.2 | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м. | D.24.(n+1) - D.24.(2007) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.27. | Изменение отношения уд .расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.27.1 | для фактических условий | - | D.24./D.23. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.27 | для сопоставимых условий | - | D.24./D.23.(2007) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.28. | Уд. расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м./кв.м. | (п.60+п.62.)/п.71. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.29. | Уд .расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м./кв.м. | (п.59-п.60.)/п.72. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.30. | Изменение уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.30.1 | для фактических условий | тыс.куб.м./кв.м. | D.28.(n+1) - D.28.(n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.30.2 | для сопоставимых условий | тыс.куб.м./кв.м. | D.28.(n+1) - D.28.(2007) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.31 | Изменение уд .расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.31.1 | для фактических условий | тыс.куб.м./кв.м. | D.29.(n+1) - D.29.(n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.31.2 | для сопоставимых условий | тыс.куб.м./кв.м. | D.29.(n+1) - D.29.(2007) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.32. | Изменение отношения уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.32.1 | для фактических условий | - | D.29./D.28. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.32.2 | для сопоставимых условий | - | D.29./D.28.(2007) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 | Изменение уд .расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | г.у.т./кВтч | Е.1.(n+1) -Е.1.(n) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| E.2 | Изменение уд. расхода топлива на выработку ТЭ | г.у.т./Гкал | Е.2.(n+1) -Е.2.(n) |  | 10,82 | 11,04 | 17,8 |  | 0,9 |  | 0 |  |  |  |
| E.3 | Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | Е.3.(n+1) -Е.3.(n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.4 | Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче | Гкалч | Е.4.(n+1) -Е.4.(n) | 0 | 6942,2 | 2370,8 | 2195,1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| E.5 | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | куб.м. | Е.5.(n+1) -Е.5.(n) |  | -768132 | 649934 | 54500 |  | 4000 |  | 8300 |  |  |  |
| E.6 | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВт | Е.6.(n+1) -Е.6.(n) | 502126 | 23764 | -98396 | -95444 |  | -92581 |  | -89803 |  |  |  |
| Группа F Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.1 | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО; | % | п.79.(n+1) - п.79.(n) | 55,8 | 59,2 | 70,0 | 77,5 |  | 80,0 |  | 80,8 |  |  |  |
| F.2 | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | % | п.80.(n+1) - п.80.(n) | 8.3 | 11,1 | 36,1 | 25,0 |  | 8,3 |  | 2,8 |  |  |  |

Управляющий делами											В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                                                                                 В.В. Жук