АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2010    № 81

Об утверждении муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории г. Азова в 2010 году»

В соответствии со статьей 14, 15 Федерального Закона Российской Федерации от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и постановлением Администрации Ростовской области от 26.12.2008г. № 604 «О переходных положениях при реализации областных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории г. Азова в 2010 году» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Направить настоящее постановление в Администрацию Ростовской области для включения в регистр нормативных правовых документов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника Управления ЖКХ Рябоконя А.Н.

Мэр города                                                                  С.Л. Бездольный

Верно

Начальник общего отдела                                          В.В. Жук

Постановление вносит

заместитель главы администрации - начальник Управления ЖКХ

Приложение

к постановлению администрации города

от 20.01.2010 № 81

Муниципальная адресная программа

«Капитальный ремонт многоквартирных домов

на территории г. Азова в 2010 году»

1. Паспорт муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории г. Азова в 2010 году»

| Наименование Программы | Муниципальная адресная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории г. Азова в 2010 году» (далее — Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; постановление Администрации Ростовской области от 26.12.2008 № 604 «О переходных положениях при реализации областных целевых программ» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация города Азова |
| Разработчик Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова (далее – Управление) |
| Задачи Программы | Организация адресной поддержки товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций либо собственников помещений в многоквартирных домах за счет средств областного и местных бюджетов и средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для проведения капитального ремонта многоквартирных домов; реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов, формируемых в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, либо собственников помещений в многоквартирном доме |
| Цели Программы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства |
| Сроки реализации Программы | 2010 год |
| Исполнитель Программы | Управление МАУ г. Азова «Департамент ЖКХ» |
| Участники Программы | Управляющие организации; обслуживающие организации; товарищества собственников жилья (далее – ТСЖ); жилищно-строительные кооперативы (далее - ЖСК), жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы; собственники помещений в многоквартирных домах |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 204093,56 тыс. рублей, в том числе по направлениям: 1. Финансирование программы по федеральному закону «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в сумме 168485,76 тыс. рублей, в том числе за счет: - средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - средства Фонда) - 149000,9 тыс. рублей; - доли софинансирования из областного бюджета к средствам Фонда - 11060,3 тыс. рублей; - доли софинансирования собственников помещений многоквартирных домов к средствам Фонда - 8424,56 тыс. рублей, из них: - расходы бюджета города на оплату доли участия муниципального образования «Город Азов», как собственника помещений в многоквартирных домах в софинансировании капитального ремонта – 1044,6 тыс. рублей 2. Финансирование программы по реализации Областной целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории Ростовской области в 2007–2011 годах» в сумме — 35607,8 тыс. рублей, в том числе: - средств областного бюджета - 26825,1 тыс. рублей; - доли софинансирования из бюджета города - 7002,3 тыс. рублей; - доли софинансирования собственников помещений многоквартирных домов - 1780,4 тыс. рублей, из них: - расходы бюджета города на оплату доли участия муниципального образования «Город Азов», как собственника помещений в многоквартирных домах в софинансировании капитального ремонта – 220,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Проведение капитального ремонта не менее чем 256 700 кв. метров общей площади многоквартирных домов, в том числе: - по I направлению – 130 416,96 кв.м., - по II направлению – 126 283,7 кв.м. |
| Управление Программой и система организации контроля за ее реализацией | Координацию деятельности соисполнителей и участников Программы осуществляет управляющий Программой – Управление; контроль за ходом реализации Программы осуществляют Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Администрация Ростовской области, Контрольно-счетная палата Ростовской области в соответствии с их полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством, Управление |

2. Цели и задачи Программы

2.1. Программа разработана в рамках реализации постановления Администрации Ростовской области от 26.12.2008г. № 604 для предоставления финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) городу Азову Ростовской области, выполнившему условия реформирования жилищно-коммунального хозяйства согласно статье 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ.

2.2. Основные цели Программы:

2.2.1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

2.2.2. Повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

2.3. Реализация Программы может осуществляться в таких формах, как:

2.3.1. Обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в которых избран способ управления.

2.3.2. Предоставление государственной поддержки управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам для проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

2.4. Для достижения целей Программы намечается решить следующие задачи:

2.4.1. Организовать адресную поддержку ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям либо собственникам помещений в многоквартирных домах за счет средств областного бюджета, бюджета города, средств Фонда для проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

2.4.2. Реализовать механизм софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств ТСЖ, ЖСК, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов, формируемых в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, либо собственников помещений в многоквартирном доме.

2.5. Реализация целей и задач будет осуществляться за счет комплексного выполнения мероприятий настоящей Программы по проведению капитального ремонта и развитию деятельности по управлению многоквартирными домами.

3. Меры государственной поддержки проведения

капитального ремонта многоквартирных домов

3.1. За счет средств областного бюджета, бюджета города, средств Фонда планируется оказывать финансовую помощь управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, собственникам помещений в многоквартирных домах для приведения в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых домов, обеспечения безопасности проживания.

3.2. Предлагаются следующие мероприятия в проведении капитального ремонта многоквартирных домов:

3.2.1. Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, организациям по обслуживанию жилищного фонда на проведение капитального ремонта и разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации при условиях оплаты:

- за счет средств ТСЖ, ЖСК, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах доли софинансирования капитального ремонта;

- за счет средств бюджета города доли участия муниципального образования «Город Азов», как собственника помещений в многоквартирных домах, в софинансировании капитального ремонта.

3.3. Размер софинансирования капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома за счет средств ТСЖ, ЖСК, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме должен составлять не менее 5 процентов стоимости капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома.

3.4. Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам из бюджета города осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

3.5. За счет средств Фонда, обязательной доли софинансирования областного бюджета (или) бюджета города, обязательной доли софинансирования ТСЖ, ЖСК, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников разрабатывается и (или) изготавливается проектно-сметная документация и осуществляется капитальный ремонт многоквартирных домов, собственниками помещений в которых выбран один из следующих способов управления:

3.5.1. Управление управляющими организациями.

3.5.2. Управление ТСЖ, ЖСК, жилищными или иными специализированными потребительскими кооперативами.

3.6. Капитальному ремонту не подлежат многоквартирные дома со степенью износа выше 70 процентов, а также дома, относящиеся к категории непригодных для проживания (аварийные, подлежащие сносу или реконструкции).

4. Условия предоставления мер государственной поддержки

проведения капитального ремонта многоквартирных домов

4.1. Условиями предоставления мер государственной поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов являются:

4.1.1. Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о выборе способа управления.

4.1.2. Протокол общего собрания собственников о проведении капитального ремонта и доли (софинансировании) собственников в расходах на капитальный ремонт.

4.1.3. Заявка на участие в Программе.

4.2. При определении приоритетов направления финансовой поддержки учитываются общие показатели, характеризующие состояние жилищного фонда:

4.2.1. Технические критерии:

- продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию или последнего комплексного капитального ремонта;

- техническое состояние объектов общего имущества в многоквартирном доме;

- комплексность капитального ремонта (включение в него всех или части установленных Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ видов работ при условии объективной потребности в их проведении);

- качественное улучшение технических характеристик многоквартирного дома в результате планируемого капитального ремонта (приоритет — повышению энергоэффективности).

4.2.2. Организационные критерии:

- уровень самоорганизации собственников помещений в многоквартирном доме в отношении управления многоквартирным домом (приоритет товариществ собственников жилья с учетом продолжительности их работы до подачи обращения на участие в программе);

- доля собственников (голоса собственников), подавших голоса за решение о проведение капитального ремонта и его долевом финансировании, от общего числа собственников помещений в многоквартирном доме;

- степень готовности многоквартирного дома к капитальному ремонту при наличии проектной документации, включая смету расходов, выбор и предварительный договор с подрядчиком.

4.2.3. Финансовые критерии:

- доля финансирования из внебюджетных источников в общей стоимости капитального ремонта (доля прямых инвестиций частных собственников помещений в многоквартирном доме и заемных средств, привлекаемых собственниками);

- финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме (уровень суммарной задолженности по плате за жилое помещение и коммунальные услуги).

4.2.4. Иные показатели, условия эксплуатации и содержания жилищного фонда, имеющие значение для принятия решения об оказании финансовой помощи.

4.3. Основанием для включения в план по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в рамках настоящей Программы являются следующие документы:

4.3.1. Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с решением о выборе способа управления многоквартирным домом.

4.3.2. Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с принятым решением о проведении капитального ремонта, составе работ и перечне объектов общего имущества, подлежащих капитальному ремонту, общей стоимости капитального ремонта, размере доли софинансирования капитального ремонта, порядке и сроках сбора средств на финансирование капитального ремонта, порядке расчетов за выполненные работы.

4.3.3. Заявка управляющей организации, ТСЖ, ЖСК, жилищного или иного специализированного потребительского кооператива на включение в сводный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту и претендующих на получение средств государственной поддержки в соответствующем году.

4.3.4. Проектно-сметная документация на проведение работ по капитальному ремонту, разработанная и утвержденная в установленном порядке. Проектно-сметная документация может разрабатываться управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК, жилищными или иными специализированными потребительскими кооперативами за счет средств, предусмотренных в настоящей Программе, и иными участниками настоящей Программы.

4.4. Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в рамках настоящей Программы осуществляется на основании решения общего собрания членов ТСЖ, ЖСК, жилищного или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией с учетом критериев оценки предложений подрядчиков:

4.4.1.Квалификационных данных, опыта, репутации, надежности, профессиональной компетенции инженерно-технических работников подрядчиков и персонала, который будет выполнять работы по капитальному ремонту многоквартирного дома.

4.4.2.Соответствие представленных подрядчиками предложений запросу на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

4.4.3. Цены предложения, включая любые вспомогательные или смежные расходы.

4.4.4. Предлагаемых подрядчиками технологий выполнения работ.

4.5 Подрядчик должен представить ТСЖ или управляющей организации либо любым обратившимся лицам, как минимум, следующую информацию:

- полное и фирменное наименование организации или фамилию, имя и отчество индивидуального предпринимателя, полный почтовый адрес, государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика;

- сведения о лицензиях, полученных в случаях, установленных федеральными законами;

- информацию о квалификации подрядчика и перечне объектов, в отношении которых подрядчик выполнял работы, аналогичные заказываемым;

- краткое описание предлагаемых работ (технологий и материалов), их объективные и качественные характеристики;

- цену или базу определения цены работ и краткое изложение других основных условий и предложения подрядчика;

- краткое изложение порядка представления ответов на запросы о разъяснении своих предложений.

4.6. Порядок выплаты ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативом либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома, в том числе порядок, предусматривающий возможность предоставления рассрочки выплаты таких средств, определяется органом местного самоуправления.

4.7. ТСЖ, ЖСК, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо выбранные собственниками помещений в многоквартирном доме, управляющие организации, открывают отдельные банковские счета на каждый дом, который подлежит капитальному ремонту. На указанные банковские счета поступают средства из всех предусмотренных источников.

4.8. Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту за счет средств Фонда и обязательной доли софинансирования областного бюджета, бюджета города, средств ТСЖ, ЖСК либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, либо собственников помещений в многоквартирном доме на 2010 год, приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

4.9. Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту за счет средств областного бюджета и обязательной доли софинансирования бюджета города, средств ТСЖ, ЖСК, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.

4.10. Функция технического надзора за проведением капитального ремонта многоквартирных домов выполняется заказчиком работ при наличии соответствующей лицензии или юридическим и физическим лицом, имеющим такую лицензию и наделенным соответствующими правами управляющей либо обслуживающей организацией, ТСЖ, ЖСК, жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, осуществляющим управление данным многоквартирным домом.

Затраты на проведение технического надзора включаются в смету на проведение капитального ремонта многоквартирного дома.

4.11. К видам работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома, выполняемым за счет средств Фонда и обязательной доли софинансирования областного бюджета, бюджета города, обязательной доли софинансирования ТСЖ, ЖСК, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме, относятся:

4.11.1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло -, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том с числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа).

4.11.2. Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт.

4.11.3. Ремонт крыш.

4.11.4. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах.

4.11.5. Утепление и ремонт фасадов.

4.12. Сверх установленного перечня работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома по дополнительным сметам за счет средств областного бюджета и бюджета города сверх обязательной доли софинансирования могут выполняться другие необходимые работы, в том числе по восстановлению и ремонту отмостки, ремонту подъездов многоквартирного дома, по укреплению фундамента, а также иные работы, согласованные с управляющим Программой.

5. Объемы и источники финансирования Программы

5.1. Средства Фонда, обязательной доли софинансирования областного бюджета и бюджета города, обязательной доли софинансирования ТСЖ, ЖСК, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме могут направляться на разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы такой документации.

Финансирование разработки проектной документации может осуществляться за счет бюджета города либо за счет средств ТСЖ, ЖСК, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов, управляющей организации (в зачет доли участия в финансировании капитального ремонта).

5.2. Изготовление смет и их экспертиза осуществляются за счет средств областного бюджета и бюджета города, средств управляющих и обслуживающих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащем капитальному ремонту.

5.3. Финансирование Программы в 2010 году осуществляется в размере 204 093,56 тыс. рублей, в том числе:

5.3.1.За счет финансовой поддержки Фонда в размере 149 000,9 тыс. рублей.

5.3.2. За счет средств областного бюджета на софинансирование Фонда в размере 11 060,3 тыс. рублей.

5.3.3. За счет средств собственников помещений многоквартирных домов на софинансирование средств Фонда – 8 424,56 тыс. рублей, из них:

- расходы бюджета города на оплату доли участия муниципального образования «Город Азов», как собственника помещений в многоквартирных домах в софинансировании капитального ремонта – 1044,6 тыс. рублей;

    - За счет средств областного бюджета — 26 825,1 тыс. рублей.

    - За счет средств бюджета города на софинансирование областного бюджета — 7 002,3 тыс. рублей.

    - За счет средств собственников помещений многоквартирных домов на софинансирование областных средств – 1 780,4 тыс. рублей, из них:

- расходы бюджета города на оплату доли участия муниципального образования «Город Азов», как собственника помещений в многоквартирных домах, в софинансировании капитального ремонта – 220,0 тыс. рублей;

6. Обоснование объема средств на реализацию Программы

6.1. Обоснование объема долевого финансирования областного и городского бюджетов для проведения капитального ремонта многоквартирных домов с привлечением средств Фонда осуществляется исходя из удельной стоимости проведения капитального ремонта, перечня и объема работ, определяемых на основании данных в отношении многоквартирных домов, включенных в настоящую Программу.

6.2. Объем долевого финансирования областного и городского бюджетов для проведения капитального ремонта многоквартирных домов с привлечением средств Фонда, удельная стоимость проведения капитального ремонта, перечень работ приведены в приложении  № 1 к настоящей Программе.

6.3. Предельная стоимость проведения капитального ремонта многоквартирных домов в расчете на 1 квадратный метр общей площади составит в 2010 году 8894,4 рубля.

7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

7.1. Реализация настоящей Программы должна обеспечить проведение капитального ремонта не менее чем 256 700,66 кв. метров общей площади многоквартирных домов.

7.2. При определении эффективности реализуемых на региональном уровне мер используются следующие индикаторы:

7.2.1. Количество многоквартирных домов, собственники помещений в которых приняли решение о выборе способа управления своими домами и реализовали это решение.

7.2.2. Количество управляющих организаций, участвующих в управлении многоквартирными домами.

7.2.3. Количество ТСЖ, созданных собственниками помещений в многоквартирном доме.

7.2.4. Общая площадь многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт на условиях, предусмотренных Программой.

7.3. Оценка результативности действия Программы будет проводиться по результатам отчетного года.

8. Управление Программой и система организации контроля за ее реализацией

8.1. Контроль за реализацией Программы осуществляется Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Администрацией Ростовской области, Контрольно-счетной палатой Ростовской области, министерством жилищно-коммунального хозяйства Администрации Ростовской области, Управление.

8.2. Координацию деятельности исполнителей и участников Программы осуществляют Управление и МАУ г. Азова «Департамент ЖКХ», которые:

8.2.1. Ежеквартально организует сбор от соисполнителей Программы информации об исполнении каждого мероприятия и общем объеме фактически произведенных расходов всего и в том числе по источникам финансирования.

8.2.2. Осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

8.2.3. Предоставляет в Администрацию Ростовской области отчетность по утвержденным формам в сроки, установленные Федеральным законодательством.

Управляющий делами					В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                    В.В. Жук