Приложение

к распоряжению

администрации города Азова

от 26.08.2010 № 298

1. Паспорт

ведомственной целевой программы

«Развитие благоустройства города Азова в 2010 году»

| Наименование ведомства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова |
| --- | --- |
| Наименование программы | Развитие благоустройства города Азова в 2010 году |
| Нормативно-правовой акт |  |
| Цели и задачи программы | Цель: Повышение уровня благоустройства территорий города Азова по содержанию улично-дорожной сети, озеленению, повышению качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей города. Задачи: 1. Обеспечение содержания улично-дорожной сети города Азова. 2. Обеспечение безопасности движения на дорогах города. 3. Организация и проведение благоустройства внутридомовых и придомовых территорий. 4. Обеспечение современного озеленения территории города. 5. Обеспечение развития освещения города. 6. Обеспечение санитарного благополучия территория города. 7. Содержание в исправном состоянии объектов внешнего благоустройства. 8. Обеспечение отвода грунтовых вод. 9. Обустройство детских площадок и инвентаризация жилищного фонда. 10. Обеспечение жизненно важных потребностей населения города по оказанию услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 11. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города. |
| Целевые индикаторы программы и их значения | Количественные индикаторы решения задач: - площадь отремонтированных дорог, внутриквартальных проездов, подъездов, дворовых территорий и прилегающих тротуаров; - убираемая площадь; - площадь дорог, расчищенных от снега, гололеда и обработанных песчано-соляной смесью; - протяженность профилирования городских дорог без твердого покрытия; - протяженность ливневых коллекторов очищенных от заиления; - площадь обустроенной площадки; - протяженность окрашенной поверхности; - количество обслуживаемых светофорных объектов; - количество установленных светофорных объектов; - количество установленных дорожных знаков; - площадь нанесенной разметки на дорогах города; - количество установленных и оборудованных детских площадок; - количество многоквартирных домов и муниципальных квартир, по которым проведена инвентаризация; - площадь цветников, выкашивания газонов; - количество ухоженных деревьев; - количество снесенных аварийных деревьев; - объем потребляемой электроэнергии на освещение дорожно-уличной сети; - протяженность освещенных дорог общего пользования; - объем вывезенного мусора с территории объектов внешнего благоустройства города; - количество отловленных бродячих животных; - обработанная площадь при дезинсекции; - количество установленных указателей; - площадь вспаханной поверхности; - количество отремонтированных объектов малых архитектурных форм (МАФ) и контейнерных площадок; - объем вынимаемого грунта при очистке водоотводящих каналов; - количество объектов проектирования. |
| Перечень программных мероприятий | - текущий ремонт дорог; - механическая уборка улиц и площадей города; - ручная уборка улиц и площадей города; - патрульная уборка улиц и площадей города; - расчистка дорог от снега, устранение гололеда; - профилирование городских дорог без твердого покрытия; - эксплуатация и очистка ливневых коллекторов; - покраска бордюрного камня по улицам города; - устройство остановочной площадки по ул. Кирова– ул. Куникова; - капитальный ремонт дорог, тротуаров, внутриквартальных проездов, подъездов, дворовых территорий и прилегающих тротуаров; - изготовление ПСД на капитальный ремонт дорог - изготовление проектов обустройства (реконструкции) территории улиц, прилегающих к Центральному рынку; - изготовление проекта обустройства (реконструкции) площади Победы; - эксплуатация и содержание технических средств регулирования дорожного движения (ТСРДД); - установка светофорных объектов; - установка дорожных знаков; - нанесение дорожной разметки; - проведение смотра конкурса на звание «Территория образцового содержания»; - озеленение территорий города; - организация освещения улиц города; - содержание и текущий ремонт сетей уличного освещения; - приобретение материалов и оборудования с учетом монтажа праздничной иллюминации; - изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию сетей наружного освещения в г. Азове; - организация и содержание мест захоронения (уборка территории городского кладбища) - ликвидация несанкционированных свалок; - уборка захламленности лесов, находящихся на территории города Азова; - отлов бродячих животных; - дезинсекция против комаров и клещей; - изготовление и установка предупредительного указателя «Берегите лес от пожара»; - устройство противопожарной минерализованной полосы; - текущий ремонт и содержание малых архитектурных форм; - техническое обследование и изготовление проекта реконструкции стелы на площади Победы; - обустройство и ремонт контейнерных площадок - содержание городского пляжа; - проектные работы на благоустройство территории сквера «Восток» по ул. Московской/пер. Волгоградскому в г. Азове; - проектные работы на реконструкцию памятника, расположенного в сквере «Восток» по ул. Московской/пер. Волгоградскому в г. Азове; - проектные работы на обустройство территории памятного знака на месте расстрела граждан в годы Великой Отечественной войны, расположенного по ул. Красногоровской, 30 в г. Азове; - землеустроительные работы (формирование земельного участка под памятный знак на месте расстрела граждан в годы Великой Отечественной войны, расположенного по ул. Красногоровской, 30 в г. Азове); - очистка от заиления водоотводящих каналов; - разработка ПСД по водоотведению от подтопления в северо-западной жилой территории города Азова; - обустройство детских площадок; - приобретение оборудования для детских площадок (с монтажом); - инвентаризация многоквартирных домов; - инвентаризация муниципальных квартир; - финансовое обеспечение деятельности МАУ г. Азова «Департамент ЖКХ»; - окончание работ по проектированию объектов водопроводно-канализационного хозяйства, ранее финансируемых за счет средств Фонда софинансирования расходов в 2008 году. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2010 год |
| Объемы финансирования | 114 548,3 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - улучшение эстетического вида дорог и улиц города Азова; - содержание в чистоте и порядке дорог и улиц города; - своевременность уборки дорог и улиц; - поддержание в рабочем состоянии технических средств регулирования дорожного движения; - восстановление асфальтобетонного покрытия городских дорог, тротуаров, внутридомовых и придомовых территорий; - обустройство детских игровых площадок с установкой нового оборудования; - увеличение (сохранение) уровня озеленения территории административного округа - уменьшение количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу; - повышение освещенности улично-дорожной сети города; - содержание в исправном состоянии объектов внешнего благоустройства; - улучшение экологического состояния территории города. |

2. Анализ текущего состояния в сфере комплектации ведомства

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» администрация города  Азова в лице Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова, осуществляет полномочия в решении вопросов по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства.

1. Обеспечение содержания улично-дорожной сети города Азова.

Протяженность улично-дорожной сети города Азова составляет 128,0 км, в том числе протяженность дорог города с усовершенствованным покрытием 87 км, грунтовых дорог 11,8 км, дорог с покрытием из гравия и щебня 29,2 км.

Развитие сети дорог с усовершенствованными покрытиями, увеличение интенсивности транспортного движения, быстрый рост жилищного строительства, повышение уровня жизни населения города Азова требуют повышения оперативности и качества выполнения работ по содержанию территории города и своевременной санитарной уборке дорог и улиц.

Для содержания и ремонта улично-дорожной сети, обеспечения ежедневной уборки города, предприятиями благоустройства на муниципальном заказе в 2008 году освоено 15,1 млн.руб. В 2009 году на данные работы из бюджета города запланировано направить 16,8 млн. руб. Таким образом, рост бюджетных расходов в сравнении с 2008 годом составил 11,2%.

Состав работ по содержанию определен Классификатором работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, утвержденным распоряжением Росавтодора. Перечень работ, необходимый для обеспечения муниципальных нужд, ежегодно выставляется на конкурсные торги и определяется спецификациями к муниципальному контракту.

В рамках работ по содержанию города Азова осуществляются работы по летней и зимней уборке городских дорог.

Основной задачей летней уборки улиц является удалении загрязнений, скапливающихся на покрытии дорог. Эти загрязнения ухудшают эстетический вид городских улиц, являются источником повышенной запыленности воздуха, а при неблагоприятных погодно-климатических условиях способствуют возникновению скользкости, что сказывается на безопасности дорожного движения. Основными операциями по летней уборке улиц города является подметание, мойка и поливка проезжей части дорог, очистка прибордюрной зоны, уборка мусора.

При зимней уборке дорог и улиц обеспечивается три основных вида работ: борьба со снежно-ледяными образованиями путем своевременного удаления свежевыпавшего, а также уплотненного снега; погрузка и вывоз снега и скола; обеспечение мероприятий, направленных на борьбу с гололедом, в рамках которых производится посыпка дорог пескосоляной смесью и специальным химическим реагентом. Важнейшим условием качественного выполнения работ по зимней уборке городских дорог является ее своевременность. При несвоевременной уборке под воздействие колес автомобилей снег уплотняется и образуются накаты, что значительно ухудшает условия проезда и осложняет обстановку на дорогах города и увеличивает возникновения ДТП.

Механизированная уборка городских дорог производится в целях поддержания чистоты и порядка дорожных покрытий. Летом выполняются работы, обеспечивающие максимальную чистоту. Зимой проводятся наиболее трудоемкие работы по предотвращению снежно-ледяных образований. Своевременное выполнение указанных работ позволяет поддерживать нормальное эксплуатационное состояние дорог без резкого снижения скоростей движения транспорта. Площадь улично-дорожной сети города Азова, убираемая механизированным способом, составляет 188,7 тыс. кв.м. В рамках работ по содержанию очищаются ливнеприемные колодцы, лотки, водопропускные  трубы, урны.

Особое внимание уделяется текущему ремонту дорог, профилированию городских дорог без твердого покрытия. На улицах города обеспечивается проведение ямочного ремонта, который позволяет в какой-то мере сохранить дорожное полотно.

Качество проводимых работ по содержанию контролируется МАУ г. Азова «Департамент ЖКХ», контроль производится ежедневно. Контроль за качеством осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы» и на основании Правил по благоустройству содержания территории города Азова, утвержденных решением Азовской городской Думы от 09.07.1996 № 178.

2. Обеспечение безопасности движения на дорогах города.

Рост интенсивности движения на дорогах города Азова привел к возрастанию изнашивающего и разрушающего воздействия автомобилей на дорожно-транспортное полотно, следствием чего явилось увеличение потребности в объемах ремонтно-восстановительных работ. Эта тенденция с каждым годом будет неизменно возрастать. В рамках работ по капитальному ремонту дорог и улиц города проводится комплекс работ по восстановлению объектов дорожного хозяйства. Учитывая важность ремонтно-восстановительных работ на дорожных объектах города, на указанные цели ежегодно предусматриваются средства из городского бюджета. В 2008 году объем ассигнований, направленных из городского бюджета по статье «капитальный ремонт» составил 11,4 млн.руб. В 2009 году направлено средств в сумме 2,7 млн.руб.

Ремонт объектов благоустройства включает комплекс работ по содержанию объектов, регулирующих безопасность дорожного движения. В 2008 году в городе функционировало 9 светофорных объектов. В 2009 году введен в эксплуатацию новый светофорный объект, регулирующий движение на перекрестке ул. Московской и пер. Коллонтаевского. Ежегодно в осеннее-летний период производится обновление дорожной разметки, в том числе горизонтальной дорожной разметки со световозвращающими элементами, пешеходных переходов «Зебра». В 2008 году на данные цели  направлено 2,8 млн.руб., в 2009 году проведены работы на сумму 2,6 млн. руб. Указанные мероприятия способствуют снижению и предупреждению ДТП, снижению аварийности на дорогах города Азова.

3. Организация и проведение благоустройства внутридомовых и придомовых территорий.

Учитывая состояние внутридворовых территорий в настоящее время, одной из приоритетных задач является осуществление благоустройства и создание санитарного благополучия на данной территории. В   результате   проведённого обследования территории города определены участки округа, которые находятся в   крайне неудовлетворительном состоянии.   Полученная  информация позволила выявить  адреса  неудовлетворительного состояния асфальтного покрытия внутридворовых территорий. Руководствуясь полученной информацией, а также учитывая многочисленные жалобы жителей проживающих на территории муниципального образования на состояние благоустройства, выделены участки территорий в наиболее неудовлетворительном состоянии, которые необходимо привести в ближайшее время в надлежащее состояние. На данные цели выделенные средства составили: капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов, подъездов, дворовых территорий и прилегающих тротуаров в 2008 году – 14,4 млн. руб., в 2009 году – 5,2 млн руб.

Особое направление планируемых мероприятий  представляет собой система мер, направленная на поддержание и развитие инициативы жителей округа по благоустройству территории рядом с местом жительства. Это организация  ежегодного проведения смотра-конкурса на звание «Территория образцового содержания»  в соответствии с постановлением мэра города от 25.07.2008 № 160.

4. Обеспечение современного озеленения территории города.

Согласно программе работ по благоустройству территории города обеспечивается содержание объектов озеленения города. В 2008 году по данному виду ремонтных работ было освоено 6,5 млн.руб., в 2009 году также освоено 6,5 млн.руб. В пределах выделенных средств проводятся мероприятия по посадке цветников и уходными работами за ними, по  омолаживанию, обрезке деревьев  под  проводами,  валке, вырезке суши, посадке деревьев и кустарников. В городе применяется оформление газонов с комбинацией цветов. В целом в 2008 году в городе высажено 62850 цветов на площади 3180 кв.м, снесено 100 аварийных деревьев, в 2009 году высажено 63590 тыс.шт. цветов на площади 4155 кв.м, подлежит сносу 114 деревьев. Значительная часть зеленых насаждений города достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями. Постоянно увеличивается площадь покоса травы по улицам города, производится выкос травы на тех улицах, на которых ранее данный вид работ не осуществлялся или производился частично.

Таким образом, потребность в средствах, выделяемых из бюджета города  на содержание зеленых насаждений, постоянно растет, в связи с тем, что постоянно растет потребность жителей города в данных услугах и повышении их качества.

5. Обеспечение развития освещения города.

Процент освещенности улично-дорожной сети города Азова 85%. Общая протяженность сетей наружного освещения городских улиц и площадей составляет 111 км. Количество светильников, находящихся на обслуживании 2985 шт., шкафов управления СНО – 58 шт., воздушные линии протяженностью – 100,7 км. В 2008 году по содержанию и текущему ремонту сетей наружного освещения освоены средства в сумме 3,3 млн.руб., на капитальный ремонт – 0,4 млн. руб. В 2009 году освоено соответственно 3,1 млн.руб. и 0,1 млн.руб.

Ремонт объектов благоустройства включает комплекс работ по ремонту сетей наружного обеспечения. Проводится замена вышедших из строя проводов, светильников, осветительного оборудования. В 2008 году осуществлялась реконструкции СНО по ул. Московской, пл. Петровской, ул. Ленина, ул. Мира с заменой энергоемких светильников на энергосберегающие, с заменой механических часов времени СНО на электронные.

В настоящее время наиболее остро стоит вопрос обустройства наружного освещения на окраинных  территориях города, дворовых территориях, а также территориях бюджетных учреждений, решению которого необходимо уделить дополнительное внимание.

6. Обеспечение санитарного благополучия территории города.

В целях улучшения экологического  состояния территории города проводятся работы по санитарной очистке территорий городского кладбища, городского пляжа, лесов, находящихся на территории муниципального образования от мусора. Кроме того, производится ликвидация несанкционированных свалок. В 2008 году на данные цели были выделены средства в сумме 1,0 млн.руб., в 2009 году – 1,2 млн.руб. Кроме того, для профилактики в городе осуществляется отлов безнадзорных животных и дезинсекция территорий города против комаров и клещей. Средства, освоенные в 2008 году составили 0,2 млн. руб. и 0,09 млн.руб. соответственно, в 2009 году – 0,2 млн руб. и 0,1 млн.руб.

7. Содержание в исправном состоянии объектов внешнего благоустройства.

Содержание объектов благоустройства включает комплекс работ по содержанию малых архитектурных форм, в том числе: мемориал «Павшим за Родину», лестницу спуска к р. Азовка, подвесной мост через р. Азовка, Стелу на въезде в г. Азов, памятник «Торпедный катер», центральную лестницу при смотровой площадке, скамейки, лавочки, вазоны, расположенные на площадях, в скверах и парках города, контейнерные площадки  и другие объекты МАФ. В 2008 году на данные цели выделено 1,1 млн.руб., в 2009 году - 1,0  млн.руб.

По внешнему облику города оценивается его статус и социально-экономическое развитие. Поэтому вопрос содержания малых архитектурных форм на территории города в надлежащем состоянии является одним из важнейших и требует увеличения финансирования.

8. Обеспечение отвода грунтовых вод.

В связи с тем, что часть жилых районов города в весеннее-осенний период подвержена подтоплению талыми водами и водами реки Дон, то ежегодно выделяются бюджетные ассигнования из бюджета города на очистку от заиления водоотводящих каналов.

9. Обустройство детских площадок и инвентаризация жилищного фонда.

В настоящее время, одной из приоритетных задач является осуществление обустройства детских  игровых и спортивных площадок. На данные цели выделенные средства составили: на обустройство детских площадок с установкой нового игрового оборудования в 2008 году – 0,5 млн.руб., в 2009 году -1,8 млн.руб.

С целью определения технического состояния  многоквартирных домов в 2008 году была проведена инвентаризация 215 домов на сумму 5,1 млн.руб. В 2009 году проинвентаризировано 23 многоквартирных дома на сумму 0,9 млн.руб.

10. Обеспечение жизненно важных потребностей населения города по оказанию услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Выполнение задачи направлено на обеспечение деятельности МАУ г. Азова «Департамент ЖКХ», определенной Уставом учреждения.

11. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города.

Выполнение задачи позволит муниципальному образованию принимать участие в реализации региональных целевых программах, выбирать наиболее экономичные и эффективные варианты модернизации жилищно-коммунального комплекса. За период 2008-2009 г.г. было разработано 10 проектов на строительство и реконструкцию муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства и теплоэнергетики, по которым получены положительные заключения Государственной экспертизы.

Вместе с положительными тенденциями последних лет в сфере благоустройства остается огромный пласт проблем и вопросов.

Необходимо повышение качества и совершенствование системы проводимых работ по содержанию дорог и улиц города, увеличение площади дорог, убираемых ручным и механизированным способом, освещения улиц, что требует выделения дополнительных бюджетных ассигнований. В связи с существенным ускорением темпов роста интенсивности движения и нагрузок на дороги города в последние годы, износ дорожного покрытия происходит значительно быстрее. Темпы роста численности автотранспорта на дорогах города опережают темпы развития улично-дорожной сети. Требуется оптимизация транспортных потоков с целью разгрузки дорог центральной части города, что требует значительных вложений и связано уже непосредственно со строительством новых транспортных дорог.

3. Определение целей и задач программы

Цель Программы – повышение уровня благоустройства территорий города Азова по содержанию улично-дорожной сети, озеленению, повышению качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей города. Для реализации данной цели в ходе реализации Программы намечено выполнение следующих задач:

1. Обеспечение содержания  улично-дорожной сети города Азова.

2. Обеспечение безопасности движения на дорогах города.

3. Организация и проведение благоустройства внутридомовых и придомовых территорий.

4. Обеспечение современного озеленения территории города.

5. Обеспечение развития освещения города.

6. Обеспечение санитарного благополучия территория города.

7. Содержание в исправном состоянии объектов внешнего благоустройства.

8. Обеспечение отвода грунтовых вод.

9. Обустройство детских площадок и инвентаризация жилищного фонда.

10. Обеспечение жизненно важных потребностей населения города по оказанию услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

11. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города.

| 4. Система мероприятий ведомственной целевой программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель |  | Финансовые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения программы |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 г. | наименование показателя | ед. изм. | базовое значение | 2010 г. | целевое значение |
| Цель. Повышение уровня благоустройства территорий города Азова по содержанию улично-дорожной сети, озеленению, повышению качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение содержания улично-дорожной сети города Азова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт дорог | МАУ г. Азова "Департамент ЖКХ" |  | 7 946,0 | площадь отремонтированных дорог | тыс. м2 | 6,2 | 11,1 | 11,1 |
| Механическая уборка улиц и площадей города | МАУ г. Азова "Департамент ЖКХ" |  | 2 733,5 | убираемая площадь | тыс. м2 | 188,6 | 163,3 | 163,3 |
| Ручная уборка улиц и площадей города | МАУ г. Азова "Департамент ЖКХ" |  | 7 283,0 | убираемая площадь | тыс. м2 | 74,4 | 79,9 | 79,9 |
| Патрульная уборка улиц и площадей города | МАУ г. Азова "Департамент ЖКХ" |  | 2 795,5 | убираемая площадь | тыс. м2 | 126,3 | 166,0 | 166,0 |
| Расчистка дорог от снега, устранение гололеда | МАУ г. Азова "Департамент ЖКХ" |  | 1 657,1 | площадь дорог, расчищенных от снега, гололеда и обработанных песчано-соляной смесью | тыс. м.п. | 66,1 | 66,1 | 66,1 |
| Профилирование городских дорог без твердого покрытия | МАУ г. Азова "Департамент ЖКХ" |  | 134,1 | протяженность прогрейдированных городских дорог без твердого покрытия | км | 108,4 | 119,2 | 119,2 |
| Эксплуатация и очистка ливневых коллекторов | МАУ г. Азова "Департамент ЖКХ" |  | 402,5 | протяженность ливневых коллекторов очищенных от заиления | м.п. | 7100 | 14572 | 14572 |
| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель |  | Финансовые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения программы |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 г. | наименование показателя | ед. изм. | базовое значение | 2010 г. | целевое значение |
| Устройство остановочной площадки по ул. Кирова – ул. Куникова | МАУ г. Азова "Департамент ЖКХ" |  | 42,9 | площадь обустроенной площадки | тыс. м2 | - | 0,025 | 0,025 |
| Изготовление проекта обустройства (реконструкции) площади Победы | МАУ г. Азова "Департамент ЖКХ" |  | 209,9 | количество объектов | шт. | - | 1 | 1 |
| Покраска бордюрного камня по улицам города | МАУ г. Азова "Департамент ЖКХ" |  | 159,0 | протяженность окрашенной поверхности | м.п. | - | 13250 | 13250 |
| Итого по Задаче 1 |  |  | 23 363,5 |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Обеспечение безопасности движения на дорогах города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление ПСД на капитальный ремонт дорог |  | МАУ г. Азова "Департамент ЖКХ" | 640,4 | количество объектов | шт. | - | 1 | 1 |
| Изготовление проектов обустройства (реконструкции) территории улиц, прилегающих к Центральному рынку |  | МАУ г. Азова "Департамент ЖКХ" | 888,8 | количество объектов | шт. | - | 5 | 5 |
| Эксплуатация и содержание ТСРДД |  | МАУ г. Азова "Департамент ЖКХ" | 3 050,9 | количество обслуживаемых светофорных объектов | шт. | 9 | 10 | 10 |
| Установка дорожных знаков |  |  |  | количество установленных дорожных знаков | шт. | 57 | 50 | 50 |
| Нанесение дорожной разметки |  |  |  | объем нанесенной разметки на дорогах города | м2 | 3897,5 | 5458 | 5458 |
| Цель, задачи, наименование мероприятий |  | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения программы |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 г. | наименование показателя | ед. изм. | базовое значение | 2010 г. | целевое значение |
| Установка светофорных объектов |  | МАУ г. Азова "Департамент ЖКХ" | 642,3 | количество установленных светофорных объектов | шт. | - | 1 | 1 |
| Итого по Задаче 2 |  |  | 5 222,4 |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Организация и проведение благоустройства внутридомовых и придомовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт дорог, тротуаров, внутриквартальных проездов, подъездов, дворовых территорий и прилегающих тротуаров |  | МАУ г. Азова "Департамент ЖКХ" | 37 191,9 | площадь отремонтированных дорог, внутриквартальных проездов, подъездов, дворовых территорий и прилегающих тротуаров | тыс.м2 | 3,8 | 36,1 | 36,1 |
| Проведение смотра-конкурса на звание «Территория образцового содержания» в соответствии с постановлением мэра города от 25.07.2008 №160 |  | МАУ г. Азова "Департамент ЖКХ" | 107,0 | количество участников смотра конкурса | заявок | 10 | 10 | 10 |
| Итого по Задаче 3 |  |  | 37 298,9 |  |  |  |  |  |
| Цель, задачи, наименование мероприятий |  | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения программы |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 г. | наименование показателя | ед. изм. | базовое значение | 2010 г. | целевое значение |
| Задача 4. Обеспечение современного озеленения территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Озеленение территорий города, в том числе: |  | МАУ г. Азова "Департамент ЖКХ" | 7 543,4 |  |  |  |  |  |
| - посадка цветников и уходные работы за ними |  |  |  | площадь цветников | м2 | 4155 | 5777 | 5777 |
| - уходные работы за газонами и кустарниками |  |  |  | площадь выкашивания газонов | м2 | 301135 | 570288 | 570288 |
| - уходные работы за деревьями |  |  |  | количество ухоженных деревьев (обрезка, полив) | шт. | 390 | 150 | 150 |
| - снос аварийных деревьев |  |  |  | количество снесенных аварийных деревьев | шт. | 114 | 311 | 311 |
| Итого по Задаче 4 |  |  | 7 543,4 |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Обеспечение развития освещения города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация освещения улиц города |  | МАУ г. Азова "Департамент ЖКХ" | 11 060,3 | объем потребляемой электроэнергии на освещение дорожно-уличной сети | тыс. кВ | 2744,7 | 2581,0 | 2581,0 |
| Содержание и текущий ремонт сетей уличного освещения |  | МАУ г. Азова "Департамент ЖКХ" | 3 467,8 | протяженность освещенных дорог общего пользования | км | 111 | 111 | 111 |
| Приобретение материалов и оборудования с учетом монтажа праздничной иллюминации |  | МАУ г. Азова "Департамент ЖКХ" | 790,8 | количество осветительных приборов | шт. | - | 382 | 382 |
| Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию сетей наружного освещения в г. Азове |  | МАУ г. Азова "Департамент ЖКХ" | 1 236,4 | количество проектов | шт. | - | 1 | 1 |
| Цель, задачи, наименование мероприятий |  | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения программы |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 г. | наименование показателя | ед. изм. | базовое значение | 2010 г. | целевое значение |
| Итого по Задаче 5 |  |  | 16 555,3 |  |  |  |  |  |
| Задача 6. Обеспечение санитарного благополучия территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и содержание мест захоронения (уборка территории городского кладбища) |  | МАУ г. Азова "Департамент ЖКХ" | 142,4 | убираемая площадь | м2 | 5060 | 5060 | 5060 |
| Ликвидация несанкционированных свалок |  | МАУ г. Азова "Департамент ЖКХ" | 554,2 | объем вывезенного мусора | м3 | 760,7 | 855,3 | 855,3 |
| Уборка захламленности лесов, находящихся на территории города Азова |  | МАУ г. Азова "Департамент ЖКХ" | 115,1 | объем вывезенного мусора с территории городских лесов | м3 | 107,1 | 147,68 | 147,68 |
| Отлов бродячих животных |  | МАУ г. Азова "Департамент ЖКХ" | 255,0 | количество отловленных животных | жив. | 637 | 638 | 638 |
| Дезинсекция против комаров и клещей |  | МАУ г. Азова "Департамент ЖКХ" | 113,5 | обработанная площадь | га | 66,6 | 66,6 | 66,6 |
| Изготовление и установка предупредительного указателя «Берегите лес от пожара» |  | МАУ г. Азова "Департамент ЖКХ" | 21,7 | количество указателей | шт. | - | 1 | 1 |
| Устройство противопожарной минерализованной полосы |  | МАУ г. Азова "Департамент ЖКХ" | 12,8 | площадь вспаханной поверхности городских лесов | га | - | 7,2 | 7,2 |
| Итого по Задаче 6 |  |  | 1 214,7 |  |  |  |  |  |
| Цель, задачи, наименование мероприятий |  | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения программы |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 г. | наименование показателя | ед. изм. | базовое значение | 2010 г. | целевое значение |
| Задача 7. Содержание в исправном состоянии объектов внешнего благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт и содержание малых архитектурных форм |  | МАУ г. Азова "Департамент ЖКХ" | 1 096,9 | количество отремонтированных объектов МАФ | шт. | 293 | 301 | 301 |
| Техническое обследование и изготовление проекта реконструкции стелы на площади Победы |  | МАУ г. Азова "Департамент ЖКХ" | 670,0 | количество объектов | шт. | - | 1 | 1 |
| Обустройство и ремонт контейнерных площадок |  | МАУ г. Азова "Департамент ЖКХ" | 548,2 | количество обустроенных и отремонтированных контейнерных площадок | шт. | 16 | 27 | 27 |
| Содержание городского пляжа |  | МАУ г. Азова "Департамент ЖКХ" | 505,0 | убираемая площадь | тыс.м2 | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
| Проектные работы на благоустройство территории сквера «Восток» по ул. Московской / пер. Волгоградскому в г. Азове |  | МАУ г. Азова "Департамент ЖКХ" | 59,3 | количество объектов | шт. | - | 1 | 1 |
| Проектные работы на реконструкцию памятника, расположенного в сквере «Восток» по ул. Московской / пер. Волгоградскому в г. Азове |  | МАУ г. Азова "Департамент ЖКХ" | 17,8 | количество объектов | шт. | - | 1 | 1 |
| Цель, задачи, наименование мероприятий |  | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения программы |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 г. | наименование показателя | ед. изм. | базовое значение | 2010 г. | целевое значение |
| Проектные работы на обустройство территории памятного знака на месте расстрела граждан в годы Великой Отечественной войны, расположенного по ул. Красногоровской, 30 в г. Азове |  | МАУ г. Азова "Департамент ЖКХ" | 31,1 | количество объектов | шт. | - | 1 | 1 |
| Землеустроительные работы (формирование земельного участка под памятный знак на месте расстрела граждан в годы Великой Отечественной войны, расположенного по ул. Красногоровской, 30 в г. Азове) |  | МАУ г. Азова "Департамент ЖКХ" | 20,3 | количество объектов | шт. | - | 1 | 1 |
| Итого по Задаче 7 |  |  | 2 948,6 |  |  |  |  |  |
| Задача 8. Обеспечение отвода грунтовых вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистка от заиления водоотводящих каналов в северо-западной зоне города Азова |  | МАУ г. Азова "Департамент ЖКХ" | 300,0 | объем вынимаемого грунта при очистке водоотводящих каналов | тыс. м3 | 4,52 | 2,68 | 2,68 |
| Разработка ПСД по водоотведению от подтопления в северо-западной жилой территории города Азова |  | МАУ г. Азова "Департамент ЖКХ" | 2 352,8 | количество проектов | шт. | - | 1 | 1 |
| Итого по Задаче 8 |  |  | 2 652,8 |  |  |  |  |  |
| Цель, задачи, наименование мероприятий |  | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения программы |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 г. | наименование показателя | ед. изм. | базовое значение | 2010 г. | целевое значение |
| Задача 9. Обустройство детских площадок и инвентаризация жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство детских площадок |  | МАУ г. Азова "Департамент ЖКХ" | 500,0 | количество оборудованных детских площадок | шт. | 6 | 5 | 5 |
| Приобретение оборудования для детских площадок (с монтажем) |  | МАУ г. Азова "Департамент ЖКХ" | 500,0 | количество установленного оборудования детских площадок | шт. | 11 | 5 | 5 |
| Инвентаризация многоквартирных домов |  | МАУ г. Азова "Департамент ЖКХ" | 691,7 | количество многоквартирных домов | шт. | 23 | 25 | 25 |
| Инвентаризация муниципальных квартир |  | МАУ г. Азова "Департамент ЖКХ" | 1000,0 | количество муниципальных квартир | шт. | 550 | 824 | 824 |
| Итого по Задаче 9 |  |  | 2 691,7 |  |  |  |  |  |
| Задача 10. Обеспечение жизненно важных потребностей населения города по оказанию услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение деятельности МУ "Департамент ЖКХ" |  | МУ "Департамент ЖКХ" | 814,8 | - | - | - | - | - |
| Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУ г. Азова "Департамент ЖКХ" |  | МАУ г. Азова "Департамент ЖКХ | 10 308,4 | - | - | - | - | - |
| Итого по Задаче 10 |  |  | 11 123,2 |  |  |  |  |  |
| Цель, задачи, наименование мероприятий |  | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения программы |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 г. | наименование показателя | ед. изм. | базовое значение | 2010 г. | целевое значение |
| Задача 11. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окончание работ по проектированию объектов водопроводно-канализационного хозяйства, ранее финансируемых за счет средств Фонда софинсирования расходов в 2008 году |  | Управление ЖКХ г. Азова | 3 933,8 | количество проектов | шт. | - | 7 | 7 |
| Итого по Задаче 11 |  |  | 3 933,8 |  |  |  |  |  |
| Итого по задачам |  |  | 114 548,3 |  |  |  |  |  |

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

| Мероприятия | Коды бюджетной классификации расходов | Средства на реализацию задач в 2010 году, тыс. руб. |  | Целевые индикаторы оценки решения поставленных задач | Ед. изм. |  | Значение индикаторов на 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Обеспечение содержания улично-дорожной сети города Азова |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт дорог | 0503 6000200 019 241 | 7 946,0 |  | площадь отремонтированных дорог |  | тыс. м2 | 11,1 |
| Механическая уборка улиц и площадей города | 0503 6000200 019 241 | 2 733,5 |  | убираемая площадь |  | тыс. м2 | 163,3 |
| Ручная уборка улиц и площадей города | 0503 6000200 019 241 | 7 283,0 |  | убираемая площадь |  | тыс. м2 | 79,9 |
| Патрульная уборка улиц и площадей города | 0503 6000200 019 241 | 2 795,5 |  | убираемая площадь |  | тыс. м2 | 166,0 |
| Расчистка дорог от снега, устранение гололеда | 0503 6000200 019 241 | 1 657,1 |  | площадь дорог, расчищенных от снега, гололеда и обработанных песчано-соляной смесью |  | тыс. м.п. | 66,1 |
| Профилирование городских дорог без твердого покрытия | 0503 6000200 019 241 | 134,1 |  | протяженность прогрейдированных городских дорог без твердого покрытия |  | км | 119,2 |
| Эксплуатация и очистка ливневых коллекторов | 0503 6000200 019 241 | 402,5 |  | протяженность ливневых коллекторов очищенных от заиления |  | м.п. | 14 572 |
| Устройство остановочной площадки по ул. Кирова - ул. Куникова | 0503 6000200 019 241 | 42,9 |  | протяженность обустроенной площадки |  | тыс. м2 | 0,025 |
| Изготовление проекта обустройства (реконструкции) площади Победы | 0503 6000200 019 241 | 209,9 |  | количество объектов |  | шт. | 1 |
| Покраска бордюрного камня по улицам города | 0503 6000200 019 241 | 159,0 |  | Протяженность окрашенной поверхности |  | м.п. | 13250 |
| Задача 2. Обеспечение безопасности движения на дорогах города |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление ПСД на капитальный ремонт дорог | 0503 6000200 019 241 | 640,4 |  | количество объектов | шт. |  | 1 |
| Изготовление проектов обустройства (реконструкции) территории улиц, прилегающих к Центральному рынку | 0503 6000200 019 241 | 888,8 |  | количество объектов | шт. |  | 5 |
| Эксплуатация и содержание ТСРДД | 0503 6000500 019 241 | 3 050,9 |  | количество обслуживаемых светофорных объектов | шт. |  | 10 |
| Установка дорожных знаков | 0503 6000500 019 241 |  |  | количество установленных дорожных знаков | шт. |  | 50 |
| Нанесение дорожной разметки | 0503 6000500 019 241 |  |  | объем нанесенной разметки на дорогах города | м2 |  | 5 458 |
| Установка светофорных объектов | 0503 6000500 019 241 | 642,3 |  | количество установленных светофор-ных объектов | шт. |  | 1 |
| Задача 3. Организация и проведение благоустройства внутридомовых и придомовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт дорог, тротуаров, внутриквартальных проездов, подъездов, дворовых территорий и прилегающих тротуаров | 0503 6000200 019 241 | 37 191,9 | площадь отремонтированных дорог, внутриквартальных проездов, подъездов, дворовых территорий и прилегающих тротуаров |  | тыс. м2 |  | 36,1 |
| Проведение смотра-конкурса на звание «Территория образцового содержания» в соответствии с постановлением мэра города от 25.07.2008 №160 | 0503 6000500 019 241 | 107,0 | количество участников смотра конкурса |  | заявок |  | 10 |
| Задача 4. Обеспечение современного озеленения территории города |  |  |  |  |  |  |  |
| Озеленение территорий города, в том числе: | 0503 6000300 019 241 | 7 543,4 |  |  |  |  |  |
| - посадка цветников и уходные работы за ними |  |  |  | площадь цветников | м2 |  | 5 777 |
| - уходные работы за газонами и кустарниками |  |  |  | площадь выкашивания газонов | м2 |  | 570 288 |
| - уходные работы за деревьями |  |  |  | количество ухоженных деревьев (обрезка, полив) | шт. |  | 150 |
| - снос аварийных деревьев |  |  |  | количество снесенных аварийных деревьев | шт. |  | 311 |
| Задача 5. Обеспечение развития освещения города |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация освещения улиц города | 0503 6000100 019 241 | 11 060,3 |  | Объем потребляемой электроэнергии на освещение дорожно-уличной сети | тыс. кВ |  | 2581,0 |
| Содержание и текущий ремонт сетей уличного освещения | 0503 6000100 019 241 | 3 467,8 |  | Протяженность освещенных дорог общего пользования | км |  | 111 |
| Приобретение материалов и оборудования с учетом монтажа праздничной иллюминации | 0503 6000100 019 241 | 790,8 |  | Количество осветительных приборов | шт. |  | 382 |
| Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию сетей наружного освещения в г. Азове | 0503 6000100 019 241 | 1 236,4 |  | Количество проектов | шт. |  | 1 |
| Задача 6. Обеспечение санитарного благополучия территории города |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и содержание мест захоронения (уборка территории городского кладбища) | 0503 6000400 019 241 | 142,4 |  | убираемая площадь | м2 |  | 5 060 |
| Ликвидация несанкционированных свалок | 0602 4000100 019 241 | 554,2 |  | объем вывезенного мусора | м3 |  | 855,3 |
| Уборка захламленности лесов, находящихся на территории города Азова | 0407 2920200 019 241 | 115,1 |  | объем вывезенного мусора с территории городских лесов | м3 |  | 147,68 |
| Отлов бродячих животных | 0503 6000500 019 241 | 255,0 |  | количество отловленных животных | жив. |  | 638 |
| Дезинсекция против комаров и клещей | 0503 6000500 019 241 | 113,5 |  | обработанная площадь | га |  | 66,6 |
| Изготовление и установка предупредительного указателя «Берегите лес от пожара» | 0407 2920200 019 241 | 21,7 |  | Количество указателей | шт. |  | 1 |
| Устройство противопожарной минерализованной полосы | 0407 2920200 019 241 | 12,8 |  | Площадь вспаханной поверхности городских лесов | га |  | 7,2 |
| Задача 7. Содержание в исправном состоянии объектов внешнего благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт и содержание малых архитектурных форм | 0503 6000500 019 241 | 1 096,9 |  | количество отремонтированных объектов МАФ | шт. |  | 301 |
| Техническое обследование и изготовление проекта реконструкции стелы на площади Победы | 0503 6000500 019 241 | 670,0 |  | количество объектов | шт. |  | 1 |
| Обустройство и ремонт контейнерных площадок | 0503 6000500 019 241 | 548,2 |  | количество обустроенных контейнерных площадок | шт. |  | 27 |
| Содержание городского пляжа | 0503 6000500 019 241 | 505,0 |  | убираемая площадь | тыс. м2 |  | 18,1 |
| Проектные работы на благоустройство территории сквера «Восток» по ул. Московской / пер. Волгоградскому в г. Азове | 0503 6000200 019 241 | 59,3 |  | количество объектов | шт. |  | 1 |
| Проектные работы на реконструкцию памятника, расположенного в сквере «Восток» по ул. Московской / пер. Волгоградскому в г. Азове | 0503 6000500 019 241 | 17,8 |  | количество объектов | шт. |  | 1 |
| Проектные работы на обустройство территории памятного знака на месте расстрела граждан в годы Великой Отечественной войны, расположенного по ул. Красногоровской, 30 в г. Азове | 0503 6000500 019 241 | 31,1 |  | количество объектов | шт. |  | 1 |
| Землеустроительные работы (формирование земельного участка под памятный знак на месте расстрела граждан в годы Великой Отечественной войны, расположенного по ул. Красногоровской, 30 в г. Азове) | 0412 3400300 019 241 | 20,3 |  | количество объектов | шт. |  | 1 |
| Задача 8. Обеспечение отвода грунтовых вод |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистка от заиления водоотводящих каналов в северо-западной зоне города Азова | 0406 2800100 019 241 | 300,0 |  | объем вынимаемого грунта при очистке водоотводящих каналов | тыс. м3 |  | 2,68 |
| Разработка ПСД по водоотведению от подтопления в северо-западной жилой территории города Азова | 0406 2800100 019 241 | 2 352,8 |  | количество проектов | шт. |  | 1 |
| Задача 9. Обустройство детских площадок и инвентаризация жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство детских площадок | 0501 3700300 019 241 | 500,0 |  | количество оборудованных детских площадок | шт. |  | 5 |
| Приобретение оборудования для детских площадок (с монтажем) | 0501 3700300 019 241 | 500,0 |  | количество установленного оборудования детских площадок | шт. |  | 5 |
| Инвентаризация многоквартирных домов | 0501 3700300 019 241 | 691,7 |  | количество многоквартирных домов | шт. |  | 25 |
| Инвентаризация муниципальных квартир | 0501 3700300 019 241 | 1 000,0 |  | количество муниципальных квартир | шт. |  | 824 |
| Задача 10. Обеспечение жизненно важных потребностей населения города по оказанию услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение деятельности МУ «Департамент ЖКХ» | 0505 0029900 001 211 | 598,0 |  | - | - |  | - |
|  | 0505 0029900 001 212 | 16,5 |  | - | - |  | - |
|  | 0505 0029900 001 213 | 156,7 |  | - | - |  | - |
|  | 0505 0029900 001 221 | 13,6 |  | - | - |  | - |
|  | 0505 0029900 001 340 | 30,0 |  | - | - |  | - |
| Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУ г. Азова "Департамент ЖКХ" | 0505 0029900 019 241 | 10 308,4 |  | - | - |  | - |
| Задача 11. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| Окончание работ по проектированию объектов водопроводно-канализационного хозяйства, ранее финансируемых за счет средств Фонда софинсирования расходов в 2008 году | 0502 3710500 500 226 0502 3710500 550 226 | 2 611,5 1 322,3 |  | количество проектов | шт. |  | 7 |

Расчет фонда оплаты труда руководителей, специалистов и технического персонала МАУ г. Азова «Департамент ЖКХ» произведен в соответствии с постановлением мэра города от 01.11.2008 № 1731 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений г. Азова».

Расчет затрат по содержанию МАУ г. Азова «Департамент ЖКХ», кроме расходов по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда, осуществлен с помощью метода индексации расходов, при котором объем ассигнований на исполнение обязательств определяется на основе индексации расходов прошлых лет.

Для достижения целевых индикаторов, установленных на 2010 год, необходимы финансовые ресурсы в размере 114 548,3 тыс.руб.

6. Организационная схема управления и контроля

за реализацией программы

Программа реализуется администрацией города Азова в лице Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова, которое несет ответственность за решение задач путем реализации целевой программы и за обеспечение утвержденных значений целевых показателей.

Текущее управление и контроль за реализацией программы осуществляется руководителем Управления. Реализация Программы осуществляется МАУ г. Азова «Департамент ЖКХ», а также предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере благоустройства. Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании предоставления субсидии МАУ г. Азова «Департамент ЖКХ» на исполнение муниципального задания.

Механизм реализации программы включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию и контроль исполнения предусмотренных программой работ.

Контроль за ходом реализации программы и целевым использованием средств осуществляется заместителем главы администрации – начальником Управления ЖКХ и экономическим отделом администрации города Азова. 	Информацию о ходе выполнения программы за каждый квартал текущего финансового года и отчет о выполнении программы за прошедший финансовый год МАУ г. Азова «Департамент ЖКХ» предоставляет в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова, которое впоследствии предоставляет в экономический отдел администрации города Азова, согласованный с финансовым управлением администрацией г. Азова.

7. Описание ожидаемых результатов реализации программы

Выполнение программы позволит решить ключевые задачи, обеспечивающие  достижение цели – повышение уровня благоустройства территорий города Азова по содержанию улично-дорожной сети, озеленению, повышению качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей города.

По внешнему облику города оценивается его статус и социально-экономическое развитие. Развитость улично-дорожной сети, отличное качество дорог, разнообразная структура озеленения, увеличение освещенности города и установка новых декоративных опор, а главное обеспечение чистоты дорог и улиц – неизменные атрибуты современного, развитого города. Таким образом, реализация программы будет способствовать социально-экономическому развитию города Азова, улучшению качества жизни населения города, развитию бюджетных услуг в области благоустройства города и созданию условий для развития безопасной экологической обстановки на территории города.

8. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности реализации программы будет ежегодно производиться на основе системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Программой установлены показатели, включающие в себя целевые индикаторы и количественные показатели по основным направлениям ее реализации.

Для каждого из показателей программы установлено целевое значение на 2010 год. Оценка эффективности реализации Программы будет производиться путем сравнения текущих фактических значений показателей с их целевым  значением. Оценка будет производиться с точки зрения достижения либо недостижения целевых значений в текущем году. Результаты оценки представляются в табличной форме с указанием плановых и фактических значений индикаторов. При необходимости значения целевых показателей могут уточняться.

Результативность программного мероприятия будет оцениваться ежегодно исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели, степени приближения к этой цели и косвенных позитивных воздействий на социальную ситуацию, а также на параметры экономического развития территории городского округа.

Управляющий делами                                                       В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                                 В.В. Жук