АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2012                                           № 1140

Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Реконструкция муниципальной бани  МП «Родничок» в городе Азове на 2012-2014 годы»

В связи с необходимостью проведения работ по реконструкции муниципальной бани МП «Родничок», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления администрации города Азова от 07.11.2011 № 1955 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ», руководствуясь Бюджетным кодексом РФ и решением Азовской городской Думы от 29.04.2010 № 38 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Азов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Реконструкция муниципальной бани МП «Родничок» в городе Азове на 2012-2014 годы» (далее - Программа) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Методику оценки эффективности муниципальной долгосрочной целевой программы «Реконструкция муниципальной бани МП «Родничок» в городе Азове на 2012-2014 годы» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Экономическому отделу администрации города Азова, финансовому управлению администрации г. Азова и администрации города Азова при формировании проекта бюджета города Азова на 2013, 2014 годы и в течение финансового года корректировать размер выделяемых на реализацию Программы бюджетных ассигнований с учетом возможностей бюджета города Азова.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

5. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации – директора Департамента имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации г. Азова Давыдову Г.В.

## Мэр города					  	                   С.Л. Бездольный

Постановление вносит

зам. главы администрации - директор Департамента имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации г. Азова

Приложение № 1

к постановлению

администрации города Азова

от  09.06.2012 № 1140

Муниципальная долгосрочная целевая программа

«Реконструкция муниципальной бани МП «Родничок» в городе Азове

на 2012-2014 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной долгосрочной целевой программы

«Реконструкция муниципальной бани МП «Родничок» в городе Азове на 2012-2014 годы»

| Наименование программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Реконструкция муниципальной бани МП «Родничок» в городе Азове на 2012-2014 годы» |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке программы | Распоряжение администрации города от 15.05.2012 № 128 «О разработке проекта муниципальной долгосрочной целевой программы «Реконструкция муниципальной бани МП «Родничок» в городе Азове на 2012-2014 годы» |
| Муниципальный заказчик программы | Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации г. Азова |
| Разработчик программы | Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации г. Азова |
| Основные цели программы | Создание безопасных и комфортных условий гражданам при оказании услуг МП «Родничок». |
| Основные задачи программы | - Основные задачи: - - улучшение санитарно-технического состояния муниципальной бани путем проведения комплекса мер, направленных на приведение муниципального имущества в надлежащее техническое состояние; - - финансовое оздоровление МП «Родничок» за счет увеличения объема предоставления услуг при снижении расходов на энергоресурсы. |
| Срок реализации программы | 2012-2014 годы |
| Структура программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | Программа не содержит подпрограмм. Основные мероприятия Программы: - подготовка технического задания на разработку проектно-сметной документации для реконструкции муниципальной бани МП «Родничок»; - - разработка проектно-сметной документации на реконструкцию муниципальной бани МП «Родничок» с проведением экспертизы (при необходимости) и согласованием достоверности определения сметной стоимости; - проведение комплекса работ по реконструкции муниципальной бани МП «Родничок», расположенной по адресу ул. Измайлова, 71; - осуществление производственной деятельности в условиях проводимой реконструкции. |
| Исполнители программы | - Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации г. Азова; - Администрация города Азова Ростовской области; - Муниципальное предприятие «Родничок» |
| Объемы и источники финансирования | Объем средств бюджета города Азова для финансирования Программы в 2012-2014 годах составляет: Всего – 1000,0* тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год – 1000,0 тыс. рублей; 2013 год – * тыс. рублей; 2014 год – * тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы (целевые показатели) | Реализация Программы обеспечит: - увеличение количества посетителей бани; - повышение доходов муниципального предприятия; - снижение затрат на текущее содержание бани, за счет снижения затрат на энергоресурсы. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации г. Азова, экономический отдел администрации города Азова в соответствии с полномочиями, установленными постановлением администрации города от 07.11.2011 № 1955 (с изменениями), МП «Родничок». |

* Объем финансирования за счет средств бюджета города будет уточнен после разработки проектно-сметной документации

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программным методом

В хозяйственном ведении муниципального предприятия «Родничок» города Азова находится здание бани, расположенное по адресу: г. Азов, ул. Измайлова, 71, построенное в 1951 году. Здание бани кирпичное, двухэтажное, перекрытия монолитные, железобетонные. В данный момент в бане работают 2 моечных отделения на 80 мест, 2 душевых отделения по 8 мест. Основной вид деятельности муниципального предприятия «Родничок»  - оказание банно-прачечных услуг населению. За год муниципальное предприятие оказывает 35 тыс. услуг для граждан города. За последние годы в МП «Родничок» сложилась критическая ситуация в части технического состояния здания,  из-за специфических условий деятельности здание бани подвержено сильному разрушению.  Оборудование внутренних систем водо- и теплоснабжения требует капитального ремонта, постоянные порывы сетей приводят к большим потерям энергии, воды и других ресурсов, повышается затратная часть предприятия на текущие ремонты, ликвидацию аварийных ситуаций и т.п.

Зданию бани – 51 год. Руководством предприятия самостоятельно принимаются все  возможные  меры по поддержанию имущества в исправном состоянии, т.е. проведение неотложных текущих ремонтов проводится МП «Родничок» самостоятельно. В связи с тем, что здание бани эксплуатируется в условиях с повышенной влажностью, при высоких температурах, с агрессивной воздушной средой, поэтому продолжительность эффективной эксплуатации зданий до постановки на капитальный ремонт должна составлять 8-12 лет в соответствии с ведомственными строительными нормами ВСН 58-88(р). В 2002 году за счет средств областного бюджета проводились работы по усилению грунтов, в связи с осадкой здания. Однако, капитальный ремонт здания не проводился ни разу за все время эксплуатации.

Оборудование внутренних систем водо- и теплоснабжения требует проведения работ по реконструкции, замены на новые, современные материалы, постоянные порывы сетей приводят к большим потерям энергии, воды и других ресурсов, повышается затратная часть предприятия на текущие ремонты, ликвидацию аварийных ситуаций и т.п.

В городе существует лишь одна муниципальная баня, ее услугами пользуются в основном социально незащищенные, проживающие в неблагоустроенных  домах граждане и, соответственно, ее закрытие или нестабильная работа скажется прежде всего на этой категории граждан.

Согласно требованиям безопасности Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52493-2005, утвержденного Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.12.2005 № 530-ст, в бане и душевых любого вида и типа, банно-оздоровительных комплексах должна быть обеспечена безопасность жизни и здоровья посетителя. Помещения, используемые для оказания услуг, должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, нормам и правилам пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим и техническим требованиям.

Из-за того, что баня находится в полуаварийном состоянии, многие требования безопасности не соблюдаются. В результате проверок здания бани уполномоченными органами, такими как Нижне-Донское управление Ростехнадзора и Государственная инспекция труда в Ростовской области, выписаны  предписания по устранению выявленных нарушений.

Все возможные меры по устранению выявленных нарушений МП «Родничок» были приняты, однако некоторые из них невозможно осуществить без проведения реконструкции объекта. Самостоятельно МП «Родничок» не имеет возможности осуществить работы по реконструкции бани.

Учитывая социальную значимость МП «Родничок» для города, в целях оказания более качественных банных услуг населению города, в соответствии с полномочиями муниципального образования «Город Азов», определенными статьей 16 (п.3) Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ («Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа»),  на основании  ст. 79 Бюджетного кодекса РФ («Бюджетные инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности»), администрацией города принято решение   о предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета города на разработку проектно-сметной документации и последующую реконструкцию  здания бани МП «Родничок».

Программный подход, основываясь на внешних источниках финансирования (бюджет), предусматривает реализацию мероприятий по разработке ПСД и последующей реконструкции с целью обеспечения надежной работы муниципальной бани, оздоровления населения,  максимального снижения убытков предприятия.

Общая оценка ситуации на основе динамики основных показателей за ряд предшествующих лет:

| Наименование | годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 факт | 2010 факт | 2011 факт* | 2012 оценка** |
| Кол-во посетителей (чел.) | 53980 | 51509 | 34438 | 34438 |
| Доходы (тыс.руб.), в т.ч. | 3197,5 | 3937,3 | 3477,6 | 3981 |
| - население | 3197,5 | 3937,3 | 3477,6 | 3981 |
| Водоснабжение (холодное и горячее) (м3/чел.) | 0,171 | 0,189 | 0,229 | 0,229 |
| Тепловая энергия (Гкал./чел) | 0,005 | 0,005 | 0,011 | 0,011 |
| Электрическая энергия (кВат/ч/чел.) | 0,169 | 0,191 | 0,348 | 0,348 |

* в 2011 году муниципальная баня не работала с 01.06.2011 по 06.10.2011

** показатели на уровне факта 2011 года (баня не работает с 15.05.2012 и планируется ее открытие с октября 2012 года).

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, целевые показатели.

2.1. Основной целью проведения работ по реконструкции бани МП «Родничок» является  создание безопасных и комфортных условий гражданам при оказании  услуг  МП «Родничок».

2.2. Достижение основных целей Программы обеспечивается путем проведения реконструкции муниципального имущества для решения следующих основных задач:

- - улучшение санитарно-технического состояния муниципальной бани, путем проведения комплекса мер, направленных на приведение муниципального имущества в надлежащее техническое состояние,

- - финансовое оздоровление МП «Родничок» за счет увеличение объема предоставления услуг при снижении расходов на энергоресурсы.

2.3. Реализацию Программы предполагается осуществить в течение трех лет: с 2012 по 2014 годы.

Раздел 3. Система программных мероприятий

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета города в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Азовской городской Думы о бюджете города Азова на очередной финансовый год и на плановый период.

Реализация целей Программы достигается решением следующих основных мероприятий:

3.1. Подготовка технического задания на разработку проектно-сметной документации для реконструкции муниципальной бани МП «Родничок».

Мероприятия данной задачи направлены на четкое и полное изложение необходимого задания с целью дальнейшей разработки специализированной организацией проектно-сметной документации для МП «Родничок».

3.2. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию муниципальной бани МП «Родничок».

Мероприятия данной задачи включают в себя разработку ПСД , а также проведение в случае необходимости экспертизы проектной документации и согласование достоверности определения сметной стоимости объекта реконструкции.

3.3. Проведение работ по реконструкции муниципальной бани МП «Родничок».

Мероприятия данной задачи Программы включают в себя проведение  работ по реконструкции муниципальной бани в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией.

3.4. Осуществление производственной деятельности в условиях проводимой реконструкции.

Указанные мероприятия в условиях проводимой поэтапной реконструкции позволят МП «Родничок» осуществлять производственную деятельность, оказывать услуги населению.

СИСТЕМА

мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Реконструкция муниципальной бани МП «Родничок» в городе Азове на 2012-2014 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнитель | Сроки исполнения |  | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  | Показатели результативности выполнения мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 г. |  | 2013 г. | 2014 г. | всего | наименование показателя |  | ед. измерения | базовое значение |  | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  |  | целевое значение |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |
| - Улучшение санитарно-технического состояния муниципальной бани путем проведения комплекса мер, направленных на приведение муниципального имущества в надлежащее техническое состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка технического задания на разработку проектно-сметной документации для реконструкции муниципальной бани МП «Родничок» |  | Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации г. Азова; МП «Родничок» | 2012 год |  | - | - |  | - | - | Техническое задание |  | шт. | 0 |  | 1 |  | - |  | - |  | 1 |  |
| 1.2. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию муниципальной бани МП «Родничок» с проведением эксперти-зы (при необходимости) и согласованием достоверности определения сметной стоимости |  | Департамент имущественных отношений, потреби-тельского рынка и малого бизнеса администрации г. Азова; Администрация г. Азова Ростовской области; МП «Родничок» | 2012 год |  | 1000,0 | - |  | - | 1000,0 | Проектно-сметная документация, прошедшая экспертизу и согласование достоверности сметной стоимости |  | шт. | 0 |  | 1 |  | - |  | - |  | 1 |  |
| 1.3. | Проведение комплекса работ по реконструкции муниципальной бани МП «Родничок», расположенной по адресу ул. Измайлова, 71. |  | Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации г. Азова; Администрация г. Азова Ростовской области; МП «Родничок» | 2013-2014 годы |  | - | * |  | * | * | Выполнение работ в срок до________* |  | тыс.руб. | 0 |  | - |  | * |  | * |  | * |  |
| - Финансовое оздоровление МП «Родничок» за счет увеличения объема предоставления услуг при снижении расходов на - энергоресурсы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Осуществление производственной деятельности в условиях проводимой реконструкции. |  | Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации г. Азова; МП «Родничок» | 2013-2014 годы |  | - | - |  | - | - | Кол-во посетителей | чел. |  | 34438 |  | 34438 |  | 36160 |  | 37970 |  | 37970 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доходы от населения | тыс.руб. |  | 3477,6 |  | 4981,0 |  | 4180 |  | 4389 |  | 4389 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снижение объемов потребления энергоресурсов не менее 3% от объемов предыдущего года (с 2013 года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Водоснабже-ние | м3/чел |  | 0,229 | 0,229 |  | 0,2222 |  | 0,2156 |  | 0,2156 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тепловая энергия | Гкал/чел. |  | 0,011 | 0,011 |  | 0,0107 |  | 0,0104 |  | 0,0104 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Электричес-кая энергия | кВат/ч/чел |  | 0,348 | 0,348 |  | 0,3376 |  | 0,3477 |  | 0,3477 |  |  |

*Уточнение финансовых затрат и показателей  будет произведено после разработки проектно-сметной документации

Раздел 4. Механизм реализации Программы,
организация управления и контроль за ходом ее реализации

4.1. Руководителем Программы является мэр города Азова.

4.2. Заказчик Программы – Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации г. Азова:

с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет в установленном порядке целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей.

4.3. Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации г. Азова совместно с руководителем МП «Родничок»:

4.3.1. несут ответственность за реализацию комплекса закрепленных за ним мероприятий Программы, осуществляют управление исполнителями этих мероприятий, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию;

4.3.2. корректируют план реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы;

4.3.3. проводят мониторинг выполнения показателей Программы.

4.4. Информацию о ходе выполнения Программы за каждый квартал текущего финансового года и сводный отчет о выполнении Программы за прошедший год Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации г.Азова представляет  в экономический отдел администрации города Азова, в сроки, установленные  постановлением администрации города Азова от 07.11.2011 № 1955.

4.5. Контроль за исполнением Программы осуществляется Департаментом имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации г. Азова и руководителем МП «Родничок»  в соответствии с настоящей Программой в пределах полномочий в соответствии с постановлением администрации города Азова от 07.11.2011 № 1955.

4.6. Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета города Азова в объемах, предусмотренных Программой.

Объем средств, необходимых для реализации программы  на 2012- 2014 годы составляет  1000,0* тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2012 год –  1000,0 тыс. руб.;

2013 год –  * тыс. руб.;

2014 год –  * тыс. руб.

* Объем средств будет уточнен после разработки проектно-сметной документации.

| № п\п | пункт Программы | наименование расходов | Расчеты по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
|  |  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию муниципальной бани МП «Родничок» с проведением экспертизы (при необходимости) и согласованием достоверности определения сметной стоимости | Разработка и проведение экспертизы и согласований ПСД | 1000,0 | - | - |
| 2. | Проведение комплекса работ по реконструкции муниципальной бани МП «Родничок», расположенной по адресу ул. Измайлова, 71. | Реконструкция муниципальной бани МП «Родничок» | - | * | * |
| ИТОГО по годам: |  |  | 1000,0 | * | * |

* показатели будут уточнены после разработки проектно-сметной документации

Раздел 5. Оценка эффективности социально-экономических, экологических
последствий от реализации Программы

Оценка эффективности Программы базируется на достижении  следующих целевых показателей:

- Подготовка технического задания на разработку ПСД:

2012 год - 1 задание.

- Разработка ПСД на реконструкцию с проведением экспертизы (в случае необходимости) и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости:

- – 1 ПСД

- Количество посетителей:

2013 год – 36160 чел.;

- год – 37970 чел.

- Полученные предприятием от населения доходы:

2013 год  - 4180 тыс.руб.;

2014 год – 4389 тыс.руб.

5. Снижение расходов по  водоснабжению:

2013 год –  0,2222 м3/чел.;

2014 год – 0,2156 м3/чел.

6. Снижение расходов по электроснабжению:

2013 год – 0,3376 кВат/ч/чел.;

2014 год – 0,3477 кВат/ч/чел.

7. Снижение потребления тепловой энергии:

2013 год – 0,0107 Гкал/чел.;

2014 год – 0,0104 Гкал/чел.

Оценка эффективности реализации Программы производится ее Разработчиком по завершении срока реализации Программы и за период с 2012 по 2014 год включительно.

Заместитель главы администрации

по социальным вопросам                                                                                    В.В. Парфёнов

Приложение № 2

к постановлению

администрации города Азова

от ________________ № ____

Методика оценки эффективности Муниципальной долгосрочной целевой программы

«Реконструкция муниципальной бани МП «Родничок» в городе Азове на 2012-2014 годы»

Оценка эффективности Программы будет ежегодно производиться на основе использования нижеперечисленного перечня целевых показателей, который обеспечит мониторинг динамики изменений  за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Программы. Для оценки эффективности используются 8 целевых  показателей. Оценка эффективности Программы будет производиться путем сравнения текущих значений целевых показателей с нижеперечисленными значениями:

Перечень целевых показателей для проведения оценки эффективности реализации Программы

| N п/п | Наименование Показателей целей и задач Программы | Ед. изм. | До начала реализации Программы | Значение показателей Программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 год | Темп роста (снижения) (%) | 2013 год | Темп роста (снижения) (%) |  | 2014 год |  | Темп роста (снижения) (%) |
|  |  |  | 2011 г. факт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Техническое задание | шт. | 0 | 1 | - | - | - |  | - |  | - |
| 2. | Проектно-сметная документация, прошедшая экспертизу (при необходимости) и согласование достоверности сметной стоимости | шт. | 0 | 1 | - | - | - |  | - |  | - |
| 3. | Проведение комплекса работ по реконструкции муниципальной бани МП «Родничок» в срок до______________* | тыс. руб. | - | - | - | * | - |  | * |  | * |
| 4. | Кол-во посетителей | чел. | 34438 | 34438 | 100,0 | 36160 | 105,0 |  | 37970 |  | 105,0 |
| 5. | Доходы от населения | тыс. руб. | 3477,6 | 3981,0** | 114,5 | 4180 | 105,0 |  | 4389 |  | 105,0 |
|  | Уменьшение расходов по потреблению энергоресурсов. Снижение объемов потребления ресурсов не менее 3% от объемов предыдущего года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Водоснабжение | м3/чел | 0,229 | 0,229 | - | 0,2222 |  | 97,0 |  | 0,2156 | 97,0 |
| 7 . | Тепловая энергия | Гкал/ чел. | 0,011 | 0,011 | - | 0,0107 |  | 97,0 |  | 0,0104 | 97,0 |
| 8 . | Электрическая энергия | кВт/ч/ чел. | 0,348 | 0,348 | - | 0,3376 |  | 97,0 |  | 0,3477 | 97,0 |

*Значение показателей будет уточнено после разработки проектно-сметной документации

** расчет показателя произведен исходя из 7,5 месяцев планируемой в 2012 году работы

Заместитель главы администрации

по социальным вопросам                                                                                               В.В. Парфёнов

Верно

Начальник общего отдела                                                                                              В.В. Жук