АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.05.2012                                         № 777

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной адресной  программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории г. Азова в 2011 году»

В соответствии с постановлением администрации города Азова от 11.11.2011 № 1980 «О Порядке принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной адресной  программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории г. Азова в 2011 году», утвержденной постановлением администрации города Азова от 30.11.2010 № 2113, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника Управления ЖКХ Рябоконя А.Н.

Мэр города							   С.Л. Бездольный

Верно

И.о. начальника общего отдела                               Е.В. Медведева

Постановление вносит

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова

Приложение к постановлению администрации города Азова от 92.05.2012 № 777

Отчет

о ходе работ по муниципальной адресной  программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории г. Азова в 2011 году»

- Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории г. Азова в 2011 году»

по состоянию на «01» января 2012 года

тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на 2011 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
|  | Всего по программе | 92 047,8 |  | 67 299,1 | 20 114,5 | 4 634,2 | 92 047,8 |  | 67 299,1 | 20 114,5 | 4 634,2 | 92 047,8 |  | 67 299,1 | 20 114,5 | 4 634,2 |  |
| 1 | Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, организациям по обслуживанию жилищного фонда на проведение капитального ремонта и разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации | 92 047,8 |  | 67 299,1 | 20 114,5 | 4 634,2 | 92 047,8 |  | 67 299,1 | 20 114,5 | 4 634,2 | 92 047,8 |  | 67 299,1 | 20 114,5 | 4 634,2 | - |

Целевые показатели программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Количество общей площади многоквартирных домов, на которой проведен капитальный ремонт | Тыс.кв.м | 53,5 |

2. Сведения о результатах реализации муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории г. Азова в 2011 году» за 2011 год

Утвержденный план расходов муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории г. Азова в 2011 году», утвержденной постановлением администрации города Азова от 30.11.2010 № 2113 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории г. Азова в 2011 году» (далее – Программа), в 2011 году составил 92 047,8 тыс. руб.

Исполнение расходов по Программе составило 92 047,8 тыс. руб. Процент выполнения мероприятий Программы составил 100 процентов.

- Сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средств (по источникам финансирования) с указанием причин их неосвоения

В 2011 году освоены все бюджетные средства, предусмотренные Программой.

- Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств областного бюджета и бюджета города, в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Азовской городской Думы от 14.12.2010 № 74 «О бюджете города Азова на 2011 год».

На реализацию мероприятий Программы в 2011 году было предусмотрено 92 047,8 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 67 299,1 тыс. руб., за счет средств бюджета города 20 114,5 тыс. руб., за счет внебюджетных источников (софинансирование собственников помещений многоквартирных домов) – 4 634,2 тыс. руб.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

- Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы

Результаты соответствуют фактическим затратам на реализацию Программы.

- Сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладом о результатах и основных направлениях деятельности

Фактические показатели реализации Программы превышают показатели, установленными докладом о результатах и основных направлениях деятельности.

- Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В 2011 году Программа  осуществлялась путем реализации следующих мероприятий:

- Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, организациям по обслуживанию жилищного фонда на проведение капитального ремонта и разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации.

На 18 многоквартирных домах выполнены следующие виды работ: ремонт крыши, подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов, ремонт фасадов.

На 10 многоквартирных домах – работы по ремонту крыш и фасадов (из них 5 домов – ремонт отмостки).

Кроме того, на 3 многоквартирных домах – инженерно-геодезическое наблюдение за осадками здания и усиление строительных конструкций.

Таким образом, отремонтировано 30 многоквартирных домов общей площадью 53,5 тыс. кв.м.

- Сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства

Незавершенное строительство отсутствует.

- Оценка эффективности реализации Программы и информация о степени достижения запланированных показателей Программы

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Степень достижения запланированных результатов по каждому показателю Программы за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период (таблица № 1).

Таблица № 1

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единицы измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации | Степень достижения запланированных показателей Программы в 2011 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2011 год |  |
| Количество общей площади многоквартирных домов, на которой проведен капитальный ремонт | Тыс.кв.м | 53,5 | 53,5 | 100% |
| Оценка эффективности Программы | Выполнение показателей в 2011 году составило 100 процента |  |

Управляющий делами                                                                                                      В.А. Пшеничный

Верно

И.о. начальника общего отдела                                                                                      Е.В. Медведева