АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.05.2012                                         № 778

Об утверждении отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Азова Ростовской области на 2010-2014 годы» по результатам за 2011 год

В соответствии с постановлением администрации города Азова от 07.11.2011 № 1955 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Азова Ростовской области на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением администрации города Азова от 30.11.2010 № 2082, по результатам за 2011 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника Управления ЖКХ Рябоконя А.Н.

Мэр города							   С.Л. Бездольный

Верно

И.о. начальника общего отдела                               Е.В. Медведева   Постановление вносит

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова

Приложение к постановлению администрации города Азова от 02.05.2012 № 778

Отчет

о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Азова Ростовской области на 2010-2014 годы» по результатам за 2011 год

- Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Азова Ростовской области на 2010-2014 годы»

по состоянию на «01» января 2012 года

тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы (на весь период исполнения ДЦП) | Уточненный план ассигнований на 2011 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств (по источникам финансирования) | Причины невыполнения мероприятий | Достигнутый эффект от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Всего по программе | 549 227,6 |  | 398 242,0 | 150 985,6 |  | 214 230,2 |  | 161 896,8 | 52 333,4 |  | 214 230,0 |  | 161 896,8 | 52 333,2 |  |  |  |  |
| 1 | Строительство, реконструкция муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства | 343 317,1 |  | 266 403,2 | 76 913,9 |  | 186 347,8 |  | 144 605,8 | 41 742,0 |  | 186 347,8 |  | 144 605,8 | 41 742,0 |  | Исполнено | - | снижение доли объектов коммунальной инфраструктуры, нуждающихся в ремонте - до 25,5 % |
| 2 | Строительство, реконструкция муниципальных объектов теплоэнергетики | 165 366,3 |  | 122 838,8 | 42 527,5 |  | 25 382,4 |  | 17 291,0 | 8 091,4 |  | 25 382,2 |  | 17 291,0 | 8 091,2 |  | Исполнено | - | Выполнена перекладка 1104 пм трубопроводов и монтаж 6-ти тепловых камер |
|  | из них: предоставление бюджетных инвестиций для увеличение уставного фонда МУП г. Азова "Теплоэнерго" на реконструкцию тепловой трассы | 3 100,0 |  |  | 3 100,0 |  | 3 100,0 |  |  | 3 100,0 |  | 3 100,0 |  |  | 3 100,0 |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт муниципальных объектов теплоэнергетики | 24 147,8 |  |  | 24 147,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено в 2010 году | - | снижение доли объектов коммунальной инфраструктуры, нуждающихся в ремонте - до 30,248 км |
| 4 | Изготовление проекта на расчетную схему газоснабжения г. Азова | 2 500,0 |  |  | 2 500,0 |  | 2 500,0 |  |  | 2 500,0 |  | 2 500,0 |  |  | 2 500,0 |  | Исполнено | - | Возможность развития газоснабжения города, как в существующей застройке, так и в перспективной, по всем категориям давления и группам потребителей |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации | 13 896,4 |  | 9 000,0 | 4 896,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не исполнено | не наступил срок исполнения мероприятия |  |
|  | Итого | 549 227,6 |  | 398 242,0 | 150 985,6 |  | 214 230,2 |  | 161 896,8 | 52 333,4 |  | 214 230,0 |  | 161 896,8 | 52 333,2 |  |  |  |  |

Целевые показатели программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Снижение доли объектов коммунальной инфраструктуры, нуждающихся в ремонте | % | 29,3 | 25,5 | 24,7 | 24,6 | 24,3 |
| 2 | Улучшение экологической ситуации (снижение количества порывов) | количество порывов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Сокращение числа подвальных (встроенных) котельных | количество подвальных котельных | 16 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Увеличение мощности 4-х базовых котельных | мВт | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 21,9 | 21,9 |
| 5 | Снижение доли объектов коммунальной инфраструктуры, нуждающихся в ремонте | км | 30,248 | - | - | - | - |
| 6 | Разработанный и утвержденный проект на расчетную схему газоснабжения города | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Количество разработанных проектов | шт. | - | - | 2 | 1 | - |

- Сведения о результатах реализации долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Азова Ростовской области на 2010-2014 годы» за 2011 год

Утвержденный план расходов долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Азова Ростовской области на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением администрации города Азова от 30.11.2010 № 2082 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Азова Ростовской области на 2010-2014 годы» (далее – Программа), в 2011 году составил 214 230,2 тыс. руб.

Исполнение расходов по Программе составило 214 230,0 тыс. руб. Процент выполнения мероприятий Программы составил 99,99 процента, экономия составила 0,2 тыс. руб.

- Сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средств (по источникам финансирования) с указанием причин их неосвоения

В 2011 году освоены все бюджетные средства, предусмотренные Программой, за исключение 0,2 тыс. руб., выделенных на строительство, реконструкцию муниципальных объектов теплоэнергетики в связи со сложившейся экономией бюджетных средств по заключенным муниципальным контрактам.

- Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств областного бюджета и бюджета города, в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Азовской городской Думы от 14.12.2010 № 74 «О бюджете города Азова на 2011 год».

На реализацию мероприятий Программы в 2011 году было предусмотрено 214 230,2 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 161 896,8 тыс. руб., за счет средств бюджета города 52 333,4 тыс. руб.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Средства областного бюджета и бюджета города направлены на:

- строительство, реконструкцию муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства – 186 347,8 тыс. руб.;

-  строительство, реконструкцию муниципальных объектов теплоэнергетики – 25 382,2 тыс. руб.;

-  изготовление проекта на расчетную схему газоснабжения г. Азова – 2 500,0 тыс. руб.

- Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы

Результаты соответствуют фактическим затратам на реализацию Программы.

- Сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладом о результатах и основных направлениях деятельности

Фактические показатели реализации Программы превышают показатели, установленные докладом о результатах и основных направлениях деятельности.

- Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В 2011 году Программа  осуществлялась путем реализации следующих мероприятий:

- Строительство, реконструкция муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

Произведена частичная реконструкция главного канализационного коллектора г. Азова протяженностью 2,0 км. Начат II этап строительства водовода от ВНС-2 до Юго-Восточной промзоны, выполнены работы по ул. Дружбы и ул. Победы протяженностью 1,6 км.

- Строительство, реконструкция муниципальных объектов теплоэнергетики.

Произведена реконструкция тепловых сетей от котельной «Мурманец» по пер. Черноморскому протяженностью 1104 метров.

- Изготовление проекта на расчетную схему газоснабжения г. Азова.

Изготовлен проект на расчетную схему газоснабжения г. Азова, в связи с чем, появилась возможность развития газоснабжения города, как в существующей застройке, так и в перспективной, по всем категориям давления и группам потребителей.

- Сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства

- Реконструкция главного канализационного коллектора г. Азова, Ростовской области.

Реконструкция коллектора ведется с 2008 года. На 01.01.2012 года готовность объекта составила 49,8 процентов.

- Строительство водовода от ВНС-2 до Юго-Восточной промзоны.

Строительство водовода начато в 2008 году. На 01.01.2012 года готовность объекта составила 77,3 процентов.

- Оценка эффективности реализации Программы и информация о степени достижения запланированных показателей Программы

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Степень достижения запланированных результатов по каждому показателю Программы за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период (таблица № 1).

Таблица № 1

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единицы измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации | Степень достижения запланированных показателей Программы в 2011 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | всего | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  |
| Снижение доли объектов коммунальной инфраструктуры, нуждающихся в ремонте | % | 24,3 | 29,3 | 25,5 | 24,7 | 24,6 | 24,3 | 25,5 | 29,3 | 25,5 |  |  |  | 100% |
| Улучшение экологической ситуации (снижение количества порывов) | количество порывов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100% |
| Сокращение числа подвальных (встроенных) котельных | количество подвальных котельных | 10 | 16 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 100% |
| Увеличение мощности 4-х базовых котельных | мВт | 21,9 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 21,9 | 21,9 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |  |  |  | 100% |
| Снижение доли объектов коммунальной инфраструктуры, нуждающихся в ремонте | км | 30,248 | 30,248 | - | - | - | - | 30,248 | 30,248 | - |  |  |  | - |
| Разработанный и утвержденный проект на расчетную схему газоснабжения города | шт. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 100% |
| Количество разработанных проектов | шт. | 3 | - | - | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - |
| Оценка эффективности Программы | Выполнение показателей в 2011 году составило 100 процентов |  |

Управляющий делами                                                                                                      В.А. Пшеничный

Верно

И.о. начальника общего отдела                                                                                      Е.В. Медведева