АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2013                                        № 650

Об утверждении отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Обустройство ветеранского кладбища в городе Азове на 2010-2012 годы» по результатам за 2012 год

В соответствии с постановлением администрации города Азова от 28.09.2012 № 1992 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Обустройство ветеранского кладбища в городе Азове на 2010-2012 годы», утвержденной распоряжением администрации города Азова от 11.02.2010 № 27, по результатам за 2012 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации - начальника Управления ЖКХ Авдошина С.В.

И.о. мэра города                                                           А.И. Кравцов

Верно

Начальник общего отдела                                           В.В. Жук

Постановление вносит

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова

Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 28.03.2013 № 650

Отчет

о реализации долгосрочной целевой программы

«Обустройство ветеранского кладбища в городе Азове на 2010-2012 годы»

по результатам за 2012 год

- I. Основные результаты

На реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Обустройство ветеранского кладбища в городе Азове на 2010-2012 годы» (далее - Программа) в 2012 году за счет средств МП «Ритуал» предусматривалось 86,0 тыс. рублей.  Освоено 86,0 тыс. рублей. Процент выполнения составил 100 процентов.

- II. Меры по реализации Программы

В 2012 году изменения в Программу не вносились.

- III. Оценка эффективности реализации Программы

- Отчет

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Обустройство ветеранского кладбища в городе Азове на 2010-2012 годы»

по состоянию на "01" января 2013 года

тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы (на весь период исполнения ДЦП) |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) | Причины невыполнения мероприятий | Достигнутый эффект от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Всего по программе | 905,3 | 0,0 | 0,0 | 799,5 | 105,8 | 86,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,0 | 86,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,0 |  |  |  |
| 1 | Строительство асфальтобетонного покрытия внутренней дороги ветеранского кладбища | 243,3 |  |  | 243,3 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | - | исполнено в 2010 году- | - |
| 2 | Ограждение территории ветеранского кладбища | 556,2 |  |  | 556,2 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | - | исполнено в 2010 году | - |
| 3 | Установка малых архитектурных форм (скамейки) | 19,8 |  |  |  | 19,8 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | - | исполнено в 2011 году | - |
| 4 | Посадка деревьев | 86,0 |  |  |  | 86,0 | 86,0 |  |  |  | 86,0 | 86,0 |  |  |  | 86,0 | - | - | выполнены работы по посадке 80 шт. лиственных деревьев |

Информация

об оценке эффективности реализации долгосрочной целевой программы

«Обустройство ветеранского кладбища в городе Азове на 2010-2012 годы»

за отчетный 2012 год

| Наименование показателей результативности | Единицы измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2010 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2011 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2012 год | отклонение от планового значения (процентов) |
| Площадь построенной дороги | м2 | 200 |  |  | 200 | - |  |  |  |  |
| Протяженность установленного ограждения | м | 280 |  |  | 280 | - |  |  |  |  |
| Количество установленных объектов малых архитектурных форм | шт. |  | 12 |  |  |  | 12 | - |  |  |
| Количество посаженных деревьев | шт. |  |  | 12 |  |  |  |  | 80 | - |
| Оценка эффективности Программы | Выполнение показателей Программы в 2012 году составило 666 процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В рамках реализации Программы за счет средств МП «Ритуал» на территории Азовского ветеранского кладбища выполнены работы по высадке 80 лиственных деревьев:

- клен полевой – 20 штук;

- ива матсудана – 20 штук;

- береза бородавчатая – 40 штук.

Управляющий делами                                                 В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                           В.В. Жук