АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2013                                         № 654

Об утверждении отчета о ходе работ по ведомственной целевой программе «Развитие благоустройства города Азова в 2012-2014 годах» по результатам за 2012 год

В соответствии с постановлением администрации города Азова от 11.11.2011 № 1980 «О Порядке принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Утвердить отчет о ходе работ по ведомственной целевой программе «Развитие благоустройства города Азова в 2012-2014 годах», утвержденной постановлением администрации города Азова от 14.09.2011 № 1617, по результатам за 2012 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя  главы администрации - начальника Управления ЖКХ Авдошина С.В.

И.о. мэра города                                                      А.И. Кравцов

Верно

Начальник общего отдела                                       В.В. Жук

Постановление вносит

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова

Приложение к постановлению администрации города Азова от 28.03.2013 № 654

Отчет

о реализации ведомственной целевой программы

«Развитие благоустройства города Азова в 2012-2014 годах»

по результатам за 2012 год

- I. Основные результаты

На реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие благоустройства города Азова в 2012-2014 годах» (далее - Программа) в 2012 году за счет средств бюджета города предусматривалось 78 766,3 тыс. рублей. Освоено 78 752,0 тыс. рублей. Процент выполнения составил 99,98 процентов. Не освоено 14,3 тыс. рублей, экономия по торгам составила 12,0 тыс. рублей.

В 2012 году в полном объеме выполнены работы по благоустройству территории города. В результате уменьшения фактического объема выполнения работ по дезинсекции против комаров и клещей,  уменьшения фактического объема водоснабжения на территории городского пляжа и уменьшения потребности в подписке на периодические издания не освоено 2,3 тыс. рублей.

В течение года выполнены все мероприятия и освоены бюджетные средства, предусмотренные Программой, за исключением следующих:

7,9 тыс. рублей, выделенных на реализацию задачи «Обеспечение содержания дорожной сети города Азова», в том числе 0,9 тыс. рублей по мероприятию «Эксплуатация и очистка ливневых коллекторов» за счет экономии по торгам; 7,0 тыс. рублей по финансовому обеспечению выполнения муниципального задания МБУ г. Азова «Чистый город», из них 6,6 тыс. рублей – экономия по торгам по ремонту транспорта и 0,4 тыс. рублей – в результате уменьшения фактической потребности в  подписке на периодические издания;

0,3 тыс. рублей, выделенных на реализацию задачи «Обеспечение безопасности на дорогах города», в том числе 0,3 тыс. рублей по мероприятию «Эксплуатация и содержание ТСРДД» - экономия по торгам;

0,1 тыс. рублей, выделенных на реализацию задачи «Организация и проведение благоустройства дворовых и прилегающих территорий», в том числе 0,1 тыс. рублей по мероприятию «Приобретение оборудования для детских площадок (с монтажем)» - экономия по торгам;

4,0 тыс. рублей, выделенных на реализацию задачи «Обеспечение санитарного благополучия территории города», в том числе 0,1 тыс. рублей по мероприятию «Дезинсекция против комаров и клещей» - в результате уменьшения фактического объема выполнения работ; 3,9 тыс. рублей по мероприятию «Очистка от заиления водоотводящих каналов в северо-западной зоне города Азова» - экономия по торгам;

2,0 тыс. рублей, выделенных на реализацию задачи «Содержание в исправном состоянии объектов внешнего благоустройства», в том числе 1,8 тыс. рублей по мероприятию «Содержание городского пляжа» - в результате уменьшения фактического объема выполнения работ; 0,1 тыс. рублей по мероприятию «Текущий ремонт и содержание малых архитектурных фор» - экономия по торгам; 0,1 тыс. рублей - выплата выходного пособия при увольнении работникам МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» за третий месяц  по решению органа службы занятости населения, в связи с ликвидацией МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ».

- II. Меры по реализации Программы

В 2012 году внесены следующие изменения в Программу:

- постановлением администрации города Азова от 23.03.2012 № 496 в связи с уменьшением финансовых средств, на основании  постановления администрации города Азова от 16.01.2012 № 28 «Об утверждении объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, уличного освещения, водоснабжения и водоотведения для бюджетных, казенных и автономных учреждений находящихся в ведении главных распорядителей средств бюджета города Азова на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»;

- - постановлением администрации города Азова от 20.04.2012 № 713 в связи с выделением дополнительных финансовых средств на выплату выходного пособия при увольнении работникам МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» за третий месяц  по решению органа службы занятости населения, в связи с ликвидацией МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»;

- - постановлением администрации города Азова от 15.05.2012 № 859 в связи с выделением дополнительных финансовых средств на финансовое обеспечение муниципального задания в части затрат общехозяйственного назначения;

- - постановлением администрации города Азова от 09.06.2012 № 1138 в связи с корректировкой объемов финансирования отдельных программных мероприятий;

- постановлением администрации города Азова от 14.08.2012 № 1686 в связи с корректировкой объемов финансирования отдельных программных мероприятий и выделением дополнительных средств на мероприятия по обеспечению безопасности движения на дорогах города;

- - постановлением администрации города Азова от 28.09.2012 № 1984 в связи с корректировкой объемов финансирования отдельных программных мероприятий;

- - постановлением администрации города Азова от 23.11.2012 № 2400 в связи с корректировкой объемов финансирования отдельных программных мероприятий и уменьшением бюджетных ассигнований с учетом сложившейся экономии по результатам торгов.

В 2012 году основными причинами  необходимости внесения изменений в Программу были выделение дополнительных средств из бюджета города и корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий, в результате чего это позволило выполнить все основные мероприятия и включить в Программу мероприятия, в выполнении которых в 2012 году возникла необходимость.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в Программе в 2012 году, соответствовал объему ассигнований бюджета города.

- III. Оценка эффективности реализации Программы

- Отчет

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие благоустройства города Азова в 2012-2014 годах»

по состоянию на "01" января 2013 года

тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения* (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по программе | 208 252,2 | 0,0 | 0,0 | 208 252,2 | 0,0 | 78 766,3 | 0,0 | 0,0 | 78 766,3 | 0,0 | 78 752,0 |  |  | 78 752,0 |  | 14,3 |
| 1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ г. Азова "Чистый город", из них: | 48 854,7 |  |  | 48 854,7 |  | 32 438,7 |  |  | 32 438,7 |  | 32 430,8 |  |  | 32 430,8 |  | 7,9 |
| 1.1 | Механическая уборка дорог | 23 143,7 |  |  | 23 143,7 |  | 11 731,4 |  |  | 11 731,4 |  | 11 731,4 |  |  | 11 731,4 |  | 0,0 |
| 1.2 | Ручная уборка дорог | 7 668,0 |  |  | 7 668,0 |  | 7 375,6 |  |  | 7 375,6 |  | 7 375,6 |  |  | 7 375,6 |  | 0,0 |
| 1.3 | Патрульная уборка дорог | 7 833,8 |  |  | 7 833,8 |  | 4 127,6 |  |  | 4 127,6 |  | 4 127,6 |  |  | 4 127,6 |  | 0,0 |
| 1.4 | Эксплуатация и очистка ливневых коллекторов | 1 617,6 |  |  | 1 617,6 |  | 612,5 |  |  | 612,5 |  | 611,6 |  |  | 611,6 |  | 0,9 |
| 2 | Предоставление субсидии МБУ г. Азова "Чистый город" на иные цели, из них: | 234,4 |  |  | 234,4 |  | 234,4 |  |  | 234,4 |  | 234,4 |  |  | 234,4 |  | 0,0 |
| 2.1 | Приобретение оборудования | 234,4 |  |  | 234,4 |  | 234,4 |  |  | 234,4 |  | 234,4 |  |  | 234,4 |  | 0,0 |
| 3 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ г. Азова "Чистый город", из них: | 7 428,0 |  |  | 7 428,0 |  | 1 656,2 |  |  | 1 656,2 |  | 1 655,9 |  |  | 1 655,9 |  | 0,3 |
| 3.1 | Эксплуатация и содержание ТСРДД, обслуживание дорожных знаков | 7 428,0 |  |  | 7 428,0 |  | 1 656,2 |  |  | 1 656,2 |  | 1 655,9 |  |  | 1 655,9 |  | 0,3 |
| 4 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ г. Азова "Чистый город", из них: | 321,0 |  |  | 321,0 |  | 107,0 |  |  | 107,0 |  | 107,0 |  |  | 107,0 |  | 0,0 |
| 4.1 | Проведение смотра-конкурса на звание «Территория образцового содержания» в соответствии с постановлением мэра города от 25.07.2008 № 1160 | 321,0 |  |  | 321,0 |  | 107,0 |  |  | 107,0 |  | 107,0 |  |  | 107,0 |  | 0,0 |
| 5 | Предоставление субсидии МБУ г. Азова "Чистый город" на иные цели, из них: | 3 618,2 |  |  | 3 618,2 |  | 1 121,2 |  |  | 1 121,2 |  | 1 121,1 |  |  | 1 121,1 |  | 0,1 |
| 5.1 | Обустройство детских площадок | 1 798,5 |  |  | 1 798,5 |  | 550,0 |  |  | 550,0 |  | 550,0 |  |  | 550,0 |  | 0,0 |
| 5.2 | Приобретение оборудования для детских площадок (с монтажем) | 1 819,7 |  |  | 1 819,7 |  | 571,2 |  |  | 571,2 |  | 571,1 |  |  | 571,1 |  | 0,1 |
| 6 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ г. Азова "Чистый город", из них: | 64 084,3 |  |  | 64 084,3 |  | 18 285,5 |  |  | 18 285,5 |  | 18 285,5 |  |  | 18 285,5 |  | 0,0 |
| 6.1 | Озеленение территорий города | 64 084,3 |  |  | 64 084,3 |  | 18 285,5 |  |  | 18 285,5 |  | 18 285,5 |  |  | 18 285,5 |  | 0,0 |
| 7 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ г. Азова "Чистый город", из них: | 54 347,8 |  |  | 54 347,8 |  | 15 651,0 |  |  | 15 651,0 |  | 15 651,0 |  |  | 15 651,0 |  | 0,0 |
| 7.1 | Организация освещения улиц города | 42 197,1 |  |  | 42 197,1 |  | 10 655,6 |  |  | 10 655,6 |  | 10 655,6 |  |  | 10 655,6 |  | 0,0 |
| 7.2 | Содержание и текущий ремонт сетей наружного освещения | 12 150,7 |  |  | 12 150,7 |  | 4 995,4 |  |  | 4 995,4 |  | 4 995,4 |  |  | 4 995,4 |  | 0,0 |
| 8 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ г. Азова "Чистый город", из них: | 21 427,0 |  |  | 21 427,0 |  | 6 704,5 |  |  | 6 704,5 |  | 6 700,5 |  |  | 6 700,5 |  | 4,0 |
| 8.1 | Ручная уборка территорий улиц, площадей, тротуаров | 15 921,9 |  |  | 15 921,9 |  | 4 540,0 |  |  | 4 540,0 |  | 4 540,0 |  |  | 4 540,0 |  | 0,0 |
| 8.2 | Ликвидация несанкционированных свалок | 2 046,0 |  |  | 2 046,0 |  | 662,1 |  |  | 662,1 |  | 662,1 |  |  | 662,1 |  | 0,0 |
| 8.3 | Уборка захламленности лесов, находящихся на территории города Азова | 399,5 |  |  | 399,5 |  | 112,1 |  |  | 112,1 |  | 112,1 |  |  | 112,1 |  | 0,0 |
| 8.4 | Отлов бродячих животных | 1 139,7 |  |  | 1 139,7 |  | 503,0 |  |  | 503,0 |  | 503,0 |  |  | 503,0 |  | 0,0 |
| 8.5 | Дезинсекция против комаров и клещей | 526,9 |  |  | 526,9 |  | 243,4 |  |  | 243,4 |  | 243,3 |  |  | 243,3 |  | 0,1 |
| 8.6 | Очистка от заиления водоотводящих каналов в северо-западной зоне города Азова | 1 393,0 |  |  | 1 393,0 |  | 643,9 |  |  | 643,9 |  | 640,0 |  |  | 640,0 |  | 3,9 |
| 9 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ г. Азова "Чистый город", из них: | 7 816,7 |  |  | 7 816,7 |  | 2 447,7 |  |  | 2 447,7 |  | 2 445,8 |  |  | 2 445,8 |  | 1,9 |
| 9.1 | Текущий ремонт и содержание малых архитектурных форм | 3 886,7 |  |  | 3 886,7 |  | 1 147,5 |  |  | 1 147,5 |  | 1 147,4 |  |  | 1 147,4 |  | 0,1 |
| 9.2 | Обустройство и ремонт контейнерных площадок | 1 986,8 |  |  | 1 986,8 |  | 618,0 |  |  | 618,0 |  | 618,0 |  |  | 618,0 |  | 0,0 |
| 9.3 | Содержание городского пляжа | 1 943,2 |  |  | 1 943,2 |  | 682,2 |  |  | 682,2 |  | 680,4 |  |  | 680,4 |  | 1,8 |
| 10 | Погашение кредиторской задолженности МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» по уплате штрафов и пени по страховым взносам | 8,1 |  |  | 8,1 |  | 8,1 |  |  | 8,1 |  | 8,1 |  |  | 8,1 |  | 0,0 |
| 11 | Выплата выходного пособия при увольнении работникам МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ" за третий месяц по решению органа службы занятости населения, в связи с ликвидацией МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ" | 112,0 |  |  | 112,0 |  | 112,0 |  |  | 112,0 |  | 111,9 |  |  | 111,9 |  | 0,1 |

Причины неосвоения - 14,3 тыс. рублей, в том числе: 12,0 тыс. рублей – экономия по торгам; 2,3 тыс. рублей - в результате уменьшения фактического объема выполнения работ по дезинсекции против комаров и клещей,  уменьшения фактического объема водоснабжения на территории городского пляжа и уменьшения потребности в подписке на периодические издания.

Информация

об оценке эффективности реализации ведомственной целевой программы

«Развитие благоустройства города Азова в 2012-2014 годах»

за отчетный 2012 год

| №/п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2012 г. | Отклонение от планового значения (процентов) |
|  | Убираемая площадь при механической уборке дорог | тыс. м2 | 163,3 | 163,3 | - |
|  | Убираемая площадь при ручной уборке дорог | тыс. м2 | 49,2 | 49,2 | - |
|  | Убираемая площадь при патрульной уборке дорог | тыс. м2 | 166 | 166 | - |
|  | Протяженность ливневых коллекторов очищенных от заиления | м. п. | 22394 | 22394 | - |
|  | Количество обслуживаемых светофорных объектов | шт. | 12 | 12 | - |
|  | Количество обслуживаемых дорожных знаков | шт. | 412 | 448 | - |
|  | Количество участников смотра-конкурса на звание «Территория образцового содержания» | заявок | 10 | 68 | 8,7 |
|  | Количество оборудованных детских площадок | шт. | 5 | 5 | - |
|  | Количество установленного оборудования детских площадок | шт. | 5 | 5 | - |
|  | Площадь цветников | тыс. м2 | 4,4 | 4,4 | - |
|  | Площадь выкашивания | тыс. м2 | 569,5 | 569,5 | - |
|  | Количество ухоженных деревьев (обрезка, полив, побелка) | шт. | 140 | 140 | - |
|  | Количество снесенных аварийных деревьев | шт. | 235 | 235 | - |
|  | Количество высаженных деревьев | шт. | 220 | 220 | - |
|  | Объем потребляемой электроэнергии на освещение дорожно-уличной сети | тыс. кВт | 2662,4 | 2592,9 | -2,6* |
|  | Протяженность освещенных дорог общего пользования | км | 111 | 111 | - |
|  | Убираемая площадь при ручной уборке территории улиц, площадей тротуаров | м2 | 30,7 | 30,7 | - |
|  | Объем вывезенного мусора несанкционированных свалок | м3 | 778,3 | 778,3 | - |
|  | Объем вывезенного мусора с территории городских лесов | м3 | 134,4 | 134,4 | - |
|  | Количество отловленных животных | жив. | 688 | 651 | -5,4* |
|  | Обработанная площадь при дезинсекции против комаров и клещей | га | 66,6 | 137,1 | 105,8 |
|  | Объем вынимаемого грунта при очистке водоотводящих каналов | тыс. м3 | 2,68 | 6,35 | 136,9 |
|  | Количество отремонтированных объектов МАФ | шт. | 309 | 309 | - |
|  | Количество обустроенных и отремонтированных контейнерных площадок | шт. | 17 | 17 | - |
|  | Убираемая площадь городского пляжа | тыс. м2 | 18,1 | 18,1 | - |

*Отклонение фактически отловленных  бродячих животных  от планового показателя на 5,4% обусловлено следующими причинами:

- увеличением стоимости утилизации 1 животного с 70 руб.  до 100 руб.,

- увеличением стоимости дезинсекции транспорта, производящего утилизацию животных с 250 руб. до 500 руб.,

Снижение объема потребленной электроэнергии на уличное освещение  на 2,6% связано с проведением  в 2012 году  реконструкции и строительства системы наружного освещения с применением энергосберегающих технологий на территории

города Азова.

Из бюджета города для выполнения мероприятий, предусмотренных Программой,  выделено средств в объеме 78 766,3 тыс. рублей.

В рамках реализации Программы выполнены следующие мероприятия.

По обеспечению содержания  улично-дорожной сети города Азова в 2012 году выполнялись работы по механической, ручной, патрульной уборке улиц и площадей города площадью 163,3 тыс. кв. м, 49,2 тыс. кв. м, 166 тыс. кв. м соответственно, произведена очистка 22394 п. м ливневых коллекторов, приобретен производственный инвентарь и оборудование для уборки города. В целом по задаче освоено   32 665,2 тыс. рублей.

В рамках обеспечения безопасности движения на дорогах города в 2012 году обеспечивалась бесперебойном режиме работа 12 светофорных объектов, производилось обслуживание 448 дорожных знаков на общую сумму 1 655,9 тыс. рублей.

По организации и проведению благоустройства дворовых и прилегающих территорий обустроено 5 детских площадок с установкой на них оборудования - игровых детских комплексов.  В сентябре 2012 года проведен смотр конкурс на звание «Территория образцового содержания», по результатам которого награждены победители по трем номинациям.  По выполнению мероприятий, предусмотренных данной задачей освоено 1 228,1 тыс. рублей.

В целях обеспечения  современного озеленения территории города, на которое израсходовано 18 285,5 тыс. рублей, выполнены работы по посадке 4,4 тыс. кв. м цветников и уходными работы за ними, выкошено 569,5  тыс. кв. м газонов, на протяжении всего года производилась обрезка, полив, побелка деревьев, было высажено 220 новых дерева и снесено 235 аварийных деревьев.

По обеспечению развития освещения города производилось содержание и ремонт 111 км сетей наружного освещения. На данные цели и на организацию освещения улиц города (оплата за полученную электрическую энергию) за счет бюджета города израсходовано 15 651,0 тыс. рублей.

В рамках обеспечения санитарного благополучия территория города выполнялись работы по ручной уборке 30,7 тыс. кв. м территории улиц, площадей, тротуаров, ликвидировано 778,3 куб. м. несанкционированных свалок, убрано 134,4 куб. м мусора с территории городских лесов, отловлено 651 бродячих животных, проведена дезинсекция против комаров и клещей на площади 66,6 га, очищены от заиления водоотводящие каналы в северо-западной промзоне города, при этом объем вынимаемого грунта составил 6,35 тыс. куб. м. По выполнению мероприятий, предусмотренных данной задачей освоено 6 700,5 тыс. рублей.

На содержание в исправном состоянии объектов внешнего благоустройства в 2012 году направлено 2 565,8 тыс. рублей. Выполнен текущий ремонт 309 малых архитектурных форм города, обустроено и отремонтировано 17 контейнерных площадок, осуществлялось содержание городского пляжа.

- IV. Дальнейшая реализация Программы

В 2012 году реализация ведомственной целевой программы «Развитие благоустройства города Азова в 2012-2014 годах» завершена в связи с утверждением муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие благоустройства города Азова на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации города Азова от 27.09.2012 № 1968.

Управляющий делами                                                 В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                           В.В. Жук