АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2013                                          № 657

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове на 2012-2015 годы» по результатам за 2012 год

В соответствии с постановлением администрации города Азова от 28.09.2012 № 1992 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове на 2012-2015 годы», утвержденной постановлением администрации города Азова от 14.09.2011 № 1585, по результатам за 2012 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации - начальника Управления ЖКХ Авдошина С.В.

И.о. мэра города							А.И. Кравцов

Верно

Начальник общего отдела                                       В.В. Жук

Постановление вносит

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова

Приложение к постановлению администрации города Азова от 28.03.2013 № 657

Отчет

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе

«Развитие жилищного хозяйства в городе Азове на 2012-2015 годы»

по результатам за 2012 год

- Основные результаты

На реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной программы «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове на 2012-2015 годы» (далее – Программа) в 2012 году за счет средств областного бюджета и бюджета города Азова и средств собственников помещений в многоквартирных домах в редакции постановления администрации города Азова от 15.10.2012 № 2080 предусматривалось 59 314,5 тыс. руб., в том числе за счет бюджетных средств 49 867,5 тыс. руб., освоено 59 156,3 тыс. руб., в том числе за счет бюджетных средств 49 654,7 тыс. руб., процент выполнения составил 99,7 процентов. Не освоено бюджетных средств в сумме 212,8 тыс. руб. за счет экономии по торгам.

В 2012 году выполнены все мероприятия, предусмотренные Программой.

- Меры по реализации Программы

В 2012 году внесены следующие изменения в Программу:

- постановлением администрации города Азова от 29.02.2012 № 349 в связи с корректировкой  объемов финансирования программных мероприятий;

- постановлением администрации города Азова от 26.06.2012 № 1260 в связи с определением перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту и замене лифтов в 2012 году и выделением дополнительных  средств на предоставление субсидии управляющей организации на проведение капитального ремонта многоквартирного дома по ул. Инзенская 9 «А»;

- постановлением администрации города Азова от 14.08.2012 № 1684 в связи с уменьшением субсидии из областного бюджета и средств местного бюджета на софинансирование расходов на замену и модернизацию лифтов, отработавших нормативный срок службы;

- постановлением администрации города Азова от 28.09.2012 № 1983 в связи с выделением дополнительных средств на предоставление субсидии управляющей организации на проведение капитального ремонта многоквартирного дома по ул. Московская, 76;

- постановлением администрации города Азова от 15.10.2012 № 2080 в связи с выделением дополнительных средств на предоставление субсидии управляющей организации на проведение капитального ремонта многоквартирного дома по ул. Московская, 7;

- постановлением администрации города Азова от 30.11.2012 № 2436 в связи с корректировкой  объемов финансирования программных мероприятий.

В 2012 году основными причинами  необходимости внесения изменений в Программу были выделение дополнительных средств из бюджета города, в результате чего это позволило выполнить все основные мероприятия и включить в Программу мероприятия, в выполнении которых в 2012 году возникла необходимость.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в Программе в 2012 году, соответствовал объему ассигнований бюджета города.

- Оценка эффективности реализации Программы

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове на 2012-2015 годы»

по состоянию на «01» января 2013 года

тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы (на весь период исполнения ДЦП) |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) | Причины невыполнения мероприятий | Достигнутый эффект от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Всего по программе | 309 644,3 |  | 199 469,3 | 68 746,9 | 41 428,1 | 59 314,5 |  | 36 794,2 | 13 073,3 | 9 447,0 | 59 156,3 |  | 36 707,1 | 12 947,6 | 9 501,6 |  |  |  |
| 1 | Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов | 210 990,1 |  | 147 399,8 | 50 515,5 | 13 074,8 | 38 053,3 |  | 25 572,6 | 9 144,1 | 3 336,6 | 38 034,2 |  | 25 559,0 | 9 116,5 | 3 358,7 | 41,2 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 13,6 тыс. руб., местного бюджета - 27,6 тыс. руб. | Экономия по торгам | Капитально отремонти-ровано 39,8 тыс.кв.м общей площади многоквар-тирных домов |
| 2 | Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших нормативный срок службы | 98 654,2 |  | 52 069,5 | 18 231,4 | 28 353,3 | 21 261,2 |  | 11 221,6 | 3 929,2 | 6 110,4 | 21 122,1 |  | 11 148,1 | 3 831,1 | 6 142,9 | 171,6 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 73,5 тыс. руб., местного бюджета - 98,1 тыс. руб. | Экономия по торгам | Заменено 16 лифтов в многоквартирных домах |

Информация

об оценке эффективности реализации Программы за отчетный 2012 год и за весь период реализации 2012-2015 годов

| Наименование показателей результативности | Единицы измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2012 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2013 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2014 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2015 год | отклонение от планового значения (процентов) |
| Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | Тыс. кв. м | 39,8 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 39,8 | - |  |  |  |  |  |  |
| Количество замененных и модернизированных лифтов | шт. | 16 | 14 | 15 | 15 | 16 | - |  |  |  |  |  |  |
| Оценка эффективности Программы | Выполнение всех показателей в 2012 году составило 100 процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В 2012 году в рамках реализации мероприятий Программы произведен капитальный ремонт на домах с физическим износом не менее 50%. В большинстве своем это 2-х этажные дома 50-60 годов постройки (10 домов) и 3 дома 70-х годов постройки. На всех домах произведена замена инженерных коммуникаций, ремонт кровель, фасадов и проведение энергетического обследования.

Произведена замена  16 лифтов на 8 многоквартирных домах при долевом участии собственников не менее 30%.

- Дальнейшая реализация Программы

На 2013- 2015 годы в Программу включены средства, финансируемые из областного бюджета в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программ «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области на 2012-2015 годы». В связи с этим в Программе предусмотрены средства местного бюджета на софинансирование расходов областного бюджета в соответствии с постановлением Правительства Ростовской  области от 28.12.2011 № 302  «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Корректировка целевых показателей реализации Программы на текущий финансовый год и плановый период будет производиться при условии увеличения либо уменьшения объемов финансирования Программы.

Управляющий делами                                                      В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                               В.В. Жук