АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2013                                          № 684

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Азова Ростовской области в 2011-2015 годах» по результатам за 2012 год

В соответствии с постановлением администрации города Азова от 28.09.2012 № 1992 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной  долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Азова Ростовской области в 2011-2015 годах», утвержденной постановлением администрации города Азова от 08.11.2011 № 1968, по результатам за 2012 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям Ясько В.Л.

И.о мэра города						А.И. Кравцов

Верно

Начальник общего отдела                                    В.В. Жук

Постановление вносит

отдел промышленности и инвестиций

Приложение к постановлению администрации города Азова от 02.04.2013 № 684

Отчет

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Азова Ростовской области в 2011-2015 годах»,

по результатам за 2012 год

I. Основные результаты

На реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Азова Ростовской области в 2011-2015 годах» (далее - Программа) в 2012 году предусматривалось 48472,7 тыс. рублей из них за счет средств бюджета города Азова 368,3 тыс. руб., освоено 15731,1 тыс. из них средств бюджета города Азова 364,9 тыс. рублей. Процент выполнения составил 32,5 %. По бюджетным средствам – 99,1 %.

По внебюджетным источникам финансирования не освоено 33738,2 тыс. рублей – отсутствие денежных средств.

По бюджетным средствам не освоено 3,4 тыс. рублей -  экономия по торгам.

II. Меры по реализации Программы

В 2012 году внесены следующие изменения в Программу:

- постановлением администрации города Азова от 04.10.2012 № 2023  долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Азова Ростовской области в 2011-2014 годах» продлена до 2015 года

- III. Оценка эффективности реализации Программы

- ОТЧЕТ

- о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

- муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

- на территории города Азова Ростовской области в 2011-2015 годах»

- по состоянию на 1 января 2013 года

| N пп | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнение(кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения ((по источникам финансирования) | Причины невыполнения мероприятия | Достигнутый эффект от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | Внебюджетные источники |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП Азовводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение обязательного энергетического обследования | 1877,2 |  |  |  | 1877,2 | 1792,2 |  |  |  | 1792,2 | 988,1 |  |  |  | 988,1 | 804,1 Внеб ист. | Отс фин | Эконом рнерго рес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Реконструкция КНС-4 | 67910,45 |  |  |  | 67910,45 | 33925,23 |  |  |  | 33925,23 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 33925,33 внеб. ист | Отс. фин | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 2153,98 |  |  |  | 2153,98 | 2153,98 |  |  |  | 2153,98 | 52,4 |  |  |  | 52,4 | 2101,58 внеб. ист | Отс. фин | Экном Эл.эн. 2,1 тыс.квт,ч в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Замена приточных вентиляторов мощностью 45кВт на тепловентиляторы | 108,0 |  |  |  | 108,0 | 108,0 |  |  |  | 108,0 | 176 |  |  |  | 176 |  |  | Экнм теплоэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Режимно-наладочные испытания котла ДКВР 2,5/13 котельная №2 | 56,0 |  |  |  | 56,0 | 56,0 |  |  |  | 56,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 560 внеб. ист | Отс. фин | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Капремонт дымососа ДН-9 котла №1 | 8,4 |  |  |  | 8,4 | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Капремонт вентилятор а ВДН-8 котла №1 | 6,8 |  |  |  | 6,8 | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Реконструкция водопроводных сетей микрорайона Красногоровка | 5017,1 |  |  |  | 5017,1 | 5017,1 |  |  |  | 5017,1 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 5017,1 внеб. ист | Отс. фин | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Реконструкция уличных сетей пос.Ясный , Солнечный | 13936,4 |  |  |  | 13936,4 | - |  |  |  | 13630,2 | 13630,2 |  |  |  | 13630,2 |  |  | Экономия воды 5,4 тыс.м3 в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Замена водопроводных сетей с истекшим сроком эксплуатации на ПЭ | 1493,68 |  |  |  | 1493,68 | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Капремонт тепловой сети к зданию БОСа | 49,7 |  |  |  | 49,7 | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Установка приборов учета воды (объекты МП «Азовводоканал») | 48,5 |  |  |  | 48,5 | 48,5 |  |  |  | 48,5 | 67,4 |  |  |  | 67,4 |  |  | Экном воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Установка прибора учета тепловой энергии котельная № 1 | 350,0 |  |  |  | 350,0 | 350,0 |  |  |  | 350,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 350 внеб. ист | Отс. фин | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Установка приборов учета воды (Потребитель) | 36932,0 |  |  |  | 36932,0 | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Установка прибора учета тепловой энергии (Потребитель) | 220,0 |  |  |  | 220,0 | 220,0 |  |  |  | 220,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 220 внеб. ист | Отс. фин | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | МУП г. Азова «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена насосов на котельных | 2600 |  |  |  | 2600 | 300,0 |  |  |  | 300,0 | 265,8 |  |  |  | 265,8 | 34,2 внеб. ист | Отс. фин | Экономия воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Замена электроламп на энергосберегающие (Котельные) | 1,3 |  |  |  | 1,3 | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Капремонт тепловых сетей | 1269,88 |  |  |  | 1269,8 | 320,0 |  |  |  | 320,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 320 внеб. ист | Отс. фин | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Изоляция тепловых сетей | 240,0 |  |  |  | 240, | 50,0 |  |  |  | 50,0 | 79,9 |  |  |  | 79,9 |  |  | Экономия теплоэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Установка приборов учета газа | 1060,0 |  |  |  | 1060,0 | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Установка приборов учета тепловой энергии у Потребителей | 6100,0 |  |  |  | 6100,0 | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Установка приборов учета тепловой энергии в котельных | 2640,0 |  |  |  | 2640,0 | 800,0 |  |  |  | 800,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 800 внеб. ист | Отс. фин | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Ремонт ХВО на котельных | 76,8 |  |  |  | 76,8 | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Капремонт подпиточных насосов | 4,3 |  |  |  | 4,3 | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Замена теплообменников в котельных | 655,0 |  |  |  | 655,0 | 273,0 |  |  |  | 273,0 | 10,8 |  |  |  | 10,8 | 262,2 внеб. ист | Отс. фин | Экном теплоэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Капремонт котлов | 900,0 |  |  |  | 900,0 | 300,0 |  |  |  | 300,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 300 внеб. ист | Отс. фин | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Установка автоматики управления сетевыми насосами | 1650,0 |  |  |  | 1650,0 | 450,0 |  |  |  | 450,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 450 внеб. ист | Отс. фин | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Замена теплообменников у Потребителей | 1800,0 |  |  |  | 1800,0 | 600,0 |  |  |  | 600,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 600 внеб. ист | Отс. фин | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Режимная наладка тепловой сети | 4200,0 |  |  |  | 4200,0 | 1400,0 |  |  |  | 1400,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 1400 внеб. ист | Отс. фин | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Очистка поверхностей нагрева котла | 300,0 |  |  |  | 300,0 | 100,0 |  |  |  | 100,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 100 внеб. ист | Отс. фин | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Ремонт тепловых сетей с применением труб в ППУ | 1500,0 |  |  |  | 1500,0 | 1500,0 |  |  |  | 1500,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 1500 внеб. ист | Отс. фин | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | МУП УО «Домоуправление» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятия по подготовке к отопительному сезону | 9576,0 |  |  |  | 9576,0 | 2394,0 |  |  |  | 2394,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 2394 внеб. ист | Отс. фин | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Капремонт инженерных сетей | 13720,0 |  |  |  | 13720,0 | 3430,0 |  |  |  | 3430,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 3430 внеб. ист | Отс. фин | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Установка приборов учета | 14130,0 |  |  |  | 14130,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 450,0 |  |  |  | 450,0 | 225,0 |  |  |  | 225,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 225 внеб. ист | Отс. фин | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Проведение энергетического обследования жилых домов | 31600,0 |  |  |  | 31600,0 | 10400,0 |  |  |  | 10400,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 10400 внеб. ист | Отс. фин | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Оформление тех. паспортов на бесхозные инженерные сети | 1800,0 |  |  |  | 1800,0 | 1500 |  |  |  | 1500 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 1500 внеб. ист | Отс. фин | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 226595,21 |  |  |  | 226595,21 | 103152,03 |  |  |  | 103152,03 | 15270,6 |  |  |  | 15270,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | МУЗ ЦГБ, МУЗ ГБ №1 г. Азова, МУЗ «Родильный дом г. Азова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Теплоизоляция фасадов зданий | 28600 |  |  |  | 28600 | 8200,0 |  |  |  | 8200,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 8200 внеб. ист. | Отс. фин | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Замена и установка счетчиков тепловой энергии и оборудование радиаторов отопления термодатчиками | 6900 |  |  | 185.0 | 6715 | 1200,0 |  |  |  | 1200,0 |  |  |  |  | 0,0 | 1200 внеб. ист. | Отс. фин | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Снижение потерь тепла: -замена оконных рам - замена тепл. сетей - замена разводки отопления | 10000,0 |  |  | 858,1 | 9423,1 | 4000,0 |  |  | 219,1 | 3781,3 | 215,7 |  |  | 215,7 | 0,0 | 3781,3 внеб. ист. 3,4- бюдж ист | Экономия по торгам | Эконом Тепл.эн. 11,2 Гкал в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы, оборудованные датчиками выключения | 1810,8 |  |  | 602,9 | 1419,5 | 500,0 |  |  | 118,9 | 381,1 | 118,9 |  |  | 118,9 | 0,0 | 381,1 Внеб. ист | Отс. фин | Эконом. тепла Эл.энерг 0,8 тыс Квт.ч в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Замена имеющихся кондиционеров на энергосберегающие | 9000,0 |  |  |  | 9000,0 | 3000,0 |  |  |  | 3000,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 3000 внеб. ист. | Отс. фин | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Установка кранов с автоматической запорной арматурой | 3600,0 |  |  |  | 3600,0 | 1200,0 |  |  |  | 1200,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 1200 внеб. ист. | Отс. фин | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 53292 |  |  | 1646,0 | 51646,0 | 16900,0 |  |  | 338,0 | 16562,4 | 334,6 |  |  | 334,6 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Отдел культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Установка приборов учета тепловой энергии | 984,0 |  |  |  | 984,0 | 140,0 |  |  |  | 140,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 140 внеб. ист. | Отс. фин | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Установка энергосберегающего оборудования: -энергосберегаю- щих ламп, светильников; -светодиодных прожекторов на сцену ГДК; -выключателей-автоматов | 126,9 148,6 40,0 3,9 |  |  | 148,6 | 126,9 - 40,0 3,9 | 47,8 27,8 20,0 |  |  | 27,8 | 47,8 20,0 | 0,0 27,8 0,0 |  |  | 27,8 | 0,0 0,0 | 47,8 внеб. ист 20,0 Вн. ист.. | Отс. Финн Отм фин | Эконом эл.энергии 10,9 тыс Квт.ч в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Проведение энергетического обследования и оформление энергетических паспортов | 400,0 |  |  |  | 400,0 | 100,0 |  |  |  | 100,0 | 95,6 |  |  |  | 95,6 | 4,4 внеб ист | Экон. по торгам | Экономия энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Замена участков инженерных сетей: -системы топления; - электропроводки | 1045,0 620,0 425,0 |  |  |  | 1045,0 620,0 425,0 | 580,0 580,0 |  |  |  | 580,0 580,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 580 внеб. ист. | Отс. фин | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Снижение потерь тепла: -замена входной двери; -замена оконных рам | 391,0 30,0 361,0 |  |  |  | 391,0 30,0 361,0 | 150,0 - 150,0 |  |  |  | 150,0 - 150,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 150 внеб. ист. | Отс. фин | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Модернизация сантехнического оборудования | 44,0 |  |  |  | 44,0 | 20,0 |  |  |  | 20,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 20 внеб. ист. | Отс. фин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 3023,7 |  |  | 148,6 | 2875,1 | 1037,8 |  |  | 27,8 | 1010,0 | 123,4 |  |  | 27,8 | 95,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Департамент имущественных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды | 15,0 |  |  |  | 13,0 | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | 22,2 |  |  | 12,2 | 10,0 | 6,0 |  |  | 2,5 | 3,5 | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  |  | Эконом эл.энерг. 1,1 тыс. Квт.ч в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Замена участков инженерных сетей: -отопления; -электропроводки | 33,0 28,0 5,0 |  |  |  | 33,0 28,0 5,0 | 5,0 5,0 |  |  |  | 5,0 5,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 5,0 внеб. ист. | Отс. фин | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Снижение потерь тепла: -замена входной двери | 23,0 |  |  |  | 23,0 | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Модернизация сантехнического оборудования | 16,0 |  |  |  | 16,0 | 5,0 |  |  |  | 5,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 5,0 внеб. ист. | Отс. фин | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 109,2 |  |  | 12,2 | 97,0 | 16,0 |  |  | 2,5 | 13,5 | 2,5 |  |  | 2,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 1. Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов ежегодно на 3% к уровню 2009 года | 2279,54 |  |  |  | 2279,54 | 763,13 |  |  |  | 763,13 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 763,13 внеб. ист. | Отс. фин | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | 1.1. Снижение объема потребления теплоэнергии | 1359,61 |  |  |  | 1359,61 | 456,44 |  |  |  | 456,44 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 456,44 внеб. ист. | Отс. фин | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | 1.1.1. Оснащение образовательных учр. приборами учета тепловой энергии | 3173,0 |  |  |  | 3173,0 | 1050,0 |  |  |  | 1050,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 1050 внеб. ист. | Отс. фин | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | 1.1.2.Мероприятия по снижению потерь энергоресурсов: - ремонт системы отопления | 7500,0 |  |  |  | 7500,0 | 2160,0 |  |  |  | 2160,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 2160 внеб. ист. | Отс. фин | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | 1.1.3.Снижение потерь тепла: замена деревянных оконных и дверных блоков на метало-пл | 55500 |  |  |  | 55500 | 18500,0 |  |  |  | 18500,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 18500 внеб. ист. | Отс. фин | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | 1.2. Снижение объемов потребления электроэнергии | 667,785 |  |  |  | 667,785 | 223,1 |  |  |  | 223,1 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 223,1 внеб. ист. | Отс. фин | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7 | 1.2.1.Прекращение закупки для мун-ных нужд эл-их ламп накаливания исп-х для освещения | Финансирование не требуется |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8 | 1.2.2.Ремонт и замена электрических систем | 10300 |  |  |  | 10300 | 3800,0 |  |  |  | 3800,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 3800 внеб. ист. | Отс. фин | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9 | 1.3.Сокращение потерь воды | 134,27 |  |  |  | 134,27 | 44,81 |  |  |  | 44,81 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 44,81 внеб. ист. | Отс. фин | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.10 | 1.3.1.Ремонт системы водоснабжения и канализации | 15000 |  |  |  | 15000,0 | 5000,0 |  |  |  | 5000,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 5000 внеб. ист. | Отс. фин | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.11 | 1.4.Снижение объемов потребления газа | 117,89 |  |  |  | 117,89 | 38,77 |  |  |  | 38,77 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 38,77 внеб. ист. | Отс. фин | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 91472,0 |  |  |  | 91472,0 | 30510,0 |  |  |  | 30510,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Управление социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 1. Снижение потребления топливно-энерг-ких ресурсов ежегодно на 3% к уровню 2009 года | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | 1.1 Снижение объемов потребления электроэнергии | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | 1.1.1.Прекращение закупки для муниципальных нужд электрических ламп накаливания любой мощности | 26,6 |  |  |  | 26,6 | 8,9 |  |  |  | 8,9 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 8,9 внеб. ист. | Отс. фин | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | 1.2 Снижение объемов потребления тепловой энергии | Финансирование не требуется |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | 1.2.1. Замена радиаторов отопления и установка терморегуляторов на каждый радиатор | 840,1 |  |  |  | 840,1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 | 1.3 Сокращение потерь воды | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7 | 2. .Проведение энергетического обследования и составл. энерг паспорта | 99,0 |  |  | 99,0 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 965,7 |  |  | 99,0 | 866,7 | 8,9 |  |  |  | 8,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе | 375490,61 |  |  | 1905,8 | 373584,81 | 48472,7 |  |  | 368,3 | 48104,4 | 15731,1 |  |  | 364,9 | 15366,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Информация об оценке эффективности и реализации программы за отчетный 2012 год

| Наименование показателей результативности | Единицы измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2011 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2012 год | отклонение от планового значения (процентов | 2013 год | отклонение от планового значения (процентов | 2014 год |
| МП «Азовводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергетический паспорт | шт. |  | 1 |  |  |  | - |  | 1 | 0 | - | - | - |
| Объект | шт. |  | 1 |  |  |  | - |  | 0 | -100 | - | - | - |
| Лампа энергосберегающая | шт. |  | 5854 |  |  |  | - | - | 1371 | -76,6 | - | - | - |
| Вентилятор | шт. |  | 4 |  |  |  | - | - | 0 | -100 | - | - | - |
| Котел | шт. |  | 2 |  |  |  | - | - | - | -100 | - | - | - |
| Котел | шт. | 1 |  |  |  |  | 0 | -100 | - | - | - | - | - |
| Котел | шт. | 1 |  |  |  |  | 0 | -100 | - | - | - | - | - |
| Инженерные сети | км. |  | 3 |  |  |  | - | - | 3 | 0 | - | - | - |
| Инженерные сети | км. |  |  | 6,2 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Инженерные сети | км. | 1,062 |  |  |  |  | 0,92 | -13,4 | - | - | - | - | - |
| Инженерные сети | км. | 0,07 |  |  |  |  | 0,07 | 0 | - | - | - | - | - |
| Прибор учета | шт. |  | 3 |  |  |  | - |  | 3 | 0 | - | - | - |
| Прибор учета | шт. |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| Прибор учета | шт. | 1548 |  |  |  |  | 1548 | 0 | - | - | - | - | - |
| Прибор учета | шт. |  | 1 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Насос | шт. |  |  | 1 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| МУП «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос | шт. | 2 | 3 | 3 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Эл .лампы энергосберегающие | шт. | 305 | 305 |  |  |  | 203 | -33.5 |  |  |  |  |  |
| Инженерные сети | тр.км. | 2,42 | 0,82 | 0,8 | 0,8 |  | 0,82 | 0 | 0 | -100 |  |  |  |
| Изоляция | М2 | 500 | 500 | 500 | 700 |  | 500 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Прибор учета | шт. | 27 | 27 |  |  |  | 12 | -56,6 | 11 | -59,3 |  |  |  |
| Прибор учета | шт. | 70 | 70 |  |  |  | 38 | -43,7 | 26 | -62,9 |  |  |  |
| Прибор учета | шт. | 6 | 4 | 4 | - | - | 1 | -75 | 0 | -100 | - | - |  |
| Объект | шт. | 10 |  |  | - | - | 10 | 0 | 0 | -100 | - | - |  |
| Насос | шт. | 6 |  |  | - | - | 6 | 0 | 0 | -100 | - | - |  |
| Теплообменник | шт. |  | 5 |  | - | - | - | - | - | - | - | -- |  |
| Котел | шт. |  | 3 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Комплект автоматики | шт. |  | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Теплообменник | шт. |  | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Тепловая сеть | шт. |  | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Котел | шт. |  | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Тепловая сеть | тр.км. |  | 0,5 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| МУП УО «Домоуправление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | шт. | 30 | 60 | 30 |  |  | 30 | 0 | 0 | -100 |  |  |  |
| Инженерные сети | км. | 12 | 10 | 20 |  |  | 11 | -8,3 | 0 | -100 |  |  |  |
| Прибор учета | шт. | 130 |  |  |  |  | 74 | -43,1 | 0 | -100 |  |  |  |
| Лампа энергосберегающая | шт. | 1500 | 1500 |  |  |  | 894 | -40,4 | 0 | -100 |  |  |  |
| Энергетический паспорт МКД | шт. | 52 | 52 | 54 |  |  | 30 | -42,3 | 0 | -100 |  |  |  |
| Технический паспорт | шт. |  | 63 |  |  |  | - | 0 | 0 | -100 |  |  |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экономия тепловой энергии | Гкал | 167,9 | 11,2 | 11,1 |  |  | 111,9 | -41,2 | 11,2 | 0 |  |  |  |
| Экономия тепловой энергии | Гкал | 111,9 | 11,2 | 11,1 |  |  | 28 | -79,1 | 11.2 | 0 |  |  |  |
| Экономия тепловой энергии | Гкал | 28,0 | 11,2 | 11,1 |  |  | 1,8 | -96,4 | 11,2 | 0 |  |  |  |
| Экономия электрической энергии | тыс. кВт.ч | 1,8 | 0,8 | 0,7 |  | 0,4 | 0 | -100 | 0,8 | 0 |  |  |  |
| Экономия электрической энергии | тыс. кВт.ч - | 35,8 | 15,3 | 15,1 |  |  | 0 | -100 | 11,2 | -26,8 |  | 0 |  |
| Экономия воды | тыс. куб. м | 3,6 | 2,2 | 2,1 |  |  | 0 | -100 | 0 | -100 |  | 0 |  |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экономия тепловой энергии | Гкал | 34,1 | 34,1 | 34,1 |  |  | 0 | -100 | 0 | -100 |  |  |  |
| Экономия электрической энергии | тыс. кВт.ч | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 0,2 |  | 10,9 | 0 | 10,9 | 0 |  |  |  |
| Департамент им-ных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экономия тепловой энергии | Гкал | 19,6 | 19,0 | 18,4 |  |  | 0 | -100 | 0 | -100 |  |  |  |
| Экономия воды | тыс. куб. м | 0,114 | 0,11 | 0,108 |  |  | 0 | -100 | 0 | -100 |  |  |  |
| Экономия электрической энергии | тыс. кВт. ч. | 14,4 | 13,9 | 13,5 | 1,3 |  | 1,1 | -92,4 | 1.1 | -92,1 |  |  |  |
| Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экономия тепловой энергии | Гкал | 285,5 | 276,9 | 268.6 | - | - | 34,7 | -87,8 | 0 | -100 |  |  |  |
| Экономия электрической энергии | тыс. кВт.ч | 46,6 | 45,3 | 43,9 | - | - | 7,2 | -84,5 | 0 | -100 |  |  |  |
| Экономия воды | тыс. куб. м | 2,491 | 2,416 | 2,344 | - | - | 0 | -100 | 0 | -100 |  |  |  |
| Экономия газа | тыс. куб. м | 6,8 | 6,64 | 27,84 | -- | - | 0 | -100 | 0 | -100 |  |  |  |
| УСЗН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экономия электроэнергии | тыс. кВт ч. | 2,0 | 2,0 | 1,9 |  |  | 0,4 | -80 | 0 | -100 |  |  |  |
| Экономия тепловой энергии | Гкал | 5,7 | 5,7 | 5,6 |  |  | 2,3 | -59,6 | 0 | -100 |  |  |  |
| Экономия воды | тыс.м. куб. | 0,115 | 0,115 | 0,114 |  |  | 0 | -100 | 0 | -100 |  |  |  |
| Оценка эффективности Программы | Выполнение показателей в 2012 году составило 32,5 процента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Из бюджета города в 2012 году для выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, выделены средства в объеме 364,9 тыс. рублей. За счет данных средств выполнены следующие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

Департамент имущественных отношений и малого бизнеса- 2,5 тыс.руб.- замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы.

Отдел культуры и искусства-27,8 тыс.руб.- установка светодиодных прожекторов на сцену ГДК

МУЗ ЦГБ- 218,7тыс. руб.- замена оконных рам

118,9 тыс. руб.- замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы, оборудованные датчиками выключения.

- IV. Дальнейшая реализация Программы

Корректировка целевых показателей реализации Программы на текущий финансовый год и плановый период будет производиться при условии увеличения либо уменьшения объемов финансирования Программы.

Управляющий делами                                                      В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                                В.В. Жук