АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2013                                          № 732

Об утверждении отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Обустройство ветеранского кладбища в городе Азове на 2010-2012 годы»

В соответствии с постановлением администрации города Азова от 28.09.2012 № 1992 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Обустройство ветеранского кладбища в городе Азове на 2010-2012 годы», утвержденной распоряжением администрации города Азова от 11.02.2010 № 27, за весь период реализации программы согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации - начальника Управления ЖКХ Авдошина С.В.

Мэр города							   С.Л. Бездольный

Верно

Начальник общего отдела                                        В.В. Жук

Постановление вносит

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова

Приложение к постановлению администрации города Азова от 09.04.2013 № 732

Отчет

о ходе работ по долгосрочной целевой программы

«Обустройство ветеранского кладбища в городе Азове на 2010-2012 годы»

- I. Основные результаты

На реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Обустройство ветеранского кладбища в городе Азове на 2010-2012 годы» (далее - Программа) за весь период реализации предусматривалось 905,3 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета города 799,5 тыс. рублей,  за счет средств МП «Ритуал» 105,8  тыс. рублей.  Освоено 905,3 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета города 799,5 тыс. рублей,  за счет средств МП «Ритуал» 105,8  тыс. рублей.  Процент выполнения составил 100 процентов.

- II. Меры по реализации Программы

В 2010-2012 годах изменения в Программу не вносились.

- III. Оценка эффективности реализации Программы

- Отчет

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Обустройство ветеранского кладбища в городе Азове на 2010-2012 годы»

по состоянию на "01" января 2013 года

тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы (на весь период исполнения ДЦП) |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2010-2012 годы |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) | Причины невыполнения мероприятий | Достигнутый эффект от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Всего по программе | 905,3 | 0,0 | 0,0 | 799,5 | 105,8 | 905,3 | 0,0 | 0,0 | 799,5 | 105,8 | 905,3 | 0,0 | 0,0 | 799,5 | 105,8 |  |  |  |
| 1 | Строительство асфальтобетонного покрытия внутренней дороги ветеранского кладбища | 243,3 |  |  | 243,3 |  | 243,3 |  |  | 243,3 |  | 243,3 |  |  | 243,3 |  | - | исполнено в 2010 году- | Повышен уровень транспортной и пешеходной доступности кладбища |
| 2 | Ограждение территории ветеранского кладбища | 556,2 |  |  | 556,2 |  | 556,2 |  |  | 556,2 |  | 556,2 |  |  | 556,2 |  | - | исполнено в 2010 году | Повышено качество по содержанию мест погребения и соблюдения санитарных норм на территории кладбища |
| 3 | Установка малых архитектурных форм (скамейки) | 19,8 |  |  |  | 19,8 | 19,8 |  |  |  | 19,8 | 19,8 |  |  |  | 19,8 | - | исполнено в 2011 году | Повышено качество услуг по содержанию мест погребения |
| 4 | Посадка деревьев | 86,0 |  |  |  | 86,0 | 86,0 |  |  |  | 86,0 | 86,0 |  |  |  | 86,0 | - | Исполнено в 2012 году | выполнены работы по посадке 80 шт. лиственных деревьев |

Информация

об оценке эффективности реализации долгосрочной целевой программы

«Обустройство ветеранского кладбища в городе Азове на 2010-2012 годы»

| Наименование показателей результативности | Единицы измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2010 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2011 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2012 год | отклонение от планового значения (процентов) |
| Площадь построенной дороги | м2 | 200 | - | - | 200 | - | - | - | - | - |
| Протяженность установленного ограждения | м | 280 | - | - | 280 | - | - | - | - | - |
| Количество установленных объектов малых архитектурных форм | шт. | - | 12 | - | - |  | 12 | - | - | - |
| Количество посаженных деревьев | шт. | - | - | 12 | - | - | - | - | 80 | 566,7 |
| Оценка эффективности Программы | Выполнение показателей Программы за весь период реализации составило 154,2 процента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Эффективность реализации Программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых показателей к  целевым индикаторам, утвержденным программой, по следующей формуле:

, где

E - эффективность реализации Программы.

- фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы,

- индикатор, утвержденный Программой,

4 -  количество индикаторов.

В рамках реализации Программы в 2010 году за счет средств бюджета города построено 200 кв. м. асфальтобетонного покрытия внутренней дороги  ветеранского кладбища, установлено ограждение протяженностью 280 м.

В рамках реализации Программы в 2011 году за счет средств МП «Ритуал» произведена установка 12-ти объектов малых архитектурных форм (скамейки).

В рамках реализации Программы в 2012 году за счет средств МП «Ритуал» на территории Азовского ветеранского кладбища выполнены работы по высадке 80 лиственных деревьев:

- клен полевой – 20 штук;

- ива матсудана – 20 штук;

- береза бородавчатая – 40 штук.

Управляющий делами                                                 В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                           В.В. Жук