АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2013                                        № 1093

Об утверждении отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Реконструкция памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной 1941-1945 годов, в г. Азове в 2010-2012 годах»

В соответствии с постановлением администрации города Азова от 28.09.2012 № 1992 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Реконструкция памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной 1941-1945 годов, в г. Азове в 2010-2012 годах», утвержденной распоряжением администрации города Азова от 09.02.2010 № 23, за весь период реализации программы согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя  главы администрации - начальника Управления ЖКХ Авдошина С.В.

Мэр города						                С.Л. Бездольный

Верно

Начальник общего отдела                                           В.В. Жук

Постановление вносит

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова

Приложение к постановлению администрации города Азова от 27.05.2013 № 1093

Отчет

о ходе работ по долгосрочной целевой программы

«Реконструкция памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной 1941-1945 годов, в г. Азове в 2010-2012 годах»

- I. Основные результаты

На реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Реконструкция памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной 1941-1945 годов, в г. Азове в 2010-2012 годах» (далее - Программа) за весь период реализации предусматривалось 25944,8 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета города 25944,8 тыс. рублей.  Освоено 25944,6 тыс. рублей.  Процент выполнения составил 100 процентов.

- II. Меры по реализации Программы

В 2010-2012 годах изменения в Программу не вносились.

На основании Решения Правительства Ростовской области от 13.06.2012 № 50 «Об итогах изучения деятельности органов местного самоуправления г. Азова» и в связи с отсутствием финансирования в 2012 году долгосрочная целевая программа «Реконструкция памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной 1941-1945 годов, в г. Азове в 2010-2012 годах» признана утратившей силу распоряжением администрации города Азова от 27.06.2012 № 177.

- III. Оценка эффективности реализации Программы

- Отчет

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Реконструкция памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной 1941-1945 годов, в г. Азове в 2010-2012 годах»

по состоянию на "01" января 2013 года

тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы (на весь период исполнения ДЦП) |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2010-2012 годы |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) | Причины невыполнения мероприятий | Достигнутый эффект от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Всего по программе | 25944,8 | 0,0 | 0,0 | 25944,8 | 0,0 | 25944,8 | 0,0 | 0,0 | 25944,8 | 0,0 | 25944,6 | 0,0 | 0,0 | 25944,6 | 0,0 |  |  |  |
| 1 | Реконструкция сквера «Восток» по ул. Московской / пер. Волгоградскому в г. Азове | 5536,9 | 0,0 | 0,0 | 5536,9 | 0,0 | 5536,9 | 0,0 | 0,0 | 5536,9 | 0,0 | 5536,8 | 0,0 | 0,0 | 5536,8 | 0,0 | 0,1 тыс. руб. – экономия по торгам за счет средств местного бюджета | исполнено в 2010 году- | Созданы условия для сохранения и развития культурного потенциала (наследия) города; улучшилась историческая инфраструктура города, представляющая собой комплекс объектов историко-культурного наследия и создающая условия для доступа горожан к историческим и культурным ценностям; обеспечено благоприятное зрительное восприятие памятников |
| 2 | Обустройство (реконструкция) площади Победы в г. Азове | 19868,0 | 0,0 | 0,0 | 19868,0 | 0,0 | 19868,0 | 0,0 | 0,0 | 19868,0 | 0,0 | 19867,9 | 0,0 | 0,0 | 19867,9 | 0,0 | 0,1 тыс. руб. – экономия по торгам за счет средств местного бюджета | исполнено в 2010 году |  |
| 3 | Строительство, реконструкция памятного знака на месте расстрела граждан в годы Великой Отечественной войны, расположенного по ул. Красногоровской, 30 в г. Азове | 539,9 | 0,0 | 0,0 | 539,9 | 0,0 | 539,9 | 0,0 | 0,0 | 539,9 | 0,0 | 539,9 | 0,0 | 0,0 | 539,9 | 0,0 | - | исполнено в 2010 году |  |

Информация

об оценке эффективности реализации долгосрочной целевой программы

«Реконструкция памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной 1941-1945 годов,

в г. Азове в 2010-2012 годах»

| Наименование показателей результативности | Единицы измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2010 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2011 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2012 год | отклонение от планового значения (процентов) |
| Количество реконструируемых объектов | шт. | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Оценка эффективности Программы | Выполнение показателей Программы за весь период реализации составило 100 процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Эффективность реализации Программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых показателей к  целевым индикаторам, утвержденным программой, по следующей формуле:

, где

E - эффективность реализации Программы.

If  - фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы,

Ip  - индикатор, утвержденный Программой,

1 -  количество индикаторов.

Реализация Программы позволило решить ключевую задачу, обеспечивающую  достижение цели – сохранение памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной 1941-1945 годов и развитие современной исторической  инфраструктуры города. Созданы условия для сохранения и развития культурного потенциала (наследия) города Азова; улучшилась историческая инфраструктура города Азова, представляющая собой комплекс объектов историко-культурного наследия и создающая условия для доступа горожан к историческим и культурным  ценностям; обеспечено благоприятное зрительное восприятие памятников.

В полном объеме были достигнуты запланированные конечные результаты реализации ДЦП. Выполнены следующие работы:

- реконструкция сквера «Восток» по ул. Московской / пер. Волгоградскому в г. Азове;

- обустройство (реконструкция) площади  Победы  в г. Азове;

- строительство, реконструкция памятного знака на месте расстрела граждан в годы Великой Отечественной  войны, расположенного по ул. Красногоровской, 30 в г. Азове.

Управляющий делами                                                 В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                           В.В. Жук