АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2014                                          № 531

Об утверждении отчетов о реализации долгосрочной целевой программы «Эксплуатация и развитие внутригородских дорог и тротуаров  в городе Азове Ростовской области в 2010-2014 годах» по результатам за 2013 год и за период 2010-2013 годов

В соответствии с постановлением администрации города Азова от 28.09.2012 № 1992 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Утвердить отчет о реализации долгосрочной целевой программы «Эксплуатация и развитие внутригородских дорог и тротуаров  в городе Азове Ростовской области в 2010-2014 годах», утвержденной постановлением администрации города Азова от 01.12.2010 № 2118, по результатам за 2013 год согласно приложению № 1.

### 2. Утвердить отчет о реализации долгосрочной целевой программы «Эксплуатация и развитие внутригородских дорог и тротуаров  в городе Азове Ростовской области в 2010-2014 годах», утвержденной постановлением администрации города Азова от 01.12.2010 № 2118, за период 2010-2013 годов согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника Управления ЖКХ Авдошина С.В.

Мэр города			                                              С.Л. Бездольный

Верно

Начальник общего отдела                                             В.В. Жук

Постановление вносит

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова

Приложение № 1 к постановлению администрации города Азова от 24.03.2014 № 531

Отчет

о реализации долгосрочной целевой программы

«Эксплуатация и развитие внутригородских дорог и тротуаров  в городе Азове Ростовской области в 2010-2014 годах» по результатам за 2013 год

## Основные результаты

Общий объем расходов в 2013 году на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Эксплуатация и развитие внутригородских дорог и тротуаров  в городе Азове Ростовской области в 2010-2014 годах» (далее - Программа) по уточненной сводной бюджетной росписи составил 92 376,3 тыс. рублей.

В 2013 году освоено 63 901,8 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 46 257,1 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города – 17 644,7 тыс. рублей;

Объемы, источники финансирования Программы и сведения об их фактическом освоении представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем

произведенных расходов по источникам финансирования

| № п/п | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено Программой | согласно уточненной сводной бюджетной росписи | факти-ческое исполнение | процент исполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего по Программе, в том числе: | 92 376,3 | 92 376,3 | 65 707,8 | 71,1 |
| 2. | Областной бюджет | 72 468,1 | 72 468,1 | 46 257,1 | 63,8 |
| 3. | Бюджет города | 19 908,2 | 19 908,2 | 19 450,6 | 97,7 |

Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках Программы, составил 71,1 процента. Неосвоенные средства в размере 26 668,5 тыс. рублей (28,9 процента) являются:

- экономия, сложившаяся по результатам проведенных торгов в сумме 2,3 тыс. рублей (0,01 процента);

- кредиторская задолженность на 01.01.2014 года в сумме 24 807,3 тыс. рублей (26,88 процента) за счет средств областного бюджета;

- неисполнение подрядчиком своих обязательств в сумме 1 858,9 тыс. рублей (2,01 процента).

Основные результаты,

достигнутые 2013 году в разрезе мероприятий Программы

В результате реализации мероприятий Программы за счет бюджетных средств проведены работы по следующим направлениям:

- Капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров проведен

на трех объектах. Выполнен капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров протяженностью 1,7 км.

2. Разработана проектно-сметной документация на капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров по трем объектам.

3. Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (за исключением территории, принадлежащей собственникам помещений в многоквартирных домах) проведен на 34 объектах. Площадь участков дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на которых выполнен ремонт составила 18,3 тыс. м2.

4. Проведена техническая инвентаризация с постановкой на кадастровый учет 29 проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

5. Проведен ремонт автомобильной дороги по ул. Азовская, площадью 3,8 тыс. м2  и обеспечивалось содержание автомобильных дорог общего пользования на площади 112,7 тыс. м2, протяженностью 156,595 км.

6. Построено 393 м дороги к детскому саду по пер. Петровский,2д, в мкр. Солнечный.

## II. Меры по реализации Программы

В течение 2013 финансового года в Программу восемь раз вносились изменения:

- постановлением администрации города Азова от 21.03.2013 № 556 в связи с перераспределением финансовых затрат с мероприятий по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров на мероприятия по изготовлению технических паспортов с постановкой на кадастровый учет объектов муниципальной собственности  (проезды к дворовым территориям многоквартирных домов);

- постановлением администрации города Азова от 17.05.2013 № 1027 в связи с перераспределением финансовых затрат с мероприятий по капитальному ремонту внутригородских дорог и тротуаров на мероприятия по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров;

- постановлением администрации города Азова от 29.05.2013 № 1125 в связи с выделением дополнительных средств бюджета города на мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования;

- постановлением администрации города Азова от 26.06.2013 № 1309 в связи с:

выделением дополнительных средств из областного бюджета и бюджета города на мероприятия по капитальному ремонту и ремонту  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (за исключением территории, принадлежащей собственникам помещений в многоквартирных домах);

выделением дополнительных средств из бюджета города на мероприятия по изготовлению технических паспортов с постановкой на кадастровый учет объектов муниципальной собственности  (проезды к дворовым территориям многоквартирных домов);

сокращением финансовых средств из областного бюджета  и выделением дополнительных средств из бюджета города на мероприятия по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров;

- постановлением администрации города Азова от 30.08.2013 № 1771 в связи с:

перераспределением средств бюджета города с учетом сложившейся экономии по ремонту автомобильной дороги по ул. Азовская;

сокращением средств бюджета города на мероприятия по капитальному ремонту дорог и тротуаров;

- постановлением администрации города Азова от 07.10.2013 № 2066 в связи с:

выделением дополнительных средств из бюджета города на мероприятия по капитальному ремонту дорог и тротуаров;

- постановлением администрации города Азова от 28.11.2013 № 2414 в связи с:

перераспределением финансовых затрат с учетом сложившейся экономии по капитальному ремонту внутригородских дорог и тротуаров и по капитальному ремонту и ремонту  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (за исключением территории, принадлежащей собственникам помещений в многоквартирных домах);

перераспределением финансовых затрат между областным бюджетом и бюджетом города по мероприятиям на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров;

- постановлением администрации города Азова от 31.12.2013 № 2660 в связи с:

перераспределением финансовых затрат с учетом сложившейся экономии по капитальному ремонту и ремонту  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (за исключением территории, принадлежащей собственникам помещений в многоквартирных домах).

Основными причинами  необходимости внесения изменений в Программу были перераспределение средств и выделение дополнительных средств, в результате чего это позволило выполнить все основные мероприятия и включить в Программу мероприятия, в выполнении которых в 2013 году возникла необходимость.

## III. Оценка эффективности реализации Программы

Отчет о реализации Программы за 2013 год приведен в приложении № 1 к отчету за 2013 год.

Оценка вклада Программы в социально-экономическое развитие города Азова производится по следующим направлениям:

оценка достижения запланированных результатов;

оценка бюджетной эффективности.

Оценка достижения запланированных результатов

Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2013 год приведена в приложении № 2 к отчету за 2013 год.

В 2013 году план по привлечению средств областного бюджета был выполнен в размере 71 064,5 тыс. рублей (с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2014)., в том числе по мероприятиям:

капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров – 28 414,1 тыс. рублей (с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2014);

разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров – 2 189,4 тыс. рублей (с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2014);

капитальный ремонт и ремонт  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (за исключением территории, принадлежащей собственникам помещений в многоквартирных домах) – 16 312,4 тыс. рублей (с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2014);

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования – 18 613,4 тыс. рублей (с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2014);

строительство, реконструкция внутригородских дорог и тротуаров –   5 535,2 тыс. рублей (с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2014).

Объем средств бюджета города, привлеченных в 2013 году на реализацию мероприятий Программы, составил 19 450,6 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров – 9 270,4 тыс. рублей;

разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров – 714,3 тыс. рублей;

капитальный ремонт и ремонт  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (за исключением территории, принадлежащей собственникам помещений в многоквартирных домах) – 5 322, 1 тыс. рублей;

изготовление технических паспортов с постановкой на кадастровый учет объектов муниципальной собственности  (проезды к дворовым территориям многоквартирных домов) – 400,0 тыс. рублей;

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования –  1 937,9 тыс. рублей;

строительство, реконструкция внутригородских дорог и тротуаров –   1 805,9 тыс. рублей.

Результативность реализации мероприятий Программы

В результате выполнения мероприятий, предусмотренных Программой выполнены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог и тротуаров на следующих улицах города:

ул. Красногоровская (от пер. Книжный до ул. Азовская) протяженностью 0,9  км, площадью 6,5 тыс. м2;

пер. Павлова (от ул. Комсомольская до ул. Азовская) (участок ПК 0+00 – ПК 6+64) протяженностью  0,7  км, площадью 6,1 тыс. м2;

пер. Павлова (от ул. Комсомольская до ул. Азовская (участок от ПК 6+64 – ПК 7+78) протяженностью  0,1  км, площадью 0,5 тыс. м2.

Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров по следующим улицам:

ул. Севастопольская (от ул. Мира до пер. Некрасова)

## пер. Коллонтаевский (от моста до ул. Ленина)

## пер. Некрасова (от ул. Севастопольской до ул. Инзенской).

## За счет средств предусмотренных на мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования выполнен ямочный ремонт площадью 18,4 тыс. м2; горизонтальная разметка площадью 10,5 тыс. м2; вертикальная разметка площадью 12,0 тыс. м2; установка, замена, окрашивание дорожных знаков в количестве 133 шт.; восстановление профиля дорог, ямочный ремонт щебеночных покрытий на площади 139,7 тыс. м2; зимнее содержание, очистка, россыпь противогололедных материалов площадью 112,7  тыс. м2; механизированная очистка покрытия от пыли и грязи, уборка различных предметов с элементов автомобильной дороги, очистка, мойка знаков на площади 18,4 тыс. м2; произведен ремонт автомобильной дороги по ул. Азовская (на участке от ул. Красногоровская до пер. Короткий) площадью 3,8 тыс.м2.

Построено 393 м дороги к детскому саду по пер. Петровский,2д, в мкр. Солнечный.

## Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в Программе, соответствует объему ассигнований бюджета города.

Соотношение степени достижения целей Программы

с периодом времени, затраченным на их достижение

## При определении эффективности реализуемых мероприятий Программы используются следующие показатели:

## 1. Протяженность участков внутригородских дорог и тротуаров по городу Азову, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований (требования к порядку содержания внутригородских дорог и тротуаров) составила 1,7 км, планируемое значение показателя 2013 года перевыполнено на 13,3 процента;

## 2. Сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям внутригородских дорог и тротуаров за счет капитального ремонта в общей протяженности внутригородских дорог и тротуаров на уровне 49,8 процента; планируемое значение показателя 2013 года достигнуто;

## 3. Количество объектов, на которые изготовлена проектно-сметная документация составило 3 шт.; планируемое значение показателя 2013 года достигнуто;

## 4. Площадь участков дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт составила 18,3 тыс. м2, планируемое значение показателя 2013 года перевыполнено на 13,7 процента;

## 5. Количество объектов, на которые изготовлены технические паспорта с постановкой на кадастровый учет объектов муниципальной собственности  (проезды к дворовым территориям многоквартирных домов) составило 29 шт., при запланированном показателе 20 шт.; планируемое значение показателя 2013 года перевыполнено на 45 процентов;

## 6. Протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования составила 156,595 км; планируемое значение показателя 2013 года достигнуто;

## 7. Площадь вводимых в эксплуатацию участков дорог составило 0,393 км; планируемое значение показателя не достигнуто.

Причиной неисполнения запланированных результатов по показателю 7 в связи с неисполнение подрядчиком своих обязательств по контракту.

## III. Дальнейшая реализация Программы

Дальнейшая реализация Программы не предусматривается в связи с утверждением с 2014 года постановлением администрации города Азова от 10.10.2013 № 2122 муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове».

Заместитель главы администрации –

управляющий делами                                                     В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                              В.В. Жук

Приложение № 1

к отчету о реализации долгосрочной

целевой программы «Эксплуатация и

развитие внутригородских дорог

и тротуаров в городе Азове Ростовской области

в 2010-2014 годах» за 2013 год

## Отчет

### о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Эксплуатация и развитие внутригородских дорог и тротуаров в городе Азове

### Ростовской области в 2010-2014 годах» за 2013 год

### тыс. рублей

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы (на весь период исполнения ДЦП)* | Уточненный план ассигнований на 2013 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) | Причины невыполнения мероприятий | Достигнутый эффект от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Всего по программе | 314 287,0 | 0,0 | 207 594,7 | 105 955,9 | 736,4 | 92 376,3 | 0,0 | 72 468,1 | 19 908,2 | 0,0 | 65 707,8 | 0,0 | 46 257,2 | 19 450,6 | 0,0 |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по капитальному ремонту, включая разработку проектно-сметной документации внутригородских дорог и тротуаров, всего, в том числе: | 195 271,6 | 0,0 | 125 165,2 | 70 106,4 | 0,0 | 40 588,7 | 0,0 | 30 603,8 | 9 984,9 | 0,0 | 21 920,8 | 0,0 | 11 936,1 | 9 984,7 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров | 187 609,5 | 0,0 | 122 975,7 | 64 633,8 | 0,0 | 37 684,8 | 0,0 | 28 414,3 | 9 270,5 | 0,0 | 21 206,5 | 0,0 | 11 936,1 | 9 270,4 | 0,0 | 16478,3 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета - 16478,2 тыс. руб., местного бюджета - 0,1 тыс. руб. | 0,3 тыс. руб. экономия по результатам торгов; 16478,0 тыс. руб. отсутствие финансирования за счет средств областного бюджета (кредиторская задолженность на 01.01.2014г.) | 1.Протяженность участков внутригородских дорог и тротуаров по городу Азову, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований (требования к порядку содержания внутригородских дорог и тротуаров) - 1,5 км; 2.Сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям внутригородских дорог и тротуаров за счет капитального ремонта в общей протяженности внутригородских дорог и тротуаров - 49,8% |
| 1.2. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров | 7 662,1 | 0,0 | 2 189,5 | 5 472,6 | 0,0 | 2 903,9 | 0,0 | 2 189,5 | 714,4 | 0,0 | 714,3 | 0,0 | 0,0 | 714,3 | 0,0 | 2189,6 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета - 2189,5 тыс. руб., местного бюджета - 0,1 тыс. руб. | 0,2 тыс. руб. экономия по результатам торгов; 2189,4 тыс. руб. отсутствие финансирования за счет средств областного бюджета (кредиторская задолженность на 01.01.2014г.) | Изготовлена проектно-сметная документация на 3 объекта |
| 2 | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов всего, в том числе: | 53 288,4 | 0,0 | 27 303,6 | 25 248,4 | 736,4 | 22 036,2 | 0,0 | 16 314,1 | 5 722,1 | 0,0 | 21 522,8 | 0,0 | 15 800,7 | 5 722,1 | 0,0 |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (за исключением территории, принадлежащей собственникам помещений в многоквартирных домах) | 36 970,3 | 0,0 | 27 303,6 | 9 666,7 | 0,0 | 21 636,2 | 0,0 | 16 314,1 | 5 322,1 | 0,0 | 21 122,8 | 0,0 | 15 800,7 | 5 322,1 | 0,0 | 513,4 тыс. руб.за счет средств областного бюджета | 1,7 тыс. руб. экономия по результатам торгов; 511,7 тыс. руб. отсутствие финансирования за счет средств областного бюджета (кредиторская задолженность на 01.01.2014г.) | Площадь участков дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт - 16,1 тыс. м2 |
| 2.2. | Субсидия управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта внутриквартальных проездов, тротуаров, дворовых территорий, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах | 15 598,6 | 0,0 | 0,0 | 14 862,2 | 736,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 2.3. | Изготовление технических паспортов с постановкой на кадастровый учет объектов муниципальной собственности (проезды к дворовым территориям многоквартирных домов) | 719,5 | 0,0 | 0,0 | 719,5 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | - | - | Проведена техническая инвентаризация с постановкой на кадастровый учет 29 проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |
| 3 | Мероприятия по строительству, реконструкции включая разработку проектно-сметной документации внутригородских дорог и тротуаров | 26 533,7 | 0,0 | 18 281,2 | 8 252,5 | 0,0 | 9 200,0 | 0,0 | 6 936,8 | 2 263,2 | 0,0 | 1 805,9 | 0,0 | 0,0 | 1 805,9 | 0,0 |  |  |  |
| 3.1. | Строительство, реконструкция внутригородских дорог и тротуаров | 26 334,9 | 0,0 | 18 281,2 | 8 053,7 | 0,0 | 9 200,0 | 0,0 | 6 936,8 | 2 263,2 | 0,0 | 1 805,9 | 0,0 | 0,0 | 1 805,9 | 0,0 | 7394,1 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета - 6936,8 тыс. руб., местного бюджета - 457,3 тыс. руб. | 1858,9 тыс. руб. - подрядчик не исполнил свои обязательства, в том числе: за счет средств областного бюджета - 1401,6 тыс. руб., местного бюджета 457,3 тыс. руб.; 5535,2 тыс. руб. отсутствие финансирования за счет средств областного бюджета (кредиторская задолженность на 01.01.2014г.) | Построено 393 м дороги к детскому саду по пер. Петровский, 2д, в мкр. Солнечный |
| 3.2. | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию внутригородских дорог и тротуаров | 198,8 | 0,0 | 0,0 | 198,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 4 | Мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования | 39 122,1 | 0,0 | 36 844,7 | 2 277,4 | 0,0 | 20 551,4 | 0,0 | 18 613,4 | 1 938,0 | 0,0 | 20 458,3 | 0,0 | 18 520,4 | 1 937,9 | 0,0 |  |  |  |
| 4.1. | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | 39 122,1 | 0,0 | 36 844,7 | 2 277,4 | 0,0 | 20 551,4 | 0,0 | 18 613,4 | 1 938,0 | 0,0 | 20 458,3 | 0,0 | 18 520,4 | 1 937,9 | 0,0 | 93,1 тыс. руб., в том числе: 93,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 0,1 тыс. руб. - за счет средств местного бюджета | 0,1 тыс. руб. экономия по результатам торгов; 93,0 тыс. руб. отсутствие финансирования за счет средств областного бюджета (кредиторская задолженность на 01.01.2014г.) | Протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования - 156,595 км |
| 5 | Мероприятия по ремонту тротуаров | 71,2 | 0,0 | 0,0 | 71,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 5.1 | Ремонт тротуаров | 71,2 | 0,0 | 0,0 | 71,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |

* На основании постановления администрации города Азова от 10.10.2013 № 2122 с 01.01.2014 года  постановление администрации города Азова от 01.12.2010 № 2118 утратило силу. В связи с этим объем ассигнований приведен на период реализации Программы 2010-2013 годов. С 2014 года утверждена муниципальная программа города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове».

Приложение № 2

к отчету о реализации долгосрочной целевой программы «Эксплуатация и развитие внутригородских дорог и тротуаров в городе Азове Ростовской области в 2010-2014 годах» за 2013 год

Информация

### об оценке эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Эксплуатация и развитие внутригородских дорог и тротуаров в городе Азове Ростовской области в 2010-2014 годах»

за  2013 год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой в 2013 году | Фактически достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 год | отклонение от планового значения (процентов) |
| 1. | Протяженность участков внутригородских дорог и тротуаров по городу Азову, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований (требования к порядку содержания внутригородских дорог и тротуаров) | км | 1,5 | 1,7 | +13,3 |
| 2. | Сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям внутригородских дорог и тротуаров за счет капитального ремонта в общей протяженности внутригородских дорог и тротуаров | % | 49,8 | 49,8 | - |
| 3. | Количество объектов, на которые изготовлена проектно-сметная документация | шт. | 3 | 3 | - |
| 4. | Площадь участков дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт | тыс.м2 | 16,1 | 18,3 | +13,7 |
| 5. | Количество объектов, на которые изготовлены технические паспорта с постановкой на кадастровый учет объектов муниципальной собственности (проезды к дворовым территориям многоквартирных домов) | шт. | 20 | 29 | +45,0 |
| 6. | Протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования | км | 156,595 | 156,595 | - |
| 7. | Площадь вводимых в эксплуатацию участков дорог | км | 0,5 | 0,393 | -21,4 |
|  | Оценка эффективности Программы | Выполнение показателей Программы за 2013 год составило115,3 процента |

Эффективность реализации Программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых показателей к  	целевым индикаторам, утвержденным Программой, по следующей формуле:

, где

E - эффективность реализации Программы.

- фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы,

- индикатор, утвержденный Программой,

7 -  количество индикаторов.

Приложение № 2 к постановлению администрации города Азова от 24.03.2014 № 531

Отчет

о реализации долгосрочной целевой программы

«Эксплуатация и развитие внутригородских дорог и тротуаров  в городе Азове Ростовской области в 2010-2014 годах» за период  2010-2013 годов

## Основные результаты

Общий объем расходов за 2010 - 2013 годы на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Эксплуатация и развитие внутригородских дорог и тротуаров  в городе Азове Ростовской области в 2010-2014 годах» (далее - Программа) составил 314 287,0 тыс. рублей.

За период 2010-2013 годов освоено 283 566,8 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 178 337,3 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города – 104 493,1 тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников (средства собственников помещений в многоквартирных домах) – 736,4 тыс. рублей.

Объемы, источники финансирования Программы и сведения об их фактическом освоении представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем

произведенных расходов по источникам финансирования

| № п/п | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено Программой | согласно уточненной сводной бюджетной росписи | фактическое исполнение | процент исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Всего по Программе, в том числе: | 314 287,0 | 313 550,6 | 283 566,8 | 90,2 |
| 2. | областной бюджет | 207 594,7 | 207 594,7 | 178 337,3 | 85,9 |
| 3. | бюджет города | 105 955,9 | 105 955,9 | 104 493,1 | 98,6 |
| 4. | средства внебюджетных источников (средства собственников помещений в многоквартирных домах) | 736,4 | - | 736,4 | 100,0 |

Основные результаты,

достигнутые за 2010 - 2013 годы в разрезе мероприятий Программы

В результате реализации мероприятий Программы за счет бюджетных средств проведены работы по следующим направлениям:

- выполнен капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров протяженностью 13,1км;

- разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров  на семь объектов;

- выполнен ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (за исключением территории, принадлежащей собственникам помещений в многоквартирных домах) на площади 46,1 тыс. м2;

- проведена техническая инвентаризация с постановкой на кадастровый учет 57 проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

- проведен ремонт автомобильной дороги по ул. Азовская площадью 3,8 тыс. м2;

- построено 1,783 км автомобильных дорог;

- протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования составила 156,595 км.

## II. Меры по реализации Программы

На протяжении всего срока реализации Программы, в течение каждого отдельно взятого финансового года в Программу вносились следующие изменения:

- постановлением администрации города Азова от 24.12.2010 № 2295 в связи с:

корректировкой объемов финансирования отдельных программных мероприятий,

уточнением перечня объектов по капитальному ремонту внутригородских дорог и тротуаров, по капитальному ремонту внутриквартальных проездов, подъездов, дворовых территорий и прилегающих тротуаров, по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт дорог;

- постановлением администрации города Азова от 14.03.2011 № 400 в связи с:

выделением дополнительных средств в 2011 году из бюджета города на капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров;

уточнением перечня объектов по капитальному ремонту внутригородских дорог и тротуаров, по капитальному ремонту внутриквартальных проездов, подъездов, дворовых территорий и прилегающих тротуаров, по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт дорог;

- постановлением администрации города Азова от 19.05.2011 № 793 в связи с:

увеличением объема финансирования на реализацию мероприятий Программы;

уточнением перечня объектов по капитальному ремонту внутригородских дорог и тротуаров, по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт дорог;

- постановлением администрации города Азова от 30.06.2011 № 1104 в связи с:

выделением дополнительных средств в 2011 году из бюджета города на капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров;

корректировкой отдельных программных мероприятий;

- постановлением администрации города Азова от 29.07.2011 № 1308 в связи с:

уточнением перечня объектов по капитальному ремонту внутриквартальных проездов, подъездов, дворовых территорий и прилегающих тротуаров;

- постановлением администрации города Азова от 14.09.2011 № 1588 в связи с:

изменением срока реализации Программы;

корректировкой объемов финансирования отдельных программных мероприятий;

увеличением объема финансирования на реализацию мероприятий Программы;

- постановлением администрации города Азова от 26.10.2011 № 1883 в связи с:

увеличением объема финансирования на реализацию мероприятий Программы;

уточнением перечня проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту дорог;

- постановлением администрации города Азова от 11.11.2011 № 1981 в связи с:

уменьшением объема финансирования на реализацию мероприятий Программы в связи со сложившейся экономией по торгам;

уточнением перечня объектов по капитальному ремонту внутригородских дорог и тротуаров, по капитальному ремонту внутриквартальных проездов, подъездов, дворовых территорий и прилегающих тротуаров;

- постановлением администрации города Азова от 13.12.2011 № 2240 в связи с текстовыми поправками Программы;

- постановлением администрации города Азова от 30.12.2011 № 2434 в связи с:

увеличением объема финансирования на реализацию мероприятий Программы;

редактированием текстовой части отдельных разделов Программы;

уточнением перечня объектов по капитальному ремонту внутригородских дорог и тротуаров, по капитальному ремонту внутриквартальных проездов, подъездов, дворовых территорий и прилегающих тротуаров, по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт дорог;

- постановлением администрации города Азова от 23.03.2012 № 498 в связи с:

выделением дополнительных средств из областного бюджета и бюджета города на капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров в городе Азове Ростовской области;

- постановлением администрации города Азова от 16.05.2012 № 877 в связи с:

выделением субсидии управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта внутриквартальных проездов, тротуаров, дворовых территорий, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах;

выделением дополнительных средств на капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров по ул. Привокзальной (от пер. Коллонтаевского до пер. Осипенко) и пер. Парковому;

перераспределением финансовых средств с мероприятий по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров на мероприятия по разработке проектно-сметной документации  на строительство, реконструкцию внутригородских дорог и тротуаров;

- постановлением администрации города Азова от 17.08.2012 № 1706 в связи с:

перераспределением финансовых средств с учетом сложившейся экономии по результатам проведенных торгов с капитального ремонта внутригородских дорог и тротуаров на ремонт внутригородской дороги по пер. Осипенко (от ул. Кондаурова до ул. Крымской);

перераспределением финансовых средств с учетом сложившейся экономии по результатам проведенных торгов на строительство, реконструкцию внутригородских дорог и тротуаров;

- постановлением администрации города Азова от 27.09.2012 № 1969 в связи с:

перераспределением финансовых средств с учетом сложившейся экономии по капитальному ремонту внутриквартальных проездов, тротуаров, дворовых территорий, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах;

- постановлением администрации города Азова от 15.10.2012 № 2080 в связи с:

выделением дополнительных средств на предоставление субсидии управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта внутриквартальных проездов, тротуаров, дворовых территорий, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах;

перераспределением финансовых средств с учетом сложившейся экономии на изготовление технических паспортов с постановкой на кадастровый учет объектов муниципальной собственности;

- постановлением администрации города Азова от 21.03.2013 № 556 в связи с перераспределением финансовых затрат с мероприятий по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров на мероприятия по изготовлению технических паспортов с постановкой на кадастровый учет объектов муниципальной собственности  (проезды к дворовым территориям многоквартирных домов);

- постановлением администрации города Азова от 17.05.2013 № 1027 в связи с перераспределением финансовых затрат с мероприятий по капитальному ремонту внутригородских дорог и тротуаров на мероприятия по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров;

- постановлением администрации города Азова от 29.05.2013 № 1125 в связи с выделением дополнительных средств бюджета города на мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования;

- постановлением администрации города Азова от 26.06.2013 № 1309 в связи с:

выделением дополнительных средств из областного бюджета и бюджета города на мероприятия по капитальному ремонту и ремонту  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (за исключением территории, принадлежащей собственникам помещений в многоквартирных домах);

выделением дополнительных средств из бюджета города на мероприятия по изготовлению технических паспортов с постановкой на кадастровый учет объектов муниципальной собственности  (проезды к дворовым территориям многоквартирных домов);

сокращением финансовых средств из областного бюджета  и выделением дополнительных средств из бюджета города на мероприятия по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров;

- постановлением администрации города Азова от 30.08.2013 № 1771 в связи с:

перераспределением средств бюджета города с учетом сложившейся экономии по ремонту автомобильной дороги по ул. Азовская;

сокращением средств бюджета города на мероприятия по капитальному ремонту дорог и тротуаров;

- постановлением администрации города Азова от 07.10.2013 № 2066 в связи с:

выделением дополнительных средств из бюджета города на мероприятия по капитальному ремонту дорог и тротуаров;

- постановлением администрации города Азова от 28.11.2013 № 2414 в связи с:

перераспределением финансовых затрат с учетом сложившейся экономии по капитальному ремонту внутригородских дорог и тротуаров и по капитальному ремонту и ремонту  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (за исключением территории, принадлежащей собственникам помещений в многоквартирных домах);

перераспределением финансовых затрат между областным бюджетом и бюджетом города по мероприятиям на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров;

- постановлением администрации города Азова от 31.12.2013 № 2660 в связи с:

перераспределением финансовых затрат с учетом сложившейся экономии по капитальному ремонту и ремонту  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (за исключением территории, принадлежащей собственникам помещений в многоквартирных домах).

Основными причинами  необходимости внесения изменений в Программу были перераспределение средств и выделение дополнительных средств, в результате чего это позволило выполнить все основные мероприятия и включить в Программу мероприятия, в выполнении которых в 2010-2013 годах возникла необходимость.

## III. Оценка эффективности реализации Программы

Отчет о реализации Программы за 2010 - 2013 годы приведен в приложении № 1 к отчету за 2010-2013 годы.

Оценка вклада Программы в социально-экономическое развитие города Азова производится по следующим направлениям:

оценка достижения запланированных результатов;

оценка бюджетной эффективности.

Оценка достижения запланированных результатов

Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2010 - 2013 годы приведена в приложении № 2 к отчету за 2010-2013 годы.

В 2010 - 2013 годах план по привлечению средств областного бюджета был выполнен в размере 203 144,6 тыс. рублей (с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2014)., в том числе по мероприятиям:

капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров – 120 685,5 тыс. рублей (с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2014);

разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров – 2 189,4 тыс. рублей (с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2014);

капитальный ремонт и ремонт  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (за исключением территории, принадлежащей собственникам помещений в многоквартирных домах) – 27 279,3 тыс. рублей (с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2014);

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования – 36 844,1 тыс. рублей (с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2014);

строительство, реконструкция внутригородских дорог и тротуаров –   16 146,3 тыс. рублей (с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2014).

Объем средств бюджета города, привлеченных в 2010 - 2013 годах на реализацию мероприятий Программы, составил 104 493,1 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров – 63 957,8 тыс. рублей;

разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров – 5 472,5 тыс. рублей;

капитальный ремонт и ремонт  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (за исключением территории, принадлежащей собственникам помещений в многоквартирных домах) – 9 659,2 тыс. рублей;

субсидия управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта внутриквартальных проездов, тротуаров, дворовых территорий, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах – 15 598,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета города – 14 862,1 тыс. рублей, за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах – 736,4 тыс. рублей;

изготовление технических паспортов с постановкой на кадастровый учет объектов муниципальной собственности  (проезды к дворовым территориям многоквартирных домов) – 719,5 тыс. рублей;

строительство, реконструкция внутригородских дорог и тротуаров – 7357,0 тыс. рублей;

разработка ПСД на строительство, реконструкцию внутригородских дорог и тротуаров – 198,7 тыс. рублей;

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования – 2 266,3 тыс. рублей.

Результативность реализации мероприятий

Программы

В рамках реализации мероприятий Программы достигнуты следующие результаты:

-  в 2010 году:

капитально отремонтировано 2,9 км внутригородских дорог и тротуаров:

внутригородской автомобильной дороги по ул. Красногоровская (от ул. Московской до ПК 10+45) в городе Азове Ростовской области (на участке ПК 2+30 - ПК 10+45);

внутригородской автомобильной дороги по ул. Измайлова  (от ул. Привокзальная до ул. Московская)  в городе Азове Ростовской области;

внутригородской автомобильной дороги по пер. Маяковского (от  ул. Московская до ул. Нагорная), пер. Малый (от ул. Нагорная до дома № 1 по пер. Малый)  в городе Азове Ростовской области (на участках: автодорога – от ПК 0+68 до дома № 1 по пер. Малый; тротуар (право, лево) – от ул. Московская до дома № 1 по пер. Малый).

-  в 2011 году:

капитально отремонтировано 4,4 км внутригородских дорог и тротуаров:

внутригородской автомобильной дороги  по ул. Красногоровская (от ул. Московской до ПК 10+45) в городе Азове Ростовской области  (на участке ПК 0+00 до ПК 2+30);

внутригородской автомобильной дороги  по пер.Социалистический (от ул.Московская до ул. Октябрьская) в городе Азове Ростовской области;

внутригородской автомобильной дороги по пер. Красноармейский (от ул.Московская до ул.Привокзальная) в городе Азове Ростовской области;

внутригородской автомобильной дороги  по ул.Васильева (от ул. Инзенская до ул.Г.Мирошниченко) в городе Азове Ростовской области;

внутригородской автомобильной дороги по ул.Дзержинского (от Петровской площади до спуска Пролетарского) в г. Азове Ростовской области (на участке: от ПК0+00 до ПК2+35);

разработана проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров на 4 объекта;

капитально отремонтировано 11,4 тыс.м2 дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

- в 2012 году:

выполнено строительство 1,39 км объездной автодороги в Северо-Западной промзоне г. Азова;

произведен капитальный ремонт 1,4 км автомобильной дороги и тротуара по ул. Мира (от пер. Социалистического до пер. Маяковского);

отремонтировано 27 проездов к дворовым территориям многоквартирных домов площадью 12 тыс. кв. м;

капитально отремонтированы девять тротуаров площадью 2657,1 кв. м на сумму 2 469,3 тыс. рублей;

разработана проектно-сметная документация на строительство разворотной площадки по ул. Московской в районе конечной остановки «Красногоровская» в г. Азове;

построена разворотная площадка по ул. Московской в районе конечной остановки «Красногоровская» в г. Азове;

произведен капитальный ремонт 0,94 км внутригородских дорог по ул. Привокзальной (от пер. Коллонтаевского до пер. Осипенко), по пер. Парковому;

выполнен ремонт дороги по пер. Осипенко (от ул. Кондаурова до ул. Крымской), тротуаров по пер. Коллонтаевскому, по пер. Осипенко, в сквере «Летчиков».

произведен  капитальный ремонт тротуара  по пер. Ст. Разина (от ул. Ленина до ул. Московской) на сумму 451,4 тыс. рублей.

разработана проектно-сметная документация на строительство разворотной площадки по ул. Московской в районе конечной остановки «Красногоровская» в г. Азове;

построена разворотная площадка по ул. Московской в районе конечной остановки «Красногоровская» в г. Азове;

- в 2013 году:

выполнены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог и тротуаров на следующих улицах города:

ул. Красногоровская (от пер. Книжный до ул. Азовская) протяженностью 0,9  км, площадью 6,5 тыс. м2,

пер. Павлова (от ул. Комсомольская до ул. Азовская) (участок ПК 0+00 – ПК 6+64) протяженностью  0,7  км, площадью 6,1 тыс. м2,

пер. Павлова (от ул. Комсомольская до ул. Азовская (участок от ПК 6+64 – ПК 7+78) протяженностью  0,1  км, площадью 0,5 тыс. м2;

разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров по следующим улицам:

ул. Севастопольская (от ул. Мира до пер. Некрасова),

## пер. Коллонтаевский (от моста до ул. Ленина),

## пер. Некрасова (от ул. Севастопольской до ул. Инзенской);

## произведен ремонт автомобильной дороги по ул. Азовская (на участке от ул. Красногоровская до пер. Короткий) площадью 3,8 тыс.м2;

построено 393 м дороги к детскому саду по пер. Петровский,2д, в мкр. Солнечный.

За период 2012-2013 годов в рамках реализации Программы выполнялись работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования, включая: ямочный ремонт; горизонтальную и вертикальную разметку; установку, замену, окрашивание дорожных знаков; восстановление профиля дорог, ямочный ремонт щебеночных покрытий; зимнее содержание, очистку, россыпь противогололедных материалов; механизированную очистку покрытия от пыли и грязи; уборку различных предметов с элементов автомобильной дороги; очистку, мойку знаков; окрашивание деревьев; заделку трещин в асфальтобетонных покрытиях; восстановление профиля дорог и др. работы.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в Программе, соответствует объему ассигнований бюджета города.

Соотношение степени достижения целей Программы

с периодом времени, затраченным на их достижение

## При определении эффективности реализуемых мероприятий Программы используются следующие показатели:

## 1. Протяженность участков внутригородских дорог и тротуаров по городу Азову, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований (требования к порядку содержания внутригородских дорог и тротуаров) составила 13,1 км, планируемое значение показателя перевыполнено на 10,1 процента;

## 2. Сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям внутригородских дорог и тротуаров за счет капитального ремонта в общей протяженности внутригородских дорог и тротуаров на уровне 49,8 процента; планируемое значение показателя достигнуто;

## 3. Количество объектов, на которые изготовлена проектно-сметная документация составило 7 шт.; планируемое значение показателя достигнуто;

## 4. Площадь участков дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт составила 46,1 тыс. м2, планируемое значение показателя перевыполнено на 5 процентов;

## 5. Количество объектов, на которые изготовлены технические паспорта с постановкой на кадастровый учет объектов муниципальной собственности  (проезды к дворовым территориям многоквартирных домов) составило 57 шт., при запланированном показателе 48 шт.; планируемое значение показателя перевыполнено на 18,7 процентов;

## 6. Протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования составила 156,595 км; планируемое значение показателя  достигнуто;

## 7.  Площадь вводимых в эксплуатацию участков дорог составило 1,783 км; планируемое значение показателя не достигнуто.

Причиной неисполнения запланированных результатов по показателю 7 в связи с неисполнение подрядчиком своих обязательств по контракту.

Заместитель главы администрации –

управляющий делами                                                       В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                                 В.В. Жук

Приложение № 1

к отчету о реализации долгосрочной

целевой программы «Эксплуатация и

развитие внутригородских дорог

и тротуаров в городе Азове Ростовской области

в 2010-2014 годах» за период 2010 - 2013 годов

## Отчет

### о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Эксплуатация и развитие внутригородских дорог и тротуаров в городе Азове

### Ростовской области в 2010-2014 годах» за период 2010 - 2013 годов

### тыс. рублей

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы (на весь период исполнения ДЦП)* | Уточненный план ассигнований на 2010-2013 годы | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) | Причины невыполнения мероприятий | Достигнутый эффект от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Всего по программе | 314 287,0 | 0,0 | 207 594,7 | 105 955,9 | 736,4 | 314 287,0 | 0,0 | 207 594,7 | 105 955,9 | 736,4 | 283 566,8 | 0,0 | 178 337,3 | 104 493,1 | 736,4 |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по капитальному ремонту, включая разработку проектно-сметной документации внутригородских дорог и тротуаров, всего, в том числе: | 195 271,6 | 0,0 | 125 165,2 | 70 106,4 | 0,0 | 195 271,6 | 0,0 | 125 165,2 | 70 106,4 | 0,0 | 173 637,8 | 0,0 | 104 207,5 | 69 430,3 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров | 187 609,5 | 0,0 | 122 975,7 | 64 633,8 | 0,0 | 187 609,5 | 0,0 | 122 975,7 | 64 633,8 | 0,0 | 168 165,3 | 0,0 | 104 207,5 | 63 957,8 | 0,0 | 19444,2 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета – 18768,2 тыс. руб., местного бюджета – 676,0 тыс. руб. | 462,4тыс. руб. экономия по результатам торгов; 2503,8 тыс. руб. в связи с сокращением потребности в выполнении объемов работ по капитальному ремонту; 16478,0 тыс. руб. отсутствие финансирования за счет средств областного бюджета (кредиторская задолженность на 01.01.2014г.) | 1.Протяженность участков внутригородских дорог и тротуаров по городу Азову, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований (требования к порядку содержания внутригородских дорог и тротуаров) – 13,1 км; 2.Сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям внутригородских дорог и тротуаров за счет капитального ремонта в общей протяженности внутригородских дорог и тротуаров - 49,8% |
| 1.2. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров | 7 662,1 | 0,0 | 2 189,5 | 5 472,6 | 0,0 | 7 662,1 | 0,0 | 2 189,5 | 5 472,6 | 0,0 | 5 472,5 | 0,0 | 0,0 | 5 472,5 | 0,0 | 2189,6 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета - 2189,5 тыс. руб., местного бюджета - 0,1 тыс. руб. | 0,2 тыс. руб. экономия по результатам торгов; 2189,4 тыс. руб. отсутствие финансирования за счет средств областного бюджета (кредиторская задолженность на 01.01.2014г.) | Изготовлена проектно-сметная документация на 7 объекта |
| 2 | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов всего, в том числе: | 53 288,4 | 0,0 | 27 303,6 | 25 248,4 | 736,4 | 53 288,4 | 0,0 | 27 303,6 | 25 248,4 | 736,4 | 37 146,3 | 0,0 | 26 767,6 | 25 240,8 | 736,4 |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (за исключением территории, принадлежащей собственникам помещений в многоквартирных домах) | 36 970,3 | 0,0 | 27 303,6 | 9 666,7 | 0,0 | 36 970,3 | 0,0 | 27 303,6 | 9 666,7 | 0,0 | 36 426,8 | 0,0 | 26 767,6 | 9 659,2 | 0,0 | 543,5 тыс. руб., в том числе: 536,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 7,5 тыс. руб. за счет средств бюджета города | 31,8 тыс. руб. экономия по результатам торгов; 511,7 тыс. руб. отсутствие финансирования за счет средств областного бюджета (кредиторская задолженность на 01.01.2014г.) | Площадь участков дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт - 46,1 тыс. м2 |
| 2.2. | Субсидия управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта внутриквартальных проездов, тротуаров, дворовых территорий, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах | 15 598,6 | 0,0 | 0,0 | 14 862,2 | 736,4 | 15 598,6 | 0,0 | 0,0 | 14 862,2 | 736,4 | 15 598,5 | 0,0 | 0,0 | 14 862,1 | 736,4 | 0,1 тыс. руб. за счет средств местного бюджета | Экономия в результате уменьшения фактического объема выполнения работ | - |
| 2.3. | Изготовление технических паспортов с постановкой на кадастровый учет объектов муниципальной собственности (проезды к дворовым территориям многоквартирных домов) | 719,5 | 0,0 | 0,0 | 719,5 | 0,0 | 719,5 | 0,0 | 0,0 | 719,5 | 0,0 | 719,5 | 0,0 | 0,0 | 719,5 | 0,0 | - | - | Проведена техническая инвентаризация с постановкой на кадастровый учет 57 проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |
| 3 | Мероприятия по строительству, реконструкции включая разработку проектно-сметной документации внутригородских дорог и тротуаров | 26 533,7 | 0,0 | 18 281,2 | 8 252,5 | 0,0 | 26 533,7 | 0,0 | 18 281,2 | 8 252,5 | 0,0 | 18 166,8 | 0,0 | 10 611,1 | 7 555,7 | 0,0 |  |  |  |
| 3.1. | Строительство, реконструкция внутригородских дорог и тротуаров | 26 334,9 | 0,0 | 18 281,2 | 8 053,7 | 0,0 | 26 334,9 | 0,0 | 18 281,2 | 8 053,7 | 0,0 | 17 968,1 | 0,0 | 10 611,1 | 7 357,0 | 0,0 | 8366,8 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета – 7670,1 тыс. руб., местного бюджета – 696,7 тыс. руб. | 972,7 тыс. руб. экономия по торгам; 1858,9 тыс. руб. - подрядчиком не исполнены обязательства по контракту; 5535,2 тыс. руб. отсутствие финансирования за счет средств областного бюджета (кредиторская задолженность на 01.01.2014г.) | Построено 1,783 км автомобильных дорог |
| 3.2. | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию внутригородских дорог и тротуаров | 198,8 | 0,0 | 0,0 | 198,8 | 0,0 | 198,8 | 0,0 | 0,0 | 198,8 | 0,0 | 198,7 | 0,0 | 0,0 | 198,7 | 0,0 | 0,1 тыс. руб. за счет средств местного бюджета | экономия по результатам торгов | Разработана ПСД на два объекта |
| 4 | Мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования | 39 122,1 | 0,0 | 36 844,7 | 2 277,4 | 0,0 | 39 122,1 | 0,0 | 36 844,7 | 2 277,4 | 0,0 | 39 017,4 | 0,0 | 36 751,1 | 2 266,3 | 0,0 |  |  |  |
| 4.1. | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | 39 122,1 | 0,0 | 36 844,7 | 2 277,4 | 0,0 | 39 122,1 | 0,0 | 36 844,7 | 2 277,4 | 0,0 | 39 017,4 | 0,0 | 36 751,1 | 2 266,3 | 0,0 | 104,7 тыс. руб., в том числе: 93,6 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 11,1 тыс. руб. - за счет средств местного бюджета | 11,7 тыс. руб. экономия по результатам торгов; 93,0 тыс. руб. отсутствие финансирования за счет средств областного бюджета (кредиторская задолженность на 01.01.2014г.) | Протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования - 156,595 км |
| 5 | Мероприятия по ремонту тротуаров | 71,2 | 0,0 | 0,0 | 71,2 | 0,0 | 71,2 | 0,0 | 0,0 | 71,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 5.1 | Ремонт тротуаров | 71,2 | 0,0 | 0,0 | 71,2 | 0,0 | 71,2 | 0,0 | 0,0 | 71,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,2 тыс. руб. за счет средств бюджета города | Отсутствие в реестре муниципальной собственности | - |

* На основании постановления администрации города Азова от 10.10.2013 № 2122 с 01.01.2014 года  постановление администрации города Азова от 01.12.2010 № 2118 утратило силу. В связи с этим объем ассигнований приведен на период реализации Программы 2010-2013 годов. С 2014 года утверждена муниципальная программа города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове».

Приложение № 2 к отчету о реализации долгосрочной целевой программы «Эксплуатация и развитие внутригородских дорог и тротуаров в городе Азове Ростовской области в 2010-2014 годах» за период 2010-2013 годов

Информация

об оценке эффективности реализации Программы за период 2010-2013 годов

| №/п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой | Фактически достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2010 г. | Отклонение от планового значения (процентов) | 2011 г. | Отклонение от планового значения (процентов) | 2012 г. | Отклонение от планового значения (процентов) | 2013 г. | Отклонение от планового значения (процентов) |
| 1. | Протяженность участков внутригородских дорог и тротуаров по городу Азову, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований (требования к порядку содержания внутригородских дорог и тротуаров) | км | 2,9 | 3,4 | 4,1 | 1,5 | 2,9 | - | 4,4 | + 29,4 | 4,1 | - | 1,7 | + 13,3 |
| 2. | Сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям внутригородских дорог и тротуаров за счет капитального ремонта в общей протяженности внутригородских дорог и тротуаров | процентов | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | - | 49,8 | - | 49,8 | - | 49,8 | - |
| 3. | Количество объектов, на которые изготовлена проектно-сметная документация | шт. | - | 4 | - | 3 | - | - | 4 | - | - | - | 3 | - |
| 4. | Площадь участков дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт | тыс.м2 | - | 11,4 | 16,4 | 16,1 | - | - | 11,4 | - | 16,4 | - | 18,3 | + 13,7 |
| 5. | Количество объектов, на которые изготовлены технические паспорта с постановкой на кадастровый учет объектов муниципальной собственности (проезды к дворовым территориям многоквартирных домов) | шт. | - | - | 28 | 20 | - | - | - | - | 28 | - | 29 | + 45,0 |
| 6. | Протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования | км | 156,595 | 156,595 | 156,595 | 156,595 | 156,595 | - | 156,595 | - | 156,595 | - | 156,595 | - |
| 7. | Площадь вводимых в эксплуатацию участков дорог | км | - | - | 1,5 | 0,5 | - | - | - | - | 1,39 | -7,3 | 0,393 | -21,4 |
|  | Оценка эффективности Программы | Выполнение показателей Программы за период 2010 – 2013 годов составило 114,8 процента |

Эффективность реализации Программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых показателей к  	целевым индикаторам, утвержденным Программой, по следующей формуле:

, где

E - эффективность реализации Программы.

- фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы,

- индикатор, утвержденный Программой,

7 -  количество индикаторов.