АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2014                                           № 533

Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие благоустройства города Азова на 2013-2015 годы» по результатам за 2013 год

В соответствии с постановлением администрации города Азова от 28.09.2012 № 1992 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие благоустройства города Азова на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации города Азова от 27.09.2012 № 1968, по результатам за 2013 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника Управления ЖКХ Авдошина С.В.

Мэр города                                                               С.Л. Бездольный

Верно

Начальник общего отдела                                       В.В. Жук

Постановление вносит

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова

Приложение к постановлению администрации города Азова от 24.03.2014 № 533

Отчет

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие благоустройства города Азова на 2013-2015 годы»

по результатам за 2013 год

- Основные результаты

Общий объем расходов в 2013 году на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы  «Развитие благоустройства города Азова на 2013-2015 годы»  (далее – Программа) по уточненной сводной бюджетной росписи составил 85 182,9 тыс. рублей.

Выполнено работ на сумму 85 180,5 тыс. рублей. Общий объем исполнения Программы составил 99,99 процента.

Распределение объема произведенных расходов по источникам финансирования приведено в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем

произведенных расходов по источникам финансирования

| № п/п | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено Программой | согласно уточненной сводной бюджетной росписи | факти-ческое исполнение | процент исполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего по Программе, в том числе: | 85 182,9 | 85 182,9 | 85 180,5 | 99,99 |
| 2. | Бюджет города | 85 144,4 | 85 144,4 | 85 142,0 | 99,99 |
| 3. | Внебюджетные источники (средства собственников помещений в многоквартирных домах) | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 100,00 |

Распределение объема произведенных расходов по муниципальным заказчикам Программы приведено в таблице № 2.

Таблица № 2

ОБЪЕМ

произведенных расходов по муниципальным

заказчикам Программы и источникам финансирования

| № п/п | Наименование главного распорядителя средств, источник финансирования | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | преду-смотрено Программой | согласно уточненной сводной бюджетной росписи | факти-ческое исполнение | процент испол-нения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе, в том числе: | 85 182,9 | 85 144,4 | 85 180,5 | 99,99 |
|  | Бюджет города | 85 144,4 | 85 144,4 | 85 142,0 | 99,99 |
|  | Внебюджетные источники (средства собственников помещений в многоквартирных домах) | 38,5 | - | 38,5 | 100,00 |
| 1. | Администрация города Азова, всего в том числе: | 2 540,5 | 2 540,5 | 2 539,0 | 99,94 |
|  | Бюджет города | 2 540,5 | 2 540,5 | 2 539,0 | 99,94 |
| 2. | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова, всего в том числе: | 82 642,4 | 82 603,9 | 82 641,5 | 99,99 |
|  | Бюджет города | 82 603,9 | 82 603,9 | 82 603,0 | 99,9 |
|  | Внебюджетные источники (средства собственников помещений в многоквартирных домах) | 38,5 | - | 38,5 | 100,00 |

Основные результаты,

достигнутые в 2013 году в разрезе мероприятий Программы

В 2013 году в полном объеме выполнены запланированные работы и  оказаны услуги по  благоустройству города Азова.

В результате реализации мероприятий Программы за счет средств бюджета города в течение 2013 года:

- проводилась уборка 156,595 км автомобильных дорог общего пользования;

-  обеспечивалась ежедневная работа 13 светофорных объектов;

- проводилось обслуживание 412 дорожных знаков;

- изготовлено и установлено 212 п. м. барьерных ограждений вдоль учебных учреждений;

- приобретено и установлено 138 дорожных знаков;

- введен в действие светофорный объект на пересечении ул. Московской - пер. Осипенко;

- установлены два остановочных комплекса по ул. Московской – пер. Осипенко, по ул. Кооперативной;

- в соответствии с постановлением администрации города Азова от 18.12.2012 № 2585 проведен смотр-конкурс на звание "Территория образцового содержания", на участие в котором было подано 16 заявок;

- обустроено две детских площадки с установкой на них игровых детских комплексов;

- за счет средств, выделенных из бюджета города с учетом доли софинансирования собственников помещений в многоквартирных домах, приобретено и установлено три игровых детских комплекса;

- проведены работы по озеленению территории зеленых насаждений на площади 7,7 га;

- в результате организации освещения улиц города объем электроэнергии, потребленной на освещение улично-дорожной сети составил 2369,3 тыс. кВт;

- проведены работы по содержанию и текущему ремонту 111 км сетей наружного освещения;

- ежедневно проводилась ручная уборка 30,7 тыс. м2 территорий улиц, площадей, тротуаров;

- при ликвидации несанкционированных свалок вывезено 778,3 м3 мусора;

- проведена уборка захламленности лесов, находящихся на территории города Азова, вывезено 134,4 м3 мусора;

- отловлено 571 бродячих животных;

- проведена барьерная обработка от комаров и клещей территории города площадью 66,6 га;

- проведена очистка от заиления водоотводящих каналов в северо-западной зоне города Азова, объем извлеченного при очистке грунта составил 2,68 м3;

- разработана проектно-сметная документация по водоотведению от подтопления в северо-западной жилой территории города Азова Ростовской области;

- приобретен мусоровоз и оборудование для мусоровоза с задней загрузкой;

- в результате предоставления субсидии организациям, обеспечивающим содержание мест захоронения (кладбищ), благоустроено 1 000 м2 площади городского кладбища;

- разработана проектно-сметная документация на благоустройство сквера «Березка»;

- проведено благоустройство сквера "Березка";

- выполнены работы по текущему ремонту и содержанию 309 малых архитектурных форм;

- обустроены и отремонтированы 17 контейнерных площадок;

- в течение весенне-летнего периода содержалась территория городского пляжа;

- проведены работы по защите 266 опор и столбов сетей наружного освещения от несанкционированной рекламы.

- II. Меры по реализации Программы

На протяжении всего срока реализации Программы вносились следующие изменения:

- постановлением администрации города Азова от 15.10.2012 № 2080 в связи с корректировкой объемов финансирования отдельных программных мероприятий;

- - постановлением администрации города Азова от 29.01.2013 № 122 в связи с выделением дополнительных финансовых средств на приобретение мусоровоза и оборудования для мусоровоза с задней загрузкой;

- - постановлением администрации города Азова от 23.04.2013 № 863 в связи с выделением дополнительных финансовых средств на предоставление субсидии организациям, обеспечивающим содержание мест захоронения (кладбищ) и на защиту опор и столбов сетей наружного освещения от несанкционированной рекламы;

- - постановлением администрации города Азова от 29.05.2013 № 1124 в связи с корректировкой объемов финансирования отдельных программных мероприятий по организации освещения улиц города, разработке проектно-сметной документации по водоотведению от подтопления в северо-западной жилой территории города Азова Ростовской области;

- - постановлением администрации города Азова от 26.06.2013 № 1306 в связи с корректировкой объемов финансирования отдельных программных мероприятий по приобретению средств видеофиксации, нанесению горизонтальной и вертикальной разметки;

- постановлением администрации города Азова от 11.07.2013 № 1423 в связи с корректировкой объемов финансирования отдельных программных мероприятий и выделением дополнительных средств на мероприятия по благоустройству сквера «Березка»;

- - постановлением администрации города Азова от 30.08.2013 № 1773 в связи с корректировкой объемов финансирования программного мероприятия по разработке проектно-сметной документации на благоустройство сквера «Березка»;

- - постановлением администрации города Азова от 08.11.2013 № 2295 в связи с корректировкой объемов финансирования отдельных программных мероприятий и перераспределением бюджетных ассигнований с учетом сложившейся экономии по результатам торгов;

- - постановлением администрации города Азова от 31.12.2013 № 2686 в связи с корректировкой объемов финансирования отдельных программных мероприятий и уменьшением бюджетных ассигнований на приобретение подметально-уборочной машины с дополнительным оборудованием.

III. Оценка эффективности реализации Программы

Отчет о реализации Программы за 2013 год приведен в приложении № 1 к отчету.

Оценка вклада Программы в социально-экономическое развитие города Азова производится по следующим направлениям:

оценка достижения запланированных результатов;

оценка бюджетной эффективности.

Оценка достижения запланированных результатов

Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства территорий города Азова по содержанию дорожной сети, по озеленению, повышению качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей города.

Социальными последствиями реализации Программы являются:

- обеспечение содержания в чистоте и порядке дорог и улиц города;

- обеспечение своевременности уборки дорог и улиц;
- поддержание в рабочем состоянии технических средств регулирования дорожного движения;

- восстановление асфальтобетонного покрытия городских дорог, тротуаров, внутридомовых и придомовых территорий;

- обустройство детских игровых площадок с установкой нового оборудования;

- увеличение (сохранение) уровня озеленения территории административного округа;

- уменьшение количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу;

- повышение освещенности улично-дорожной сети города;

- обеспечение содержания в исправном состоянии объектов внешнего благоустройства;

- улучшение экологического  состояния территории города

Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2013 год приведена в приложении № 2 к отчету.

В 2013 году на реализацию мероприятий Программы были привлечены средства бюджета города в сумме 85 144,4 тыс. рублей, из них освоено 85 142,0 тыс. рублей, а также средства из внебюджетных источников в сумме 38,5 тыс. рублей, из них освоено 38,5 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

- уборка дорог города – 30 788,8 тыс. рублей, освоено – 30 788,8 тыс. рублей; - эксплуатация и очистка ливневых коллекторов – 485,5 тыс. рублей, освоено – 485,5 тыс. рублей; - эксплуатация и содержание ТСРДД, обслуживание дорожных знаков – 2 111,9 тыс. рублей, освоено – 2 111,9 тыс. рублей; - изготовление и установка барьерных ограждений – 297,6 тыс. рублей, освоено – 297,6 тыс. рублей; - приобретение и установка дорожных знаков – 353,9 тыс. рублей, освоено – 353,8 тыс. рублей; - устройство (монтаж) светофорных объектов – 811,4 тыс. рублей, освоено – 811,4 тыс. рублей; - устройство остановочных комплексов – 249,6 тыс. рублей, освоено – 249,6 тыс. рублей; - проведение смотра конкурса на звание «Территория образцового содержания» – 194,0 тыс. рублей, освоено – 194,0 тыс. рублей; - обустройство детских площадок – 233,0 тыс. рублей, освоено – 232,9 тыс. рублей; - приобретение оборудования для детских площадок (с монтажом) – 243,6 тыс. рублей, освоено – 243,6 тыс. рублей; - предоставление субсидии управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам - на приобретение и установку детских игровых комплексов – 769,3 тыс. рублей, освоено – 769,3 тыс. рублей; - озеленение территорий города – 19 365,1 тыс. рублей, освоено – 19 365,1 тыс. рублей; - организация освещения улиц города – 10 318,7 тыс. рублей, освоено – 10 318,7 тыс. рублей; - содержание и текущий ремонт сетей наружного освещения – 3 822,0 тыс. рублей, освоено – 3 821,9 тыс. рублей; - ручная уборка территории улиц, площадей и тротуаров – 5 128,6 тыс. рублей, освоено – 5 128,6 тыс. рублей; - ликвидация несанкционированных свалок – 585,7 тыс. рублей, освоено – 585,7 тыс. рублей; - уборка захламленности лесов, находящихся на территории города Азова – 210,3 тыс. рублей, освоено – 210,3 тыс. рублей; - отлов бродячих животных – 578,6 тыс. рублей, освоено – 578,6 тыс. рублей; - барьерная обработка: дератизация и дезинсекция – 299,9 тыс. рублей, освоено – 299,9 тыс. рублей; - очистка от заиления водоотводящих каналов – 128,4 тыс. рублей, освоено – 128,4 тыс. рублей; - разработка проектно-сметной документации по водоотведению от подтопления в северо-западной жилой территории города Азова Ростовской области – 249,0 тыс. рублей, освоено – 249,0 тыс. рублей; - приобретение мусоровоза – 1 990,5 тыс. рублей, освоено – 1 989,0 тыс. рублей; - приобретение оборудования для мусоровоза с задней загрузкой – 550,0 тыс. рублей, освоено – 550,0 тыс. рублей; - предоставление субсидии организациям, обеспечивающим содержание мест захоронения (кладбищ) – 98,4 тыс. рублей, освоено – 98,3 тыс. рублей; - разработка проектно-сметной документации на благоустройство сквера «Березка» – 109,5 тыс. рублей, освоено – 109,5 тыс. рублей; - благоустройство сквера «Березка» – 2 500,0 тыс. рублей, освоено – 2 500,0 тыс. рублей; - текущий ремонт и содержание малых архитектурных форм – 1 270,2 тыс. рублей, освоено – 1 270,1 тыс. рублей; - обустройство и ремонт контейнерных площадок – 657,5 тыс. рублей, освоено – 657,4 тыс. рублей; - содержание пляжа – 613,2 тыс. рублей, освоено – 613,1 тыс. рублей; - защита опор и столбов сетей наружного освещения от несанкционированной рекламы – 168,7 тыс. рублей, освоено – 168,6 тыс. рублей.

Результативность реализации

мероприятий Программы

В результате выполнения мероприятий Программы достигнуты следующие результаты:

- проведена уборка внутригородских автомобильных дорог общего пользования;

-  обеспечивалась ежедневная работа 13 светофорных объектов;

- проводилось обслуживание 412 дорожных знаков;

- изготовлено и установлено 212 п. м. барьерных ограждений вдоль учебных учреждений;

- приобретено и установлено 138 дорожных знаков;

- введен в действие светофорный объект на пересечении ул. Московской - пер. Осипенко;

- установлены два остановочных комплекса по ул. Московской – пер. Осипенко, по ул. Кооперативной;

- в соответствии с постановлением администрации города Азова от 18.12.2012 № 2585 проведен смотр-конкурс на звание "Территория образцового содержания", на участие в котором было подано 16 заявок;

- обустроено две детских площадки с установкой на них игровых детских комплексов;

- за счет средств, выделенных из бюджета города с учетом доли софинансирования собственников помещений в многоквартирных домах, приобретено и установлено три игровых детских комплекса;

- проведены работы по озеленению территории зеленых насаждений на площади 7,7 га;

- в результате организации освещения улиц города объем электроэнергии, потребленной на освещение улично-дорожной сети составил 2369,3 тыс. кВт:

- проведены работы по содержанию и текущему ремонту 111 км сетей наружного освещения;

- ежедневно проводилась ручная уборка 30,7 тыс. м2 территорий улиц, площадей, тротуаров;

- при ликвидации несанкционированных свалок вывезено 778,3 м3 мусора;

- проведена уборка захламленности лесов, находящихся на территории города Азова, вывезено 134,4 м3 мусора;

- отловлено 571 бродячее животное;

- проведена барьерная обработка 66,6 га от комаров и клещей;

- проведена очистка от заиления водоотводящих каналов в северо-западной зоне города Азова, объем извлеченного при очистке грунта составил 2,68 м3;

- разработана проектно-сметная документация по водоотведению от подтопления в северо-западной жилой территории города Азова Ростовской области;

- приобретен мусоровоз и оборудование для мусоровоза с задней загрузкой;

- в результате предоставления субсидии организациям, обеспечивающим содержание мест захоронения (кладбищ), благоустроено 1 000 м2 площади городского кладбища;

- разработана проектно-сметная документация на благоустройство сквера «Березка»;

- проведено благоустройство сквера "Березка";

- выполнены работы по текущему ремонту и содержанию 309 малых архитектурных форм;

- обустроены и отремонтированы 17 контейнерных площадок;

- в течение весенне-летнего периода содержалась территория пляжа;

- проведены работы по защите 266 опор и столбов сетей наружного освещения от несанкционированной рекламы.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный Программой, соответствует объему ассигнований бюджета города.

Соотношение степени достижения целей Программы

с периодом времени, затраченным на их достижение

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по критериям, базирующимся на анализе целевых показателей, бюджетных затратах и использовании бюджетных средств по мероприятиям программы.

В результате проведенной оценки эффективности реализации Программы выявлено, что по всем мероприятиям Программы достигнуты плановые значения целевых  показателей, бюджетные средства использованы эффективно.

Выполнение Программы позволило решить ключевые задачи, обеспечивающие  достижение цели – повышение уровня благоустройства территорий города Азова по содержанию дорожной сети, по озеленению, повышению качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей города.

По внешнему облику города оценивается его статус и социально-экономическое развитие. Разнообразная структура озеленения, увеличение освещенности города и установка новых декоративных опор, а главное обеспечение чистоты дорог, улиц, тротуаров – неизменные атрибуты современного, развитого города. Таким образом, реализация Программы способствовала социально-экономическому развитию города Азова, улучшению качества жизни населения города, развитию бюджетных услуг в области благоустройства города и созданию условий для развития безопасной экологической обстановки на территории города.

IV.Дальнейшая реализация Программы

Дальнейшая реализация Программы не предусматривается в связи с утверждением с 2014 года муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города» постановлением администрации города Азова от 10.10.2013 № 2125.

Заместитель главы администрации –

управляющий делами                                                   В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                            В.В. Жук

Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие благоустройства города Азова на 2013-2015 годы» за 2013 год

Отчет

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы  «Развитие благоустройства города Азова на 2013-2015 годы» за 2013 год

тыс. рублей

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы (на весь период исполнения ДЦП)* |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) | Причины невыполнения мероприятий | Достигнутый эффект от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Всего по программе | 85 182,9 | 0 | 0 | 85 144,4 | 38,5 | 85 182,9 | 0 | 0 | 85 144,4 | 38,5 | 85 180,5 | 0 | 0 | 85 142,0 | 38,5 | 2,4 |  |  |
| 1 | Уборка дорог города | 30 788,8 |  |  | 30 788,8 |  | 30 788,8 |  |  | 30 788,8 |  | 30 788,8 |  |  | 30 788,8 |  | 0,0 | - | протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования -156,595 км |
| 2 | Эксплуатация и очистка ливневых коллекторов | 485,5 |  |  | 485,5 |  | 485,5 |  |  | 485,5 |  | 485,5 |  |  | 485,5 |  | 0,0 |  | протяженность ливневых коллекторов очищенных от заиления - 14572 м2 |
| 3 | Эксплуатация и содержание ТСРДД, обслуживание дорожных знаков | 2 111,9 |  |  | 2 111,9 |  | 2 111,9 |  |  | 2 111,9 |  | 2 111,9 |  |  | 2 111,9 |  | 0,0 |  | количество обслуживаемых светофорных объектов - 13 шт.; количество обслуживаемых дорожных знаков - 412 шт. |
| 4 | Изготовление и установка барьерных ограждений | 297,6 |  |  | 297,6 |  | 297,6 |  |  | 297,6 |  | 297,6 |  |  | 297,6 |  | 0,0 |  | протяженность установленных барьерных ограждений - 212 п.м |
| 5 | Приобретение и установка дорожных знаков | 353,9 |  |  | 353,9 |  | 353,9 |  |  | 353,9 |  | 353,8 |  |  | 353,8 |  | 0,1 средства местного бюджета | экономия по результатам торгов | приобретено и установлено 138 дорожных знаков |
| 6 | Устройство (монтаж) светофорных объектов | 811,4 |  |  | 811,4 |  | 811,4 |  |  | 811,4 |  | 811,4 |  |  | 811,4 |  | 0,0 |  | установлен один светофорный объект |
| 7 | Устройство остановочных комплексов | 249,6 |  |  | 249,6 |  | 249,6 |  |  | 249,6 |  | 249,6 |  |  | 249,6 |  | 0,0 |  | установлено два остановочных комплекса |
| 8 | Проведение смотра-конкурса на звание "Территория образцового содержания" в соответствии с постановлением администрации города Азова от 18.12.2012 № 2585 | 194,0 |  |  | 194,0 |  | 194,0 |  |  | 194,0 |  | 194,0 |  |  | 194,0 |  | 0,0 |  | для участия в смотре конкурсе принято 16 заявок |
| 9 | Обустройство детских площадок | 233,0 |  |  | 233,0 |  | 233,0 |  |  | 233,0 |  | 232,9 |  |  | 232,9 |  | 0,1 средства местного бюджета | экономия по результатам торгов | оборудовано две детских площадки |
| 10 | Приобретение оборудования для детских площадок (с монтажем) | 243,6 |  |  | 243,6 |  | 243,6 |  |  | 243,6 |  | 243,6 |  |  | 243,6 |  | 0,0 |  | установлено оборудование на двух детских площадках |
| 11 | Предоставление субсидии управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам - на приобретение и установку детских игровых комплексов | 769,3 |  |  | 730,8 | 38,5 | 769,3 |  |  | 730,8 | 38,5 | 769,3 |  |  | 730,8 | 38,5 | 0,0 |  | Приобретено и установлено 3 детских игровых комплекса |
| 12 | Озеленение территории города | 19 365,1 |  |  | 19 365,1 |  | 19 365,1 |  |  | 19 365,1 |  | 19 365,1 |  |  | 19 365,1 |  | 0,0 |  | площадь обслуживаемых зеленых насаждений - 7,7 Га |
| 13 | Организация освещения улиц города | 10 318,7 |  |  | 10 318,7 |  | 10 318,7 |  |  | 10 318,7 |  | 10 318,7 |  |  | 10 318,7 |  | 0,0 |  | объем потребленной электроэнергии на освещение дорожно-уличной сети 2369,3 тыс. кВт |
| 14 | Содержание и текущий ремонт сетей наружного освещения | 3 822,0 |  |  | 3 822,0 |  | 3 822,0 |  |  | 3 822,0 |  | 3 821,9 |  |  | 3 821,9 |  | 0,1 средства местного бюджета | экономия по результатам торгов | протяженность освещенных дорог общего пользования -111 км |
| 15 | Ручная уборка территории улиц, площадей, тротуаров | 5 128,6 |  |  | 5 128,6 |  | 5 128,6 |  |  | 5 128,6 |  | 5 128,6 |  |  | 5 128,6 |  | 0,0 |  | ежедневно убиралась территория площадью 30,7 тыс. м2 |
| 16 | Ликвидация несанкционированных свалок | 585,7 |  |  | 585,7 |  | 585,7 |  |  | 585,7 |  | 585,7 |  |  | 585,7 |  | 0,0 |  | объем вывезенного мусора -778,3 м3 |
| 17 | Уборка захламленности лесов, находящихся на территории города Азова | 210,3 |  |  | 210,3 |  | 210,3 |  |  | 210,3 |  | 210,3 |  |  | 210,3 |  | 0,0 |  | объем вывезенного мусора с территории городских лесов - 134,4 м3 |
| 18 | Отлов бродячих животных | 578,6 |  |  | 578,6 |  | 578,6 |  |  | 578,6 |  | 578,5 |  |  | 578,5 |  | 0,1 средства местного бюджета | экономия по результатам торгов | количество отловленных животных - 571 шт. |
| 19 | Барьерная обработка: дератизация и дезинсекция | 299,9 |  |  | 299,9 |  | 299,9 |  |  | 299,9 |  | 299,9 |  |  | 299,9 |  | 0,0 |  | обработанная площадь -66,6 Га |
| 20 | Очистка от заиления водоотводящих каналов в северо-западной зоне города Азова | 128,4 |  |  | 128,4 |  | 128,4 |  |  | 128,4 |  | 128,4 |  |  | 128,4 |  | 0,0 |  | объем извлеченного грунта при очистке водоотводящих каналов составил - 2,68 тыс. м3 |
| 21 | Разработка проектно-сметной документации по водоотведению от подтопления в северо-западной жилой территории города Азова Ростовской области | 249,0 |  |  | 249,0 |  | 249,0 |  |  | 249,0 |  | 249,0 |  |  | 249,0 |  | 0,0 |  | разработана одна проектно-сметная документация |
| 22 | Приобретение мусоровоза | 1 990,5 |  |  | 1 990,5 |  | 1 990,5 |  |  | 1 990,5 |  | 1 989,0 |  |  | 1 989,0 |  | 1,5 средства местного бюджета | экономия по результатам торгов | приобретен мусоровоз |
| 23 | Приобретение оборудования для мусоровоза с задней загрузкой | 550,0 |  |  | 550,0 |  | 550,0 |  |  | 550,0 |  | 550,0 |  |  | 550,0 |  | 0,0 |  | приобретено оборудование для мусоровоза с задней загрузкой |
| 24 | Предоставление субсидии организациям, обеспечивающим содержание мест захоронения (кладбищ) | 98,4 |  |  | 98,4 |  | 98,4 |  |  | 98,4 |  | 98,3 |  |  | 98,3 |  | 0,1 средства местного бюджета | экономия по фактически выполненным работам | благоустроена 1000 м2 площади территории городского кладбища |
| 25 | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство сквера «Березка» | 109,5 |  |  | 109,5 |  | 109,5 |  |  | 109,5 |  | 109,5 |  |  | 109,5 |  | 0,0 |  | разработана одна проектно-сметная документация |
| 26 | Благоустройство сквера "Березка" | 2 500,0 |  |  | 2 500,0 |  | 2 500,0 |  |  | 2 500,0 |  | 2 500,0 |  |  | 2 500,0 |  | 0,0 |  | благоустроен сквер "Березка" |
| 27 | Текущий ремонт и содержание малых архитектурных форм | 1 270,2 |  |  | 1 270,2 |  | 1 270,2 |  |  | 1 270,2 |  | 1 270,1 |  |  | 1 270,1 |  | 0,1 средства местного бюджета | экономия по результатам торгов | количество отремонтированных объектов МАФ - 309 шт. |
| 28 | Обустройство и ремонт контейнерных площадок | 657,5 |  |  | 657,5 |  | 657,5 |  |  | 657,5 |  | 657,4 |  |  | 657,4 |  | 0,1 средства местного бюджета | экономия по результатам торгов | обустроено и отремонтировано 17 контейнерных площадок |
| 29 | Содержание пляжа | 613,2 |  |  | 613,2 |  | 613,2 |  |  | 613,2 |  | 613,1 |  |  | 613,1 |  | 0,1 средства местного бюджета | экономия по результатам торгов | убираемая площадь пляжа составила 18,1 тыс.м2 |
| 30 | Защита опор и столбов сетей наружного освещения от несанкционированной рекламы | 168,7 |  |  | 168,7 |  | 168,7 |  |  | 168,7 |  | 168,6 |  |  | 168,6 |  | 0,1 средства местного бюджета | экономия по результатам торгов | количество опор и столбов сетей наружного освещения, защищенных от несанкционированной рекламы - 266 шт. |

* На основании постановления администрации города Азова от 10.10.2013 № 2125 с 01.01.2014 года  постановление администрации города Азова от 27.09.2012 № 1968 утратило силу. В связи с этим объем ассигнований приведен на период реализации Программы 2013 года. С 2014 года утверждена муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова».

Приложение №2 к отчету о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие благоустройства города Азова на 2013-2015 годы» за 2013 год

Информация

об оценке эффективности реализации Программы за 2013 год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой в 2013 году | Фактически достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 год | отклонение от планового значения (процентов) |
| 1 | Протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования | км | 156,595 | 156,595 | - |
| 2 | Протяженность ливневых коллекторов очищенных от заиления | п. м | 14572 | 14572 | - |
| 3 | Количество обслуживаемых светофорных объектов | шт. | 13 | 13 | - |
| 4 | Количество обслуживаемых дорожных знаков | шт. | 412 | 412 | - |
| 5 | Количество установленных светофорных объектов | шт. | 1 | 1 | - |
| 6 | Протяженность установленных барьерных ограждений | п. м | 212 | 212 | - |
| 7 | Количество приобретенных и установленных дорожных знаков | шт. | 138 | 138 | - |
| 8 | Количество установленных остановочных комплексов | шт. | 2 | 2 | - |
| 9 | Количество участников смотра-конкурса на звание «Территория образцового содержания» | Заявок | 15 | 16 | 6,7 |
| 10 | Количество оборудованных детских площадок | шт. | 5 | 5 | - |
| 11 | Количество установленного оборудования на детских площадках | шт. | 5 | 5 | - |
| 12 | Площадь обслуживаемых зеленых насаждений | Га | 7,7 | 7,7 | - |
| 13 | Объем потребляемой электроэнергии на освещение дорожно-уличной сети | тыс. кВт | 2369,3 | 2369,3 | - |
| 14 | Протяженность освещенных дорог общего пользования | км | 111 | 111 | - |
| 15 | Убираемая площадь улиц, площадей и тротуаров | кв. м | 30,7 | 30,7 | - |
| 16 | Объем вывезенного мусора с территории объектов внешнего благоустройства города | куб. м | 912,7 | 912,7 | - |
| 17 | Количество отловленных животных | шт. | 488 | 571 | 17,0 |
| 18 | Обработанная площадь при барьерной обработке: дератизации и дезинсекции | Га | 66,6 | 66,6 | - |
| 19 | Объем вынимаемого грунта при очистке водоотводящих каналов | тыс. куб. м | 2,68 | 2,68 | - |
| 20 | Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация | шт. | 2 | 2 | - |
| 21 | Количество отремонтированных объектов малых архитектурных форм | шт. | 309 | 309 | - |
| 22 | Количество обустроенных и отремонтированных контейнерных площадок | шт. | 17 | 17 | - |
| 23 | Убираемая площадь пляжа | тыс. кв. м | 18,1 | 18,1 | - |
| 24 | Количество приобретенных подметально-уборочных машин с дополнительным оборудованием | шт. | 1 | 1 | - |
| 25 | Количество приобретенных мусоровозов | шт. | 1 | 1 | - |
| 26 | Количество приобретенного оборудования для мусоровоза с задней загрузкой | шт. | 1 | 1 | - |
| 27 | Количество опор и столбов сетей наружного освещения, защищенных от несанкционированной рекламы | шт. | 266 | 266 | - |
| 28 | Благоустроенная площадь участков территории городского кладбища | м2 | 1000 | 1000 | - |
| 29 | Количество благоустроенных объектов | шт. | 1 | 1 | - |
|  | Оценка эффективности Программы | Выполнение показателей Программы за 2013 год составило 103,5 процента |  |  |  |

Эффективность реализации Программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых показателей к  	целевым индикаторам, утвержденным Программой, по следующей формуле:

, где

E - эффективность реализации Программы.

- фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы,

- индикатор, утвержденный Программой,

29 -  количество индикаторов.

- Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации Программы

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя | Фактическое значение целевого показателя | Степень достижения целевого показателя (гр.5/гр.4) | Значение целевого показателя (должно быть больше либо равно 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования | км | 156,595 | 156,595 | 1,0 | планируемое значение целевого показателя достигнуто |
| 2 | Протяженность ливневых коллекторов очищенных от заиления | п. м | 14572 | 14572 | 1,0 | планируемое значение целевого показателя достигнуто |
| 3 | Количество обслуживаемых светофорных объектов | шт. | 13 | 13 | 1,0 | планируемое значение целевого показателя достигнуто |
| 4 | Количество обслуживаемых дорожных знаков | шт. | 412 | 412 | 1,0 | планируемое значение целевого показателя достигнуто |
| 5 | Количество установленных светофорных объектов | шт. | 1 | 1 | 1,0 | планируемое значение целевого показателя достигнуто |
| 6 | Протяженность установленных барьерных ограждений | п. м | 212 | 212 | 1,0 | планируемое значение целевого показателя достигнуто |
| 7 | Количество приобретенных и установленных дорожных знаков | шт. | 138 | 138 | 1,0 | планируемое значение целевого показателя достигнуто |
| 8 | Количество установленных остановочных комплексов | шт. | 2 | 2 | 1,0 | планируемое значение целевого показателя достигнуто |
| 9 | Количество участников смотра-конкурса на звание «Территория образцового содержания» | Заявок | 15 | 16 | 1,07 | планируемое значение целевого показателя достигнуто |
| 10 | Количество оборудованных детских площадок | шт. | 5 | 5 | 1,0 | планируемое значение целевого показателя достигнуто |
| 11 | Количество установленного оборудования на детских площадках | шт. | 5 | 5 | 1,0 | планируемое значение целевого показателя достигнуто |
| 12 | Площадь обслуживаемых зеленых насаждений | Га | 7,7 | 7,7 | 1,0 | планируемое значение целевого показателя достигнуто |
| 13 | Объем потребляемой электроэнергии на освещение дорожно-уличной сети | тыс. кВт | 2369,3 | 2369,3 | 1,0 | планируемое значение целевого показателя достигнуто |
| 14 | Протяженность освещенных дорог общего пользования | км | 111 | 111 | 1,0 | планируемое значение целевого показателя достигнуто |
| 15 | Убираемая площадь улиц, площадей и тротуаров | кв. м | 30,7 | 30,7 | 1,0 | планируемое значение целевого показателя достигнуто |
| 16 | Объем вывезенного мусора с территории объектов внешнего благоустройства города | куб. м | 912,7 | 912,7 | 1,0 | планируемое значение целевого показателя достигнуто |
| 17 | Количество отловленных животных | шт. | 488 | 571 | 1,17 | планируемое значение целевого показателя достигнуто |
| 18 | Обработанная площадь при барьерной обработке: дератизации и дезинсекции | Га | 66,6 | 66,6 | 1,0 | планируемое значение целевого показателя достигнуто |
| 19 | Объем вынимаемого грунта при очистке водоотводящих каналов | тыс. куб. м | 2,68 | 2,68 | 1,0 | планируемое значение целевого показателя достигнуто |
| 20 | Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация | шт. | 2 | 2 | 1,0 | планируемое значение целевого показателя достигнуто |
| 21 | Количество отремонтированных объектов малых архитектурных форм | шт. | 309 | 309 | 1,0 | планируемое значение целевого показателя достигнуто |
| 22 | Количество обустроенных и отремонтированных контейнерных площадок | шт. | 17 | 17 | 1,0 | планируемое значение целевого показателя достигнуто |
| 23 | Убираемая площадь пляжа | тыс. кв. м | 18,1 | 18,1 | 1,0 | планируемое значение целевого показателя достигнуто |
| 24 | Количество приобретенных подметально-уборочных машин с дополнительным оборудованием | шт. | 1 | 1 | 1,0 | планируемое значение целевого показателя достигнуто |
| 25 | Количество приобретенных мусоровозов | шт. | 1 | 1 | 1,0 | планируемое значение целевого показателя достигнуто |
| 26 | Количество приобретенного оборудования для мусоровоза с задней загрузкой | шт. | 1 | 1 | 1,0 | планируемое значение целевого показателя достигнуто |
| 27 | Количество опор и столбов сетей наружного освещения, защищенных от несанкционированной рекламы | шт. | 266 | 266 | 1,0 | планируемое значение целевого показателя достигнуто |
| 28 | Благоустроенная площадь участков территории городского кладбища | м2 | 1000 | 1000 | 1,0 | планируемое значение целевого показателя достигнуто |
| 29 | Количество благоустроенных объектов | шт. | 1 | 1 | 1,0 | планируемое значение целевого показателя достигнуто |

- Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат

| № п/п | Наименование целевых показателей | Плановое значение бюджетных затрат мероприятия Программы (тыс. руб.) | Фактическое значение бюджетных затрат мероприятия Программы (тыс. руб.) | Степень соответствия бюджетных затрат мероприятия Программы (гр.5/гр.4) | Значение показателя (должно быть меньше либо равно 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Уборка дорог города | 30 788,8 | 30 788,8 | 1,0 | планируемое значение показателя достигнуто |
| 2 | Эксплуатация и очистка ливневых коллекторов | 485,5 | 485,5 | 1,0 | планируемое значение показателя достигнуто |
| 3 | Эксплуатация и содержание ТСРДД, обслуживание дорожных знаков | 2 111,9 | 2 111,9 | 1,0 | планируемое значение показателя достигнуто |
| 4 | Изготовление и установка барьерных ограждений | 297,6 | 297,6 | 1,0 | планируемое значение показателя достигнуто |
| 5 | Приобретение и установка дорожных знаков | 353,9 | 353,8 | 1,0 | планируемое значение показателя достигнуто |
| 6 | Устройство (монтаж) светофорных объектов | 811,4 | 811,4 | 1,0 | планируемое значение показателя достигнуто |
| 7 | Устройство остановочных комплексов | 249,6 | 249,6 | 1,0 | планируемое значение показателя достигнуто |
| 8 | Проведение смотра-конкурса на звание "Территория образцового содержания" в соответствии с постановлением администрации города Азова от 18.12.2012 № 2585 | 194,0 | 194,0 | 1,0 | планируемое значение показателя достигнуто |
| 9 | Обустройство детских площадок | 233,0 | 232,9 | 1,0 | планируемое значение показателя достигнуто |
| 10 | Приобретение оборудования для детских площадок (с монтажем) | 243,6 | 243,6 | 1,0 | планируемое значение показателя достигнуто |
| 11 | Предоставление субсидии управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам - на приобретение и установку детских игровых комплексов | 769,3 | 769,3 | 1,0 | планируемое значение показателя достигнуто |
| 12 | Озеленение территории города | 19 365,1 | 19 365,1 | 1,0 | планируемое значение показателя достигнуто |
| 13 | Организация освещения улиц города | 10 318,7 | 10 318,7 | 1,0 | планируемое значение показателя достигнуто |
| 14 | Содержание и текущий ремонт сетей наружного освещения | 3 822,0 | 3 821,9 | 1,0 | планируемое значение показателя достигнуто |
| 15 | Ручная уборка территории улиц, площадей, тротуаров | 5 128,6 | 5 128,6 | 1,0 | планируемое значение показателя достигнуто |
| 16 | Ликвидация несанкционированных свалок | 585,7 | 585,7 | 1,0 | планируемое значение показателя достигнуто |
| 17 | Уборка захламленности лесов, находящихся на территории города Азова | 210,3 | 210,3 | 1,0 | планируемое значение показателя достигнуто |
| 18 | Отлов бродячих животных | 578,6 | 578,5 | 1,0 | планируемое значение показателя достигнуто |
| 19 | Барьерная обработка: дератизация и дезинсекция | 299,9 | 299,9 | 1,0 | планируемое значение показателя достигнуто |
| 20 | Очистка от заиления водоотводящих каналов в северо-западной зоне города Азова | 128,4 | 128,4 | 1,0 | планируемое значение показателя достигнуто |
| 21 | Разработка проектно-сметной документации по водоотведению от подтопления в северо-западной жилой территории города Азова Ростовской области | 249,0 | 249,0 | 1,0 | планируемое значение показателя достигнуто |
| 22 | Приобретение мусоровоза | 1 990,5 | 1 989,0 | 1,0 | планируемое значение показателя достигнуто |
| 23 | Приобретение оборудования для мусоровоза с задней загрузкой | 550,0 | 550,0 | 1,0 | планируемое значение показателя достигнуто |
| 24 | Предоставление субсидии организациям, обеспечивающим содержание мест захоронения (кладбищ) | 98,4 | 98,3 | 1,0 | планируемое значение показателя достигнуто |
| 25 | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство сквера «Березка» | 109,5 | 109,5 | 1,0 | планируемое значение показателя достигнуто |
| 26 | Благоустройство сквера "Березка" | 2 500,0 | 2 500,0 | 1,0 | планируемое значение показателя достигнуто |
| 27 | Текущий ремонт и содержание малых архитектурных форм | 1 270,2 | 1 270,1 | 1,0 | планируемое значение показателя достигнуто |
| 28 | Обустройство и ремонт контейнерных площадок | 657,5 | 657,4 | 1,0 | планируемое значение показателя достигнуто |
| 29 | Содержание пляжа | 613,2 | 613,1 | 1,0 | планируемое значение показателя достигнуто |
| 30 | Защита опор и столбов сетей наружного освещения от несанкционированной рекламы | 168,7 | 168,6 | 1,0 | планируемое значение показателя достигнуто |

III. Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных  мероприятий Программы

| № п/п | Наименование целевых показателей | Плановый расход бюджетных средств на мероприятия Программы БРП | Фактический расход бюджетных средств на мероприятия Программы БРФ | Плановое значение целевого показателя по мероприятию программы ПЦП | Фактическое значение целевого показателя по мероприятию программы ФЦП | Плановая отдача бюджетных средств по мероприятию Программы ЭП (гр.3/гр.5) | Фактическая отдача бюджетных средств по мероприятию Программы ЭФ (гр.4/гр.6) | Степень соответствия фактической отдачи к плановой (значение показателя ЭФ не должно превышать значение показателя ЭП) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Уборка дорог города | 30 788,8 | 30 788,8 | 156,595 | 156,595 | 196,61 | 196,61 | бюджетные средства использованы эффективно |
| 2 | Эксплуатация и очистка ливневых коллекторов | 485,5 | 485,5 | 14572 | 14572 | 0,03 | 0,03 | бюджетные средства использованы эффективно |
| 3 | Эксплуатация и содержание ТСРДД, обслуживание дорожных знаков | 2 111,9 | 2 111,9 | 13 | 13 | 162,45 | 162,45 | бюджетные средства использованы эффективно |
| 4 | Изготовление и установка барьерных ограждений | 297,6 | 297,6 | 212 | 212 | 1,40 | 1,40 | бюджетные средства использованы эффективно |
| 5 | Приобретение и установка дорожных знаков | 353,9 | 353,8 | 138 | 138 | 2,56 | 2,56 | бюджетные средства использованы эффективно |
| 6 | Устройство (монтаж) светофорных объектов | 811,4 | 811,4 | 1 | 1 | 811,40 | 811,40 | бюджетные средства использованы эффективно |
| 7 | Устройство остановочных комплексов | 249,6 | 249,6 | 2 | 2 | 124,80 | 124,80 | бюджетные средства использованы эффективно |
| 8 | Проведение смотра-конкурса на звание "Территория образцового содержания" в соответствии с постановлением администрации города Азова от 18.12.2012 № 2585 | 194,0 | 194,0 | 15 | 16 | 12,93 | 12,13 | бюджетные средства использованы эффективно |
| 9 | Обустройство детских площадок | 233,0 | 232,9 | 2 | 2 | 116,50 | 116,45 | бюджетные средства использованы эффективно |
| 10 | Приобретение оборудования для детских площадок (с монтажем) | 243,6 | 243,6 | 2 | 2 | 121,80 | 121,80 | бюджетные средства использованы эффективно |
| 11 | Предоставление субсидии управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам - на приобретение и установку детских игровых комплексов | 769,3 | 769,3 | 3 | 3 | 256,43 | 256,43 | бюджетные средства использованы эффективно |
| 12 | Озеленение территории города | 19 365,1 | 19 365,1 | 7,7 | 7,7 | 2514,95 | 2514,95 | бюджетные средства использованы эффективно |
| 13 | Организация освещения улиц города | 10 318,7 | 10 318,7 | 2369,3 | 2369,3 | 4,36 | 4,36 | бюджетные средства использованы эффективно |
| 14 | Содержание и текущий ремонт сетей наружного освещения | 3 822,0 | 3 821,9 | 111 | 111 | 34,43 | 34,43 | бюджетные средства использованы эффективно |
| 15 | Ручная уборка территории улиц, площадей, тротуаров | 5 128,6 | 5 128,6 | 30,7 | 30,7 | 167,06 | 167,06 | бюджетные средства использованы эффективно |
| 16 | Ликвидация несанкционированных свалок | 585,7 | 585,7 | 778,3 | 778,3 | 0,75 | 0,75 | бюджетные средства использованы эффективно |
| 17 | Уборка захламленности лесов, находящихся на территории города Азова | 210,3 | 210,3 | 134,4 | 134,4 | 1,56 | 1,56 | бюджетные средства использованы эффективно |
| 18 | Отлов бродячих животных | 578,6 | 578,5 | 488 | 571 | 1,19 | 1,01 | бюджетные средства использованы эффективно |
| 19 | Барьерная обработка: дератизация и дезинсекция | 299,9 | 299,9 | 66,6 | 66,6 | 4,50 | 4,50 | бюджетные средства использованы эффективно |
| 20 | Очистка от заиления водоотводящих каналов в северо-западной зоне города Азова | 128,4 | 128,4 | 2,68 | 2,68 | 47,91 | 47,91 | бюджетные средства использованы эффективно |
| 21 | Разработка проектно-сметной документации по водоотведению от подтопления в северо-западной жилой территории города Азова Ростовской области | 249,0 | 249,0 | 1 | 1 | 249,00 | 249,00 | бюджетные средства использованы эффективно |
| 22 | Приобретение мусоровоза | 1 990,5 | 1 989,0 | 1 | 1 | 1990,50 | 1989,00 | бюджетные средства использованы эффективно |
| 23 | Приобретение оборудования для мусоровоза с задней загрузкой | 550,0 | 550,0 | 1 | 1 | 550,00 | 550,00 | бюджетные средства использованы эффективно |
| 24 | Предоставление субсидии организациям, обеспечивающим содержание мест захоронения (кладбищ) | 98,4 | 98,3 | 1000 | 1000 | 0,10 | 0,10 | бюджетные средства использованы эффективно |
| 25 | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство сквера «Березка» | 109,5 | 109,5 | 1 | 1 | 109,5 | 109,5 | бюджетные средства использованы эффективно |
| 26 | Благоустройство сквера "Березка" | 2 500,0 | 2 500,0 | 1 | 1 | 2500,00 | 2500,00 | бюджетные средства использованы эффективно |
| 27 | Текущий ремонт и содержание малых архитектурных форм | 1 270,2 | 1 270,1 | 309 | 309 | 4,11 | 4,11 | бюджетные средства использованы эффективно |
| 28 | Обустройство и ремонт контейнерных площадок | 657,5 | 657,4 | 17 | 17 | 38,67 | 38,67 | бюджетные средства использованы эффективно |
| 29 | Содержание пляжа | 613,2 | 613,1 | 18,1 | 18,1 | 33,88 | 33,87 | бюджетные средства использованы эффективно |
| 30 | Защита опор и столбов сетей наружного освещения от несанкционированной рекламы | 168,7 | 168,6 | 266 | 266 | 0,63 | 0,63 | бюджетные средства использованы эффективно |