АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2014                                          № 669

Об утверждении отчета о ходе работ по ведомственной целевой программе  «Социальный маршрут  – х. Задонье на 2012-2014 годы» по результатам за 2013 год и за период 2012-2013 годов

В соответствии с постановлением администрации города Азова от 11.11.2011 № 1980 «О Порядке принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Утвердить отчет о ходе работ по ведомственной целевой программе «Социальный маршрут – х. Задонье на 2012-2014 годы», утвержденной постановлением администрации города Азова от 20.09.2011 №1654, по результатам за 2013 год согласно приложению №1.

### 2. Утвердить отчет о ходе работ по ведомственной целевой программе «Социальный маршрут – х. Задонье на 2012-2014 годы», утвержденной постановлением администрации города Азова от 20.09.2011 №1654, за период 2012-2013 годов согласно приложению №2.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям В.Л. Ясько.

Мэр города	 				                           С.Л. Бездольный

Верно

Начальник общего отдела                                            В.В. Жук

Постановление вносит

отдел промышленности и инвестиций

Приложение №1 к постановлению администрации города Азова от 07.04.2014 № 669

ОТЧЕТ
о ходе работ по ведомственной целевой программе «Социальный маршрут – х. Задонье на 2012-2014 годы»

по результатам за 2013 год

1. Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 
ведомственной целевой программы «Социальный маршрут – х. Задонье на 2012-2014 годы»

по состоянию на 1 января 2014 года

(тыс. рублей)

| № п\п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением администрации города Азова об утверждении программы (за весь период реализации ВЦП)* |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирова ния) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | Бюджет города | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по программе | 3965,3 | - | - | 3965,3 |  | 2040,4 | - |  | 2040,4 |  | 2040,4 |  |  | 2040,4 |  | о,о |
| 1. | Мероприяте №1 Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки водным транспортом на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье в 2012-2014 годах | 3965,3 |  |  | 3965,3 |  | 2040,4 |  |  | 2040,4 |  | 2040,4 |  |  | 2040,4 |  | 0,0 |

*На основании постановления администрации города Азова от 10.10.2013 № 2122 с 01.01.2014 года  постановление администрации города Азова от 20.09.2011 № 1654 утратило силу. В вязи с этим объем ассигнований приведен на период реализации Программы 2012-2013 годов. С 2014 года утверждена муниципальная программа города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове».

Целевые показатели

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год |
| 1. | Количество перевезенных пассажиров | пасс | 76420 |
| 2. | Стоимость проезда одного пассажира | руб. | 15 |

2. Сведения о результатах реализации ведомственной целевой программы «Социальный маршрут – х. Задонье на 2012-2014 годы»

по результатам за 2013 год

Утвержденный план расходов ведомственной целевой программы «Социальный маршрут – х. Задонье на 2012-2014 годы», утвержденной постановлением администрации города Азова от 20.09.2011 № 1654  (далее – Программа), в 2013 году составил 2040,4 тыс. руб.

Исполнение расходов по Программе составило 2040,4 тыс. руб. Процент выполнения мероприятий Программы составил 100 процентов.

3.Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета города, в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Азовской городской Думы от 20.12.2012 № 2012 «О бюджете города Азова на 2013 год».

На реализацию мероприятий Программы в 2013 году было предусмотрено 2040,4 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета города 2040,4 тыс. руб.

Средства использованы строго по целевому назначению.

4. Сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средств (по источникам финансирования) с указанием причин не освоения

В 2013 году освоены все бюджетные средства, предусмотренные Программой.

5.Сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладом о результатах и основных направлениях деятельности

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленными докладом о результатах и основных направлениях деятельности.

6. Оценка эффективности реализации Программы и информация о степени достижения запланированных показателей Программы

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Степень достижения запланированных результатов по каждому показателю Программы за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период (таблица № 1).

Таблица № 1

| Наименование показателей результативности | Единицы измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой | Фактически достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2013 год | Отклонение от планового значения (процентов) |
| Количество перевезенных пассажиров | пасс | 76420 | 76078 | 0,4 |
| Стоимость проезда одного пассажира | Руб. | 15 | 15 | - |
| Оценка эффективности Программы | Выполнение показателей в 2013 году составило 99,6 процентов |  |  |  |

Заместитель главы администрации-

управляющий делами                                                                                                    В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                                                                             В.В. Жук

Приложение №2 к постановлению администрации города Азова от 07.04.2014 № 669

ОТЧЕТ

о ходе работ по ведомственной целевой программе «Социальный маршрут – х. Задонье на 2012-2014 годы»

за период 2012- 2013 годов

1. Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 
ведомственной целевой программы «Социальный маршрут – х. Задонье на 2012-2014 годы»

за период 2012-2013 годов

(тыс. рублей)

| № п\п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением администрации города Азова об утверждении программы (за весь период реализации ВЦП)* |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012- 2013 годы |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирова ния) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | Бюджет города | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по программе | 3965,3 | - | - | 3965,3 |  | 3965,3 | - |  | 3965,3 |  | 3965,0 |  |  | 3965,0 |  | о,о |
| 1. | Мероприяте №1 Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки водным транспортом на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье в 2012-2014 годах | 3965,3 |  |  | 3965,3 |  | 3965,3 |  |  | 3965,3 |  | 3965,0 |  |  | 3965,0 |  | 0,0 |

*На основании постановления администрации города Азова от 10.10.2013 № 2122 с 01.01.2014 года  постановление администрации города Азова от 20.09.2011 № 1654 утратило силу. В вязи с этим объем ассигнований приведен на период реализации Программы 2012-2013 годов. С 2014 года утверждена муниципальная программа города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове».

Целевые показатели

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год |
| 1. | Количество перевезенных пассажиров | пасс | - | 76420 |
| 2. | Стоимость проезда одного пассажира | руб. | 10 | 15 |
| 3. | Количество выполненных рейсов | шт. | 5928 | - |

2. Сведения о результатах реализации ведомственной целевой программы «Социальный маршрут – х. Задонье на 2012-2014 годы» по результатам за 2012-2013 годы

Утвержденный план расходов ведомственной целевой программы «Социальный маршрут – х. Задонье на 2012-2014 годы», утвержденной постановлением администрации города Азова от 20.09.2011 № 1654  (далее – Программа), за период 2012- 2013 годов составил 3965,3 тыс. руб.

Исполнение расходов по Программе составило 3965,0 тыс. руб. Процент выполнения мероприятий Программы составил 100 процентов.

3. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета города, в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решениями Азовской городской Думы  от 15.12.2011 №137 «О бюджете города Азова на 2012 год и от 20.12.2012 № 2012 «О бюджете города Азова на 2013 год».

На реализацию мероприятий Программы в период 2012- 2013 годов было предусмотрено 3965,3 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета города 3965,3 тыс. руб.

Средства использованы строго по целевому назначению.

4. Сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средств (по источникам финансирования) с указанием причин не освоения

В период 2012-2013 годов освоены все бюджетные средства, предусмотренные Программой.

5. Сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладом о результатах и основных направлениях деятельности

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленными докладом о результатах и основных направлениях деятельности.

6. Оценка эффективности реализации Программы и информация о степени достижения запланированных показателей Программы

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Степень достижения запланированных результатов по каждому показателю Программы за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период (таблица № 1).

Таблица № 1

| Наименование показателей результативности | Ед. измер-я |  | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой | Фактически достигнутые значения показателей |  | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой | Фактически достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2012 год | Отклонение от планового значения (процентов) | 2013 год | 2013 год | Отклонение от планового значения (процентов) |
| Количество перевезенных пассажиров | пасс |  | - | - | - | 76420 | 76078 | 0,4 |
| Стоимость проезда одного пассажира | Руб. |  | 10 | 10 | - | 15 | 15 | - |
| Количество выполненных рейсов | шт. | 5928 |  | 5927 | 0,02 |  |  |  |
| Оценка эффективности Программы |  | Выполнение показателей Программы за период 2012 – 2013 годов составило 99,86% процентов |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы администрации -

управляющий делами                                                                                                В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                                                                             В.В. Жук