АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2014                                          № 763

Об утверждении отчетов о реализации  муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Азова Ростовской области в 2011-2015 годах» по результатам за 2013 год и за период 2011-2013 годов

В соответствии с п.5.6 и п. 5.10 постановления администрации города Азова от 28.09.2012 № 1992 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Азова Ростовской области в 2011-2015 годах», утвержденной постановлением администрации города Азова от 08.11.2011 №1968, по результатам за 2013 год согласно приложению № 1.

### 2. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Азова Ростовской области в 2011-2015 годах», утвержденной постановлением администрации города Азова от 08.11.2011 № 1968,  за период 2011- 2013 годов согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям Ясько В.Л.

Мэр города                                                                 С.Л.Бездольный

Верно

Начальник общего отдела                                         В.В. Жук

Постановление вносит

отдел промышленности и инвестиций

Приложение №1 к постановлению администрации города Азова от 18.04.2014 № 763

Отчет

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Азова Ростовской области в 2011-2015 годах»,

по результатам за 2013 год

I. Основные результаты

Общий объем расходов на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Азова Ростовской области в 2011-2015 годах» (далее - Программа) в 2013 году составил 85319,0 тыс. рублей из них за счет средств бюджета города Азова 329,7 тыс. руб.

В 2013 году освоено 4094,9 тыс. из них

за счет средств бюджета города – 329,7 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников финансирования- 3765,2 тыс. руб.

Объемы, источники финансирования Программы и сведения об их фактическом освоении представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем

произведенных расходов по источникам финансирования

| № п/п | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено Программой | согласно уточненной сводной бюджетной росписи | факти-ческое исполнение | процент исполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего по Программе, в том числе: | 85319,0 | 329,7 | 4094,9 | 4,8 |
| 2. | Бюджет города | 329,7 | 329,7 | 329,7 | 100 |
| 3. | Внебюджетные источники финансирования | 84989,3 | - | 3765,2 | 4,4 |

Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках Программы, составил 4,8 процента. Неосвоенные средства в размере 81224,1 тыс. рублей (95,2 процента) за счет внебюджетных источников финансирования являются недополученными доходами от деятельности предприятий и организаций участвующих в Программе, которые планировались для реализации Программных мероприятий в 2013 году.

Основные результаты,

достигнутые 2013 году в разрезе мероприятий Программы

В результате реализации мероприятий Программы за счет бюджетных средств проведены работы по следующим направлениям:

1. Проведены мероприятия по снижению потерь тепла в МУЗ «ЦГБ»

2. Установлено энергосберегающее оборудование в ГДК

3. Установлено энергосберегающее оборудование в Департаменте имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса.

За счет внебюджетных источников финансирования:

1. Проведено энергетическое обследование в МП «Азвводоканал»

2. Проведена замена водопроводных сетей с истекшим сроком эксплуатации.

3. Проведена замена насосов на котельных

4. Проведен капитальный ремонт тепловых сетей

5. Проведена замена теплообменников у потребителей.

II.Меры по реализации Программы

В 2013 году постановлением администрации города Азова от 07.10.2013 № 2083 утверждена муниципальная программа города Азова «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове»

## III. Оценка эффективности реализации Программы

## ОТЧЕТ

## о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

## муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

## на территории города Азова Ростовской области в 2011-2015 годах»

## за 2013 год

| N пп | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова утверждении программы (за весь период реализации ДЦП)* | Уточненный план ассигнований на 2013 год | Исполнение(кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения ((по источникам финансирования) | Причины невыполнения мероприятия | Достигнутый эффект от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | МП Азовводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение обязательного энергетического обследования | 1877,2 |  |  |  | 1877,2 | 0 |  |  |  | 0 | 395,2 |  |  |  | 395,2 |  |  | Экном. энергоресурсов |
| 1.2 | Реконструкция КНС-4 | 67910,45 |  |  |  | 67910,45 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.3 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 2153,98 |  |  |  | 2153,98 | 0 |  |  |  | 0 | 15,7 |  |  |  | 15,7 |  |  | Эконом. Эл.энерг |
| 1.4 | Замена приточных вентиляторов мощностью 45кВт на тепловентиляторы | 108,0 |  |  |  | 108,0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.5 | Режимно-наладочные испытания котла ДКВР 2,5/13 котельная №2 | 56,0 |  |  |  | 56,0 | 0 |  |  |  | 0- | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.6 | Капремонт дымососа ДН-9 котла №1 | 8,4 |  |  |  | 8,4 | 0 |  |  |  | 0 | 1,5 |  |  |  | 1,5 |  |  | Эконом. Тепл.энерг |
| 1.7 | Капремонт вентилятор а ВДН-8 котла №1 | 6,8 |  |  |  | 6,8 | 0 |  |  |  | 0 | 0,9 |  |  |  | 0,9 |  |  | Эконом. Тепл.энерг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1.8 | Реконструкция водопроводных сетей микрорайона Красногоровка | 5017,1 |  |  |  | 5017,1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 1.9 | Реконструкция уличных сетей пос.Ясный , Солнечный | 13936,4 |  |  |  | 13936,4 | 13936,4 |  |  |  | 13936,4 | - |  |  |  |  | 13936,4 | Отс. фин |  |
| 1.10 | Замена водопроводных сетей с истекшим сроком эксплуатации на ПЭ | 1493,68 |  |  |  | 1493,68 | 0 |  |  |  | 0 | 418,1 |  |  |  | 418,1 |  |  | Эконм. воды |
| 1.11 | Капремонт тепловой сети к зданию БОСа | 49,7 |  |  |  | 49,7 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Установка приборов учета воды (объекты МП «Азовводоканал») | 48,5 |  |  |  | 48,5 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Установка прибора учета тепловой энергии котельная № 1 | 350,0 |  |  |  | 350,0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Установка приборов учета воды (Потребитель) | 36932,0 |  |  |  | 36932,0 | 0 |  |  |  | 0 | 370,2 |  |  |  | 370,2 |  |  | Эконм. воды |
| 1.15 | Установка прибора учета тепловой энергии (Потребитель) | 220,0 |  |  |  | 220,0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | МУП г. Азова «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена насосов на котельных | 1600 |  |  |  | 1600 | 1300,0 |  |  |  | 1300,0 | 429,8 |  |  |  | 429,8 | 870,2 внеб. ист | Отс. фин | Экономия воды |
| 2.2 | Замена электроламп на энергосберегающие (Котельные) | 1,3 |  |  |  | 1,3 | 0 |  |  |  | 0 | 5,2 |  |  |  | 5,2 |  |  |  |
| 2.3 | Капремонт тепловых сетей | 949,8 |  |  |  | 949,8 | 320,0 |  |  |  | 320,0 | 1904,9 |  |  |  | 1904,9 |  |  | Экономия теплоэнергии |
| 2.4 | Изоляция тепловых сетей | 170 |  |  |  | 170, | 70,0 |  |  |  | 70,0 | 55,6 |  |  |  | 55,6 | 14,4 внеб. ист | Отс. фин | Экономия теплоэнергии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 2.5 | Установка приборов учета газа | 1060,0 |  |  |  | 1060,0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Установка приборов учета тепловой энергии у Потребителей | 6100,0 |  |  |  | 6100,0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Установка приборов учета тепловой энергии в котельных | 2640,0 |  |  |  | 2640,0 | 800,0 |  |  |  | 800,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 800 внеб. ист | Отс. фин | - |
| 2.8 | Ремонт ХВО на котельных | 76,8 |  |  |  | 76,8 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Капремонт подпиточных насосов | 4,3 |  |  |  | 4,3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Замена теплообменников в котельных | 655,0 |  |  |  | 655,0 | 382 |  |  |  | 382 |  |  |  |  |  | 382 внеб. ист | Отс. фин |  |
| 2.11 | Капремонт котлов | 600,0 |  |  |  | 600,0 | 300,0 |  |  |  | 300,0 | 109,2 |  |  |  | 109,20 | 190,8 внеб. ист | Отс. фин | Эконом. Тепл.энерг |
| 2.12 | Установка автоматики управления сетевыми насосами | 1650,0 |  |  |  | 1650,0 | 1200 |  |  |  | 1200 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 1200 внеб. ист | Отс. фин | - |
| 2.13 | Замена теплообменников у Потребителей | 1200,0 |  |  |  | 1200,0 | 600,0 |  |  |  | 600,0 | 303,70,0 |  |  |  | 303,7 | 296,3 внеб. ист | Отс. фин | Эконом. Тепл.энерг |
| 2.14 | Режимная наладка тепловой сети | 2800,0 |  |  |  | 2800 | 1400,0 |  |  |  | 1400,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 1400 внеб. ист | Отс. фин | - |
| 2.15 | Очистка поверхностей нагрева котла | 200,0 |  |  |  | 200,0 | 100,0 |  |  |  | 100,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 100 внеб. ист | Отс. фин | - |
| 2.16 | Ремонт тепловых сетей с применением труб в ППУ | 1500,0 |  |  |  | 1500,0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | МУП УО «Домоуправление» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятия по подготовке к отопительному сезону | 7182 |  |  |  | 7182 | 2394,0 |  |  |  | 2394,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 2394 внеб. ист | Отс. фин | - |
| 3.2 | Капремонт инженерных сетей | 10290,0 |  |  |  | 10290 | 3430,0 |  |  |  | 3430,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 3430 внеб. ист | Отс. фин | - |
| 3.3 | Установка приборов учета | 14130,0 |  |  |  | 14130,0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 3.4 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 450,0 |  |  |  | 450,0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.5 | Проведение энергетического обследования жилых домов | 31600,0 |  |  |  | 31600,0 | 10800,0 |  |  |  | 10800,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 10800 внеб. ист | Отс. фин | - |
| 3.6 | Оформление тех. паспортов на бесхозные инженерные сети | 1500,0 |  |  |  | 1500,0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | ВСЕГО | 217981,21 |  |  |  | 217981,21 | 37032,4 |  |  |  | 37032,4 | 3765,2 |  |  |  | 3765,2 |  |  |  |
| 4. | МУЗ ЦГБ, МУЗ ГБ №1 г. Азова, МУЗ «Родильный дом г. Азова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Теплоизоляция фасадов зданий | 28600 |  |  |  | 28600 | 8100,0 |  |  |  | 8100,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 8100 внеб. ист. | Отс. фин | - |
| 4.2 | Замена и установка счетчиков тепловой энергии и оборудование радиаторов отопления термодатчиками | 6900 |  |  | 185.0 | 6715 | 1200,0 |  |  |  | 1200,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 1200 внеб. ист. | Отс. фин | - |
| 4.3 | Снижение потерь тепла: -замена оконных рам - замена тепл. сетей - замена разводки отопления | 10000,0 |  |  | 547,3 | 9452,7 | 2000,0 |  |  | 296,0 | 1704,0 | 296,0 |  |  | 296,0 | 0,0 | 1704 внеб. ист. | Экономия по торгам | Эконом Тепл.эн. |
| 4.4 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы, оборудованные датчиками выключения | 1500 |  |  | 321,7 | 1178,3 | 500,0 |  |  |  | 500 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 500 Внеб. ист | Отс. фин | - |
| 4.5 | Замена имеющихся кондиционеров на энергосберегающие | 9000,0 |  |  |  | 9000,0 | 3000,0 |  |  |  | 3000,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 3000 внеб. ист. | Отс. фин | - |
| 4.6 | Установка кранов с автоматической запорной арматурой | 3600,0 |  |  |  | 3600,0 | 1200,0 |  |  |  | 1200,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 1200 внеб. ист. | Отс. фин | - |
|  | Всего | 52700 |  |  | 1054,0 | 51646,0 | 14800 |  |  | 296,0 | 14504 | 296,0 |  |  | 296,0 |  |  |  | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 5. | Отдел культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Установка приборов учета тепловой энергии | 984,0 |  |  |  | 984,0 | 840,0 |  |  |  | 840,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 840 внеб. ист. | Отс. фин | - |
| 5.2 | Установка энергосберегающего оборудования: -энергосберегаю- щих ламп, светильников; -светодиодных прожекторов на сцену ГДК; -выключателей-автоматов | 50,2 40,0 3,9 |  |  | 43 40 | - 7,2 3,9 | 2 31,2 |  |  | 31,2 |  | 31,2 |  |  | 31,2 | 0,0 0,0 |  |  | Эконом эл.энергии |
| 5.3 | Проведение энергетического обследования и оформление энергетических паспортов | 400,0 |  |  |  | 400,0 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 внеб.ист. |  |  |
| 5.4 | Замена участков инженерных сетей: -системы топления; - электропроводки | 620 425 |  |  |  | 620 425 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Снижение потерь тепла: -замена входной двери; -замена оконных рам | 30,0 361,0 |  |  |  | 30,0 361,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 5.6 | Модернизация сантехнического оборудования | 44,0 |  |  |  | 44,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 2958,1 |  |  | 83 | 2875,1 | 971,2 |  |  | 31,2 | 940,0 | 31,2 |  |  | 31,2 |  | 908,8 |  |  |
| 6. | Департамент имущественных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды | 15,0 |  |  |  | 15,0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | 17 |  |  | 7,0 | 10,0 | 6,0 |  |  | 2,5 | 3,5 | 2,5 |  |  | 2,5 |  | 3,5 внеб ист. |  | Эконом эл.энерг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 6.3 | Замена участков инженерных сетей: -отопления; -электропроводки | 28,0 5,0 |  |  |  | 28,0 5,0 | 5,0 |  |  |  | 5,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 5,0 внеб. ист. | Отс. фин | - |
| 6.4 | Снижение потерь тепла: -замена входной двери | 23,0 |  |  |  | 23,0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Модернизация сантехнического оборудования | 16,0 |  |  |  | 16,0 | 5,0 |  |  |  | 5,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 5,0 внеб. ист. | Отс. фин | - |
|  | Итого | 104 |  |  | 7,0 | 97,0 | 16,0 |  |  | 2,5 | 13,5 | 2,5 |  |  | 2,5 | 0,0 | 11,0 |  |  |
| 7. | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 1. Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов ежегодно на 3% к уровню 2009 года | 2279,54 |  |  |  | 2279,54 | 777,63 |  |  |  | 777,63 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 777,63 внеб. ист. | Отс. фин | - |
| 7.2 | 1.1. Снижение объема потребления теплоэнергии | 1359,61 |  |  |  | 1359,61 | 461,27 |  |  |  | 461,27 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 461,27 внеб. ист. | Отс. фин | - |
| 7.3 | 1.1.1. Оснащение образовательных учр. приборами учета тепловой энергии | 3173,0 |  |  |  | 3173,0 | 1150,0 |  |  |  | 1150,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 1150 внеб. ист. | Отс. фин | - |
| 7.4 | 1.1.2.Мероприятия по снижению потерь энергоресурсов: - ремонт системы отопления | 7500,0 |  |  |  | 7500,0 | 3340 |  |  |  | 3340 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 3340 внеб. ист. | Отс. фин | - |
| 7.5 | 1.1.3.Снижение потерь тепла: замена деревянных оконных и дверных блоков на метало-пл | 55500 |  |  |  | 55500 | 19000 |  |  |  | 19000 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 19000 внеб. ист. | Отс. фин | - |
| 7.6 | 1.2. Снижение объемов потребления электроэнергии | 667,785 |  |  |  | 667,785 | 229,18 |  |  |  | 229,18 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 229,18 внеб. ист. | Отс. фин | - |
| 7.7 | 1.2.1.Прекращение закупки для мун-ных нужд эл-их ламп накаливания исп-х для освещения | Финансирование не требуется |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 7.8 | 1.2.2.Ремонт и замена электрических систем | 10300 |  |  |  | 10300 | 4000 |  |  |  | 4000 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 4000 внеб. ист. | Отс. фин | - |
| 7.9 | 1.3.Сокращение потерь воды | 134,27 |  |  |  | 134,27 | 46,08 |  |  |  | 46,08 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 46,08 внеб. ист. | Отс. фин | - |  |  |
| 7.10 | 1.3.1.Ремонт системы водоснабжения и канализации | 15000 |  |  |  | 15000,0 | 5000,0 |  |  |  | 5000,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 5000 внеб. ист. | Отс. фин | - |
| 7.11 | 1.4.Снижение объемов потребления газа | 117,89 |  |  |  | 117,89 | 41,1 |  |  |  | 41,1 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 41,1 внеб. ист. | Отс. фин | - |
|  | Итого | 91472,0 |  |  |  | 91472,0 | 32490,0 |  |  |  | 32490,0 |  |  |  |  |  | 32490,0 |  |  |
| 8. | Управление социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 1. Снижение потребления топливно-энерг-ких ресурсов на | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | 1.1 Снижение объемов потребления электроэнергии | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | 1.1.1.Прекращение закупки для муниципальных нужд электрических ламп накаливания любой мощности | 26,6 |  |  |  | 26,6 | 9,4 |  |  |  | 9,4 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 9,4внеб. ист. | Отс. фин | - |
| 8.4 | 1.2 Снижение объемов потребления тепловой энергии | Финансирование не требуется |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | 1.2.1. Замена радиаторов отопления и установка терморегуляторов на каждый радиатор | 840,1 |  |  |  | 840,1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 | 1.3 Сокращение потерь воды | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7 | 2. .Проведение энергетического обследования и составл. энерг паспорта | 99,0 |  |  | 99,0 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 965,7 |  |  | 99,0 | 866,7 | 9,4 |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  |
|  | Всего по Программе | 366180,9 |  |  | 1243 | 364937,9 | 85319,0 |  |  | 329,7 | 84989,3 | 4094,9 |  |  | 329,7 | 3765,2 | 81224,1 |  |  |

*На основании постановления администрации города Азова от 07.10.2013 № 2083 с 01.01.2014 года  постановление администрации города Азова от 08.11.2011 № 1968 утратило силу. В вязи с этим объем ассигнований приведен на период реализации Программы 2010-2013 годов. С 2014 года утверждена муниципальная программа города Азова «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове».

Информация

### об оценке эффективности реализации долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Азова Ростовской области в 2011-2015 годах»"

за 2013 год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой в 2013 году | Фактически достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 год | отклонение от планового значения (процентов) |
|  | МП «Азовводоканал» |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность инженерных сетей | км | 6,2 | 0 | 100 |
| 2. | Экономия электрической энергии | тыс кВт.ч | 32 | 0 | 100 |
| 3. | Экономия воды | тыс. куб.м | 71 | 0 | 100 |
| 4. | Количество замененных приборов учета | шт | 5000 | 0 | 100 |
|  | МУП «Теплоэнерго» |  |  |  |  |
|  | Количество энергосберегающих насосов | шт | 30 | 20 | 33,3 |
|  | Количество приборов учета тепловой энергии | шт | 5 | 0 | 100 |
|  | Протяженность инженерных сетей | км | 0,8 | 4,1 | +513 |
| 5. | Количество установленных автоматизированных сетевых насосов | шт | 30 | 0 | 100 |
| 6. | Количество отремонтированных котлов | шт | 3 | 1 | 66,7 |
| 7. | Экономия электрической энергии | тыс кВт.ч | 27 | 3 | 88,9 |
| 8. | Экономия воды | тыс. куб.м | 5 | 0 | 100 |
| 9. | Экономия тепловой энергии | Гкал | 1500 | 56 | 96,3 |
| 10. | Экономия газа | тыс. куб.м | 1000 | 77 | 92,3 |
|  | МУП УО «Управляющая компания» |  |  |  |  |
| 11. | Количество проведенных энергетических обследований жилых домов | шт | 54 | 0 | 100 |
| 12. | Экономия электрической энергии | тыс кВт.ч | 5,5 | 0 | 100 |
| 13. | Экономия воды | тыс. куб.м | 2 | 0 | 100 |
| 14. | Экономия тепловой энергии | Гкал | 100 | 0 | 100 |
|  | Здравоохранение |  |  |  |  |
| 15. | Экономия тепловой энергии | Гкал | 33,3 | 4,9 | 85,3 |
| 16. | Экономия электрической энергии | тыс кВт.ч | 15,8 | 0 | 100 |
| 17. | Экономия воды | тыс. куб.м | 2,1 | 0 | 100 |
|  | Образование |  |  |  |  |
| 18. | Экономия тепловой энергии | Гкал | 268,6 | 0 | 100 |
| 19. | Экономия электрической энергии | тыс кВт.ч | 43,9 | 0 | 100 |
| 20. | Экономия воды | тыс. куб.м | 2,344 | 0 | 100 |
| 21. | Экономия газа | тыс. куб.м | 27,84 | 0 | 100 |
|  | Культура |  |  |  |  |
| 22. | Экономия тепловой энергии | Гкал | 341 | 0 | 100 |
| 23. | Экономия электрической энергии | тыс кВт.ч | 10,9 | 1,2 | 89 |
|  | УСЗН |  |  |  |  |
| 24. | Экономия электрической энергии | тыс кВт.ч | 1,9 | 0 | 100 |
| 25. | Экономия тепловой энергии | Гкал | 5,69 | 0 | 100 |
| 26. | Экономия воды | тыс. куб.м | 0,114 | 0 | 100 |
|  | Департамент имущественных отношений |  |  |  |  |
| 27. | Экономия электрической энергии | тыс кВт.ч | 13,5 | 0,3 | 97,7 |
| 28 | Экономия воды | тыс. куб.м | 0,108 | 0 | 100 |
|  | Оценка эффективности Программы | Выполнение показателей Программы за 2013 год составило 45,2 процента |

Эффективность реализации Программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых показателей к  	целевым индикаторам, утвержденным Программой, по следующей формуле:

, где

E - эффективность реализации Программы.

- фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы,

- индикатор, утвержденный Программой,

7 -  количество индикаторов.

## IV. Дальнейшая реализация Программы

Дальнейшая реализация не предусматривается в связи с утверждением с 2014 года постановлением администрации города Азова от 07.10.2013 № 2083 муниципальной программы города Азова «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове».

Заместитель главы администрации-

управляющий делами                                                                                                             В.А.Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                                                                                      В.В. Жук

Приложение № 2 к постановлению администрации города Азова от 18.04.2014 № 763

Отчет

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Азова Ростовской области в 2011-2015 годах»,

по результатам за период 2011-2013 годов

I. Основные результаты

Общий объем расходов на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Азова Ростовской области в 2011-2015 годах» (далее - Программа) за период 2011- 2013 годов составил 366180,9 тыс. рублей из них за счет средств бюджета города Азова 1243 тыс. руб.

В период 2011-2013 годов освоено 31909,5 тыс. из них

за счет средств бюджета города – 1239,3 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников финансирования- 30670,2 тыс. руб.

Объемы, источники финансирования Программы и сведения об их фактическом освоении представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем

произведенных расходов по источникам финансирования

| № п/п | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено Программой | согласно уточненной сводной бюджетной росписи | факти-ческое исполнение | процент исполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего по Программе, в том числе: | 366180,9 | 1243 | 31909,5 | 8,7 |
| 2. | Бюджет города | 1243 | 1243 | 1239,3 | 99,7 |
| 3. | Внебюджетные источники финансирования | 364937,9 | - | 30670,2 | 8,4 |

Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках Программы, составил 8,7 процентов. Неосвоенные средства в размере 334271,4 тыс. рублей (91,3 процента) за счет внебюджетных источников финансирования являются недополученными доходами от деятельности предприятий и организаций участвующих в Программе, которые планировались для реализации Программных мероприятий в период 2011-2013 годов.

Основные результаты,

достигнутые за период 2011-2013 годов в разрезе мероприятий Программы

В результате реализации мероприятий Программы за счет бюджетных средств проведены работы по следующим направлениям:

1. Проведены мероприятия по снижению потерь тепла в МУЗ «ЦГБ»

2. Установлено энергосберегающее оборудование в ГДК

3. Установлено энергосберегающее оборудование в Департаменте имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса.

4. Установлено энергосберегающее оборудование в МУЗ ЦГБ

5. Проведена замена электрических ламп на энергосберегающие: в МУЗ ЦГБ, в ГДК, Департаменте имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса, в общеобразовательных учреждениях

6. Проведены энергетические обследования в бюджетных учреждениях города

За счет внебюджетных источников финансирования:

1. Проведено энергетическое обследование в МП «Азвводоканал» и МУП «Теплоэенрго»

2. Проведена замена водопроводных сетей с истекшим сроком эксплуатации.

3. Проведена замена насосов на котельных

4. Проведен капитальный ремонт тепловых сетей

5. Проведена замена теплообменников у потребителей.

6. Проведена замена электрических ламп на энергосберегающие

7. Установлены приборы учета воды и тепловой энергии.

8. Проведен капитальный ремонт инженерных сетей

9. Проведена реконструкция уличных водопроводных сетей в пос. Ясный.

II. Меры по реализации Программы

# В 2012 году внесены следующие изменения в Программу:

# - постановлением администрации города Азова от 04.10.2012 № 2023  долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Азова Ростовской области в 2011-2014 годах» продлена до 2015 года

В 2013 году постановлением администрации города Азова от 07.10.2013 №20183 утверждена муниципальная программа города Азова «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове»

## III. Оценка эффективности реализации Программы

## ОТЧЕТ

## о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

## муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

## на территории города Азова Ростовской области в 2011-2015 годах»

## за период 2011-2013 годов

| N пп | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова утверждении программы (за весь период реализации ДЦП)* | Уточненный план ассигнований на период 2011-2013 годов | Исполнение(кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения ((по источникам финансирования) | Причины невыполнения мероприятия | Достигнутый эффект от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | МП Азовводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение обязательного энергетического обследования | 1877,2 |  |  |  | 1877,2 | 1877,2 |  |  |  | 1877,2 | 1383,3 |  |  |  | 1383,3 | 493,9 внеб. ист. | Отс. фин | Экном. энергоресурсов |
| 1.2 | Реконструкция КНС-4 | 67910,45 |  |  |  | 67910,45 | 67910,45 |  |  |  | 67910,45 | 0 |  |  |  | 0 | 67910,45 внеб. ист | Отс. фин |  |
| 1.3 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 2153,98 |  |  |  | 2153,98 | 2153,98 |  |  |  | 2153,98 | 68,95 |  |  |  | 68,95 | 2085,03 внеб. ист | Отс. фин | Эконом. Эл.энерг |
| 1.4 | Замена приточных вентиляторов мощностью 45кВт на тепловентиляторы | 108,0 |  |  |  | 108,0 | 108,0 |  |  |  | 108,0 | 176 |  |  |  | 1760 |  |  | Эконом. Эл.энерг |
| 1.5 | Режимно-наладочные испытания котла ДКВР 2,5/13 котельная №2 | 56,0 |  |  |  | 56,0 | 56,0 |  |  |  | 56,0 | 0 |  |  |  | 0 | 56,0 внеб. ист | Отс. фин |  |
| 1.6 | Капремонт дымососа ДН-9 котла №1 | 8,4 |  |  |  | 8,4 | 8,4 |  |  |  | 8,4 | 2,1 |  |  |  | 2,1 | 6,3 внеб. ист | Отс. фин | Эконом. Тепл.энерг |
| 1.7 | Капремонт вентилятор а ВДН-8 котла №1 | 6,8 |  |  |  | 6,8 | 6,8 |  |  |  | 6,8 | 1,2 |  |  |  | 1,2 | 5,6 внеб. ист | Отс. фин | Эконом. Тепл.энерг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1.8 | Реконструкция водопроводных сетей микрорайона Красногоровка | 5017,1 |  |  |  | 5017,1 | 5017,1 |  |  |  | 5017,1 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 1.9 | Реконструкция уличных сетей пос.Ясный , Солнечный | 13936,4 |  |  |  | 13936,4 | 13936,4 |  |  |  | 13936,4 | - |  |  |  |  | 13936,4 внеб ист | Отс. фин |  |
| 1.10 | Замена водопроводных сетей с истекшим сроком эксплуатации на ПЭ | 1493,68 |  |  |  | 1493,68 | 1493,68 |  |  |  | 1493,68 | 1706 |  |  |  | 1706 |  |  | Эконм. воды |
| 1.11 | Капремонт тепловой сети к зданию БОСа | 49,7 |  |  |  | 49,7 | 49,7 |  |  |  | 49,7 | - |  |  |  | - | 49,7 внеб ист | Отс. фин |  |
| 1.12 | Установка приборов учета воды (объекты МП «Азовводоканал») | 48,5 |  |  |  | 48,5 | 48,5 |  |  |  | 48,5 | 67,4 |  |  |  | 67,4 |  |  | Эконм. воды |
| 1.13 | Установка прибора учета тепловой энергии котельная № 1 | 350,0 |  |  |  | 350,0 | 350,0 |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  | 350 внеб ист | Отс. фин |  |
| 1.14 | Установка приборов учета воды (Потребитель) | 36932,0 |  |  |  | 36932,0 | 36932,0 |  |  |  | 36932,0 | 370,2 |  |  |  | 370,2 | 36561,8 внеб ист | Отс. фин | Эконм. воды |
| 1.15 | Установка прибора учета тепловой энергии (Потребитель) | 220,0 |  |  |  | 220,0 | 220,0 |  |  |  | 220,0 |  |  |  |  |  | 49,7 внеб ист | Отс. фин |  |
| 2. | МУП г. Азова «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена насосов на котельных | 1600 |  |  |  | 1600 | 1600 |  |  |  | 1600 | 695,6 |  |  |  | 695,6 | 904,4 внеб. ист | Отс. фин | Экономия воды |
| 2.2 | Замена электроламп на энергосберегающие (Котельные) | 1,3 |  |  |  | 1,3 | 1,3 |  |  |  | 1,3 | 6,5 |  |  |  | 6,5 |  |  | Экономия эл.эн |
| 2.3 | Капремонт тепловых сетей | 949,8 |  |  |  | 949,8 | 949,8 |  |  |  | 949,8 | 2349,59 |  |  |  | 2349,5 |  |  | Экономия теплоэнергии |
| 2.4 | Изоляция тепловых сетей | 170 |  |  |  | 170, | 170 |  |  |  | 170, | 211,4 |  |  |  | 211,4 |  |  | Экономия теплоэнергии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 2.5 | Установка приборов учета газа | 1060,0 |  |  |  | 1060,0 | 1060,0 |  |  |  | 1060,0 | 1060 |  |  |  | 1060 |  |  | эконом газ |
| 2.6 | Установка приборов учета тепловой энергии у Потребителей | 6100,0 |  |  |  | 6100,0 | 6100,0 |  |  |  | 6100,0 |  |  |  |  |  | 6100 внеб ист |  |  |
| 2.7 | Установка приборов учета тепловой энергии в котельных | 2640,0 |  |  |  | 2640,0 | 2640,0 |  |  |  | 2640,0 | 10,8 |  |  |  | 10,8 | 2629,2 внеб. ист | Отс. фин | Эконом. Тепл.энерг |
| 2.8 | Ремонт ХВО на котельных | 76,8 |  |  |  | 76,8 | 76,8 |  |  |  | 76,8 | 80 |  |  |  | 80 |  |  | Эконом. Тепл.энерг |
| 2.9 | Капремонт подпиточных насосов | 4,3 |  |  |  | 4,3 | 4,3 |  |  |  | 4,3 | 88 |  |  |  | 88 |  |  | эконом воды |
| 2.10 | Замена теплообменников в котельных | 655,0 |  |  |  | 655,0 | 655,0 |  |  |  | 655,0 | 10,8 |  |  |  | 10,8 | 644,2 внеб. ист | Отс. фин | Эконом. Тепл.энерг |
| 2.11 | Капремонт котлов | 600,0 |  |  |  | 600,0 | 600,0 |  |  |  | 600,0 | 109,2 |  |  |  | 109,20 | 490,8 внеб. ист | Отс. фин | Эконом. Тепл.энерг |
| 2.12 | Установка автоматики управления сетевыми насосами | 1650,0 |  |  |  | 1650,0 | 1650,0 |  |  |  | 1650,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 1650 внеб. ист | Отс. фин | - |
| 2.13 | Замена теплообменников у Потребителей | 1200,0 |  |  |  | 1200,0 | 1200,0 |  |  |  | 1200,0 | 303,70 |  |  |  | 303,7 | 896,3 внеб. ист | Отс. фин | Эконом. Тепл.энерг |
| 2.14 | Режимная наладка тепловой сети | 2800,0 |  |  |  | 2800 | 2800,0 |  |  |  | 2800 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 2800 внеб. ист | Отс. фин | - |
| 2.15 | Очистка поверхностей нагрева котла | 200,0 |  |  |  | 200,0 | 200,0 |  |  |  | 200,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 200 внеб. ист | Отс. фин | - |
| 2.16 | Ремонт тепловых сетей с применением труб в ППУ | 1500,0 |  |  |  | 1500,0 | 1500,0 |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  | 1500 внеб. ист | Отс. фин |  |
| 3. | МУП УО «Домоуправление» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятия по подготовке к отопительному сезону | 7182 |  |  |  | 7182 | 7182 |  |  |  | 7182 | 2394 |  |  |  | 2394 | 4788 внеб. ист | Отс. фин | эконом телоэн |
| 3.2 | Капремонт инженерных сетей | 10290,0 |  |  |  | 10290 | 10290,0 |  |  |  | 10290 | 3166,3 |  |  |  | 3166,3 | 7123,7 внеб. ист | Отс. фин | эконом энерго рес |
| 3.3 | Установка приборов учета | 14130,0 |  |  |  | 14130,0 | 14130,0 |  |  |  | 14130,0 |  |  |  |  |  | 14130 внеб. ист |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 3.4 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 450,0 |  |  |  | 450,0 | 450,0 |  |  |  | 450,0 | 134 |  |  |  | 134 | 316 внеб. ист | Отс. фин | эконом эл.эн |
| 3.5 | Проведение энергетического обследования жилых домов | 31600,0 |  |  |  | 31600,0 | 31600,0 |  |  |  | 31600,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 10800 внеб. ист | Отс. фин | - |
| 3.6 | Оформление тех. паспортов на бесхозные инженерные сети | 1500,0 |  |  |  | 1500,0 | 1500,0 |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | ВСЕГО | 217981,21 |  |  |  | 217981,21 | 217981,21 |  |  |  | 217981,21 | 30670,2 |  |  |  | 30670,2 | 187311,01 |  |  |
| 4. | МУЗ ЦГБ, МУЗ ГБ №1 г. Азова, МУЗ «Родильный дом г. Азова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Теплоизоляция фасадов зданий | 28600 |  |  |  | 28600 | 28600 |  |  |  | 28600 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 28600 внеб. ист. | Отс. фин | - |
| 4.2 | Замена и установка счетчиков тепловой энергии и оборудование радиаторов отопления термодатчиками | 6900 |  |  | 185.0 | 6715 | 6900 |  |  | 185.0 | 6715 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 6715 внеб. ист. | Отс. фин | - |
| 4.3 | Снижение потерь тепла: -замена оконных рам - замена тепл. сетей - замена разводки отопления | 10000,0 |  |  | 547,3 | 9452,7 | 10000,0 |  |  | 547,3 | 9452,7 | 668,9 |  |  | 668,9 | 0,0 | 1704 внеб. ист. | Экономия по торгам | Эконом Тепл.эн. |
| 4.4 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы, оборудованные датчиками выключения | 1500 |  |  | 321,7 | 1178,3 | 1500 |  |  | 321,7 | 1178,3 | 381,4 |  |  | 381,45 |  | 500 Внеб. ист | Отс. фин | - |
| 4.5 | Замена имеющихся кондиционеров на энергосберегающие | 9000,0 |  |  |  | 9000,0 | 9000,0 |  |  |  | 9000,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 9000 внеб. ист. | Отс. фин | - |
| 4.6 | Установка кранов с автоматической запорной арматурой | 3600,0 |  |  |  | 3600,0 | 3600,0 |  |  |  | 3600,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 3600 внеб. ист. | Отс. фин | - |
|  | Всего | 52700 |  |  | 1054,0 | 51646,0 | 52700 |  |  | 1054,0 | 51646,0 | 1050,3 |  |  | 1050,3 | 0 | 50592 внеб ист 3,7 местн. |  | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 5. | Отдел культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Установка приборов учета тепловой энергии | 984,0 |  |  |  | 984,0 | 984,0 |  |  |  | 984,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 840 внеб. ист. | Отс. фин | - |
| 5.2 | Установка энергосберегающего оборудования: -энергосберегаю- щих ламп, светильников; -светодиодных прожекторов на сцену ГДК; -выключателей-автоматов | 50,2 40,0 3,9 |  |  | 43 40 | - 7,2 3,9 | 50,2 40,0 3,9 |  |  | 43 40 | - 7,2 3,9 | 83 |  |  | 83 | 0,0 0,0 | 11,1 внеб. ист. | Отс. фин | Эконом эл.энергии |
| 5.3 | Проведение энергетического обследования и оформление энергетических паспортов | 400,0 |  |  |  | 400,0 | 400,0 |  |  |  | 400,0 | 0 |  |  |  | 0 | 400 внеб.ист. |  |  |
| 5.4 | Замена участков инженерных сетей: -системы топления; - электропроводки | 620 425 |  |  |  | 620 425 | 620 425 |  |  |  | 620 425 | 0 |  |  |  | 0 | 1045 внеб. ист. | Отс. фин |  |
| 5.5 | Снижение потерь тепла: -замена входной двери; -замена оконных рам | 30,0 361,0 |  |  |  | 30,0 361,0 | 30,0 361,0 |  |  |  | 30,0 361,0 | 0 |  |  |  | 0 | 391 внеб. ист. | Отс. фин | - |
| 5.6 | Модернизация сантехнического оборудования | 44,0 |  |  |  | 44,0 | 44,0 |  |  |  | 44,0 | 0 |  |  |  | 0 | 44 внеб. ист. | Отс. фин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 2958,1 |  |  | 83 | 2875,1 | 2958,1 |  |  | 83 | 2875,1 | 83 |  |  | 83 |  | 840 внеб. ист. | Отс. фин |  |
| 6. | Департамент имущественных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды | 15,0 |  |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  | 15 внеб. ист. | Отс. фин |  |
| 6.2 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | 17 |  |  | 7,0 | 10,0 | 17 |  |  | 7,0 | 10,0 | 7 |  |  | 7 |  | 10 внеб. ист. | Отс. фин | Эконом эл.энерг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 6.3 | Замена участков инженерных сетей: -отопления; -электропроводки | 28,0 5,0 |  |  |  | 28,0 5,0 |  |  |  |  | 28,0 5,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 32,0 внеб. ист. | Отс. фин | - |
| 6.4 | Снижение потерь тепла: -замена входной двери | 23,0 |  |  |  | 23,0 | 23,0 |  |  |  | 23,0 |  |  |  |  |  | 230 внеб. ист. | Отс. фин |  |
| 6.5 | Модернизация сантехнического оборудования | 16,0 |  |  |  | 16,0 | 16,0 |  |  |  | 16,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 16,0 внеб. ист. | Отс. фин | - |
|  | Итого | 104 |  |  | 7,0 | 97,0 | 104 |  |  | 7,0 | 97,0 | 7 |  |  | 7 | 0,0 | 97,0 |  |  |
| 7. | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 1. Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов ежегодно на 3% к уровню 2009 года | 2279,54 |  |  |  | 2279,54 | 2279,54 |  |  |  | 2279,54 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 2279,54 внеб. ист. | Отс. фин | - |
| 7.2 | 1.1. Снижение объема потребления теплоэнергии | 1359,61 |  |  |  | 1359,61 | 1359,61 |  |  |  | 1359,61 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 1359,61 внеб. ист. | Отс. фин | - |
| 7.3 | 1.1.1. Оснащение образовательных учр. приборами учета тепловой энергии | 3173,0 |  |  |  | 3173,0 | 3173,0 |  |  |  | 3173,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 3173 внеб. ист. | Отс. фин | - |
| 7.4 | 1.1.2.Мероприятия по снижению потерь энергоресурсов: - ремонт системы отопления | 7500,0 |  |  |  | 7500,0 | 7500,0 |  |  |  | 7500,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 7500 внеб. ист. | Отс. фин | - |
| 7.5 | 1.1.3.Снижение потерь тепла: замена деревянных оконных и дверных блоков на метало-пл | 55500 |  |  |  | 55500 | 55500 |  |  |  | 55500 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 55500 внеб. ист. | Отс. фин | - |
| 7.6 | 1.2. Снижение объемов потребления электроэнергии | 667,785 |  |  |  | 667,785 | 667,785 |  |  |  | 667,785 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 667,785 внеб. ист. | Отс. фин | - |
| 7.7 | 1.2.1.Прекращение закупки для мун-ных нужд эл-их ламп накаливания исп-х для освещения | Финансирование не требуется |  |  |  | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 7.8 | 1.2.2.Ремонт и замена электрических систем | 10300 |  |  |  | 10300 | 10300 |  |  |  | 10300 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 103000 внеб. ист. | Отс. фин | - |
| 7.9 | 1.3.Сокращение потерь воды | 134,27 |  |  |  | 134,27 | 134,27 |  |  |  | 134,27 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 134,27 внеб. ист. | Отс. фин | - |  |  |
| 7.10 | 1.3.1.Ремонт системы водоснабжения и канализации | 15000 |  |  |  | 15000,0 | 15000 |  |  |  | 15000,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 15000 внеб. ист. | Отс. фин | - |
| 7.11 | 1.4.Снижение объемов потребления газа | 117,89 |  |  |  | 117,89 | 117,89 |  |  |  | 117,89 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 117,89внеб. ист. | Отс. фин | - |
|  | Итого | 91472,0 |  |  |  | 91472,0 | 91472,0 |  |  |  | 91472,0 |  |  |  |  |  | 91472,0 |  |  |
| 8. | Управление социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 1. Снижение потребления топливно-энерг-ких ресурсов на | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | 1.1 Снижение объемов потребления электроэнергии | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | 1.1.1.Прекращение закупки для муниципальных нужд электрических ламп накаливания любой мощности | 26,6 |  |  |  | 26,6 | 26,6 |  |  |  | 26,6 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 26,6 внеб. ист. | Отс. фин | - |
| 8.4 | 1.2 Снижение объемов потребления тепловой энергии | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | 1.2.1. Замена радиаторов отопления | 840,1 |  |  |  | 840,1 | 840,1 |  |  |  | 840,1 |  |  |  |  |  | 840,1 внеб. ист. | Отс. фин |  |
| 8.6 | 1.3 Сокращение потерь воды | - |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7 | 2. .Проведение энергетического обследования и составл. энерг паспорта | 99,0 |  |  | 99,0 |  | 99,0 |  |  | 99,0 |  | 99,0 |  |  | 99,0 |  |  |  | эконом энерго ресурсов |
|  | Итого | 965,7 |  |  | 99,0 | 866,7 | 965,7 |  |  | 99,0 | 866,7 | 99,0 |  |  | 99,0 |  | 866,7 |  |  |
|  | Всего по Программе | 366180,9 |  |  | 1243 | 364937,9 | 366180,9 |  |  | 1243 | 364937,9 | 31909,5 |  |  | 1239,3 | 30670,0 | 334267,7 вн ист. 3,7 местн б |  |  |

На основании постановления администрации города Азова от 07.10.2013 № 2083 с 01.01.2014 года  постановление администрации города Азова от 08.11.2011 № 1968 утратило силу. В вязи с этим объем ассигнований приведен на период реализации Программы 2010-2013 годов. С 2014 года утверждена муниципальная программа города Азова «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове».

Информация

### об оценке эффективности реализации долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Азова Ростовской области в 2011-2015 годах»"

за период 2011- 2013 годов

| №/п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой | Фактически достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2011 г. | Отклонение от планового значения (процентов) | 2012 г. | Отклонение от планового значения (процентов) | 2013 г. | Отклонение от планового значения (процентов) |
|  | МП «Азовводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность инженерных сетей | км | 3,7 | 12,3 | 6,2 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 2 | Количество проведенных энергетических обследований | шт | - | 14 | - | - | - | 14 | 0 | - | - |
| 3 | Экономия электрической энергии | тыс. кВт.ч | 32 | 32 | 32 | 8 | 75 | 9 | 72 | 0 | 100 |
| 4. | Экономия воды | тыс. м3 | 71 | 71 | 71 | 42 | 40,8 | 38 | 46,5 | 0 | 100 |
| 5 | Количество замененных приборов учета | шт | 5000 | 5000 | 5000 | 3624 | 27,5 | 1809 | 63,8 | 0 | 100 |
|  | МУП «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество энергосберегающих насосов | шт | 30 | 30 | 30 | 20 | 33,3 | 30 | 0 | 20 | 33.3 |
| 7 | Количество приборов учета тепловой энергии | шт | 5 | 5 | 5 | 1 | 80 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 8 | Протяженность инженерных сетей | км | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,7 | +112,5 | 2,6 | +225 | 4,1 | +513 |
| 9 | Количество установленных автоматизированных сетевых насосов | шт | 30 | 30 | 30 | 70 | +133,3 | 70 | +133,3 | 0 | 100 |
| 10 | Количество отремонтированных котлов | шт | 3 | 3 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 |
| 11 | Экономия электрической энергии | тыс. кВт.ч | 27 | 27 | 27 | 12 | 56,6 | 11 | 59,3 | 3 | 88,9 |
| 12 | Экономия воды | тыс. м3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 40 | 1 | 80 | 0 | 100 |
| 13 | экономия тепловой энергии | Гкал | 1500 | 1500 | 1500 | 143 | 90,5 | 1000 | 34,4 | 56 | 96,3 |
| 14 | Экономия газа | тыс. м3 | 1000 | 1000 | 1000 | 321 | 67,9 | 114 | 88,6 | 77 | 92,3 |
| 15 | Количество замененных приборов учета газа | шт | - | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | - |
|  | МУП УО «Управляющая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Количество проведенных энергетических обследований жилых домов | шт | - | - | 54 | - | - | - | - | 0 | 100 |
| 17 | Протяженность инженерных сетей | км | 20 | 20 | - | 10 | 50 | 10 | 50 | 0 | 100 |
| 18 | Экономия электрической энергии | тыс. кВт.ч | 55 | 55 | 55 | 31 | 43,6 | 24 | 56,4 | 0 | 100 |
| 19 | Экономия воды | тыс. м3 | 2 | 2 | 2 | 1,1 | 45 | 0,3 | 82,8 | 0 | 100 |
| 20 | экономия тепловой энергии | Гкал | 100 | 100 | 100 |  | 39,6 | 60,4 | 100 | 0 | 100 |
| 21 | Количество замененных приборов учета | шт. | 200 | 200 | 200 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
|  | Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Экономия тепловой энергии | Гкал | 307,8 | 33,6 | 33,3 | 4,7 | 98,5 | 5,2 | 84,6 | 4,9 | 85,3 |
| 23 | Экономия электрической энергии | тыс кВт.ч | 37,6 | 16,1 | 15,8 | 7,1 | 81,1 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 24 | Экономия воды | тыс. куб.м | 3,6 | 2,2 | 2,1 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
|  | Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Экономия тепловой энергии | Гкал | 34,1 | 34,1 | 341 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 26 | Экономия электрической энергии | тыс кВт.ч | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 1,2 | 89 | 1,2 | 89 | 1,2 | 89 |
|  | Департамент имущественных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Экономия электрической энергии | тыс. кВт.ч | 14,4 | 13,9 | 13,5 | 0,3 | 98,9 | 0,3 | 97,8 | 0,3 | 97,7 |
| 28 | Экономия воды | тыс. м3 | 0,114 | 0,11 | 0,108 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
|  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Экономия тепловой энергии | Гкал | 285,5 | 276,9 | 268,6 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 30 | Экономия электрической энергии | тыс кВт.ч | 46,6 | 45,3 | 43,9 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 31 | Экономия воды | тыс. м3 | 2,491 | 2,416 | 2,344 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 32 | Экономия газа | тыс. м3 | 6,8 | 6,64 | 27,84 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
|  | УСЗН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Экономия тепловой энергии | Гкал | 5,7 | 5,7 | 5,69 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 34 | Экономия электрической энергии | тыс кВт.ч | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 35 | Экономия воды | тыс. м3 | 0,115 | 0,115 | 0,114 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 36 | Проведение обязательных энергетических обследований | шт | 2 | - | - | 2 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Оценка эффективности Программы | Выполнение показателей Программы за период 2011 – 2013 годов составило процента 47,8% |

Эффективность реализации Программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых показателей к  	целевым индикаторам, утвержденным Программой, по следующей формуле:

, где

E - эффективность реализации Программы.

- фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы,

- индикатор, утвержденный Программой,

7 -  количество индикаторов.

Заместитель главы администрации -

управляющий делами                                                                                                                      В.А.Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                                                                                               В.В. Жук