АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2014                                          № 827

Об утверждении отчетов о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове» на 2012-2014 годы» по результатам за 2013 год и за период 2012-2013 годов

В соответствии с постановлением администрации города Азова от 28.09.2012 № 1992 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове» на 2012-2014 годы», утвержденной постановлением администрации города Азова от 11.11.2011 № 1979, по результатам за 2013 год согласно приложению № 1.

2. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове» на 2012-2014 годы», утвержденной постановлением администрации города Азова от 11.11.2011 № 1979, за период 2012-2013 годов согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации – управляющего делами Пшеничного В.А.

Мэр города                                                                      С.Л. Бездольный

Верно

И.о. начальника общего отдела                                     И.Ю. Пащенко

Постановление вносит

заместитель главы администрации – управляющий делами

Приложение № 1 к постановлению администрации города Азова от 24.04.2014 № 827

Отчет

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программе

«Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове» на 2012-2014 годы» по результатам за 2013 год

I. Основные результаты

На реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове» на 2012-2014 годы» (далее - Программа) в 2013 году за счет средств бюджета города Азова предусматривалось 942,0 тыс. рублей, освоено 942,0 тыс. рублей. Процент выполнения составил 100 процентов.

В 2013 году в полном объеме выполнены работы по текущему ремонту внутренней телефонной сети администрации города Азова, обновлению и приобретению средств вычислительной техники, периферийных устройств, цифровых телефонных аппаратов и оборудования для офисной техники, разработке проектно-сметной документации для создания  комплексной системы «Безопасный город».

- Меры по реализации Программы

В 2013 году внесены следующие изменения в Программу:

- постановлением администрации города Азова от 05.02.2013 № 173 уточнены результаты реализации программы (целевые показатели) и перераспределены финансовые средства;

- постановлением администрации города Азова от 13.05.2013 № 972 уточнено наименование мероприятия долгосрочной целевой программы;

- постановлением администрации города Азова от 25.11.2013 № 2404 уточнено наименование мероприятия долгосрочной целевой программы и перераспределены финансовые средства.

## III. Оценка эффективности реализации Программы

### Отчет

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы  «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове» на 2012-2014 годы» по состоянию на «01» января 2014 года по результатам за 2013 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы (на весь период исполнения ДЦП)* | Уточненный план ассигнований на 2013 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств (по источникам финансирования) | причины невыполнения мероприятий | Достигнутый эффект от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Всего по программе | 2812,0 |  |  | 2812,0 |  | 942,0 |  |  | 942,0 |  | 942,0 |  |  | 942,0 |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт внутренней телефонной сети администрации города Азова | 839,6 |  |  | 839,6 |  | 390,0 |  |  | 390,0 |  | 390,0 |  |  | 390,0 |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение и установка компонентов межведомственной информационной системы делопроизводства и документооборота «Дело» (лицензии, техническая поддержка, электронная подпись, USB носители), услуги по изготовлению ключей электронной подписи и сертификатов ключей проверки электронной подписи для участников системы межведомственного электронного взаимодействия | 150,5 |  |  | 150,5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Услуги по обучению пользователей, ввод в эксплуатацию, почасовое обслуживание информационной системе делопроизводства и документооборота «Дело» | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Обновление и приобретение средств вычислительной техники, периферийных устройств, цифровых телефонных аппаратов и оборудования для офисной техники | 353,9 |  |  | 353,9 |  | 353,9 |  |  | 353,9 |  | 353,9 |  |  | 353,9 |  |  |  |  |
| 5 | Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение | 150,0 |  |  | 150,0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 6 | Приобретение и настройка программного обеспечения криптографической защиты информации для программно-аппаратных комплексов, необходимых для работы в корпоративной сети администрации города | 199,9 |  |  | 199,9 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Разработка проектно-сметной документации для создания комплексной системы «Безопасный город» | 1098,1 |  |  | 1098,1 |  | 198,1 |  |  | 198,1 |  | 198,1 |  |  | 198,1 |  |  |  |  |

*Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы (на весь период исполнения ДЦП) указан за период реализации 2012-2013 годов, без учета 2014 года, так как согласно п. 2 постановления администрации города Азова от 10.10.2013 № 2123 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Информационное общество в городе Азове»» муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове» на 2012-2014 годы» с 01.01.2014 прекратила свое действие.

Информация

об оценке эффективности реализации Программы за отчетный 2013 год и за весь период реализации 2012-2014 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2012 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2013 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2014 год | отклонение от планового значения (процентов) |
| 1. | Количество дополнительных рабочих мест, подключенных к локальной вычислительной сети администрации города | чел. | 40 | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 2. | Количество вновь подключенных абонентов к АТС администрации города | чел. | 7 | 7 | - | - | 100 | 7 | - | - | - |
| 3. | Количество вновь созданных рабочих мест в системе электронного документооборота «ДЕЛО» | мест | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
| 4. | Количество подключенных отраслевых (функциональных) органов к корпоративной сети администрации города | ед. | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 5. | Соотношение компьютеров со сроком эксплуатации до 3-х лет к общему числу компьютеров в администрации города | процент | 33 | 35 | 40 | 33 | - | 35 | - | - | - |
| 6. | Проектно-сметная документация для создания комплексной системы «Безопасный город» | шт. | 1 | 1 | - | - | 100 | 1 | - | - | - |
| Оценка эффективности программы | Выполнение всех показателей за 2013 год составило 100 процентов |

Из бюджета города в 2013 году для выполнения мероприятий, предусмотренных Программой,  выделены средства в объеме 942,0 тыс. рублей. За счет данных средств выполнены следующие работы.

Выполнен ремонт внутренней телефонной сети администрации города Азова, что позволило подключить 7 дополнительных абонентов.

Обновлена компьютерная техника, что позволило увеличить процент соотношения компьютеров со сроком эксплуатации до 3-х лет к общему числу компьютеров в администрации города до 35%, а также соблюсти технические требования при работе в межведомственной системе электронного документооборота «Дело».

Приобретено оборудование для обслуживания оргтехники, позволяющее самостоятельно производить заправку картриджей для принтеров, копиров и многофункциональных устройств.

Разработано техническое задание на проектирование и изготовлен проект «Построение системы видеонаблюдения в местах массового скопления граждан г. Азова» в рамках программы «Безопасный город»

## IV. Дальнейшая реализация Программы

Дальнейшая реализация Программы не планируется в соответствии с постановлением администрации города Азова от 10.10.2013 № 2123.

Заместитель главы администрации –

управляющий делами						  В.А. Пшеничный

Верно

И.о. начальника общего отдела                                        И.Ю. Пащенко

Приложение № 2 к постановлению администрации города Азова от 24.04.2014 № 827

Отчет

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове» на 2012-2014 годы» по результатам за период 2012-2013 годов

I. Основные результаты

На реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове» на 2012-2014 годы» (далее - Программа) за период 2012-2013 годов за счет средств бюджета города Азова предусматривалось 2812,0 тыс. рублей, освоено 1459,9 тыс. рублей. Процент выполнения составил 51,9 процентов. Не освоено 1352,1 тыс. рублей -  экономия по торгам, неисполнение поставщиком условий контракта в установленный срок, расторжение контракта в связи с отсутствием необходимой документации и истечением срока действия контракта.

За период 2012-2013 годов в полном объеме выполнены работы по приобретению и установке компонентов межведомственной информационной системы делопроизводства и документооборота «Дело» (лицензии, техническая поддержка,  электронная подпись), обучению пользователей информационной системе делопроизводства и документооборота «Дело», приобретению лицензионных прав на программное обеспечение (аппарат администрации города, отраслевые (функциональные) органы администрации города), приобретению и настройке программного обеспечения криптографической защиты информации для программно-аппаратных комплексов, средств защиты от несанкционированного доступа, необходимых для работы в корпоративной сети администрации города, текущему ремонту внутренней телефонной сети администрации города Азова, обновлению и приобретению средств вычислительной техники, периферийных устройств, цифровых телефонных аппаратов и оборудования для офисной техники, разработке проектно-сметной документации для создания  комплексной системы «Безопасный город».

- Меры по реализации Программы

За период 2012-2013 годов внесены следующие изменения в Программу:

- постановлением администрации города Азова от 22.11.2012 № 2395 перераспределены финансовые средства и уточнен исполнитель программы в связи с созданием подведомственного учреждения администрации города Азова – муниципальное бюджетное учреждение «Центр обеспечения деятельности администрации» города Азова, а также в связи с уточнением технических требований по приобретению и настройке программного обеспечения криптографической защиты информации для программно-аппаратных комплексов, необходимых для работы в корпоративной сети администрации города;

- постановлением администрации города Азова от 05.02.2013 № 173 уточнены результаты реализации программы (целевые показатели) и перераспределены финансовые средства;

- постановлением администрации города Азова от 13.05.2013 № 972 уточнено наименование мероприятия долгосрочной целевой программы;

- постановлением администрации города Азова от 25.11.2013 № 2404 уточнено наименование мероприятия долгосрочной целевой программы и перераспределены финансовые средства.

## III. Оценка эффективности реализации Программы

### Отчет

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы  «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове» на 2012-2014 годы» по состоянию на «01» января 2014 года за период 2012-2013 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы (на весь период исполнения ДЦП)* | Уточненный план ассигнований на 2012-2013 годы | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств (по источникам финансирования) | причины невыполнения мероприятий | Достигнутый эффект от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Всего по программе | 2812,0 |  |  | 2812,0 |  | 2812,0 |  |  | 2812,0 |  | 1459,9 |  |  | 1459,9 |  | 1352,1 |  |  |
| 1 | Текущий ремонт внутренней телефонной сети администрации города Азова | 839,6 |  |  | 839,6 |  | 839,6 |  |  | 839,6 |  | 390,0 |  |  | 390,0 |  | 449,6 | ** |  |
| 2 | Приобретение и установка компонентов межведомственной информационной системы делопроизводства и документооборота «Дело» (лицензии, техническая поддержка, электронная подпись, USB носители), услуги по изготовлению ключей электронной подписи и сертификатов ключей проверки электронной подписи для участников системы межведомственного электронного взаимодействия | 150,5 |  |  | 150,5 |  | 150,5 |  |  | 150,5 |  | 150,3 |  |  | 150,3 |  | 0,2 | Экономия по торгам |  |
| 3 | Услуги по обучению пользователей, ввод в эксплуатацию, почасовое обслуживание информационной системе делопроизводства и документооборота «Дело» | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
| 4 | Обновление и приобретение средств вычислительной техники, периферийных устройств, цифровых телефонных аппаратов и оборудования для офисной техники | 353,9 |  |  | 353,9 |  | 353,9 |  |  | 353,9 |  | 353,9 |  |  | 353,9 |  |  |  |  |
| 5 | Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение | 150,0 |  |  | 150,0 |  | 150,0 |  |  | 150,0 |  | 147,8 |  |  | 147,8 |  | 2,2 | Экономия по торгам |  |
| 6 | Приобретение и настройка программного обеспечения криптографической защиты информации для программно-аппаратных комплексов, необходимых для работы в корпоративной сети администрации города | 199,9 |  |  | 199,9 |  | 199,9 |  |  | 199,9 |  | 199,8 |  |  | 199,8 |  | 0,1 | Экономия по торгам |  |
| 7 | Разработка проектно-сметной документации для создания комплексной системы «Безопасный город» | 1098,1 |  |  | 1098,1 |  | 1098,1 |  |  | 1098,1 |  | 198,1 |  |  | 198,1 |  | 900,0 | *** |  |

*Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы (на весь период исполнения ДЦП) указан за период реализации 2012-2013 годов, без учета 2014 года, так как согласно п. 2 постановления администрации города Азова от 10.10.2013 № 2123 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Информационное общество в городе Азове»» муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове» на 2012-2014 годы» с 01.01.2014 прекратила свое действие.

**Неисполнение поставщиком условий контракта в установленный срок

***Расторжение контракта в связи с отсутствием необходимой документации и истечением срока действия контракта

Информация

об оценке эффективности реализации Программы за отчетный период 2012-2013 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2012 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2013 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2014 год | отклонение от планового значения (процентов) |
| 1. | Количество дополнительных рабочих мест, подключенных к локальной вычислительной сети администрации города | чел. | 40 | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 2. | Количество вновь подключенных абонентов к АТС администрации города | чел. | 7 | 7 | - | - | 100 | 7 | - | - | - |
| 3. | Количество вновь созданных рабочих мест в системе электронного документооборота «ДЕЛО» | мест | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
| 4. | Количество подключенных отраслевых (функциональных) органов к корпоративной сети администрации города | ед. | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 5. | Соотношение компьютеров со сроком эксплуатации до 3-х лет к общему числу компьютеров в администрации города | процент | 33 | 35 | 40 | 33 | - | 35 | - | - | - |
| 6. | Проектно-сметная документация для создания комплексной системы «Безопасный город» | шт. | 1 | 1 | - | - | 100 | 1 | - | - | - |
| Оценка эффективности программы | Выполнение всех показателей за период 2012-2013 годов составило 75 процентов |

Из бюджета города за период 2012-2013 годов для выполнения мероприятий, предусмотренных Программой,  выделены средства в объеме 1459,9 тыс. рублей. За счет данных средств выполнены следующие работы.

Приобретены дополнительные лицензии системы электронного документооборота «ДЕЛО» в количестве – 7 шт. Обучены пользователи и системный технолог по использованию и настройке системы электронного документооборота «ДЕЛО».

Для организации системы межведомственного электронного документооборота были получены электронная цифровая подпись органа власти и электронные цифровые подписи служебного пользования, а также необходимое программное обеспечения для их применения.

Приобретено программное обеспечение криптографической защиты информации для программно-аппаратных комплексов, необходимых для работы в корпоративной сети администрации города.

Выполнен ремонт внутренней телефонной сети администрации города Азова, что позволило подключить 7 дополнительных абонентов.

Обновлена компьютерная техника, что позволило увеличить процент соотношения компьютеров со сроком эксплуатации до 3-х лет к общему числу компьютеров в администрации города до 35%, а также соблюсти технические требования при работе в межведомственной системе электронного документооборота «Дело».

Приобретено оборудование для обслуживания оргтехники, позволяющее самостоятельно производить заправку картриджей для принтеров, копиров и многофункциональных устройств.

Разработано техническое задание на проектирование и изготовлен проект «Построение системы видеонаблюдения в местах массового скопления граждан г. Азова» в рамках программы «Безопасный город»

Заместитель главы администрации –

управляющий делами						  В.А. Пшеничный

Верно

И.о. начальника общего отдела                                        И.Ю. Пащенко