Отчет

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы  «Реконструкция  муниципальной бани МП «Родничок» в городе Азове

на  2012-2014 годы» за 2013 год  по состоянию на «01»января 2014 года                                          (тыс.руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы (на весь период исполнения ДЦП)* |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) | Причины невыполнения мероприятий | Достигнутый эффект от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | Местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Всего по программе | 7123,0 |  |  | 7123,0 |  | 6123,0 |  |  | 6123,0 |  | 6123,0 |  |  | 6123,0 |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция муниципальной бани МП «Родничок», в том числе разработка проектно-сметной документации с проведением экспертизы (при необходимости) и согласованием достоверности определения сметной стоимости | 7123,0 |  |  | 7123 ,0 |  | 6123,0 |  |  | 6123,0 |  | 6123,0 |  |  | 6123,0 |  |  |  | Выполнены СМР в полном объеме согласно выделенных средств |

Отчет

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы  «Реконструкция  муниципальной бани МП «Родничок» в городе Азове

на  2012-2014 годы» за 2012-2013 годы  по состоянию на «01»января 2014 года                            (тыс.руб)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы (на весь период исполнения ДЦП)* |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012-2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) | Причины невыполнения мероприятий | Достигнутый эффект от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | Местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Всего по программе | 7123,0 |  |  | 7123,0 |  | 7123,0 |  |  | 7123,0 |  | 7123,0 |  |  | 7123,0 |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка технического задания на разработку проектно-сметной документации для реконструкции муниципальной бани МП «Родничок» | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция муниципальной бани МП «Родничок», в том числе разработка проектно-сметной документации с проведением экспертизы (при необходимости) и согласованием достоверности определения сметной стоимости | 7123,0 |  |  | 7123 ,0 |  | 7123,0 |  |  | 7123,0 |  | 7123,0 |  |  | 7123,0 |  |  |  | Выполнены СМР в полном объеме согласно выделенных средств |

Информация

об оценке эффективности реализации Программы  за весь период реализации 2012-2013 годы

| №/п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2012 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2013 год | отклонение от планового значения (процентов) |
| 1. | Техническое задание | шт | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 2. | Проектно-сметная документация прошедшая экспертизу и согласования достоверности сметной стоимости | шт | 1 |  | 1 | - | - | - |
| 3. | Проведение комплекса работ по реконструкции муниципальной бани МП «Родничок» в срок до 20.12.2014 | тыс.руб. |  | 6123 |  |  | 6123 | - |
| Оценка эффективности программы |  | Выполнение всех показателей в 2012-2013 году составило 100 процентов |  |  |  |  |  |  |

Информация

об оценке эффективности реализации Программы  за отчетный период 2013 год

| №/п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2013 год | отклонение от планового значения (процентов) |
| 1. | Проведение комплекса работ по реконструкции муниципальной бани МП «Родничок» в срок до 20.12.2014 | тыс.руб. | 6123 | 6123 | - |
| Оценка эффективности программы |  | Выполнение всех показателей в 2013 году составило 100 процентов |  |  |  |