АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2015                                        № 540

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» по результатам за 2014 год

В соответствии с постановлениями администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», от 20.09.2013 № 1919 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова», утвержденной постановлением администрации города Азова от 10.10.2013 № 2125, по результатам за 2014 год согласно приложению.

### 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника Управления ЖКХ Авдошина С.В.

Глава администрации

города Азова                                                                        И.А. Щипелев

Верно

Начальник общего отдела                                                  П.В. Бойко

Постановление вносит

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова

Приложение к постановлению администрации города Азова от 11.03.2015 № 540

Отчет

о реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» по результатам за 2014 год

Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» (далее - муниципальной программы), достигнутые за 2014 год

Доля многоквартирных домов в целом по городу Азову, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива уменьшилась на 1,1 процента и составила 20,83 процента. Это связано с тем, что три многоквартирных дома изменили способ управления с товарищества собственников жилья на частную управляющую организацию.

Доля протяженности водопроводно-канализационных сетей, нуждающихся в замене в общей протяженности по сравнению с запланированными показателями увеличилась на 1,01 процента и составила 31,57 процента.  Рост обусловлен высоким процентом износа водопроводно-канализационных сетей и дефицитом средств, выделяемых на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сетей.

Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц города по сравнению с запланированным в отчетном году показателем увеличилась на 7,8 процентов и составила 70,7 процентов. Связано это с выполнением работ по реконструкции сетей наружного освещения.

Доля фактически благоустроенной территории в общей площади зеленых насаждений общего пользования составила 7,8 процентов и по сравнению с 2013 годом выросла на 0,1 процента.

Основные результаты, достигнутые в отчетном году, позволили решить задачу обеспечения благоприятного и комфортного проживания жителей города и достигнуть цели повышения уровня благоустройства территории города Азова.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове»

Капитально отремонтированы 8 многоквартирных домов с физическим износом более 50%. Из них 5 домов – двухэтажные дома 50-60 годов постройки: ул. Кондаурова, 65, ул. Кондаурова, 67, пер. Красноармейский, 111, ул. Пирогова, 18, ул. Петровская, 12; 2 дома – 4-х этажные на пл. Петровской, 11 и бул. Петровский, 19 и 1 дом 5-ти этажный – пер. С.Разина,3.

Заменены 15 пассажирских лифтов на 4-х многоквартирных домах: ул. Инзенская, 3-А (1 лифт), ул. Ленинградская, 62 (4 лифта), пер. С. Разина, 9 (3 лифта), бул. Петровский, 48-А (7 лифтов).

В настоящее время в городе работает 19 управляющих организаций, из них – 1 муниципальная. В управлении управляющих организаций находится 320 (66,7%) многоквартирных домов, в том числе в управлении частных компаний – 287 (59,8%) домов. В городе действует 46 ТСЖ, в управлении которых находится 76 многоквартирных домов (15,8%). Кроме того, в городе сохранилось 9 жилищных и жилищно-строительных кооперативов, которые осуществляют управление 24 домами.

Показатель количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья составил 65 в связи с тем, что одна управляющая организация МУП «УО Домоуправление № 2» ликвидирована и два ТСЖ созданы.

Проведен капитальный ремонт десяти дворовых территорий многоквартирных домов: пр. З. Космодемьянской,56; ул. Толстого, 58; ул. Макаровского, 88; ул. Макаровского, 100; ул. Севастопольская, 111; ул. Московская, 7; ул. Московская, 28; пер. Шмидта, 3; ул. Привокзальная, 8; ул. Кондаурова, 8.

Произведена стопроцентная уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных жилых и нежилых помещений многоквартирных домов.

Основные результаты, достигнутые в отчетном году, позволили решить задачи подпрограммы и достигнуть цели по улучшению технического состояния многоквартирных домов и создание благоприятных условий для управления многоквартирными домами.

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Азова»

Завершено строительство водовода от ВНС-2 до Юго-Восточной зоны. Протяженность построенного водовода из полиэтиленовых труб Д=500 – 600 мм составила 8,2 км, их них в 2014 году 0,56 км.

Реализация проекта позволит обеспечить питьевой водой крупные промышленные предприятия:

- ООО «Фрито Лей Мануфактуринг» - 2,4 тыс.м3/сут;

- ООО «Нева Пласт» - 0,01 тыс.м3/сут;

- завод листового стекла Эй Джи Си «Флэт Глас» - 1,5 тыс.м3/сут;

- завод по производству алюминиевых радиаторов итальянского концерна «Фондитал» - 0,027 тыс.м3/сут.;

предприятия:

- ООО «Азов-Тэк» - по производству автомобильных дисков;

- ООО «Русслегавто» - логистический комплекс;

- ООО «Нота» - завод по производству стеклотары;

- ОАО «Азовский хлеб»;

- ООО «Унипласт» и др.

От водовода подключаются строящиеся жилые поселки:

- «Донской» со школой и детским садом (жилая площадь 225 тыс. м2);

- поселок для многодетных семей (жилая площадь 20,9 тыс. м2).

Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию котельной № 34 и тепловых сетей от нее для ликвидации 4-х подвальных котельных и на капитальный ремонт канализационной сети методом санации в г. Азове Ростовской области.

Выполнены работы по реконструкции сетей наружного освещения в г. Азове (ул. Украинская от ул. Васильева до ул. Калинина, пер. Достоевского от ж/д № 2 до ул. Андреевской, пер. Кваши от ул. Васильева до пер. Достоевского, ул. Куйбышева от ул. Васильева до пер. Достоевского, пер. Луговой, пер. Донской, пер. Кольцова, пер. Урицкого от ул. Киевской до ул. Андреевской, ул. Калинина от ул. Украинской до ж/д № 5, ул. Киевская). Зона ТП № 11.

В результате выполнения работ в 2014 году дополнительно введено 4,055 км сетей наружного освещения, что привело к увеличению доли освещенных улиц в общей протяженности улиц города (70,7%). Также при проведении реконструкции проводится замена энергоемких ламп на энергосберегающие, что позволило сэкономить в 2014 году 67,065 тыс. кВт.

Приобретено два резервных источника электроснабжения объектов жизнеобеспечения марки ДГУ Motor АД 240-Т400 (Россия).

Погашена кредиторская задолженность на 01.05.2014г. за потребленный газ и услуги по его передаче МУП «Теплоэнерго».

Основные результаты, достигнутые в отчетном году, позволили решить задачи подпрограммы и достигнуть цели по повышению качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению.

Подпрограмма «Развитие благоустройства территории города Азова»

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы:

- сохранен уровень озеленения территории города в пределах 7,7 га;

- обеспечена уборка территории города, за исключением дорог на площади 35,3 тыс. м2;

- обеспечено освещение улиц города в темное время суток, объем потребляемой электроэнергии на освещение дорожно-уличной сети составил 2567,3 тыс. кВт. Экономия электроэнергии на освещение дорожно-уличной сети сложилась в объеме 25,6 тыс. кВт.

- обеспечено содержание и ремонт 115,055 км сетей наружного освещения, в 2014 году увеличилась протяженность освещенных улиц города на 4,055 км за счет реконструкции сетей наружного освещения;

- проведен городской смотр-конкурс на звание «Территория образцового содержания». Количество участников смотра-конкурса составило 56 заявок. Увеличение показателя в отчетном году на 41 заявку, связано с ростом количества поданных заявок на участие в смотре-конкурсе;

- установлено 5 детских игровых площадок, что позволило создать благоприятные условия для отдыха детей;

- выполнены работы по отлову безнадзорных животных и уборке трупов погибших животных в количестве 642 животных, что выше запланированных показателей на 7 процентов;

- проведена барьерная обработка: дератизация и дезинсекция, включающая обработку скверов, парков, мест отдыха жителей города от клещей и комаров на площади 66,6 Га;

- в целях предотвращения затопления жилых домов в северо-западной территории города, проведена очистка от заиления водоотводящих каналов в северо-западной зоне города Азова, включающая выемку грунта из водоотводящих каналов объемом 2,68 тыс.м3;

- в целях совершенствования эстетического состояния территории города проводился текущий ремонт и содержание малых архитектурных форм - памятников, лавочек, скамеек, урн и других малых архитектурных форм города в количестве 310 единиц;

- обустроено и отремонтировано 17 контейнерных площадок;

- проводились работы по содержанию пляжа на площади 18.1 тыс.м2, включающие водолазное обследование и очистку дна акватории пляжа, уборку его территории, исследование воды водоема, почвы, воды питьевой содержание спортивных площадок и малых архитектурных форм на пляже, содержание зеленых насаждение, выкос сорной растительности и валку аварийных деревьев;

- в целях проведения работ по благоустройству территории города приобретено 4 средства малой механизации;

- приобретено 4 бункера-накопителя для сбора твердых бытовых отходов.

Реализация в полном объеме мероприятий подпрограммы муниципальной программы позволила решить поставленные в отчетном году задачи и обеспечить достижение целей повышения уровня благоустройства территорий города Азова по озеленению, повышения качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей города.

Подпрограмма «Реконструкция муниципальной бани

МП «Родничок»

В связи с нарушением условий исполнения обязательств по договору недобросовестным подрядчиком работы по реконструкции муниципальной бани МП «Родничок» не завершены в срок. Задачи подпрограммы по улучшению санитарно-технического состояния муниципальной бани путем проведения комплекса мер, направленных на приведение муниципального имущества в надлежащее техническое состояние не выполнены и цель подпрограммы создание безопасных и комфортных условий гражданам в 2014 году не достигнута.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной

программы»

Основным целевым показателем (индикатором) подпрограммы является уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов для муниципальных нужд. Уровень экономии за 2014 год составил 3,2 процента от общего объема средств, предусмотренных на осуществление закупок.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2014 год приведены в таблицах №1, № 2.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице № 3.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2014 году предусматривалось 258 941,1 тыс. рублей.

В 2014 году освоено 234 646,1 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 87 358,3 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города – 137 183,3 тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников (средства собственников помещений в многоквартирных домах) – 10 104,5 тыс. рублей.

Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы, составил 90,6 процента. Неосвоенные средства в размере 24 295,0 тыс. рублей (9,4 процента), в том числе по подпрограммам:

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове»

План на 2014 год – 58 747,9 тыс. руб., израсходовано на 01.01.2015 – 51 956,7 тыс. руб. (88,4 процента). Неисполнение в денежном выражении составило 6 791,2 тыс. руб. (11,6 процента), в том числе: 4 595,9 тыс. руб. - экономия по торгам по капитальному ремонту многоквартирных домов и замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы; 535,5 тыс. руб. - экономия по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных жилых и нежилых помещений многоквартирных домов; кредиторская задолженность на 01.01.2015 года в сумме 1 659,8 тыс. рублей за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах.

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Азова»

План на 2014 год – 125 109,1 тыс. руб., израсходовано на 01.01.2015 – 113 092,7 тыс. руб. (90,4%). Неисполнение в денежном выражении составило 12 016,4 тыс. руб. (9,6%), в том числе: 12 000,0 тыс. руб. - в связи с изменением источника финансирования и выделением средств из федерального бюджета на капитальный ремонт канализационной сети методом санации в г. Азове Ростовской области потребность в средствах отсутствует; 16,4 тыс. руб. – экономия по торгам.

Подпрограмма «Развитие благоустройства территории города Азова»

План на 2014 год – 58 010,6 тыс. руб., израсходовано на 01.01.2015 – 58 010,2 тыс. руб. (99,99%). Неисполнение в денежном выражении составило 0,4 тыс. руб. – экономия по торгам.

Подпрограмма «Реконструкция муниципальной бани МП «Родничок»

План на 2014 год – 10 000,0 тыс. руб., израсходовано на 01.01.2015 – 4 561,1 тыс. руб. (45,6%). Неисполнение составило 5 438,9 тыс. руб. (54,4%), в том числе: 2 614,1 тыс. руб. – экономия по торгам; 2 824,8 тыс. руб. – неисполнение договора на реконструкцию муниципальной бани МП «Родничок» в связи с нарушением условий исполнения обязательств подрядчиком.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

План на 2014 год – 7 073,5 тыс. руб., израсходовано на 01.01.2015 – 7 025,4 тыс. руб. (99,3%).  Неисполнение в денежном выражении составило 48,1 тыс. руб. – экономия бюджетных средств.

Сведения об использовании средств областного бюджета, федерального, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2014 год представлены в таблице № 4.

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В 2014 году внесены следующие изменения в муниципальную программу:

- постановлением администрации города Азова от 30.01.2014 № 186 в связи с приведением бюджетных ассигнований муниципальной программы в соответствии с Решением Азовской городской Думы от 12.12.2013 № 290 «О бюджете города Азова на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;

- постановлением администрации города Азова от 13.03.2014 № 451 в связи с перераспределением бюджетных средств по мероприятиям муниципальной программы за счет сложившейся экономии по результатам торгов;

- постановлением администрации города Азова от 24.04.2014 № 829 в связи с выделением дополнительных средств:

на предоставление субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов по адресу: ул. Московская ,11;

на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных жилых и нежилых помещений многоквартирных домов;

на предоставление субсидии на иные цели МБУ г. Азова «Чистый город» по финансовой аренде (лизингу) специализированной техники;

на увеличение фонда оплаты труда с начислениями в связи с увеличением штатной численности Управления ЖКХ г. Азова,

и уменьшением расходов на предоставление субсидии МБУ г. Азова "Чистый город" на финансовое обеспечение муниципального задания за счет вакантных ставок;

- постановлением администрации города Азова от 17.06.2014 № 1176 в связи:

с уменьшением средств разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики и увеличением средств на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства,

выделением дополнительных средств из областного бюджета и бюджета города на приобретение бункеров (бункеров-накопителей) для сбора твердых бытовых отходов;

- постановлением администрации города Азова от 27.06.2014 № 1246 в связи с выделением дополнительных средств из бюджета города на предоставление субсидии МУП «Теплоэнерго» на погашение кредиторской задолженности за потребленный газ и услуги по его передаче, сложившейся на 1 мая 2014 г.;

- постановлением администрации города Азова от 03.07.2014 № 1297 в связи с выделением дополнительных средств из областного бюджета на предоставление субсидии МУП «Теплоэнерго» на погашение кредиторской задолженности за потребленный газ и услуги по его передаче, сложившейся по состоянию на 1 мая 2014 г.;

- постановлением администрации города Азова от 04.08.2014 № 1499 в связи с корректировкой объемов финансирования отдельных программных мероприятий;

- постановлением администрации города Азова от 29.08.2014 № 1723 в связи с выделением дополнительных средств:

на выполнение работ по капитальному ремонту вводного узла подачи электрической энергии в многоквартирном доме по адресу: г. Азов, бул. Петровский, 21; капитальному ремонту системы водоотведения и водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Азов, ул. Ленинградская, 64; капитальному ремонту отмостки многоквартирного жилого дома по адресу: г. Азов, пер. Западный, 4,

на выполнение работ по капитальному ремонту дворовой территории в многоквартирном доме по адресу: г. Азов, ул. Московская, 7,

на техническое обслуживание моющей вакуумно-подметально-уборочной машины; на оказание муниципальных услуг по обеспечению санитарного благополучия территории города в части барьерной обработки: дезинсекции от комаров и клещей; на оказание муниципальной услуги по содержанию и ремонту сетей наружного освещения,

с уменьшением средств из областного бюджета и бюджета города на замену и модернизацию лифтов, отработавших срок службы и на реконструкцию участков канализационного коллектора К-7,

с перераспределением ранее запланированных расходов в части предоставления субсидий МБУ г. Азова "Чистый город" на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства;

- постановлением администрации города Азова от 22.09.2014 № 1928 в связи с перераспределением средств на приобретении воздуходувки-измельчителя, применяемой для уборки территории и на текущий ремонт и содержание малых архитектурных форм за счет полученной экономии по торгам;

- постановлением администрации города Азова от 30.10.2014 № 2339 в связи с выделением дополнительных средств:

на проведение капитального ремонта многоквартирных домов,

на проведение строительного контроля по капитальному ремонту канализационной сети методом санации в г. Азове,

уменьшением средств бюджета города в связи с образовавшейся экономией по расходам на предоставление субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших срок службы и по строительству водовода от ВНС-2 до Юго-Восточной промзоны;

- постановлением администрации города Азова от 20.11.2014 № 2508 в связи с уменьшением средств областного бюджета по строительству водовода от ВНС-2 до Юго-Восточной промзоны и по приобретению резервных источников электроснабжения объектов жизнеобеспечения за счет образовавшейся экономии;

- постановлением администрации города Азова от 15.12.2014 № 2660 в связи с перераспределением расходов за счет полученной экономии:

на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, в части оплаты доли участия муниципальных образований как собственников помещений в многоквартирных домах в софинансировании капитального ремонта,

на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ г. Азова «Чистый город» на приобретение расходных материалов для транспорта и двух бензопил;

- постановлением администрации города Азова от 31.12.2014 № 2849 в связи с сокращением расходов за счет полученной экономии по торгам.

Оценка эффективности муниципальной программы

Оценка вклада муниципальной программы в социально-экономическое развитие города Азова производится по следующим направлениям:

Оценка достижения запланированных результатов;

Оценка бюджетной эффективности.

Оценка достижения запланированных результатов

Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы»

Данный критерий рассчитывается по формуле по каждому показателю:

Фi

Ci = -------- ,

Пi

где:

Сi - степень достижения i - показателя муниципальной программы (процентов);

Фi - фактическое значение показателя;

Пi - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Установленное муниципальной программой целевое значение показателя (Пi) | Фактическое значение показателя (Фi) | Степень достижения i - показателя муниципальной программы (Ci), процентов (Сi=Фi/Пi) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | доля многоквартирных домов в целом по городу Азову, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процентов | 21,93 | 20,83 | 94,98 |
| 2 | доля протяженности водопроводно-канализационных сетей, нуждающихся в замене в общей протяженности* | процентов | 30,56 | 31,57 | 96,80 |
| 3 | доля встроенных газовых котельных, не отвечающих требованиям безопасности в общем количестве газовых котельных города | процентов | 46,9 | 46,9 | 100,00 |
| 4 | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц города | процентов | 62,9 | 70,7 | 112,40 |
| 5 | доля фактически благоустроенной территории в общей площади зеленых насаждений общего пользования | процентов | 7,8 | 7,8 | 100,00 |
| 6 | количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц | 8 | 8 | 100,00 |
| 7 | количество лифтов, отработавших нормативный срок службы, которые планируется заменить | единиц | 15 | 15 | 100,00 |
| 8 | количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | единиц | 64 | 65 | 101,56 |
| 9 | количество дворовых территорий многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц | 10 | 10 | 100,00 |
| 10 | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города | процентов | 100 | 100 | 100,00 |
| 11 | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 33 | 33 | 100,00 |
| 12 | доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | процентов | 100 | 100 | 100,00 |
| 13 | доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии* | процентов | 16 | 19,8 | 80,81 |
| 14 | увеличение мощности 4-х базовых котельных | Гкал/ч | 15,5 | 0 | - |
| 15 | экономия электроэнергии от применения энергосберегающих ламп | тыс.кВт | 67,065 | 67,065 | 100,00 |
| 16 | доля построенных и реконструированных сетей наружного освещения в общей протяженности сетей наружного освещения города | процентов | 2,7 | 2,7 | 100,00 |
| 17 | количество участников смотра-конкурса на звание «Территория образцового содержания» | заявок | 15 | 56 | 373,33 |
| 18 | количество оборудованных детских площадок | единиц | 5 | 5 | 100,00 |
| 19 | количество установленного оборудования на детских площадках | единиц | 5 | 5 | 100,00 |
| 20 | площадь обслуживаемых зеленых насаждений | га | 7,7 | 7,7 | 100,00 |
| 21 | объем потребляемой электроэнергии на освещение дорожно-уличной сети* | тыс. кВт | 2592,9 | 2567,3 | 101,00 |
| 22 | протяженность освещенных дорог общего пользования | км | 115,055 | 115,055 | 100,00 |
| 23 | убираемая площадь территории города, за исключением дорог | тыс.м2 | 35,3 | 35,3 | 100,00 |
| 24 | количество отловленных животных | жив. | 600 | 642 | 107,00 |
| 25 | обработанная площадь при дезинсекции комаров и клещей | га | 66,6 | 66,6 | 100,00 |
| 26 | объем вынимаемого грунта при очистке водоотводящих каналов | тыс.м3 | 2,68 | 2,68 | 100,00 |
| 27 | количество отремонтированных объектов малых архитектурных форм | единиц | 310 | 310 | 100,00 |
| 28 | количество обустроенных и отремонтированных контейнерных площадок | единиц | 17 | 17 | 100,00 |
| 29 | убираемая площадь пляжа | тыс.м2 | 18,1 | 18,1 | 100,00 |
| 30 | количество приобретенных бункеров (бункеров накопителей) для сбора твердых бытовых отходов | единиц | 4 | 4 | 100,00 |
| 31 | количество приобретенных средств малой механизации | единиц | 4 | 4 | 100,00 |
| 32 | количества посетителей бани | человек | 37970 | 19522 | 51,41 |
| 33 | снижение объемов потребления энергоресурсов | процентов | 3 | 0 | - |
| 34 | уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур муниципального заказа | процентов | 3,15 | 3,2 | 101,59 |
|  | итого |  |  |  | 3 420,89 |

* в связи с тем, что по данным показателям (индикаторам) фактическое значение показателя лучше, если меньше, чем установленное муниципальной программой, то в данном случае применяется формула

Пi

Ci = ----

Фi

Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)»

Данный критерий рассчитывается по формуле:

ΣСi

Р = ------------             х    100 %,

n

где:

Сi - степень достижения i - показателя муниципальной программы (процентов);

Р - результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной программы.

34,21

Р = ------------             х    100 %  =  100,62 %

34

Степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая, так как значение показателя результативности Р больше 80%.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета и бюджета города»

Данный критерий рассчитывается по формуле:

ФРi

П = ------------           х    100%,

ЗРi

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ФР - фактические расходы областного бюджета и бюджета города на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;

ЗР - запланированные областным бюджетом и бюджетом города расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

224 541,6 тыс.руб.

П = -------------------------  х    100% =  91,1 %

246 580,7 тыс. руб.

Так как значение показателя результативности Р и значение показателя полноты использования бюджетных средств П больше 80%, то степень соответствия фактических затрат областного бюджета и бюджета города на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств областного бюджета и бюджета города на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:

П

Э = ----- ,

Р

где:

Э - эффективность использования средств областного бюджета и бюджета города;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации муниципальной программы.

91,1%

Э = -------------  =  0,91

100,62 %

Так как значение показателя эффективность использования бюджетных средств Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая.

Сведения об оценке бюджетной эффективности предоставлены согласно таблицам №№ 5 – 8.

В связи с отсутствием предпринимательской деятельности у подведомственного учреждения МБУ г. Азова «Чистый город», информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, не предоставляется.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере-ния | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | доля многоквартирных домов в целом по городу Азову, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процентов |  | 21,93 |  | 21,93 |  | 20,83 |  | три многоквартирных дома изменили способ управления с товарищества собственников жилья на частную управляющую организацию |
| 2. | доля протяженности водопроводно-канализационных сетей, нуждающихся в замене в общей протяженности | процентов |  | 31,79 |  | 30,56 |  | 31,57 |  | рост обусловлен высоким процентом износа водопроводно-канализационных сетей и дефицитом средств, выделяемых на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сетей |
| 3. | доля встроенных газовых котельных, не отвечающих требованиям безопасности в общем количестве газовых котельных города | процентов |  | 46,9 |  | 46,9 |  | 46,9 |  |  |
| 4. | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц города | процентов |  | 62,9 |  | 62,9 |  | 70,7 |  | увеличение показателя на 7,8 процентов связано с реконструкцией сетей наружного освещения |
| 5. | доля фактически благоустроенной территории в общей площади зеленых насаждений общего пользования | процентов |  | 7,7 |  | 7,8 |  | 7,8 |  |  |
| Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц |  | 14 |  | 8 |  | 8 |  |  |
| 1.2 | количество лифтов, отработавших нормативный срок службы, которые планируется заменить | единиц |  | 14 |  | 15 |  | 15 |  |  |
| 1.3 | количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | единиц |  | 64 |  | 64 |  | 65 |  | одна управляющая организация МУП «УО Домоуправление № 2» ликвидирована, два ТСЖ созданы |
| 1.4 | количество дворовых территорий многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц |  | 19 |  | 10 |  | 10 |  |  |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Азова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города | процентов | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| 2.2 | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 32,9 |  | 33,0 |  | 33,0 |  |  |  |
| 2.3 | доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | процентов | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| 2.4 | доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | процентов | 16,0 |  | 16,0 |  | 19,8 |  | Превышение плановых показателей связано с моральным и физическим износом тепловых сетей, отсутствием реконструкции, разбалансировкой гидравлического режима |  |
| 2.5 | увеличение мощности 4-х базовых котельных | Гкал/ч | 15,5 |  | 15,5 |  | 0 |  | В связи с отсутствием финансирования по программе в 2014 году |  |
| 2.6 | экономия электроэнергии от применения энергосберегающих ламп | тыс.кВт | 440,8 |  | 67,065 |  | 67,065 |  |  |  |
| 2.7 | доля построенных и реконструированных сетей наружного освещения в общей протяженности сетей наружного освещения города | процентов | 18,9 |  | 2,7 |  | 2,7 |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие благоустройства территории города Азова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | количество участников смотра-конкурса на звание «Территория образцового содержания» | заявок | 16 |  | 15 |  | 56 |  | увеличение показателя на 41 заявку, связано с ростом количества поданных заявок на участие в смотре-конкурсе |  |
| 3.2 | количество оборудованных детских площадок | единиц | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 3.3 | количество установленного оборудования на детских площадках | единиц | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 3.4 | площадь обслуживаемых зеленых насаждений | га | 7,7 |  | 7,7 |  | 7,7 |  |  |  |
| 3.5 | объем потребляемой электроэнергии на освещение дорожно-уличной сети | тыс. кВт | 2369,3 |  | 2592,9 |  | 2567,3 |  | уменьшение показателя на 25.6 тыс. кВт связано с экономией электроэнергии на освещение дорожно-уличной сети |  |
| 3.6 | протяженность освещенных дорог общего пользования | км | 111 |  | 115,055 |  | 115,055 |  |  |  |
| 3.7 | убираемая площадь территории города, за исключением дорог | тыс.м2 | 35,3 |  | 35,3 |  | 35,3 |  |  |  |
| 3.8 | количество отловленных животных | жив. | 488 |  | 600 |  | 642 |  | увеличение показателя на 42 животных связано, со снижением начально-максимальной цены контракта в результате проведенных конкурсных процедур |  |
| 3.9 | обработанная площадь при дезинсекции комаров и клещей | га | 66,6 |  | 66,6 |  | 66,6 |  |  |  |
| 3.10 | площадь минерализованной полосы | га | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 3.11 | объем вынимаемого грунта при очистке водоотводящих каналов | тыс.м3 | 2,68 |  | 2,68 |  | 2,68 |  |  |  |
| 3.12 | количество отремонтированных объектов малых архитектурных форм | единиц | 309 |  | 310 |  | 310 |  |  |  |
| 3.13 | количество обустроенных и отремонтированных контейнерных площадок | единиц | 17 |  | 17 |  | 17 |  |  |  |
| 3.14 | убираемая площадь пляжа | тыс.м2 | 18,1 |  | 18,1 |  | 18,1 |  |  |  |
| 3.15 | количество приобретенных бункеров (бункеров накопителей) для сбора твердых бытовых отходов | единиц | - |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
| 3.16 | количество приобретенных средств малой механизации | единиц | - |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
| Подпрограмма «Реконструкция муниципальной бани МП «Родничок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | количества посетителей бани | человек | 36160 |  | 37970 |  | 19522 |  | Остановка работы предприятия из-за отключения котельной с 19.04.2014 по 06.08.2014г. |  |
| 4.2 | снижение объемов потребления энергоресурсов | процентов | 3 |  | 3 |  | 0 |  | В связи с не завершением реконструкции в 2014 году |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур муниципального заказа | процентов | 3,1 |  | 3,15 |  | 3,2 |  | В связи с увеличением экономии бюджетных средств в 2014 году |  |

Таблица № 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальному образованию «город Азов»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере-ния | Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц |  | Управление ЖКХ г. Азова | 14 | 8 | 8 |  |
| 1.2 | количество лифтов, отработавших нормативный срок службы, которые планируется заменить | единиц |  | Управление ЖКХ г. Азова | 14 | 15 | 15 |  |
| 1.3 | количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | единиц |  | Управление ЖКХ г. Азова | 64 | 64 | 65 | одна управляющая организация МУП «УО Домоуправление № 2» ликвидирована, два ТСЖ созданы |
| 1.4 | количество дворовых территорий многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц |  | Управление ЖКХ г. Азова | 19 | 10 | 10 |  |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Азова» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города | процентов | Управление ЖКХ г. Азова |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.2 | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | Управление ЖКХ г. Азова |  | 32,9 | 33,0 | 33,0 |  |
| 2.3 | доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | процентов | Управление ЖКХ г. Азова |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.4 | доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | процентов | Управление ЖКХ г. Азова |  | 16,0 | 16,0 | 19,8 | Превышение плановых показателей связано с моральным и физическим износом тепловых сетей, отсутствием реконструкции, разбалансировкой гидравлического режима |
| 2.5 | увеличение мощности 4-х базовых котельных | Гкал/ч | Управление ЖКХ г. Азова |  | 15,5 | 15,5 | 0 | В связи с отсутствием финансирования по программе в 2014 году |
| 2.6 | экономия электроэнергии от применения энергосберегающих ламп | тыс.кВт | Управление ЖКХ г. Азова |  | 440,8 | 67,065 | 67,065 |  |
| 2.7 | доля построенных и реконструированных сетей наружного освещения в общей протяженности сетей наружного освещения города | процентов | Управление ЖКХ г. Азова |  | 18,9 | 2,7 | 2,7 |  |
| Подпрограмма «Развитие благоустройства территории города Азова» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | количество участников смотра-конкурса на звание «Территория образцового содержания» | заявок | Управление ЖКХ г. Азова |  | 16 | 15 | 56 | увеличение показателя на 41 заявку, связано с ростом количества поданных заявок на участие в смотре-конкурсе |
| 3.2 | количество оборудованных детских площадок | единиц | Управление ЖКХ г. Азова |  | 5 | 5 | 5 |  |
| 3.3 | количество установленного оборудования на детских площадках | единиц | Управление ЖКХ г. Азова |  | 5 | 5 | 5 |  |
| 3.4 | площадь обслуживаемых зеленых насаждений | га | Управление ЖКХ г. Азова |  | 7,7 | 7,7 | 7,7 |  |
| 3.5 | объем потребляемой электроэнергии на освещение дорожно-уличной сети | тыс. кВт | Управление ЖКХ г. Азова |  | 2369,3 | 2592,9 | 2567,3 | уменьшение показателя на 25.6 тыс. кВт связано с экономией электроэнергии на освещение дорожно-уличной сети |
| 3.6 | протяженность освещенных дорог общего пользования | км | Управление ЖКХ г. Азова |  | 111 | 115,055 | 115,055 |  |
| 3.7 | убираемая площадь территории города, за исключением дорог | тыс.м2 | Управление ЖКХ г. Азова |  | 35,3 | 35,3 | 35,3 |  |
| 3.8 | количество отловленных животных | жив. | Управление ЖКХ г. Азова |  | 488 | 600 | 642 | увеличение показателя на 42 животных связано, со снижением начально-максимальной цены контракта в результате проведенных конкурсных процедур |
| 3.9 | обработанная площадь при дезинсекции комаров и клещей | га | Управление ЖКХ г. Азова |  | 66,6 | 66,6 | 66,6 |  |
| 3.10 | площадь минерализованной полосы | га | Управление ЖКХ г. Азова |  | - | - | - |  |
| 3.11 | объем вынимаемого грунта при очистке водоотводящих каналов | тыс.м3 | Управление ЖКХ г. Азова |  | 2,68 | 2,68 | 2,68 |  |
| 3.12 | количество отремонтированных объектов малых архитектурных форм | единиц | Управление ЖКХ г. Азова |  | 309 | 310 | 310 |  |
| 3.13 | количество обустроенных и отремонтированных контейнерных площадок | единиц | Управление ЖКХ г. Азова |  | 17 | 17 | 17 |  |
| 3.14 | убираемая площадь пляжа | тыс.м2 | Управление ЖКХ г. Азова |  | 18,1 | 18,1 | 18,1 |  |
| 3.15 | количество приобретенных бункеров (бункеров накопителей) для сбора твердых бытовых отходов | единиц | Администрации города Азова |  | - | 4 | 4 |  |
| 3.16 | количество приобретенных средств малой механизации | единиц | Управление ЖКХ г. Азова |  | - | 4 | 4 |  |
| Подпрограмма «Реконструкция муниципальной бани МП «Родничок» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | количества посетителей бани | человек | Администрации города Азова |  | 36160 | 37970 | 19522 | Остановка работы предприятия из-за отключения котельной с 19.04.2014 по 06.08.2014г. |
| 4.2 | снижение объемов потребления энергоресурсов | процентов | Администрации города Азова |  | 3 | 3 | 0 | В связи с не завершением реконструкции в 2014 году |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур муниципального заказа | процентов | Управление ЖКХ г. Азова |  | 3,1 | 3,15 | 3,2 |  |

- Таблица № 3

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов | Управление ЖКХ г. Азова (Дрозд Н.И.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | улучшение технического состояния многоквартирных домов | улучшение технического состояния многоквартирных домов за счет проведения капитального ремонта 8-ми многоквартирных домов |  |
|  | Контрольное событие программы: проведение капитального ремонта многоквартирных домов |  | Х | 31.12.2014 | Х | 31.12.2014 | Х | Х |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших срок службы | Управление ЖКХ г. Азова (Дрозд Н.И.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | замена (модернизация) лифтов | Произведена замена 15-ти пассажирских лифтов на 4-х многоквартир-ных домах |  |
|  | Контрольное событие программы: заменены лифты, отработавшие нормативный срок службы |  | Х | 31.12.2014 | Х | 31.12.2014 | Х | Х |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на капитальный ремонт дворовых территорий, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах | Управление ЖКХ г. Азова (Дрозд Н.И.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | улучшение состояния дворовых территорий многоквартирных домов | улучшение состояния дворовых территорий многоквартирных домов за счет проведения капитального ремонта десяти дворовых территорий многоквартирных домов |  |
|  | Контрольное событие программы: проведение капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов |  | Х | 31.12.2014 | Х | 31.12.2014 | Х | Х |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.4 Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных жилых и нежилых помещений многоквартирных домов | Управление ЖКХ г. Азова (Дрозд Н.И.) | 01.06.2014 | 31.12.2014 | 01.06.2014 | 31.12.2014 | обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в части муниципальных жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах на территории города Азова | произведена стопроцентная уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных жилых и нежилых помещений многоквартирных домов |  |
|  | Контрольное событие программы: уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества |  | Х | 31.12.2014 | Х | 31.12.2014 | Х | Х |  |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Азова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятие 2.1.1. Строительство и реконструкция муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Управление ЖКХ г. Азова (Соколов А.В.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | повышение удовлетво- ренности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | повышение удовлетво- ренности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов за счет завершения работ по строительству водовода от ВНС-2 до Юго-Восточной промзоны |  |
|  | Контрольное событие программы: завершение строительства водовода от ВНС-2 до Юго-Восточной промзоны |  | Х | 31.12.2014 | Х | 31.12.2014 | Х | Х |  |
| 5.2 | Мероприятие 2.1.3 Разработка проектно-сметной документации | Управление ЖКХ г. Азова (Соколов А.В.) | 01.06.2014 | 21.12.2014 | 01.06.2014 | 21.12.2014 | повышение удовлетво- ренности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | повышение удовлетво- ренности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |  |
|  | Контрольное событие программы: разработана проектно-сметная документация на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства |  | Х | 31.12.2014 | Х | 31.12.2014 | Х | Х |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.2 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Мероприятие 2.2.2 Разработка проектно-сметной документации | Управление ЖКХ г. Азова (Соколов А.В.) | 01.06.2014 | 31.12.2014 | 01.06.2014 | 31.12.2014 | повышение удовлетво- ренности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | повышение удовлетво- ренности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |  |
|  | Контрольное событие программы: разработана проектно-сметная документация на строительство и реконструкцию объектов теплоэнергетики |  | Х | 31.12.2014 | Х | 31.12.2014 | Х | Х |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.3 Строительство и реконструкция сетей наружного освещения с применением энергосберегающих технологий, включая разработку проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Мероприятие 2.3.1 Строительство и реконструкция сетей наружного освещения с применением энергосберегающих технологий, из них: субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Азова | МБУ г. Азова «Чистый город» (Перковец В.И.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | повышение протяженности освещенных улиц города Азова | протяженность освещенных улиц города по сравнению с 2013 годом выросла на 4,055 км и составила 115,055 км |  |
|  | Контрольное событие программы: завершение реконструкции одного объекта сетей наружного освещения |  | Х | 31.12.2014 | Х | 31.12.2014 | Х | Х |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.4. Мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения | МБУ г. Азова «Чистый город» (Перковец В.И.) | июнь 2014 | 31.12.2014 | июнь 2014 | 31.12.2014 | повышение удовлетво- ренности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания | приобретено два резервных источника электроснабжения объектов жизнеобеспечения, что повлияло на повышение уровня коммунального обслуживания |  |
|  | Контрольное событие программы: приобретение двух резервных источников электроснабжения |  | Х | 31.12.2014 | Х | 31.12.2014 | Х | Х |  |
| 9 | Основное мероприятие 2.5. Субсидии МУП «Теплоэнерго» на погашение кредиторской задолженности за потребленный газ и услуги по его передаче, сложившейся по состоянию на 1 мая 2014 г. | Администрация города Азова (Авдошин С.В.) | 27.06.2014 | 03.07.2014 | 27.06.2014 | 03.07.2014 | улучшение показателей надежности объектов теплоснабжения города Азова | улучшение показателей надежности объектов теплоснабжения города Азова за счет погашения кредиторской задолженности |  |
|  | Контрольное событие программы: погашение кредиторской задолженности |  | Х | 03.07.2014 | Х | 03.07.2014 | Х | Х |  |
| Подпрограмма «Развитие благоустройства территории города Азова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 3.1 Благоустройство территории города | МБУ г. Азова «Чистый город» (Перковец В.И.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | увеличение фактически благоустроенной территории города | сохранена площадь обслуживаемых зеленых насаждений -7,7Га; убираемая площадь территории города, за исключением дорог -35,3Га; приобретено-4 единицы средств малой механизации |  |
|  | Контрольное событие программы: проведение работ по озеленению территории города на площади не менее 7,7 га; проведение работ по уборке территории города, за исключением дорог, на площади не менее 35,3 тыс. м2 |  | Х | 31.12.2014 | Х | 31.12.2014 | Х | Х |  |
| 11 | Основное мероприятие 3.2 Организация освещения улиц города | МБУ г. Азова «Чистый город» (Перковец В.И.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 21.12.2014 | увеличение фактически благоустроенной территории города | объем потребляемой электроэнергии на освещение дорожно-уличной сети -2567,3 тыс. кВт; протяженность освещенных улиц города -115,055 км |  |
|  | Контрольное событие программы: обеспечение освещения улиц города в темное время суток, содержание и ремонт сетей наружного освещения |  | Х | 31.12.2014 | Х | 31.12.2014 | Х | Х |  |
| 12 | Основное мероприятие 3.3 Прочие мероприятия по благоустройству территории города | МБУ г. Азова «Чистый город» (Перковец В.И.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | увеличение фактически благоустроенной территории города | количество участников смотра-конкурса на звание «Территория образцового содержания»- 56 заявок; количество оборудованных детских площадок -5 шт.; количество установленного оборудования на детских площадках -5 шт.; количество отловленных животных -642 шт.; обработанная площадь при дезинсекции комаров и клещей-66,6 Га; объем вынимаемого грунта при очистке водоотводящих каналов-2,68 тыс.м3; количество отремонтированных объектов малых архитектурных форм -310 единиц; количество обустроенных и отремонтированных контейнерных площадок – 17 единиц; убираемая площадь пляжа -18,1 тыс.м2 |  |
|  | Контрольное событие программы: проведение городского смотра-конкурса на звание "Территория образцового содержания", обустройство с приобретением и установкой оборудования, не менее чем на 5 детских площадках; проведение отлова не менее 642 бродячих животных; выполнение барьерной обработки: дератизации и дезинсекции от клещей и комаров на площади не менее 66,6 га, очистка от заиления водоотводящих каналов в северо-западной зоне города, проведение ремонта не менее 309 объектов малых архитектурных форм, обустройство и ремонт не менее 17 контейнерных площадок, проведение уборки территории городского пляжа на площади не менее 18,1 тыс. м2 |  | Х | 31.12.2014 | Х | 31.12.2014 | Х | Х |  |
| 13 | Основное мероприятие 3.4. Развитие материальной базы города Азова в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение бункеров (бункеров-накопителей) для сбора твердых бытовых отходов | Администрация города Азова (Авдошин С.В.) | июнь 2014 | 31.12.2014 | июнь 2014 | 31.12.2014 | улучшение экологической обстановки | улучшение экологической обстановки за счет приобретения четырех бункеров-накопителей для сбора твердых бытовых отходов |  |
|  | Контрольное событие программы: приобрести 4 бункера (бункера-накопителя) для сбора твердых бытовых отходов |  | Х | 31.12.2014 | Х | 31.12.2014 | Х | Х |  |
| Подпрограмма «Реконструкция муниципальной бани МП «Родничок»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Основное мероприятие 4.1 Проведение комплекса работ по реконструкции муниципальной бани МП «Родничок», расположенной по адресу ул. Измайлова, 71 | Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации города Азова (Лутова И.Г.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | - | финансовое оздоровлению МП «Родничок» за счет увеличения объема предоставления услуг при снижении расходов на энергоресурсы | недостижение запланированных показателей | нарушение условий исполнения обязательств по договору недобросовестным подрядчиком |
|  | Контрольное событие программы: завершение реконструкции муниципальной бани МП «Родничок» |  | Х | 31.12.2014 | Х | - | Х | Х |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Основное мероприятие 5.1 Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова | Управление ЖКХ г. Азова (Авдошин С.В.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | создание условий для реализации муниципальной программы в целом и реализации в неё подпрограмм | создание условий для реализации муниципальной программы в целом и реализации в неё подпрограмм |  |
|  | Контрольное событие программы: освоение бюджетных средств и недопущение нецелевого использования бюджетных средств |  | Х | 31.12.2014 | Х | 31.12.2014 | Х | Х |  |

Таблица № 4

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, бюджета города Азова

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» за 2014 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова | всего | 258 941,1 | 234 646,1 |
|  |  | областной бюджет | 102 225,6 | 87 358,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 144 355,1 | 137 183,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 12 360,4 | 10 104,5 |
| Подпрограмма 1 | Развитие жилищного хозяйства в городе Азове | всего | 58 747,9 | 51 956,7 |
|  |  | областной бюджет | 28 295,4 | 25 428,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 18 211,0 | 16 542,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 12 241,5 | 9 985,6 |
| Основное мероприятие 1.1 | Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов | всего | 27 484,1 | 22 888,3 |
|  |  | областной бюджет | 17 023,1 | 14 155,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 6 408,4 | 5 275,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 4 052,6 | 3 456,5 |
| Основное мероприятие 1.2 | Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших срок службы | всего | 21 357,2 | 19 697,3 |
|  |  | областной бюджет | 11 272,3 | 11 272,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 3 720,8 | 3 720,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 6 364,1 | 4 704,3 |
| Основное мероприятие 1.3 | Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на капитальный ремонт дворовых территорий, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах | всего | 8 042,0 | 8 042,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 6 217,2 | 6 217,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 1 824,8 | 1 824,8 |
| Основное мероприятие 1.4 | Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных жилых и нежилых помещений многоквартирных домов | всего | 1 864,6 | 1 329,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 1 864,6 | 1 329,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Азова | всего | 125 109,1 | 113 092,7 |
|  |  | областной бюджет | 73 495,0 | 61 494,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 51 614,1 | 51 597,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | всего | 30 021,8 | 18 021,8 |
|  |  | областной бюджет | 25 588,4 | 13 588,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 4 433,4 | 4 433,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации | всего | 1 795,1 | 1 795,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 353,5 | 1 353,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 441,6 | 441,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Строительство и реконструкция сетей наружного освещения с применением энергосберегающих технологий, включая разработку проектно-сметной документации | всего | 1 315,0 | 1 314,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 1 315,0 | 1 314,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | Мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения | всего | 2 752,6 | 2 736,4 |
|  |  | областной бюджет | 1 940,8 | 1 940,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 811,8 | 795,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.5 | Субсидии МУП «Теплоэнерго» на погашение кредиторской задолженности за потребленный газ и услуги по его передаче, сложившейся по состоянию на 1 мая 2014 г. | всего | 89 224,6 | 89 224,6 |
|  |  | областной бюджет | 44 612,3 | 44 612,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 44 612,3 | 44 612,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | Развитие благоустройства территории города Азова | всего | 58 010,6 | 58 010,2 |
|  |  | областной бюджет | 435,2 | 435,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 57 456,5 | 57 456,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 118,9 | 118,9 |
| Основное мероприятие 3.1 | Благоустройство территории города | всего | 35 350,5 | 35 350,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 35 350,5 | 35 350,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 | Организация освещения улиц города | всего | 17 161,1 | 17 161,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 17 161,1 | 17 161,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.3 | Прочие мероприятия по благоустройству территории города | всего | 4 921,8 | 4 921,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 4 802,9 | 4 802,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 118,9 | 118,9 |
| Основное мероприятие 3.4 | Развитие материальной базы города Азова в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение бункеров (бункеров-накопителей) для сбора твердых бытовых отходов | всего | 577,2 | 577,2 |
|  |  | областной бюджет | 435,2 | 435,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 142,0 | 142,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 4 | Реконструкция муниципальной бани МП «Родничок | всего | 10 000,0 | 4 561,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 10 000,0 | 4 561,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 4.1 | Проведение комплекса работ по реконструкции муниципальной бани МП «Родничок», расположенной по адресу ул. Измайлова, 71 | всего | 10 000,0 | 4 561,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 10 000,0 | 4 561,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы | всего | 7 073,5 | 7 025,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 7 073,5 | 7 025,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 5.1 | Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова | всего | 7 073,5 | 7 025,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 7 073,5 | 7 025,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

- Таблица № 5

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы города Азова, в том числе и в результате проведенных 
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2014 году

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.1 Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов | улучшение технического состояния многоквартирных домов | улучшение технического состояния многоквартирных домов за счет проведения капитального ремонта 8-ми многоквартирных домов | 4594,1 | 4594,1 |
| Основное мероприятие 1.2 Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших срок службы | замена (модернизация) лифтов | Произведена замена 15-ти пассажирских лифтов на 4-х многоквартирных домах | 0,1 | 0,1 |
| Основное мероприятие 1.3 Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на капитальный ремонт дворовых территорий, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах | улучшение состояния дворовых территорий многоквартирных домов | улучшение состояния дворовых территорий многоквартирных домов за счет проведения капитального ремонта десяти дворовых территорий многоквартирных домов | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных жилых и нежилых помещений многоквартирных домов | обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в части муниципальных жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах на территории города Азова | произведена стопроцентная уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных жилых и нежилых помещений многоквартирных домов | 535,5 | - |
| Основное мероприятие 2.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов за счет завершения работ по строительству водовода от ВНС-2 до Юго-Восточной промзоны и разработки проектно-сметной документации | 12000,0 | - |
| в том числе по объектам: Строительство водовода от ВНС-2 до Юго-Восточной промзоны |  |  | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов за счет разработки проектно-сметной документации | 0,1 | 0,1 |
| Основное мероприятие 2.3 Строительство и реконструкция сетей наружного освещения с применением энергосберегающих технологий, включая разработку проектно-сметной документации | повышение протяженности освещенных улиц города Азова | протяженность освещенных улиц города по сравнению с 2013 годом выросла на 4,055 км и составила 115,055 км | 0,1 | 0,1 |
| в том числе по объектам: Реконструкция сетей наружного освещения в г. Азове (ул. Украинская от ул. Васильева до ул. Калинина, пер. Достоевского от ж/д № 2 до ул. Андреевской, пер. Кваши от ул. Васильева до пер. Достоевского, ул. Куйбышева от ул. Васильева до пер. Достоевского, пер. Луговой, пер. Донской, пер. Кольцова, пер. Урицкого от ул. Киевской до ул. Андреевской, ул. Калинина от ул. Украинской до ж/д № 5, ул. Киевская) Зона ТП № 11 |  |  | 0,1 | 0,1 |
| Основное мероприятие 2.4. Мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания | приобретено два резервных источника электроснабжения объектов жизнеобеспечения, что повлияло на повышение уровня коммунального обслуживания | 16,2 | 16,2 |
| Основное мероприятие 2.5. Субсидии МУП «Теплоэнерго» на погашение кредиторской задолженности за потребленный газ и услуги по его передаче, сложившейся по состоянию на 1 мая 2014 г. | улучшение показателей надежности объектов теплоснабжения города Азова | улучшение показателей надежности объектов теплоснабжения города Азова за счет погашения кредиторской задолженности |  | - |
| Основное мероприятие 3.1 Благоустройство территории города | увеличение фактически благоустроенной территории города | сохранена площадь обслуживаемых зеленых насаждений -7,7Га; убираемая площадь территории города, за исключением дорог -35,3Га; приобретено-4 единицы средств малой механизации | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 Организация освещения улиц города | увеличение фактически благоустроенной территории города | объем потребляемой электроэнергии на освещение дорожно-уличной сети -2567,3 тыс. кВт; протяженность освещенных улиц города -115,055 км | 0,1 | 0,1 |
| Основное мероприятие 3.3 Прочие мероприятия по благоустройству территории города | увеличение фактически благоустроенной территории города | количество участников смотра-конкурса на звание «Территория образцового содержания»- 56 заявок; количество оборудованных детских площадок -5 шт.; количество установленного оборудования на детских площадках -5 шт.; количество отловленных животных -642 шт.; обработанная площадь при дезинсекции комаров и клещей-66,6 Га; объем вынимаемого грунта при очистке водоотводящих каналов-2,68 тыс.м3; количество отремонтированных объектов малых архитектурных форм -310 единиц; количество обустроенных и отремонтированных контейнерных площадок – 17 единиц; убираемая площадь пляжа -18,1 тыс.м2 | 0,3 | 0,3 |
| Основное мероприятие 3.4. Развитие материальной базы города Азова в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение бункеров (бункеров-накопителей) для сбора твердых бытовых отходов | улучшение экологической обстановки | улучшение экологической обстановки за счет приобретения четырех бункеров-накопителей для сбора твердых бытовых отходов | - | - |
| Основное мероприятие 4.1 Проведение комплекса работ по реконструкции муниципальной бани МП «Родничок», расположенной по адресу ул. Измайлова, 71 | финансовое оздоровление МП «Родничок» за счет увеличения объема предоставления услуг при снижении расходов на энергоресурсы | недостижение запланированных показателей | 5438,9 | 2614,1 |
| Реконструкция муниципальной бани МП «Родничок», расположенной по адресу ул. Измайлова, 71 |  |  | 5438,9 | 2614,1 |
| Основное мероприятие 5.1 Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова | создание условий для реализации муниципальной программы в целом и реализации в неё подпрограмм | создание условий для реализации муниципальной программы в целом и реализации в неё подпрограмм | 48,1 | 1,6 |
| ВСЕГО: |  |  | 22633,5 | 7226,7 |

- Таблица № 6

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы города Азова в 2014 году
Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.1 Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов | +48,5 +129,3 | В связи с необходимостью в дополнительных расходах В связи с необходимостью в дополнительных расходах | Постановление администрации города Азова от 30.10.2014 № 2339 Постановление администрации города Азова от 15.12.2014 № 2660 |
| Основное мероприятие 1.2 Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших срок службы | -333,8 | В связи с образовавшейся экономией бюджетных средств | Постановление администрации города Азова от 30.10.2014 № 2339 |
| Основное мероприятие 1.3 Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на капитальный ремонт дворовых территорий, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах | - | - |  |
| Основное мероприятие 1.4 Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных жилых и нежилых помещений многоквартирных домов | - | - |  |
| Основное мероприятие 2.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации Строительство водовода от ВНС-2 до Юго-Восточной промзоны | +743,7 -428,5 -312,3 | В связи с необходимостью проведения строительного контроля на объекте капитального ремонта В связи с образовавшейся экономией по строительству водовода от ВНС-2 до Юго-Восточной промзоны В связи с образовавшейся экономией бюджетных средств по расходам на проведение строительного контроля на объекте капитального ремонта | Постановление администрации города Азова от 30.10.2014 № 2339 Постановление администрации города Азова от 30.10.2014 № 2339 Постановление администрации города Азова от 15.12.2014 № 2660 |
| Основное мероприятие 2.2 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации | - | - |  |
| Основное мероприятие 2.3 Строительство и реконструкция сетей наружного освещения с применением энергосберегающих технологий, включая разработку проектно-сметной документации Реконструкция сетей наружного освещения в г. Азове | -1084,3 | В связи с перераспределением средств на содержание и текущий ремонт сетей наружного освещения | Постановление администрации города Азова от 29.08.2014 № 1723 |
| Основное мероприятие 2.4. Мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения | - | - |  |
| Основное мероприятие 2.5. Субсидии МУП «Теплоэнерго» на погашение кредиторской задолженности за потребленный газ и услуги по его передаче, сложившейся по состоянию на 1 мая 2014 г. | - | - |  |
| Основное мероприятие 3.1 Благоустройство территории города | + 82,0 -865,1 +13,0 | Увеличение субсидии МБУ г. Азова «Чистый город» на финансовое обеспечение муниципального задания на приобретение средств радиосвязи за счет полученной экономии по торгам Уменьшение субсидии МБУ г. Азова «Чистый город» на финансовое обеспечение муниципального задания за счет вакантных ставок В связи с необходимостью в приобретении воздуходувки-измельчителя, применяемой для уборки территории | Постановление администрации города Азова от 13.03.2014 № 451 Постановление администрации города Азова от 24.04.2014 № 829 Постановление администрации города Азова от 22.09.2014 № 1928 |
| Основное мероприятие 3.2 Организация освещения улиц города | +1084,3 | В связи с перераспределением средств с реконструкции сетей наружного освещения | Постановление администрации города Азова от 29.08.2014 № 1723 |
| Основное мероприятие 3.3 Прочие мероприятия по благоустройству территории города | -82,0 -29,9 +133,0 | Уменьшение субсидии МБУ г. Азова «Чистый город» на финансовое обеспечение муниципального задания за счет полученной экономии по торгам В связи с образовавшейся экономией бюджетных средств В связи с необходимостью в дополнительных расходах на приобретение расходных материалов для транспорта и двух бензопил | Постановление администрации города Азова от 13.03.2014 № 451 Постановление администрации города Азова от 30.10.2014 № 2339 Постановление администрации города Азова от 15.12.2014 № 2660 |
| Основное мероприятие 3.4. Развитие материальной базы города Азова в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение бункеров (бункеров-накопителей) для сбора твердых бытовых отходов | - | - |  |
| Основное мероприятие 4.1 Проведение комплекса работ по реконструкции муниципальной бани МП «Родничок», расположенной по адресу ул. Измайлова, 71 Реконструкция муниципальной бани МП «Родничок», расположенной по адресу ул. Измайлова, 71 | - | - |  |
| Основное мероприятие 5.1 Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова | +865,1 -13,0 +50,0 | В связи с увеличением штатной численности Управления ЖКХ г. Азова с 01.03.2014г. В связи с экономией бюджетных средств В связи с необходимостью в дополнительных расходах | Постановление администрации города Азова от 24.04.2014 № 829 Постановление администрации города Азова от 22.09.2014 № 1928 Постановление администрации города Азова от 15.12.2014 № 2660 |
| ВСЕГО: | 0,0 |  |  |

- Таблица № 7

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств

муниципального образования «Город Азов»
при реализации основных мероприятий муниципальной  программы в 2014 году
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова) | Установленный объем софинансирования расходов (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов бюджета города Азова |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | Бюджет города Азова | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственной программы Ростовской «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидия управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова | 75,4 | 24,6 | 14 156,0 | 75,4 | 4 618,6 | 24,6 |
| Субсидия управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших срок службы |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших срок службы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова | 75,4 | 24,6 | 11 272,3 | 75,4 | 3 677,7 | 24,6 |
| Субсидия на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации (Строительство водовода от ВНС-2 до Юго-Восточной промзоны) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова | 75,4 | 24,6 | 11 622,0 | 75,4 | 3 791,8 | 24,6 |
| Субсидия на разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова | 75,4 | 24,6 | 1 966,4 | 75,4 | 641,6 | 24,6 |
| Субсидия на разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов теплоэнергетики |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова | 75,4 | 24,6 | 1 353,4 | 75,4 | 441,6 | 24,6 |
| Субсидия на мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4. Мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова | 75,4 | 24,6 | 1 940,8 | 75,4 | 633,2 | 24,6 |
| Государственной программы Ростовской «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4. Развитие материальной базы города Азова в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение бункеров (бункеров-накопителей) для сбора твердых бытовых отходов | Администрация города Азова | 75,4 | 24,6 | 435,2 | 75,4 | 142,0 | 24,6 |
| ВСЕГО: |  |  |  | 42 746,1 |  | 13 946,5 |  |

Таблица № 8

Информация об исполнении муниципального задания, установленного МБУ г. Азова «Чистый город», 
в рамках реализации муниципальной программы города Азова в 2014 году
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»

| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2014 (тыс. рублей) | Первоначально доведенное муниципальное задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины корректировок | Фактическое исполнение (тыс. рублей) |  | Остаток средств на 01.01.2015 (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Услуги по озеленению территории города Азова | 27,3 | 7,7 Га | 19 867,2 | 7,7 Га | 18 867,2 | уменьшение затрат на 1 000,0 тыс. руб. за счет их перераспределения на услуги по уборке территорий города, за исключением дорог | 7,7 Га | 18 867,2 | 9,7 |
| Услуги по уборке территорий города, за исключением дорог | 13,7 | 35,3 тыс. м2 | 6 118,8 | 35,3 тыс. м2 | 6 602,9 | увеличение затрат на 484,1 тыс.руб., в том числе: увеличение за счет перераспределения 1 000,0 тыс. руб. с услуги по озеленению и 245,4 тыс. руб. с затрат общехозяйственного назначения; увеличение на 229,1 тыс.руб. по ГСМ; уменьшение на 990,4 тыс. руб. фонда оплаты труда | 35,3 тыс. м2 | 6 602,9 | 354,3 |
| Затраты общехозяйственного и целевого назначения, не входящие в состав нормативной стоимости услуг | - |  | 7 246,1 |  | 7 387,9 | увеличение затрат общехозяйственного назначения на 141,8 тыс. руб. на приобретение средств радиосвязи, средств малой механизации, расходные материалы |  | 7 387,9 | 58,2 |
| Услуги по освещению улиц города Азова | - | 2 592,9 тыс. кВт | 12 417,4 | 2 592,9 тыс. кВт | 12 417,4 | - | 2 567,3 | 12 417,4 | - |
| Услуги по содержанию и ремонту сетей наружного освещения | - | 111 км | 3 664,9 | 115,055 км | 4 743,7 | увеличение затрат на 1078,8 тыс. руб. связано с реконструкцией сетей наружного освещения и увеличением протяженности освещенных дорог города | 115,055 км | 4743,6 | - |
| Услуги по организации и проведению смотра-конкурса на звание «Территория образцового содержания» | - | 15 заявок | 194,0 | 15 заявок | 194,0 | - | 56 | 194,0 | - |
| Услуги по обеспечению санитарного благополучия территории города | - | 600 животных; 66,6 Га | 807,0 | 600 животных; 66,6 Га | 812,0 | увеличение затрат на 5,0 тыс. руб. по барьерной обработке: дератизации и дезинсекции в городе | 642 животных; 66,6 Га | 812,0 | - |
| Услуги по очистке от заиления водоотводящих каналов в северо-западной зоне города Азова | - | 2,68 тыс. м3 | 383,7 | 2,68 тыс. м3 | 270,6 | уменьшение затрат на 113, 1 тыс. руб. за счет экономии в результате проведенных конкурсных процедур | 2,68 тыс. м3 | 270,5 | - |
| Услуги по текущему ремонту и содержанию малых архитектурных форм | - | 309 шт. | 1 403,0 | 310 шт. | 1 377,7 | уменьшение затрат на 25,3 тыс. руб. за счет экономии в результате проведенных конкурсных процедур | 310 шт. | 1 377,6 | - |
| Услуги по обустройству и ремонту контейнерных площадок | - | 17 шт. | 694,1 | 17 шт. | 470,2 | уменьшение затрат на 223,9 тыс. руб. за счет экономии в результате проведенных конкурсных процедур- | 17 шт. | 470,2 | - |
| Услуги по содержанию пляжа | - | 18,1 Га | 645,9 | 18,1 Га | 588,7 | уменьшение затрат на 57,2 тыс. руб. в связи с не проведением работ по ремонту водопровода | 18,1 Га | 588,7 | - |
| ВСЕГО: | 41,0 |  | 53 442,1 |  | 53 732,3 | увеличение затрат на 290,2 тыс. руб. |  | 53 732,0 | 422,3 |

Заместитель главы администрации

по общим вопросам	                                                                          Е.Е. Мамичев

Верно

Начальник общего отдела                                                                                                          П.В. Бойко