АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2015                                          № 704

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Информационное общество в городе Азове» по результатам             за 2014 год

В соответствии с постановлениями администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», от 20.09.2013 № 1919 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Информационное общество в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 10.10.2013 № 2123, по результатам за 2014 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по общим вопросам Мамичева Е.Е.

Глава администрации

города Азова                                                                        И.А. Щипелев

Верно

Начальник общего отдела                                                  П.В. Бойко

Постановление вносит

отдел организационной и кадровой работы

Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 30.03.2015 № 704

Отчет

о реализации муниципальной программы города Азова «Информационное общество в городе Азове» по результатам за 2014 год

Муниципальная программа «Информационное общество в городе Азове» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Азова от 10.10.2013 № 2123.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове, обеспечение деятельности МБУ «ЦОД» г. Азова»;

- «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Азове».

Конкретные результаты реализации муниципальной программы города Азова «Информационное общество в городе Азове» (далее - муниципальной программы), достигнутые за 2014 год

Основные результаты, достигнутые в отчетном году, позволили решить задачи программы и достигнуть цели по дальнейшему развитию обеспечения функционирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в муниципальных органах власти города Азова,  обеспечения поддержки социально-экономического развития муниципального образования путем более глубокого использования информационных технологий.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Азове»

В рамках подпрограммы осуществлялись следующие мероприятия:

1. Обеспечение предоставления муниципальных услуг  муниципальным автономным учреждением города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» включает в себя:

- материальное обеспечение (финансовое);

- техническое обеспечение;

- обеспечение услугами ЖКХ;

- обеспечение услугами связи;

- обеспечение противопожарных мероприятий;

- обеспечение охранных мероприятий;

- приём документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг;

- передача пакетов документов в органы, непосредственно оказывающие государственные и муниципальные услуги;

- выдача результатов предоставления государственных и муниципальных услуг;

- консультирование потребителей услуг при обращении в МФЦ лично либо по телефону, а также посредством Интернет-ресурсов.

2. Регулярное освещение деятельности муниципального автономного учреждения города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в СМИ и в сети Интернет включает в себя:

- освещение деятельности МФЦ в печатных СМИ;

- освещение деятельности МФЦ в телевизионных СМИ;

- освещение деятельности МФЦ на информационных Интернет-ресурсах;

3. Ведение и наполнение информационных стендов включает в себя:

- размещение на информационных стендах актуальной информации о графике работы МФЦ, порядке и сроках предоставления услуг, информации о привлекаемых учреждениях (организациях) в предоставлении услуг; порядке и сроках обжалования действий должностных лиц, ответственности должностных лиц.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2014 год приведены в таблицах № 1.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице № 3.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий подпрограммы

На реализацию подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Азове» в 2014 году предусматривалось 9254,9 тыс. рублей, освоено 9240,5 тыс. рублей.

#### Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы

Для достижения целей подпрограммы необходимо проводить мероприятия по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг, а также по увеличению количества услуг, предоставляемых на базе МАУ МФЦ г. Азова.

Подпрограмма «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове, обеспечение

деятельности МБУ «ЦОД» г. Азова»

Количество вновь приобретенных лицензий на программное обеспечение 21 штука.

Количество обслуживаемых автотранспортных средств 10 шт.

Обслуживаемая площадь эксплуатируемых нежилых помещений-2753,1 квадратных метров. В октябре 2014года МБУ «ЦОД» г. Азова переданы в оперативное управление нежилые помещения по адресу: ул. Московская ,19 общей площадью 820,2 квадратных метров.

Обслуживаемая площадь территории, прилегающая к зданию администрации г. Азова Ростовской области 3580,0 квадратных метров.

Количество сотрудников администрации города Азова, обеспечиваемых расходными материалами и канцелярской продукцией 96 человек.

Количество вычислительной техники, для которой необходима установка, внедрение и сопровождение прикладного и системного программного обеспечения 91шт.

В июне 2014года приобретены компьютеры в сборе с предустановленным программным обеспечением 3 шт.; многофункциональное устройство 1шт.

Количество размещаемых документов на официальном сайте администрации города Азова и в сети Интернет 1892 штуки.

Количество обслуживаемой вычислительной техники, сетевого и периферийного оборудования 164 штуки.

Реализация мероприятий подпрограммы муниципальной программы позволила решить поставленную в отчетном году задачу по повышению качества и оперативности ведения делопроизводства в органах местного самоуправления, осуществлению бесперебойной деятельности МБУ «ЦОД» г. Азова, аппарата администрации и отраслевых (функциональных) органов администрации города.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

На реализацию подпрограммы «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове, обеспечение деятельности МБУ «ЦОД» г. Азова» в 2014 году предусматривалось 14902,2 тыс. рублей, освоено 14866,8 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета города – 13701,3 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 1165,5 тыс. рублей;

Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках муниципальной подпрограммы, составил 99,8 процента. Неосвоенные средства в размере 35,4 тыс. рублей (0,2 процента) связаны с невыполнением плана по доходам от внебюджетных источников (отсутствие спроса).

##### Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В 2014 году внесены следующие изменения в муниципальную программу:

- постановлением администрации города Азова от 13.03.2014 № 450 в связи с предоставлением межбюджетных трансфертов из областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Азове»;

- постановлением администрации города Азова от 23.04.2014 № 810 в связи с приведением в соответствие с Решением Азовской городской Думы о бюджете города Азова на очередной финансовый год и на плановый период;

- постановление администрации города Азова от 24.07.2014 № 1460;

- постановлением администрации города Азова от 28.10.2014 № 2325;

- постановлением администрации города Азова от 26.12.2014 № 2787 в связи с приведением в соответствие с Решением Азовской городской Думы о бюджете города Азова на очередной финансовый год и на плановый период;

- постановление администрации города Азова от 31.12.2014 № 2861.

##### Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для достижения цели муниципальной программы по обеспечению поддержки социально-экономического развития муниципального образования путем более глубокого использования информационных технологий необходимо дальнейшая реализация муниципальной программы и решение поставленных задач  по развитию и обеспечению функционирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в муниципальных органах власти.

##### Оценка эффективности муниципальной программы

Показатель «Процент работников администрации города Азова, МБУ «ЦОД» г. Азова, отраслевых (функциональных) органов удовлетворённых качеством предоставления им ИКТ»

Показатель определяется по формуле:

В / А * 100%, где:

В – общее число работников администрации города Азова, МБУ «ЦОД» г. Азова, отраслевых (функциональных) органов удовлетворённых качеством предоставления им ИКТ (далее респондентов);

А – число респондентов принявших участие в опросе.

63чел./88чел.*100=71,6%

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Плановое значение целевого показателя (Ni) | Фактическое значение целевого показателя (Fi) | Эффективность реализации муниципальной программы, (Еi= Fi / Ni), процентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Процент работников администрации города Азова, МБУ «ЦОД» г. Азова, отраслевых (функциональных) органов удовлетворённых качеством предоставления им ИКТ | % (процент) | 70 | 71,6 | 102,3 |
| 2 | Количество вновь приобретенных лицензий на программное обеспечение | Шт. | 10 | 21 | 210,0 |
| 3 | Количество обслуживаемых автотранспортных средств | Шт. | 10 | 10 | 100,0 |
| 4 | Обслуживаемая площадь эксплуатируемых нежилых помещений | кв.м. | 1932,9 | 2753,1 | 142,4 |
| 5 | Обслуживаемая площадь территории, прилежащая к зданию администрации г. Азова Ростовской области | кв.м. | 3580,0 | 3580,0 | 100,0 |
| 6 | Количество сотрудников администрации города Азова, обеспечиваемых расходными материалами и канцелярской продукцией | человек | 93 | 96 | 103,2 |
| 7 | Количество вычислительной техники, для которой необходима установка, внедрение и сопровождение прикладного и системного программного обеспечения | Шт. | 89 | 91 | 102,2 |
| 8 | Количество размещаемых документов на официальном сайте администрации города Азова и в сети Интернет | Шт. | 1000 | 1892 | 189,2 |
| 9 | Количество обслуживаемой вычислительной техники, сетевого и периферийного оборудования | Шт. | 152 | 164 | 107,8 |
|  | Итого |  |  |  | 128,6 |

* в связи с тем, что по данным показателям (индикаторам) фактическое значение показателя лучше, если больше, чем установленное муниципальной программой, то в данном случае применяется формула

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по следующей формуле

Е =	(Iф-Iп)/ Iп*100	+ 100,

п

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы

11,57

Е = --------- х100%=128,6 %

9

где:

Е – эффективность реализации подпрограммы (процентов);

Iф – значение фактического показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

Iп – плановое значение показателя, утвержденное Программой;

п – количество показателей Программы.

Степень достижения запланированных результатов муниципальной подпрограммы оценивается как наиболее эффективная, так как значение показателя больше 100%.

Сведения об оценке бюджетной эффективности предоставлены согласно таблицам №№ 5,6.

В 2014 году осуществлялось перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной подпрограммы.

Основное мероприятие 1.3 «Техническая поддержка, почасовое сопровождение системы «Кадры»  на рабочем месте специалиста по кадровым вопросам» было исключено в связи с отсутствием потребности в нем, а бюджетные ассигнования в сумме 13,4 тыс. руб. перенаправлены на основное мероприятие 1.2 «Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение».

- Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Информационное общество в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Процент удовлетворённых потребителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МАУ МФЦ г. Азова | % (процент) |  | - | 84 |  | 96,8 |  |  | Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг |
| 2. | Процент работников администрации города Азова, МБУ «ЦОД» г. Азова, отраслевых (функциональных) органов удовлетворённых качеством предоставления им ИКТ | % |  | - | 70 |  | 71,6 |  |  | Повышение качества предоставления информационно – коммуникационных технологий на 1,6 % |
| Подпрограмма 1 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель (индикатор) Процент потребителей удовлетворённых качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МАУ МФЦ г. Азова, от общего числа потребителей | % (процент) | - |  |  | 84 |  | 96,8 | Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг |  |
| 1.2 | Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Ростовской области | шт. | 122 |  |  | 130 |  | 158 | Увеличение количества предоставляемых услуг |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове, обеспечение деятельности МБУ «ЦОД» г. Азова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Процент работников администрации города Азова, МБУ «ЦОД» г. Азова, отраслевых (функциональных) органов удовлетворенных качеством предоставления им ИКТ | % | - |  |  | 70 |  | 71,6 | Повышение качества предоставления информационно – коммуникационных технологий на 1,6 % |  |
| 2.2 | Количество вновь приобретенных лицензий на программное обеспечение | штук | 10 |  |  | 10 |  | 21 | Экономия по торгам позволила приобрести дополнительно 11 лицензий |  |
| 2.3 | Количество обслуживаемых автотранспортных средств | штук | 8 |  |  | 10 |  | 10 | - |  |
| 2.4 | Обслуживаемая площадь эксплуатируемых нежилых помещений | кв.м. | 1932,9 |  |  | 1932,9 |  | 2753,1 | Переданы в оперативное управление нежилые помещения по адресу: ул. Московская 19, общей площадью 820,2 кв.м. |  |
| 2.5 | Обслуживаемая площадь территории, прилегающая к зданию администрации г. Азова Ростовской области | кв.м. | 3580,0 |  |  | 3580,0 |  | 3580,0 | - |  |
| 2.6 | Количество сотрудников администрации города Азова, обеспечиваемых расходными материалами и канцелярской продукцией | человек | 93 |  |  | 93 |  | 96 | В связи с созданием КСП г. Азова количество сотрудников, обеспечиваемых расходными материалами и канцелярской продукцией увеличилось на 3 человека |  |
| 2.7 | Количество вычислительной техники, для которой необходима установка, внедрение и сопровождение прикладного и системного программного обеспечения | штук | 82 |  |  | 89 |  | 91 | приобретены компьютеры в сборе с предустановленным программным обеспечением 2 шт. |  |
| 2.8 | Количество размещаемых документов на официальном сайте администрации города Азова и в сети Интернет | штук | 1000 |  |  | 1000 |  | 1892 | Увеличилось количество размещаемых на официальном сайте администрации города Азова и в сети Интернет документов на 892 штуки |  |
| 2.9 | Количество обслуживаемой вычислительной техники, сетевого и периферийного оборудования | штук | 145 |  |  | 152 |  | 164 | В связи с созданием КСП г. Азова, передачей имущества финансовым управлением администрации г. Азова |  |

- Таблица № 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» включает в себя |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Осуществление бесперебойной деятельности МАУ МФЦ г. Азова | Осуществление бесперебойной деятельности МАУ МФЦ г. Азова | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове, обеспечение деятельности МБУ «ЦОД» г. Азова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие Организация деятельности центрального офиса МБУ «ЦОД» г. Азова, с целью обеспечения деятельности аппарата администрации и отраслевых (функциональных) органов администрации города | МБУ «ЦОД» г. Азова (Погорелова Антонина Юрьевна) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | осуществление бесперебойной деятельности аппарата администрации и отраслевых (функциональных) органов администрации города | Заключено 70 контрактов для осуществления бесперебойной деятельности МБУ «ЦОД» г. Азова, аппарата администрации и отраслевых (функциональных) органов администрации города |  |
| 2.2 | Контрольное событие программы: приобрести компьютеры в сборе с предустановленным программным обеспечением-3шт.; Многофункциональное устройство-1шт. |  | Х | 31.12.2014 | Х | 05.06.2014 | Х | Х |  |

- Таблица № 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, бюджета города Азова

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы города Азова «Информационное общество в городе Азове» за 2014 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Информационное общество в городе Азове | всего | 24157,1 | 24107,3 |
|  |  | областной бюджет | 43,9 | 43,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 20599,1 | 20583,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 3514,1 | 3479,6 |
| Подпрограмма 1 | Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове, обеспечение деятельности МБУ «ЦОД» г. Азова | всего | 14902,2 | 14866,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 13702,2 | 13701,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 1200,0 | 1165,5 |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация деятельности центрального офиса МБУ «ЦОД» г. Азова, с целью обеспечения деятельности аппарата администрации и отраслевых (функциональных) органов администрации города | всего | 14788,8 | 14753,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 13588,8 | 13587,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 1200,0 | 1165,5 |
| Основное мероприятие 1.2 | Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение | всего | 113,4 | 113,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 113,4 | 113,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  | Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Азове | всего | 9254,9 | 9240,5 |
| Подпрограмма 2 |  | областной бюджет | 43,9 | 43,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 6896,9 | 6882,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 2314,1 | 2314,1 |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | всего | 9254,9 | 9240,5 |
|  |  | областной бюджет | 43,9 | 43,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 6896,9 | 6882,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 2314,1 | 2314,1 |

- Таблица 4

|  | Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Азов» при реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2014 году «Информационное общество в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) |  | Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова) | Установленный объем софинансирования расходов (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов бюджета города Азова |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | Бюджет города Азова | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Информационное общество в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 Развитие деятельности сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области | Администрация города Азова | 75,4 | 24,6 | 43,9 | 100 | 14,4 | 100 |

*Условия софинансирования расходных обязательств Муниципального образования «Город Азов» соблюдены за счет средств бюджета г. Азова в сумме 14,4 тыс. руб. в рамках предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

- Таблица 5

| - Информация об исполнении муниципального задания, установленного МАУ МФЦ г. Азова в рамках реализации муниципальной программы города Азова в 2014году «Информационное общество в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2014 (тыс. рублей) | Первоначально доведенное муниципальное задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины корректировок | Фактическое исполнение (тыс. рублей) |  | Остаток средств на 01.01.2015 (тыс. рублей) |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансо-вое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей |  |
| Прием документов, необходимых для получения государственной (муниципальной) услуги за счет реализации принципа «одного окна» в соответствии с договорами (соглашениями), заключенными с соответствующими органами власти, учреждениями и организациями, оценка соответствия принятых от граждан документов требованиям действующего законодательства в соответствующей сфере | - | 16 000 | 3042,1 | - | - | - | 16 000 | 3042,1 | - |
| Передача заявления и представленных заявителем документов в соответствующие органы, участвующие в предоставлении государственной (муниципальной) услуги | - | 16 000 | 695,1 | - | - | - | 16 000 | 695,1 | - |
| Выдача заявителю запрашиваемого документа, решения государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, принятого по обращению, либо мотивированного отказа в соответствии с требованиями, утвержденными административными регламентами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями; предоставление возможности физическим и юридическим лицам получать одновременно несколько взаимосвязанных услуг | - | 16 000 | 1025,5 | - | - | - | 16 000 | 1025,5 | - |
| Оказание консультационных услуг населению по вопросам, отнесенным к деятельности МАУ МФЦ г. Азова | - | 5500 | 2119,8 | - | - | - | 5500 | 2119,8 | - |
| ВСЕГО: | - | 53500 | 6882,5 | - | - | - | 53500 | 6882,5 | - |

# Таблица 6

| - Информация об исполнении муниципального задания, установленного МБУ «ЦОД» г. Азова, в рамках реализации муниципальной подпрограммы города Азова в 2014году «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове, - обеспечение деятельности МБУ «ЦОД» г. Азова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2014 (тыс. рублей) | Первоначально доведенное муниципальное задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины корректировок | Фактическое исполнение (тыс. рублей) |  | Остаток средств на 01.01.2015 (тыс. рублей) |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансо-вое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |
| Содержание и эксплуатация автотранспортных средств | - | 8 | 4015,2 | 10 | 4218,1 | увеличение затрат на 202,2 тыс. руб. в связи с увеличением количества услуг | 10 | 4218,1 | - |
| Обеспечение функционирования здания администрации г. Азова Ростовской области и нежилых помещений | - | 1932,9 | 5501,4 | 1932,9 | 5791,9 | увеличение затрат на 290,5 тыс. руб. в связи с увеличением количества фактически обслуживаемой площади | 2753,1 | 5791,9 | - |
| Содержание территории, прилегающей к зданию администрации г. Азова Ростовской области | - | 3580,0 | 866,3 | 3580,0 | 918,8 | увеличение затрат на 52,5 тыс. руб. в связи с перераспределением затрат на оплату труда административно-управленческого персонала | 3580,0 | 918,8 | - |
| Обеспечение расходными материалами и канцелярской продукцией | - | 93 | 519,4 | 93 | 260,7 | уменьшение затрат на 258,7 тыс. руб. в связи с перераспределением затрат на коммунальные услуги | 96 | 260,7 | - |
| Установка, внедрение и сопровождение прикладного и системного программного обеспечения | - | 82 | 939,1 | 89 | 1486,3 | увеличение затрат на 547,2 тыс. руб. в связи с увеличением количества услуг | 91 | 1486,3 | - |
| Сопровождение официального сайта администрации города Азова, размещение информации образовательных учреждений в сети Интернет | - | 1000 | 353,6 | 1000 | 317,6 | уменьшение затрат на 36,0 тыс. руб. в связи с перераспределением затрат на коммунальные услуги | 1892 | 317,6 | - |
| Техническое обслуживание и ремонт средств вычислительной техники, сетевого и периферийного оборудования | - | 145 | 477,4 | 152 | 617,2 | увеличение затрат на 139,8 тыс. руб. в связи с увеличением количества услуг | 164 | 617,2 | - |
| ВСЕГО: |  |  | 12672,4 |  | 13610,6 |  |  | 13610,6 |  |

- Таблица 7

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы города Азова, в том числе и в результате проведенных 
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2014 году

- «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове,

- обеспечение деятельности МБУ «ЦОД» г. Азова»

Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. 1; 2; 3; 4; 5. Основное мероприятие 1.1. «Организация деятельности центрального офиса МБУ «ЦОД» г. Азова, с целью обеспечения деятельности аппарата администрации и отраслевых (функциональных) органов администрации города»; Бесперебойная деятельность МБУ «ЦОД» г. Азова, аппарата администрации и отраслевых (функциональных) органов администрации города; в течение всего года обеспечение деятельности аппарата администрации и отраслевых (функциональных) органов администрации города; 86,4; 86,4. Основное мероприятие 1.2. Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение; Приобретение 10 лицензий на программное обеспечение; в течение всего года обеспечение деятельности аппарата администрации; 13,6; 13,6. ВСЕГО:; 100; 100.

Заместитель главы администрации

по общим вопросам	                                                                          Е.Е. Мамичев

Верно. Начальник общего отдела                                                                                                       П.В. Бойко