АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2015                                        № 1155

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» по результатам за 2014 год

В соответствии с постановлениями администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», от 20.09.2013 № 1919 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова», утвержденной постановлением администрации города Азова от 10.10.2013 № 2119, по результатам за 2014 год согласно приложению.

### 2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству и архитектуре Чеха И.М.

Глава администрации

города Азова	                                                             И.А. Щипелев

Верно

Начальник общего отдела                                               П.В. Бойко

Постановление вносит

заместитель главы администрации по строительству и архитектуре

Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 29.05.2015 № 1155

Отчет

о реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» по результатам за 2014 год

Конкретные результаты реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» (далее - муниципальной программы), достигнутые за 2014 год

Успешное выполнение программы позволило обеспечить жильём в 2014 году 19 молодых семей, была перечислена социальная выплата на приобретение жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение или строительство индивидуального жилья.19 молодых семей реализовали социальную выплату и  приобрели жилье.

Также выполнение программы позволило обеспечить 231 многодетную семью земельными участками в Юго-Западном жилом районе. Объем вводимого жилья в расчете на 1 жителя города за 2014 год составил 0,74 м2/чел.

Основные результаты, достигнутые в отчетном году, позволили решить задачи программы и достигнуть цели по созданию условий для  обеспечения доступным и комфортным жильем населения города Азова.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Подпрограмма I «Стимулирование развития жилищного строительства в г. Азове»

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение основного мероприятия:

Мероприятие по разработке проектов планировки и межевания территорий.

В рамках данного основного мероприятия будут увеличены объемы жилищного строительства, главная составляющая в решении важнейшей социальной задачи - повышении уровня доступности жилья. Объем вводимого жилья в расчете на 1 жителя города за 2014 год составил 0,74 м2/чел. Составление проектов жилищного строительства осуществляется с учетом потребностей города  Азова в обеспечении жильем различных категорий граждан, платежеспособного спроса на жилье и значений целевых показателей годового объема ввода жилья.

Реализация мероприятий подпрограммы муниципальной программы позволила решить поставленную в отчетном году задачу по обеспечению доступным и комфортным жильем населения города Азова.

ПодпрограммаII «Обеспечение жильем молодых семей в городе Азове»

В 2014 году подпрограмма осуществлялась путем реализации следующих мероприятий:

- был выпущен информационный буклет, тиражом 1000 экземпляров, который позволил повысить эффективность работы в данном направлении.  В течение года было размещено в СМИ 10 публикаций и  трижды проводились выступления на местном телевидении об информировании населения о мерах государственной поддержки семей.

- за 2014 год в администрацию города поступило 194 обращения молодых семей за консультацией по реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова».

- за отчетный период подготовлено 60 постановлений о включении в состав участников программы, подготовлено 53 постановления о признании нуждающимися.

- по состоянию на 1 сентября 2014 года был направлен список из 268 молодых семей - участников подпрограммы "Обеспечение жильём молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, изъявивших желание получить социальную выплату в 2015 году;

Успешное выполнение подпрограммы позволило обеспечить жильём в 2014 году 19 молодых семей, была перечислена социальная выплата на приобретения жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение или строительство индивидуального жилья.

- 19 молодых семей реализовали социальную выплату и  приобрели жилье.

Все мероприятия, запланированные в отчетный период, исполнены.

Подпрограмма III«Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»

В рамках подпрограммы согласно постановлению администрации города Азова № 2808 от 29.12.2014 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2119» выполнение мероприятий не осуществлялось  и перенесено на 2015 год.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы за 2014 год приведены в таблицах № 1, № 2, № 3.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2014 году предусматривалось 21680,0 тыс. рублей, освоено 13707,6 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 5209,9 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 6201,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города – 2296,7 тыс. рублей;

Подпрограмм II «Обеспечение жильем молодых семей в городе Азове»

План на 2014 год – 21680,0 тыс. руб., израсходовано на 01.01.2015 – 13707,6 тыс. руб. (63,2%).

Подпрограмма III«Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»

План на 2014 год –0,0 тыс. руб., израсходовано на 01.01.2015 – 0 тыс. руб.

В рамках подпрограммы согласно постановлению администрации города Азова № 2808 от 29.12.2014 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2119» выполнение мероприятий не осуществлялось  и перенесено на 2015 год.

Сведения об использовании средств областного бюджета, федерального бюджета, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2014 год представлены в таблице № 4.

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В 2014 году внесены следующие изменения в муниципальную программу:

- постановлением администрации города Азова от 11.02.2014 № 258;

- постановлением администрации города Азова от 19.05.2014 № 960;

- постановлением администрации города Азова от 11.12.2014 № 2627;

- постановлением администрации города Азова от 29.12.2014 № 2808;

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для достижения цели муниципальной программы по обеспечению доступным и комфортным жильем населения города Азова необходимо проводить контроль по строительству жилья экономического класса, контроль за перечислением социальных выплат на приобретение жилья.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе оценки степени достижения целей и решения задач путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) и их плановых значений, приведенных в таблице, по следующей  формуле:

,

где Ei – степень достижения i – показателя Программы (процентов);

Tfi – фактическое значение показателя;

TNi – установленное Программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной программы города Азова в целом проводится по формуле:

E=,

где Е – результативность реализации Программы (процентов);

n – количество показателей Программы.

Оценка эффективности муниципальной программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Плановое значение целевого показателя (Ni) | Фактическое значение целевого показателя (Fi) | Эффективность реализации муниципальной программы, (Еi= Fi / Ni), процентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | объем ввода жилья в эксплуатацию, в том числе жилья экономического класса, по отношению к предыдущему году | % | 1,08 | 1,08 | 100,00 |
| 2 | доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | Не менее 3% | 12% | 100,00 |
| 3 | количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | человек | не менее 18 | 0 | 0 |
| 4 | количество молодых семей, получивших социальную выплату, от обратившихся за консультацией | % | с 2014 года | с 2014 года | не менее 3 |
| 5 | привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, собственных средств граждан | рублей | с 2014 года | с 2014 года | не менее 1 млн. |
| 6 | доля оплаченных свидетельств в общем количестве свидетельств, выданных молодым семьям | % | с 2014 года | с 2014 года | не менее 70 |

- Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Азова «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | объем ввода жилья в эксплуатацию, в том числе жилья экономического класса, по отношению к предыдущему году | % | с 2014 года | 1,08 | 1,08 | Показатель выполнен . Рост данного показателя обусловлен за счет темпов роста вводимого жилья в городе Азове. |
| 2. | доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | с 2014 года | Не менее 3% | 12% | Показатель выполнен с превышением плана Срок действия выданных свидетельств 9 месяцев, средства запланированные на 2014 год не были в полном объеме израсходованы, в связи с тем, что они являются переходящими. |
| 3. | количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | человек | не менее 18 | 0 | 0 | Показатель не выполнен в связи с отсутствием финансирования |
| Подпрограмма I «Стимулирование жилищного строительства в г. Азове» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | объем ввода жилья в эксплуатацию, в том числе жилья экономического класса, по отношению к предыдущему году | % | с 2014 года | 1,08 | 1,08 | Показатель выполнен Рост данного показателя обусловлен за счет темпов роста вводимого жилья в городе Азове. |
| Подпрограмма II«Обеспечение жильем молодых семей в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество молодых семей, получивших социальную выплату, от обратившихся за консультацией | % | с 2014 года | Не менее 3% | 12% | Показатель выполнен с превышением плана Уменьшилось количество молодых семей, обратившихся за консультацией |
| 2.2. | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия ( в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | %. | с 2014 года | Не менее 4% | 35,8% | Показатель выполнен с превышением плана Срок действия выданных свидетельств 9 месяцев, средства запланированные на 2014 год не были в полном объеме израсходованы, в связи с тем, что они являются переходящими. |
| 2.3. | Привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, собственных средств граждан | % | с 2014 года | Не менее 1млн. | 26196 тыс.руб. | Показатель выполнен с превышением плана Улучшились условия выдачи жилищных кредитов |
| Подпрограмма III«Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | человек | не менее 18 | 0 | 0 | Показатель не выполнен в связи с отсутствием финансирования |

- Таблица № 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Азова «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» ПодпрограммаI «Стимулирование жилищного строительства в г. Азове» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Разработка проектов планировки и межевания территорий | Администрация города Азова (отдел по строитель-ству и архитектуре) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Доступный рынок жилья, в том числе жилья эконом.класса | увеличение ввода жилья эконом. класса |  |
| Подпрограмма II «Обеспечение жильем молодых семей в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество молодых семей, получивших социальную выплату, от обратившихся за консультацией | Отдел по делам молодёжи Департамента социального развития | 01.01.2014 | 31.12.20 14 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Не менее 3% | 12% | - |
| 1.2 | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия ( в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Отдел по делам молодёжи Департамента социального развития | 01.01.2014 | 30.12.2014 | 01.01.2014 | 30.12.2014 | Не менее 4% | 35,8% | - |
| Подпрограмма III «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Управление образования администрации города Азова | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 02.12.2014 |  |  |  |

- Таблица № 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Азова «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» за 2014 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова | всего | 21680,0 | 13707,6 |
|  |  | областной бюджет | 11285,6 | 6201,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 6022,1 | 5209,9 |
|  |  | бюджет города Азова | 4372,3 | 2296,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма II | Обеспечение жильем молодых семей в городке Азове | всего | 21680,0 | 13707,6 |
|  |  | областной бюджет | 11285,6 | 6201,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 6022,1 | 5209,9 |
|  |  | бюджет города Азова | 4372,3 | 2296,7 |
| Подпрограмма III | Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан | всего | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | - | - |

- Таблица № 4

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы города Азова, в том числе и в результате проведенных 
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2014 году

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова»

Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. 1; 2; 3; 4; 5. Основное мероприятие 3 Организация работы по перечислению социальных выплат молодым семьям; Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия ( в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий; cрок действия выданных свидетельств 9 месяцев, средства запланированные на 2014 год не были в полном объеме израсходованы, в связи с тем, что они являются переходящими.; Средства в сумме 7972,4 тыс.руб. не израсходованы в 2014 году и будут освоены в первом полугодии 2015 года; 7972,4.

Таблица № 5

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Азов» при реализации основных мероприятий муниципальной  программы в отчетном году

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова»

Субсидия на обеспечение жильем молодых семей

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы |  | Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов бюджета города Азова |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)** |  |  | областной бюджет | Бюджет города Азова | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |  |
| Основное мероприятие 3 Организация работы по перечислению социальных выплат молодым семьям |  | Отдел по делам молодёжи Департамента социального развития | 75,4 | 24,6 и более | 6201,0 | 73 | 2296,7 | 27 |  |
|  |  | ВСЕГО: |  |  | 6201,0 |  | 2296,7 |  |  |
|  | * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" ** Справочно наименование государственных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы администрации по общим вопросам                                                                       Е.Е. Мамичев

Верно. Начальник общего отдела                                                                                                             П.В. Бойко