АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.09.2015                                     № 1804

О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902

В целях приведения нормативных правовых актов города Азова в соответствие с действующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1. Внести в приложение к постановлению администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова» изменения, изложив его в редакции согласно приложению.

# 2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам промышленности экономике и инвестициям Ращупкина В.В.

Глава администрации

города Азова                                           		     И.А. Щипелев

Верно

Начальник общего отдела                                         П.В. Бойко

Постановление вносит

экономический отдел

Приложение

к постановлению

администрации города  Азова

от 11.09.2015  № 1804

Приложение

к постановлению

администрации города  Азова

от 18.09.2013 № 1902

ПОРЯДОК

разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ города   Азова

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ города Азова, а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

## муниципальная программа города  Азова (далее – муниципальная программа) – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития города Азова;

подпрограмма муниципальной программы (далее подпрограмма) – взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсам мероприятия, выделенные исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы, содержащие ведомственные целевые программы и основные мероприятия;

- ведомственная целевая программа – увязанные по ресурсам и срокам осуществления комплексы мероприятий, направленных на решение отдельных задач в рамках полномочий одного отраслевого (функционального) органа администрации города Азова;

- ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация города Азова  или отраслевой (функциональный) орган администрации города Азова (далее муниципальный орган исполнительной власти города Азова), определенный  постановлением администрации города Азова, ответственным за разработку, реализацию и оценку эффективности муниципальной программы, обеспечивающий взаимодействие соисполнителей и участников муниципальной программы. Администрацию города Азова представляет структурное подразделение администрации города Азова, в соответствии с функциональными полномочиями;

- соисполнитель муниципальной программы – муниципальный орган исполнительной власти города Азова, являющийся ответственным за разработку, реализацию и оценку эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы;

- участник муниципальной программы – муниципальный орган исполнительной власти города Азова, муниципальное учреждение города Азова, участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий подпрограммы, мероприятий ведомственной целевой программы, а также государственный внебюджетный фонд, территориальный государственный внебюджетный фонд, иное юридическое лицо, осуществляющие финансирование основных мероприятий подпрограммы, мероприятий ведомственной целевой программы, входящих в состав муниципальных  программ, не являющиеся соисполнителями.

1.3. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы, содержащие, в том числе, основные мероприятия и мероприятия ведомственных целевых программ, проводимые ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы, и утверждается постановлением администрации города Азова.

1.4. Разработка, формирование и реализация ведомственной целевой программы осуществляется в рамках муниципальной программы на основании положений настоящего Порядка

1.5. Не допускается внесение в муниципальную программу мероприятий, аналогичных, предусмотренным в других муниципальных  программах.

2. Требования к содержанию муниципальной программы:

2.1. Муниципальные программы разрабатываются в соответствии  с приоритетами социально-экономического развития города    Азова, определенными стратегией социально-экономического развития города Азова, федеральными и региональными нормативными правовыми актами.

При формировании целей, задач и основных мероприятий, а также характеризующих их целевых показателей (индикаторов) учитываются объемы соответствующих источников финансирования, включая бюджеты всех уровней, внебюджетные источники, а также иные инструменты государственной политики, влияющие на достижение результатов муниципальной программы.

Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ должны формироваться с учетом параметров прогноза социально-экономического развития города Азова».

2.2. Срок реализации муниципальной программы  определяется периодом действия стратегии социально-экономического развития города Азова.

2.3. Муниципальная программа содержит:

- паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению к настоящему Порядку;

- характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития города Азова,  основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы;

- приоритеты и цели в соответствующей сфере социально-экономического развития города  Азова, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития города    Азова и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы;

- прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;

- сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей;

- перечень основных мероприятий  подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, перечни инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности города Азова), сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной   программы, а также иные сведения в соответствии с методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением администрации города Азова (далее – методические рекомендации); - основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов;

- перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ и результатов их выполнения с обобщенными целевыми индикаторами муниципальной программы;

- информацию по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета города Азова, безвозмездных поступлений в бюджет города Азова, а также при наличии средств федерального и (или) областного бюджетов и внебюджетных источников (с расшифровкой по подпрограммам, мероприятиям ведомственных целевых программам, основным мероприятиям подпрограмм, главным распорядителям средств  бюджета города Азова, а также по годам реализации муниципальной программы);

- описание мер государственного регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы;

- методику оценки эффективности муниципальной программы;

- порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы по вопросам разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ;

- прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам);

- обоснование необходимости применения налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов для достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации (в случае их использования);

- объем ассигнований, имеющий документальное подтверждение участников муниципальной программы, обеспечивающих дополнительные источники финансирования (в случае реализации отдельных мероприятий муниципальной программы за счет внебюджетных источников финансирования).

2.4. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы должны  быть направлены на улучшение значений показателей, применяемых для оценки эффективности деятельности администрации города, характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

- отражать специфику развития конкретной сферы деятельности, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

- иметь количественное значение;

- непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы;

- отвечать иным требованиям, определяемым в соответствии с методическими рекомендациями, а так же соотноситься с показателями, применяемыми для оценки эффективности деятельности администрации города.

2.5. В перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

- определяются на основе данных государственного статистического наблюдения;

- рассчитываются по методикам, включенным в состав муниципальной программы;

- установлены действующим законодательством.

2.6. В случае если мероприятия муниципальной программы  направлены на реализацию целей государственной программы, и финансируются межбюджетными трансфертами, поступающими в бюджет города Азова, муниципальная программа  также содержит:

основание состава и значений целевых показателей и индикаторов государственной программы, характеризующих достижение конечных результатов по этапам ее реализации по муниципальному образованию «Город Азов»;

обоснование мер по координации деятельности органов исполнительной власти муниципального образования «Город Азов» для достижения целей и конечных результатов государственной программы, путем реализации мероприятий соответствующих муниципальных программ;

объем расходов консолидированных бюджетов города Азова и Ростовской области на реализацию соответствующих муниципальных программ с оценкой его влияния на достижение целей и конечных результатов государственной программы.

2.7. Перечни инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности города Азова) на срок реализации муниципальной программы формируются при условии наличия проектной (сметной) документации и положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы или при наличии в муниципальной программе ассигнований на разработку проектной (сметной) документации.

Перечни инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности города  Азова) на очередной год формируются при условии наличия проектной (сметной) документации и положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы.

3. Основание и этапы разработки муниципальной программы

3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого распоряжением администрации города Азова.

Перечень муниципальных  программ формируется в соответствии с приоритетами социально-экономической политики, определенными стратегией социально-экономического развития города Азова.

3.2. Перечень муниципальных  программ содержит:

- наименования муниципальных  программ;

- наименования ответственных исполнителей муниципальных  программ;

- ответственный за разработку муниципальных программ;

- основные направления реализации муниципальных  программ.

3.3. Внесение изменений в перечень муниципальных  программ осуществляется ответственным исполнителем муниципальных  программ в месячный срок со дня принятия Коллегией администрации  города  Азова решения о целесообразности разработки муниципальной программы по результатам рассмотрения информации об оценке планируемой эффективности муниципальной программы, но не позднее 1 августа  текущего финансового года.

3.4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы  проводится ответственным исполнителем в целях определения планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие города  Азова.

3.5. Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное  (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ в установленные сроки.

В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы, требования к которым определяются в соответствии с методическими рекомендациями, применяются:

- критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие города  Азова в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики города Азова. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики города Азова;

- критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке;

- критерии бюджетной эффективности, учитывающие необходимость достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного муниципальной программой объема средств.

3.6. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками в соответствии с методическими рекомендациями.

3.7. Проект постановления администрации города Азова об утверждении муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с экономическим отделом администрации города Азова и финансовым управлением администрации г. Азова.

Проект постановления администрации города Азова об утверждении муниципальной программы, согласованный ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы, направляется в финансовое управление администрации г. Азова и экономический отдел администрации города Азова в порядке, установленном Регламентом администрации города Азова.

3.8. Ответственный исполнитель муниципальной  программы на этапе согласования проекта постановления администрации города Азова об утверждении муниципальной программы или внесении изменений в действующую муниципальную программу по каждому инвестиционному проекту (объекту строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящемуся в муниципальной собственности города Азова), включаемому в муниципальную программу, представляет в экономический отдел администрации города Азова:

копию положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации (в случае, если проектная документация подлежит экспертизе), копию заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящегося в муниципальной собственности города Азова.

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных  программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных  программ осуществляется за счет средств бюджета города Азова, областного  и федерального бюджетов, а так же за счет средств внебюджетных источников.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением Азовской городской Думы о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета, в соответствии с постановлением администрации города Азова, утвердившим программу.

4.2. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы  на период, начиная с 2015 года и на плановый период 2016 и 2017 годов, подлежат утверждению постановлением администрации города Азов  не позднее  10 ноября текущего года.

4.3. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с Решением Азовской городской Думы о бюджете города Азова на очередной финансовый год и на плановый период в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4.4. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с Решением Азовской городской Думы о внесении изменений в Решение Азовской городской Думы о бюджете города Азова на текущий финансовый год и на плановый период не позднее одного месяца со дня вступления его в силу.

4.5. В муниципальных программах города Азова может быть предусмотрено софинансирование на их реализацию из областного бюджета, если цели муниципальных программ города Азова направлены на достижение целей соответствующих государственных программ Ростовской области. Условия предоставления и методика расчета указанных межбюджетных субсидий на очередной финансовый год и на плановый период устанавливаются соответствующей государственной программой.

Средства, предусмотренные на софинансирование расходов по объектам и направлениям за счет субсидий областного бюджета, отражаются в муниципальных  программах города Азова в объеме, не ниже установленного Правительством Ростовской области, уровня софинансирования.

5. Управление и контроль реализации муниципальной программы

5.1 Заместитель главы администрации города Азова или иное должностное лицо администрации города Азова и (или) руководитель отраслевого (функционального) органа администрации города Азова, определенные ответственным исполнителем муниципальной программы, несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Заместитель главы администрации города Азова или иное должностное лицо администрации города Азова и (или) руководитель отраслевого (функционального) органа администрации города Азова, определенные соисполнителем муниципальной программы, несет персональную ответственность за текущее управление реализацией подпрограммы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

Заместитель главы администрации города Азова или иное должностное лицо администрации города Азова и (или) руководитель отраслевого (функционального) органа администрации города Азова, определенные участниками муниципальной программы, несут персональную ответственность за реализацию основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы и использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.

5.2. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы при разработке муниципальной программы.

В случае наличия в муниципальной программе перечня инвестиционных проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности города Азова, план реализации в обязательном порядке должен содержать контрольные события по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности города Азова.

План реализации утверждается правовым актом муниципального органа исполнительной власти города Азова – ответственного исполнителя муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением администрации города Азова муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года.

В случае принятия решения ответственным исполнителем муниципальной программы по согласованию с соисполнителями и участниками муниципальной программы о внесении изменений в план реализации, не влияющих на параметры муниципальной программы, план с учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

Правовой акт об утверждении или внесении изменений в план реализации муниципальной программы города Азова, ответственным исполнителем которой является администрация города Азова, подготавливается в порядке и сроки, установленные Регламентом администрации города Азова.

План реализации после его утверждения, внесения изменений подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы не позднее 10 рабочих дней на официальном сайте администрации города Азова в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.3. Контроль за исполнением муниципальных  программ осуществляется администрацией города Азова.

5.4. В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных  программ ответственный исполнитель муниципальной программы вносит на рассмотрение Коллегии города Азова (допускается заочное голосование членов Коллегии при полном исполнении мероприятий муниципальных программ) отчет об исполнении плана реализации по итогам:

полугодия, 9 месяцев – до 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом;

за год – до 1 марта года, следующего за отчетным.

Требования к отчету об исполнении плана реализации определяются методическими рекомендациями.

5.5. Отчет об исполнении плана реализации после рассмотрения на заседании Коллегии города Азова подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы в течение 10 рабочих дней на официальном сайте города  Азова  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.6. Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает, согласовывает и вносит на утверждение главе администрации города Азова проект постановления администрации города Азова об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год  (далее – годовой отчет) в срок не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении бюджета, в соответствии с Регламентом администрации города.

5.7. Годовой отчет содержит:

- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

- перечень основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ,  выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ;

- сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

- информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы;

- информацию о реализации мер муниципального и государственного регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов;

- предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ  и корректировке целевых индикаторов и показателей муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период);

- иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

5.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем в составе годового отчета в соответствии с методическими рекомендациями.

5.9. По результатам оценки эффективности муниципальной программы  Коллегией администрации  города Азова может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

5.10. В случае принятия Коллегией администрации  города Азова решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы в месячный срок вносит соответствующий проект постановления администрации города в порядке, установленном Регламентом администрации города Азова.

5.11. Годовой отчет после утверждения постановлением администрации  города Азова подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы не позднее 10 рабочих дней на официальном сайте города  Азова в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

## 5.12. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо соисполнителя (по согласованию с ответственным исполнителем) в порядке, установленном Регламентом города  Азова.

Обращение к главе администрации  города Азова о разрешении  на внесение изменений в муниципальные программы подлежит предварительному согласованию в финансовом управлении администрации города Азова и в экономическом отделе (с приложением проекта правового акта и пояснительной информации о вносимых изменениях, в том числе расчетов и обоснований по бюджетным ассигнованиям). В случае приведения муниципальных программ в соответствие с Решением Азовской  городской Думы  о  бюджете города Азова и о внесении изменений в областной закон об областном бюджете и необходимости в связи с этим корректировки целевых показателей (индикаторов) получение поручения главы администрации города Азова  не требуется.

Ответственные исполнители муниципальных  программ в установленном порядке вносят изменения в муниципальные программы по основным мероприятиям подпрограмм текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке, за исключением изменений наименований основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ в случаях, установленных бюджетным законодательством.

5.13. В случае внесения в муниципальную программу изменений, влияющих на параметры плана реализации, ответственный исполнитель муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением администрации города    Азова указанных изменений вносит соответствующие изменения в план реализации муниципальной программы.

5.14. Информация о реализации муниципальных  программ подлежит размещению на сайтах ответственных исполнителей муниципальных  программ города Азова.

6. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы при разработке и реализации муниципальных  программ

6.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и внесение в установленном порядке проекта постановления администрации города  Азова, об утверждении муниципальной программы на коллегию администрации города Азова;

- формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения мэру города    Азова об изменениях в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

- представляет по запросу экономического отдела и финансового управления администрации г. Азова сведения (с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками муниципальной программы), о реализации муниципальной программы;

- подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками муниципальной программы) и вносит их на рассмотрение Коллегии города Азова;

- подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение  Коллегии города  Азова проект постановления администрации  города    Азова об утверждении отчета в соответствии с Регламентом администрации города Азова.

6.2. Соисполнитель муниципальной программы:

- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы, согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части соответствующей подпрограммы, в реализации которой предполагается их участие;

- вносит предложения главе администрации города Азова об изменениях в муниципальную программу, согласованные с ответственным исполнителем муниципальной программы;

- осуществляет реализацию основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ в рамках своей компетенции;

- представляет в установленный срок ответственному исполнителю сведения (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы), необходимые для подготовки ответов на запросы экономического отдела и финансового  управления администрации г. Азова;

- представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы);

- представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий  программ, мероприятий ведомственных целевых программ.

6.3. Участник муниципальной программы:

- осуществляет реализацию основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы, входящих в состав муниципальной программы, в рамках своей компетенции;

- представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке муниципальной программы в части основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы, входящих в состав муниципальной программы, в реализации которых предполагается его участие;

- представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы экономического отдела и финансового управления администрации г. Азова;

- представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года;

- представляет соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации основных  мероприятий программ, мероприятий ведомственных целевых программ.

Заместитель главы администрации

по общим вопросам                                                           Е.Е. Мамичев

Верно

Начальник общего отдела                                                П.В. Бойко

Приложение

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова

ПАСПОРТ

муниципальной программы города Азова

Наименование муниципальной программы города Азова

Ответственный исполнитель

муниципальной программы города Азова

Соисполнители муниципальной

программы города Азова

Участники муниципальной программы

города Азова

Подпрограммы муниципальной

программы города Азова

Программно-целевые инструменты

муниципальной программы

города Азова

Цели муниципальной программы

города Азова

Задачи муниципальной программы

города Азова

Целевые индикаторы и показатели

муниципальной программы

города Азова

Этапы и сроки реализации

муниципальной программы

города Азова

Ресурсное обеспечение муниципальной

программы города Азова

Ожидаемые результаты реализации

муниципальной программы города Азова