АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2016                                        № 326

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове» за 2015 год

В соответствии с постановлением администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы  города Азова «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 07.10.2013 № 2083, за 2015 год  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по промышленности экономики и инвестициям Балбуцкого Н.М.

Глава администрации

города Азова	                                                               В.В. Ращупкин

Верно

И.о. начальника общего отдела                                        И.Ю. Пащенко

Постановление вносит

отдел промышленности и инвестиций

Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 18.03.2016 № 326

ОТЧЕТ

о реализации  муниципальной программы города Азова

«Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове» за 2015 год

1. Результаты реализации муниципальной программы за отчетный год

Ответственным исполнителем муниципальной программы города Азова «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове» (далее Программа) является администрация города Азова (отдел промышленности и инвестиций).

Реализация Программы в 2015 году была направлена на снижение энергоемкости валового внутреннего продукта (далее – ВВП) не менее чем на 40 процентов по отношению к уровню 2007 года.

Другим важным направлением Программы является повышение энергоэффективности сферы жилищно-коммунальных услуг, оказываемых бюджетным организациям, населению города и, как следствие, роста конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности города Азова.

Решение основных задач программы носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на многих рынках энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и её развития на новой технологической базе.

2. Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Программа не содержит ведомственных целевых программ.

2.1. В 2015 году муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове» реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по двум Подпрограммам:

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Азове»

Подпрограмма 2 «Проведение обязательных энергетических обследований»

2.1.1. Подпрограмма I включает в себя следующие направления:

- сохранение конкурентоспособности промышленности (повышение тарифов ведет к снижению размера прибыли промышленных предприятий, а повышение ими эффективности использования энергоресурсов сможет это предотвратить);

- сокращение расходов бюджета (более эффективное использование ресурсов в бюджетной сфере приведет к ежегодной экономии 3–5 процентов бюджетных средств).

Мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Азове» направлены на надежное обеспечение города топливно-энергетическими ресурсами.

Одним из основных мероприятий подпрограммы является  повышение тепловой защиты зданий при капитальном ремонте, утепление зданий и строений, замена окон, дверей, установка доводчиков дверей  на сумму 49,3 тыс. руб.

Мероприятие подпрограммы 1 реализуется в течение 2015 года на постоянной основе. Контрольное событие, позволяющее оценить результаты выполнения данного мероприятия подпрограммы - замена окон и дверей. На мероприятие, реализуемое в 2015 году запланированы ассигнования в размере 49,3 тыс.руб.

Не менее важным мероприятием является закупка оборудования классом энергетической эффективности не ниже класса «А» на сумму 117,6 тыс. руб. Мероприятие подпрограммы 1 реализуется в течение 2015 года на постоянной основе. Контрольное событие, позволяющее оценить результаты выполнения данного мероприятия подпрограммы - приобретение холодильников класса «А» для МБУЗ ЦГБ г. Азова.

На мероприятие  «Внедрение автоматизированных систем учета потребления используемых ресурсов» муниципальной программы выделены ассигнования в сумме 130,8 тыс.руб. Мероприятие подпрограммы 1 реализуется в течение 2015 года на постоянной основе. Контрольное событие, позволяющее оценить результаты выполнения данного мероприятия подпрограммы – установка узлов учета тепловой энергии.

В целях реализации проекта «Капитальный ремонт канализационной сети методом санации в г. Азове» по результатам конкурсных процедур подрядной организацией ООО «Донсельхозводстрой» проведены работы по капитальному ремонту канализационной сети. При общей стоимости строительно-монтажных работ 189 046,0 тыс. руб. освоено 188 965,7 тыс. руб., отремонтировано 8 455 м канализационных сетей.

В целях энергоэффективности в подпрограмме 1 реализуются два мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие. Контрольные события, позволяющие оценить результаты выполнения данных мероприятий подпрограммы:

- приобретение энергосберегающих светильников (прожекторов);

- приобретение энергосберегающих ламп накаливания.

На данные мероприятия в общем объеме на 2015 год запланированы ассигнования в сумме 35,4 тыс. руб.

Фактическое освоение средств составило 35,4 тыс. рублей, что составляет 100 %.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

На реализацию мероприятий муниципальной программы на 2015 год запланированы 6 основных мероприятий за счет средств федерального и местного бюджета на сумму 189379,1 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы фактически освоено 189298,8 тыс. рублей, что составляет 99,9%.

В рамках подпрограммы №1 реализованы следующие мероприятия:

- повышение тепловой защиты зданий при капитальном ремонте, утепление зданий и строений, замена окон, дверей, установка доводчиков дверей на сумму 49,3 тыс. руб. Мероприятие подпрограммы 1 реализуется в течение 2015 года на постоянной основе. Контрольное событие, позволяющее оценить результаты выполнения данного мероприятия подпрограммы - замена трех окон в Женской консультации филиала  МБУЗ ЦГБ г. Азова Родильный дом исполнено в полном объеме.	Фактическое освоение средств составило 49,3 тыс. рублей, что составляет 100 %.

- закупка оборудования классом энергетической эффективности не ниже класса «А» на сумму 117,6 тыс. руб. Мероприятие подпрограммы 1 реализуется в течение 2015 года на постоянной основе. Контрольное событие, позволяющее оценить результаты выполнения данного мероприятия подпрограммы - приобретение шести холодильников класса «А» исполнено в полном объеме. Фактическое освоение средств составило 117,6 тыс. рублей, или 100 %;

- внедрение автоматизированных систем учета потребления используемых ресурсов на сумму 130,8 тыс.руб. Мероприятие подпрограммы 1 реализуется в течение 2015 года на постоянной основе. Контрольное событие, позволяющее оценить результаты выполнения данного мероприятия подпрограммы – установка 1 узла учета тепловой энергии. Фактическое освоение средств составило 130,8 тыс. рублей, что составляет 100 %;

- замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие на сумму 35,4 тыс. руб. Контрольное событие, позволяющее оценить результаты выполнения данного мероприятия подпрограммы - приобретение энергосберегающих светильников (прожекторов). Фактическое освоение средств составило 35,4 тыс. рублей, или 100 %;

- санация канализационных и водопроводных линий (Капитальный ремонт канализационной сети методом санации в г. Азове Ростовской обл.)  При общей стоимости строительно-монтажных работ 189 046,0 тыс. руб. освоено 188 965,7 тыс. руб., отремонтировано 8 455 м канализационных сетей. Отклонение в сумме 80,3 тыс. руб. произошло в связи с тем, что образовалась экономия в результате фактического выполнения работ по капитальному ремонту канализационной сети методом санации в г. Азове Ростовской области.

Фактическое освоение средств составило 188 965,7 тыс. рублей, что составляет 99,9 %.

В 2015 году освоено 189298,8 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета города – 333,1 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 188965,7тыс. рублей;

Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы, составил 99,9 процента. Неосвоенные средства в размере 80,3 тыс. рублей экономия в результате фактического выполнения работ по капитальному ремонту канализационной сети методом санации в г. Азове Ростовской области. По данному мероприятию в качестве контрольного события, позволяющего оценить результаты выполнения капитально отремонтировано 8455 м канализационной сети в г. Азове.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Проведение обязательных энергетических обследований» расходы бюджета города на 2015 год не предусмотрены.

Мероприятия, реализуемые в направлении «Проведение ежеквартального мониторинга хода реализации Программы» обеспечивали проведение оперативного контроля за ходом выполнения программных мероприятий. Отдел промышленности и инвестиций г. Азова ежеквартально предоставляет в экономический отдел и финансовое управление администрации г. Азова отчеты о реализации муниципальных программ по состоянию на 01.04.2015, на 01.07.2015, на 01.10.2015, на 01.01.2016 информация о степени выполнения основных мероприятий Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице № 1.

Таблица № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Азове |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие. | Департамент социального развития г.Азова Семененко Т.С. | 01.10.2015 | 20.12.20 15 | 01.10.2015 | 20.12.2015 | Экономия электроэнергии | Приобретение энергосберегающих светильников (прожекторов) позволило сократить потребление электроэнергии | - |  |
| 1.2. | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие, «чернобыльцы»)» | ДИО г. Азова Залесская Л.П. | 01.10.2015 | 20.12.20 15 | 01.10.2015 | 20.12.2015 | Экономия электроэнергии | Приобретение энергосберегающих ламп накаливания. позволило сократить потребление электроэнергии | - |  |
| 1.3. | Повышение тепловой защиты зданий при капитальном ремонте, утепление зданий и строений, замена окон, дверей, установка доводчиков дверей | ЦГБ Волова Л.Н. | 01.07.2015 | 01.10.20 15 | 01.07.2015 | 01.10.2015 | Экономия теплоэнергии | Произведена замена трех окон в ЦГБ | - |  |
| 1.4. | Закупка оборудования классом энергетической эффективности не ниже класса «А» | ЦГБ Волова Л.Н. | 01.07.2015 | 20.12.20 15 | 01.07.2015 | 20.12.20 15 | Экономия электроэнергии | Приобретение шести холодильников класса «А» | - |  |
| 1.5. | Внедрение автоматизирован- ных систем учета потребления используемых ресурсов | ЦГБ Волова Л.Н. | 01.07.2015 | 20.12.20 15 | 01.07.2015 | 20.12.20 15 | Экономия теплоэнергии | Из двух по договору, установлен один узел учета тепловой энергии | - |  |
| 1.6. | Санация канализационных и водопроводных линий | Управление ЖКХ г. Азова (Авдошин С.В.). | 01.01.2015 | 23.11.2015 | 01.01.2015 | 23.11.2015 | ремонт канализационных путей | капитально отремонтировано 8455м канализационных сетей | - |  |
| Подпрограмма 2 (Проведение обязательных энергетических обследований) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основные мероприятия на 2014 год не запланированы |  |  |  |  |  |  |  |  | - |

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы города Азова, в том числе и в результате проведенных 
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2015 году

«Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие Санация канализационных и водопроводных линий | капитально отремонтировать 8455м канализационных сетей | капитально отремонтировано 8455 м канализационных сетей | 80,3 | - |
| ВСЕГО: |  |  | 80,3 |  |

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, бюджета города Азова

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы города Азова «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове»

за 2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове | всего | 189379,1 | 189298,8 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 189046,0 | 188965,7 |
|  |  | бюджет города Азова | 333,1 | 333,1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Азове | всего | 189379,1 | 189298,8 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 189046,0 | 188965,7 |
|  |  | бюджет города Азова | 333,1 | 333,1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие. | всего | 32,8 | 32,8 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет города Азова | 32,8 | 32,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | всего | 2,6 | 2,6 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет города Азова | 2,6 | 2,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Повышение тепловой защиты зданий при капитальном ремонте, утепление зданий и строений, замена окон, дверей, установка доводчиков дверей | всего | 49,3 | 49,3 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет города Азова | 49,3 | 49,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Закупка оборудования классом энергетической эффективности не ниже класса «А» | всего | 117,6 | 117,6 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет города Азова | 117,6 | 117,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 5 | Внедрение автоматизирован- ных систем учета потребления используемых ресурсов | всего | 130,8 | 130,8 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет города Азова | 130,8 | 130,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 6 | Санация канализационных и водопроводных линий | всего | 189046,0 | 188965,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 189046,0 | 188965,7 |
|  |  | бюджет города Азова |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

В целях реализации муниципальной программы на 2015 год запланированы 6 основных мероприятий за счет средств федерального и местного бюджета на сумму 189379,1 тыс. рублей, в том числе  за счет средств федерального бюджета – 189046,0 тыс. рублей, за счет средств  бюджета города Азова – 333,1 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятий Программы составили  189298,8 тыс. руб. (99,9 % от плана), в том числе за счет средств федерального бюджета – 188965,7 тыс. руб., за счет средств бюджета города Азова –333,1 тыс. руб.

В результате экономии фактического выполнения работ по капитальному ремонту канализационной сети методом санации в г.Азове Ростовской области объем неосвоенных средств на реализацию мероприятий Программы в 2015 году составил 80,3 тыс. руб.

Информация о сложившейся экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий  Программы приведена в таблице № 2.

Отчетные данные об исполнении областного бюджета, федерального бюджета, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы  за 2015 год приведены в таблице    № 3.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

- Для оценки эффективности выполненных в 2015 году мероприятий

- -экономия тепловой энергии в сопоставимых условиях;

- - экономия воды в сопоставимых условиях;

- - экономия газа в сопоставимых условиях;

- - доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд;

- - доля объемов электроэнергии потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории города;

- - доля объемов тепловой энергии потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории города;

- - доля объемов газа потребляемого в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме газа, потребляемого в многоквартирных домах на территории города;

- - доля объемов воды потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории города;

Информация о достижении значений показателей (индикаторов) Программы в 2015 году с обоснованием причин отклонений фактических значений показателей от запланированных приведена в таблицах №№ 4.

Таблица № 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год, предшествующий отчетному <1> | 2015 отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Азова «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Экономия электрической энергии в сопоставимых условиях | % | с 2015 года | 3 | 3 |  |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | % | с 2015 года | 100 | 99,9 | В 2015 году капитально отремонтировано 8455 м канализационной сети в г., отклонение в результате экономии фактического выполнения работ по капитальному ремонту канализационной сети методом санации в г.Азове Ростовской области. |
| 1.2 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории города Азова | % | с 2015 года | 98,4 | 98,3 |  |
| 1.3 | Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории города Азова | % | с 2015 года | 93,2 | 93,1 |  |
| 1.4 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории города Азова | % | с 2015 года | 95 | 94,9 |  |
| 1.5 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории города Азова | % | с 2015 года | 80 | 80 |  |
| 1.6 | Экономия тепловой энергии в сопоставимых условиях | % | с 2015 года | 3 | 3 |  |
| 1.7 | Экономия воды в сопоставимых условиях | % | с 2015 года | 3 | 3 |  |
| 1.8 | Экономия природного газа в сопоставимых условиях | % | с 2015 года | 3 | 3 |  |
| 1.9 | Доля коллекторов и канализационных сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности коллекторов и канализационных сетей | % | с 2015 года | 24,43 | 24,43 |  |

- Оценка эффективности муниципальной программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

- Муниципальная программа предполагает использование системы показателей, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

- Эффективность муниципальной программы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по следующей формуле:

- Iф1   Iф2    Iфn

- ---- + --- + . + ---

- In1    In2      Inn

- Е = -------------------------- х 100%,

- n

- где Е - эффективность муниципальной программы (процентов);

- Iф1 - фактический показатель, достигнутый в ходе реализации муниципальной программы;

- In1 - нормативный показатель;

- n - количество показателей муниципальной программы.

6. Бюджетная эффективность муниципальной программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию муниципальной программы, к утвержденному плану:

фактическое использование средств

Б эф. = ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- х 100 процентов

утвержденный план

Степень достижения целей муниципальной программы соответствует периоду времени, затраченному на их достижение.

Таблица № 6

Оценка эффективности реализации Программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Сд - степень достижения целей (решения задач), % | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Азова «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове» |  |  |  |
| 1. | Экономия электрической энергии в сопоставимых условиях) | 100 | Е = Iф / In *100 %= =3/3 * 100 % |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Азове» |  |  |  |
| 1.1 | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения (показатель (индикатор), тенденцией изменения которого является рост значений) | 99,9 | Е = Iф / In *100 %= 99,9/100*100 % |
| 1.2 | Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории города Азова | 100 | Е = Iф / In *100 %= =98,4/98,3 * 100 % |
| 1.3 | Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории города Азова | 100 | Е = Iф / In *100 %= =93,2/93,4 * 100 % |
| 1.4 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории города Азова | 100 | Е = Iф / In *100 %= =95/94,9 * 100 % |
| 1.5 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории города Азова | 100 | Е = Iф / In *100 %= =80/80 * 100 % |
| 1.6 | Экономия тепловой энергии в сопоставимых условиях | 100 | Е = Iф / In *100 %= =3/3 * 100 % |
| 1.7 | Экономия воды в сопоставимых условиях | 100 | Е = Iф / In *100 %= =3/3 * 100 % |
| 1.8 | Экономия природного газа в сопоставимых условиях | 100 | Е = Iф / In *100 %= =3/3 * 100 % |
| 1.9 | Доля коллекторов и канализационных сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности коллекторов и канализационных сетей | 100 | Е = Iф / In *100 %= =24,43/24,43 * 100 % |

Как видно из таблицы № 6, значения по 8  показателям 100%, и только по одному показателю освоение составило 99,9%. Освоение средств мероприятий муниципальной программы на 2015 год запланированы 6 основных мероприятий за счет средств федерального и местного бюджета на сумму 189379,1 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы  фактически освоено 189298,8 тыс. рублей. В отношении мероприятия «санация канализационных и водопроводных линий (Капитальный ремонт канализационной сети методом санации  в г. Азове Ростовской обл.)»  на сумму 189046,0 тыс.руб.сложилась экономия при  фактическом выполнении работ по капитальному ремонту канализационной сети методом санации в г. Азове Ростовской области. Объем неосвоенных средств на реализацию мероприятий Программы в 2015 году составил 80,3 тыс. руб.

Таким образом, Программу и входящие в нее подпрограммы можно считать реализуемыми с высоким уровнем эффективности (согласно разделу 6 «Методика оценки эффективности Программы» приложения № 1 к постановлению администрации города Азова от 07.10.2013 № 2083 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове».

Принятие Программы, способствует устойчивому обеспечению экономики и населения города энергоресурсами, сокращению удельного потребления энергоресурсов в бюджетных организациях и реальном секторе экономики, росту конкурентоспособности, энергетической безопасности.

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В отчетном периоде объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы, соответствует утвержденным бюджетным ассигнованиям на 2015 год. В течение финансового года внесено 2 изменения в Программу, утвержденных  постановлениями администрации города Азова. Причины необходимости  таких изменений и реквизиты нормативных правовых актов об утверждении внесенных изменений приведены в таблице № 10.

Таблица № 10

Информация о внесенных изменениях в Программу в 2015 году

| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении внесенных изменений | Причины изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации города Азова от 01.07.2015 № 1350 | «общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 – 2020 годы составляет 424094,5 тыс. рублей, из них: 2014 год – 225 549,9 тыс. рублей; 2015 год – 189 379,1 тыс. рублей; 2016 год – 333,1 тыс. рублей; 2017 год – 483,1 тыс. рублей; 2018 год – 7 683,1 тыс. рублей; 2019 год – 333,1 тыс. рублей; 2020 год – 333,1 тыс. рублей. в том числе: за счет средств федерального бюджета – 414 071,0 тыс. рублей, из них: 2014 год – 225 025,0 тыс. рублей; 2015 год – 189 046,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета города Азова – 6 523,5 тыс. руб., из них: 2014 год – 524,9 тыс. рублей; 2015 год – 333,1 тыс. рублей; 2016 год – 333,1 тыс. рублей; 2017 год – 483,1 тыс. рублей; 2018 год – 4 183,1 тыс. рублей; 2019 год – 333,1 тыс. рублей; 2020 год – 333,1 тыс. рублей. за счет внебюджетных средств – 3 500,0 тыс. руб., из них: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 3 500,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; Объемы финансирования по мероприятиям муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению». |
| 2. | Постановление администрации города Азова от 17.07.2015 № 1480 | В Подпрограмме 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Азове»: 1.2. В паспорте: - подраздел «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» дополнить: «- доля коллекторов и канализационных сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности коллекторов и канализационных сетей» |
| 3. | Постановление администрации города Азова от 23.11.2015 № 2253 | «общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 – 2020 годы составляет 420037,0 тыс. рублей, из них: 2014 год – 225 549,9 тыс. рублей; 2015 год – 189 379,1 тыс. рублей; 2016 год – 275,6 тыс. рублей; 2017 год – 333,1 тыс. рублей; 2018 год – 3833,1 тыс. рублей; 2019 год – 333,1 тыс. рублей; 2020 год – 333,1 тыс. рублей. в том числе: за счет средств федерального бюджета – 414 071,0 тыс. рублей, из них: 2014 год – 225 025,0 тыс. рублей; 2015 год – 189 046,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета города Азова – 2466,0 тыс. руб., из них: 2014 год – 524,9 тыс. рублей; 2015 год – 333,1 тыс. рублей; 2016 год – 275,6 тыс. рублей; 2017 год – 333,1 тыс. рублей; 2018 год – 333,1 тыс. рублей; 2019 год – 333,1 тыс. рублей; 2020 год – 333,1 тыс. рублей. за счет внебюджетных средств – 3 500,0 тыс. руб., из них: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 3 500,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; Объемы финансирования по мероприятиям муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению». |

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для дальнейшей реализации Программы оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий и корректировки целевых показателей реализации Программы не требуется.

Заместитель главы администрации

по общим вопросам 	                                                     Е.Е. Мамичев

Верно

И.о. начальника общего отдела                                       И.Ю. Пащенко