АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2016  					№ 386

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Информационное общество в городе Азове» по результатам за 2015 год и отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Муниципальная политика города Азова» по результатам за 2015 год

В соответствии с постановлением администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Информационное общество в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 10.10.2013 № 2123, за 2015 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Муниципальная политика города Азова», утвержденной постановлением администрации города Азова от 10.10.2013 № 2124, за 2015 год согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации города Азова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по организационно-правовым и кадровым вопросам Шевченко Д.Е.

Глава администрации

города Азова                                                                     В. В. Ращупкин

Верно

Начальник общего отдела                                               П.В. Бойко

Постановление вносит

отдел организационной работы

Приложение № 1

к постановлению

администрации города Азова

от 30.03.2016 № 386

Отчет

о реализации муниципальной программы города Азова «Информационное общество в городе Азове» по результатам за 2015 год

Муниципальная программа «Информационное общество в городе Азове» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Азова от 10.10.2013 № 2123.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове, обеспечение деятельности МБУ «ЦОД» г. Азова»;

- «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Азове».

Конкретные результаты реализации муниципальной программы города Азова «Информационное общество в городе Азове» (далее - муниципальной программы), достигнутые за 2015 год

Основные результаты, достигнутые в отчетном году, позволили решить задачи программы и достигнуть цели по дальнейшему развитию обеспечения функционирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в органах местного самоуправления города Азова, обеспечения поддержки социально-экономического развития муниципального образования путем более глубокого использования информационных технологий.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Подпрограмма «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове, обеспечение

деятельности МБУ «ЦОД» г. Азова»

Количество обслуживаемых автотранспортных средств 9 шт.

Обслуживаемая площадь эксплуатируемых нежилых помещений-2753,1 квадратных метров. В июле 2015года МБУ «ЦОД» г. Азова переданы в оперативное управление нежилые помещения по адресу: ул. Шмидта,3 общей площадью 200,6 квадратных метров.

Обслуживаемая площадь территории, прилегающая к зданию администрации г. Азова Ростовской области 3580,0 квадратных метров.

Количество сотрудников администрации города Азова, обеспечиваемых расходными материалами и канцелярской продукцией 88 человек.

Количество вычислительной техники, для которой необходима установка, внедрение и сопровождение прикладного и системного программного обеспечения 85шт.

В 2015 году  приобретены компьютеры  в сборе с предустановленным программным обеспечением в количестве 7 шт., ноутбуки с предустановленным программным обеспечением в количестве 5 шт., многофункциональные устройства в количестве 5 шт., принтер 2 шт., копир 1шт.

Количество размещаемых документов на официальном сайте администрации города Азова и в сети Интернет 1000 штук.

Количество обслуживаемой вычислительной техники, сетевого и периферийного оборудования 147 штук.

Реализация мероприятий подпрограммы муниципальной программы позволила решить поставленную в отчетном году задачу по повышению качества и оперативности ведения делопроизводства в органах местного самоуправления, осуществлению бесперебойной деятельности МБУ «ЦОД» г. Азова, аппарата администрации и отраслевых (функциональных) органов администрации города.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

На реализацию подпрограммы «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове, обеспечение деятельности МБУ «ЦОД» г. Азова» в 2015 году предусматривалось 15 720,5 тыс. рублей, освоено 15 720,5 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета города – 14 906,4 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 442,9 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 371,2 тыс. руб.

Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках муниципальной подпрограммы, составил 100 процентов.

Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Азове»

В рамках подпрограммы осуществлялись следующие мероприятия:

1. Обеспечение предоставления муниципальных услуг  муниципальным автономным учреждением города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», включающее в себя:

- материальное обеспечение (финансовое);

- техническое обеспечение;

- обеспечение услугами ЖКХ;

- обеспечение услугами связи;

- обеспечение противопожарных мероприятий;

- обеспечение охранных мероприятий;

- приём документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг;

- передачу пакетов документов в органы, непосредственно оказывающие государственные и муниципальные услуги;

- выдачу результатов предоставления государственных и муниципальных услуг;

- консультирование потребителей услуг при обращении в МФЦ лично либо по телефону, а также посредством Интернет-ресурсов.

2. Регулярное освещение деятельности муниципального автономного учреждения города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в СМИ и в сети Интернет, включающее в себя:

- освещение деятельности МФЦ в печатных СМИ;

- освещение деятельности МФЦ в телевизионных СМИ;

- освещение деятельности МФЦ на информационных Интернет-ресурсах.

3. Ведение и наполнение информационных стендов, включающее в себя:

- размещение на информационных стендах актуальной информации о графике работы МФЦ, порядке и сроках предоставления услуг, информации о привлекаемых учреждениях (организациях) при предоставлении услуг; порядке и сроках обжалования действий должностных лиц, ответственности должностных лиц.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2015 год приведены в таблице № 1.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице № 3.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий подпрограммы

На реализацию подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Азове» в 2015 году предусматривалось 10066,8 тыс. рублей, освоено 10033,9 тыс. рублей.

Мероприятия подпрограммы выполнены. Фактическое освоение средств составило 99,7%. Неисполнение в денежном выражении 32,9 тыс. руб. (0,3%), обусловлено тем, что в соответствии с соглашениями между Правительством области и администрацией города в 2015 году в МАУ МФЦ г. Азова перечислены средства пропорционально объёму фактически оказанных услуг. В результате чего из областного бюджета получено на 32,9 тыс. рублей меньше ранее планируемого объема денежных средств.

#### Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы

Для достижения целей подпрограммы необходимо проводить мероприятия по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг, а также по увеличению количества услуг, предоставляемых на базе МАУ МФЦ г. Азова.

##### Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В 2015 году внесены следующие изменения в муниципальную программу:

##### - постановлением администрации города Азова от 28.05.2015             № 1140;

##### - постановлением администрации города Азова от 01.10.2015           № 1918;

- постановлением администрации города Азова от 31.11.2015г.              № 2348;

- постановлением администрации города Азова от 31.12.2015           № 2611.

Для достижения цели муниципальной программы по обеспечению поддержки социально-экономического развития муниципального образования путем более глубокого использования информационных технологий необходима дальнейшая реализация муниципальной программы и решение поставленных задач  по развитию и обеспечению функционирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в органах местного самоуправления.

##### Оценка эффективности муниципальной программы

Показатель «Процент работников администрации города Азова, МБУ «ЦОД» г. Азова, отраслевых (функциональных) органов удовлетворённых качеством предоставления им ИКТ»

Показатель определяется по формуле:

В / А * 100%, где:

В – общее число работников администрации города Азова, МБУ «ЦОД» г. Азова, отраслевых (функциональных) органов удовлетворённых качеством предоставления им ИКТ (далее респондентов);

А – число респондентов принявших участие в опросе.

65чел./85чел.*100=76,5%

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Плановое значение целевого показателя (Ni) | Фактическое значение целевого показателя (Fi) | Эффективность реализации муниципальной программы, (Еi= Fi / Ni), процентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Процент работников администрации города Азова, МБУ «ЦОД» г. Азова, отраслевых (функциональных) органов удовлетворённых качеством предоставления им ИКТ | % (процент) | 75,0 | 76,5 | 102,0 |
| 2 | Количество вновь приобретенных лицензий на программное обеспечение | Шт. | 0 | 0 | 100,0 |
| 3 | Количество обслуживаемых автотранспортных средств | Шт. | 9 | 9 | 100,0 |
| 4 | Обслуживаемая площадь эксплуатируемых нежилых помещений | кв.м. | 2953,7 | 2953,7 | 100,0 |
| 5 | Обслуживаемая площадь территории, прилежащая к зданию администрации г. Азова Ростовской области | кв.м. | 3580,0 | 3580,0 | 100,0 |
| 6 | Количество сотрудников администрации города Азова, обеспечиваемых расходными материалами и канцелярской продукцией | человек | 88 | 88 | 100,0 |
| 7 | Количество вычислительной техники, для которой необходима установка, внедрение и сопровождение прикладного и системного программного обеспечения | Шт. | 85 | 85 | 100,0 |
| 8 | Количество размещаемых документов на официальном сайте администрации города Азова и в сети Интернет | Шт. | 1000 | 1000 | 100 |
| 5 | Количество обслуживаемой вычислительной техники, сетевого и периферийного оборудования | Шт. | 147,0 | 147,0 | 100 |
|  | Итого |  |  |  | 100,2 |

* в связи с тем, что по данным показателям (индикаторам) фактическое значение показателя лучше, если больше, чем установленное муниципальной программой, то в данном случае применяется формула

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по следующей формуле

Е =	(Iф-Iп)/ Iп*100	+ 100,

п

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы

9,02

Е = --------- х100%=100,2 %

9

где:

Е – эффективность реализации подпрограммы (процентов);

Iф – значение фактического показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

Iп – плановое значение показателя, утвержденное Программой;

п – количество показателей Программы.

Степень достижения запланированных результатов муниципальной подпрограммы оценивается как наиболее эффективная, так как значение показателя больше 100%.

Сведения об оценке бюджетной эффективности предоставлены согласно таблицам №№ 5,6.

- Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Информационное общество в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Процент удовлетворённых потребителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МАУ МФЦ г. Азова | % (процент) |  | 96,8 | 86 |  | 98 |  |  | Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг |
| 2. | Процент работников администрации города Азова, МБУ «ЦОД» г. Азова, отраслевых (функциональных) органов удовлетворённых качеством предоставления им ИКТ | % |  | 71,6 | 75,0 |  | 76,5 |  |  | Повышение качества предоставления информационно – коммуникационных технологий на 1,5 % |
| Подпрограмма 1 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель (индикатор) Процент потребителей удовлетворённых качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МАУ МФЦ г. Азова, от общего числа потребителей | % (процент) | 96,8 |  |  | 86 |  | 98 | Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг |  |
| 1.2 | Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Ростовской области | шт. | 158 |  |  | 158 |  | 237 | Увеличение количества предоставляемых услуг |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове, обеспечение деятельности МКУ «ЦОД» г. Азова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Процент работников администрации города Азова, МКУ «ЦОД» г. Азова, отраслевых (функциональных) органов удовлетворенных качеством предоставления им ИКТ | % | 71,6 |  |  | 75,0 |  | 76,7 | Повышение качества предоставления информационно – коммуникационных технологий на 1,5 % |  |
| 2.2 | Количество вновь приобретенных лицензий на программное обеспечение | штук | 21 |  |  | 0 |  | 0 | Отсутствие |  |
| 2.3 | Количество обслуживаемых автотранспортных средств | штук | 10 |  |  | 9 |  | 9 | - |  |
| 2.4 | Обслуживаемая площадь эксплуатируемых нежилых помещений | кв.м. | 2753,1 |  |  | 2953,7 |  | 2953,7 | - |  |
| 2.5 | Обслуживаемая площадь территории, прилегающая к зданию администрации г. Азова Ростовской области | кв.м. | 3580,0 |  |  | 3580,0 |  | 3580,0 | - |  |
| 2.6 | Количество сотрудников администрации города Азова, обеспечиваемых расходными материалами и канцелярской продукцией | человек | 96 |  |  | 88 |  | 88 | - |  |
| 2.7 | Количество вычислительной техники, для которой необходима установка, внедрение и сопровождение прикладного и системного программного обеспечения | штук | 91 |  |  | 85 |  | 85 | - |  |
| 2.8 | Количество размещаемых документов на официальном сайте администрации города Азова и в сети Интернет | штук | 1892 |  |  | 1000 |  | 1000 | - |  |
| 2.9 | Количество обслуживаемой вычислительной техники, сетевого и периферийного оборудования | штук | 164 |  |  | 147 |  | 147 | - |  |

- Таблица № 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» включает в себя |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Осуществление бесперебойной деятельности МАУ МФЦ г. Азова | Осуществление бесперебойной деятельности МАУ МФЦ г. Азова | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове, обеспечение деятельности МБУ «ЦОД» г. Азова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие Организация деятельности центрального офиса МБУ «ЦОД» г. Азова, с целью обеспечения деятельности аппарата администрации и отраслевых (функциональных) органов администрации города | МБУ «ЦОД» г. Азова (Галкин Олег Георгиевич) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | осуществление бесперебойной деятельности аппарата администрации и отраслевых (функциональных) органов администрации города | Заключено 139 контрактов для осуществления бесперебойной деятельности МБУ «ЦОД» г. Азова, аппарата администрации и отраслевых (функциональных) органов администрации города |  |
| 2.2 | Контрольное событие программы: приобрести компьютеры в сборе с предустановленным программным обеспечением-6 шт.; Многофункциональное устройство-5 шт. |  | Х | 31.12.2015 | Х | 01.11.2015 | Х | Х |  |

- Таблица № 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, бюджета города Азова

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы города Азова «Информационное общество в городе Азове» за 2015 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Информационное общество в городе Азове | всего | 25 787,3 | 25 754,4 |
|  |  | областной бюджет | 514,9 | 482,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 953,8 | 953,8 |
|  |  | бюджет города Азова | 21 493,9 | 21 493,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 2 824,7 | 2 824,7 |
| Подпрограмма 1 | Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове, обеспечение деятельности МБУ «ЦОД» г. Азова | всего | 15 720,5 | 15 720,5 |
|  |  | областной бюджет | 371,2 | 371,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 14 906,4 | 14 906,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 442,9 | 442,9 |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация деятельности центрального офиса МБУ «ЦОД» г. Азова, с целью обеспечения деятельности аппарата администрации и отраслевых (функциональных) органов администрации города | всего | 15 720,5 | 15 720,5 |
|  |  | областной бюджет | 371,2 | 371,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 14 906,4 | 14 906,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 442,9 | 442,9 |
| Основное мероприятие 1.2 | Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  | Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Азове | всего | 10066,8 | 10033,9 |
| Подпрограмма 2 |  | областной бюджет | 143,7 | 110,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 953,8 | 953,8 |
|  |  | бюджет города Азова | 6587,5 | 6587,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 2381,8 | 2381,8 |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | всего | 10066,8 | 10033,9 |
|  |  | областной бюджет | 143,7 | 110,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 953,8 | 953,8 |
|  |  | бюджет города Азова | 6587,5 | 6587,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 2381,8 | 2381,8 |

- Таблица 4

|  | Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Азов» при реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2015 году «Информационное общество в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) |  | Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова) | Установленный объем софинансирования расходов (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов бюджета города Азова |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | Бюджет города Азова | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Информационное общество в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 Развитие деятельности сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области | Администрация города Азова | 75,4 | 24,6 | 110,8 | 100 | 47,0 | 100 |

*Условия софинансирования расходных обязательств Муниципального образования «Город Азов» соблюдены за счет средств бюджета г. Азова в сумме 36,2 тыс. руб. в рамках предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

- Таблица 5

| - Информация об исполнении муниципального задания, установленного МАУ МФЦ г. Азова в рамках реализации муниципальной программы города Азова в 2015году «Информационное общество в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2015 (тыс. рублей) | Первоначально доведенное муниципальное задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины корректировок | Фактическое исполнение (тыс. рублей) |  | Остаток средств на 01.01.2016 (тыс. рублей) |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансо-вое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей |  |
| Прием документов, необходимых для получения государственной (муниципальной) услуги за счет реализации принципа «одного окна» в соответствии с договорами (соглашениями), заключенными с соответствующими органами власти, учреждениями и организациями, оценка соответствия принятых от граждан документов требованиям действующего законодательства в соответствующей сфере | - | 16 000 | 2898,5 | - | - | - | 42569 | 2898,5 | - |
| Передача заявления и представленных заявителем документов в соответствующие органы, участвующие в предоставлении государственной (муниципальной) услуги | - | 16 000 | 658,8 | - | - | - | 42569 | 658,8 | - |
| Выдача заявителю запрашиваемого документа, решения государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, принятого по обращению, либо мотивированного отказа в соответствии с требованиями, утвержденными административными регламентами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями; предоставление возможности физическим и юридическим лицам получать одновременно несколько взаимосвязанных услуг | - | 16 000 | 988,1 | - | - | - | 37760 | 988,1 | - |
| Оказание консультационных услуг населению по вопросам, отнесенным к деятельности МАУ МФЦ г. Азова | - | 5500 | 2042,1 | - | - | - | 19525 | 2042,1 | - |
| ВСЕГО: | - | 53500 | 6587,5 | - | - | - | 142423 | 6587,5 | - |

# Таблица 6

| - Информация об исполнении муниципального задания, установленного МБУ «ЦОД» г. Азова, в рамках реализации муниципальной подпрограммы города Азова в 2015году «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове, - обеспечение деятельности МБУ «ЦОД» г. Азова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2015 (тыс. рублей) | Первоначально доведенное муниципальное задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины корректировок | Фактическое исполнение (тыс. рублей) |  | Остаток средств на 01.01.2016 (тыс. рублей) |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансо-вое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |
| Содержание и эксплуатация автотранспортных средств | - | 10 | 2 960,5 | 9 | 2 680,3 | уменьшение затрат на 280,2тыс. руб. в связи с уменьшением количества | 9 | 2 680,3 | - |
| Обеспечение функционирования здания администрации г. Азова Ростовской области и нежилых помещений | - | 2753,1 | 1 410,2 | 2953,7 | 1 121,8 | уменьшение затрат на 288,4тыс. руб. в связи перераспределением затрат | 2953,7 | 1 121,8 | - |
| Содержание территории, прилегающей к зданию администрации г. Азова Ростовской области | - | 3580,0 | 497,6 | 3580,0 | 497,6 |  | 3580,0 | 497,6 | - |
| Обеспечение расходными материалами и канцелярской продукцией | - | 93 | 381,4 | 88 | 360,9 | уменьшение затрат на 20,5тыс. руб. в связи с уменьшением количества | 88 | 360,9 | - |
| Установка, внедрение и сопровождение прикладного и системного программного обеспечения | - | 89 | 837,6 | 85 | 799,9 | уменьшение затрат на 37,7тыс. руб. в связи с уменьшением количества | 85 | 799,9 | - |
| Сопровождение официального сайта администрации города Азова, размещение информации образовательных учреждений в сети Интернет | - | 1000 | 837,6 | 1000 | 837,7 |  | 1000 | 837,7 | - |
| Техническое обслуживание и ремонт средств вычислительной техники, сетевого и периферийного оборудования | - | 152 | 837,6 | 147 | 810,0 | уменьшение затрат на 27,6тыс. руб. в связи с уменьшением количества | 147 | 810,0 | - |
| Затраты не входящие в стоимость муниципальной услуги |  |  | 7 862,4 |  | 7 263,2 |  |  | 7 263,2 |  |
| ВСЕГО: |  |  | 15 624,9 |  | 14 371,4 |  |  | 14 371,4 |  |

- Таблица 7

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы города Азова, в том числе и в результате проведенных 
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2015 году

- «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове,

- обеспечение деятельности МБУ «ЦОД» г. Азова»

Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. 1; 2; 3; 4; 5. Основное мероприятие 1.1. «Организация деятельности центрального офиса МБУ «ЦОД» г. Азова, с целью обеспечения деятельности аппарата администрации и отраслевых (функциональных) органов администрации города»; Бесперебойная деятельность МБУ «ЦОД» г. Азова, аппарата администрации и отраслевых (функциональных) органов администрации города; в течение всего года обеспечение деятельности аппарата администрации и отраслевых (функциональных) органов администрации города; 613,1; 613,1. ВСЕГО:; 613,1; 613,1.

Заместитель главы администрации

по общим вопросам								Е. Е. Мамичев

Верно. Начальник общего отдела                                                                                      П.В. Бойко