АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2018                                        № 458

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» по результатам за 2017 год

В соответствии с постановлениями администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», от 20.09.2013 № 1919 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова», утвержденной постановлением администрации города Азова от 10.10.2013 № 2125, по результатам за 2017 год согласно приложению.

### 2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации города Азова в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника Управления ЖКХ Рябоконя А.Н.

Глава администрации

города Азова                                                                       В.В. Ращупкин

Верно

Начальник общего отдела                                                 П.В. Бойко

Постановление вносит

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова

Приложение к постановлению администрации города Азова от 28.02.2018 № 458

Отчет

о реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» по результатам за 2017 год

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» (далее - муниципальной программы), достигнутые за 2017 год

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Азова, а также повышения уровня благоустройства территории города, в рамках реализации муниципальной программы ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2017 году выполнен комплекс следующих мероприятий:

- региональному оператору - некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» в полном объеме оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества, начисленные за помещения, находящиеся в муниципальной собственности города Азова;

- проведен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в том числе выполнены работы по замене лифтов, отработавших нормативный срок службы;

- ограничен рост размера платы граждан за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению в связи с предоставлением субсидии из областного бюджета и бюджета города на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги;

- завершено строительство подводящих сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации к тренировочной площадке муниципального автономного учреждения г. Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская область, г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а;

- разработана проектно-сметная документация по объекту «Капитальный ремонт канализационных сетей методом санации в г. Азове Ростовской области (2 этап)»;

- выполнены все запланированные работы по благоустройству города Азова;

- выполнены все мероприятия по формированию современной городской среды в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования и обустройства мест массового отдыха населения (городских парков).

Основные результаты, достигнутые в отчетном году, позволили решить задачу обеспечения благоприятного и комфортного проживания жителей города и достигнуть цели повышения уровня благоустройства территории города Азова.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове»;

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Азова»;

Подпрограмма «Развитие благоустройства территории города Азова»;

Подпрограмма «Реконструкция муниципальной бани МП «Родничок»;

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы».

В рамках реализации подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове» в 2017 году выполнены следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1.4. Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов.

В соответствии с частью 1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, частью 8 статьи 170 и частью 5 статьи 181 ЖК РФ, в размере, установленном в соответствии с частью 8.1 статьи 156 ЖК РФ, или, если соответствующее решение принято общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в большем размере.

В целях исполнения муниципальным образованием «Город Азов» указанной обязанности в 2017 году в бюджете города Азова были предусмотрены средства на оплату взносов на капитальный ремонт за помещения в многоквартирных домах, находящиеся в муниципальной собственности города Азова. В отчетном году, на основании соглашения, взносы на капитальный ремонт, начисленные в отношении помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Город Азов», оплачены некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» в полном объеме.

Основное мероприятие 1.5. Предоставление субсидий некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета города Азова.

В рамках реализации основного мероприятия 1.5. в 2017 году:

- выполнена замена двух лифтов в многоквартирном доме по адресу: г. Азов, ул. Севастопольская, 27;

- выполнен капитальный ремонт фасада с усилением строительных конструкций многоквартирного дома по адресу: г. Азов, ул. Ленинградская, 61;

- выполнен капитальный ремонт кровли многоквартирного дома по адресу: г. Азов, ул. Московская, 75/77.

В рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Азова» выполнены следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации.

Завершено строительство подводящих сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации к тренировочной площадке муниципального автономного учреждения г. Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская область, г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а. (Сети водопровода – 443 п.м. Ø 315, сети водоотведения – 507 п.м. Ø 315 и 160 в футляре Ø 630 и 450, сети ливневой канализации – 493 п.м. Ø 500 и 200 в футляре Ø 900 и 500).

Разработана проектно-сметная документация по объекту «Капитальный ремонт канализационных сетей методом санации в г. Азове Ростовской области (2 этап)».

Основное мероприятие 2.8. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги – в муниципальном образовании ограничен рост размера платы граждан за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие благоустройства территории города Азова» выполнены следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 3.1. Благоустройство территории города.

В рамках основного мероприятия 3.1 за счет средств бюджета города:

- сохранен уровень озеленения территории города в пределах 13,7 га;

- обеспечена уборка территории города, за исключением дорог на площади 35,3 тыс. м2;

Основное мероприятие 3.2. Организация освещения улиц города.

В рамках основного мероприятия 3.2 за счет средств бюджета города:

- обеспечено освещение улиц города в темное время суток, объем потребляемой электроэнергии на освещение дорожно-уличной сети составил 2502,8 тыс. кВт. Увеличение показателя на 81,5 тыс. кВт связано с увеличением продолжительности работы сетей наружного освещения в утренние и вечерние часы в зимнее время года в целях обеспечения безопасного и комфортного пребывания жителей на территории города;

- обеспечено содержание и ремонт 115,055 км сетей наружного освещения.

Основное мероприятие 3.3. Прочие мероприятия по благоустройству территории города.

В рамках основного мероприятия 3.3 за счет средств бюджета города:

- выполнены работы по отлову безнадзорных животных и уборке трупов погибших животных в количестве 246 животных;

- проведена барьерная обработка от клещей и комаров на площади 51,516 Га: дератизация и дезинсекция, включающая обработку скверов, парков, мест отдыха жителей города;

- в целях совершенствования эстетического состояния территории города проводился текущий ремонт и содержание малых архитектурных форм - памятников, лавочек, скамеек, урн и других малых архитектурных форм города в количестве 372 единицы;

- проведены работы по устройству минерализованной полосы на площади 16,3 га;

- приобретены полотнища флагов расцвечивания в количестве 36 единиц;

- выполнены работы по ремонту причала «Задонье».

Основное мероприятие 3.5. Финансовое обеспечение МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» - обеспечена деятельность МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ».

Основное мероприятие 3.6. Организация оплачиваемых общественных работ в сфере благоустройства и озеленения - организованы оплачиваемые общественные работы безработных и ищущих работу граждан в сфере благоустройства и озеленения города.

Основное мероприятие 3.7. Мероприятия в области охраны окружающей среды.

В рамках основного мероприятия 3.7 за счет средств бюджета города в течение 2017 года производился сбор и вывоз ртутьсодержащих отходов, обслуживались контейнеры, предназначенные для сбора ртутьсодержащих отходов в количестве 2 единиц.

Основное мероприятие 3.8. Мероприятие по формированию современной городской среды в части благоустройства территорий общего пользования.

В рамках основного мероприятия 3.8 за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета города Азова выполнены работы по благоустройству парка «Памяти» в части обустройства системы наружного освещения.

Основное мероприятие 3.9. Мероприятие по формированию современной городской среды в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

В рамках основного мероприятия 3.9. выполнены работы по благоустройству шести дворовых территорий многоквартирных домов:

пер. Ст. Разина, 12;

ул. Московская, 76;

ул. Московская, 28, ул. Московская, 30, ул. Московская, 28;

пл. Петровская, 9, пл. Петровская, 11, ул. Московская, 25;

пер. Социалистический, 62;

ул. Красногоровская, 33.

Основное мероприятие 3.10. Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков).

В рамках основного мероприятия 3.10. за счет средств федерального и областного бюджетов выполнены работы по благоустройству парка «Памяти».

На подпрограмму «Реконструкция муниципальной бани МП «Родничок» бюджетные средства в 2017 году не предусматривались.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» выполнены следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова.

В рамках основного мероприятия обеспечена деятельность аппарата Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова. Основным целевым показателем (индикатором) подпрограммы является уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов для муниципальных нужд. Уровень экономии за 2017 год составил 5,55 % от общего объема средств, предусмотренных на осуществление закупок.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице № 3.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» за 2017 год приведен в таблице № 9.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в отчетный период, не зафиксировано.

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Общий объем запланированных в 2017 году расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы составил 237 797,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 60 154,2 тыс. рублей;

областного бюджета – 69 225,2 тыс. рублей;

бюджета города – 105 427,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники (средства собственником помещений в многоквартирных домах) – 2 990,3 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы освоено 236 797,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 60 077,2 тыс. рублей;

областного бюджета – 69 207,7 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города – 104 522,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники (средства собственником помещений в многоквартирных домах) – 2 990,3 тыс. рублей.

Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы, составил 99,6%. Неосвоенные средства в размере 999,7 тыс. рублей (0,4%), в том числе по подпрограммам:

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове»

План на 2017 год – 4 274,8 тыс. рублей, израсходовано на 01.01.2018 – 4 080,2 тыс. рублей (95,5%). Неисполнение составило 194,6 тыс. рублей (4,5%), в том числе:

20,3 тыс. рублей – экономия по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов в связи с приватизацией муниципальных квартир;

174,3 тыс. рублей – экономия в результате предоставления субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на основании предоставленных документов, подтверждающих выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов и замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации.

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Азова»

План на 2017 год – 72 191,7 тыс. рублей, израсходовано на 01.01.2018 –    72 191,2 тыс. рублей (99,99 %). Неисполнение составило 0,5 тыс. рублей (0,01%), в том числе:

0,3 тыс. рублей – экономия в связи с оплатой расходов по строительству подводящих сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации к тренировочной площадке муниципального автономного учреждения г. Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская область, г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а в пределах сумм, необходимых для оплаты сложившихся расходов;

0,1 тыс. рублей – экономия в связи с оплатой расходов по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт канализационной сети методом санации в г. Азове Ростовской области (2 этап) в пределах сумм, необходимых для оплаты сложившихся фактических расходов;

0,1 тыс. рублей – экономия в связи с перечислением средств субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги в пределах сумм, необходимых для оплаты, сложившихся расходов.

Подпрограмма «Развитие благоустройства территории города Азова»

План на 2017 год – 153 670,9 тыс. рублей, израсходовано на 01.01.2018 – 152 978,9 тыс. рублей (99,6%). Неисполнение составило 692,0 тыс. рублей (0,4%), в том числе:

105,3 тыс. рублей – неисполнение по организации оплачиваемых общественных работ в сфере благоустройства и озеленения связано с тем, что государственным казенным учреждением РО «Центром занятости населения города Азова» не направлялись безработные граждане для выполнения общественных работ;

94,5 тыс. рублей – экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур;

492,2 тыс. рублей – экономия в результате фактического выполнения работ и оказания услуг по благоустройству территорий города.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

План на 2017 год – 7 660,0 тыс. рублей, израсходовано на 01.01.2018 – 7 547,4 тыс. рублей (98,5%). Неисполнение составило 112,6 тыс. рублей (1,5%) – экономия бюджетных средств.

Сведения об использовании средств областного бюджета, федерального, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2017 год представлены в таблице № 4.

В связи с отсутствием предпринимательской деятельности у подведомственных учреждений, информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, не предоставляется.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2017 год

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой предусмотрено 28 показателей, из них по 21 показателю плановые значения в 2017 году достигнуты, по 4 показателям плановые значения превышены, по 3 показателям плановые значения не достигнуты.

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей:

- доля многоквартирных домов в целом по городу Азову, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива – 16,4 процента;

- доля протяженности водопроводно-канализационных сетей, нуждающихся в замене в общей протяженности – 30,46 процента;

- доля встроенных газовых котельных, не отвечающих требованиям безопасности в общем количестве газовых котельных города – 26,0 процентов;

- доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц города – 70,7 процента;

- доля фактически благоустроенной территории   в общей площади зеленых насаждений общего пользования – 14,9 процента;

- доля благоустроенных объектов от общего количества объектов, требующих благоустройства в городе Азове – 66,28 процента;

- количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт – 1;

- количество лифтов, отработавших нормативный срок службы, которые заменены – 2;

- количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья – 64;

- доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города – 100,0 процентов;

- доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене – 33,2 процента;

- доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения – 100,0   процентов;

- доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии – 14,64 процента;

- площадь обслуживаемых зеленых насаждений – 13,7 га;

- объем потребляемой электроэнергии на освещение дорожно-уличной сети – 2 502,8 тыс. кВт;

- протяженность освещенных дорог общего пользования – 115,055 км;

- убираемая площадь территории города, за исключением дорог – 35,3 тыс. м2;

- количество отловленных животных – 246 животных;

- обработанная площадь при дезинсекции комаров и клещей – 51,516 га;

- площадь минерализованной полосы – 16,3 га;

- количество отремонтированных объектов малых архитектурных форм – 372 единицы;

- количество отремонтированных объектов – 1;

- количество приобретенных полотнищ флагов расцвечивания – 36;

- количество обслуживаемых контейнеров, предназначенных для сбора ртутьсодержащих отходов – 2;

- доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов города Азова – 65,67 процента;

- доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий – 90,91 процента;

- доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий – 5,99 процента;

- уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур муниципального заказа – 3,51 процента.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2017 год приведены в таблицах №№ 1, 2.

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В течение 2017 финансового года в соответствии с постановлением администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова» в муниципальную программу вносились изменения одиннадцать раз:

1. Постановлением администрации города Азова от 03.02.2017 № 191 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2125», в целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Азовской городской Думы от 22.12.2016 № 200 «О бюджете города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

2. Постановлением администрации города Азова от 28.03.2017 № 619 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2125», в целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Азовской городской Думы от 22.12.2016 № 200 «О бюджете города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в части увеличения бюджетных ассигнований:

- на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт канализационной сети методом санации в г. Азове Ростовской области (2 этап) в сумме 5 826,0 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 4 520,9 тыс. рублей, из бюджета города – 1 305,1 тыс. рублей;

- на строительство подводящих сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации к тренировочной площадке муниципального автономного учреждения г. Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская область, г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а в сумме 50 674,7 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 39 323,5 тыс. рублей, из бюджета города – 11 351,2 тыс. рублей.

3. Постановлением администрации города Азова от 20.04.2017 № 876 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2125», в целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Азовской городской Думы от 22.12.2016 № 200 «О бюджете города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в части увеличения бюджетных ассигнований:

- за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства территории общего пользования в сумме 11 741,5 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в сумме 23 507,2 тыс. рублей;

- на обустройство мест массового отдыха населения (городского парка) в сумме 30 372,6 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 24 905,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 5 467,1 тыс. рублей;

- на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги за счет средств бюджета города в сумме 442,8 тыс. рублей.

4. Постановлением администрации города Азова от 22.05.2017 № 1120 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2125», в целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Азовской городской Думы от 22.12.2016 № 200 «О бюджете города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в части:

- увеличения бюджетных ассигнований за счет средств бюджета города Азова для соблюдения уровня софинансирования субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство канализационного коллектора от многоквартирных жилых домов по ул. Кондаурова 63, 65, 67, 69 в г. Азове с выносом с территории Сельхозтехники в сумме 2 960,5 тыс. рублей;

- увеличения бюджетных ассигнований из бюджета города на разработку проектно-сметной документацию по объекту: «Благоустройство парка «Памяти» по адресу: Ростовская область, г. Азов, бульвар Петровский, 44-а» в сумме 1 600,0 тыс. рублей;

- перераспределения бюджетных ассигнований между программными мероприятиями.

5. Постановлением администрации города Азова от 26.06.2017 № 1403 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2125», в целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Азовской городской Думы от 22.12.2016 № 200 «О бюджете города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»:

- в части увеличения бюджетных ассигнований:

- на строительство подводящих сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации к тренировочной площадке муниципального автономного учреждения г. Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская область, г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а из областного бюджета в сумме 8 126,7 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства территорий общего пользования в сумме 79,8 тыс. рублей за счет средств бюджета города;

- на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в сумме 159,6 тыс. рублей за счет средств бюджета города;

- на оплату труда и взносы по обязательному социальному страхованию МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» в связи с введением дополнительных штатных единиц в сумме 383,9 тыс. рублей за счет средств бюджета города;

- на приобретение двух компьютеров в сборе для МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» в сумме 69,2 тыс. рублей за счет средств бюджета города;

в части уменьшения бюджетных ассигнований:

- на выполнение мероприятий по обустройству детских площадок за счет средств бюджета города в сумме 239,4 тыс. рублей в связи с выделенными в 2017 году бюджетными ассигнованиями из федерального и областного бюджетов на мероприятия по формированию современной городской среды в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

- за счет экономии бюджетных средств по уличному освещению в сумме 453,1 тыс. рублей;

- в части уточнения кодов бюджетной классификации расходов на изготовление проектно-сметной документации.

6. Постановлением администрации города Азова от 27.07.2017 № 1691 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2125», в целях приведения муниципальной программы в соответствие с Решением Азовской городской Думы от 22.12.2016 № 200 «О бюджете города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»:

- в части увеличения бюджетных ассигнований:

- за счет средств областного бюджета на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства территории общего пользования в сумме 2 577,5 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в сумме 5 160,2 тыс. рублей;

в части уменьшения бюджетных ассигнований:

- за счет экономии бюджетных средств по уличному освещению в сумме 575,8 тыс. рублей;

- на выполнение мероприятий по обустройству детских площадок и приобретению оборудования для детских площадок за счет средств бюджета города в сумме 825,7 тыс. рублей в связи с выделенными в 2017 году бюджетными ассигнованиями из федерального и областного бюджетов на мероприятия по формированию современной городской среды в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

- на строительство канализационного коллектора от многоквартирных жилых домов по ул. Кондаурова 63, 65, 67, 69 в г. Азове с выносом с территории Сельхозтехники в сумме 614,7 тыс. рублей за счет средств бюджета города Азова, в связи с тем, что Областным законом «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» расходы областного бюджета на софинансирование объекта в 2017 году не включены, потребность в средствах бюджета города на софинансирование указанного объекта отсутствует.

7. Постановлением администрации города Азова от 07.09.2017 № 2066 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2125», в целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Азовской городской Думы от 22.12.2016 № 200 «О бюджете города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»:

в части увеличения бюджетных ассигнований:

- предоставление субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на проведение капитального ремонта многоквартирных домов по адресам: г. Азов, ул. Севастопольская, 27 в части замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт (замена 2 лифтов) и ул. Ленинградская, 61 в части проведения капитального ремонта фасада с усилением строительных конструкций в сумме 1 565,5 тыс. рублей за счет средств бюджета города;

- на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги за счет средств областного бюджета в сумме 1 533,4 тыс. рублей;

в части уменьшения бюджетных ассигнований:

- за счет экономии бюджетных средств по строительству подводящих сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации к тренировочной площадке муниципального автономного учреждения г. Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская область, г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а в сумме 2 118,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета 1 643,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета города 474,5 тыс. рублей;

- за счет экономии средств бюджета города по уличному освещению в сумме 394,4 тыс. рублей;

- за счет экономии средств бюджета города по торгам в сумме 669,9 тыс. рублей.

8. Постановлением администрации города Азова от 16.10.2017 № 2424 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2125», в целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Азовской городской Думы от 22.12.2016 № 200 «О бюджете города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»:

- в части уменьшения бюджетных ассигнований в связи с образовавшейся экономией средств бюджета города при заключении муниципальных контрактов на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Благоустройство парка «Памяти» по адресу: Ростовская область, г. Азов, бульвар Петровский, 44-а» в сумме 761,6 тыс. рублей;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований с расходов по освещению улиц города на расходы по содержанию и текущему ремонту сетей наружного освещения в размере 1 550,0 тыс. рублей.

9. Постановлением администрации города Азова от 16.11.2017 № 2676 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2125», в целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Азовской городской Думы от 22.12.2016 № 200 «О бюджете города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»:

в части увеличения бюджетных ассигнований:

- на предоставление субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на проведение капитального ремонта многоквартирного дома в части капитального ремонта кровли по адресу: г. Азов, ул. Московская, 75/77 в сумме 362,6 тыс. рублей за счет средств бюджета города;

- на проведение археологических исследований (наблюдений) на земельном участке при производстве работ по объекту: «Благоустройство парка «Памяти» по адресу: Ростовская область, г. Азов, бульвар Петровский, 44-а» за счет бюджета города в сумме 199,0 тыс. рублей;

в части уменьшения бюджетных ассигнований:

- за счет экономии средств бюджета города при заключении муниципальных контрактов на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Благоустройство парка «Памяти» по адресу: Ростовская область, г. Азов, бульвар Петровский, 44-а» в сумме 51,6 тыс. рублей;

- за счет экономии средств бюджета города по уплате налога на имущество организаций и транспортного налога по МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» в сумме 147,4 тыс. рублей.

10. Постановлением администрации города Азова от 19.12.2017 № 3000 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2125», в целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Азовской городской Думы от 22.12.2016 № 200 «О бюджете города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»:

в части увеличения бюджетных ассигнований:

- на оплату взносов на капитальный ремонт жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах и находящихся в муниципальной собственности за счет средств бюджета города в сумме 118,1 тыс. рублей;

- на предоставление субсидии предприятиям жилищно-коммунального хозяйства - на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги на 2017 год за счет средств бюджета города в сумме 33,1 тыс. рублей;

в части уточнения кодов бюджетной классификации расходов по выплате единовременного пособия за полные годы стажа муниципальной службы при увольнении на пенсию и по диспансеризации муниципальных служащих Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова.

11. Постановлением администрации города Азова от 29.12.2017 № 3151 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2125», в целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Азовской городской Думы от 22.12.2016 № 200 «О бюджете города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление субсидии предприятиям жилищно-коммунального хозяйства - на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги на 2017 год за счет средств областного бюджета в сумме 115,1 тыс. рублей.

7. Оценка эффективности муниципальной программы

Оценка вклада муниципальной программы в социально-экономическое развитие города Азова производится по следующим направлениям:

Оценка достижения запланированных результатов;

Оценка бюджетной эффективности.

Оценка достижения запланированных результатов

Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом»

Данный критерий рассчитывается по формуле по каждому показателю:

Фi

Ci = -------- ,

Пi

где:

Сi - степень достижения i - показателя муниципальной программы (процентов);

Фi - фактическое значение показателя;

Пi - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

В случае, если фактическое значение показателя лучше, если меньше, чем установленное муниципальной программой, то в данном случае применяется формула:

Пi

Ci = ----

Фi

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Установленное муниципальной программой целевое значение показателя (Пi) | Фактическое значение показателя (Фi) | Степень достижения i - показателя муниципальной программы (Ci) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | доля многоквартирных домов в целом по городу Азову, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процентов | 17,6 | 16,4 | 0,93 |
| 2 | доля протяженности водопроводно-канализационных сетей, нуждающихся в замене в общей протяженности* | процентов | 30,46 | 30,46 | 1,00 |
| 3 | доля встроенных газовых котельных, не отвечающих требованиям безопасности в общем количестве газовых котельных города* | процентов | 48,4 | 26,0 | 1,86 |
| 4 | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц города | процентов | 70,7 | 70,7 | 1,00 |
| 5 | доля фактически благоустроенной территории в общей площади зеленых насаждений общего пользования | процентов | 14,9 | 14,9 | 1,00 |
| 6 | доля благоустроенных объектов от общего количества объектов, требующих благоустройства в городе Азове | процентов | 66,28 | 66,28 | 1,00 |
| 7 | количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц | 1 | 1 | 1,00 |
| 8 | количество лифтов, отработавших нормативный срок службы, которые планируется заменить | единиц | 2 | 2 | 1,00 |
| 9 | количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | единиц | 66 | 64 | 0,97 |
| 10 | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города | процентов | 100 | 100 | 1,00 |
| 11 | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене* | процентов | 33,2 | 33,2 | 1,00 |
| 12 | доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | процентов | 100,0 | 100,0 | 1,00 |
| 13 | доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии* | процентов | 15,8 | 14,64 | 1,08 |
| 14 | площадь обслуживаемых зеленых насаждений | га | 13,7 | 13,7 | 1,00 |
| 15 | объем потребляемой электроэнергии на освещение дорожно-уличной сети* | тыс. кВт | 2421,3 | 2502,8 | 0,97 |
| 16 | протяженность освещенных дорог общего пользования | км | 115,055 | 115,055 | 1,00 |
| 17 | убираемая площадь территории города, за исключением дорог | тыс.м2 | 35,3 | 35,3 | 1,00 |
| 18 | количество отловленных животных | жив. | 246 | 246 | 1,00 |
| 19 | обработанная площадь при дезинсекции комаров и клещей | га | 51,516 | 51,516 | 1,00 |
| 20 | площадь минерализованной полосы | га | 16,3 | 16,3 | 1,00 |
| 21 | количество отремонтированных объектов малых архитектурных форм | единиц | 339 | 372 | 1,10 |
| 22 | количество отремонтированных объектов | единиц | 1 | 1 | 1,00 |
| 23 | количество приобретенных полотнищ флагов расцвечивания | единиц | 36 | 36 | 1,00 |
| 24 | количество обслуживаемых контейнеров, предназначенных для сбора ртутьсодержащих отходов | единиц | 2 | 2 | 1,00 |
| 25 | доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов города Азова | процентов | 65,67 | 65,67 | 1,00 |
| 26 | доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | процентов | 90,91 | 90,91 | 1,00 |
| 27 | доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий | процентов | 5,99 | 5,99 | 1,00 |
| 28 | уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур муниципального заказа | процентов | 3,3 | 5,55 | 1,68 |
|  | Итого |  |  |  | 29,59 |

Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)»

Данный критерий рассчитывается по формуле:

ΣСi

Р = ------------      х    100 %,

n

где:

Р - результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной программы.

29,59

Р = ------------    х    100 %  =  105,6 %

28

Степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая, так как значение показателя результативности Р больше 80%.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы и эффективности использования бюджетных средств»

Данный критерий рассчитывается по формуле:

ФР

П = --------      х    100%,

ЗР

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ФР - фактические расходы областного бюджета и бюджета города на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;

ЗР - запланированные областным бюджетом и бюджетом города расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

233 807,4 тыс.руб.

П = -------------------------  х    100% =  99,6 %

234 807,1 тыс. руб.

Так как значение показателя результативности Р и значение показателя полноты использования бюджетных средств П больше 80%, то степень соответствия фактических затрат областного бюджета и бюджета города на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств областного бюджета и бюджета города на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:

П

Э = ----- ,

Р

где:

Э - эффективность использования средств областного бюджета и бюджета города;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации муниципальной программы.

99,6 %

Э = -------------  =   0,94

105,6%

Так как значение показателя эффективность использования бюджетных средств Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая.

Сведения об оценке бюджетной эффективности предоставлены согласно таблицам №№ 5 - 8.

8. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены меры государственного и правового регулирования.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере-ния | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» |
| 1. | доля многоквартирных домов в целом по городу Азову, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процентов | 17,6 | 17,6 | 16,4 | В связи с увеличением общего количества многоквартирных домов (далее - МКД), а также уменьшением числа МКД в управлении посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива (5 МКД перешли в управление управляющих компаний) |
| 2. | доля протяженности водопроводно-канализационных сетей, нуждающихся в замене в общей протяженности | процентов | 28,48 | 30,46 | 30,46 | - |
| 3. | доля встроенных газовых котельных, не отвечающих требованиям безопасности в общем количестве газовых котельных города | процентов | 48,4 | 48,4 | 26,0 | В связи с закрытием одной подвальной котельной по адресу: г. Азов, спуск А. Невского |
| 4. | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц города | процентов | 70,7 | 70,7 | 70,7 | - |
| 5. | доля фактически благоустроенной территории в общей площади зеленых насаждений общего пользования | процентов | 14,9 | 14,9 | 14,9 | - |
| 6. | доля благоустроенных объектов от общего количества объектов, требующих благоустройства в городе Азове | процентов | - | 66,28 | 66,28 | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове» |
| 1.1 | количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц | - | 1 | 1 | - |
| 1.2 | количество лифтов, отработавших нормативный срок службы, которые планируется заменить | единиц | - | 2 | 2 | - |
| 1.3 | количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | единиц | 66 | 66 | 64 | в связи с ликвидацией двух ТСЖ (ТСН) |
| Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Азова» |
| 2.1 | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 2.2 | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 32,7 | 33,2 | 32,2 | - |
| 2.3 | доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 2.4 | доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | процентов | 12,51 | 15,8 | 14,64 | Снижение показателя в результате поведения наладки тепловых сетей на шести котельных и замены существующих трубопроводов тепловых сетей на трубопроводы с пенополиуретановой изоляцией |
| Подпрограмма 3. «Развитие благоустройства территории города Азова» |
| 3.1 | площадь обслуживаемых зеленых насаждений | га | 13,7 | 13,7 | 13,7 | - |
| 3.2 | объем потребляемой электроэнергии на освещение дорожно-уличной сети | тыс. кВт | 2652,2 | 2421,3 | 2502,8 | увеличение показателя на 81,5 тыс. кВт связано с увеличением продолжительности работы сетей наружного освещения в вечернее и утренние часы в целях обеспечения безопасного и комфортного пребывания жителей на территории города |
| 3.3 | протяженность освещенных дорог общего пользования | км | 115,055 | 115,055 | 115,055 | - |
| 3.4 | убираемая площадь территории города, за исключением дорог | тыс.м2 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | - |
| 3.5 | количество отловленных животных | жив. | 292 | 246 | 246 | - |
| 3.6 | обработанная площадь при дезинсекции комаров и клещей | га | 51,512 | 51,516 | 51,516 | - |
| 3.7 | площадь минерализованной полосы | га | 16,8 | 16,3 | 16,3 | - |
| 3.8 | количество отремонтированных объектов малых архитектурных форм | единиц | 304 | 339 | 372 | за счет экономии бюджетных средств, полученной по результатам торгов, дополнительно отремонтировано 33 объекта малых архитектурных форм |
| 3.9 | убираемая площадь пляжа | тыс.м2 | 17,928 | - | - | - |
| 3.10 | количество отремонтированных объектов | единиц | 1 | 1 | 1 | - |
| 3.11 | протяженность установленной праздничной иллюминации | м | 1050 | - | - | - |
| 3.12 | протяженность приобретенной праздничной иллюминации | м | 600 | - | - | - |
| 3.13 | Количество приобретенных полотнищ флагов расцвечивания | единиц | - | 36 | 36 | - |
| 3.14 | Количество обслуживаемых контейнеров, предназначенных для сбора ртутьсодержащих отходов | единиц | - | 2 | 2 | - |
| 3.15 | доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов города Азова | процентов | - | 65,67 | 65,67 | - |
| 3.16 | доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | процентов | - | 90,91 | 90,91 | - |
| 3.17 | доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий | процентов | - | 5,99 | 5,99 | - |
| Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 5.1 | уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур муниципального заказа | процентов | 4,51 | 3,3 | 5,55 | в связи с увеличением экономии бюджетных средств в 2017 году |

Таблица № 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальному образованию «город Азов»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере-ния | Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове» |
| 1.1 | количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц | Управление ЖКХ г. Азова | 1 | 1 | - |  |
| 1.2 | количество лифтов, отработавших нормативный срок службы, которые планируется заменить | единиц | Управление ЖКХ г. Азова | 2 | 2 | - |  |
| 1.3 | количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | единиц | Управление ЖКХ г. Азова | 66 | 66 | 64 | в связи с ликвидацией двух ТСЖ (ТСН) |
| Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Азова» |
| 2.1 | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города | процентов | Управление ЖКХ г. Азова | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 2.2 | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | Управление ЖКХ г. Азова | 32,7 | 33,2 | 32,2 | - |
| 2.3 | доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | процентов | Управление ЖКХ г. Азова | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 2.4 | доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | процентов | Управление ЖКХ г. Азова | 12,51 | 15,8 | 14,64 | Снижение показателя в результате поведения наладки тепловых сетей на шести котельных и замены существующих трубопроводов тепловых сетей на трубопроводы с пенополиуретановой изоляцией |
| Подпрограмма 3. «Развитие благоустройства территории города Азова» |
| 3.1 | площадь обслуживаемых зеленых насаждений | га | Управление ЖКХ г. Азова | 13,7 | 13,7 | 13,7 | - |
| 3.2 | объем потребляемой электроэнергии на освещение дорожно-уличной сети | тыс. кВт | Управление ЖКХ г. Азова | 2652,2 | 2421,3 | 2502,8 | увеличение показателя на 81,5 тыс. кВт связано с увеличением продолжительности работы сетей наружного освещения в вечернее и утренние часы в целях обеспечения безопасного и комфортного пребывания жителей на территории города |
| 3.3 | протяженность освещенных дорог общего пользования | км | Управление ЖКХ г. Азова | 115,055 | 115,055 | 115,055 | - |
| 3.4 | убираемая площадь территории города, за исключением дорог | тыс.м2 | Управление ЖКХ г. Азова | 35,3 | 35,3 | 35,3 | - |
| 3.5 | количество отловленных животных | жив. | Управление ЖКХ г. Азова | 292 | 246 | 246 | - |
| 3.6 | обработанная площадь при дезинсекции комаров и клещей | га | Управление ЖКХ г. Азова | 51,512 | 51,516 | 51,516 | - |
| 3.7 | площадь минерализованной полосы | га | Управление ЖКХ г. Азова | 16,8 | 16,3 | 16,3 | - |
| 3.8 | количество отремонтированных объектов малых архитектурных форм | единиц | Управление ЖКХ г. Азова | 304 | 339 | 372 | за счет экономии бюджетных средств, полученной по результатам торгов, дополнительно отремонтировано 33 объекта малых архитектурных форм |
| 3.9 | убираемая площадь пляжа | тыс.м2 | Управление ЖКХ г. Азова | 17,928 | - | - | - |
| 3.10 | количество отремонтированных объектов | единиц | Управление ЖКХ г. Азова | 1 | 1 | 1 | - |
| 3.11 | протяженность установленной праздничной иллюминации | м | Управление ЖКХ г. Азова | 1050 | - | - | - |
| 3.12 | протяженность приобретенной праздничной иллюминации | м | Управление ЖКХ г. Азова | 600 | - | - | - |
| 3.13 | Количество приобретенных полотнищ флагов расцвечивания | единиц | Управление ЖКХ г. Азова | - | 36 | 36 | - |
| 3.14 | Количество обслуживаемых контейнеров, предназначенных для сбора ртутьсодержащих отходов | единиц | Управление ЖКХ г. Азова | - | 2 | 2 | - |
| 3.15 | доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов города Азова | процентов | Управление ЖКХ г. Азова | - | 65,67 | 65,67 | - |
| 3.16 | доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | процентов | Управление ЖКХ г. Азова | - | 90,91 | 90,91 | - |
| 3.17 | доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий | процентов | Управление ЖКХ г. Азова | - | 5,99 | 5,99 | - |
| Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 5.1 | уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур муниципального заказа | процентов | Управление ЖКХ г. Азова | 4,51 | 3,3 | 5,55 | в связи с увеличением экономии бюджетных средств в 2017 году |

### Таблица № 3

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.4 Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов | Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова (Юхнов Николай Евгеньевич) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в части муниципальных помещений в многоквартирных домах на территории города Азова | произведена стопроцентная уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов |  |
|  | Контрольное событие программы: уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества |  | Х | 31.12.2017 | Х | 31.12.2017 | Х | Х |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.5 Предоставление субсидий некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета города | Управление ЖКХ г. Азова (Дрозд Николай Иванович) | 01.06.2017 | 31.12.2017 | 01.06.2017 | 31.12.2017 | улучшение технического состояния многоквартирных домов | улучшение технического состояния многоквартирных домов за счет проведения капитального ремонта многоквартирных домов и замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации |  |
|  | Контрольное событие программы: проведение капитального ремонта многоквартирных домов |  | Х | 31.12.2017 | Х | 31.12.2017 | Х | Х |  |
| Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Азова» |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Управление ЖКХ г. Азова (Рябоконь Анатолий Николаевич) | 15.05.2017 | 31.12.2017 | 15.05.2017 | 31.12.2017 | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | завершено строительство подводящих сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации к тренировочной площадке муниципального автономного учреждения г. Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская область, г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а; разработана проектно-сметная документация по объекту «Капитальный ремонт канализационных сетей методом санации в г. Азове Ростовской области (2 этап)» |  |
|  | Контрольное событие программы: Выполнение этапа проектирования, инженерные изыскания по объекту «Капитальный ремонт канализационных сетей методом санации в г. Азове Ростовской области (2 этап)» |  | Х | 31.12.2017 | Х | 31.12.2017 | Х | Х |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.8 Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Администрация города Азова (Кикоть Ольга Александровна) | 07.03.2017 | 31.12.2017 | 07.03.2017 | 31.12.2017 | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания |  |
|  | Контрольное событие программы: ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги |  | Х | 31.12.2017 | Х | 31.12.2017 | Х | Х |  |
| Подпрограмма 3. «Развитие благоустройства территории города Азова» |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Благоустройство территории города | МБУ г. Азова «Чистый город» (Анишко Людмила Васильевна) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | увеличение фактически благоустроенной территории города | проведены работы по озеленению территории города на площади 13,7 га; проведены работы по уборке территории города, за исключением дорог, на площади 35,3 тыс. м2 |  |
|  | Контрольное событие программы: проведение работ по озеленению территории города на площади не менее 13,7 га; проведение работ по уборке территории города, за исключением дорог, на площади не менее 35,3 тыс. м2 |  | Х | 31.12.2017 | Х | 31.12.2017 | Х | Х |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Организация освещения улиц города | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Ткаченко Роман Иванович) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | увеличение фактически благоустроенной территории города | обеспечено освещение улиц города в темное время суток, содержание и ремонт сетей наружного освещения |  |
|  | Контрольное событие программы: обеспечение освещения улиц города в темное время суток, содержание и ремонт сетей наружного освещения |  | Х | 31.12.2017 | Х | 31.12.2017 | Х | Х |  |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3 Прочие мероприятия по благоустройству территории города | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Ткаченко Роман Иванович) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | увеличение фактически благоустроенной территории города | выполнены работы по отлову безнадзорных животных и уборке трупов погибших животных в количестве 246 животных; проведена барьерная обработка от клещей и комаров на площади 51,516 Га; отремонтировано малых архитектурных форм города в количестве 372 единиц; площадь минерализованной полосы – 16,3га; количество отремонтированных объектов – 1 ед.; приобретены полотнища флагов расцвечивания в количестве 36 ед. |  |
|  | Контрольное событие программы: проведение отлова не менее 246 бродячих животных; выполнение барьерной обработки: дератизации и дезинсекции от клещей и комаров на площади не менее 51,516 га, площадь минерализованной полосы не менее 16,8 га, проведение ремонта не менее 339 объектов малых архитектурных форм; приобрести не менее 36 единиц полотнищ флагов расцвечивания |  | Х | 31.12.2017 | Х | 31.12.2017 | Х | Х |  |
| 3.4 | Основное мероприятие 3.5 Финансовое обеспечение МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Ткаченко Роман Иванович) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | увеличение фактически благоустроенной территории города | увеличение фактически благоустроенной территории города |  |
|  | Контрольное событие программы: Освоение бюджетных средств и недопущение нецелевого использования бюджетных средств |  | Х | 31.12.2017 | Х | 31.12.2017 | Х | Х |  |
| 3.5 | Основное мероприятие 3.6. Организация оплачиваемых общественных работ в сфере благоустройства и озеленения | МБУ г. Азова «Чистый город» (Анишко Людмила Васильевна) | 22.05.2017 | 31.12.2017 | 22.05.2017 | 31.12.2017 | увеличение фактически благоустроенной территории города | увеличение фактически благоустроенной территории города |  |
|  | Контрольное событие программы: организация оплачиваемых общественных работ безработных и ищущих работу граждан в сфере благоустройства и озеленения |  | Х | 31.12.2017 | Х | 31.12.2017 | Х | Х |  |
| 3.6 | Основное мероприятие 3.7. Мероприятия в области охраны окружающей среды | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Ткаченко Роман Иванович) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | сокращение негативного воздействия на окружающую среду | обслуживание контейнеров, предназначенных для сбора ртутьсодержащих отходов в количестве 2 ед. |  |
|  | Контрольное событие программы: сбор и вывоз ртутьсодержащих отходов от населения, проживающего в частном секторе |  | Х | 31.12.2017 | Х | 31.12.2017 | Х | Х |  |
| 3.7 | Основное мероприятие 3.8 Мероприятие по формированию современной городской среды в части благоустройства территорий общего пользования | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Ткаченко Р.И.) | 25.05.2017 | 31.12.2017 | 25.05.2017 | 31.12.2017 | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем благоустроенности территорий общего пользования | проведены работы по благоустройству парка «Памяти» в части обустройства системы наружного освещения |  |
|  | Контрольное событие программы: благоустройство общественных территорий города Азова |  | Х | 31.12.2017 | Х | 31.12.2017 | Х | Х |  |
| 3.8 | Основное мероприятие 3.9. Мероприятие по формированию современной городской среды в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | Управление ЖКХ г. Азова (Дрозд Николай Николаевич) | 25.05.2017 | 31.12.2017 | 25.05.2017 | 31.12.2017 | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов | выполнены работы по благоустройству шести дворовых территорий многоквартирных домов |  |
|  | Контрольное событие программы: реализация проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |  | Х | 31.12.2017 | Х | 31.12.2017 | Х | Х |  |
| 3.9 | Основное мероприятие 3.10 Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Ткаченко Р.И.) | 24.04.2017 | 31.12.2017 | 24.04.2017 | 31.12.2017 | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | проведены работы по благоустройству парка «Памяти» |  |
|  | Контрольное событие программы: обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) |  | Х | 31.12.2017 | Х | 31.12.2017 | Х | Х |  |
| Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1 Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова | Управление ЖКХ г. Азова (Рябоконь Анатолий Николаевич) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | создание условий для реализации муниципальной программы в целом и реализации её подпрограмм | создание условий для реализации муниципальной программы в целом и реализации её подпрограмм |  |
|  | Контрольное событие программы: освоение бюджетных средств и недопущение нецелевого использования бюджетных средств |  | Х | 31.12.2017 | Х | 31.12.2017 | Х | Х |  |

Таблица № 4

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, бюджета города Азова

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» за 2017 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова | всего | 237 797,4 | 236 797,7 |
|  |  | областной бюджет | 69 225,2 | 69 207,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 60 154,2 | 60 077,2 |
|  |  | бюджет города Азова | 105 427,7 | 104 522,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 2 990,3 | 2 990,3 |
| Подпрограмма 1 | Развитие жилищного хозяйства в городе Азове | всего | 4 274,8 | 4 080,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 4 274,8 | 4 080,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных жилых и нежилых помещений многоквартирных домов | всего | 2 346,7 | 2 326,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 2 346,7 | 2 326,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 | Предоставление субсидий некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета города Азова | всего | 1 928,1 | 1 753,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 1 928,1 | 1 753,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Азова | всего | 72 191,7 | 72 191,2 |
|  |  | областной бюджет | 56 020,4 | 56 020,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 16 171,3 | 16 171,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | всего | 64 855,0 | 64 854,6 |
|  |  | областной бюджет | 50 327,2 | 50 326,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 14 527,8 | 14 527,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.8 | Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | всего | 7 336,7 | 7 336,6 |
|  |  | областной бюджет | 5 693,2 | 5 693,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 1 643,5 | 1 643,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | Развитие благоустройства территории города Азова | всего | 153 670,9 | 152 978,9 |
|  |  | областной бюджет | 13 204,8 | 13 187,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 60 154,2 | 60 077,2 |
|  |  | бюджет города Азова | 77 321,6 | 76 723,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 2 990,3 | 2 990,3 |
| Основное мероприятие 3.1 | Благоустройство территории города | всего | 40 736,4 | 40 736,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 40 736,4 | 40 736,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 | Организация освещения улиц города | всего | 21 416,5 | 21 116,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 21 416,5 | 21 116,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.3 | Прочие мероприятия по благоустройству территории города | всего | 1 805,1 | 1 786,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 1 805,1 | 1 786,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.5 | Финансовое обеспечение МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» | всего | 12 154,1 | 11 980,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 12 154,1 | 11 980,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.6 | Организация оплачиваемых общественных работ в сфере благоустройства и озеленения | всего | 161,2 | 55,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 161,2 | 55,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.7 | Мероприятия в области охраны окружающей среды | всего | 47,8 | 47,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 47,8 | 47,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.8 | Мероприятие по формированию современной городской среды в части благоустройства территорий общего пользования | всего | 14 926,7 | 14 886,1 |
|  |  | областной бюджет | 2 577,5 | 2 570,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 11 741,5 | 11 708,6 |
|  |  | бюджет города Азова | 607,7 | 607,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.9 | Мероприятие по формированию современной городской среды в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | всего | 31 817,3 | 31 817,2 |
|  |  | областной бюджет | 5 160,2 | 5 160,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 23 507,2 | 23 507,2 |
|  |  | бюджет города Азова | 159,6 | 159,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 2 990,3 | 2 990,3 |
| Основное мероприятие 3.10 | Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | всего | 30 605,8 | 30 551,8 |
|  |  | областной бюджет | 5 467,1 | 5 457,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 24 905,5 | 24 861,3 |
|  |  | бюджет города Азова | 233,2 | 233,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы | всего | 7 660,0 | 7 547,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 7 660,0 | 7 547,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 5.1 | Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова | всего | 7 660,0 | 7 547,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 7 660,0 | 7 547,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

### Таблица № 5

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы города Азова, в том числе и в результате проведенных 
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2017 году

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.4 Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных жилых и нежилых помещений многоквартирных домов | обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в части муниципальных помещений в многоквартирных домах на территории города Азова | произведена стопроцентная уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов | 20,3 | - |
| Основное мероприятие 1.5 Предоставление субсидий некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета города | улучшение технического состояния многоквартирных домов | улучшение технического состояния многоквартирных домов за счет проведения капитального ремонта многоквартирных домов и замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 174,3 | - |
| Основное мероприятие 2.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | завершено строительство подводящих сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации к тренировочной площадке муниципального автономного учреждения г. Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская область, г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а; разработана проектно-сметная документация по объекту «Капитальный ремонт канализационных сетей методом санации в г. Азове Ростовской области (2 этап)» | 0,4 | - |
| Основное мероприятие 2.8 Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания | 0,1 | - |
| Основное мероприятие 3.1 Благоустройство территории города | увеличение фактически благоустроенной территории города | проведены работы по озеленению территории города на площади 13,7 га; проведены работы по уборке территории города, за исключением дорог, на площади 35,3 тыс. м2 | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 Организация освещения улиц города | увеличение фактически благоустроенной территории города | обеспечено освещение улиц города в темное время суток, содержание и ремонт сетей наружного освещения | 300,2 | - |
| Основное мероприятие 3.3 Прочие мероприятия по благоустройству территории города | увеличение фактически благоустроенной территории города | выполнены работы по отлову безнадзорных животных и уборке трупов погибших животных в количестве 246 животных; проведена барьерная обработка от клещей и комаров на площади 51,516 Га; отремонтировано малых архитектурных форм города в количестве 372 единиц; площадь минерализованной полосы – 16,3га; количество отремонтированных объектов – 1 ед.; приобретены полотнища флагов расцвечивания в количестве 36 ед. | 18,6 | 1,1 |
| Основное мероприятие 3.5 Финансовое обеспечение МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» | увеличение фактически благоустроенной территории города | увеличение фактически благоустроенной территории города | 173,2 | - |
| Основное мероприятие 3.6. Организация оплачиваемых общественных работ в сфере благоустройства и озеленения | увеличение фактически благоустроенной территории города | увеличение фактически благоустроенной территории города | 105,3 | - |
| Основное мероприятие 3.7. Мероприятия в области охраны окружающей среды | сокращение негативного воздействия на окружающую среду | обслуживание контейнеров, предназначенных для сбора ртутьсодержащих отходов в количестве 2 ед. | - | - |
| Основное мероприятие 3.8 Мероприятие по формированию современной городской среды в части благоустройства территорий общего пользования | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем благоустроенности территорий общего пользования | проведены работы по благоустройству парка «Памяти» в части обустройства системы наружного освещения | 40,6 | - |
| Основное мероприятие 3.9. Мероприятие по формированию современной городской среды в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов | выполнены работы по благоустройству шести дворовых территорий многоквартирных домов | 0,1 | - |
| Основное мероприятие 3.10 Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | проведены работы по благоустройству парка «Памяти» | 54,0 | - |
| Основное мероприятие 5.1 Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова | создание условий для реализации муниципальной программы в целом и реализации её подпрограмм | создание условий для реализации муниципальной программы в целом и реализации её подпрограмм | 112,6 | - |
| ВСЕГО: |  |  | 999,7 | 1,1 |

### Таблица № 6

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы города Азова в 2017 году
Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.4 Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных жилых и нежилых помещений многоквартирных домов | - | - |  |
| Основное мероприятие 1.5 Предоставление субсидий некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета города | +1538,8 | В связи с необходимостью проведения капитального ремонта многоквартирных домов | Постановлением администрации города Азова от 07.09.2017 № 2066 |
| Основное мероприятие 2.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | -474,5 | Экономия в результате определения начальной (максимальной) цены контракта | Постановлением администрации города Азова от 07.09.2017 № 2066 |
| Основное мероприятие 2.8 Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 Благоустройство территории города | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 Организация освещения улиц города | -80,2 -453,1 -394,4 | В связи с образовавшейся экономией по уличному освещению В связи с образовавшейся экономией по уличному освещению В связи с образовавшейся экономией по уличному освещению | Постановлением администрации города Азова от 22.05.2017 № 1120 Постановлением администрации города Азова от 26.06.2017 № 1403 Постановлением администрации города Азова от 07.09.2017 № 2066 |
| Основное мероприятие 3.3 Прочие мероприятия по благоустройству территории города | +80,2 -445,2 | В связи с необходимостью ремонта причала Задонье В связи с образовавшейся экономией по торгам | Постановлением администрации города Азова от 22.05.2017 № 1120 Постановлением администрации города Азова от 07.09.2017 № 2066 |
| Основное мероприятие 3.5 Финансовое обеспечение МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» | +453,1 -147,4 | В связи с введением дополнительных штатных единиц В вязи с образовавшейся экономией по налогу на имущество организаций и транспортному налогу | Постановлением администрации города Азова от 26.06.2017 № 1403 Постановлением администрации города Азова от 16.11.2017 № 2676 |
| Основное мероприятие 3.6. Организация оплачиваемых общественных работ в сфере благоустройства и озеленения | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.7. Мероприятия в области охраны окружающей среды | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.8 Мероприятие по формированию современной городской среды в части благоустройства территорий общего пользования | -224,7 +147,4 | Экономия в результате определения начальной (максимальной) цены контракта В связи с необходимостью проведения археологических исследований (наблюдений) | Постановлением администрации города Азова от 07.09.2017 № 2066 Постановлением администрации города Азова от 16.11.2017 № 2676 |
| Основное мероприятие 3.9. Мероприятие по формированию современной городской среды в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.10 Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | - | - | - |
| Основное мероприятие 5.1 Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова | - | - | - |
| ВСЕГО: | 0,0 |  |  |

Таблица № 7

Информация об исполнении муниципального задания, установленного МБУ г. Азова «Чистый город», 
в рамках реализации муниципальной программы города Азова в 2017 году
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»

| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2017 (тыс. рублей) | Первоначально доведенное муниципальное задание | Муниципальное задание с учетом корректировки | Причины корректировок | Фактическое исполнение (тыс. рублей) | Остаток средств на 01.01.2018 (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количест-во) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количест-во) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация благоустройства и озеленения | 368,4 | 13,7 Га | 40 736,4 | 13,7 Га | 40 736,4 | - | 13,7 Га | 40 736,4 | 409,6 |
| Уборка территории и аналогичная деятельность |  | 35,3 тыс. м2 |  | 35,3 тыс. м2 |  |  | 35,3 тыс. м2 |  |  |
| ВСЕГО: | 368,4 |  | 40 736,4 |  | 40 736,4 |  |  | 40 736,4 | 409,6 |

Таблица № 8

|  | Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Азов» при реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2017 году «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» |
| --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова) | Установленный объем софинансирования расходов (%) | Объем фактических расходов областного бюджета | Объем фактических расходов бюджета города Азова |
|  |  | областной бюджет | Бюджет города Азова | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство и реконструкция муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства |
| Основное мероприятие 2.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации (Строительство подводящих сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации к тренировочной площадке муниципального автономного учреждения г. Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская область, г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова | 77,6 | 22,4 | 45 806,0 | 77,6 | 13 222,7 | 22,4 |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства |
| Основное мероприятие 2.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова | 77,6 | 22,4 | 4 520,9 | 77,6 | 1 305,0 | 22,4 |
| Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги |
| Основное мероприятие 2.8 Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Администрации города Азова | 77,6 | 22,4 | 5 693,1 | 77,6 | 1 643,5 | 22,4 |
| ИТОГО |  |  |  | 56 020,0 | 77,6 | 16 171,2 | 22,4 |

Таблица № 9

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» за 2017 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на 01.01.2018г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на 01.01.2018 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове» |  |  |  |  | 4 274,8 | 4 080,2 | 4 080,2 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.4 Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов | Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова (Юхнов Николай Евгеньевич) | обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в части муниципальных помещений в многоквартирных домах на территории города Азова | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2 346,7 | 2 326,4 | 2 326,4 |
|  | Контрольное событие программы: уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества |  |  | Х | Х | Х | X | X |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.5 Предоставление субсидий некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета города Азова | Управление ЖКХ г. Азова (Дрозд Николай Иванович) | улучшение технического состояния многоквартирных домов | 01.06.2017 | 31.12.2017 | 1 928,1 | 1753,8 | 1753,8 |
|  | Контрольное событие программы: проведение капитального ремонта многоквартирных домов |  |  | Х | Х | Х | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Азова» |  |  |  |  | 72 191,7 | 72 191,2 | 72 191,2 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Управление ЖКХ г. Азова (Рябоконь Анатолий Николаевич) | повышение удовлетво- ренности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 15.05.2017 | 31.12.2017 | 64 855,0 | 64 854,6 | 64 854,6 |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 Строительство и реконструкция муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства |  |  |  |  | 59 029,0 | 59 028,7 | 59 028,7 |
|  | Контрольное событие программы: построить подводящие сети водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации к тренировочной площадке муниципального автономного учреждения г. Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская область, г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а |  |  | Х | Х | Х | X | X |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.3 Разработка проектно-сметной документации | Управление ЖКХ г. Азова (Рябоконь Анатолий Николаевич) | повышение удовлетво- ренности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 10.03.2017 | 31.12.2017 | 5 826,0 | 5 825,9 | 5 825,9 |
|  | Контрольное событие программы: разработать проектно-сметную документацию и получить положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт канализационных сетей методом санации в г. Азове Ростовской области (2 этап)» |  |  | Х | Х | Х | X | X |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.8 Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Администрация города Азова (Кикоть Ольга Александров-на) | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания | 07.03.2017 | 31.12.2017 | 7 336,7 | 7 336,6 | 7 336,6 |
|  | Контрольное событие программы: ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги |  |  | Х | Х | Х | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3. «Развитие благоустройства территории города Азова» |  |  |  |  | 153 670,9 | 152 978,9 | 152 978,9 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Благоустройство территории города | МБУ г. Азова «Чистый город» (Анишко Людмила Васильевна) | увеличение фактически благоустроенной территории города | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 40 736,4 | 40 736,4 | 40 736,4 |
|  | Контрольное событие программы: проведение работ по озеленению территории города на площади не менее 13,7 га; проведение работ по уборке территории города, за исключением дорог, на площади не менее 35,3 тыс. м2 |  |  | Х | Х | Х | X | X |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Организация освещения улиц города | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Ткаченко Роман Иванович) | увеличение фактически благоустроенной территории города | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 21 416,5 | 21 116,3 | 21 116,3 |
|  | Контрольное событие программы: обеспечение освещения улиц города в темное время суток, содержание и ремонт сетей наружного освещения |  |  | Х | Х | Х | X | X |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3 Прочие мероприятия по благоустройству территории города | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Ткаченко Роман Иванович) | увеличение фактически благоустроенной территории города | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1 805,1 | 1 786,5 | 1 786,5 |
|  | Контрольное событие программы: проведение отлова не менее 246 бродячих животных; выполнение барьерной обработки: дератизации и дезинсекции от клещей и комаров на площади не менее 51,516 га, площадь минерализованной полосы не менее 16,8 га, проведение ремонта не менее 339 объектов малых архитектурных форм; приобрести не менее 36 единиц полотнищ флагов расцвечивания |  |  | Х | Х | Х | X | X |
| 3.4 | Основное мероприятие 3.5 Финансовое обеспечение МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Ткаченко Роман Иванович) | увеличение фактически благоустроенной территории города | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 12 154,1 | 11 980,9 | 11 980,9 |
|  | Контрольное событие программы: освоение бюджетных средств и недопущение нецелевого использования бюджетных средств |  |  | Х | Х | Х | X | X |
| 3.5 | Основное мероприятие 3.6. Организация оплачиваемых общественных работ в сфере благоустройства и озеленения | МБУ г. Азова «Чистый город» (Анишко Людмила Васильевна) | увеличение фактически благоустроенной территории города | 22.05.2017 | 31.12.2017 | 161,2 | 55,9 | 55,9 |
|  | Контрольное событие программы: организация оплачиваемых общественных работ безработных и ищущих работу граждан в сфере благоустройства и озеленения |  |  | Х | Х | Х | X | X |
| 3.6 | Основное мероприятие 3.7. Мероприятия в области охраны окружающей среды | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Ткаченко Роман Иванович) | сокращение негативного воздействия на окружающую среду | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 47,8 | 47,8 | 47,8 |
|  | Контрольное событие программы: сбор и вывоз ртутьсодержащих отходов от населения, проживающего в частном секторе |  |  | Х | Х | Х | X | X |
| 3.7 | Основное мероприятие 3.8. Мероприятие по формированию современной городской среды в части благоустройства территорий общего пользования | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Ткаченко Роман Иванович) | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем благоустроенности территорий общего пользования | 25.05.2017 | 31.12.2017 | 14 926,7 | 14 886,1 | 14 886,1 |
|  | Контрольное событие программы: реализация проектов по благоустройству общественных территорий |  |  | Х | Х | Х | X | X |
| 3.8 | Основное мероприятие 3.9. Мероприятие по формированию современной городской среды в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | Управление ЖКХ г. Азова (Дрозд Николай Николаевич) | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов | 25.05.2017 | 31.12.2017 | 31 817,3 | 31 817,2 | 31 817,2 |
|  | Контрольное событие программы: реализация проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |  |  | Х | Х | Х | X | X |
| 3.9 | Основное мероприятие 3.10. Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Ткаченко Роман Иванович) | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | 24.04.2017 | 31.12.2017 | 30 605,8 | 30 551,8 | 30 551,8 |
|  | Контрольное событие программы: обустройство мест массового отдыха населения |  |  | Х | Х | Х | X | X |
| 4 | Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  | 7 660,0 | 7 547,4 | 7 547,4 |
| 4.1 | Основное мероприятие 5.1 Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова | Управление ЖКХ г. Азова (Рябоконь Анатолий Николаевич) | создание условий для реализации муниципальной программы в целом и реализации ее подпрограмм | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 7 660,0 | 7 547,4 | 7 547,4 |
|  | Контрольное событие программы: освоение бюджетных средств и недопущение нецелевого использования бюджетных средств |  |  | Х | Х | Х | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 237 797,4 | 236 797,7 | 236 797,7 |

Управляющий делами

администрации                                                                                                        В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                                                                      П.В. Бойко