АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.03.2018                                          № 521

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения города Азова» по результатам за 2017 год» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлениями администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», от 20.09.2013 № 1919 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова», утвержденной постановлением администрации города Азова от 10.10.2013 № 2119, по результатам за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации города Азова в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на главного архитектора Исматулаеву Н.А.

Глава администрации

города Азова				                                В.В. Ращупкин

Верно

Начальник общего отдела                                                П.В. Бойко

Постановление вносит

отдел по строительству и архитектуре

Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 07.03.2018 № 521

Отчет

о реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» по результатам за 2017 год

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» (далее - муниципальной программы), достигнутые за 2017 год

В рамках реализации приоритетных задач государственной политики в жилищной сфере деятельности, направленных на повышение доступности жилья икачества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, при реализации муниципальной программы  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» за 2017  год достигнуты следующие результаты:

увеличено число перспективных территорий для жилищного строительства  - пос. «Светлый» в Юго-Западной части города Азова для обеспечения жильем многодетных семей.

оказана государственная поддержка в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан 9 детей сирот и 11 молодым семьям

успешное выполнение программы позволило обеспечить жильём в 2017 году 11 молодых семей, была перечислена социальная выплата на приобретение жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение или строительство индивидуального жилья. 11 молодых семей реализовали социальную выплату и  приобрели жилье.

Основные результаты, достигнутые в отчетном году, позволили решить задачи программы и достигнуть цели по созданию условий для  обеспечения доступным и комфортным жильем населения города Азова.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма I «Стимулирование развития жилищного строительства в г. Азове»

В 2017 согласно Программе строительства и ввода жилья в 2017 году на территории г. Азова планируемый ввод жилья составлял 66,5 тыс. кв.м.

Из них: 27,2 тыс. кв.м многоквартирного жилья и 39,3 тыс. кв.м индивидуального жилья.

В связи с финансовой неустойчивостью застройщиков, отсутствием кредитования со стороны банковского сектора и падением спроса на жилые помещения в многоквартирных домах, по 5ти объектам, стоящим в плане ввода на 2017 год, общей площадью 15,1 тыс. кв.м продлены разрешения на строительство до 2018 года.

Таким образом, в 2017 году в эксплуатацию были введены всего 3 объекта многоквартирного жилищного строительства общей площадью 11,3 тыс. кв.м.

В целях исполнения программы ввода на 2017 год в полном объёме, администрация города Азова приняла решение о покрытии дефицита ввода многоквартирного жилья путём увеличения площади ввода индивидуального жилья. Таким образом в 2017 году индивидуального жилья на территории города Азова было введено 55,2 тыс. кв.м.

Данный объём ведённого индивидуального жилья был обеспечен проведением различных мероприятий, таких как мониторинг жилья посредством регулярных объездов частного сектора, запрос данных Росреестра и тд.

В 2018 согласно Программе строительства и ввода жилья в 2018 году на территории г. Азова планируемый ввод жилья составляет 40,0 тыс. кв.м.

Из них: 29,4 тыс. кв.м многоквартирного жилья и 10,6 тыс. кв.м индивидуального жилья.

Также большая часть муниципального образования «Город Азов» располагается на территории объекта культурного (археологического) наследия регионального значения «Городище Азака-Таны с некрополем», что создаёт дополнительные трудности для застройщиков, такие как:

Значительные финансовые затраты на проведение археологических раскопок для возможности получения разрешения на строительство;

Временные затраты на проведение археологических раскопок для возможности получения разрешения на строительство и получение заключения от Министерства культуры РО.

Также на территории города Азова наблюдается дефицит земельных участков, находящихся в непосредственной близости от инженерных коммуникаций, необходимых для строительства жилищного сектора.

Подпрограмма II «Обеспечение жильем молодых семей в городе Азове»

В 2017 году подпрограмма осуществлялась путем реализации следующих мероприятий:

- в течение года было размещено в СМИ 3 публикации и трижды проводились выступления на местном телевидении об информировании населения о мерах государственной поддержки семей;

- за 2017 год в администрацию города поступило 116 обращений молодых семей за консультацией по реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова»;

- за отчетный период подготовлено 93 постановления о включении в состав участников программы, подготовлено 93 постановления о признании нуждающимися;

- по состоянию на 1 сентября 2017 года был направлен список из 311 молодых семей - участников подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, изъявивших желание получить социальную выплату в 2018 году.

Успешное выполнение подпрограммы позволило обеспечить жильём в 2017 году 11 молодых семей, была перечислена социальная выплата на приобретения жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение или строительство индивидуального жилья.

- 11 молодых семей реализовали социальную выплату и приобрели жилье.

Все мероприятия, запланированные в отчетный период, исполнены.

Подпрограмма III «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан».

Работа по реализации подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» в 2017 году была направлена на достижение основной цели: исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. Основные направления в работе определены задачей подпрограммы: обеспечение жильем льготных категорий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях.

В 2017 году в муниципальный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа подлежащих обеспечению жильем, включено 14 граждан данной категории, для чего в администрацию города на рассмотрение было подано 1 (одно) заявление совершеннолетнего гражданина и 13 ходатайств в отношении детей-сирот Управления образования г. Азова, подготовлено 14 проектов соответствующих постановлений, сформировано 14 дел жилищного учета.

В 2017 году администрацией города Азова для обеспечения жильем 9 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в сводный список 2017 года, заключено 9 муниципальных контрактов участия в долевом строительстве жилого дома № 269-А по улице Московской в г. Азове, срок сдачи дома – 31.03.2018.

Реализация основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы, запланированная в отчетном периоде 2017 года исполнена, так как предусмотренные средства 5697,0 тыс. рублей из областного и федерального бюджета своевременно освоены, в рамках исполнения 2х этапов по контрактам долевого строительства дома.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы за 2017 год приведены в таблицах № 1, № 2, № 3, № 4.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» за 2017 год приведен в таблице № 5.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации программы являются:

- несостоявшиеся торги по приобретению жилых помещений, поиск застройщиков;

- неисполнение организациями условий муниципальных контрактов;

- большая часть муниципального образования «Город Азов» располагается на территории объекта культурного (археологического) наследия регионального значения «Городище Азака-Таны с некрополем», что создаёт дополнительные трудности для застройщиков, такие как:

- значительные финансовые затраты на проведение археологических раскопок для возможности получения разрешения на строительство;

- временные затраты на проведение археологических раскопок для возможности получения разрешения на строительство и получение заключения от Министерства культуры РО.

Также на территории города Азова наблюдается дефицит земельных участков, находящихся в непосредственной близости от инженерных коммуникаций, необходимых для строительства жилищного сектора.

Раздел 4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий

муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусматривалось 16303,9 тыс. рублей, освоено 16074,5 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 4053,1 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 9628,6 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города – 2392,8 тыс. рублей;

Общий процент освоения средств, 98,6 процента. Неосвоенные средства в размере 229,4 тыс. рублей (1,4 процент) – остаток, для окончательного расчета по свидетельству для молодой семьи.

Подпрограмм II «Обеспечение жильем молодых семей в городе Азове»

План на 2017 год – 10606,8 тыс. руб., израсходовано на 01.01.2018 – 10377,5 тыс. руб. (97,8 %).

Подпрограмма III «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»

Утвержденным планом расходов подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» на реализацию муниципальной программы в 2017 году предусматривалось 5697,1 тыс. рублей из областного и федерального бюджетов.

Выделено средств из областного бюджета 5237,2 тыс. рублей, из федерльного бюджета – 459,8 тыс.рублей. Исполнение расходов по программе составило 5697,0 тыс. руб.

Раздел 5. Информация о внесенных изменениях

в муниципальную программу

В 2017 году внесены следующие изменения в муниципальную программу:

- постановлением администрации города Азова от 21.12.2017           № 3066;

- постановлением администрации города Азова от 23.10.2017           № 2463;

- постановлением администрации города Азова от 19.05.2017           № 1112;

- постановлением администрации города Азова от 31.05.2017           № 1220.

Раздел 6. Оценка эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе оценки степени достижения целей и решения задач путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) и их плановых значений, приведенных в таблице, по следующей  формуле:

Эп = ИДп/ИЦп

где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет более 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 1.

Оценка эффективности муниципальной программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Плановое значение целевого показателя ИЦп | Фактическое значение целевого показателя ИДп | Эффективность реализации муниципальной программы Эп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | объем ввода жилья в эксплуатацию, в том числе жилья экономического класса, по отношению к предыдущему год | % | 1,08 | 1,01 | 0,94 |
| 2 | доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | Не менее 4% | 3,5% | 0,88 |
| 3 | количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем | человек | не менее 9 | 9 | 1 |
| 4 | количество молодых семей, получивших социальную выплату, от обратившихся за консультацией | % | не менее 3 | 9,4 | 3,13 (1,0*) |
| 5 | привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, собственных средств граждан | рублей | не менее 1 млн. | 9863002,66 | 9,86(1,0 *) |
| 6 | доля оплаченных свидетельств в общем количестве свидетельств, выданных молодым семьям | % | не менее 70 | 90,7 | 1,3(1,0*) |
|  |  |  |  |  | 5,82 |

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет более 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

где Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Расчет: Эо=5,86/6=0,97.

Значение суммарной оценки степени достижения целевых показателей Эо=1. Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет: СРом=3/5=0,6

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной  программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

Расчет: ССуз=16074,5/16303,9=0,99

Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

СРм – степень реализации всех мероприятий программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета.

Расчет: Эис=06/0,99=0,6

Бюджетная эффективность реализации программы признается: низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо * 0,5 + СРом * 0,3 + Эис * 0,2

Расчет: УРпр =0,97* 0,5 +0,6* 0,3 +0,6* 0,2=0,79

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95.

Раздел 7. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены меры государственного и правового регулирования.

Раздел 8. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Для достижения цели муниципальной программы по обеспечению доступным и комфортным жильем населения города Азова необходимо проводить контроль по строительству жилья экономического класса, контроль за перечислением социальных выплат на приобретение жилья.

- Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Азова «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» |  |  |  |  |  |  |
| 11 | объем ввода жилья в эксплуатацию, в том числе жилья экономического класса, по отношению к предыдущему году | % | 1,01 | 1,08 | 1,01 | Показатель не выполнен. Низкие темпы жилищного строительства. |
| 22 | доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 2,2% | Не менее 4% | 3,5% | Показатель не выполнен. Количество семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий превышает объемы выделяемого финансирования на реализацию программы. |
| 33 | количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем | человек | 27 | Не менее 9 | 9 | Показатель выполнен. |
| 11.1. | объем ввода жилья в эксплуатацию, в том числе жилья экономического класса, по отношению к предыдущему году | % | 1,01 | 1,08 | 1,01 | Показатель не выполнен Низкие темпы жилищного строительства. |
| Подпрограмма II«Обеспечение жильем молодых семей в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |
| 22.1. | Количество молодых семей, получивших социальную выплату, от обратившихся за консультацией | % | 3,6% | Не менее 3% | 9,4 | Показатель выполнен с превышением плана Данный показатель перевыполнен за счет уменьшения количества молодых семей, обратившихся за консультацией. |
| 22.2. | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия ( в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | %. | 2,2% | Не менее 4% | 3,5% | Показатель не выполнен. Снижение финансирования из всех бюджетов в сравнении с увеличением количества молодых семей, стоящих на учете. |
| 22.3. | Привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, собственных средств граждан | тыс.рубл. | 4765285,4 | Не менее 1млн. | 9863002,66 | Показатель выполнен с превышением плана. Улучшились условия выдачи кредитов, а также количество семей, использующих материнские капиталы. |
| Подпрограмма III«Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем | человек | 27 | Не менее 9 | 9 | Показатель выполнен, в рамках исполнения 2х этапов по контрактам долевого строительства дома |

- Таблица № 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Азова «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» ПодпрограммаI «Стимулирование жилищного строительства в г. Азове» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Основное мероприятие 1.1. Разработка проектов планировки и межевания территорий | Администрация города Азова (отдел по строитель-ству и архитектуре) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Доступный рынок жилья, в том числе жилья эконом.класса | увеличение ввода жилья эконом. класса |  |
| Подпрограмма II «Обеспечение жильем молодых семей в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Количество молодых семей, получивших социальную выплату, от обратившихся за консультацией | Отдел по делам молодёжи Департамента социального развития | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Не менее 3% | 9,4% | Показатель выполнен за счет уменьшения количества молодых семей, обратившихся за консультацией- |
| 12.2 | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия ( в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Отдел по делам молодёжи Департамен-та социального развития | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Не менее 4% | 3,5% | Показатель не выполнен. Снижение финансирования из всех бюджетов в сравнении с увеличением количества молодых семей, стоящих на учете. |
| Подпрограмма III «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.1 | Основное мероприятие 1 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Управление образования администрации города Азова | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | не менее 9 | 9 | Показатель выполнен, в рамках исполнения 2х этапов по контрактам долевого строительства дома |

- Таблица № 3

Сведения  об использовании областного бюджета, федерального, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Азова «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» за 2017год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова | всего | 16303,9 | 16074,5 |
|  |  | областной бюджет | 9754,8 | 9628,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 4156,3 | 4053,1 |
|  |  | бюджет города Азова | 2392,8 | 2392,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма II | Обеспечение жильем молодых семей в городе Азове | всего | 10606,8 | 10377,5 |
|  |  | областной бюджет | 4517,6 | 4391,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 3696,4 | 3593,3 |
|  |  | бюджет города Азова | 2392,8 | 2392,8 |
| Подпрограмма III | Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан | всего | 5697,1 | 5697,0 |
|  |  | областной бюджет | 5237,2 | 5237,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 459,9 | 459,8 |
|  |  | бюджет города Азова | - | - |

- *- остаток не реализованных денежных средств возвращен в областной бюджет.

Таблица № 4

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Азов» при реализации основных мероприятий муниципальной  программы в отчетном году

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова»

Субсидия на обеспечение жильем молодых семей

|  | Наименование основного мероприятия муниципальной программы |  | Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов бюджета города Азова |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)** |  |  | областной бюджет | Бюджет города Азова | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |  |  |
|  | Основное мероприятие 3 Организация работы по перечислению социальных выплат молодым семьям |  | Отдел по делам молодёжи Департамента социального развития | 77,6 | Не менее 22,4 | 4391,4 | 64,2 | 2392,8 | 35,8 |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО: |  |  | 4391,4 |  | 2392,8 |  |  |  |
|  |  | * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» ** Справочно наименование государственных программ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| риложение № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 5

|  |  | Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» в 2017 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |
| 1. |  |  | Подпрограмма 1. Стимулирование развития жилищного строительства в г. Азове | Отдел по строительству и архитектуре Н.А. Исматулаева | Доступный рынок жилья, в том числе экономического класса | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Основное мероприятие № 1 «Разработка проектов планировки и межевания» | Н.А. Исматулаева | -Увеличение доли перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых разработаны плана освоения и обеспечения инж. инф-рой - увеличение объема ввода жилья, в том числе жилья экономического | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Подпрограмма 2. Обеспечение жильём молодых семей в городе Азове | отдел по делам молодёжи Кайстрова М.А. |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | 10606,8 |  | 10377,5 |  | 0 |  |  |
| 2.1 |  |  | Основное мероприятие «Организационно-управленческие меры по реализации подпрограммы» | Кайстрова М.А. | Созданы условия для получения информации молодыми семьями, координация деятельности и соблюдение условий реализации подпрограммы | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  |  | Мероприятие «Организация информационно-разъяснительной работы среди населения, освещение целей и задач подпрограммы в средствах массовой информации» | Кайстрова М.А. | 3 публикации в газете «Азовская неделя», | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. |  |  | Мероприятие «Осуществление приема граждан по вопросам участия в подпрограмме» | Кайстрова М.А. | 116 консультации оказали молодым семьям | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  | Основное мероприятие «Нормативно-правовое обеспечение подпрограммы» | Кайстрова М.А. | Подготовлен 1 нормативный документ о внесении изменений в постановление администрации города Азова. | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  |  | Мероприятие «Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодательством» | Кайстрова М.А. | Подготовлено 93 постановлений о признании нуждающимися | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. |  |  | Мероприятие «Включение молодых семей в состав участников подпрограммы» | Кайстрова М.А. | Подготовлено 93 постановлений о включении в состав участников программы | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 |  |  | Мероприятие «Установление норматива стоимости 1 кв.м. общей площади по муниципальному образованию для расчета размера субсидии» | Кайстрова М.А. | Подготовлено 1 постановления | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. |  |  | Мероприятие «Осуществление расчета социальных выплат молодым семьям- участникам подпрограммы» | Кайстрова М.А. | Подготовлен список молодых семей-претендентов на получение социальной выплаты в 2018 году | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  |  | Мероприятие «Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья» | Кайстрова М.А. | Осуществлена выдача 11 свидетельств молодым семьям | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | 10606,8 | 10377,5 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. |  |  | Мероприятие «Оформление заявки на перечисление бюджетных средств (социальных выплат) на банковский счет участников подпрограммы» | Банки-участники программы | 11 заявок на перечисление бюджетных средств участникам подпрограммы | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. |  |  | Мероприятие «Осуществление проверки документов (банковской заявки) и перечисление бюджетных средств (социальных выплат) на банковский счет участников подпрограммы | Кайстрова М.А. Кикоть О.А. | 10 молодым семьям перечислили социальную выплаты на приобретение жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | 10606,8 |  | 10377,5 |  | 0 |  |  |
| 2.3.3. |  |  | Мероприятие «Проведение мониторинга реализации подпрограммы, подготовка информационно-аналитических и отчетных материалов» | Кайстрова М.А. | наличие анализа ситуации в рамках реализации подпрограммы в городе Азове | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4. |  |  | Контрольное событие подпрограммы: количество выданных свидетельств участникам подпрограммы | Кайстрова М.А. | Молодым семьям – участникам подпрограммы было выдано 11 свидетельств | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Подпрограмма 3. Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан | Управление образования администрации города Азова | Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | 5697,1 |  | 5697,0 |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | Основное мероприятие «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | Управление образования администрации города Азова | Предоставление мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | 5697,1 |  | 5697,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х |  | 16303,9 |  | 16074,5 |  |  |  |  |

Управляющий делами

администрации                                                                                         В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                                                       П.В. Бойко