Информация о реализации проекта

Строительство нового судостроительно- судоремонтного завода в г. Азове Ростовской области.

| Основные этапы реализации проекта | Срок, дата, комментарии |
| --- | --- |
| Объем инвестиций | 6,2 млрд. рублей |
| Срок реализации | 2,8 года |
| Оформление земельного участка | В собственности 25 га, требуется взять в аренду 16,5 га дополнительно. |
| Разработка ПСД | Наличие пред проектной документации, технологического проекта, и тех. предложений |
| Проведение госэкспертизы проекта | Не проводилась |
| Наличие разрешения на строительство | Не получено |
| Заключение соглашений с ресурсоснабжающими организациями | Стадия заключения договоров |
| Начало СМР | Начало работ в 2012году |
| Ввод в эксплуатацию | Ввод 1-ой очереди в 2013году |
| Финансовое обеспечение проекта | Собственные 1200 млн. и заемные ресурсы 5 000 млн. Внешэкономбанка |
| Наличие договоров по строительному и архитектурному надзору | ОАО Центр Технологии Судостроения и Судоремонта ПФ «СОЮЗПРОЕКТВЕРФЬ» г. Санкт Петербург . |